Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| N° | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento |  | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Inhabilitación del contratista o del equipo de trabajo | Afecta el plazo de ejecución pactado por la ausencia del contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Reducir consecuencias, revisando procesos para que no falten integrantes del equipo | 1 | 1 | 2 | Bajo | No |  | Contratista | Acta de inicio | En la Ejecución |  | Supervisor | Mensual |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Social | Extensión del plazo por circunstancias ajenas a las partes, tales como paros | Afecta el plazo de ejecución pactado | 3 | 2 | 5 | Medio | Entidad | Aceptar el riesgo mediante monitoreo | 2 | 2 | 4 | Bajo | No |  | Entidad | Cuando acontezca el evento | En la Ejecución |  | Supervisor | Mensual |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Las personas que ejecuten el contrato no sean las mismas presentadas como equipo de trabajo (Sin autorización del cambio) | Afecta la Idoneidad en la ejecución | 3 | 4 | 7 | Alto | Contratista | Evitar el riesgo garantizando en etapa precontractual y de ejecución que el mismo equipo ejecutará el contrato, monitoreo | 2 | 3 | 5 | Medio | Si |  | Contratista | Acta de inicio | En la Ejecución |  | Contratista | Mensual |
| 4 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgos operacionales | Accidente laboral que afecte al personal el contratista sin perjuicio a terceros | Desequilibrio laboral de los puestos de trabajo | 1 | 4 | 5 | Riesgo medio | Contratista | Contar con personal idóneo que pueda suplir la ausencia del que haya sufrido el accidente laboral | 1 | 2 | 3 | Riego bajo | No |  | Contratista | Inicio | Hasta su terminación |  | Elaboración de informes en los que se identifiquen claramente los acontecimientos de este tipo y los correctivos que se tomaron para superarlos | semanal |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Regulatorios | Cambios regulatorios o reglamentarios que afecten la ecuación económica del contrato como nuevos impuestos o trámites | Desequilibrio económico del contrato | 2 | 2 | 4 | Riego bajo | Entidad y contratista | Revisión de cambios y ajuste de condiciones si es necesario | 1 | 2 | 3 | Riesgo bajo | No |  | Entidad contratante y contratista | INICIO | Hasta su terminación |  | Verificación de cambios en la normatividad aplicable y su incidencia en la ejecución del contrato | mensual |