Repetición de antecedentes contractuales

El documento presenta reiteración del mismo contenido en varias secciones relacionadas con los antecedentes, las narrativas son muy similares y en algunos casos prácticamente duplicadas.

Les sugiero revisar y suprimir los textos reiterados y repetitivos, esto incrementa innecesariamente el tamaño del documento y en caso de requerir actualizar información genera un posible riesgo de inconsistencia si se modifica un bloque y no el otro. Si es posible consolidar en una sola estructura: Antecedentes estudios y diseños, antecedentes de ejecución de obra (Contrato 952-2021) y el Estado actual de las obras

Duplicación del análisis sobre la necesidad del nuevo contrato

La justificación para iniciar un nuevo proceso licitatorio aparece varias veces con argumentos casi idénticos, terminación de obras pendientes, principios de eficacia, economía y responsabilidad, continuidad del servicio. Estos argumentos se repiten en al menos numerales consecutivos.

Les sugiero dejar una sola sección de justificación contractual consolidada. jurídicas y contractuales

Revisar la pertinencia conceptual: “obras inconclusas”

El documento afirma. “no han sido catalogadas como obras inconclusas”, pero simultáneamente, se habla de frentes de obra no ejecutados y se menciona incumplimiento total del contrato

Esto puede generar una mala interpretación conceptual, en procesos de control fiscal o auditoría puede surgir suspicacias ¿por qué no se catalogan como obra inconclusa si existe incumplimiento total?

A su consideración les sugiero, aclarar que no se consideran obra inconclusa porque el contrato fue liquidado con incumplimiento, pero existen actividades no ejecutadas que requieren nueva contratación.

Les deje una nota sobre integración de obras existentes

El documento describe que existen obras parcialmente ejecutadas, existen muros, redes, pavimentos parcialmente construidos. Sin embargo, no existía una nota técnica explícita que establezca, la obligación de integrar lo existente y la prohibición de demoler sin justificación suficientemente argumentada y avalada por la DHE y su interventoría.

Este punto es crítico porque el contrato parte de infraestructura existente, se debe proteger el recurso público esto debería quedar como nota técnica contractual, lo suficientemente respaldada.

Alcance de la actualización de diseños

El documento dice, “no se requieren actualizaciones en la totalidad de los diseños” pero no queda claramente delimitado, qué sí se actualiza y qué no. Se mencionan entre otros muros de contención, redes hidrosanitarias, pero no se establece un cuadro claro de alcance, el posible riesgo es la interpretación diferente por los proponentes.

Inconsistencia en denominación de tramos

Se usan distintas formas para referirse a los “tramos”: CIV, segmentos viales, tramos. Esto aparece mezclado a lo largo del documento. Les sugiero Definir al inicio un texto orientado a “en adelante denominados CIV”.

Observación general

Evalúen a posibilidad de reforzar en el documento el enfoque de armonización de obras existentes, incorporando de manera más explícita referencias a la integración de la infraestructura previamente construida, la protección del recurso público y la no demolición de estructuras sin justificación técnica.