| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. de Contrato / convenio | 710 de 2025-BID |  |  |
| Periodo del informe | 22/09/2025 a 19/12/2025 |  |  |
| Tipo de contrato / convenio | Consultoría de firma |  |  |
| Fecha de suscripción | 15/09/2025 |  |  |
| Plazo de ejecución inicial | Hasta 19 de diciembre de 2025. |  |  |
| Objeto | Fortalecimiento del centro de excelencia en datos (CoED) mediante la implementación de nuevos conjuntos de datos y la realización de un piloto de uso de IA para Legalapp del Ministerio de Justicia y del Derecho. |  |  |
| 2. SUPERVISIÓN |  |  |  |
|  |  | NOMBRE | CARGO |
| DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO |  | 1. Constanza García Figueroa 2. Julio César Rivera Morato 3. Sara Carolina Romero López 4. Jhon Ricardo Morales Franco | 1. Directora de Justicia Formal 2. Director de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia 3. Directora de Justicia Formal 4. Director de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia |
| PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN |  | 1. Sara Carolina Romero López 2. Jhon Ricardo Morales Franco 3.. | 1. Directora de Justicia Formal 2. Director de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia 3.. |

Nota: En caso de que hayan ejercido la supervisión varias personas indicarlos en orden cronológico. Así mismo, asegurarse que la supervisión se haya designado en la plataforma Secop II, y que dentro del expediente repose el memorando de designación de supervisión.

| 3. DATOS DEL CONTRATISTA/COOPERANTE |  |
| --- | --- |
| NOMBRE Icubo Solutions S.A.S. |  |
| CÉDULA / NIT No. 900263046-1 |  |
| REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL QUE SUSCRIBIRÁ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN Ana Karina Rodríguez Castellar |  |

| 4. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN | 22/09/2025 |  |
| FECHA DE ACTA DE INICIO | No aplica |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 19/12/2025 |  |
|  |  | SI | NO X |

| 5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |  | VALOR | REGISTRO PRESUPUESTAL |  | VALOR |  |
| Inicial | No. 125 del 07/01/2025 | $10.566.895.960 | Inicial | No. 2125 del 15/09/2025 | $748.553.625,00 |  |

Nota:  En caso de que durante la ejecución del contrato No se hayan suscrito modificaciones al contrato suprimir la última fila.

6. RELACIÓN DE PAGOS:

| RELACION DE PAGOS FECHA: 12-03-2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de Compromiso: 2125 |  |  |
| ORDEN DE PAGO SIIF N° | FECHA | VALOR |
| 401528625 | 2025-10-23 | 187.138.406,00 |
| 459364725 | 2025-11-26 | 224.566.087,00 |
| 548117725 | 2025-12-29 | 187.138.406,00 |
| 41252326 | 2026-02-25 | 149.710.726,00 |
| TOTAL |  | $748.553.625,00 |

7. BALANCE FINANCIERO:

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| Valor Inicial del contrato | $748.553.625,00 |
| Valor aporte MJD | $748.553.625,00 |
| Valor aporte contratista/cooperante | $ N/A |
| Valor total de las adiciones | $0 |
| Valor total de las reducciones | $0 |
| Valor Total del contrato/convenio | $748.553.625,00 |
| Valor Total Ejecutado | $748.553.625,00 |
| Valor ejecutado aporte del MJD | $748.553.625,00 |
| Valor ejecutado contratista/cooperante | $ N/A |
| Valor Total Pagado/desembolsado | $748.553.625,00 |
| Saldo Liberado (Vigencia 2025) | $0 |
| Valor Reintegros | $ N/A |
| Saldo Pendiente por Pagar al contratista/cooperante | $0 |
| Saldo Pendiente por Liberar | $0 |
| Saldo Pendiente por Reintegrar | $ N/A |

8. GARANTIAS:

Inicial:

Cumplimiento, Salarios y Prestaciones Sociales, Calidad del Servicio

No. de póliza: CIS-100000346 Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de aprobación: 22-09-2025

9. SANCIONES

Ninguna.

| 10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA | CUMPLE | NO CUMPLE | UBICACIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA DE LOS SOPORTES | OBSERVACIONES |
| - Cumplir oportunamente el plan de trabajo para la ejecución de las actividades objeto del contrato. | X |  |  | - Se estructuró el plan de trabajo del proyecto y el cronograma detallado por fases y Sprints para ambas líneas (Bodega de Datos y LegalApp). Se socializó el alcance del Sprint 1 con los supervisores y Product Owners. En este periodo se definieron los hitos y entregables de la fase 1, así como sus criterios de aceptación. - Se ejecutaron las actividades de las fases 2 y 3 del plan aprobado, para la línea DWH y la fase 2 para la línea LegalAPP. Se cumplió el cronograma del Sprint 2 y 3 conforme al plan del proyecto, desarrollando los entregables de Diseño de la Arquitectura, Modelado de Datos y Desarrollo de Procesos ETL/ELT para la línea DWH; y los entregables de diseño de arquitectura y flujos conversacionales para la línea LegalApp. - Durante el Hito 3 se ejecutaron las actividades establecidas para las Fases 4 y 5 de la línea DWH, correspondientes al desarrollo de cubos SSAS y tableros Power BI, así como su documentación y pruebas. Para la línea LegalAPP, se ejecutaron las actividades de la Fase 3, incluyendo la implementación del piloto, integración de componentes, ejecución de pruebas y validación funcional/no funcional. Todas las actividades se completaron dentro del Sprint planificado. - Durante el último hito se ejecutaron las actividades correspondientes a las Fases 6 y 7 de la línea DWH, incluyendo pruebas integrales, despliegue, capacitación y acompañamiento al cierre. Para LegalAPP Fase 4, se ejecutaron actividades de cierre del piloto, documentación final y definición de hoja de ruta. Todas las actividades se realizaron conforme al plan aprobado. |
| - Entregar para revisión y aprobación de la supervisión del contrato la totalidad de los productos y entregables establecidos en el presente documento y en el documento de solicitud de propuesta. | X |  |  | - Se entregaron para revisión los productos de la fase 1: Bodega de Datos (Análisis de Fuentes, Requerimientos, Revisión de Arquitectura, Alineación Requerido vs Entregable y Cronograma) y LegalApp (Actas iniciales incl. Kickoff, Requerimientos 11 rutas, Cronograma). - Se entregaron los productos correspondientes al segundo hito: DWH: Modelo lógico, modelo dimensional, matriz fuente-destino, maquetas de tableros, paquetes ETL y documentación técnica. LegalApp: Documento de diseño de arquitectura de IA y flujos conversacionales. Todos los entregables fueron remitidos a la supervisión y se cuenta con actas de aceptación firmadas. - Se entregaron los productos correspondientes al Hito 3: DWH (Fases 4 y 5): Cubos funcionales en SSAS, documentación de cubos y consultas MDX, informe de pruebas, tableros Power BI, documentación técnica de tableros, informe de retroalimentación y pruebas. LegalAPP (Fase 3): Componentes implementados (agentes, chatbot, frontend y backend), documentación, plan de pruebas ejecutado, informes de pruebas (fábrica, QA, integrales), actas de aceptación de desarrollos y pruebas. Todos fueron remitidos, revisados y cuentan con actas de aceptación. - Se entregaron los productos finales del contrato: DWH: informes de pruebas integrales, manuales técnicos y funcionales, sesiones de capacitación y actas de aceptación. LegalAPP: hoja de ruta de escalamiento, recomendaciones técnicas y actas de aceptación finales. Todos los entregables fueron revisados y aceptados por la supervisión. |
| - Cumplir con el plazo de ejecución pactado, de tal forma que se garantice el cumplimiento oportuno de las obligaciones pactadas. | X |  |  | - Se ejecutaron y entregaron los productos planificados del Sprint 1 dentro del plazo establecido para la fase 1, dejando registro de hitos cumplidos y minutas de seguimiento. - Las actividades del Sprint 2 y 3 se realizaron dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado, cumpliendo los hitos y entregables intermedios definidos para las fases 2 y 3 de la línea DWH y la fase 2 de la línea Piloto para LegalAPP. - Las actividades correspondientes al Hito 3 (Fases 4 y 5 de DWH y Fase 3 de LegalAPP) se ejecutaron dentro del plazo definido en el cronograma aprobado, cumpliendo los entregables intermedios y finales de cada fase. - Las actividades del hito 4 se ejecutaron dentro del plazo contractual, cumpliendo con los hitos finales definidos para el cierre de la línea DWH y del piloto LegalAPP. |
| - Ejecutar el contrato con el personal y la dedicación de tiempo establecidas en este y mantener durante su ejecución la organización técnica presentada en la propuesta, en forma permanente y con altos niveles de eficiencia técnica y profesional para atender sus obligaciones. | X |  |  | - Se mantuvo la estructura organizacional propuesta (líder de proyecto, analistas de datos, arquitecto DWH, analista funcional LegalApp, QA), con dedicaciones conforme a la matriz de roles. Adicionalmente ICUBO dispuso de recurso humano necesario para garantizar el cumplimiento de los entregables en las fechas establecidas en el plan de proyecto. - Se mantuvo el equipo técnico propuesto (líder de proyecto, arquitecto DWH, analista de datos, QA, analista LegalApp IA). Las dedicaciones fueron conforme a la matriz de roles. - Se mantuvo el equipo técnico comprometido para este hito: arquitecto DWH, ingenieros de datos, desarrolladores SSAS/Power BI, QA y equipo de IA LegalAPP. - Se mantuvo el equipo técnico hasta el cierre del contrato, incluyendo líderes técnicos DWH, especialistas BI, QA y equipo IA LegalAPP, garantizando la dedicación necesaria para pruebas finales, capacitación, soporte y cierre. |
| - Articular la planeación y ejecución de las actividades con los proyectos en desarrollo o por iniciar en el MINISTERIO, en coherencia con la arquitectura empresarial de este. | X |  |  | - Se realizaron sesiones de alineación con las áreas técnicas para confirmar dependencias, lineamientos de arquitectura empresarial y políticas de datos. Se realizaron revisiones de las arquitecturas actuales de la bodega de datos. - Se realizaron sesiones de alineación con las áreas técnicas para confirmar dependencias, lineamientos de arquitectura empresarial y políticas de datos. Se realizaron revisiones de las arquitecturas actuales de la bodega de datos. - Para el Hito 3 se desarrollaron sesiones de alineación con los equipos de TI para garantizar compatibilidad de SSAS con la arquitectura del DWH, validación de lineamientos de diseño de tableros, y revisión de la arquitectura del piloto IA para su futura integración. - En este hito se alinearon los entregables finales con los equipos del Ministerio, asegurando que la solución DWH quedara integrada a la arquitectura existente y que el piloto LegalAPP contará con lineamientos claros para su continuidad o desmonte. |
| - Ejecutar las actividades del contrato de acuerdo con los lineamientos técnicos y condiciones establecidas en este documento. | X |  |  | - Los entregables de fase 1 se desarrollaron conforme a los lineamientos técnicos definidos (formatos ICUBO, criterios de aceptación, estructura documental y versiones controladas). Se definieron criterios de aceptación de los entregables acordados con los funcionales y Product Owners encargados del Ministerio de Justicia. - Los entregables de Fase 2 y 3 se desarrollaron conforme a la metodología establecida: Kimball para DWH, MS Fabric para IA LegalApp. Se aplicaron los criterios de aceptación acordados en las actas de revisión y pruebas QA. - Los desarrollos SSAS y Power BI siguieron las metodologías establecidas: modelado dimensional Kimball, estándares de diseño de tableros y lineamientos del Ministerio. El piloto IA aplicó MS Fabric y criterios de QA según el plan de pruebas. - Las actividades de despliegue, capacitación y cierre se realizaron siguiendo los lineamientos técnicos, metodológicos y de calidad definidos en el contrato, incluyendo buenas prácticas de BI, analítica y desarrollo de soluciones IA. |
| - Aplicar una metodología de desarrollo de software acorde al tamaño y complejidad del paquete de trabajo a construir, privilegiando el uso de metodologías ágiles de desarrollo de software para que se entreguen componentes de software en funcionamiento -en plazos cortos de tiempo- y mantener una dinámica de obtención de resultados con el fin de mantener el interés y la satisfacción de los involucrados. | X |  |  | - Los entregables de fase 1 se desarrollaron conforme a los lineamientos técnicos definidos (formatos ICUBO, criterios de aceptación, estructura documental y versiones controladas). Se definieron criterios de aceptación de los entregables acordados con los funcionales y Product Owners encargados del Ministerio de Justicia. - Se continuó trabajando bajo metodología Scrum con iteraciones de 2 semanas, gestión en backlog, reuniones diarias y cierres de Sprint. Se documentaron avances en Azure DevOps. - El Hito 3 se desarrolló bajo metodología Scrum una iteración de 4 semanas, gestión del backlog y Sprint Reviews para validar cubos SSAS, tableros Power BI y componentes IA del piloto. Avances documentados en Azure DevOps. - El Hito 4 (sprint 5) se gestionó bajo metodología Scrum, con cierre formal de backlog, Sprint Review final, retrospectiva y validación de entregables finales con los stakeholders del Ministerio. |
| - Disponer de los ambientes de desarrollo y pruebas con su propio licenciamiento para las dos (2) líneas de trabajo definidas. | X |  |  | - No aplica para esta etapa del proyecto, puesto que nos encontramos en la fase 1, correspondiente a la elaboración del plan de proyecto, levantamiento de requerimientos, análisis de información. - Para la línea DHW, se utilizó el ambiente de pruebas On premise dispuesto por el Ministerio para los desarrollos de los ETLs y pruebas. La línea 2 aun no inicia fase de desarrollos. - Para DWH se utilizó el ambiente de pruebas On-Premise del Ministerio para validación de cubos y tableros. Para LegalAPP se emplearon ambientes de desarrollo propios para entrenamiento, pruebas de agentes, chatbot y APIs. - Se desplegaron las soluciones en los ambientes productivos en la infraestructura Azure del Ministerio para el cierre y validación final del piloto LegalAPP. |
| - Ejecutar el contrato teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por MinTIC y los estándares internacionales, que apliquen. | X |  |  | - Se estableció un enfoque de trabajo híbrido, donde se establece un trabajo iterativo e incremental, por Sprints que abarcan las diferentes fases del proyecto; y una metodología bajo el enfoque PMI alineada con la metodología de gestión de proyecto de TI establecida por el MINTIC la cual a su vez es la adoptada por el Ministerio de Justicia. - Se aplicó el enfoque híbrido (Scrum + PMI) en la ejecución del Hito 3. Los entregables siguieron lineamientos de gestión de proyectos del MINTIC. - El proyecto se realizó bajo un enfoque híbrido PMI–Ágil, alineado con los lineamientos MinTIC, asegurando documentación final, transferencia de conocimiento y sostenibilidad de la solución. |
| - Articular el desarrollo de la Consultoría con los lineamientos y resultados de las estrategias de gestión de cambio propuestas y con los que tiene la entidad. | X |  |  | - Se estableció el plan de gestión de cambios en la planificación del proyecto, con el propósito de gestionar las solicitudes de cambios en cuanto a alcance, presupuesto o tiempos de ejecución. Se llevará un registro documentado de las solicitudes de cambio así como los conceptos por parte de los supervisores del contrato. - Para Hito 3 se documentaron y gestionaron solicitudes de cambio relacionadas con ajustes en cubos, visualizaciones y componentes IA. - Durante este hito 4 se ejecutaron actividades capacitación a usuarios y entrega de documentación, facilitando la adopción de la solución DWH y el entendimiento del piloto LegalAPP. |
| - Articular el desarrollo de la Consultoría con los lineamientos y resultados de las estrategias de gestión de cambio propuestas y con los que tiene la entidad. | X |  |  | - Se presentó el informe del primer hito de facturación, correspondiente a los entregables de la fase 1 para las dos líneas de trabajo. Este informe corresponde a la fase de Planificación, Análisis y documentación de Requerimientos, tanto para la Bodega de Datos, como para el Piloto de LegalAPP. - Se presentó el informe del segundo hito de facturación, que incluye resultados de las fases 2 y 3 (DWH) y la fase 2 (LegalApp). - Se presentó el informe del Hito 3, incluyendo los avances y entregables de las Fases 4 y 5 (DWH) y la Fase 3 (LegalAPP), junto con soportes de pruebas, documentación técnica y actas de aceptación. - Se presentó 2do informe ejecutivo a los supervisores del contrato, consolidando los entregables de todos los Sprints. |
| - Ejecutar las actividades necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto contractual y la debida atención de las finalidades de la contratación siguiendo las mejores prácticas y aplicando las metodologías propuestas para el desarrollo del proyecto. | X |  |  | - Se estableció un enfoque de trabajo híbrido, donde se establece un trabajo iterativo e incremental, por Sprints que abarcan las diferentes fases del proyecto; y una metodología bajo el enfoque PMI alineada con la metodología de gestión de proyecto de TI establecida por el MINTIC la cual a su vez es la adoptada por el Ministerio de Justicia. - Se aplicaron buenas prácticas de modelado (Kimball), control de versiones (Git). - Se ejecutaron las actividades del Hito 3 siguiendo buenas prácticas de construcción de cubos y tableros (SSAS/Power BI), control de versiones Git, diseño de arquitectura aprobado y pruebas integrales del piloto. - Se ejecutaron todas las actividades necesarias para el cierre exitoso del contrato, incluyendo soporte final, estabilización, documentación, capacitación y entrega formal de la solución y del piloto. |
| - Ejecutar el contrato teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por MinTIC y los estándares internacionales, que apliquen. | X |  |  | - Se estableció un enfoque de trabajo híbrido, donde se establece un trabajo iterativo e incremental, por Sprints que abarcan las diferentes fases del proyecto; y una metodología bajo el enfoque PMI alineada con la metodología de gestión de proyecto de TI establecida por el MINTIC la cual a su vez es la adoptada por el Ministerio de Justicia. - El Hito 3 fue ejecutado conforme a la metodología híbrida definida, aplicando lineamientos MinTIC en arquitectura, y gestión de proyecto. - El cierre contractual se realizó cumpliendo lineamientos MinTIC, asegurando trazabilidad, documentación, control de calidad y sostenibilidad de las soluciones entregadas. |
| - Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente. | X |  |  | - Se implementaron controles de acceso a documentos, clasificación de información y acuerdos de confidencialidad del equipo; no se compartió información sensible fuera de los canales autorizados. Se firmó acuerdo de confidencialidad con el Ministerio de Justicia. - Se mantuvieron los controles de acceso a los artefactos del Hito 3, repositorios, modelos IA y documentación técnica. No se divulgó información confidencial del piloto ni del DWH. - Durante el cierre del proyecto se mantuvieron los controles de acceso, confidencialidad de la información y cumplimiento de los acuerdos firmados, incluyendo repositorios y documentación final. |
| - Realizar con el supervisor del contrato las reuniones pertinentes, durante el plazo de ejecución, con el propósito de verificar el avance de las actividades contratadas. | X |  |  | - Se sostuvieron reuniones de Kickoff y seguimiento del Sprint 1; se levantaron actas de reuniones. - Se realizaron reuniones de seguimiento semanales y comités de Sprint Review. Se realizaron reuniones de socialización y firmaron actas de aceptación de los entregables. - Se realizaron reuniones semanales, comités de avance y Sprint Reviews con supervisión para validar cubos, tableros y pruebas del piloto LegalAPP. - Se realizaron reuniones de informes ejecutivos con los supervisores y sesiones de socialización de resultados, culminando con la firma de actas de aceptación. |
| - Atender los requerimientos del supervisor del contrato. | X |  |  | - Se atendieron observaciones del supervisor sobre estructura y nivel de detalle de los entregables de fase 1, emitiendo versiones ajustadas. - Se atendieron observaciones sobre estructura de entregables, mejorando la documentación técnica de los modelos y flujos de datos, así como realizando los ajustes solicitados por el Ministerio de Justicia. - Durante el Hito 3 se atendieron observaciones sobre diseño de cubos, visualizaciones, informes técnicos y pruebas, incorporando ajustes en los entregables finales. - Se atendieron los requerimientos finales del supervisor relacionados con ajustes menores, aclaraciones técnicas, documentación y formalización del cierre contractual. |
| - Desarrollar las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean acordadas con el supervisor. | X |  |  | - No aplica en el Sprint 1: no se definieron actividades adicionales a las contempladas en el plan de la fase 1. - No se acordaron actividades adicionales a las estipuladas en el cronograma y Sprints del proyecto. - Para el Hito 3 no se acordaron actividades adicionales a las previstas en el plan y cronograma del proyecto. - Durante el hito 4 no se acordaron actividades adicionales diferentes a las contempladas en el plan de cierre del proyecto. |

| 11. CONTRATACIÓN DERIVADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. CONTRATO/CONVENIO | OBJETO | FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN/ RECIBO A SATISFACCIÓN |  |
| Nota: diligenciar solo en caso que aplique. |  |  |  |
| 12. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| En mi calidad de supervisor certifico que: |  |  |  |  |  |
| 1. Que el contrato fue cumplido y ejecutado a satisfacción. |  |  |  |  |  |
| 2. Que el contratista cumplió correctamente con las obligaciones del contrato en los términos y plazos establecidos en el mismo. |  |  |  |  |  |
| 3. Que, el citado contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de aportes de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022. |  |  |  |  |  |
| 4. Que, al contratista se le realizaron todos los pagos de acuerdo con lo convenido contractualmente. |  |  |  |  |  |
| 5. Que, a la fecha de suscripción del presente informe no fue necesario afectar las garantías constituidas en virtud del contrato/convenio y no se requirió ampliar la vigencia de los amparos. |  |  |  |  |  |

13. OBSERVACIONES

Ninguna

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 17 de abril de 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE SARA CAROLINA ROMERO LÓPEZ		JHON RICARDO MORALES FRANCO

CARGO DIRECTORA					DIRECTOR

DIRECCIÓN DE JUSTICIA FORMAL		DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN JUSTICIA

Revisó: Milena Albornoz – Contratista DJF

Revisó: Juan Carlos Rodríguez Arana – Gerente UEP

Revisó:

Elaboró: Gabriela Velásquez A. Especialista en Adquisiciones UEP