| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. de Contrato / convenio | 688 de 2025-BID |  |  |
| Periodo del informe | 26/08/2025 a 19/12/2025 |  |  |
| Tipo de contrato / convenio | Prestación de Servicios de no consultoría |  |  |
| Fecha de suscripción | 25/08/2025 |  |  |
| Plazo de ejecución inicial | Hasta 19 de diciembre de 2025. |  |  |
| Objeto | Prestar la capacitación avanzada y acompañamiento técnico especializado en el uso de la herramienta de Arquitectura Empresarial ABACUS. |  |  |
| 2. SUPERVISIÓN |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE | CARGO |  |
| DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO |  | 1. Constanza García Figueroa 2. Julio César Rivera Morato 3. Sara Carolina Romero López 4. Jhon Ricardo Morales Franco | 1. Directora de Justicia Formal 2. Director de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia 3. Directora de Justicia Formal 4. Director de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia |  |
| PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN |  | 1. Sara Carolina Romero López 2. Jhon Ricardo Morales Franco 3.. | 1. Directora de Justicia Formal 2. Director de Tecnologías y Gestión de Información en Justicia 3.. |  |

Nota: En caso de que hayan ejercido la supervisión varias personas indicarlos en orden cronológico. Así mismo, asegurarse que la supervisión se haya designado en la plataforma Secop II, y que dentro del expediente repose el memorando de designación de supervisión.

| 3. DATOS DEL CONTRATISTA/COOPERANTE |  |
| --- | --- |
| NOMBRE Ingenium Colombia S.A.S. |  |
| CÉDULA / NIT NIT 900500876-5 |  |
| REPRESENTANTE LEGAL ACTUAL QUE SUSCRIBIRÁ EL ACTA DE LIQUIDACIÓN Adriana Lucía Escobar Castañeda |  |

| 4. PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN | 26/08/2025 |  |
| FECHA DE ACTA DE INICIO | No aplica |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 19/12/2025 |  |
| PRORROGADO |  | SI | NO X |

| 5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |  | VALOR | REGISTRO PRESUPUESTAL |  | VALOR |  |
| Inicial | No. 125 del 07/01/2025 | $10.566.895.960 | Inicial | No. 2025 del 26/08/2025 | $199.500.000 |  |

Nota:  En caso de que durante la ejecución del contrato No se hayan suscrito modificaciones al contrato suprimir la última fila.

6. RELACIÓN DE PAGOS:

| RELACION DE PAGOS FECHA: 12-03-2026 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de Compromiso: 2025 |  |  |
| ORDEN DE PAGO SIIF N° | FECHA | VALOR |
| 465975425 | 2025-11-28 | 93.000.000,00 |
| 41251726 | 2026-02-25 | 106.500.000,00 |
| TOTAL |  | $199.500.000,00 |

7. BALANCE FINANCIERO:

| CONCEPTO | VALOR |
| --- | --- |
| Valor Inicial del contrato | $199.500.000,00 |
| Valor aporte MJD | $199.500.000,00 |
| Valor aporte contratista/cooperante | $ N/A |
| Valor total de las adiciones | $ N/A |
| Valor total de las reducciones | $ |
| Valor Total del contrato/convenio | $199.500.000,00 |
| Valor Total Ejecutado | $199.500.000,00 |
| Valor ejecutado aporte del MJD | $199.500.000,00 |
| Valor ejecutado contratista/cooperante | $ N/A |
| Valor Total Pagado/desembolsado | $199.500.000,00 |
| Saldo Liberado (Vigencia 2025) | $0 |
| Valor Reintegros | $ N/A |
| Saldo Pendiente por Pagar al contratista/cooperante | $0 |
| Saldo Pendiente por Liberar | $0 |
| Saldo Pendiente por Reintegrar | $ N/A |

8. GARANTIAS:

Inicial:

Cumplimiento, Prestaciones Sociales y Calidad del Servicio

No. de póliza: 25-46-101043340 Seguros del Estado S. A.

Fecha de aprobación: 26-08-2025

9. SANCIONES

Ninguna.

| 10. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBLIGACIÓN ESPECÍFICA | CUMPLE | NO CUMPLE | UBICACIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA DE LOS SOPORTES | OBSERVACIÓN |
| a) Prestar de acuerdo con lo acordado con el Supervisor del contrato, los servicios descritos en el presente documento y en el Anexo que contiene las especificaciones mínimas y entregables, para lo cual empleará todos sus recursos técnicos, económicos y logísticos que se requieran para el normal desarrollo y ejecución del objeto contractual | X |  |  | - Durante el periodo reportado, se prestaron los servicios de capacitación avanzada y acompañamiento técnico especializado en el uso de la herramienta ABACUS, conforme al alcance definido y bajo la supervisión directa del Ministerio. Todas las actividades fueron planificadas y ejecutadas en coordinación con la supervisión, empleando los recursos técnicos, económicos y logísticos necesarios para asegurar la calidad y oportunidad en la entrega de los productos. - Durante el periodo reportado, se prestaron los servicios de capacitación avanzada y acompañamiento técnico especializado en el uso de la herramienta ABACUS, conforme al alcance definido y bajo la supervisión directa del Ministerio. Todas las actividades fueron planificadas y ejecutadas en coordinación con la supervisión, empleando los recursos técnicos, económicos y logísticos necesarios para asegurar la calidad y oportunidad en la entrega de los productos. |
| b) Realizar la transferencia de conocimiento sobre componentes y capacidades avanzadas de la herramienta. | X |  |  | - Se realizó un proceso estructurado de transferencia de conocimiento a los funcionarios y contratistas del Ministerio, orientado al fortalecimiento de capacidades en modelamiento de arquitecturas empresariales, metamodelos, catálogos, matrices y vistas dentro de ABACUS. Las sesiones incluyeron talleres prácticos y conceptuales aplicados a los modelos institucionales y orientaciones sobre la implementación de los marcos TOGAF 10.0 y MRAE 3.0 en el entorno del Ministerio. - Se realizó un proceso estructurado de transferencia de conocimiento a los funcionarios y contratistas del Ministerio, orientado al fortalecimiento de capacidades en modelamiento de arquitecturas empresariales, metamodelos, catálogos, matrices y vistas dentro de ABACUS. Las sesiones incluyeron talleres prácticos y conceptuales aplicados a los modelos institucionales y orientaciones sobre la implementación de los marcos TOGAF 10.0 y MRAE 3.0 en el entorno del Ministerio. |
| c) Entregar en idioma español, el material de capacitación y transferencia de conocimiento efectuado sobre componentes y capacidades de la herramienta (cartillas, manuales, presentaciones, videos de sesiones virtuales y demás utilizados) y sobre el modelamiento de arquitectura empresarial utilizando la herramienta Abacus. | X |  |  | - Se entregó el material completo de capacitación en idioma español, incluyendo presentaciones, videos de las sesiones virtuales y documentación técnica de soporte. Este material fue puesto a disposición del Ministerio para su uso institucional y como insumo de futuras capacitaciones internas. - Se entregó el material completo de capacitación en idioma español, incluyendo presentaciones, videos de las sesiones virtuales y documentación técnica de soporte. Este material fue puesto a disposición del Ministerio para su uso institucional y como insumo de futuras capacitaciones internas. |
| d) Presentar los entregables establecidos en el Anexo que contiene las especificaciones mínimas y entregables. | X |  |  | - Todos los entregables previstos en el Anexo de Especificaciones Mínimas han sido desarrollados y presentados de acuerdo con los plazos y requisitos contractuales. Entre ellos se destacan: · Programa detallado de formación. · Módulos y grabaciones de capacitación. · Metamodelo institucional. - Todos los entregables previstos en el Anexo de Especificaciones Mínimas han sido desarrollados y presentados de acuerdo con los plazos y requisitos contractuales. Entre ellos se destacan: · Programa detallado de formación. · Módulos y grabaciones de capacitación. · Metamodelo institucional. |
| e) Presentar informes mensuales donde consten las horas de capacitación y del soporte y acompañamiento premium prestados y los que le sean solicitados en relación con las obligaciones del contrato y desarrollo de las actividades propias para el cumplimiento del objeto contractual. | X |  |  | - Se han presentado oportunamente los informes mensuales requeridos, con el registro de horas de capacitación y acompañamiento ejecutadas, el detalle de actividades desarrolladas, los resultados alcanzados y las evidencias correspondientes. - Se han presentado oportunamente los informes mensuales requeridos, con el registro de horas de capacitación y acompañamiento ejecutadas, el detalle de actividades desarrolladas, los resultados alcanzados y las evidencias correspondientes. |
| f) Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual. | X |  |  | - Se han ejecutado todas las actividades necesarias para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, observando las disposiciones del Ministerio, los lineamientos del BID y las buenas prácticas de gestión de proyectos. No se han presentado desviaciones en alcance, cronograma o calidad que afecten el desarrollo del contrato. - Se han ejecutado todas las actividades necesarias para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, observando las disposiciones del Ministerio, los lineamientos del BID y las buenas prácticas de gestión de proyectos. No se han presentado desviaciones en alcance, cronograma o calidad que afecten el desarrollo del contrato. |
| g) Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 del 2002. | X |  |  | - Se adjuntan en la factura las certificaciones correspondientes que acreditan el cumplimiento oportuno de los pagos a los sistemas de salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar, ICBF y SENA, conforme a la normatividad vigente. Dichas certificaciones son expedidas por el revisor fiscal o representante legal, según lo establecido en la Ley 789 de 2002. |
| h) Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y para la ejecución del contrato. | X |  |  | - Se ha mantenido un control constante sobre el avance del proyecto, gestionando los recursos técnicos y humanos requeridos, anticipando posibles riesgos y adoptando medidas oportunas para asegurar la correcta ejecución de las actividades y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. |
| i) Informar al MINISTERIO y al SUPERVISOR, cualquier situación que altere el normal funcionamiento del servicio y presentar alternativas de solución inmediatas ante problemas que sean de su competencia | X |  |  | - Durante la ejecución, se mantuvo una comunicación permanente con el Supervisor del contrato, informando de manera oportuna cualquier situación que pudiera afectar la programación de actividades. |
| j) Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto. | X |  |  | - Se han observado las disposiciones legales, contractuales y técnicas que regulan la ejecución del contrato, garantizando la adecuada gestión documental, la confidencialidad de la información institucional y la calidad de los productos entregados. Todas las actividades desarrolladas se realizaron en coherencia con los objetivos del Programa para la Transformación Digital de la Justicia y con los estándares del fabricante de la herramienta ABACUS. |
| ENTREGABLES: |  |  |  |  |
| Programa detallado de formación (temario, metodología y cronograma) a aprobación del supervisor. | X |  |  | Se realizó el diseño del programa de formación, estructurando los módulos temáticos, objetivos de aprendizaje, metodología pedagógica y cronograma de ejecución. Ingenium llevó a cabo sesiones de revisión con el supervisor para validar la pertinencia de los contenidos y su alineación con los objetivos del proyecto. Posteriormente, se ajustó el documento conforme a las observaciones recibidas y se remitió la versión final para aprobación. |
| Módulos de capacitación en formatos digitales (Videos Grabados). | X |  |  | Los entregables correspondientes a los módulos de capacitación en formatos digitales (videos grabados) se vienen desarrollando de manera progresiva conforme al cronograma establecido. Actualmente se cuenta con avances significativos en la grabación y estructuración de los contenidos digitales Estos entregables quedarán completamente finalizados una vez se culminen las actividades programadas para la primera semana de diciembre, fecha en la cual se prevé disponer de la totalidad del material, los registros y las certificaciones correspondientes. |
| Registro de asistencia y participación. | X |  |  | Los entregables correspondientes al registro de asistencia y participación, y la certificación de los participantes emitida por el fabricante se vienen desarrollando de manera progresiva conforme al cronograma establecido. Actualmente se cuenta con avances significativos en la consolidación del registro de participantes. Estos entregables quedarán completamente finalizados una vez se culminen las actividades programadas para la primera semana de diciembre, fecha en la cual se prevé disponer de la totalidad del material, los registros y las certificaciones correspondientes. |
| Certificación de los participantes emitida por el fabricante. | X |  |  | - Los entregables correspondientes a la certificación de los participantes emitida por el fabricante quedarán completamente finalizados una vez se culminen las actividades programadas para la primera semana de diciembre, fecha en la cual se prevé disponer de la totalidad del material, los registros y las certificaciones correspondientes. - Constancia oficial otorgada por el fabricante de la herramienta o tecnología utilizada, que acredita la participación y cumplimiento de los requisitos de formación por parte de los funcionarios involucrados. |
| Material de capacitación y transferencia de conocimiento. | X |  |  | Los entregables correspondientes al material de capacitación y transferencia de conocimiento se vienen desarrollando de manera progresiva conforme al cronograma establecido. Estos entregables quedarán completamente finalizados una vez se culminen las actividades programadas para la primera semana de diciembre, fecha en la cual se prevé disponer de la totalidad del material, los registros y las certificaciones correspondientes. |
| Informe final de ejecución con resultados y recomendaciones. | X |  |  | - Este entregable quedará finalizado para la primera semana de diciembre de acuerdo con el plan de proyecto definido. - Documento que presenta de manera consolidada los resultados obtenidos durante la ejecución del componente, incluyendo análisis, avances, hallazgos y un conjunto de recomendaciones orientadas a la sostenibilidad y mejora continua del trabajo realizado. |
| Plan de acompañamiento técnico y cronograma | X |  |  | Se elaboró el plan de acompañamiento técnico que define las estrategias, actividades, roles y mecanismos de soporte al equipo institucional durante la ejecución del proyecto. Asimismo, se construyó un cronograma detallado con los hitos y actividades asociadas al acompañamiento. Este plan fue presentado y revisado con el supervisor, incorporando los ajustes solicitados antes de su entrega formal. |
| Metamodelo Institucional del MJD | X |  |  | Se desarrolló el metamodelo institucional, definiendo las entidades, relaciones y componentes conceptuales que estructuran la arquitectura institucional del MJD. Para ello, se realizaron sesiones de levantamiento de información. El entregable fue documentado de acuerdo con las guías metodológicas del proyecto y presentado al supervisor para su revisión y aprobación. |
| Modelos arquitectónicos construidos y documentados en ABACUS. | X |  |  | - Este entregable está planificado para finalizarse la primera semana de diciembre. - Modelos estructurados que representan la arquitectura actual y objetivo de la entidad, desarrollados y documentados en la herramienta ABACUS, garantizando trazabilidad, consistencia y alineación con los lineamientos institucionales. |
| Repositorio estructurado y parametrizado conforme a estándares. | X |  |  | - Este entregable está planificado para finalizarse la primera semana de diciembre. - Repositorio centralizado que organiza los elementos arquitectónicos bajo criterios unificados, con taxonomías, metadatos y parámetros configurados según mejores prácticas y estándares definidos para el proyecto |
| Arquitecturas de referencia alineadas al MRAE 3.0. | X |  |  | - Este entregable está planificado para finalizarse la primera semana de diciembre. - Conjunto de arquitecturas de referencia diseñadas en cumplimiento del MRAE 3.0, proporcionando lineamientos, estructuras y modelos base que orientan el desarrollo, integración y evolución de las capacidades institucionales. |
| Informe técnico mensual de avances. | X |  |  | Se ha venido entregando mensualmente el informe técnico con el detalle de las actividades ejecutadas, avances logrados, hitos cumplidos y proyecciones financieras. El último informe consolidará los resultados finales al término del contrato. |
| Material de transferencia de conocimiento | X |  |  | - Se avanza en la estructuración del material de apoyo y guías metodológicas para la transferencia de conocimiento, que incluye módulos de capacitación, material digital y documentación técnica de referencia. Su entrega definitiva se realizará en la primera semana de diciembre. - Se avanza en la estructuración del material de apoyo y guías metodológicas para la transferencia de conocimiento, que incluye módulos de capacitación, material digital y documentación técnica de referencia. Su entrega definitiva se realizará en la primera semana de diciembre. |
| Informe final con hoja de ruta, recomendaciones y arquitectura evolutiva consolidada. |  |  |  | - Este entregable está planificado para finalizarse la primera semana de diciembre. - Este documento consolida y formaliza la entrega de los productos desarrollados en el marco del componente de Soporte Premium del proceso P00085-25, en apoyo al Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia, financiado mediante el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. El trabajo se enfocó en fortalecer las capacidades institucionales del Ministerio de Justicia y del Derecho para la gestión de su Arquitectura Empresarial, utilizando la herramienta ABACUS y alineando los entregables con marcos de referencia como TOGAF 10.0 y el MinTIC mediante el MRAE 3.0. El documento presenta la base arquitectónica institucional construida, los modelos, catálogos y vistas iniciales del paisaje de Arquitectura Empresarial, así como el repositorio parametrizado y las arquitecturas de referencia desarrolladas. Además, describe los avances, vacíos de información identificados y las acciones necesarias para continuar el proceso de consolidación y madurez en la herramienta ABACUS. Finalmente, reúne los soportes técnicos y documentales correspondientes a los ocho ítems contractuales exigidos, incluyendo el plan de acompañamiento, el metamodelo institucional, los modelos arquitectónicos, el repositorio estructurado, las arquitecturas de referencia, informes técnicos, material de transferencia y el informe final con la hoja de ruta propuesta. |

| 11. CONTRATACIÓN DERIVADA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. CONTRATO/CONVENIO | OBJETO | FECHA DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN/ RECIBO A SATISFACCIÓN |  |
| Nota: diligenciar solo en caso que aplique. |  |  |  |
| 12. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO |  |  |  |  |  |
| En mi calidad de supervisor certifico que: |  |  |  |  |  |
| 1. Que el contrato fue cumplido y ejecutado a satisfacción. |  |  |  |  |  |
| 2. Que el contratista cumplió correctamente con las obligaciones del contrato en los términos y plazos establecidos en el mismo. |  |  |  |  |  |
| 3. Que, el citado contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de aportes de seguridad social y parafiscales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022. |  |  |  |  |  |
| 4. Que, al contratista se le realizaron todos los pagos de acuerdo con lo convenido contractualmente. |  |  |  |  |  |
| 5. Que, a la fecha de suscripción del presente informe no fue necesario afectar las garantías constituidas en virtud del contrato/convenio y no se requirió ampliar la vigencia de los amparos. |  |  |  |  |  |

13. OBSERVACIONES

Ninguna

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 17 de abril de 2026.

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE SARA CAROLINA ROMERO LÓPEZ		JHON RICARDO MORALES FRANCO

CARGO DIRECTORA					DIRECTOR

DIRECCIÓN DE JUSTICIA FORMAL		DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN EN JUSTICIA

Revisó: Milena Albornoz - Contratista

Revisó: Juan Carlos Rodríguez Arana – Gerente UEP

Revisó:

Elaboró: Gabriela Velásquez A. Especialista en Adquisiciones UEP