Bogotá, 30 de Abril de 2020

Señores                                                                               CRU2020-BOG-INTERYCONSTRUSAS-BOG-321-2019-014-C

INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES SAS

# Atn: Carlos Arambula                                                                                                                                                      Representante Legal

# Calle 127 No 7-19 Oficina: 404

# Teléfono: 9371881

# Bogotá, D.C. – Colombia

Ref. EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE EN BOGOTA D.C.

Asunto: Adición suspensión COP 321-2019

Cordial Saludo;

Teniendo en cuenta la pandemia mundial por la que se está atravesando y acatando las consideraciones y recomendaciones dadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el contratista CONSORCIO RU 2020 DEL CONTRATO 321 – 2019, solicita a esta interventoría la adición de la suspensión del contrato desde el día 4 de Mayo de 2020  hasta  el 15 de Mayo de 2020, esto para cumplir con el protocolo de bioseguridad y haciendo la salvedad que de obtenerse los permisos y aprobaciones necesarias prontamente, se iniciara la ejecución de la obras antes de la fecha indicada.

Atentos a cualquier observación

Cordialmente

JUAN FELIPE DELGADO

Represente legal

Consorcio RU 2020