## Slide 1: Metas Estratégicas SDA Programación y estado de avance

## Slide 2
so
so
Contenido
Metas estratégicas SCA
  Suelo y biodiversidad
  Agua
  Aire
  Suelo y biodiversidad
  Agua
  Aire
  Autoridad ambiental
Metas estratégicas SGA
1.
2.

## Slide 3
Metas estratégicas - SDA
Suelo y biodiversidad
Aire
* Semaforización corresponde al avance esperado para la vigencia 2025 a corte agosto
> 68%
56% - 68%
< 56%
Estado de cumplimiento
Implementación del 100% de la ZUMA Bosa-Apogeo
Declaración e implementación de la nueva ZUMA
Renovación de 195 vehículos de carga pesada y volquetas por medio de Foncarga
272.000 m2 renaturalizados por medio del Plan de Renaturalización Urbana
Restauración ecológica de 2.145 hectáreas en Cerros Orientales y áreas de importancia ambiental.
Efectividad en el manejo de las 32 áreas protegidas distritales.
350 ha en proceso de habilitación para Transferencia de Derechos de Construcción
Recuperar ambientalmente 134,98 hectáreas degradadas por minería que cuentan con instrumento ambiental.
Reducir el riesgo ambiental en 1.001 (100%) predios con suelos potencialmente contaminados.
Evitar la disposición inadecuada de 30 millones de toneladas de RCD, 24.000 toneladas de llantas y 77.000 toneladas de residuos hospitalarios.
Eliminar el 40% de los puntos críticos de arrojo clandestino por disposición inadecuada de residuos peligrosos en Estructura Ecológica Principal y aumentar en 15.200 los usuarios controlados.
Habilitar 2.000 sitios para para la plantación de coberturas biodiversas principalmente arbolado y validar la plantación efectiva de 45.651 árboles a través de mecanismo de compensación.
Gestionar el riesgo potencial de volcamiento y caída de ramas de 577.595 árboles.
Incrementar al 80% la tasa promedio anual de animales silvestres liberados y reubicados
Evitar el tráfico ilegal de 5.400 individuos y productos de animales silvestres
Reporte anual o meta desde 2026

## Slide 4
Metas estratégicas - SDA
Agua
Autoridad ambiental
* Semaforización corresponde al avance esperado para la vigencia 2025
Conservación de 6.500 ha de ecosistemas estratégicos para el recurso hídrico
525 proyectos de ecourbanismo con criterios para el uso eficiente del agua.
Reducir en un 60 % la carga contaminante vertida a los ríos Torca, Salitre Fucha y Tunjuelo
Resolver de fondo 4.314 expedientes sancionatorios de más de diez años de antigüedad, en cumplimiento de la Ley 2387 de 2024.
Realizar el 100% de evaluaciones de licencia ambiental en los tiempos de ley
Realizar el seguimiento al 25% de los proyectos licenciados mediante el Índice de Desempeño Ambiental
100% de los trámites recibidos entre 2025-2027 resueltos de fondo en oportunidad
Realizar el seguimiento ordinario al 75% de los proyectos licenciados a 2024 (sin IDA)
Resolver de fondo 31.178 trámites rezagados

## Slide 5
Subsecretaría | Area | META / INDICADOR PRINCIPAL | No. de indicadores secundarios | Plan de trabajo | Cierre 2025 | Programación 2026 | Reporte enero 2026 | Programación Mensual 2026 | Programación annual 2027
SGA | SB | 1. Número total de hectáreas en proceso de restauración ecológica (5 indicadores de restauracion, 2 en áreas de importancia ambiental y 2 cerros orientales) | 10 | Si | Si | Si | No | No | Si
SGA | SB | 2. Número de hectáreas estratégicas para el recurso hídrico con instrumentos y estrategias de conservación (PSA) | 5 | No | Si | Si | No | No | Si
SGA | AP | 3. Número hectáreas del sistema distrital de áreas protegidas con manejo efectivo | 3 | No | NA | Si | No | No | Si
SGA | SEGAE | 4. Número de proyectos en etapa de formulación y/o implementación que incluyen criterios de construcción, producción y consumo sostenible para ahorrar en el consumo del agua |  | Si | Si | Si | No | Si | Si
SGA | SEGAE | 5. Número de metros cuadrados de áreas renaturalizadas con coberturas biodiversas |  | Si | Si | Si | No | No | Si
SGA | SEGAE | 6. Número de hectáreas en proceso de habilitación por medio del mecanismo de transferencia de derechos de construcción con acciones de conservación | 4 | No | Si | Si | No | No | Si
SCA | DCA | 1.Porcentaje de solicitudes de evaluación de licencia ambiental resueltas en tiempos de ley (90 días hábiles) | 3 | No | Si | Si | No | No | Si
SCA | DCA | 2. Número de proyectos licenciados con seguimiento por medio del Índice de Desempeño Ambiental (IDA) | 0 | Si | Si | Si | No | No | Si
SCA | DCA | 3. Número de proyectos licenciados con seguimiento ordinario | 1 | Si | Si | Si | No | No | Si
SCA | SS | 4. Número de animales silvestres y productos de tráfico ilegal incautados | 1 | No | Si | Si | No | Si | Si
SCA | SFF | 5. Porcentaje de la tasa promedio de animales silvestres liberados o reubicados | 3 | No | Si | Si | No | No | Si
SCA | SS | 6. Número de hectáreas en áreas afectadas por minería recuperadas ambientalmente | 2 | Si | Si | Si | No | No | Si
SCA | SS | 7. Número de predios con suelos potencialmente contaminados en categoría de riesgo aceptable | 1 | Si | Si | Si | No | No | Si
SCA | SS | 8. Número de toneladas de residuos especiales y peligrosos controladas y aprovechadas | 3 | No | Si | Si | No | No | Si
ANTES

## Slide 6
Subsecretaría | Área | TEMA | No. de indicadores secundarios | Plan de trabajo | Cierre 2025 | Programación 2026 | Reporte enero 2026 | Mensual 2026 | Programación 2027
SCA | SRS | 9. Número de toneladas de residuos especiales y peligrosos dispuestas adecuadamente | N/A | No | Si | Si | No | No | Si
SCA | SRS | 10. Número de toneladas de aprovechamiento de llantas | N/A | No | Si | Si | No | No | Si
SCA | SRS | 11. Número de puntos críticos de arrojo clandestino eliminados en humedales, cuerpos de agua y parques distritales ecológicos de montaña | N/A | No | NA | NA | NA | NA | Si
SCA | SCAAV | 12. Porcentaje de avance en la implementación de la ZUMA Bosa Apogeo | 8 | Si | Si | Si | No | No | Si
SCA | SCAAV | 13. Porcentaje de avance en la declaración de una nueva ZUMA | 3 | Si | NA | Si | No | No | NA
SCA | SCAAV | 14. Número de vehículos de transporte de carga renovados a través de FONCARGA | 8 | Si | Si | Si | No | No | Si
SCA | SCAAV | 15. Número de solicitudes de registros de publicidad exterior visual evaluados, pertenecientes a vigencias anteriores a 2025 | N/A | No | Si | Si | No | No | Si
SCA | SCAAV | 16. Número de trámites de evaluación y seguimiento de fuentes fijas y fuentes móviles resueltos de fondo, pertenecientes a vigencias anteriores a 2025 | N/A | No | Si | Si | No | No | Si
SCA | DPS | 17. Número de expedientes sancionatorios resueltos de fondo en cumplimiento de la Ley 2387 de 2024 |  | No | Si | Si | No | Si | Si
SCA | DPS | 18. Número de expedientes del cuatrienio con impulso procesal (78% de los procesos sancionatorios del cuatrienio) |  | No | Si | Si | No | Si | Si
SCA | DPS | 19. Número de expedientes del cuatrienio con decisión de fondo (15% de los procesos sancionatorios del cuatrienio) |  | No | Si | Si | No | Si | Si
SCA | SRH | 20. Número de toneladas de carga contaminante vertida a los ríos Torca, Salitre Fucha y Tunjuelo reducidas |  | Si | Si | Si | No | No | Si
SCA | SRH | 21. Porcentaje de trámites de evaluación resueltos de fondo y notificados o informados (2025-2027) |  | No | Si | Si | No | No | Si
SCA | SS | 22. Número de árboles en potencial riesgo de volcamiento o caída de ramas gestionados |  | No | Si | Si | No | No | Si
SCA | SS | 23. Número de árboles efectivamente plantados a través del mecanismo de compensación |  | No | Si | Si | No | No | Si
SCA | SS | 24. Número de autorizaciones de aprovechamiento silvicultural anteriores a 2024 con seguimiento | N/A | No | Si | Si | No | No | Si
SCA | SS | 25. Número de trámites rezagados de evaluación de aprovechamiento forestal por obra resueltos de fondo | N/A | No | Si | Si | No | No | Si
ANTES

## Slide 7
Subsecretaria | Metas Estrategicas | indicadores primarios | Indicadores Secundarios | Metas claves de desempeño (legados) | Metas que requirieron ajustes en magnitud
Subsecretaría de Control ambiental | 15 | 18 | 54 | 4 | 6
Subsecretaría de Gestión ambiental | 6 | 7 | 49 | 6 | 0
Total | 21 | 25 | 103 | 10 | 5
Metas estratégicas - SDA
Balance General
Notes: Subsecretaría de Control ambiental:
Metas claves de desempeño (legados):
Verificar la recuperación ambiental de 50 hectáreas afectadas por minería que cuentan con instrumento ambiental
Disminuir en 8% la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5)
Reducir en un 60 % la carga contaminante vertida a los ríos Torca, Salitre Fucha y Tunjuelo
Resolver de fondo 4.314 expedientes sancionatorios de más de diez años de antigüedad, en cumplimiento de la Ley 2387 de 2024
Metas que requirieron ajustes en magnitud:
Verificar la recuperación ambiental de 50 hectáreas afectadas por minería que cuentan con instrumento ambiental
Reducir el riesgo ambiental en 1.034 predios con suelos potencialmente contaminados
Validar la plantación efectiva de 3.620 árboles a través de mecanismo de compensación
Gestionar el riesgo potencial de volcamiento y caída de ramas de 144.648 árboles gestionados
Impulsar o resolver 5.580 de los expedientes sancionatorios iniciados durante el cuatrienio (2024-2027)
Evitar la disposición inadecuada de 25.7 millones de toneladas de Residuos Construcción y Demolición (RCD), llantas y residuos peligrosos hospitalarios e industriales
Subsecretaría de Gestión ambiental
Metas claves de desempeño (legados):
Restauración ecológica de 2.145 hectáreas en Cerros Orientales y áreas de importancia ambiental.
13.214,14 hectáreas de las áreas del Sistema Distrital de Áreas Protegidas incrementan su manejo efectivo
350 hectáreas en proceso de habilitación para realizar procesos de conservación en áreas de alta importancia ambiental, mediante el mecanismo de transferencia de derechos de construcción y desarrollo
Incrementar en 262.565 m2 las áreas renaturalizadas en la ciudad (cuenta dos indicadores primarios)
Realizar procesos de conservación en 6.500 ha de zonas estratégicas para la conservación del recurso hídrico en la Bogotá región
525 proyectos en etapa de formulación y/o implementación que incluyen criterios de construcción, producción y consumo sostenible para ahorrar hasta un 25% en el consumo del agua al año 2027

## Slide 8
Subsecretaria | Dirección o subdirección | Meta estratégica | indicador | Meta clave de desempeño o Legados | Indicadores Secundarios | Cierre 2025 | Programación Anual 2026 | Programación Mensual 2026 | Reporte enero febrero 2026 | Programación 2027
SGA | Subdirección de Biodiversidad | Restauración ecológica de 2.145 hectáreas en Cerros Orientales y áreas de importancia ambiental. | Número de hectáreas en proceso de restauración ecológica | si | 15 | Si | si | No | No | si
SGA | Dirección de Áreas Protegidas | 13.214,14 hectáreas de las áreas del Sistema Distrital de Áreas Protegidas incrementan su manejo efectivo | Número de hectáreas del sistema distrital de áreas protegidas con manejo efectivo | si | 5 | N/A | si | No | No | Si
SGA | Dirección de Gestión Ambiental | 350 hectáreas en proceso de habilitación para realizar procesos de conservación en áreas de alta importancia ambiental, mediante el mecanismo de transferencia de derechos de construcción y desarrollo | Número de hectáreas en proceso de habilitación por medio del mecanismo de transferencia de derechos de construcción con acciones de conservación | si | 2 | Si | si | No | No | Si
SGA | Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial | Incrementar en 262.565 m2 las áreas renaturalizadas en la ciudad | Número de metros cuadrados de áreas renaturalizadas con coberturas biodiversas | si | 7 | Si | si | No | No | Si
SGA | Subdirección de Biodiversidad | Realizar procesos de conservación en 6.500 ha de zonas estratégicas para la conservación del recurso hídrico en la Bogotá región | Número de hectáreas estratégicas para el recurso hídrico con instrumentos y estrategias de conservación (PSA) | No | 5 | Si | si | No | No | NO
SGA | Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial | 525 proyectos en etapa de formulación y/o implementación que incluyen criterios de construcción, producción y consumo sostenible para ahorrar hasta un 25% en el consumo del agua al año 2027 | Número de proyectos en etapa de formulación y/o implementación que incluyen criterios de construcción, producción y consumo sostenible para ahorrar en el consumo del agua | si | 15 | Si | si | si | No | Si
Metas estratégicas - SGA

## Slide 9
Subsecretaria | Dirección o subdirección | Meta estratégica | indicador | Meta clave de desempeño o Legados | Indicadores Secundarios | Cierre 2025 | Programación Anual 2026 | Programación Mensual 2026 | Reporte enero febrero 2026 | Programación 2027
SCA | Subdirección del Recurso Suelo | Verificar la recuperación ambiental de 50 hectáreas afectadas por minería que cuentan con instrumento ambiental | Número de hectáreas en áreas afectadas por minería recuperadas ambientalmente | si | 0 | N/A | si | No | No | si
SCA | Subdirección del Recurso Suelo | Reducir el riesgo ambiental en 1.034 predios con suelos potencialmente contaminados | Número de predios con suelos potencialmente contaminados en categoría de riesgo aceptable | No | 2 | Si | Si | No | No | si
SCA | Subdirección del Recurso Suelo | Evitar la disposición inadecuada de 25.7 millones de toneladas de Residuos Construcción y Demolición (RCD), llantas y residuos peligrosos hospitalarios e industriales | Número de toneladas de residuos especiales y peligrosos controladas y aprovechadas | No | 5 | Si | si | No | No | si
SCA | Subdirección de Flora y Fauna Silvestre | Evitar el tráfico ilegal de 3.394 individuos y productos de animales silvestres | Número de animales silvestres y productos de tráfico ilegal incautados | No | 0 | Si | si | No | No | Si
SCA | Subdirección de Silvicultura | Validar la plantación efectiva de 3.620 árboles a través de mecanismo de compensación | Número de árboles efectivamente plantados a través del mecanismo de compensación | No | 0 | Si | No | No | No | Si
SCA | Subdirección de Silvicultura | Gestionar el riesgo potencial de volcamiento y caída de ramas de 144.648 árboles gestionados | Número de árboles en potencial riesgo de volcamiento o caída de ramas gestionados | No | 0 | Si | No | No | No | Si
Metas estratégicas - SCA
Metas estratégicas con cambio de magnitud

## Slide 10
Subsecretaria | Dirección o subdirección | Meta estratégica | indicador | Meta clave de desempeño o Legados | Indicadores Secundarios | Cierre 2025 | Programación Anual 2026 | Programación Mensual 2026 | Reporte enero febrero 2026 | Programación 2027
SCA | Subdirección de Flora y Fauna Silvestre | Mantener en un 65% la tasa promedio de animales silvestres liberados o reubicados | Porcentaje de la tasa promedio de animales silvestres liberados o reubicados | No | 3 | si | si | No | No | si
SCA | Subdirección de Flora y Fauna Silvestre | Evitar el tráfico ilegal de 3.394 individuos y productos de animales silvestres | Número de animales silvestres y productos de tráfico ilegal incautados | No | 0 | si | si | No | No | si
SCA | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual | Disminuir en 8% la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5) | Porcentaje de avance en la implementación de la ZUMA Bosa Apogeo | si | 23 | Si | Si | No | No | Si
SCA | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual | Disminuir en 8% la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5) | Porcentaje de avance en la declaración de una nueva ZUMA | si | 3 | N/A | Si | No | No | N/A
SCA | Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual | Disminuir en 8% la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5) | Número de vehículos de transporte de carga renovados a través de FONCARGA | si | 7 | Si | Si | No | No | Si
SCA | Subdirección del Recurso Hídrico | Reducir en un 60 % la carga contaminante vertida a los ríos Torca, Salitre Fucha y Tunjuelo | Número de toneladas de carga contaminante vertida a los ríos Torca, Salitre Fucha y Tunjuelo reducidas | si | 4 | No | Si | No | No | Si
SCA | Dirección de Procesos Sancionatorios | Resolver de fondo 4.314 expedientes sancionatorios de más de diez años de antigüedad, en cumplimiento de la Ley 2387 de 2024 | Número de expedientes sancionatorios resueltos de fondo en cumplimiento de la Ley 2387 de 2024 | si | 0 | si | si | No | No | Si
SCA | Dirección de Control Ambiental | Realizar el 100% de evaluaciones de licencia ambiental en los tiempos de ley | Porcentaje de evaluación de licencias ambientales en los tiempos de ley | No | 1 | si | Si | No | No | Si
Metas estratégicas - SCA

## Slide 11
Subsecretaria | Dirección o subdirección | Meta estratégica | indicador | Meta clave de desempeño o Legados | Indicadores Secundarios | Cierre 2025 | Programación Anual 2026 | Programación Mensual 2026 | Reporte enero febrero 2026 | Programación 2027
SCA | Dirección de Control Ambiental | Realizar el seguimiento al 25% de los proyectos licenciados mediante el Índice de Desempeño Ambiental | Número de proyectos licenciados con seguimiento por medio del Índice de Desempeño Ambiental (IDA) | No | 0 | N/A | Si | No | No | Si
SCA | Dirección de Control Ambiental | Realizar el seguimiento ordinario al 75% de los proyectos licenciados a 2024 (sin IDA) | Número de proyectos licenciados con seguimiento ordinario | No | 0 | Si | Si | No | No | Si
SCA | Dirección de Procesos Sancionatorios | Impulsar o resolver 5.580 de los expedientes sancionatorios iniciados durante el cuatrienio (2024-2027) | Número de expedientes del cuatrienio con impulso procesal en los procesos sancionatorios del cuatrienio | No | 0 | Si | si | No | No | Si
SCA | Dirección de Procesos Sancionatorios | Impulsar o resolver 5.580 de los expedientes sancionatorios iniciados durante el cuatrienio (2024-2027) | Número de expedientes del cuatrienio con decisión de fondo en los procesos sancionatorios iniciados en las vigencias 2024 -2025 | No | 0 | Si | si | No | No | Si
SCA | Subdirección de Silvicultura Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual | Resolver 15.268 trámites y autorizaciones rezagados anteriores al 2024 y solicitudes vigencias a 2025-2027 | Número de trámites trámites y autorizaciones rezagados anteriores al 2024 y solicitudes vigencias a 2025-2027 | No | 6 | Si | No | No | No | Si
Metas estratégicas - SCA
Metas estratégicas con cambio de magnitud

## Slide 12
Metas Estratégicas SGA

## Slide 13
Suelo y biodiversidad
Indicadores

## Slide 14
Indicadores
Restauración ecológica de 2.145 hectáreas en Cerros Orientales y áreas de importancia ambiental.
93,28
2024
51,32
2025
66,08
2026
45,05
2027
226,56
Total
Número de hectáreas de siembra nueva en áreas de importancia ambiental
118,78
195
672,85
479,39
1.302
Número de hectáreas de siembra nueva en Cerros Orientales
93,28
Avance
118,78
22,15
Avance
90,93
115,6
Avance acumulado
209,7
812,06
846,32
1.278.9
1.124,4
2.219,5
Número de hectáreas en proceso de restauración ecológica
903,13
229,89
1.113,0
Subdirección de Biodiversidad
Meta estratégica
Siembras nuevas
0,32
1,4
6
6
13,72
Número de hectáreas de siembra nueva en Reservas Distritales de Humedal
0,32
1,4
1,72
7,16
0,20
25,44
14,05
46,85
Número de hectáreas de siembra nueva en Parques Distritales Ecológicos de Montaña
7,16
0,20
7,36
2,04
4,05
9,64
0
15,73
Número de hectáreas de siembra nueva en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen
2,04
4,05
6,09
Alertas:
Tenemos 14,59 ha que a la fecha no cuentan con programación (Cerros Orientales).
Es importante definir el seguimiento a las metas de la CAR (200 ha) y la EAAB (150 ha) en los Cerros Orientales; así como al convenio SDA-EAAB (187,5 ha).
Notes: Número de hectáreas en procesos de restauración ecológica
En 2024 se realizaron procesos de restauración en 903,1 ha de las 812,06 ha programadas.
  Siembra nueva: 212,1 ha
  Mantenimiento: 691 ha
En 2025 se realizaron proceso de restauración en 229,89 ha de las 846,32 ha programadas.
  Siembra nueva: 113,1 ha de las 246,32 ha programadas
  Mantenimiento: 116,8 ha de las 600 ha programadas
Entre 2024 y 2025 se realizaron procesos de restauración en 1.016,02 ha, de las cuales 325,1 ha son de siembra nueva y 691 ha de mantenimiento
En 2026 se realizarán procesos de restauración en 1.278,9 ha, de las cuales 678,9 ha son de siembra nueva y 600 ha en mantenimiento
En 2027 se realizarán procesos de restauración en 1.124,14 ha, de las cuales 524,4 ha son de siembra nueva y 600 ha en mantenimiento
Entre 2024 y 2027 se realizarán procesos de restauración en 2.219,5 ha, de las cuales 1.528,5 ha son de siembra nueva y 691 ha de mantenimiento.

## Slide 15
Indicadores
Restauración ecológica de 2.145 hectáreas en Cerros Orientales y áreas de importancia ambiental.
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Subdirección de Biodiversidad
Meta estratégica
Siembras nuevas
80,72
0
0
0
80,72
Número de hectáreas de siembra nueva en la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá
80,72
0
80,72
3,04
16,50
25
25
69,54
Número de hectáreas de siembra nueva en otras áreas de importancia estratégica
3,04
16,50
19,54
Número de árboles sembrados por la SDA
-
-
-
-
-
105.871
100.711
206.582
Mantenimiento
320,02
94,0
250
250
320,02
Número de hectáreas en mantenimiento en áreas de importancia ambiental
370,87
22,81
350
350
370,81
Número de hectáreas en mantenimiento en Cerros Orientales
320,02
370,87
94,0
22,81
414,20
393,68
30,04
57,64
100
100
100
Número de hectáreas en mantenimiento en Reservas Distritales de Humedal
30,04
57,64
87,68

## Slide 16
Indicadores
Restauración ecológica de 2.145 hectáreas en Cerros Orientales y áreas de importancia ambiental.
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Subdirección de Biodiversidad
Meta estratégica
Mantenimiento
169,62
27,76
140,36
140,36
169,62
Número de hectáreas en mantenimiento en Parques Distritales Ecológicos de Montaña
169,62
27,76
197,38
12,82
0,39
9,64
9,64
12,82
Número de hectáreas en mantenimiento en la Reserva Forestal Thomas van der Hammen
12,82
0,39
13,21
10,62
0,74
0
0
10,62
Número de hectáreas en mantenimiento en en la Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá
10,62
0,74
11,36
97,06
7,47
0
0
97,06
Número de hectáreas en mantenimiento en otras áreas de importancia estratégica
97,06
7,47
104,53

## Slide 17
13.215,78 hectáreas de las áreas del Sistema Distrital de Áreas Protegidas incrementan su manejo efectivo.
2024
2025
2026
2027
Total
-
-
6.679,74
6.536,04
13.215,78
Número de hectáreas del sistema distrital de áreas protegidas con manejo efectivo
Avance
-
Avance
-
Avance acumulado
-
Indicadores
Número de áreas protegidas con plan de manejo ajustado a los resultados de efectividad de manejo
Número de áreas protegidas con fichas técnicas con elementos esenciales elaboradas
Número de evaluaciones de efectividad del manejo adelantadas a nivel sistema
-
-
17
15
32
-
-
-
-
32
-
-
32
-
32
32
-
1
-
1
2
-
1
Dirección de Áreas Protegidas
Meta estratégica
Número de áreas protegidas con plan de manejo formulado o actualizado (adoptado por acto administrativo)
16
2
1
-
19
16
2
18
Número de evaluaciones de efectividad del manejo adelantadas a nivel sitio (área protegida)
-
-
32
-
32
-
-
-
1
Notes: Número de hectáreas del sistema distrital de áreas protegidas con manejo efectivo
La administración o manejo efectivo se refiere al logro de los objetivos de específicos de conservación. Para conocer este avance se requiere que cada área protegida cuente primero con los elementos esenciales: objetivos y objetos de conservación, límites, categoría de manejo, régimen de usos, gobernanza y nombre. Con base en estos elementos esenciales el área debe tener un instrumento de planificación del manejo para toma de decisiones y evaluarse periódicamente el cambio en la efectividad al nivel de sitio y sistema.
Número de áreas protegidas con fichas técnicas con elementos esenciales elaboradas
En 2025 se elaboraron las fichas técnicas para las 32 áreas protegidas (13.215,78 ha).
Número de evaluaciones de efectividad del manejo adelantadas a nivel sistema
En diciembre de 2025 y en el marco del convenio SDA - WWF Colombia, se terminó el primer análisis de efectividad para el Sistema Distrital de Áreas Protegidas, arrojando los primeros resultados sobre las oportunidades y limitantes que implica su gestión y administración.
Número de evaluaciones de efectividad del manejo adelantadas a nivel sitio (área protegida)
Se avanzó en tres evaluaciones al nivel de área protegida (RDH de Tibanica, RDH de Capellanía y PDEM Soratama), realizadas revisando no solo las oportunidades y limitantes que existen para la planeación y administración efectiva de las áreas, sino igualmente ajustando la propuesta metodológica de evaluación de efectividad.
En 2026 se continuará con las evaluaciones de las áreas protegidas RDH de Tibanica, RDH de Capellanía y PDEM Soratama. Sus resultados finales se reportan en 2026.
De igual manera, en 2026 se adelantarán las evaluaciones de efectividad del manejo de las 29 áreas protegidas restantes, para completar 32 evaluaciones de efectividad del manejo, que equivale a 13.215,78 ha.
Número de áreas protegidas con plan de manejo formulado o actualizado (adoptado por acto administrativo)
Corresponden a los planes de manejo formulados o actualizados con la metodología estructurada e implementada hasta 2025. La actualización del plan de manejo de la RDH Capellanía cuenta con dicha metodología, la cual se adoptará en 2026.
Se reporta de la siguiente manera:
Reservas Distritales de Humedal
2024: Torca y Guaymaral, Santa María del Lago, La Vaca, Burro, Techo, Chiguasuque-La Isla, La Conejera, Juan Amarillo, Córdoba, Jaboque, , Meandro del Say, Complejo de Humedales El Tunjo y Salitre. Total: 13 RDH (778,90 ha).
2025: Tibanica (26,82 ha).
2026: Capellanía (29,32 ha).
TOTAL: 15 RDH (835,04 ha).
Parques Distritales Ecológicos de Montaña
2024: Entrenubes, Cerro Seco, Cerro de Torca. Total: 3 PDEM (922,28 ha).
2025: Cerro de La Conejera. (193,09 ha).
TOTAL: 4 PDEM (1.115,37 ha).
TOTAL RDH + PDEM (2024+2025): 19 áreas protegidas (1.950,41 ha).
Número de áreas protegidas con plan de manejo ajustado a los resultados de efectividad de manejo
Corresponden a los planes de manejo ajustados (aplica formulación o actualización de planes de manejo de áreas protegidas que no tenían instrumento) teniendo en cuenta la metodología estructurada en 2026, a partir de los resultados de las evaluaciones de efectividad del manejo a nivel de sistema y de sitio (por cada área protegida).
Paisajes sostenibles
2026: Corredor Paso Colorado - Peñas Blancas, Pilar San Juan y Sumapaz. Total: 2 PS (4.805,50 ha).
2027: Agroparque La Requilina - El Uval, Agroparque Los Soches, Agroparque Quiba, Cuenca del Río Guayuriba, Santa Librada Bolonia. Total: 5 PS (6.148,44 ha).
TOTAL: 7 PS (10.953,94 ha).
Reservas Distritales de Humedal
2026: Complejo de humedales El Tunjo, Córdoba Niza, Chiguasuque La isla, Jaboque, Juan Amarillo o Tibabuyes, La Vaca, Techo, Tibanica, Torca y Guaymaral, Burro, Tingua Azul. Total: 11 RDH (732,38 ha).
2027: Capellanía o Cofradía, La Conejera, Santa María del Lago, Meandro del Say, Hyntiba Escritorio, Salitre. Total: 6 RDH (168,50 ha).
TOTAL: 17 RDH (900,88 ha).
Parques Distritales Ecológicos de Montaña
2026: Cerro de la Conejera, Cerro Seco, Entrenubes, Mirador de los Nevados. Total: 4 PDEM (1.141,86 ha).
2027: Cerro de Torca, Serranía del Zuque, Sierras del Chicó, Soratama. Total: 4 PDEM (219,10 ha).
TOTAL: 8 PDEM (1.360,96 ha).
TOTAL PS+RDH + PDEM (2026+2027): 32 áreas protegidas (13,215,78 ha).

## Slide 18
350 hectáreas en proceso de habilitación para realizar procesos de conservación en áreas de alta importancia ambiental, mediante el mecanismo de transferencia de derechos de construcción y desarrollo
2024
2025
2026
2027
Total
-
85
135
130
350
Número de hectáreas en proceso de habilitación por medio del mecanismo de transferencia de derechos de construcción con acciones de conservación
Avance
-
Avance
91,6
Avance acumulado
91,6
Indicadores
Alertas: Actualizar el procedimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG).
Número de certificados de derechos de construcción y desarrollo expedidos
-
-
30.231
50.000
100.000
-
19.769
19.769
Porcentaje de avance en la modificación del Decreto Distrital 626 de 2023
-
100%
-
-
100%
-
100%
100%
Dirección de Gestión Ambiental
Meta estratégica
Notes: Hectáreas ofertadas para el mecanismo de transferencia de derechos de construcción
2024: Total de predios ofertados: 26 (207,50 ha)
Zona generadora
Subzona de manejo y uso de importancia ambiental del POMCA del río Bogotá. Predios: 1. Área (Ha): 0,21 ha
Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen. Predios: 18. Área (Ha): 183,29 ha
Parques de bordes de los cerros orientales – AOPP. Predios: 7. Área (Ha): 24 ha
Red de parques del río Bogotá. Predios: 0. Área (Ha): 0 ha
2025: Total de predios ofertados: 12 (23,11 ha)
Zona generadora
Subzona de manejo y uso de importancia ambiental del POMCA del río Bogotá. Predios: 0. Área (Ha): 0 ha
Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen. Predios: 8. Área (Ha): 16,19 ha.
Parques de bordes de los cerros orientales – AOPP. Predios: 3. Área (Ha): 6,81 ha.
Red de parques del río Bogotá. Predios: 1. Área (Ha): 0,11 ha.
2024+2025: Total de predios ofertados: 38 (230,61 ha)
Zona generadora
Subzona de manejo y uso de importancia ambiental del POMCA del río Bogotá. Predios: 1. Área (Ha): 0,21 ha
Reserva Forestal Productora del Norte de Bogotá Thomas Van Der Hammen. Predios: 26. Área (Ha): 199,48 ha.
Parques de bordes de los cerros orientales – AOPP. Predios: 10. Área (Ha): 30,81 ha.
Red de parques del río Bogotá. Predios: 1. Área (Ha): 0,11 ha.
Hectáreas transferidas por medio del mecanismo de transferencia de derechos de construcción.
2024: 0 ha
2025: 9,6 ha
El 05/11/2025 se suscribió la escritura pública 2909 de 2025 en la Notaría 15 del círculo de Bogotá, entre Arquitectura y Concreto S.A.S. y la Secretaría Distrital de Ambiente mediante la cual se adelantó la compraventa del primer predio mediante transferencia de derechos de construcción y desarrollo en el Distrito Capital.
Predio identificado con el código TDTV-0001 y denominado Koralia I Lote 6, localizado en la Reserva Forestal Thomas Van Der Hammen y presenta un área de 96.435,98 m2 (9,6 ha).
El Comité de Predios de la SDA en sesión ordinaria del 22/12/2025, autorizó la emisión de 19.769 certificados de derechos de construcción y desarrollo para ser expedidos a Arquitectura y Concreto S.A.S.

## Slide 19
Indicadores
Agua

## Slide 20
Realizar procesos de conservación en 6.500 ha de zonas estratégicas para la conservación del recurso hídrico en la Bogotá región
2024
2025
2026
2027
Total
2.144,4
2.411,14
2.079,46
0
6.500
Número de hectáreas estratégicas para el recurso hídrico con instrumentos y estrategias de conservación (PSA)
Avance
2.144,4
Avance
2.276,1
Avance acumulado
4.420,54
Indicadores
Alertas: Se presenta un rezago de 135 ha de 2025, el cual debe ser superado en la vigencia 2026 e incluirse en el plan de trabajo. Se podrán firmar acuerdos voluntarios con los usuarios, una vez pase la ley de garantías.
Número de familias beneficiadas por Pago por Servicios Ambientales (PSA)
Número de hectáreas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) con seguimiento
69
69
17
17
65
-
151
86
1.436,8
1.436,8
2.276,11
2.276,11
2.787,09
-
6.500
3.712,91
Número de hectáreas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) con procesos de restauración ecológica
Número de hectáreas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) con preservación
9,20
9,20
8,50
8,50
-
-
-
17,70
1.427,60
1.427,60
2.267,61
2.267,61
-
-
-
3.695,21
Subdirección de Biodiversidad
Meta estratégica
Número de acuerdos de Pago por Servicios Ambientales (PSA) suscritos
7
7
17
17
-
-
24
24
Notes: Número de hectáreas estratégicas para el recurso hídrico con instrumentos y estrategias de conservación (PSA)
Durante la vigencia 2025, en el marco del proyecto 8086, se desarrolló el Convenio de Asociación SDA-20222019 suscrito entre la Gobernación de Cundinamarca, Fundación Alianza Biocuenca y la Secretaría Distrital de Ambiente para la implementación de proyectos de Pago por Servicios Ambientales – PSA.
Acuerdos vigentes hasta septiembre de 2025, abarcando 3.705,54 hectáreas (707,6 ha anteriores 2024; 1.436,80 ha en 2024 y 1.561,14 ha en 2025).
Con el Convenio de Asociación SAD-CD-20251433 con Conservación Internacional, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, se logró la suscripción de 17 acuerdos voluntarios individuales de conservación con pago por servicios ambientales en predios de la Bogotá rural de las localidades de Sumapaz (8), Usme (6) y Ciudad Bolívar (3), para la conservación de relictos de bosque altoandino y páramos, localizados en áreas estratégicas para el abastecimiento de agua en Bogotá, las cuales suman 715 ha.
Se cierra la vigencia 2025 con una intervención total de 4.420,54 ha con acciones del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA).
Número de acuerdos de Pago por Servicios Ambientales (PSA) suscritos
Predios vinculados a los acuerdos de PSA
2024: 67 predios.
2025: 21 predios.
Total 2024+2025: 88 predios
Número de hectáreas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) con seguimiento
Las actividades de seguimiento corresponden a visitas técnicas a cada uno de los predios que tienen áreas de conservación vinculadas a los acuerdos, en las que se verifica mediante recorrido a pie por el perímetro del área y con apoyo de sobrevuelo de dron, que las coberturas se mantengan en las condiciones iniciales en las que se encontraban al momento de suscribir el acuerdo y que se hayan realizado las acciones comprometidas en el acuerdo relacionadas con la restauración ecológica, implementación de aislamientos y otras acciones tendientes al mejoramiento de las actividades productivas hacia la sostenibilidad ambiental.

## Slide 21
Metas - SDA
Dirección de Gestión Ambiental
525 proyectos en etapa de formulación y/o implementación que incluyen criterios de construcción, producción y consumo sostenible para ahorrar hasta un 25% en el consumo del agua al año 2027
2024
2025
2026
2027
Total
105
140
140
107
525
Número de proyectos que incluyen ahorro y uso eficiente de agua en sus diferentes etapas
Avance
105
Avance
173
Avance acumulado
278
Indicadores
Meta estratégica
Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial
Número de proyectos arquitectónicos y urbanos que incorporan criterios de ecourbanismo y construcción sostenible
Número de proyectos que incorporan criterios de producción y consumo sostenible
5
40
40
40
125
5
68
73
100
100
100
100
400
100
102
102
ANTES

## Slide 22
525 proyectos en etapa de formulación y/o implementación que incluyen criterios de construcción, producción y consumo sostenible para ahorrar en promedio anual hasta un 25% en el consumo del agua al año 2027
2024
2025
2026
2027
Total
105
140
140
107
525
Número de proyectos que incluyen ahorro y uso eficiente de agua en sus diferentes etapas
Avance
105
Avance
173
Avance acumulado
278
Indicadores
Número de proyectos que incorporan criterios de producción y consumo sostenible (mensual)
100
100
100
100
400
100
102
202
m3 de agua ahorrados en etapa de implementación en proyectos de producción sostenible (Anual)
43.714
43.714
147.122,052
15.980,05
43.714
59.694
-
-
Número de proyectos arquitectónicos y urbanos que incorporan criterios de ecourbanismo y construcción sostenible
5
40
40
40
125
5
68
73
Desagregado tipo de proyecto
Numero m3 de agua ahorrados en etapa de implementación en proyectos de construcción sostenible (Anual)
2.696
2.696
7.312
960
960
1.920
-
-
Desagregado ahorro de agua
Número de proyectos de construcción en etapa diseño con ahorro de agua del 25% (mensual)
-
-
15
15
45
-
15
15
Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial
Meta estratégica
DESPUÉS

## Slide 23
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Indicadores
Número de proyectos de construcción sostenible en etapa diseño con ahorro de energía del 15% (mensual)
-
-
40
40
125
5
40
45
Porcentaje del peso total de residuos de construcción y demolición aprovechados (mensual)
-
-
50
55
175
30
40
70
KWh ahorrados en la etapa de implementación en proyectos de producción sostenible (Anual)
-
-
20.699
20.699
74.722
12.625
20.699
33.324
Kg de materiales ahorrados (materias primas y residuos aprovechables) en la etapa de implementación de proyectos de producción sostenible (Anual)
-
-
158.857
158.857
484.756
8.185
158.857
167.042
KWh ahorrados en la etapa de implementación en proyectos de construcción sostenible (Anual)
-
-
404.319
475.358
1.329.597
116.640
233.280
349.920
Desagregado ahorro de energía
Desagregado materiales y residuos
Ahorrar en promedio hasta un 25% anual, en el consumo de agua en 525 proyectos en etapa de formulación y/o implementación que incluyen criterios de construcción, producción y consumo sostenible.
Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial
Meta estratégica
DESPUÉS

## Slide 24
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Indicadores
Número de Toneladas de Aceite Vegetal Usado (AVU) Gestionado y Aprovechado en Bogotá D.C (Anual)
-
-
2.238,27
2.650
9.290,19
1.842,29
2.559,63
4.401,93
Número de Tonelada de residuos de manejo diferenciado Gestionado y Aprovechado en Bogotá (Anual)
170
180
580,9
72,1
158,8
230,9
Número de Toneladas gestionadas de biomasa residual (Anual)
-
-
4.573
5.259
16.767
2.969
3.976
6.945
-
-
Número de Toneladas de envases y empaques gestionados (Anual)
-
-
2.011
2.313
6.585
512
1.749
2.261
Número de Toneladas gestionadas de prendas en desuso (Anual)
-
-
78
93
276
40
65
105
Desagregado materiales residuos
525 proyectos en etapa de formulación y/o implementación que incluyen criterios de construcción, producción y consumo sostenible para ahorrar en promedio anual hasta un 25% en el consumo del agua al año 2027
Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial
Meta estratégica
DESPUÉS

## Slide 25
Incrementar en 262.565 m2 las áreas renaturalizadas en la ciudad
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Metas - SDA
Indicadores
Meta estratégica
Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial
ANTES
Notes: Número de m2 de áreas renaturalizadas*
2024:
  Techos verdes y jardines verticales 17.433
  Materiales permeables incorporados 7.135
  Total: 24.568
2025:
  Intervenciones demostrativas 2.481 (corresponde a m2 de ZUMA Bosa Apogeo, Aguas Bogotá y entornos educativos inspiradores)
  Techos verdes y jardines verticales 5.827
  Materiales permeables incorporados 8.215
  SUDS 1.200
  Total: 17.723
2026:
  Intervenciones demostrativas 404 (corresponde a m2 de ZUMA Bosa Apogeo, Aguas Bogotá y entornos educativos inspiradores)
  Reconvención de zona dura a verde 131.300
  Techos verdes y jardines verticales 5.827
  Materiales permeables incorporados 8.215
  SUDS 1.200
  Total: 146.946
2027:
  Intervenciones demostrativas 4.550 (corresponde a m2 de ZUMA Bosa Apogeo, Aguas Bogotá y entornos educativos inspiradores)
  Reconvención de zona dura a verde 65.700
  Techos verdes y jardines verticales 2.913
  Materiales permeables incorporados 7000
  SUDS 600
  Total: 80.763
Diferenciar qué es diseño (como indicador secundario) y que es efectivamente renaturalizado (como indicador primario). La meta se disminuye conforme el indicador primario

## Slide 26
Incrementar en 262.565 m2 las áreas renaturalizadas en la ciudad
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Número de metros cuadrados de áreas renaturalizadas con coberturas biodiversas
17.433
12.115
23.130
21.317
73.995
17.433
12.115
29.548
Indicadores
Número de metros cuadrados proyectados a ser renaturalizados en proyectos en etapa de diseño
7.135
115.866
123.412
7.000
253.413
7.135
115.866
123.001
Número de m2 de sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS)
-
2.769
2.500
600
5.869
-
2.769
2.769
Número de m2 de techos verdes y jardines verticales
17.433
9.346
10.000
2.913
39.694
17.433
9.346
26.779
Reconversión zona dura a verde por otros sectores
-
-
5.125
5.125
10.250
-
-
-
Reconversión zona dura a verde lideradas por SDA
-
-
3.686
4.550
8.236
-
-
-
Reconversión zona dura a verde lideradas por SDA (ZUMA)
-
-
1.819
8.129
9.948
-
-
-
Porcentaje de avance en la adopción del plan de renaturalización urbana
0
0
100%
0
100%
-
0
-
Porcentaje de avance en la formulación del documento de Plan de Renaturalización Urbana y la Estrategia de Renovación Urbana Verde
0
-
100%
83%
83%
100%
17%
-
Subdirección de Ecourbanismo y Gestión Ambiental Empresarial
Meta estratégica
DESPUÉS
Notes: Número de metros cuadrados de áreas renaturalizadas con coberturas biodiversas
Techos verdes y jardines verticales: intervenciones en edificaciones que incorporan cobertura vegetal con función ambiental, actualmente en proceso de implementación.
Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS): soluciones basadas en la naturaleza implementadas para mejorar infiltración, regulación hídrica y soporte vegetal, con acompañamiento técnico de la SDA.
Reconversión de zonas duras a zonas verdes: intervenciones gestionadas por la SDA y ejecutadas por sectores como Movilidad y Hábitat, orientadas a sustituir superficies impermeables por coberturas vegetales funcionales en el espacio urbano de su competencia.
Renaturalización ZUMA – fase de diseño: áreas proyectadas en el marco de la Acción 5.2 del Plan de Acción ZUMA Bosa Apogeo, con definición técnica y delimitación espacial aprobada.
Renaturalización ZUMA – fase de implementación: áreas en ejecución dentro de la Acción 5.2, con transformación física del suelo y establecimiento de coberturas vegetales.
Número de metros cuadrados proyectados a ser renaturalizados en proyectos en etapa de diseño
El área reportada asociada a materiales permeables corresponde a proyectos en etapa de diseño que contemplan la incorporación de superficies con capacidad de infiltración y reducción de escorrentía, como parte de intervenciones de construcción o adecuación del espacio urbano.

## Slide 27
Metas Estratégicas SCA

## Slide 28
Indicadores
Autoridad Ambiental

## Slide 29
92
120
2.038
2.064
4.314
Resolver de fondo 4.314 expedientes sancionatorios de más de diez años de antigüedad, en cumplimiento de la Ley 2387 de 2024.
Número de expedientes sancionatorios resueltos de fondo en cumplimiento de la Ley 2387 de 2024
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
92
212
Indicadores
120
Dirección de Procesos Sancionatorios
Meta estratégica

## Slide 30
Metas Estratégicas - SDA
2024
2025
2026
2027
Total
1.153
2.562
2.239
3.389
8.613
Número de expedientes del cuatrienio con impulso procesal (78% de los procesos sancionatorios del cuatrienio)
Avance
1.153
Avance
1.832
Avance acumulado
2.985
Autoridad ambiental
Dirección de Procesos Sancionatorios
Meta Estratégica
Impulsar el 93% de los expedientes sancionatorios iniciados durante el cuatrienio (2024-2027)
Alerta: Existe un rezago de 730 expedientes con impulso procesal, los cuales deben ser incorporados en la programación de metas para la vigencia 2026.
Indicadores
Número de expedientes del cuatrienio con decisión de fondo (15% de los procesos sancionatorios del cuatrienio)
-
224
224
448
-
0
-
-
ANTES

## Slide 31
2024
2025
2026
2027
Total
1.153
1.832
1.147
1.000
5.132
Número de expedientes del cuatrienio con impulso procesal en los procesos sancionatorios del cuatrienio (trimestral)
Avance
1.153
Avance
Avance acumulado
2.985
Impulsar o resolver 5.580 de los expedientes sancionatorios iniciados durante el cuatrienio (2024-2027)
Indicadores
Número de expedientes del cuatrienio con decisión de fondo en los procesos sancionatorios iniciados en las vigencias 2024 -2025 (trimestral)
-
224
224
448
-
0
-
-
1.832
Dirección de Procesos Sancionatorios
Meta estratégica
DESPUÉS
Notes: Meta anterior: Impulsar el 93% de los Expedientes sancionatorios iniciados durante el cuatrienio 2024 - 2027
Justificación cambio de la meta:
El cálculo de la meta se basó en el impulso de un 93% de expedientes sancionatorios: 15% y 78%.
El 15% con decisión de fondo de los iniciados entre 2024 y 2025. Impulso para el 78% de los iniciados entre 2024 - 2027.
Respecto al impulso procesal o sea del 78%, la meta se basó sobre 11.484 expedientes de los expedientes del cuatrienio, que corresponde a una expectativa basada en los inicios de las vigencias anteriores al 2024 como referencia. Ahora bien, sólo para las vigencias 2024 - 2025 se iniciaron 2.985 expedientes, lo que evidencia que la base de cálculo es diferente a la realidad actual de inicios de procesos sancionatorios. Por lo anterior, se propone recalcular la base sobre la realidad de los inicios del cuatrienio y tener metas más cercanas para el 2026 y 2027, que son 6.000 inicios para el cuatrienio, así las cosas el 93% de impulso corresponde a 5.580 expedientes, número sobre los cuales se tiene un mejor control.

## Slide 32
100%
100%
100%
100%
100%
Realizar el 100% de evaluaciones de licencia ambiental en los tiempos de ley
Porcentaje de evaluación de licencias ambientales en los tiempos de ley
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
100%
100%
100%
Indicadores
Número solicitudes de licencias y/o modificación en proceso de evaluación
-
9
-
9
-
-
-
-
Dirección de Control Ambiental
Meta estratégica
Notes: Recomendaciones: Dejar en la ficha del indicador, cuál es el soporte de los tiempos de 90 días

## Slide 33
Número de proyectos licenciados con seguimiento por medio del Índice de Desempeño Ambiental (IDA)
-
-
18
18
36
-
-
0
Realizar el seguimiento al 25% de los proyectos licenciados mediante el Índice de Desempeño Ambiental
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Alertas: Riesgo de incumplimiento del indicador, debido al plazo de ejecución de la consultoría (adjudicación prevista en agosto) para el diseño e implementación de la metodología del Índice de Desempeño Ambiental (IDA), lo que implicaría que en 2026 no se pueda realizar seguimiento al indicador.
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Número de proyectos licenciados con seguimiento ordinario
8
8
32
61
109
8
6
14
Meta Estratégica
Realizar el seguimiento ordinario al 75% de los proyectos licenciados a 2024 (sin IDA)
Dirección de Control Ambiental
Meta estratégica

## Slide 34
Metas - SDA
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Número de trámites de evaluación rezagados resueltos de fondo
489
11.010
12.066
15.040
31.178
4.072
4.072
Autoridad ambiental
Dirección de Control Ambiental
Meta Estratégica
Resolver de fondo 31.178 trámites rezagados
0
Alerta: Se presenta un rezago de 6.938 trámites de evaluación pendientes por resolver, de los cuales 6.222 corresponden a aprovechamiento silvicultural, 95 a recurso hídrico y del suelo, 680 a publicidad exterior visual y 23 a aire. Adicionalmente, se resolvieron de fondo 82 trámites de evaluación de aprovechamiento forestal por obra, superando la meta programada para 2025.
Porcentaje de trámites de evaluación resueltos de fondo y notificados o informados (2025-2027) (hídrico)
0
0
-
-
-
95
95
sin reporte
Número de solicitudes de registros de publicidad exterior visual evaluados, pertenecientes a vigencias anteriores a 2025
0
0
1.359
1.359
3.398
680
Número de trámites de evaluación y seguimiento de fuentes fijas y fuentes móviles resueltos de fondo, pertenecientes a vigencias anteriores a 2025
0
0
0
0
35
12
35
12
Sin reporte
Sin reporte
Número de trámites rezagados de evaluación de aprovechamiento forestal por obra resueltos de fondo
0
0
80
54
188
136
54
136
ANTES
Notes: Resolver de fondo 31.178 de trámites rezagados
2024 2025 2026 2027 Total
Evaluación de aprovechamiento forestal por obra resueltos de fondo: 0 54 80 54 188
Autorizaciones de aprovechamiento silvicultural: 498 10.146 10.627 6.191 27.462
Trámites de SRHS resueltos de fondo: 0 95 0 0 95
Trámites de evaluación de aire resueltos de fondo: 0 35 0 0 35
Registros PEV: 0 680 1.359 1.359 3.398
Total: 498 11.010 12.066 7.604 31.178
Tipo de trámite:
Trámite de Clasificación de Impacto Ambiental para licencias de construcción en Bogotá DC
Permiso de Ocupación de Cauce
Auto Declaración por Impacto y Concepto Previo Ambiental para Trámite de Licenciamiento Urbanístico y Actos de Reconocimiento de Usos Industriales
Solicitud de cierre de PIN
Solicitud de cierre de expediente
Registro de la publicidad exterior visual en el Distrito
Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas
Evaluación de estudios de calidad del aire con miras a verificar el cumplimiento de las normas de inmisión.
Evaluación estudios de ruido.
Estudio de calidad del aire
Planes de contingencia sistema control de emisiones
Evaluación de permisos de aprovechamiento de fauna silvestre
Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados
Permiso de Concesión de aguas superficiales - Corporaciones
Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas
Permiso de vertimientos
Permisos Concesión de aguas subterráneas
Evaluación de las condiciones ambientales del suelo y recurso hídrico subterráneo, asociadas a actividades comerciales, industriales y de servicios.
Seguimiento a sitios potencialmente contaminados, con sospecha de contaminación y contaminados
PRR - Plan de restauración y recuperación
Planes de manejo, recuperación y restauración ambiental -PMRRA y PRR
Modificación y/o prórroga de permiso
Certificación por inversión en (control, del medio ambiente) para acceder al incentivo de descuento del impuesto sobre la renta de que trata el artículo 255 del Estatuto Tributario”

## Slide 35
Metas - SDA
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Número de trámites de evaluación rezagados resueltos de fondo
5.802
6.022
5.970
17794
4.072
4.072
Autoridad ambiental
Dirección de Control Ambiental
Meta Estratégica
Resolver 17.794 trámites y autorizaciones rezagados anteriores al 2024 y solicitudes vigencias 2025-2027
Número de trámites de evaluación por aprovechamiento forestal de obras y manejo silvicultural resueltos (2024-2027)
54
54
2
-
249
249
193
Número de solicitudes de registros de publicidad exterior visual resuelto anteriores a 2024
-
-
1.359
1.359
3.398
680
Número de trámites de evaluación y seguimiento de fuentes fijas y fuentes móviles resueltos, anteriores a 2024
-
-
11
12
35
12
12
12
Sin reporte
Sin reporte
Número de trámites de aprovechamiento forestal por obras y seguimientos resueltos
(rezago anterior a 2024)
498
2674
954
8.123
4.495
3997
193
Número de solicitudes de publicidad exterior visual evaluados 2025-2027
1050
1050
2500
2500
1050
6050
-
3997
-
-
-
S. SiIvicuItura
SCAAV
498
ANTES
Notes: Resolver de fondo 31.178 de trámites rezagados
2024 2025 2026 2027 Total
Evaluación de aprovechamiento forestal por obra resueltos de fondo: 0 54 80 54 188
Autorizaciones de aprovechamiento silvicultura cl: 498 10.146 10.627 6.191 27.462
Trámites de SRHS resueltos de fondo: 0 95 0 0 95
Trámites de evaluación de aire resueltos de fondo: 0 35 0 0 35
Registros PEV: 0 680 1.359 1.359 3.398
Total: 498 11.010 12.066 7.604 31.178
Tipo de trámite:
Trámite de Clasificación de Impacto Ambiental para licencias de construcción en Bogotá DC
Permiso de Ocupación de Cauce
Auto Declaración por Impacto y Concepto Previo Ambiental para Trámite de Licenciamiento Urbanístico y Actos de Reconocimiento de Usos Industriales
Solicitud de cierre de PIN
Solicitud de cierre de expediente
Registro de la publicidad exterior visual en el Distrito
Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas
Evaluación de estudios de calidad del aire con miras a verificar el cumplimiento de las normas de inmisión.
Evaluación estudios de ruido.
Estudio de calidad del aire
Planes de contingencia sistema control de emisiones
Evaluación de permisos de aprovechamiento de fauna silvestre
Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones
Permiso o autorización para aprovechamiento forestal de árboles aislados
Permiso de Concesión de aguas superficiales - Corporaciones
Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas
Permiso de vertimientos
Permisos Concesión de aguas subterráneas
Evaluación de las condiciones ambientales del suelo y recurso hídrico subterráneo, asociadas a actividades comerciales, industriales y de servicios.
Seguimiento a sitios potencialmente contaminados, con sospecha de contaminación y contaminados
PRR - Plan de restauración y recuperación
Planes de manejo, recuperación y restauración ambiental -PMRRA y PRR
Modificación y/o prórroga de permiso
Certificación por inversión en (control, del medio ambiente) para acceder al incentivo de descuento del impuesto sobre la renta de que trata el artículo 255 del Estatuto Tributario”

## Slide 36
Número de trámites de evaluación a fuentes fijas y móviles resueltos anteriores a 2024 y solicitudes vigencias 2025 - 2027
Número de solicitudes de registros de publicidad exterior visual resuelto anteriores a 2024
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Número de trámites y autorizaciones rezagados anteriores al 2024 así como las nuevas solicitudes vigencias a 2025-2027
5.917
5.280
3.493
15.268
5.917
6.495
Resolver 15.268 trámites y autorizaciones rezagados anteriores al 2024 así como las nuevas solicitudes allegadas en las vigencias 2025-2027
Número de trámites de evaluación por aprovechamiento forestal de obras y manejo silvicultural resueltos (2024-2027)
84
221*
209
791
361
277
-
1.359
1.359
3.398
680
35
35
60
45
181
76
41
41
680
680
Número de trámites de aprovechamiento forestal por obras y seguimientos resueltos
(rezago anterior a 2024)
647
2.724
954
8.374
4.696
4.049
277
Número de solicitudes de registro de publicidad exterior visual ingresados 2025-2027
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
3.150
-
4.049
578
578
-
S. SiIvicuItura
SCAAV
647
-
Subdirección de Silvicultura
Meta estratégica
SCAVV
Número de trámites de seguimiento a fuentes fijas y móviles resueltos anteriores a 2024 y solicitudes vigencias 2025 - 2027
45
45
85
85
228
58
13
13
84
12 resueltos +209 en tramite
35 resueltos +2689 en tramite
Notes: Meta anterior: Resolver de fondo 31.178 trámites rezagados
Justificación de cambio de la meta silvicultura:
Indicador: Número de autorizaciones de aprovechamiento silvicultural anteriores a 2024 con seguimiento:
Indicador: Número de trámites pendientes de evaluación de aprovechamiento forestal por obra resueltos de fondo:
Se requiere ajuste en la redacción de la meta estratégica y en la magnitud del indicador 1 de Silvicultura, teniendo en cuenta lo siguiente:
1.Existe una orientación en la gestión de la subdirección de Silvicultura y su equipo de trabajo en el sentido de organizar la acciones y priorizar la atención oportuna de:
a.Nuevos trámites PIDES como estrategia Distrital.
b.Gestión efectiva de árboles y ramas en riesgo en el Distrito capital.
c. Gestión y atención a Entes de control.
d.Atención a Resoluciones.
NOTA: La gestión de los trámites rezagados se seguirá adelantando con el equipo técnico disponible en la Subdirección de Silvicultura, en especial los relacionados con Pides los cuales alcanzan 48.Por lo anterior se propone un recalculó de la magnitud a 8.123
El cálculo inicial de la meta, contempló como requisitos habilitantes, la ejecución de varios procesos contractuales convenios en el año 2025, que no se lograron ejecutar. Por ello No se cuenta con la toda la capacidad para la actual vigencia 2026, para atender el número previsto de trámites.
3. FONDIGER realizó un aporte importante en la gestión de la meta entre los años 2024-2025 contribuyendo con 73% en la atención de autorizaciones rezagadas como apoyo institucional. Para 2026 éste apoyo se verá reducido a un 25% debido a que el proyecto finaliza en el próximo mes de septiembre..
Justificación cambio de la meta SCAAV
Indicador: Número de solicitudes de registros de publicidad exterior visual evaluados, pertenecientes a vigencias anteriores a 2024
Indicadore: Número de trámites de evaluación y seguimiento de fuentes fijas y fuentes móviles resueltos de fondo, pertenecientes a vigencias anteriores a 2024
Es necesario replantear la redacción de la meta para 2024 y 2025, considerando que la proyección establecida, para el cuatrienio:
1. En la vigencia 2025 fue superada ya que ingresaron 2.463 solicitudes y sólo se había programado 1.050 nuevas.
2, En la vigencia 2026, considerando el período electoral también se superará la capacidad de las 1.050 solicitudes programadas.
3. La contratación prevista en 2026, para apoyar la atención de las solicitudes, por disponibilidad de recursos No se realizó, lo que impacta la capacidad de atención.
indicador: Número de trámites de evaluación a fuentes fijas y móviles resueltos anteriores a 2024 y solicitudes vigencias 2025 - 2027
2024 35, 2025: 41, 2026 60 2027 45 total 181
Permiso emisión atmosférica fuentes fijas: 12
Autorregulación ambiental fuentes móviles: 19
Certificación Ambiental para habilitar CDA: 4
Indicador: Número de trámites de seguimiento a fuentes fijas y móviles resueltos anteriores a 2024 y solicitudes vigencias 2025 - 2027
2024 45, 2025 13, 2026 85 y 2027 85 total 228
Permiso emisión atmosférica fuentes fijas: 0
Autorregulación ambiental fuentes móviles: 1
Certificación Ambiental para habilitar CDA: 44

## Slide 37
Indicadores
Agua

## Slide 38
Metas Estratégicas - SDA
Indicadores
Reducir en un 60 % la carga contaminante vertida a los ríos Torca, Salitre Fucha y Tunjuelo
2024
2025
2026
2027
Total
270
270
210
108
108
Número de toneladas de carga contaminante vertida a los ríos Torca, Salitre Fucha y Tunjuelo reducidas
Avance
270
Avance
Sin reporte
Avance acumulado
-
Agua
Meta Estratégica
Descripción de la revisión: En análisis y verificación el cumplimiento de la meta
S
Número de monitoreos de calidad y cantidad del agua realizados*
743
743
1.575
1.288
1.645
1.661
5.624
2.031
Subdirección de Recurso Hídrico
Seguimiento efectivo del PSMV
Trámites de permisos de vertimientos
Número de Seguimiento de alcantarillado
ANTES
Notes: Resolver de fondo 31.178 de trámites rezagados
2024 2025 2026 2027 Total
Evaluación de aprovechamiento forestal por obra resueltos de fondo: 0 54 80 54 188
Autorizaciones de aprovechamiento silvicultural: 498 10.146 10.627 6.191 27.462
Trámites de SRHS resueltos de fondo: 0 95 0 0 95
Trámites de evaluación de aire resueltos de fondo: 0 35 0 0 35
Registros PEV: 0 680 1.359 1.359 3.398
Total: 498 11.010 12.066 7.604 31.178

## Slide 39
Indicadores
Reducir en un 60 % la carga contaminante vertida a los ríos Torca, Salitre, Fucha y Tunjuelo
2024
2025
2026
2027
Total
270
233
188
108
108
Número de toneladas reducidas en carga contaminante vertida a los ríos Torca, Salitre Fucha y Tunjuelo
Avance
270
Avance
Avance acumulado
-
Número de monitoreos del estado del recurso hídrico (mensual)
743
743
1.575
1.288
1.661
5.624
2.031
Número de informes de seguimiento PSMV (Anual)
Número de permisos de vertimientos evaluados (trimestral)
Número de controles al sistema de alcantarillado (mensual)
270*
1200
1200
1200
3600
2
0
2
0
5
19
27
-
-
5
-
46
1100
-
-
1.645
-
-
1100
-
0
*El reporte anual se actualiza en el mes de marzo, los dos primeros meses se mantiene el resultado de la vigencia anterior.
Subdirección de Recurso Hídrico
Meta estratégica
DESPUÉS
Notes: El reporte de 2025 corresponde al último reporte del 2024, puesto que hasta el mes de abril se tiene el resultado para el 2025 por el PSMV

## Slide 40
Indicadores
Aire

## Slide 41
Metas Estratégicas - SDA
Indicadores
Disminuir en 8% la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5)
2024
2025
2026
2027
Total
-
m2 de vías mantenidas
-
1,7
2
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Km de vías pavimentadas
Avance
-
-
Avance
0
380,82
Avance acumulado
-
380,82
Aire
Número de árboles plantados
-
250
67
30
431
-
334
334
Número de árboles mantenidos
-
150
1.638
1.705
1.705
-
1.346
1.346
m2 de jardines urbanos mantenidos
-
112
112
112
-
112
112
Número de micro sensores instalados
5
4
100%
2
7
Número de huertas fortalecidas
-
17
13
30
17
-
17
60
112
Metas Estratégicas
Porcentaje de avance en la implementación de la ZUMA Bosa Apogeo
20%
50%
15%
15%
100%
0%
0%
-
SCAAV
Por definir
Por definir
2
Por definir
Por definir
Número de m2 de áreas renaturalizadas en la ZUMA Bosa-Apogeo
Por definir
-
-
Por definir
Por definir
404
0
0
ANTES
Notes: 1,7 km de vías pavimentadas
A la fecha el IDU no ha avanzado en la pavimentación de los 1,7 km de vías dentro de la ZUMA Bosa-Apogeo.
Alerta: es necesario realizar la coordinación con la SDMovilidad y el IDU para definir la ruta de implementación y la proyección de la meta a 2027.
5 km de vías mantenidas
Alerta: es necesario definir las metas para 2026 y 2027. Para esto se requiere la concertación del plan de acción hasta el 2027 y no año a año.
Arboles plantados:
De acuerdo con la información suministrada por JBB en reunión del día 23 de septiembre, la entidad sólo plantará árboles en 2025 (un total de 250 individuos). En 2026 y 2027 no plantarán árboles. Se aclara que en 2025 hicieron mantenimiento de 150 árboles, y en 2026 harán mantenimiento de 400 árboles, que corresponden a los 150 de 2025, más los 250 que fueron plantados en 2025.
Mantenimiento de àrboles:
De acuerdo con la información suministrada por JBB en reunión del día 23 de septiembre, la entidad realizó tres (3) ciclos de mantenimiento en la vigencia de 2025, los cuales iniciaron en el mes de mayo. Para los pròximos años se realizarán cinco (5) ciclos de mantenimiento anuales.
Número de bosques urbanos plantados
En el 2025 se ha avanzado con la plantación del Bosque Urbano Timiza.
La meta de 3 bosques urbanos es: Timiza, Bicentenario y El Tunal.
Indicadores de impacto
Se aclara que el avance reportado corresponde al indicador ACRE, que es de competencia de la SDA y este se entrega en el 2025. Ese 15% restante está asociado a un proceso de validación interna, presentación cómo herramienta, y publicación.
En cuanto el indicador AIR Q, este es de competencia de la SDSalud y SDA. Actualmente se inició una consultoría que se realizó en el marco del convenio con Breathe Cities con la Universidad de los Andes. Se tiene proyectado que este indicador se entregue en el 2026.

## Slide 42
Indicadores
Disminuir en 8% la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5)
2024
2025
2026
2027
Total
-
m2 de vías mantenidas
-
1,7
-
1,7
Por definir
1,7
Por definir
Km de vías pavimentadas (semestral)
Avance
-
-
Avance
0
380,82
Avance acumulado
-
380,82
Número de árboles plantados
-
250
65
30
345
-
334
334
Número de árboles mantenidos
-
150
1.640
1.790
-
1.346
1.346
m2 de jardines urbanos mantenidos
-
112
112
-
112
112
112
Porcentaje de avance en la implementación de las acciones definidas entre 2024 a 2027 en la ZUMA Bosa Apogeo
20%
55%
96%
100%
100%
20%
65%
65%
Por definir
1,7
Meta estratégica intermedia
Disminuir en xx% la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5) en la ZUMA Bosa - Apogeo como aporte a la meta estratégica.
Por definir
Por definir
-
Porcentaje de disminución en la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5) en la ZUMA Bosa - Apogeo
-
-
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
-
-
Meta estratégica
SCAVV
Reverdecimiento
Vías
Número de huertas fortalecidas
-
17
13
Por definir
17
-
17
30
Notes: 1,7 km de vías pavimentadas
A la fecha el IDU no ha avanzado en la pavimentación de los 1,7 km de vías dentro de la ZUMA Bosa-Apogeo.
Alerta: es necesario realizar la coordinación con la SDMovilidad y el IDU para definir la ruta de implementación y la proyección de la meta a 2027.
5 km de vías mantenidas
Alerta: es necesario definir las metas para 2026 y 2027. Para esto se requiere la concertación del plan de acción hasta el 2027 y no año a año.
Arboles plantados:
De acuerdo con la información suministrada por JBB en reunión del día 23 de septiembre, la entidad sólo plantará árboles en 2025 (un total de 250 individuos). En 2026 y 2027 no plantarán árboles. Se aclara que en 2025 hicieron mantenimiento de 150 árboles, y en 2026 harán mantenimiento de 400 árboles, que corresponden a los 150 de 2025, más los 250 que fueron plantados en 2025.
Mantenimiento de àrboles:
De acuerdo con la información suministrada por JBB en reunión del día 23 de septiembre, la entidad realizó tres (3) ciclos de mantenimiento en la vigencia de 2025, los cuales iniciaron en el mes de mayo. Para los pròximos años se realizarán cinco (5) ciclos de mantenimiento anuales.
Número de bosques urbanos plantados
En el 2025 se ha avanzado con la plantación del Bosque Urbano Timiza.
La meta de 3 bosques urbanos es: Timiza, Bicentenario y El Tunal.
Indicadores de impacto
Se aclara que el avance reportado corresponde al indicador ACRE, que es de competencia de la SDA y este se entrega en el 2025. Ese 15% restante está asociado a un proceso de validación interna, presentación cómo herramienta, y publicación.
En cuanto el indicador AIR Q, este es de competencia de la SDSalud y SDA. Actualmente se inició una consultoría que se realizó en el marco del convenio con Breathe Cities con la Universidad de los Andes. Se tiene proyectado que este indicador se entregue en el 2026.

## Slide 43
Indicadores
Disminuir en 8% la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5)
2024
2025
2026
2027
Total
-
-
Por definir
Por definir
Avance
-
Avance
Avance acumulado
7
Por definir
Número de controles a fuentes Fijas
-
7
Número de controles a fuentes móviles
-
-
60
Por definir
Por definir
50
87
87
Número de micro sensores instalados
5
4
5
2
7
2
0
11
Meta estratégica
SCAVV
Renaturalización
Número de m2 de áreas renaturalizadas en la ZUMA Bosa-Apogeo
1819
-
-
8129
9948
404
0
0
Control ambiental

## Slide 44
Meta a 2027: Implementar 100% de la ZUMA Bosa-Apogeo
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Renaturalización - Punto A. Av. Villavicencio entre cl 56d sur y cl 53c sur
Porcentaje de avance en la intervención del punto A
-
-
87,5%
100%
100%
-
-
-
Número de m2 de áreas renaturalizadas en el punto A
-
2000
-
-
-
-
Porcentaje de avance en el diseño del punto A
-
62%
100%
-
100%
-
0%
0%
Por definir
Por definir
Meta estratégica
SCAVV
ANTES
Notes: Renaturalización
INTERVENCIÓN DEMOSTRATIVA DE RENATURALIZACIÓN URBANA EN EL MARCO DE LA ZUMA BOSA APOGEO Intervención demostrativa de renaturalización urbana en tres (3) puntos críticos dentro de la ZUMA Bosa Apogeo: Punto A: Avenida Villavicencio entre calle 56d sur y calle 53c sur, Punto B: Jardín Infantil Olarte, y Punto C: Parqueadero Sector Nuevo Chile, Puente Kennedy - Bosa.

## Slide 45
Metas anuales
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Renaturalización - Punto C. Parqueadero Sector Nuevo Chile -Puente Kennedy –Bosa / La Polvera
Número de m2 de áreas renaturalizadas en el punto C
47%
0%
0%
-
-
Porcentaje de avance en el diseño del punto C
-
-
Renaturalización - Punto B. Jardín Infantil Olarte
Porcentaje de avance en la intervención del punto B
-
100%
-
-
100%
-
-
-
Número de m2 de áreas renaturalizadas en el punto B
404
415
-
404
0
0%
-
-
Porcentaje de avance en el diseño del punto B
-
100%
-
-
100%
-
0%
0%
100%
-
-
-
-
0%
Por definir
Por definir
Por definir
Indicadores
Alertas: El plan de acción existente no cumple con los elementos técnicos para realizar un seguimiento periódico al avance de implementación de la ZUMA de acuerdo con las fases definidas en el Decreto 492 de 2023.
No se identifica la concertación del plan de acción para 2026 y 2027, ni de un esquema de reporte de las acciones a cargo de las entidades vinculadas en el Decreto.
No se identifican las acciones a corto, mediano y largo plazo con metas e indicadores que permitan conocer el avance de implementación de la ZUMA.
Meta a 2027: Implementar 100% de la ZUMA Bosa-Apogeo
Meta estratégica
SCAVV
ANTES
Notes: Renaturalización
INTERVENCIÓN DEMOSTRATIVA DE RENATURALIZACIÓN URBANA EN EL MARCO DE LA ZUMA BOSA APOGEO Intervención demostrativa de renaturalización urbana en tres (3) puntos críticos dentro de la ZUMA Bosa Apogeo: Punto A: Avenida Villavicencio entre calle 56d sur y calle 53c sur, Punto B: Jardín Infantil Olarte, y Punto C: Parqueadero Sector Nuevo Chile, Puente Kennedy - Bosa.

## Slide 46
Meta a 2027: Implementar 100% de la ZUMA Bosa-Apogeo
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Renaturalización - Punto A. Av. Villavicencio entre cl 56d sur y cl 53c sur
Porcentaje de avance en la intervención del punto A
-
-
87,5%
100%
100%
-
-
-
Número de m2 de áreas renaturalizadas en el punto A
-
2000
-
-
-
-
Porcentaje de avance en el diseño del punto A
-
-
100%
-
100%
-
-
-
0
2000
Meta estratégica
SEGAE
Renaturalización - Punto B. Jardín Infantil Olarte
Porcentaje de avance en la intervención del punto B
-
100%
100%
-
100%
-
-
0%
Número de m2 de áreas renaturalizadas en el punto B
415
415
-
415
0
0
-
-
Porcentaje de avance en el diseño del punto B
-
100%
-
-
100%
-
100%
100%
Renaturalización - Punto C. Parqueadero Sector Nuevo Chile -Puente Kennedy –Bosa / La Polvera
Número de m2 de áreas renaturalizadas en el punto C
0%
0%
0%
-
-
Porcentaje de avance en el diseño del punto C
-
-
100%
-
-
-
-
-
-
8129
8129
Renaturalización
Notes: Renaturalización
INTERVENCIÓN DEMOSTRATIVA DE RENATURALIZACIÓN URBANA EN EL MARCO DE LA ZUMA BOSA APOGEO Intervención demostrativa de renaturalización urbana en tres (3) puntos críticos dentro de la ZUMA Bosa Apogeo: Punto A: Avenida Villavicencio entre calle 56d sur y calle 53c sur, Punto B: Jardín Infantil Olarte, y Punto C: Parqueadero Sector Nuevo Chile, Puente Kennedy - Bosa.
Durante la vigencia 2025, para el punto A (Franja de Control Ambiental y vía paralela Av Villavicencio) se ha realizado mesas de trabajo y visitas técnicas de articulación interinstitucional, se han elaborado hojas de rutas para su posible intervención.
Porcentaje de avance en el diseño del punto C: En el 2025 no se contaba con un diseño, el diseño se inicia con la consultoría del BID ene l marco de la Estrategia de renovación urbana verde, y se espera contratar los estudios de detalle con el contrato EAAB/SDA en áreas de importancia hídrica (1%)

## Slide 47
Indicadores
Disminuir en 8% la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5)
2024
2025
2026
2027
Total
-
1
1
11.180
0
Por definir
11.180
Número de bosques urbanos consolidado y registrados en ZUMA mil
Avance
-
-
Avance
0
10.767
Avance acumulado
0
10.767
Número de árboles plantados en ZUMA Mil
-
500
-
608
608
Número de árboles mantenidos en ZUMA Mil
Número de huertas fortalecidas en ZUMA MIL
-
148
148
-
148
1
135
Por definir
635
87
Por definir
235
Metros cuadrados de de jardines urbanos mantenidos en ZUMA Mil
-
2.597
2.597
-
2.597
2.597
2.597
2.597
10.767
Meta estratégica
SCAVV
Reverdecimiento
Notes: 2025 Número de árboles mantenidos en ZUMA Mil: Adultos 5.570 y jóvenes 5.197
2026 Número de árboles mantenidos en ZUMA Mil: 11180: adultos 5.570 y jóvenes 5.610

## Slide 48
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
-
-
1
Número de actos administrativos para declaración de nueva ZUMA
Avance
-
Avance
Avance acumulado
-
Disminuir en 8% la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5)
-
-
1
-
-
100%
Porcentaje de avance en implementación de la nueva ZUMA
-
-
-
-
100%
Número de diagnósticos elaborados
Número de Plan acción formulado
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
-
Alertas: No se cuenta con reporte de avance acumulado para las 39 acciones de la ZUMA planteadas para 2025. La estructura de los reportes desagregados no da respuesta a las 39 acciones, ni permiten identificar el avance en la implementación.
La ZUMA Bosa-Apogeo no cuenta con línea base de concentración y emisión de material particulado.
Se identifican acciones directamente relacionadas con la meta estratégica (mantenimiento y pavimentación de vías, renovación vehicular, última milla, renaturalización) que no cuentan con unas metas definidas que permitan conocer su avance.
-
-
-
Meta estratégica
SCAVV

## Slide 49
Metas Estratégicas - SDA
Indicadores
Metas anuales
2024
2025
2026
2027
Total
-
Indeterm
Avance
-
Avance
105
Avance acumulado
105
-
-
2
0
Número de vehículos desintegrados
-
-
0
0
Número de vehículos de transporte de carga inscritos a través de FONCARGA
-
-
0
0
Aire
-
-
0
0
Número de vehículos postulados que cumplen con los requisitos de Foncarga
Número de vehículos habilitados para renovar
Número de matrículas canceladas en el Registro Distrital Automotor
Número de vehículos nuevos de cero o bajas emisiones registrados
-
-
7
0
Indeterm
Indeterm
Indeterm
Disminuir en 8% la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5)
Metas Estratégicas
Indeterm
Indeterm
Indeterm
Indeterm
Indeterm
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Número de vehículos de transporte de carga renovados a través de FONCARGA
-
60
60
135
195
-
0
0
SCAAV
ANTES
Notes: Porcentaje de avance en la estructuración del manual operativo de la Fiduciaria y lineamientos operativos
El manual operativo y lineamientos fueron entregados en el mes de junio de 2025.
Porcentaje de implementación de la estrategia de apadrinamiento con empresas para el FONCARGA.
La estrategia de apadrinamiento busca vincular a empresas de transporte y generadoras de carga para apoyar la modernización del parque automotor. Con ello, se facilita la inclusión de pequeños transportadores en operaciones formales, a través de la tercerización de servicios de quienes modernicen e inscriban su vehículo en el FONCARGA.
El 10% de la meta de 2025 se refiere a la formulación de la estrategia para ser implementada entre 2026 y 2027.

## Slide 50
Indicadores
Metas anuales
2024
2025
2026
2027
Total
-
Indeterm
Avance
-
Avance
105
Avance acumulado
105
-
-
2
2
Número de vehículos aprobados en etapa de factura proforma
Número de vehículos de transporte de carga inscritos a través de FONCARGA
-
-
0
0
Número de vehículos postulados a través de FONCARGA
Número de vehículos aprobados en etapa de postulación
-
-
7
7
Indeterm
Indeterm
Indeterm
Disminuir en 8% la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5)
Indeterm
Indeterm
Indeterm
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Número de vehículos de transporte de carga renovados a través de FONCARGA
-
60
60
135
195
-
0
0
Meta estrtégica intermedia
Disminuir 4,2 Ton de emisiones de PM2.5 a través del FONCARGA para 2027.
Meta estratégica
SCAVV
Notes: Dato 2027: Este dato corresponde al acumulado de los 60 que no se cumplieron en el 2025 y al dato inicial de 2027 el cual corresponde a 75.
Número de vehículos postulados a través de FONCARGA: Esta fase quiere decir el usuario inscribió y envió los documentos y está postulado pero no quiere decir que esté aprobado
Número de vehículos aprobados en etapa de postulación: Están en etapa de factura proforma

## Slide 51
Metas Estratégicas - SDA
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
-
100%
-
-
100%
Porcentaje de avance en la estructuración del manual operativo de la Fiduciaria y lineamientos operativos
Avance
-
Avance
100%
Avance acumulado
100%
Porcentaje de implementación de la estrategia de apadrinamiento con empresas para FONCARGA.
-
10%
45%
45%
100%
-
0%
0%
Aire
SCAAV
Disminuir en 8% la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5)
Metas Estratégicas
Número de campañas informativas FONCARGA
-
-
4
4
4
4
-
4
Número de empresas vinculadas en la estrategia de apadrinamiento
Número de vehículos apadrinados
-
-
-
-
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
-
-
-
-
-
-
Por definir
ANTES

## Slide 52
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
-
100%
-
-
100%
Porcentaje de avance en la estructuración del manual operativo de la Fiduciaria y lineamientos operativos
Avance
-
Avance
100%
Avance acumulado
100%
Porcentaje de vehículos apadrinados a través de FONCARGA.
-
10%
10%
10%
10%
-
0%
0%
Disminuir en 8% la concentración del material particulado (PM10 y PM2.5)
Número de campañas informativas FONCARGA
-
-
4
4
4
4
-
4
Meta estrtégica intermedia
Disminuir 4,2 Ton de emisiones de PM2.5 a través del FONCARGA para 2027.
Meta estratégica
SCAVV
Notes: Porcentaje de avance en la estructuración del manual operativo de la Fiduciaria y lineamientos operativos
El manual operativo y lineamientos fueron entregados en el mes de junio de 2025.
Porcentaje de implementación de la estrategia de apadrinamiento con empresas para el FONCARGA.
La estrategia de apadrinamiento busca vincular a empresas de transporte y generadoras de carga para apoyar la modernización del parque automotor. Con ello, se facilita la inclusión de pequeños transportadores en operaciones formales, a través de la tercerización de servicios de quienes modernicen e inscriban su vehículo en el FONCARGA.
El 10% de la meta de 2025 se refiere a la formulación de la estrategia para ser implementada entre 2026 y 2027.
Porcentaje de vehículos apadrinados a través de FONCARGA: Es el 10% de los vehículos renovados es constante

## Slide 53
Metas Estratégicas - SDA
Aire
SCAAV
Linea 2. Generar información ambiental de calidad, disponible y oportuna para la ciudadanía y para la toma de decisiones.
objetivo estrategico. 2.1. Gestionar el conocimiento para monitorear el estado de los recursos naturales de Bogotá.
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
-
-
70
500
500
Número de establecimientos que cumplen con la norma de ruido en las localidades de Suba, Kennedy, Teusaquillo, Engativa y Chapinero
Avance
-
Avance
Avance acumulado
0%
Porcentaje de eventos masivos de alta complejidad por ruido que implementan medidas de mitigación de ruido
-
-
30
100
100
-
0%
Realizar el control efectivo de las emisiones de ruido en establecimientos comerciales para el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, en las localidades de Suba, Kennedy, Teusaquillo, Engativá y Chapinero
Meta Estratégica
-
-
Alertas: No se cuenta con reporte de avance acumulado porque ambos indicadores no tienen programación 2024 - 2025, se empiezan a medir desde el 2026

## Slide 54
Suelo y biodiversidad
Indicadores

## Slide 55
Metas - SDA
Suelo y biodiversidad
Porcentaje de la tasa promedio de animales silvestres liberados o reubicados
Número de animales silvestres y productos de tráfico ilegal incautados
65%
65%
65%
65%
65%
65%
50%
50%
805
1.035
1.512
2.037
5.400
805
1.046
1.851
Mantener en un 65% la tasa promedio de animales silvestres liberados o reubicados
Meta Estratégica
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Evitar el tráfico ilegal de 5.400 individuos y productos de animales silvestres
Meta Estratégica
SFFS
Número de animales silvestres vivos liberados y reubicados en Bogotá
Número de animales silvestres vivos liberados y reubicados fuera de Bogotá
Número de animales silvestres vivos liberados y reubicados en la EEP
ANTES
Notes: Evitar el tráfico ilegal de 3.394 individuos y productos de animales silvestres: en la programación del plan de adquisiciones se proyecta una meta 5400 animales silvestres

## Slide 56
Porcentaje de la tasa promedio de animales silvestres liberados o reubicados
Número de animales silvestres y productos de tráfico ilegal incautados
65%
65%
65%
65%
65%
69%
58%
63%
805
1.035
777
777
3.394
805
1.046
1.851
Mantener en un 65% la tasa promedio de animales silvestres liberados o reubicados
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Evitar el tráfico ilegal de 3.394 individuos y productos de animales silvestres
Número de animales silvestres vivos liberados y reubicados en Bogotá
Número de animales silvestres vivos liberados y reubicados fuera de Bogotá
Número de animales silvestres vivos liberados en áreas protegidas
-
-
-
928
-
-
-
2.733
2.575
575
-
-
-
-
-
-
2.396
2.788
5.521
4.971
1.503
-
-
-
Metas estratégica
Subdirección de Flora y Fauna Silvestre
Notes: Porcentaje de la tasa promedio de animales silvestres liberados o reubicados
Corresponde a la relación anual que hay entre el número de animales vivos que son liberados en su hábitat natural (dentro y fuera de la jurisdicción de la SDA) y reubicados en instituciones especializadas que salvaguardan su vida y bienestar a largo plazo, respecto del número anual de animales que ingresan vivos al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre (CAVRFFS-SDA) del Distrito y surten procesos de atención y/o rehabilitación con miras a una liberación o reubicación.
Las cifras sólo contemplan animales vivos recuperados, atendidos, rehabilitados, liberados y reubicados por la Secretaría Distrital de Ambiente, excluyendo las cifras de recuperación, liberación y reubicación de animales vivos atendidos por la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres - URRAS de la Universidad Nacional - sede Bogotá. Los animales vivos liberados y reubicados corresponden a los dispuestos durante el periodo de reporte, independientemente de si fueron recuperados el mismo mes o en meses o años anteriores.
2024: 3.167 animales vivos liberados y reubicados respecto a 4.582 animales ingresados vivos al Centro de Fauna.
2025: 2.817 animales vivos liberados y reubicados respecto a 4.881 animales ingresados vivos al Centro de Fauna.

## Slide 57
Metas Estratégicas - SDA
Indicadores
Recuperar ambientalmente 134,98 hectáreas degradadas por minería que cuentan con instrumento ambiental
2024
2025
2026
2027
Total
-
35,12
52,6
47,26
134,98
Número de hectáreas afectadas por minería recuperadas ambientalmente
Avance
-
Avance
Avance acumulado
Suelo y biodiversidad
0
0
Meta estratégica
Alertas: Se evidencia un posible incumplimiento de la meta a 2027, dado que la dependencia señala que no es posible realizar un cierre definitivo de los predios, mientras no se cierre el instrumento ambiental correspondiente.
Subdirección de Recurso Suelo
Número de hectáreas con seguimiento al instrumento ambiental
Número de hectáreas con acciones de control
ANTES
Notes: Número de hectáreas afectadas por minería recuperadas ambientalmente
¿por qué no se ha avanzado?
Número de hectáreas en áreas ambientalmente afectadas por minería con seguimiento al instrumento ambiental
Para el 2025 se ha avanzado en 19,33 hectáreas con seguimiento al instrumento ambiental correspondientes al 55%

## Slide 58
Indicadores
Seguimiento a la recuperación ambiental de 50 hectáreas afectadas por minería que cuentan con instrumento ambiental
2024
2025
2026
2027
Total
-
25
50
Número de hectáreas verificadas que tuvieron recuperación ambiental por minería
Avance
-
Avance
Avance acumulado
-
-
-
25
Meta estratégica
Subdirección de Recurso Suelo
Notes: Meta anterior: Recuperar ambientalmente 134,98 hectáreas degradadas por minería que cuentan con instrumento ambiental
Justificación de cambio: Considerando que la ejecución de los instrumentos ambientales asociados a restauración y recuperación de áreas afectadas por minería son responsabilidad del titular, y en consecuencia su ejecución no depende directamente de la SDA, el cumplimiento de las hectáreas de la meta están sujetas al avance verificado por la AA en labores de seguimiento que conlleven a la declaratoria de cumplimiento, en ese sentido considerando el estado del arte actual, hay una probabilidad de finalización de 4 instrumentos ambientales que corresponden a 50 hectáreas.

## Slide 59
Metas Estratégicas - SDA
Suelo y biodiversidad
157
275
73
496
1.001
523
Número de predios con suelos potencialmente contaminados en categoría de riesgo aceptable
157
366
Reducir el riesgo ambiental en 1.001 predios con suelos potencialmente contaminados
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Meta estratégica
Indicadores
Alertas: Se evidencia que las acciones que se han reportado no presentan información relacionada con la categoria en la que se encuentran los suelos potencialmente contaminados y por ende no es coherente con el indicador.
Subdirección de Recurso Suelo
Número de predios de suelos potencialmente contaminados con acciones de control
ANTES
Notes: Número de hectáreas afectadas por minería recuperadas ambientalmente
¿por qué no se ha avanzado?
Número de hectáreas en áreas ambientalmente afectadas por minería con seguimiento al instrumento ambiental
Para el 2025 se ha avanzado en 19,33 hectáreas con seguimiento al instrumento ambiental correspondientes al 55%

## Slide 60
157
366
271
240
1.034
523
Número de predios con suelos potencialmente contaminados en categoría de riesgo aceptable
157
366
Reducir el riesgo ambiental en 1.034 predios con suelos potencialmente contaminados
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Indicadores
Meta estratégica
Subdirección de Recurso Suelo
Número de predios en categoría de riesgo aceptable potencialmente afectados por actividades de tipo industrial
Número de predios en categoría de riesgo aceptable potencialmente afectados por almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
-
-
81
-
-
247
119
-
-
-
-
76
323
200
-
-
Notes: Meta anterior: Reducir el riesgo ambiental en 1.001 predios con suelos potencialmente contaminados
Justificacion de cambio de la meta: El universo de predios es variable, como quiera que responde a la dinámica de diagnóstico que es solicitada por los terceros a la SDA en materia de suelos contaminados en concordancia con el artículo 247 del Decreto 555 del 2021, es así como, se considera pertinente replantear la meta de acuerdo al universo actual que implica un incremento de 33 predios. (1034)
Número de hectáreas afectadas por minería recuperadas ambientalmente
¿por qué no se ha avanzado?
Número de hectáreas en áreas ambientalmente afectadas por minería con seguimiento al instrumento ambiental
Para el 2025 se ha avanzado en 19,33 hectáreas con seguimiento al instrumento ambiental correspondientes al 55%

## Slide 61
Metas Estratégicas - SDA
Indicadores
Evitar la disposición inadecuada de 29,8 millones de toneladas de RCD, 24.000 toneladas de llantas y 77.000 toneladas de residuos hospitalarios
2024
2025
2026
2027
Total
8.879.034
7.001.000
9.086.764
29.804.034
Número de toneladas de residuos especiales y peligrosos controladas o aprovechadas
Avance
Avance
Avance acumulado
Suelo y biodiversidad
6.269.116
15.171.828
Meta estratégica
8.902.662
4.651.472
Alertas: Existe un rezago de 917.598 ton, el cual debe ser superado en la vigencia 2026 e incluirse en el plan de trabajo. El rezago en el cumplimiento se generó principalmente por limitaciones operativas derivadas de la finalización contractual de varios profesionales desde septiembre de 2025.
Subdirección de Recurso Suelo
Número de toneladas de residuos de llantas
Número de toneladas de residuos RCD
Número de toneladas de residuos Hospitalarios
XX
XX
4.806
XX
XX
XX
XX
XX
6.252.421
XX
XX
XX
XX
XX
11.888
XX
XX
XX
Número de toneladas de residuos peligrosos industriales controlados
XX
XX
11.888
XX
XX
XX
ANTES

## Slide 62
Indicadores
Evitar la disposición inadecuada de 25.7 millones de toneladas de Residuos Construcción y Demolición (RCD), llantas y residuos peligrosos hospitalarios e industriales
2024
2025
2026
2027
Total
8.902.662
7.001.000
5.310.122
25.792.022
Número de toneladas de residuos especiales y peligrosos controladas para aprovechamiento o disposición
Avance
Avance
Avance acumulado
6.269.116
15.171.778
8.902.662
Número de toneladas de residuos de llantas controladas para aprovechamiento
Número de toneladas de Residuos Construcción y Demolición controlados para aprovechamiento
Número de toneladas de residuos peligrosos hospitalarios controlados para disposición
4.806
6.234
3.436.764
11.888
17.394
Número de toneladas de residuos peligrosos industriales controlados para disposición
Número de toneladas de Residuos Construcción y Demolición controlados para disposición
4.578.238
3.436.764
2.525.708
5.442.270
5.442.270
3.750.000
3.225.000
3.726.714
6.234
17.394
-
-
6.000
20.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.168.984
5.962.472
11.040
29.282
-
-
-
-
-
-
-
Meta estratégica
Subdirección de Recurso Suelo
Notes: Meta Anterior: Evitar la disposición inadecuada de 29.8 millones de toneladas de RCD, 24.000 toneladas de llantas y 77.000 toneladas de residuos hospitalarios
justificación de modificación de la meta:
Meta: Considerando que el promedio reportado durante los años 2024 y 2025 fue de 7.585.890 toneladas de Residuos de Construcción y Demolición -RCD, Llantas y RESPEL hospitalarios, así como, la disminución de megaobras del Distrito, la reducción de la capacidad instalada de la SDA para ejecución de actuaciones de control y la finalización del proyecto FONDIGER, se determina necesario disminuir en un 30% el promedio de volumen reportado, para el caso, durante los años 2026 y 2027 se propone alcanzar 5.310.123 en cada vigencia. Así mismo, se estima que la meta esté planteada para la totalidad del volumen controlado y no discriminado por corriente.
Propuesta cambio Meta: Evitar la disposición inadecuada de 25.7 millones de toneladas de residuos especiales y peligrosos controladas o aprovechadas. (este incluiría la totalidad de las corrientes)
Propuesta cambio Indicadores: Se propone la eliminación de los 4 indicadores asociados a puntos críticos y a áreas protegidas por funciones y competencias, así como aquellos que disgregan los resultados por corrientes, como quiera que no se puede hablar de aprovechamiento de RESPEL, por ejemplo.
Propuesta Indicador:Número de toneladas de residuos especiales y peligrosos controladas o aprovechadas.
Indicadores: Los residuos peligrosos industriales se empiezan a contabilizar a partir del 2026.

## Slide 63
Metas - SDA
Suelo y biodiversidad
Número de árboles efectivamente plantados a través del mecanismo de compensación
-
2002
13.586
11.416
25.002
-
20
20
Habilitar 2.000 sitios para la plantación de coberturas biodiversas principalmente arbolado y validar la plantación efectiva de 25.002 árboles a través de mecanismo de compensación
Meta Estratégica
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
Subdirección Silvicultura
Número de autorizaciones de aprovechamiento silvicultural anteriores a 2024 con seguimiento
498
0
10.627
6.191
27.462
3.924
10.146
3.924
sin reporte
ANTES

## Slide 64
Número de árboles efectivamente plantados a través del mecanismo de compensación
-
-
20
20
Validar la plantación efectiva de 3.620 árboles a través de mecanismo de compensación
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
20
1.800
1.800
3.620
Meta estratégica
Subdirección Silvicultura
Notes: Meta anterior: Habilitar 2.000 sitios para la plantación de coberturas biodiversas principalmente arbolado y validar la plantación efectiva de 25.002 árboles a través de mecanismo de compensación
Justificación cambio de la meta: Se solicita ajustar la meta en lo correspondiente a eliminar el componente de habilitación de 2.000 sitios para plantación de coberturas, considerando:
Para esta meta, se planeó inicialmente la identificación y evaluación del catálogo de sitios para habilitación de compensaciones en el Distrito Capital, mediante un convenio con la Universidad Distrital, que no se concretó en 2025. En la vigencia 2026 ya no se cuenta con esta estrategia.
Propuesta: Modificar parcialmente la meta, eliminado la habilitación de 2000 sitios para plantación.
Con relación al indicador de número de árboles efectivamente plantados a través del mecanismo de compensación, se analizan las resoluciones otorgadas por permiso de aprovechamiento forestal/recursos disponibles de personal para la actividad, estableciendo un valor real de seguimiento para el año 2026.

## Slide 65
Metas - SDA
Suelo y biodiversidad
Número de árboles en potencial riesgo de volcamiento o caída de ramas gestionados
7.894
42.106
69.331
115.846
239.825
7.894
54.648
Gestionar el riesgo potencial de volcamiento y caída de ramas de 239.825 árboles
Meta Estratégica
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
46.754
Subdirección Silvicultura
Indicadores de fondiger, enfocados en investigaciones, bases actualizadas en
ANTES

## Slide 66
Número de árboles en potencial riesgo de volcamiento o caída de ramas gestionados
7.894
46.754
35.000
55.000
144.648
7.894
54.648
Gestionar el riesgo potencial de volcamiento y caída de ramas de 144.648 árboles gestionados
Indicadores
2024
2025
2026
2027
Total
Avance
Avance
Avance acumulado
46.754
Meta estratégica
Subdirección Silvicultura
Notes: Meta anterior: Gestionar el Riesgo Potencial de Volcamiento y Caída de Ramas de 239.825 árboles gestionados.
Justificación cambio de la meta: Se ajusta el número previsto de 239.825 a 144.648 árboles en el cuatrienio, por las siguientes razones:
1.Por los nuevos compromisos de gestión de la Subdirección de Silvicultura, se ha reorientado el equipo de trabajo para agilizar temas estratégicos de evaluación y atención de trámites y seguimiento a los permisos silviculturales.
2. La meta estratégica, se apoya con la información y actividades del proyecto FONDIGER que aportó entre 2024 y 2025 un 73% en el cumplimiento de la misma. Para el año 2026 este proyecto sólo aportará el 25%, debido a su terminación programada para el mes septiembre.
3. La atención a actividades de gestión de la meta inicialmente se programó considerando el apoyo externo, mediante convenios especiales que no se lograron concretar.

## Slide 67: ¡Gracias!
Campaña MIPG