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MATRIZ DE RIESGOS PREVISIBLES 

	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Riesgo
	Descripción
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	Asignación
	Tratamientos y Controles a ser implementados
	Después del Tratamiento
	Afecta Ejecución
	Responsable del Tratamiento
	Fecha de Inicio del
Tratamiento
	Fecha de Finalización del Tratamiento
	Monitoreo y Revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Entidad
	Proponente/Contratista
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración
	Categoría
	
	
	
	
	Cómo
	Cuando

	Especifico
	Externo
	Planeación  y Ejecución
	Riesgo Económico
	Cambios y/ o variaciones  en el comportamiento del mercado: fluctuaciones de precios, desabastecimiento y especulación de insumos
Desabastecimiento de insumos
	Variaciones súbitas en los precios de los servicios a prestar o bienes a suministrar
	Incremento en los servicios a prestar a suministrar
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	40% (etapa pre contractual)
	60%  (etapa pre contractual)         100%(etapa contractual)
	Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuesto
	2
	1
	3
	Riesgo bajo
	si
	Entidad contratante y Contratista
	Planeación y Ejecución Contractual
	No se tiene
	supervisión de la entidad  e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista
	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato (una vez advertidos los indicios de desabastecimiento)

	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Económico
	Variación de precios (no regulados)
	Fluctuación de precios y/o reajustes ocasionados durante la ejecución del contrato en el costo de insumos, materiales, etc., no regulados por el Gobierno 
	Incremento en los servicios a prestar o bienes a suministrar  por el Contratista, 
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	
	100%
	Prever con antelación a los cambios en los precios de los servicios, las medidas a tomar, en especial los ajustes en los presupuesto
	1
	1
	2
	Riesgo bajo
	si
	Contratista
	Ejecución Contractual
	No se tiene
	supervisión de la entidad  e informes y reuniones periódicas entre el supervisor y contratista
	Durante la  Ejecución del contrato

	General
	Externo
	Planeación  y Ejecución
	Riesgo Regulatorio
	Cambio o variación de políticas Gubernamentales probable y previsibles, y expedición de normas jurídicas
	Que el Estado Colombiano expida normas que impacten la ecuación económica del contrato
	Que se pueda romper la correlación de obligaciones entre las partes y se desate un desequilibrio económico del contrato
	3
	3
	6
	Riesgo Alto
	100%
	
	Dimensionar, tan pronto se produzcan los cambios regulatorios, cual es el impacto en la ejecución y/o ecuación económica del contrato, y decidir si es pertinente o no un restablecimiento del equilibrio económico del contrato.
	3
	1
	4
	Riesgo bajo
	si
	Entidad Contratante
	Planeación y Ejecución Contractual
	No se tiene
	Revisando la expedición de normas y regulaciones que puedan alterar la ecuación económica del contrato
	1. Etapa de planeación y 2. Ejecución del contrato  ( Una vez advertida la regulación que incide en la ecuación del contrato)

	General
	Externo
	Planeación  y Ejecución
	Riesgo Regulatorio
	Cambios regulatorios o reglamentarios; tarifas, mercados regulados, regímenes especiales, o expedición de normas de carácter o de calidad.
	Que existan cambios, diferentes a temas tributarios, en regímenes que puedan incidir en la ejecución del contrato
	Dificultades en la ejecución
	3
	3
	6
	Riesgo Alto
	100%
	
	Verificar una vez acaecía una regulación que incida en el contrato, cuál es su impacto, y qué medidas se deben tomar
	3
	1
	4
	Riesgo bajo
	si
	Entidad Contratante
	Fase de Planeación y Ejecución Contractual ( tan pronto se advierta el cambio regulatorio)
	No se tiene
	Supervisión de la entidad  y el Contratista,  A través de revisiones periódicas a la normatividad que regula la ejecución
	Durante el plazo de ejecución del contrato,  Tan pronto sea advertido en cambio regulatorio, de inmediato habrá que hacer seguimientos semanales.

	General
	Externo
	Planeación  y Ejecución
	Riesgo Operacional
	Operatividad del contrato.
El monto y el plazo de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato.
	Que el valor asignado para la ejecución del contrato no alcance para su ejecución total y exitosa
	Insatisfacción en la ejecución del contrato, ejecución de las prestaciones de forma ineficiente o de baja calidad, o lo que es peor, paralización del mismo.
	3
	4
	7
	Riesgo Alto
	100%
	
	Verificar la estructuración económica, los estudios de mercado, de oferta y de demanda, y corregir las incongruencias o defectos en la valoración de las actividades, o en su lugar efectuar las adiciones contractuales a que haya lugar.
	2
	3
	5
	Riesgo medio
	si
	Entidad Contratante
	Fase de Planeación y Ejecución
	Hasta culminar la ejecución del contrato
	Supervisión de la entidad  y el Contratista,  Verificando que la ejecución del contrato vaya acorde a lo planificado, tanto en tiempo, como en ejecución técnica, en valor y calidad de las prestaciones
	Plazo de Ejecución -  Tan pronto se detecte la probable incongruencia, tratamientos quincenales.

	Especifico
	Externo
	Planeación  y Ejecución
	Riesgo Operacional
	Falla en la red Logística
	Falla en la disposición de insumos, herramientas, logística
	Entorpece el cumplimiento del objeto contractual
	4
	4
	8
	Riesgo Extremo
	
	100%
	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia
	2
	4
	6
	Riesgo Alto
	si
	Entidad contratante y Contratista
	Fase de  Ejecución
	hasta la terminación del contrato
	A través de notificaciones oficiales
	Cuando se presente la situación

	General
	Externo
	Planeación  y Ejecución
	Riesgo Financiero
	Dificultad para conseguir recursos financieros para el logro del objetivo del contrato. Términos financieros para la consecución de los recursos 

Riesgo de condiciones financieras para la obtención de recursos
	Que el proponente se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, pagar insumos, salarios y demás gastos ordinarios de la ejecución 
Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras.
	Grave afectación a la ejecución que puede incluso conducir a la paralización
Iliquidez del contratista e incremento de los costos de adquisición
	1
	5
	6
	Riesgo Alto
	
	100%
	En el proceso de selección se establecerán unos indicadores que garanticen que este riesgo sea improbable en su máxima expresión
	1
	4
	5
	Riesgo medio
	si
	El secretario responsable del proceso, en apoyo de su equipo estructurador
	Desde que se elaboran los estudios previos
	Cuando se adjudica el contrato, incluso en la ejecución es necesario hacerle seguimiento, no obstante haberse seleccionado un proponente con gran capacidad financiera y organizacional
	Desde el momento en que es elaboran los estudios y documentos previos
	Durante todo el proceso de selección, e incluso en la propia ejecución del contrato.

	General
	Externo
	Planeación  y Ejecución
	Riesgo de Naturaleza
	Eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, que tienen impacto sobre la ejecución  del contrato (temblores, inundaciones, lluvias, sequias) siempre y cuando los mismos se puedan preverse.
	Circunstancias naturales tales como  temblores, inundaciones, fuertes lluvias, sequias
	Retrasos o dificultades en la ejecución
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	100%
	
	Una vez advertidos por cualquier fuente informativa que es posible y probable la consumación en el futuro inmediato del riesgo, tomar medidas técnicas para mitigar su impacto.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	si
	Supervisor y contratista
	Desde que se advierta por cualquier fuente de información que el riesgo puede concretarse, análisis de pluviometría, informes del IDEAM, históricos por periodos del año, etc.
	Terminación del contrato
	Verificando que el contratista tome las medidas que se le recomiendan
	Durante la  Ejecución del contrato

	Especifico
	Externo
	Planeación  y Ejecución
	Riesgo Tecnológico
	Advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares para la ejecución del contrato así como la obsolescencia tecnológica.
	Que los equipos que puedan usarse para la ejecución del contrato, puedan llegar a la obsolescencia durante la ejecución del contrato, en los casos en que aplique. (maquinaria)
	Dificultades en la ejecución y en la supervisión
	1
	3
	4
	Riesgo Bajo
	
	100%
	Verificar que los equipos no sean obsoletos y en caso de obsolescencia verificar su cambio rápidamente. Verificar que el contratista tome las medidas para evitar interrupciones en la ejecución del contrato.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	si
	Contratista
	Tan pronto se advierta la obsolescencia.
	Terminación del contrato
	Seguimiento a que se haga el cambio rápido de los equipos, y que se tomen las medidas para evitar las interrupciones.
	Durante la  Ejecución del contrato

	General
	Externo
	Ejecución
	Riesgo Social
	Orden Público
	Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad y/o gremios que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato
	No poder ejecutar correctamente sus actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	
	100% contratista si no realiza socialización del proyecto
	Reducir las consecuencias o el impacto del riesgo a través de planes de contingencia
	1
	1
	2
	Riesgo Bajo
	
	Contratista
	Desde el inicio de la ejecución
	Terminación del contrato
	A través de notificaciones oficiales
	Conforme a la periodicidad descrita en el contrato





MIREYA AVENDAÑO ROJAS
Secretaria De Gestión Social
Municipio de Soledad
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