MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la entidad en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Selección | Regulatorio | No presentación de propuestas dentro del proceso contractual | Demoras para la ejecución del contrato, al tener que repetirse el proceso, además de tener que identificar las posibles causas por las que haya sucedido | 2 | 3 | 5 |  | Medio | Entidad estatal | Realización de un buen estudio de mercado y del sector económico. Establecer requisitos habilitantes acordes con el proceso de selección. | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Entidad estatal | Durante la selección | En la verificación de los documentos del proceso de contratación y el estudio de mercado | Antes de la publicación del proceso. |
| 2 | General | Externo | Selección | Económico | Presentación de propuestas artificialmente bajas | Problemas en la ejecución del contrato por posible desequilibrio económico. Incumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | Entidad estatal | Cubrimiento de propuestas con garantía de seriedad de la oferta. Exigir la manifestación de conocimiento y aceptación del proceso y los documentos respectivos. Solicitar explicación de propuestas artificialmente bajas para definir adjudicación. | 1 | 1 | 2 | Baja | NO | Entidad estatal | Durante la evaluación | Realizar cálculo de valores artificialmente bajos. Analizar causas de dichos valores | Proceso de evaluación |
| 3 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | El adjudicatario puede negarse a firmar el contrato | No poder ejecutar o ejecutar en menor cuantía los recursos asignados al contrato y la consecuente afectación de las funciones de la entidad | 2 | 5 | 7 | Alto |  | Entidad estatal | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (especificaciones, plazos, lugar de ejecución, productos, etc.) y exigir manifestación de conocimiento y aceptación de las mismas. Cubriendo mediante póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Entidad estatal | Una vez suscrito el contrato | Verificación de la información del proceso en estudios previos y/o pliegos del proceso de contratación. Atención a observaciones al proceso de contratación. Verificación de póliza de seriedad de la oferta. | Desde la publicación del proceso y hasta la suscripción del contrato. |
| 4 | General | Externo | Contratación | Regulatorio | Que no presente la garantía o que ésta no cumpla las condiciones exigidas en el contrato o que la entrega de la misma sea tardía | No poder iniciar a tiempo la ejecución del contrato | 3 | 1 | 4 | Bajo |  | Contratista | Poner en conocimiento del futuro contratista las condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia de la garantía). Tener claridad sobre las pólizas y cubrimientos requeridos, para garantizar que las aseguradoras cubran dichos requerimientos. Cubriendo mediante póliza de seriedad de la oferta. | 1 | 1 | 2 | Bajo | SI | Contratista | Después de la suscripción del contrato | Verificar la inclusión del capítulo de garantías en el pliego de condiciones tanto electrónico como anexo. | Cuando se requiera |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Social | Paros, manifestaciones, protestas de la comunidad, gremios, indígenas, que impidan la correcta ejecución de las actividades del contrato | No poder ejecutar correctamente las actividades, y por ende afectar el normal desarrollo de las funciones de la entidad. Posible incremento en el valor del proyecto. Eventuales modificaciones al contrato de obra o interventoría o posible suspensión del contrato. | 1 | 5 | 6 | Alto |  | Contratista | Mediante el seguimiento de la interventoría. Cubriendo mediante garantía de cumplimiento del contrato. Comités sociales de seguimiento. Reuniones con la comunidad. Gestión gubernamental para solución de conflictos a cargo de las partes. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | A través de los informes de interventoría y comités. Hacer monitoreo de la situación de orden púbico en la zona en la que se desarrolla el proyecto. | Permanente |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Operacional | El contratista no presenta los pagos de seguridad social de acuerdo a lo estipulado en el contrato y en la normatividad | Entorpece el seguimiento a la ejecución de las actividades | 3 | 1 | 4 | Bajo |  | Interventoría/Supervisión | Notificación oficial al contratista, con copia a la aseguradora sobre el posible incumplimiento en el pago de seguridad social, acorde a lo establecido en el contrato. Cubrir mediante garantía de pago de salarios y prestaciones sociales | 1 | 1 | 2 | Bajo | NO | Interventoría/Supervisión | Durante la ejecución del contrato | A través de notificaciones oficiales y requiriéndolas para realizar los pagos respectivos al contrato. | Con cada acta de pago. |
| 7 | General | Externo | Ejecución | Operacional | La solicitud por parte del contratista de terminar el contrato de manera anticipada por mutuo acuerdo. | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual | 2 | 5 | 7 | Alto |  | Entidad estatal | Notificar a la oficina jurídica para tramitar terminación por mutuo acuerdo. Cubrimiento mediante póliza de cumplimiento del contrato. | 2 | 1 | 3 | Bajo | NO | Interventor/Supervisor | Durante la ejecución del contrato | Hacer seguimiento constante de la ejecución del contrato y poder prever situaciones que puedan generar dificultades en la ejecución del mismo, para dar solución inmediata | Cuando se requiera. |
| 8 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Falla en la disposición de insumos, herramientas y logística | Entorpece el cumplimiento del objeto contractual. Sobrecostos en los materiales. Eventuales modificaciones contractuales | 3 | 4 | 7 | Alto |  | Contratista | Mejorar la planeación y elaboración de especificaciones de obra o descripción detallada de los requerimientos de la entidad. El contratista deberá establecer planes de contingencia y continuidad ante la presentación de estos eventos. Garantía de cumplimiento del contrato. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista | Hasta la terminación del contrato | Permanente monitoreo a la disponibilidad de insumos y recursos necesarios para la ejecución del contrato. | Permanente. |
| 9 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | Mayores tiempos, conflictos y demoras causadas por las exigencias y/o por las observaciones no atendidas | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 3 | 5 | Medio |  | Contratista | Dar respuesta oportuna sobre posibles inconsistencias o dudas generadas durante la ejecución del contrato. Realizar comités de obra periódicos para tratar dificultades durante la ejecución del contrato. | 1 | 2 | 3 | Bajo | SI | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Seguimiento a las solicitudes presentadas por el contratista y verificación de su oportuna respuesta | Cuando se requiera. |
| 10 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Problemas o disolución entre consorciados, asociados o uniones temporales o muerte de contratista | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 2 | 4 | Bajo |  | Contratista | Cubrimientos mediante póliza de cumplimiento | 2 | 2 | 4 | Bajo | NO | Contratista | Durante la ejecución del contrato | Verificación de la participación del personal mínimo en obra durante todo el plazo contractual | Cuando se requiera. |
| 11 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | Daños a terceros por causa de actividades de la obra | Retrasos en la ejecución de las obras como consecuencia de procesos jurídicos y resolución de problemas con los terceros afectados | 3 | 1 | 4 | Bajo |  | Contratista | Realizar un correcto control de los procesos y aspectos relacionados con la señalización de la obra y el plan de seguridad industrial. Cubriendo mediante garantía de responsabilidad civil extracontractual | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Contratista | Durante la ejecución | Verificación oportuna de los planes de seguridad industrial y salud ocupacional y la implementación de los mismos | Diaria |
| 12 | General | Externo | Ejecución | Económico | Retrasos, variaciones o fluctuaciones en los tiempos de desembolsos que afecten los flujos de caja futuros del contratista | Retraso en las actividades contractuales | 2 | 1 | 3 | Bajo |  | Entidad estatal | Realizar los pagos de forma oportuna, previa entrega de la documentación requerida para los mismos. | 1 | 2 | 3 | Bajo | NO | Entidad estatal | Al inicio del contrato | Verificación oportuna de la documentación entregada por el contratista para el respectivo pago | Cuando se requiera. |
| 13 | Específico | Interno | Contratación | Operacional | Imposibilidad del inicio de la ejecución del contrato por no contar con la interventoría | Retraso en el cronograma de ejecución | 3 | 3 | 6 | Alto |  | Entidad estatal | La entidad radicará de manera conjunta los procesos de obra e interventoría | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Entidad estatal | Hasta la firma del acta de inicio | Seguimiento de procesos, procedimientos y registros | Permanente |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Regulatorios | Variaciones de impuestos, cargas, parafiscales, tributos, timbres, estampillas o cargos de origen impositivo | Carga adicional a las previstas que puede afectar los extremos contractuales | 3 | 2 | 5 | Medio |  | Contratista | Aplicación inmediata de las disposiciones legales | 3 | 2 | 5 | Medio | SI | Contratista | Hasta la terminación del contrato | Permanente y consulta de actualización | Permanente |
| 15 | Específico | Externo | Ejecución | Operacionales | Demoras en trámite de avales o no objeciones, permisos, licencias y autorizaciones por parte de las ESP y entidades municipales, departamentales y nacionales involucradas en el proyecto | Retraso en la etapa de construcción. Afectación al cronograma de ejecución del contrato. Eventuales modificaciones contractuales o suspensión del contrato. | 3 | 4 | 7 | Alto |  | Contratista/Entidad | Establecer cronograma de tiempos y resultados aplicables a la gestión, teniendo en cuenta los protocolos y procedimientos establecidos por las ESP y demás entidades competentes. Por parte de la entidad se prestará apoyo de una manera adecuada para la gestión interinstitucional. | 2 | 2 | 4 | Bajo | SI | Contratista/Entidad | Hasta la terminación del contrato | Verificar la realización de los trámites requeridos, según los protocolos y procedimientos establecidos. Seguimiento a cronogramas | Cuando se requiera. |
| 16 | Específico | Externo | Ejecución | Sociales | Oposición o condicionamiento de la comunidad a la ejecución del proyecto | Paralización total de la obra | 2 | 5 | 7 | Alto |  | Contratista/Entidad | Plan de intervención social con la comunidad. Acompañamiento permanente y socialización del proyecto. Atención a PQR’s. Ejecución del plan de gestión social en obra. | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Contratista /Entidad | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento o comités de obra y sociales | Permanente |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Operacionales | No reportar actos de corrupción observados durante todas las etapas del proceso. | No cumplimiento del objeto contractual. Investigaciones administrativas, fiscales y disciplinarias adelantadas por los órganos de control. | 2 | 3 | 5 | Medio |  | Entidad estatal | Implementar y verificar el cumplimiento de la normativa que rige en materia anticorrupción frente a la ejecución de contratos. Hacer seguimiento a las actividades de control que minimicen la materialización del riesgo. Llevar el seguimiento y control de la inversión y pagos del contrato conforme el avance y ejecución del mismo. | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Entidad estatal | Desde la estructuración del proceso, hasta la liquidación del contrato. | Seguimiento permanente | Permanente |
| 18 | General | Externo | Ejecucion | Social | Orden Publico y Seguridad: posible alteración u ocrrencia de actos terroristas, paros, huelgas y demás situaciones que afecten el orden publico | Imposibilidad parcial de realizar labores | 3 | 3 | 6 | Alto |  | Entidad – Contratista | Solicitar y disponer información confiable sobre aspectos de orden publico en las zonas de las obras | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Hasta la terminación del contrato | Seguimiento permanente | Permanente |
| 19 | General | Externo | Ejecucion | Normativo | Cambio En las normas, por posibles modificaciones a las normas asociadas a aspectos ambientales o estructurales | Replanteamiento de estudios y diseños | 4 | 3 | 7 | Alto |  | Contratista | Revisión minuciosa de estudios y diseños | 1 | 1 | 2 | Bajo | Si | Entidad Estatal | Al inicio de la manifestacion del riesgo | Seguimiento permanente | Permanente |
| 20 | General | Externo | Ejecucion | Salud | Presencia de riesgo biológico se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del contratista, presentan síntomas de enfermedades altamente contagiosas, que afecten y deterioren la salud del personal | Deterioro notorio y grave de salud y posible contagio | 3 | 4 | 7 | Alto |  | Contratista | La aplicación preventiva de las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades de salud en Colombia y sus respectivos protocolos, em cumplimiento de la normatividad vigente relacionada, informar de inmediato las novedades de salud | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista- Entidad | Al inicio de la Ejecucion | Previo al inicio de la ejecución de las obras, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante y control, seguimiento y control permanente respecto al estado de salud del personal | Permanente |
| 21 | General | Externo | ejecucion | Salud | No disponibilidad de elementos de protección personal | Accidentes de trabajo y posibles exposición a riesgos biológicos | 3 | 4 | 7 | Alto |  | Contratista | El contratista deberá suministrar todos los elementos de protección personal requeridos | 2 | 3 | 5 | Medio | Si | Contratista – entidad | Al inicio de la Ejecucion | Vigilancia permanentes de los cambios de saluid los colaboradores y utilización adecuada de los elementos de protección personal y elementos para prevenir riesgos biológicos | Permanente |