Código Dependencia: depe_var
Acceso: Reservado (ac_res), Público (ac_pub), Clasificado (ac_cla).

Memorando

Bogotá, D.C.

PARA:	nombredestinatario
dptodestinatario

DE:		dptoremitente

ASUNTO:

Cordial saludo.

De manera atenta, y en mi calidad de supervisor del Contrato No. GGC-1663-2025, cuyo objeto es “PRESTAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE MESA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL E INFRAESTRUCTURA TIC, INCLUIDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y BOLSA DE SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS, SERVICIOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS”, suscrito el 27 de agosto de 2025 entre el Ministerio de Minas y Energía y HEIMCORE S.A.S., me permito solicitar la modificación contractual consistente en la prórroga del plazo de ejecución por tres (3) meses y la adición presupuestal orientada exclusivamente al Grupo A, conforme al esquema definido en el numeral 3.2.8 de los Estudios Previos.

En el marco de la planeación y estructuración del nuevo proceso contractual destinado a garantizar la continuidad del servicio de la Mesa de Servicios, la Entidad ha venido adelantando diversas actuaciones de carácter técnico, jurídico y financiero orientadas a contar con la información suficiente y necesaria para definir adecuadamente las condiciones del proceso de selección.

En este sentido, el desarrollo de la etapa de estructuración ha requerido la realización de análisis y validaciones técnicas orientadas a precisar el alcance del objeto a contratar, así como la revisión de los componentes operativos y funcionales asociados a la prestación del servicio, con el propósito de asegurar que las especificaciones técnicas y las obligaciones contractuales respondan de manera adecuada a las necesidades del Ministerio de Minas y Energía. No obstante, este proceso ha demandado un tiempo de análisis mayor al inicialmente estimado, derivado de la necesidad de consolidar información técnica que requiere procesos de verificación más rigurosos, tales como la revisión y repriorización de los componentes de la bolsa de repuestos conforme al comportamiento real del parque tecnológico, la definición de perfiles especializados de mayor complejidad técnica que no estaban contemplados en la estructuración inicial ya que la entidad en vigencia 2025 adquirió nuevas herramientas y tecnologías , y el análisis del comportamiento histórico de la demanda de servicios para identificar picos operativos en períodos críticos del año  y determinar la capacidad de atención requerida tales como activación y creación masiva de usuarios que se genera en primer bimestre del año, aspectos todos ellos que, por su nivel de detalle y especificidad, han extendido los tiempos propios de la etapa de estructuración.

De igual forma, desde el punto de vista presupuestal, se han venido adelantando gestiones orientadas a garantizar la disponibilidad y suficiencia de los recursos requeridos para la futura contratación lo cual ha implicado la realización de diferentes reuniones y mesas de trabajo con las áreas de planeación y presupuesto, con el fin de asegurar la correspondencia entre el alcance del objeto contractual y sus especificaciones proyectadas con el valor estimado que se requerirá para el proceso. Estas gestiones, que comprendieron validaciones administrativas y presupuestales internas orientadas a asegurar la correcta asignación de recursos en el marco del PAE 2026, se desarrollaron de manera paralela a las actividades de análisis técnico antes descritas, de forma tal que la confluencia de ambas circunstancias —la complejidad técnica del proceso de estructuración y la necesidad de contar con la confirmación de la disponibilidad presupuestal antes de definir el alcance y valor definitivos del nuevo proceso— condicionó conjuntamente el avance de la etapa precontractual, sin que ninguna de ellas por sí sola sea determinante, pero sí de manera concurrente.

Adicionalmente, es pertinente señalar que durante el proceso de gestión presupuestal asociado a la continuidad del servicio y a la estructuración del nuevo proceso contractual, se presentó una circunstancia sobreviniente relacionada con los tiempos requeridos para la consecución, programación y apropiación de los recursos en el presupuesto de la Entidad. Dicho trámite implicó validaciones administrativas y presupuestales internas orientadas a asegurar la correcta asignación de recursos en el marco del PAE 2026, lo cual generó una afectación en el cronograma inicialmente previsto para la expedición del CDP y para el avance del proceso precontractual.

Como resultado de estas actuaciones, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) requerido fue expedido el día 3 de marzo de 2026, la demora derivada del trámite de apropiación presupuestal impactó el avance del nuevo proceso contractual (análisis técnico, estructuración de requerimientos y consolidación presupuestal), incrementando el riesgo de una interrupción del servicio al vencimiento del contrato vigente.

En este contexto, se hace necesario adelantar el modificatorio del Contrato No. GGC-1663-2025 (prórroga y adición al Grupo A) como medida proporcional y procedente para garantizar la continuidad ininterrumpida de los servicios mientras se culminan las actividades técnicas, presupuestales y procedimentales del nuevo proceso contractual.

- DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

| CONTRATISTA: | HEIMCORE S.A.S. |
| --- | --- |
| CONTRATO: | GGC-1663-2025. |
| OBJETO: | PRESTAR SERVICIO DE ATENCIÓN DE MESA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL E INFRAESTRUCTURA TIC, INCLUIDO MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO Y BOLSA DE SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS, SERVICIOS Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS. |
| VALOR: | El presupuesto oficial estimado corresponde a la suma de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.152.800.000) M/CTE, incluido IVA y los demás costos y gastos que se deriven de la prestación del servicio. El presupuesto se desagregará de la siguiente manera: A. Grupo Mantenimientos preventivos, Grupo Perfiles Mesa de servicios y Grupo Servicios conexos, por un presupuesto de hasta SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($682.908.120) M/CTE, incluido IVA y los demás costos y gastos que se deriven de la prestación del servicio. B. Grupo Bolsa de repuestos, servicios TI y horas extra, que corresponderá a la diferencia entre el presupuesto oficial y el valor adjudicado para Grupo Mantenimientos preventivos, Grupo Perfiles Mesa de servicios y Grupo Servicios conexos, incluido IVA y los demás costos y gastos que se deriven de la prestación del servicio. |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: | El plazo de ejecución será por cinco (5) meses o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| FECHA DE INICIO: | 28 de agosto de 2025. |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIALMENTE PREVISTA: | 31 de marzo de 2026. |
| OTROSÍ No. 1 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2025: | Que por medio del memorando 3- 2025-060675 del 29 de diciembre de 2025, el supervisor del contrato solicitó la modificación contractual para llevar a cabo la prórroga del plazo de ejecución por el término de 3 meses, hasta el 31 de marzo de 2026, y la redistribución de recursos presupuestales del valor del contrato del Grupo A al Grupo B. |
| PLAZO DE EJECUCIÓN (incluida la prórroga No. 1): | El plazo de ejecución será hasta el 31 de marzo de 2026, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. |
| FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA (incluida la prórroga No. 1): | 31 de marzo de 2026. |
| FORMA DE PAGO: | El contrato, objeto de presente proceso de selección, se pagará en pesos colombianos de la siguiente forma: - Los servicios relacionados con: - Servicio de Soporte. - Operación del Centro de Cómputo. - Seguimiento Solicitudes de Servicio. - Administración de la Infraestructura de Seguridad TIC. - Apoyo a las Operaciones de implementación de DRP y Procesamiento Alterno. - Administración y Operación de la herramienta ITSM para la gestión TI. Se pagarán, por el valor establecido en el contrato para estos (de acuerdo con el valor mensual adjudicado para uno de ellos), proporcional a los días de efectiva prestación del servicio a partir de la fecha de inicio del contrato y hasta el último día del primer mes de ejecución del contrato, si a ello hubiere lugar. - Los conceptos de mantenimiento e inventario se pagarán en el mes siguiente, al mes de recibido a satisfacción por el supervisor del contrato. - Bolsa de Repuestos, Servicios Tecnológicos y horas extras, se liquidarán a corte de cada mes y se pagarán con el recibido a satisfacción y visto bueno por parte del supervisor del contrato. |
| LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: | El lugar de ejecución será en la ciudad de Bogotá. La prestación del servicio objeto de la presente necesidad, es requerida en las sedes del MME, relacionadas a continuación o donde llegase a ubicarse las diferentes sedes de la Entidad. así: -Centro Administrativo Nacional CAN, Calle 43 No. 57-31 CAN -Archivo central ubicado en la Carrera 50 No. 26 - 20. -Centro de Datos Alterno ubicado Diagonal 5 Sur # 3 - 26, Soacha, Cundinamarca. No obstante, si en el desarrollo del objeto contractual se presentará el cambio de sedes del Ministerio de Minas y Energía de las anteriormente mencionadas, el proveedor garantizará el traslado de servicio integral de manera oportuna. |
| SUPERVISIÓN | La supervisión del Contrato estará a cargo de él o la Coordinador (a) del Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces, quien tendrá las funciones señaladas en el Manual de Contratación del Ministerio de Minas y Energía, adoptado mediante Resolución No. 4 1194 de 2015 o aquella que la adicione, modifique, o sustituya, así como las funciones señaladas en la Ley 1474 de 2011. |

- BALANCE FINANCIERO – CON BASE EN EL CERTIFICADO DE PAGOS DEL 05  DE MARZO DE 2026

| GGC-1663-2025 |  |
| --- | --- |
| CONCEPTO | VALOR |  |
| Valor del contrato | $1.152.800.000,00 |  |
| Valor ejecutado | $836.782.158 |  |
| Valor pagado | $836.782.158 |  |
| Valor por pagar | $ 0 |  |
| Valor por ejecutar | $ 316.017.842 |  |

El valor ejecutado reflejado en la tabla anterior  se encuentra comprendido por:

- Una (1) factura del periodo de septiembre por el valor de XXXXX, radicada, aprobada y pagada al proveedor conforme a la forma de pago pactada.

2) Tres (3) facturas correspondientes  al mes de octubre, noviembre y diciembre que se encuentran en proceso de pago radicadas, conforme a la forma de pago pactada. A continuación, se evidencia el estado de pagos del contrato reflejado en la plataforma NEÓN:  como se evidencia a continuación

Factura 2 – Octubre:

Factura 3 – Noviembre:

Factura 4 – Diciembre:

- JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

En relación con el presupuesto oficial del contrato, dentro del numeral 3.2.8 de los Estudios Previos se estableció lo siguiente:

“3.2.8 Valor: El presupuesto oficial estimado corresponde a la suma de MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($1.152.800.000) M/CTE, incluido IVA y los demás costos y gastos que se deriven de la prestación del servicio. El presupuesto se desagregará de la siguiente manera:

A. Grupo Mantenimientos preventivos, Grupo Perfiles Mesa de servicios y Grupo Servicios conexos, por un presupuesto de hasta SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS ($682.908.120) M/CTE, incluido IVA y los demás costos y gastos que se deriven de la prestación del servicio.

B. Grupo Bolsa de repuestos, servicios TI y horas extra, que corresponderá a la diferencia entre el presupuesto oficial y el valor adjudicado para Grupo Mantenimientos preventivos, Grupo Perfiles Mesa de servicios y Grupo Servicios conexos, incluido IVA y los demás costos y gastos que se deriven de la prestación del servicio.

(…)

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:

Que la presente contratación se encuentra amparada con el certificado de disponibilidad presupuestal CDP No. 192525 del 31 de marzo de 2025 rubro C-2199-1900-35-53105B-2199067-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA PARA IMPLEMENTAR DE MANERA EFECTIVA LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL NACIONAL”, PLC 2025-0366 del presupuesto de inversión.”

JUSTIFICACIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y DE LA ADICIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO

Texto que reemplazaría el inicial atendiendo las observaciones

En el marco de la ejecución del Contrato No. GGC-1663-2025, y como resultado del seguimiento técnico, operativo y financiero realizado sobre los componentes de la infraestructura tecnológica de la Entidad, se identificó la necesidad de garantizar la continuidad integral del servicio de Mesa de Servicios durante el período de transición hacia el nuevo proceso contractual. Dicho seguimiento evidenció que el Grupo A del contrato —que comprende los mantenimientos preventivos, los perfiles de la Mesa de Servicios y los servicios conexos— requiere recursos presupuestales adicionales para la vigencia 2026, en atención a las circunstancias de carácter técnico, financiero y administrativo descritas a continuación, las cuales, de manera concurrente, incidieron en los tiempos requeridos para la formalización de la presente modificación contractual.

Desde el punto de vista técnico, durante la ejecución del contrato se identificaron circunstancias que incidieron en la necesidad de revisar y precisar las condiciones del nuevo proceso contractual. En particular, se evidenció que la composición de la bolsa de repuestos originalmente estructurada no correspondía en su totalidad a las necesidades reales de soporte del parque tecnológico institucional, lo que demandó un proceso de revisión y repriorización de componentes críticos. Asimismo, se identificó la necesidad de incorporar perfiles técnicos especializados de mayor complejidad que no habían sido contemplados en la estructuración inicial, entre ellos el perfil de ingeniero de respaldos, cuya ausencia representó un riesgo para la gestión de copias de seguridad y la disponibilidad de la información de La Entidad. Complementariamente, el análisis del comportamiento histórico de incidentes y requerimientos durante la vigencia permitió identificar la existencia de picos de demanda en períodos específicos del año, asociados a ciclos administrativos e institucionales del Ministerio, lo que evidenció la posible necesidad de evaluar la incorporación de personal técnico adicional para atender dichos picos sin afectar los niveles de servicio acordados. Todos estos aspectos, por su nivel de detalle técnico y complejidad en su definición, demandaron un tiempo de análisis y verificación superior al inicialmente estimado.

Desde el punto de vista financiero, se adelantaron gestiones orientadas a garantizar la disponibilidad y suficiencia de los recursos requeridos para la adición presupuestal del Grupo A, lo cual implicó la realización de reuniones y mesas de trabajo con las áreas de planeación y presupuesto, con el fin de asegurar la correcta asignación de recursos en el marco del PAE 2026. Estas gestiones, que comprendieron validaciones administrativas y presupuestales internas, se desarrollaron de manera paralela a las actividades de análisis técnico antes descritas, de forma tal que la confluencia de ambas circunstancias —la complejidad técnica del proceso de estructuración y la necesidad de contar con la confirmación de la disponibilidad presupuestal antes de definir el alcance y valor definitivos— condicionó conjuntamente el avance de las actuaciones necesarias para formalizar la presente modificación, sin que ninguna de ellas por sí sola sea determinante, pero sí de manera concurrente.

Desde el punto de vista administrativo, al inicio de la vigencia 2026 y durante el mes de enero, la supervisión del contrato no contaba con el equipo de apoyo completo, dado que la vinculación del personal de apoyo se concretó a mediados del mes de enero de 2026. Este equipo cumple un rol técnico y operativo fundamental en el proceso de estructuración del nuevo proceso contractual, por cuanto incluye, entre otros, al coordinador de la Mesa de Servicios, quien tiene a su cargo la proyección de necesidades operativas, la validación de los requerimientos técnicos, la verificación del comportamiento del servicio y la consolidación de los insumos necesarios para definir adecuadamente las condiciones del nuevo proceso de selección. La ausencia de este personal durante las primeras semanas de la vigencia implicó que las actividades de análisis, proyección y validación técnica no pudieran adelantarse con la oportunidad requerida, lo que generó un efecto acumulado sobre los tiempos globales de estructuración del proceso precontractual que no era previsible al momento de la planeación inicial y que constituye una circunstancia sobreviniente de carácter administrativo que contribuye a explicar la necesidad del plazo adicional solicitado.

De conformidad con lo establecido en los Estudios Previos, el Grupo B, asociado a la bolsa de repuestos, servicios TI y horas extra, mantiene su naturaleza de ejecución variable sujeta a demanda y, conforme al balance presupuestal actual, cuenta con disponibilidad suficiente para atender las necesidades proyectadas, motivo por el cual no requiere adición de recursos ni ajuste en esta modificación.

La prórroga del plazo de ejecución y la adición presupuestal al Grupo A constituyen, por tanto, medidas técnicamente necesarias, jurídicamente procedentes y proporcionales, orientadas a preservar la integridad funcional del contrato y garantizar la prestación ininterrumpida de servicios esenciales para la operación institucional. Estas actuaciones no modifican el objeto contractual ni alteran las condiciones sustanciales originalmente pactadas, sino que responden a circunstancias sobrevinientes de carácter técnico, financiero y administrativo que, de manera concurrente, incidieron en los tiempos requeridos para adelantar la presente modificación y para culminar la estructuración del nuevo proceso de selección.asociadas a los tiempos de gestión y programación presupuestal, así como a los tiempos procedimentales propios de la contratación estatal

JUSTIFICACIÓN EN LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, CELERIDAD Y AUSTERIDAD

La modificación contractual solicitada, consistente en la prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. GGC-1663-2025 y la adición presupuestal orientada exclusivamente al Grupo A, se encuentra plenamente alineada con los principios de economía, celeridad, austeridad, responsabilidad y eficiencia que rigen la contratación estatal. Estas medidas permiten atender de manera integral y oportuna las necesidades técnicas identificadas durante la ejecución del contrato, evitando reprocesos administrativos, duplicidad de actuaciones y riesgos inherentes a la suspensión o afectación del servicio.

En este sentido, la modificación propuesta constituye la alternativa oportuna, razonable y proporcional para atender las necesidades técnicas y operativas que se presentan de manera continua y recurrente dada la naturaleza de la prestación de servicios. asegurar el uso adecuado de los recursos públicos y preservar la continuidad del modelo de operación tecnológica definido para la Entidad, sin alterar el objeto contractual ni ampliar su alcance originalmente pactado.

En este sentido,  se solicita adelantar el trámite de la adición al valor  del Contrato No. GGC-1663-2025  por un valor  de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($576.400.000), amparados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) N° 161826 del XXXX, y prorrogar el plazo de ejecución por un término adicional de tres (3) meses, contados a partir del 01 de abril hasta el 30 de junio de la presente anualidad.

VERIFICACIÓN LEGAL DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y las decisiones jurisprudenciales del Consejo de Estado, se procedió a verificar los límites y restricciones para llevar a cabo las modificaciones contractuales.

Para este caso, se llevó a cabo el análisis de los límites de orden temporal, “entre los que están comprendidos: i) la vigencia del contrato, pues no podría modificarse un contrato cuyo plazo ha culminado y ii) la prohibición de consagrar prórrogas automáticas, sucesivas o indefinidas, en tanto resultan contrarias al derecho esencial de la libertad de competencia”, y de los límites de orden material, “que corresponden a: i) la prohibición de modificar las condiciones sustanciales del contrato” (Concepto 2263 del 17 de marzo del 2016, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado).

De la misma manera, atendiendo al límite de carácter cuantitativo, contemplado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual establece que el contrato estatal, no podrá adicionarse por encima del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial del contrato expresado en SMLMV, se realizó la respectiva verificación, y en efecto, el valor a adicionar corresponde a QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS $MIL PESOS M/CTE ($576.400.000) equivalentes a 329,20 SMMLV para la vigencia 2026, no supera el 50% del valor inicial del contrato expresado en SMMLV, como se evidencia a continuación:

| Valor inicial del contrato |  | Valor del contrato en SMMLMV para la vigencia 2025 |  | 50% del valor inicial expresado en SMMLV 2026 |  | Valor máximo a adicionar 2026 |  | Valor de la adición solicitada bajo el otrosí No. 2 |  | Valor de la adición solicitada bajo el otrosí No. 2 en SMMLV 2026 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $1.152.800.000 |  | 809, 83 |  | 404,91 |  | $708.972.000 |  | $576.400.000 |  | 329,20 |  |

En ese contexto, la modificación contractual solicitada para el Contrato No. GGC-1663-2025, obedece a la necesidad de garantizar la continuidad del servicio contratado teniendo en cuenta las circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sin que implique la modificación de las condiciones esenciales inicialmente establecidas, como el objeto y su alcance, y obligaciones estipuladas, pues se limita a prorrogar el plazo de ejecución, y la adición presupuestal para el Grupo A.

Como parte del trámite de la modificación contractual, el contratista deberá realizar los ajustes correspondientes a la póliza de cumplimiento exigida en el numeral 9 de los Estudios Previos, de conformidad con la prórroga del plazo, así como efectuar los registros y actualizaciones a que haya lugar en la plataforma SECOP II.

SOLICITUD FORMAL DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

En atención a las consideraciones técnicas, operativas, financieras y jurídicas expuestas en el presente memorando, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato, la continuidad operativa de la infraestructura tecnológica de la Entidad y la correcta gestión de los recursos presupuestales, en mi calidad de supervisor del Contrato No. GGC-1663-2025 manifiesto la necesidad de adelantar la modificación contractual correspondiente.

En consecuencia, solicito se autorice la modificación del Contrato No. GGC-1663-2025, consistente en el otorgamiento de una prórroga del plazo de ejecución por un término de tres (3) meses, en los términos y condiciones expuestos en el presente documento, así como en la adición de recursos presupuestales al Grupo A que se detallan a continuación:

- PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Modificar el contrato electrónico de la plataforma SECOP II, en el sentido de configurar la fecha de terminación del contrato hasta el treinta (30) de junio de dos mil veintiséis (2026).

- VALOR DEL CONTRATO/PRESUPUESTO OFICIAL:

Modificar la CLÁUSULA 3. VALOR DEL CONTRATO y el numeral 3.2.8. “Valor del contrato /presupuesto oficial” de los Estudios y Documentos Previos, documento que hace parte integral del documento.

“CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO. - El valor total del contrato se pagará al contratista conforme a lo establecido en los documentos que forman parte integral del contrato electrónico.”

“3.2.8 Valor del contrato /presupuesto oficial:

El presupuesto oficial estimado corresponde a la suma de MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.729.200.000) M/CTE, incluido IVA y los demás costos y gastos que se deriven de la prestación del servicio. El presupuesto se desagregará de la siguiente manera:

A. Grupo Mantenimientos preventivos, Grupo Perfiles Mesa de servicios y Grupo Servicios conexos, por un presupuesto de hasta QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($576.400.000), incluido IVA y los demás costos y gastos que se deriven de la prestación del servicio.

(...)”

Es preciso señalar que, con base en la última modificación perfeccionada y en la redistribución presupuestal efectuada, los grupos y la correspondiente asignación de recursos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Lo anterior, con el propósito de asegurar la utilización eficiente y oportuna de los recursos disponibles en el contrato, garantizando la atención de necesidades operativas y técnicas asociadas a la prestación del servicio, incluyendo el soporte, mantenimiento, mesa de servicios y servicios conexos y, cuando aplique, la sustitución o reposición de componentes críticos y suministros tecnológicos que soportan la operación diaria de la Entidad.

- MANIFESTACIÓN DEL CONTRATISTA HEIMCORE S.A.S. DEL CONTRATO No. GGC-1663-2025

Que teniendo en cuenta lo anterior, y conforme a la necesidad manifestada en los párrafos previos, el Ministerio de Minas y Energía a través de la supervisión del contrato y en aras de garantizar la prestación de los servicios, solicitó a HEIMCORE S.A.S. mediante correo electrónico, la manifestación expresa, mediante documento escrito, de la intención y voluntad de aceptar y suscribir la prórroga por un término máximo de tres (3) meses adicionales, hasta el 30 de junio de 2026 y la adición de recursos por el valor de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($576.400.000) para la prestación de los servicios relacionados al Grupo A del contrato No. GGC-1663-2025.

Que en respuesta el Contratista HEIMCORE S.A.S. remitió a través de correo electrónico (soportes anexos), la manifestación de aceptación de prórroga y adición, asimismo el contratista remitió el cronograma y proyección de ejecución:

Aquí pantallazo

Que el contratista deberá realizar la modificación de la póliza de cumplimiento exigida en el numeral 9 de los Estudios Previos, así como efectuar los registros y actualizaciones correspondientes en la plataforma SECOP II, teniendo en cuenta la prórroga del plazo derivadas de la modificación contractual al Contrato No. GGC-1663-2025.

- SOLICITUD

Que la presente modificación no afecta las demás cláusulas, condiciones y obligaciones del contrato original que no hayan sido expresamente alteradas, las cuales conservarán su plena eficacia y vigencia.

En consecuencia, y en mi calidad de supervisor del Contrato No. GGC-1663-2025, manifiesto la necesidad de adelantar la modificación contractual correspondiente, consistente en la prórroga del contrato, por el término de 3 meses adicionales, hasta el 30 de junio de 2026, y la adición presupuestal del contrato al Grupo A por el valor de QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($576.400.000)

Sin otro particular, solicito respetuosamente que, desde el grupo bajo su liderazgo, se designe el profesional del derecho encargado de apoyar y adelantar el trámite necesario para la elaboración, revisión y formalización del respectivo otrosí modificatorio.

Cordialmente,

| Tabla_Firmantes |  |
| --- | --- |

ley_texto

rad_padre

anexo_r

copias_r

Elaboró: res_proyecto
Reviso: res_reviso
Aprobó: res_aprobacion