MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Incumplimiento cuando el contratista no cumple a cabalidad con las obligaciones, calidad y ejecución oportuna del objeto a contratar. | "- Inestabilidad en el avance del contrato. -Demoras en la ejecución del contrato. -Incumplimiento total o parcial del contrato" | Improbable | Mayor | 6 | Alto |  |
| 2 | General | Interna | Ejecución | Operacional | Modificaciones de las condiciones inicialmente contempladas en el contrato | - Demoras en la ejecución e implementación del objeto contractual | Raro | Insignificante | 2 | Bajo |  |
| 3 | General | Interna/Externa | Ejecución | Regulatorio | Establecimiento de nuevos tributos, tasa o contribuciones | "- Inestabilidad en el avance del contrato. - Suspensiones y demoras prolongadas. -Liquidación unilateral por incumplimiento" | Probable | Menor | 6 | Alto |  |
| 4 | General | Interna | Ejecución | Tecnológico | Fallas en los sistemas de información, comunicación, datos y elementos tecnológicos del contratista | "- Inestabilidad en el avance del contrato. - Suspensiones y Demoras prolongadas. -Perdida de información." | Probable | Mayor | 8 | Externo |  |
| 5 | General | Interna | Ejecución | Económico | Variación de precios en los insumos utilizados en el objeto contractual | "- Inestabilidad en el avance del contrato. - Suspensiones y Demoras prolongadas. -Perdida de información." | Posible | Mayor | 7 | Alto |  |

| No. | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría | ¿Afecta? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | ¿Cómo se realiza el monitoreo? |  | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Contratista | Seguimiento por parte del Supervisor | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | NO | Supervisor | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Mediante la entrega del informe de avance por parte del contratista y la revisión del mismo por parte del supervisor |  | Mensual |  |
|  |  | Solicitud de procedimiento administrativo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Contratante | Elaboración de proyecto y estudios previos donde se identifique adecuadamente la necesidad y la forma como se debe satisfacer | Raro | Insignificante | 2 | Bajo | NO | Planeación departamental/ Secretaría de Infraestructura Pública/ Supervisor | Fecha en que se radica el proyecto en Departamento Administrativo de Planeación | Antes de la finalización del contrato | Seguimiento a la ejecución del contrato respecto al proyecto |  | Mensual |  |
| 3 | Contratista y Contratante cuando es Interno/ Contratista cuando es Externo | Siendo responsabilidad del contratista, éste se compromete a pagar los impuestos por ser su obligación legal y no se cuentan con elementos para controlar el riesgo desde la entidad | Probable | Menor | 6 | Alto | NO | Contratista cuando es Externo / Secretaría de Hacienda cuando es interno | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Cuando es externo al momento de radicar las cuentas mediante la verificación del pago de impuestos o la realización de los descuentos correspondientes. Cuando es Interno en la Revisión de Ordenanzas que reglamenten impuestos. |  | Externo Mensual |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Interno cuando se presenten los proyectos en la Asamblea Departamental |  |
| 4 | Contratante / Contratista | Actualizar los sistemas de información por parte de la Entidad y elementos tecnológico s por parte del contratista | Posible | Menor | 5 | Medio | SI | Dirección de Sistemas/Contratista | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Base de datos de la Mesa de Ayuda / Informe de avance del Contratista |  | Quincenal/Mensual |  |
| 5 | Contratista | Asumir los costos de los elementos necesarios para la ejecución de sus actividades | Posible | Mayor | 7 | Alto | NO | Contratista | Fecha en la cual se materializa el riesgo | Antes de la finalización del contrato | Informes de avance del contratista |  | Mensual |  |