|  | LISTADO DE ASISTENCIA | ## CÓDIGO: F-TH-05-03 |
| --- | --- | --- |
|  |  | VERSIÓN: 05 |

| TEMA O NOMBRE DEL EVENTO: | Célula Seguimiento Proyecto JustiFácil |  |  | EVENTO ORGANIZADO POR: DTGIJ – Gabriel López |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CIUDAD / MUNICIPIO: | BOGOTA | DEPARTAMENTO: | CUNDINAMARCA | x PRESENCIAL VIRTUAL LUGAR: TEAMS |  |
| PROGRAMA / ESTRATEGIA | Programa para la Transformación Digital de la Justicia en Colombia | FECHA: | Marzo 31 de 2026 | HORA INICIO: 9:00 a.m. | HORA FINAL: 10:00 a.m. |

OBJETIVO: Realizar seguimiento a los avances administrativos, técnicos y funcionales del proyecto JustiFácil, y definir próximos pasos para la fase de uso y apropiación.

| AGENDA DEL EVENTO: |  |
| --- | --- |

| Nº | NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CARGO | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gabriel Eduardo López de la Ossa | Ministerio de Justicia |  |  | Gabriel.lopez@minjusticia.gov.co |  |
| 2 | Ricardo Andrés Machuca García | Ministerio de Justicia |  |  | ricardo.machuca@minjusticia.gov.co |  |
| 3 | Nelson Darío Mejía Fajardo | Ministerio de Justicia |  |  | nelson.mejia@minjusticia.gov.co |  |
| 4 | Juan Camilo Muñoz Ruiz | Ministerio de Justicia |  |  | juan.munozr@minjusticia.gov.co |  |
| 5 | Leonardo Enrique Robayo Velandia | Ministerio de Justicia |  |  | leonardo.robayo@minjusticia.gov.co |  |
| 6 | Diego Fernando Sánchez Pedraza | Ministerio de Justicia |  |  | web.master@minjusticia.gov.co |  |
| 7 | Martha Liliana Rodríguez B | Ministerio de Justicia |  |  | martha.rodriguez@minjusticia.gov.co |  |
| 8 | Jairo Armando Moreno Guerrero | Ministerio de Justicia |  |  | jairo.moreno@minjusticia.gov.co |  |
| 9 | John Antonio Montenegro Montilla | Ministerio de Justicia |  |  | john.montenegro@minjusticia.gov.co |  |
| 10 | Raúl Ernesto Perilla Forero | Ministerio de Justicia |  |  | raul.perilla@minjusticia.gov.co |  |
| 11 | Juan Carlos Rodríguez Arana | Ministerio de Justicia |  |  | juanc.rodriguez@minjusticia.gov.co |  |
| 12 | Nicolás Gutiérrez Bermúdez | Ministerio de Justicia |  |  | nicolas.gutierrez@minjusticia.gov.co |  |
| 13 | Yinci Yurith Daza Melo | Ministerio de Justicia |  |  | yinci.daza@minjusticia.gov.co |  |
| 14 | Juan David Caro Montoya | Ministerio de Justicia |  |  | juan.carom@minjusticia.gov.co |  |
| 15 | Gonzalo Omar Cerón Barón | Ministerio de Justicia |  |  | gceron@minjusticia.gov.co |  |
| 16 | Astrid Elena Muñoz Beltrán | Ministerio de Justicia |  |  | astrid.munoz@minjusticia.gov.co |  |
| 17 | Carolina Talero Ballen | Softmanagement |  |  | ctalero@softmanagement.com.co |  |
| 18 | Maribel Olarte Gutiérrez | Ministerio de Justicia |  |  | maribel.olarte@minjusticia.gov.co |  |
| 19 | Julian Duarte | ADA S.A. |  |  | julian.duarte@ada.co |  |
| 20 | Ana María Gisselly Peña Gualteros | Ministerio de Justicia |  |  | anama.pena@minjusticia.gov.co |  |
| 21 | Sonia Mancipe Carrillo | Ministerio de Justicia |  |  | sonia.mancipe@minjusticia.gov.co |  |
| 22 | Lucia Prada | ADA S.A. |  |  | lucia.prado@ada.co |  |
| 23 | Jose William Cifuentes Sánchez | ADA S.A. |  |  | jose.cifuentes@ada.co |  |
| 24 | Gabriela Rosa Velásquez Aristizábal | Ministerio de Justicia |  |  | gabriela.velasquez@minjusticia.gov.co |  |
| 25 | Cristian Camilo Morales Reyes | Ministerio de Justicia |  |  | cristian.morales@minjusticia.gov.co |  |
| 26 | Yudy Cedmit Salcedo Pérez | Ministerio de Justicia |  |  | yudy.salcedo@minjusticia.gov.co |  |
| 27 | Jairo Ernesto Medina Merchan | Ministerio de Justicia |  |  | jairo.medina@minjusticia.gov.co |  |
| 28 | Ricardo Mancera Pardo | Ministerio de Justicia |  |  | ricardo.mancera@minjusticia.gov.co |  |
| 29 | Andrés Felipe Parra Albarracín | Ministerio de Justicia |  |  | andres.parra@minjusticia.gov.co |  |
| 30 | Sara Carolina Lóper Romero | Ministerio de Justicia |  |  | sara.romero@minjusticia.gov.co |  |

TEMAS TRATADOS:

- Avances administrativos - Liquidación de contratos: - Se cuenta con relación y evidencia de pagos en SECOP. - Falta el informe final de supervisión para varios contratos con supervisión compartida: - Centro de excelencia de datos - Capacitación Ábacus - Adquisición de créditos Azure - Arquitectura detallada y fábrica de software (consorcio) - Acción pendiente: respuesta de Jairo y Astrid para avanzar en los informes finales. - Convenios interadministrativos: - Documentación enviada a Gestión Contractual. - A la espera de revisión, especialmente con entidades como SIC y DIMAR. - Se requiere definir el proceso con la nueva Secretaría General. - Gestión del dominio para JustiFacil: - El proveedor realizó nuevas observaciones pese a contar previamente con documentación firmada. - El trámite se encuentra en pausa debido a la transición en la Secretaría General. - Se requiere nuevamente resolución de nombramiento y acta de posesión, lo que genera retrasos en los tiempos del proceso. - Transferencia de conocimiento - Continúa la transferencia técnica y administrativa (repositorio y documentación) con apoyo de Maribel y Jorge. - Ajustes realizados para alinear la documentación con el modelo de proyectos de la Dirección de Tecnología. - Mesas grupo técnico de la CIJE (Interoperabilidad) - Se acordó: - Realizar sesiones internas previas de preparación. - Fijar como fecha tentativa de la mesa técnica SIGE el 22 de abril. - La mesa técnica será netamente técnica, sin necesidad de Ministro o iceministro. - Importante: varios contratos de la Unidad Ejecutora finalizan entre el 20 y 29 de abril, lo cual condiciona los tiempos. - Informe al Viceministro - Se acordó consolidar un informe conjunto (Tecnología + Justicia Formal). - El informe incorporará el enfoque de estado en operación y apropiación, no solo despliegue técnico. - Tecnología enviará ajustes y recomendaciones al documento base. - Estrategia de uso y apropiación - Se entra oficialmente en la fase de apropiación (personas, procesos y tecnología). - Avances presentados por Justicia Formal: - Equipo de promoción conformado. - Material impreso (1.000 ejemplares, 100 ya distribuidos). - Parrilla de contenidos (webinars, sesiones virtuales, lives). - Estrategia de promoción interna primero y luego externa. - Acuerdos: - Iniciar sesiones internas de uso y apropiación por servicios. - Definir qué servicios están en operación y pueden ser promovidos. - Coordinar sesiones conjuntas con Comunicaciones y con Claudia Pardo. - Replicar la estrategia en las 7 entidades con funciones jurisdiccionales. - Avances técnicos - Gestión de tickets: - Se acordó avanzar hacia un modelo de gestión institucional de tickets, alineado con el modelo operativo de Justifácil - Trabajo conjunto con Servicio al Ciudadano y Planeación. - Interoperabilidad: - La mayoría de las entidades ya tienen servicios de consulta en producción. - La SIC sigue pendiente por problemas de acceso (reunión programada). - Se trabajará con un catálogo de servicios en operación, a enviar por Nelson. - Portales y sistemas: - Continúan capacitaciones sobre Justino. - Observatorio: pendiente reprogramar sesión técnica para resolver problemas de acceso y despliegue de BI. - Portal informativo: se avanza en la actualización de contenidos; pendiente acceso a repositorio de imágenes (caso en mesa de ayuda). - encuesta de satisfacción: en construcción, pendiente definición de implementación.

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS:

Acuerdos clave - Mesa técnica CIJE: 22 de abril (tentativo). - Iniciar sesiones de uso y apropiación desde la siguiente semana. - Consolidar y enviar ajustes al informe del Viceministro. - Elaborar catálogo actualizado de servicios interoperables en operación. - Reprogramar sesión técnica del Observatorio con todos los actores. - Agendar capacitaciones (preferiblemente después del 9 de abril, a las 10:00 a. m.). Pendientes principales - Informes finales de supervisión contractual. - Definición de convocatoria y logística CIJE. - Sesión técnica Observatorio. - Acceso a repositorio de imágenes del portal. - Implementación de la encuesta de satisfacción. - Envío del catálogo de servicios interoperables.

ANEXOS: