LECCIONES APRENDIDAS PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA JUSTICIA EN COLOMBIA

SUBCOMPONENTE 2.2 MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

PRÉSTAMO BID 5283/OC-CO

El presente documento presenta un esbozo de las lecciones aprendidas del Programa, desde la perspectiva de adquisiciones, una vez concluido su plazo de ejecución y cumplidas las metas y resultados del proyecto. Otras lecciones aprendidas se encuentran incluidas en la evaluación final del programa y en  el informe final de este.

- La participación de la alta dirección en las decisiones del programa incentiva a las áreas involucradas en la elaboración de requerimientos y especificaciones, a comprometerse con el suministro oportuno de la información con el fin de contar con los resultados de los procesos en el tiempo previsto.

- Adelantar tempranamente actividades con las áreas técnicas involucradas en la ejecución de los recursos, facilita la elaboración y trámite de los documentos y autorizaciones necesarias, tanto en al interior del Ministerio, como ante el BID. Permanente interlocución con las áreas técnicas para determinar las necesidades, requerimientos y condiciones requeridas para adelantar los procesos y coordinar acciones para contar con los resultados esperados.

- Efectuar seguimiento permanente a los indicadores establecidos en el contrato de préstamo, garantiza programar adecuadamente los procesos requeridos y determinar, considerando los recursos disponibles, la inclusión de adquisiciones que complementen los resultados.

- Contar con requerimientos detallados previo el inicio de cada proceso, realizar análisis de mercado para identificar la existencia y características de los bienes o servicios a adquirir y posibles proveedores que cuenten con experiencia y reconocimiento en el mercado para que ofrezcan soluciones adecuadas, es fundamental para el éxito de los procesos. Incluso es recomendable, si fuere necesario, realizar reuniones con el fin de clarificar estos y garantizar que las condiciones técnicas establecidas y ofertadas sean congruentes con lo requerido por la entidad porque cuando se conocen los requerimientos y el mercado, se facilita determinar criterios de evaluación que permiten obtener la mejor oferta.

- La participación de todos los integrantes de la UEP y seguimiento de actividades en cada temática, la discusión de los pasos a seguir para continuar con la implementación del programa permitió conocer diferentes aristas que aportan en los resultados.