MATRIZ 3 - RIESGOS

LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del Riesgo | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | GENERAL | INTERNA | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | LAS CONDICIONES TÉCNICAS PREVISTAS POR MUNICIPIO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO COMO VALOR Y PLAZO NO SON SUFICIENTES PARA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | MODIFICACIONES PRESUPUESTALESPRÓRROGAS AL CONTRATO SUSCRITO.DECLARATORIA DE DESIERTA DEL PROCESO | 3 | 2 | 5 | MEDIO | CONTRATISTA O MUNICIPIO | REVISIÓN POR SUPERVISIÓN | 2 | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto. | 2 | MENOR | NO | SUPERVISOR | AL INICIO DEL PROCESO | Revisión adecuada entre el objeto contractual y los documentos previos | PERMANENTE |
| 2 | GENERAL | INTERNA |  |  | CUANDO DURANTE EL DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEBA REVOCARSE EL MISMO POR NO SER CONVENIENTE SU ADJUDICACIÓN. | REVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN | 1 | 1 | 2 | BAJA | MUNICIPIO | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 2 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | 2 | MENOR | SI | OFICINA ASESORA JURÍDICA | DURANTE EL PROCESO | Revisión adecuada al momento de la evaluación de las ofertas | PERMANENTE |
| 3 | GENERAL | EXTERNA | SELECCION | OPERACIONAL | CUANDO POR MOTIVOS QUE IMPIDAN LA SELECCIÓN DEL CONTRATISTA, POR NO CUMPLIR LOS OFERENTES CON LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES | DECLARATORIA DE DESIERTA | 2 | 1 | 3 | BAJA | OFERENTE | COMITÉ EVALUADOR | 1 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | 2 | MENOR | SI | COMITÉ EVALUADOR | DURANTE LA EVALUACIÓN DE OFERTAS | Revisión adecuada al momento de la evaluación de las ofertas | PERMANENTE |
| 4 | GENERAL | EXTERNA |  |  | NO FIRMARSE EL CONTRATO POR EL HECHO DE SOBREVENIR INHABILIDADES INCOMPATIBILIDADES DEL CONTRATISTA | SELECCIÓN DE NUEVO CONTRATISTA | 1 | 1 | 2 | BAJA | OFERENTE | OFICINA ASESORA JURÍDICA | 1 | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes. | 2 | MENOR | SI | OFICINA ASESORA JURÍICA | ANTES DE LA SUSCRICIÓN DEL CONTRATO | Consulta de antecedentes antes de la suscripción del contrato | PERMANENTE |
| 5 | GENERAL | EXTERNA | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | EL CONTRATISTA NO PRESENTE O PRESENTE TARDÍAMENTE LAS GARANTÍAS REQUERIDAS E CONTRATO | REQUERIR AL CONTRATISTA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES | 2 | 2 | 4 | BAJA | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto. | 2 | MENOR | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | EN LA FIRMA DEL CONTRATO | Requiriendo al contratista en el momento pertinente para la expedición de las garantías. | PERMANENTE |
| 6 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | FLUCTUACIÓN DE LOS PRECIOS INSUMOS, DESABASTECIMIENTOS Y ESPECULACIÓN DE PRECIOS | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POSIBLE VARIACIÓN DEL VALOR MISMO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto. | 2 | MENOR | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | EN LA EJECUCIÓN | Durante la elaboración de los estudios previos se prevé que los precios unitarios son sin fórmula de reajuste. | PERMANENTE |
| 7 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | PARA HUELGAS, ACTOS TERRORISTAS Y HECHOS SIMILARES QUE TENGAN IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | 2 | 2 | 4 | BAJO | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto. | 2 | MENOR | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | EN LA EJECUCIÓN | Durante los comités de obra solicitará información de las acciones que puedan incidir dentro del desarrollo del contrato. | PERMANENTE |
| 8 | GENERAL | EXTERNA | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | SUSPENSIONES Y/O PRORROGAS DEL PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL, POR NO IMPUTABLE AL CONSULTOR | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y POSIBLE VARIACIÓN DEL VALOR MISMO | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto. | 3 | MODERADO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | EN LA EJECUCIÓN | Durante los comités de obra se realizará monitoreo respecto de las circunstancias que puedan afectar el plazo de ejecución del contrato. | PERMANENTE |
| 9 | GENERAL | EXTERNA |  |  | DIFICULTAD PARA CONSEGUIR RECURSOS FINANCIEROS PARA LOGRAR EL OBJETIVO DEL CONTRATO, ASI COMO EL VALOR ADICIONAL QUE REPRESENTEN PLAZOS, TASAS, GARANTÍAS, CONTRA GARANTÍAS, REFINANCIACIÓN CAUSADOS CON OCASIÓN DE LOS MISMOS | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS | 2 | 2 | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | SUPERVISOR DEL CONTRATO | 1 | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente, pero aun así permite la consecución del objeto. | 3 | MODERADO | SI | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | EN LA EJECUCIÓN | Durante los comités de obra se realizará el avance del contrato vs la ejecución presupuestal, con el fin de prevenir posibles afectaciones a la finalización de la obra. | PERMANENTE |