Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

RIESGOS TECNICOS

| Nº |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL |  |  | GENERAL | ESPECIFICO |  | ESPÉCIFICO |
| FUENTE |  | EXTERNO |  |  | EXTERNO | EXTERNO |  | EXTERNO |
| ETAPA |  | PLANEACIÒN |  |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | RIESGO OPERACIONAL |  |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO TECNOLOGICO |  | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | RIESGO DE DISEÑO: ESTÁ ASOCIADO CON LOS DIFERENTES ELEMENTOS DE DISEÑO QUE PUEDEN AFECTAR LA CONSECUCIÓN DE LOS RESULTADOS ESPERADOS CON LA CONTRATACIÓN. |  |  | MALAS PRÁCTICAS DE DISEÑO: ASOCIADO A LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE PUEDEN AFECTAR LA CALIDAD DE LOS DISEÑOS CONTRATADOS POR LA NO APLICACIÓN DE LAS NORMAS T’ECNICAS REQUERIDAS Y LA DEFICIENTE COORDINACIÓN ENTRE LAS INGENIERÍAS. | RIESGO DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS, ENCONTRADOS EN OBRA Y/O INSTALADOS: ESTÁ ASOCIADO CON LOS DIFERENTES ELEMENTOS QUE COMPONEN: LA UTILIZACION DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO (EJ: PILOTEADORAS, GRUAS, MAQUINAS DE BOMBEO ETC). EL DESMONTE Y MONTAJE DE LOS EQUIPOS PRE- EXISTENTES EN EL LUGAR DE EJECUCIÓN. |  | LA PÉRDIDA, DESTRUCCIÓN, O ROBO DE LOS BIENES QUE SE UTILICEN PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO, HASTA LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD |  | 4 |  |  | 2 | 3 |  | 3 |
| IMPACTO |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  | 1 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 7 |  |  | 5 | 6 |  | 4 |
| CATEGORÍA |  | ALTO |  |  | MEDIO | ALTO |  | BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | 100% CONTRATISTA |  |  | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA |  | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | VERIFICACION, REVISION Y REUNION PREVIA DEL CONTRATANTE QUE MINIMICE LAS FALENCIAS DEL DISEÑO EN CONCORDANCIA CON LAS NORMAS DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA CENAC. |  | VERIFICACION, REVISION Y REUNION PREVIA DEL CONTRATANTE FRENTE LOS ASPECTOS Y LAS NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO. |  | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y/ O INTERVENTORÍA OPORTUNA SOBRE: LA VERIFICACION DE LA INSTALACION DE LOS EQUIPOS A UTILIZAR PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO QUE NO SE AFECTE O CAUSE DAÑOS EN EL AREA A INTERVENIR. REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL A EQUIPOS EXISTENTE CON EL FIN DE DEJAR EL AREA COMO ESTABA INICIALMENTE. |  | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y/ O NTERVENTORÍA OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  | IMPACTO | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |
|  | CATEGORÍA | BAJO |  | BAJO |  | BAJO |  | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR CONTRATISTA | Y | CONTRATISTA |  | CONTRATISTA E INTERVENTOR |  | SUPERVISOR E INTERVENTORIA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | REUNION DE NOTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO (PRECONSTRUCCIO N) |  | REUNION NOTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO (PRECONSTRUCCION) |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |  | EN LOS INFORMES SUPERVISIÓN INTERVENTOR | DE Y/O | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | SEMANALES, BIMESTRALES FINAL | Y | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL |  | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL |  | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL |

| Nº | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE | GENERAL | ESPÉCIFICO | ESPÉCIFICO | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO | RIESGO | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |

|  |  | OPERACIONAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | RIESGO DE PLAZO DE EJECUCIÓN: ESTA ASOCIADO A LA NO EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL PLIEGO | RIESGO DE MANO DE OBRA: ESTÁ REFERIDO A LOS MAYORES COSTOS DE CONSECUCIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. | LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS DEL CONTRATO DEBEN SER DE PRIMERA CALIDAD, RESPALDADOS CON LA CERTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS A ESTE PLIEGO DE CONDICIONES Y A LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS POR EL FABRICANTE Y/O PROVEEDOR. | AUMENTO EN LOS COSTOS DE CONSECUCIÓN DE LOS INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. | RIESGOS DERIVADOS DEL ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. ASÍ MISMO, LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES PRODUCTO DE LAS VARIACIONES DE LOS PRECIOS DEL MERCADO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| IMPACTO |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| CATEGORÍA |  | ALTO | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIEN TO | PROBABILIDAD | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|  | IMPACTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | SUPERVISOR | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | REUNION DE NOTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO (PRECONSTRUCCION) | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL CONTRATISTA AL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA N OVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISO R Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA N OVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISO R DEL CONTRATO |

| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL |

| Nº | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | RIESGO POR MALAS PRÁCTICAS CONSTRUCTIVAS: ESTÁ ASOCIADO A LOS DIFERENTES ASPECTOS QUE PUEDA AFECTAR LA ESTABILIDAD O CALIDAD DE LAS OBRAS CONTRATADAS | LLEGADO EL CASO, SE ORDENE DEMOLER POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE AFECTEN LA CALIDAD O LA ESTABILIDAD DE LA OBRA | INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA A LA ADMINISTRACIÓN. | COSTO TOTAL DE LA MAQUINARIA Y DE LOS EQUIPOS RECHAZADOS POR CONSIDERARSE INADECUADOS O INEFICIENTES Y PARA LOS CUALES SE SOLICITE EL REEMPLAZO (SI APLICA). | COSTO TOTAL DE LOS RIESGOS DE TRANSPORTE, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES HASTA LA ENTREGA DE LAS OBRAS |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| IMPACTO | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| CATEGORÍA | ALTA | MEDIO | BAJO | ALTA | ALTA |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE LA PROYECCIÓN DE COSTOS. | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL |

|  |  | CONTRATISTA VERIFICADO POR LA INTERVENTORIA | CONTRATISTA VERIFICADO POR LA INTERVENTORIA |  | CONTRATISTA VERIFICADO POR LA INTERVENTORIA | CONTRATISTA VERIFICADO POR LA INTERVENTORIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
|  | IMPACTO | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 |
|  | CATEGORÍA | ALTA | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI | SI | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | SUPERVISOR | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR | SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |  |  |  |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  |  |  |  |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL |

| Nº |  | 15 | 16 |  | 17 | 18 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL |  | GENERAL | GENERAL |  |  |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO |  | EXTERNO | EXTERNO |  |  |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  |  |
| TIPO |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |  |  |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | VALOR DEL BODEGAJE Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE VAN A UTILIZAR EN LA OBRA. | DEVOLUCIÓN DE ENTREGABLES POR PARTE DEL CONTRATANTE, PARA REALIZAR AJUSTES CON EL FIN DE CUMPLIR CON LAS NORMAS TÉCNICAS O SOLICITUDES DEL MISMO. |  | RETRASOS EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS POR FALTA DE CONTROL E INEFICIENCIA POR PARTE DEL PERSONAL A CARGO DE ESTOS PROCESOS. | REPETICIÓN DE MUESTRAS, O REALIZACIÓN DE ESTUDIOS O ANÁLISIS ADICIONALES. |  |  |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | LOS PRECIOS CONTRATADOS SON FIJOS Y FIRMES, TENIENDO EN CUENTA QUE SON LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN CASO DE PRESENTARSE DICHO ACONTECIMIENTO DEBERA ASUMIR LOS SOBRECOSTOS PRESENTADOS | RETRASO EN EL CRONOGRAMA PARA EL INICIO DE LA SIGUIENTE ETAPA. |  | RETRASO EN EL CRONOGRAMA PARA EL INICIO DE LA SIGUIENTE ETAPA. | RETRASOS Y COMPLICACIONES PARA PROCEDER CON LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES. |  |  |
| PROBABILIDAD |  | 2 | 3 |  | 3 | 2 |  |  |
| IMPACTO |  | 2 | 4 |  | 4 | 2 |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 4 | 7 |  | 7 | 4 |  |  |
| CATEGORÍA |  | BAJO | ALTO |  | ALTO | BAJO |  |  |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | 100% CONTRATISTA | 100% CONTRATISTA |  | 100% CONTRATISTA | CONTRATISTA |  |  |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA E INCLUIR UN TIEMPO TENTATIVO DE CORRECCIONES DENTRO DEL CRONOGRAMA. |  | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | PLANEAR LOS PROCESOS DE MUESTREO PREVIENDO LOS FACTORES A TENER EN CUENTA Y CONTRATAR PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS MISMOS. |  |  |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 2 | 3 |  | 2 | 1 |  |  |
|  | IMPACTO | 2 | 2 |  | 3 | 2 |  |  |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 | 5 |  | 5 | 3 |  |  |
|  | CATEGORÍA | BAJO | MEDIO |  | MEDIO | BAJO |  |  |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI |  | SI | SI |  |  |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR | CONTRATISTA Y SUPERVISOR |  | CONTRATISTA Y SUPERVISOR | PROFESIONAL Y CONTRATISTA |  |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | PLANEACIÓN DE ESTUDIOS REQUERIDOS. |  |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO | FINALIZACIÓN ESTUDIOS | DE | LOS |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CRONOGRAMA |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CRONOGRAMA | INFORMES DE MUESTREO AL SUPERVISOR |  |  |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL | SEMANALES, BIMESTRALES FINAL | Y | SEMANALES, BIMESTRALES Y FINAL | DIARIA |  |  |

| Nº |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL |  | ESPÉCIFICO |  | ESPÉCIFICO |  | GENERAL |  | GENERAL |  |
| FUENTE |  | INTERNO |  | INTERNO |  | EXTERNO |  | INTERNO |  | INTERNO |  |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN |  | PRECONTRACTUAL |  | EJECUCION |  | EJECUCIÓN |  | EJECUCIÓN |  |
| TIPO |  | RIESGO OPERACIONAL |  | RIESGO OPERACIONAL |  | RIESGO OPERACIONAL |  | RIESGO OPERACIONAL |  | LICENCIAS Y PERMISOS |  |
|  |  | RIESGO DE PLAZO DE EJECUCIÓN: ESTA ASOCIADO A LA NO EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADO EN EL TIEMPO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES |  | LA NO DETECCIÓN DE ALGÚN DEFECTO DURANTE LA INSPECCIÓN VISUAL DE LOS REQUISITOS GENERALES REALIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO RECEPTOR Y/O EN LA EVALUACION DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS |  | LA NO PREVISION POR PARTE DEL PROVEEDOR DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAL Y/O ELEMENTOS Y/O MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA |  | LA PERDIDA Y/O DESTRUCCIÓN, Y/O DETERIORO Y/O ROBO DE LOS BIENES Y/O ELEMENTOS QUE SE UTILICE PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA HASTA Y DURANTE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION |  | INCORRECTA PLANEACIÓN DEL TIEMPO DE TRAMITES DE LICENCIAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN. |  |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) |  |  |  |  |  |  |  | ALTERACIONES EN EL CRONOGRAMA Y COMPLICACIONES PARA PROCEDER CON LA SIGUIENTE ETAPA. |  |  |
| PROBABILIDAD |  | 4 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  |  |
| IMPACTO |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 4 |  |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 7 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 7 |  |  |
| CATEGORÍA |  | ALTO |  | ALTO |  | MEDIO |  | MEDIO |  | ALTO |  |  |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | 100% CONTRATISTA |  | 100% CENAC INGENIEROS |  | 100% CONTRATISTA |  | 100% CONTRATISTA |  | 100% CONTRATISTA |  |  |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL |  | REVISIÓN POR PARTE DEL COMITÉ EVALUADOR EN LA ESTRUCTURACIÓN Y COMITÉ DE ADQUISICIONES DE LOS BORRADORES DEL PLIEGO |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR Y CONTRATISTA EN LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN Y ENTREGA DE ACUERDO A SUS RESPONSABILIDADES. |  | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA ADEMAS SEGUIMIENTO POR PARTE DEL INTERVENTOR Y CONTRATISTA EN LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN Y ENTREGA |  | SE DEBE ESTIMAR EL TIEMPO MAXIMO NECESARIO PARA OBTENER CADA UNO DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS Y CONTEMPLARLOS DENTRO DEL CRONOGRAMA. |  |  |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  | IMPACTO | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  |  |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  | CATEGORÍA | BAJO |  | BAJO |  | BAJO |  | ALTO |  | MEDIO |  |  |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  | SI |  |  |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR INTERVENTOR | Y/O | CENAC INGENIEROS | DE | CONTRATISTA INTERVENTORIA | E | INTERVENTOR CONTRATISTA | Y | CONTRATISTA |  |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | REUNION DE NOTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO (PRECONSTRUCCION) |  | EN ESTRUCTURACION ESTUDIOS DEFINITIVOS | LA Y | FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO |  | FECHA DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO |  | PLANEACIÓN PROYECTO | DEL |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  | PLIEGOS DEFINITIVOS |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  | OBTENCIÓN DE TODOS LOS PERMISOS REQUERIDOS |  |  |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O |  | ESTRUCTURACION DEFINITIVA |  | EN LOS INFORMES EMITIDOS POR LA |  | EN LOS INFORMES EMITIDOS POR LA |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES | DE |  |

|  |  | INTERVENTOR |  |  | INTERVENTORIA (SEMANALES) |  | INTERVENTORIA (SEMANALES) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | REUNION DE NOTIFICACION DEL PROCEDIMIENTO (PRECONSTRUCCION) | APROBACION PLIEGOS | DE | COMO INDIQUE CRONOGRAMA | EL | COMO INDIQUE CRONOGRAMA | EL | MENSUAL |

| Nº |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | RIESGO ECONOMICO | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO FINANCIERO |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | MONTO Y OPORTUNIDAD DE LA OBRA Y LAS EVENTUALES VARIACIONES POR CANTIDADES DE OBRA, PLAZO Y PRECIOS | ASPECTOS GEOLÓGICOS. | DESCONOCIMIENTO GEOGRÁFICO Y DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA. | EVENTOS QUE ESTÁN FUERA DE CONTROL DE LAS PARTES Y CUYA OCURRENCIA CONLLEVA A LA SUSPENSIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO | FINANCIACIÓN DEL CONTRATISTA Y VARIACIÓN DE CONDICIONES FINANCIERAS DURANTE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL). |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD |  | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| IMPACTO |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| CATEGORÍA |  | MEDIO | BAJO | ALTO | MEDIO | MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | CONTRATISTA, | CONTRATISTA | CONTRATISTA | UNIDAD BENEFICIADA, CONTRATISTA Y INTERVENTORIA | CONTRATISTA, INTERVENTORIA, SUPERVISOR Y COING |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | ESTUDIOS OPORTUNOS SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | DESARROLLAR OPORTUNAMENTE LOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES NECESARIAS PARA CUMPLIR CON EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA. | SEGUIMIENTO EFECTIVO Y OPORTUNO SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | SEGUIMIENTO EFECTIVO Y OPORTUNO SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
|  | IMPACTO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 |
|  | CATEGORÍA | MEDIO | BAJO | BAJO | MEDIO | MEDIO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI | SI | SI |

| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | COING, CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISOR | CONTRATISTA | CONTRATISTA | UNIDAD BENEFICIADA, CONTRATISTA Y INTERVENTORIA | CONTRATISTA, INTERVENTORIA, SUPERVISOR Y COING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |  |  |  |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  |  |  |  |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL |

| Nº |  | 29 | 30 | 31 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | CAMBIOS REGULATORIOS O TRIBUTARIOS QUE PUEDEN AFECTAR LA OBRA. | CONFLICTOS CON LAS COMUNIDADES. | LICENCIAS AMBIENTALES, URBANÍSTICAS, CONSULTAS PREVIAS Y OTROS PERMISOS NECESARIOS PARA EL PROYECTO. | NO ANTICIPAR LA NECESIDAD DE SUMINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS NECESARIOS PARA ADELANTAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL). |  |  | DIFICULTAD PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE LO REQUIERAN, RETRASO EN EL CRONOGRAMA. |
| PROBABILIDAD |  | 2 | 2 | 3 | 2 |
| IMPACTO |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 4 | 4 | 5 | 4 |
| CATEGORÍA |  | BAJO | BAJO | MEDIO | BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 2 | 2 | 3 | 1 |
|  | IMPACTO | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 | 4 | 5 | 3 |
|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO | MEDIO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI | NO |

| PERSONA RESPONSABLE IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | POR | CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISOR |  | CONTRATISTA Y INTERVENTORIA, UNIDAD BENEFICIADA Y COING. |  | COING, CONTRATISTA E INTERVENTORIA |  | CONTRATISTA, SUPERVISOR E INTERVENTOR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |  |  |  |  |  | PLANEACIÓN |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  |  |  |  |  | INICIO DE LA OBRA |  |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? |  | EN LOS INFORMES SUPERVISIÓN INTERVENTOR | DE Y/O | EN LOS INFORMES SUPERVISIÓN INTERVENTOR | DE Y/O | EN LOS INFORMES SUPERVISIÓN INTERVENTOR | DE Y/O | EN LOS INFORMES SUPERVISIÓN INTERVENTOR CRONOGRAMA. | DE Y/O Y |
|  | PERIODICIDAD ¿CUÁNDO? |  | MENSUAL |  | MENSUAL |  | MENSUAL |  | MENSUAL |  |

| Nº |  | 33 | 34 | 35 | 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | MEDIO DE TRANSPORTE FLUVIAL O TERRESTRE PARA EL MATERIAL | CUIDADO DEL MATERIAL A TRANSPORTAR Y SUMINISTRAR PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO | ALOJAMIENTO, TRANSPORTES Y ALIMENTACION DEL PERSONAL NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO | MOVILIZACIÓN O EMPLEO DE MÁQUINAS O EQUIPOS EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL). |  |  | GENERACIÓN DE INCOMODIDAD, MOLESTIA O PERJUICIO EN PERSONAS AJENAS AL PROYECTO. |
| PROBABILIDAD |  | 3 | 3 | 3 | 2 |
| IMPACTO |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 5 | 5 | 5 | 4 |
| CATEGORÍA |  | MEDIO | MEDIO | MEDIO | BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | CONTRATISTA E INTERVENTORIA | CONTRATISTA E INTERVENTORIA | CONTRATISTA E INTERVENTORIA | CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | SUPERVISIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA | EVALUAR RIESGOS Y EFECTOS COLATERALES EN LA POBLACIÓN PRESENTE ENE EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA PARA ASI DESARROLLAR PLANES DE MITIGACIÓN Y CONTROL. |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | IMPACTO | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 | 4 | 4 | 3 |

|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI | NO |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | CONTRATISTA E INTERVENTORIA | CONTRATISTA E INTERVENTORIA, | CONTRATISTA E INTERVENTORIA | CONTRATISTA Y SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | DESDE LA ADJUDICACIÓN Y DURANTE TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |  |  | PLANEACIÓN |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO |  |  |  |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES SEMANALES, BIMESTRALES, BITACORA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | CONTRATISTA Y INTERVENTORIA Y UNIDAD BENEFICIADA | EN LOS INFORMES SEMANALES, BIMESTRALES, BITACORA DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | EN LOS INFORMES SEMANALES, BIMESTRALES, BITACORA DE SUPERVISIÓN |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | SEMANAL | SEMANAL | SEMANAL | MENSUAL |

# RIESGOS AMBIENTALES

# (APLICAN PARA TODOS LOS ITEMS)

| Nº |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL |  | GENERAL | GENERAL | ESPÉCIFICO |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | AMBIENTAL | AMBIENTAL Y SANCIONATORIO |  | DE LA NATURALEZA | AMBIENTAL Y SANCIONATORIO | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y/O COMO PUEDE OCURRIR) |  | INADECUADO MANEJO DE SUSTANCIAS POTENCIALMENTE CONTAMINANTES. | DISPOSICIÓN INCORRECTA O ABANDONO DE RESIDUOS PELIGROSOS. |  | EVENTOS NATURALES COMO TEMBLORES, LLÚVIAS, INUNDACIONES, TORMENTAS ELÉCTRICAS. | DISPOSICIÓN INCORRECTA O ABANDONO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD). | ENTRADA Y SALIDA DE VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN MATERIALES DE OBRA. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | CONTAMINACIÓN DE SUELOS Y FUENTES HÍDRICAS SUPERFICIALES Y/O SUBTERRRANEAS, LO CUAL CONLLEVA SANCIONES AMBIENTALES. | CONTAMINACIÓN DE SUELO, CUERPOS DE AGUA Y AFECTACIÓN DE FLORA Y FAUNA, IGUALMENTE PUEDE AFECTAR LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE TIENEN CONTACTO CON LOS MISMOS. ADICIONALMENTE, AL NO CUMPLIR CON LAS NORMAS DE MANEJO Y DISPOCISÓN PELIGROSOS SE INICIARÁ UN PROCESO SANCIONATORIO QUE CORRESPONDERA A LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN. |  | SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES Y RETRASO EN LA ENTREGA DE LA OBRA POR INUNDACIONES Y MOVIMIENTOS DE MASAS. | CONTAMINACIÓN DE SUELO, CUERPOS DE AGUA Y AFECTACIÓN DE FLORA Y FAUNA. ADICIONALMENTE, AL NO CUMPLIR CON LAS NORMAS DE MANEJO Y DISPOCISÓN DE RCD SE INICIARÁ UN PROCESO SANCIONATORIO QUE CORRESPONDERA A LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN. | DAÑOS EN LA INFRAESTRUCTURA, CONGESTIÓN O INTERRUPCIÓN TEMPORAL DE VIAS DE ACCESO, APARICIÓN O INCREMENTO DE TRÁFICO VEHICULAR, RUIDO, POLVO E INCOMODIDAD EN LAS PERSONAS QUE COMPARTEN ESTE ENTORNO |
| PROBABILIDAD |  | 1 | 3 |  | 4 | 3 | 4 |
| IMPACTO |  | 1 | 3 |  | 2 | 3 | 1 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 2 | 6 |  | 6 | 6 | 5 |
| CATEGORÍA |  | BAJO | ALTO |  | MEDIO | ALTO | MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | CONTRATISTA E INTERVENTORIA | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR |  | N/A | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | CONTRATISTA, INTERVENTORÍA Y UNIDAD |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | IMPLEMETAR PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DE LOS DIFERENTES TIPOS DE RESIDUOS QUE SE GENERAN ENN CADA ACTIVIDAD. | DISEÑAR UN PLAN DE MANEJO DE RESPEL, CUMPLIR CON LAS NORMAS RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD, CERTIFICAR EL USO DE EPP PARA LA MANIPULACION DE RESPEL Y CONTACTAR A UNA EMPRESA CERTIFICADA PARA LA RECOLECCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS RESIDUOS. |  | NO SE PUEDE CONTROLAR DEBIDO A QUE SON EVEBNTOS NATURALES EN DONDE NO HAY INTERVENCIÓN HUMANA. SE DEBE PREVER ESTE RIESGO EN EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE OBRA. | DISEÑAR UN PLAN DE MANEJO DE RCD, CUMPLIR CON LAS NORMAS RELACIONADAS CON ESTA ACTIVIDAD Y CONTACTAR A UNA EMPRESA CERTIFICADA PARA LA RECOLECCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE ESTOS RESIDUOS. | PLAN DE GESTIÓN SOCIAL Y MOVILIDAD |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 2 |
|  | IMPACTO | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 3 |
|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | NO | NO |  | SI | NO | NO |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR |  | N/A | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE OBRA | PLANEACIÓN DE LA OBRA |  | N/A | PLANEACIÓN DE LA OBRA | UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE OBRA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA |  |  |  | UNA VEZ SE DISPONGAN ADECUADAMENTE LOS RCD | HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTOR |  |  |  | POR MEDIO DE INFORMES YDOCUMENTACIÓN DE LOS RESIDUOS EN EL PIN POR PARTE DEL CONTRATISTA | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTOR |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | SEMANAL |  | SEMANAL |  | SEMANAL | SEMANAL |

| Nº |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | ESPÉCIFICO | ESPÉCIFICO | GENERAL |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | GEOLÓGICO | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y/O COMO PUEDE OCURRIR) |  | EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, TANTO EN ACTIVIDADES QUE SOLO REQUIERAN MANO DE OBRA COMO LAS QUE REQUIERAN MAQUINARIA PESADA | PROCESOS DE DEMOLICIÓN, CORTES, USO DE CONGLOMERANTES Y DE MAQUINARIA PESADA. | INCERTIDUMBRE EN LAS CONDICIONES GEOLÓGICAS DEL TERRENO A EXCAVAR | EVENTOS POR LOS CUALES EL MATERIAL DE OBRA INGRESA EN LAS REDES HIDRAULICAS (ALCANTARILLADO E HIDROSANITARIAS) | CORTES DEL SERVICIO DE AGUA EN EL PREDIO COMPROMETIDO |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | CONTAMINACIÓN AUDITIVA, GENERA INCOMODIDAD EN LAS PERSONAS QUE COMPARTEN ESTE ENTORNO Y PUEDE CAUSAR CONDICIONES AUDITIVAS MEDICAS, ESPECIALMENTE EN LOS TRABAJADORES A CARGO DE ESTAS ACTIVIDADES. | EMISIONES DE GASES CONTAMINANTES Y MATERIAL PARTICULADO, LO QUE IMPLICA POSIBLES CAMBIOS EN LA CALIDAD DEL AIRE DE LA ZONA, Y POR CONSIGUIENTE, CONDICIONES RESPIRATORIAS MEDICAS, ESPECIALMENTE EN LOS TRABAJADORES A CARGO DE ESTOS PROCESOS. | REDUCCIÓN DE RENDIMIENTOS PREVISTOS Y CAMBIO EN CANTIDAD DE SOPORTES PLANEADOS. | OBSTRUCCIÓN EN SISTEMAS HIDRAULICOS Y POSIBLE INUNDACIÓN DEL PREDIO | INCOMODIDAD PARA LAS PERSONAS QUE COMPRENDEN EL PREDIO YA QUE NECESITAN CONSTANTEMENTE EL SERVICIO DE AGUA POTABLE |
| PROBABILIDAD |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| IMPACTO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| CATEGORÍA |  | MEDIO | MEDIO | MEDIO | MEDIO | ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | SEGUIR LAS NORMAS DEL PROGRAMA DE SG-SST Y USAR OBLIGATORIAMENTE LOS EPP. A LO EXTERNOS INFORMALES LA SITUACION PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS PRETINENTES | SEGUIR LAS NORMAS DEL PROGRAMA DE SG-SST Y USAR OBLIGATORIAMENTE LOS EPP. A LAS PERSONAS EXTERNAS INFORMALES LA SITUACION PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS PRETINENTES. | REVISIÓN DE RESULTADOS DEL ESTUDIO GEOLÓGICO. | REVISÓN CONSTANTE DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS MISMAS. | AVISAR DE MANERA ANTICIPADA A LOS POSIBLES AFECTADOS PARA QUE TOMEN MEDIDAS DE CONTINGENCIA AL RESPECTO. |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
|  | IMPACTO | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |
|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | MEDIO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | NO | NO | SI | SI | NO |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE OBRA | UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE OBRA | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE OBRA | UNA VEZ SE TENGA EL CRONOGRAMA DE LOS CORTES DE AGUA. |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA |  | UNA VEZ SE TERMINE EL PROCESO DE EXCAVACIÓN | HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA | HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTOR |  |  |  |  |
|  | PERIODICIDA ¿CUANDO? | SEMANAL |  |  |  |  |

| Nº |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | ESPÉCIFICO | ESPÉCIFICO |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | CHOQUES ELÉCTRICOS POR CONTACTO CON ELEMENTOS EN TENSIÓN | CAIDAS DESDE ZONAS ELEVADAS | INCENDIOS O EXPLOSIONES | DESESTABILIZACIÓN DEL TERRENO POR FENÓMENOS CLIMÁTICOS. | PROCEDIMIENTO INADECUADO PARA LA TALA DE ARBOLES OCASIONANDO CAIDA DE MATERIAL EN ZONAS CONSTRUIDAS U OCUPADAS. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | QUEMADURAS, CAIDAS, FALLAS CARDIORESPIRATORIAS, ENTRE OTRAS ALTERACIONES EN LA SALUD DE QUIEN ESTE DIRECTAMENTE EN CONTACTO CON ELEMENTOS EN TENSIÓN | CONMOCIÓN, LESIONES, ENTRE OTRAS ALTERACIONES EN LA SALUD DE QUIEN ESTE TRABAJANDO EN ALTURAS. | DAÑOS EN LA FACHADA, RETRASOS EN LA OBRA Y POSIBLES EFECTOS ADVERSOS EN LA SALUD DE QUIENES ESTEN CERCA DEL EVENTO. | MOVIMIENTOS DE MASAS, DAÑOS EN ESTRUCTURAS Y RIESGO EN LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS CERCANAS AL EVENTO. | DAÑOS EN ESTRUCTURAS CERCANAS Y RIESGO EN LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS CERCANAS AL EVENTO. |
| PROBABILIDAD |  | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| IMPACTO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| CATEGORÍA |  | MEDIO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | SEGUIR LAS NORMAS DEL PROGRAMA DE SG-SST, REALIZAR PERIODICAMENTE CAPACITACIONES DE TODOS LOS TRABAJADORES INHERENTES A ESTE RIESGO Y USAR OBLIGATORIAMENTE LOS EPP. | SEGUIR LAS NORMAS DEL PROGRAMA DE SG-SST, REALIZAR PERIODICAMENTE CAPACITACIONES DE TODOS LOS TRABAJADORES INHERENTES A ESTE RIESGO Y USAR OBLIGATORIAMENTE LOS EPP. | CONOCER DONDE Y POR QUÉ PUEDE OCURRIR ESTE RIESGO, PARA ASI IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y MINIMIZAR LA PROBABILIDAD DE QUE OCURRA | REALIZAR ESTUDIOS DE SUELO ANTES DE LA TALA DE LOS ARBOLES RESPECTIVOS Y SI SON PROBABLES LOS MOVIMIENTOS DE MASA, APLICAR MEDIDAS DE CONTINGENCIA SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL TERRENO. | PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A IMPLEMENTAR EN LA TALA DE ARBOLES E IDENTIFICACION DE LAS ZONAS DE RIESGO |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
|  | IMPACTO | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI | SI | NO | SI |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE OBRA | UNA VEZ INICIE LA ETAPA DE OBRA | DURANTE LA PLANEACIÓN DE LA OBRA | DURANTE LA PLANEACIÓN DE LA OBRA | DURANTE LA PLANEACIÓN DE LA OBRA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA |  |  | HASTA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA | HASTA LA TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTOR |  |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTOR |
|  | PERIODICIDA ¿CUANDO? | SEMANAL |  |  | MENSUAL | DURANTE LA TALA |

| Nº |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | ESPÉCIFICO | ESPÉCIFICO | ESPÉCIFICO | ESPÉCIFICO | ESPÉCIFICO |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | RIESGO OPERACIONAL | SANIDAD | AMBIENTAL | SANCIONATORIO | RIESGO OPERACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | PROCEDIMIENTO INADECUADO PARA EL DESRAIZADO DE ÁRBOLES | INADECUADO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS Y LODOS RESULTANTES DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. | INADECUADO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS Y LODOS RESULTANTES DEL TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL. | INCORRECTO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS. | MANEJO INCORRECTO DE PRODUCTOS QUIMICOS USADOS TANTO EN LA PTAP COMO EN EL FAFA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | DAÑOS EN ESTRUCTURAS CERCANAS Y RIESGO EN LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS CERCANAS AL EVENTO. | GENERACIÓN DE ENFERMEDADES EN LA POBLACION CERCANA ASOCIADAS A PATÓGENOS O AGENTES QUIMICOS PRESENTES EN LODOS Y VERTIMIENTOS. | CONTAMINACIÓN DE SUELO, CUERPOS DE AGUA Y AFECTACIÓN DE FLORA Y FAUNA POR PATÓGENOS O AGENTES QUIMICOS PRESENTES EN LODOS Y VERTIMIENTOS. | AL NO CUMPLIR CON LAS NORMAS DE VERTIMIENTOS SE INICIARÁ UN PROCESO SANCIONATORIO QUE CORRESPONDERA A LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN. | ALTERACIONES EN LA SALUD DE PERSONAS EN CONTACTO CON ESTOS QUIMICOS. |
| PROBABILIDAD |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| IMPACTO |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| CATEGORÍA |  | BAJO | BAJO | MEDIIO | MEDIO | MEDIO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A IMPLEMENTAR EN EL TRASLAPE DE ARBOLES E IDENTIFICACION DE LAS ZONAS DE RIESGO | SE DEBE REALIZAR Y SERGUIR UN PLAN DE MANEJO DE LODOS. POR OTRO LADO, SE DEBEN ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS DE LOS VERTIMIENTOS DE MANERA PERIODICA PARA CERTIFICAR QUE CUMPLAN CON LA NORMA. POR ULTIMO, LAS PERSONAS QUE ESTEN EN CONTACTO CON AGUA RESIDUAL O LODOS, DEBEN ESTAR PREVIAMENTE CAPACITADAS Y ESTAN OBLIGADAS A USAR LOIS EPP CORRESPONDIENTES A SUS ACTIVIDADES | SE DEBE REALIZAR Y SERGUIR UN PLAN DE MANEJO DE LODOS. POR OTRO LADO SE DEBEN ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS DE LOS VERTIMIENTOS DE MANERA PERIODICA PARA CERTIFICAR QUE CUMPLAN CON LA NORMA. | SE DEBEN ANALIZAR LAS CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS DE LOS VERTIMIENTOS DE MANERA PERIOSICA PARA CERTIFICAR QUE CUMPLAN CON LA NORMA. POR OTRO LADO, ES NECESARIO TENER LOS PERMISOS AL DÍA Y VERTER LAS AGUAS TRATADAS DONDE CORRESPONDE SEGÚN LO CONSIDERE LA AUTORIDAD AMBIENTAL COMPETENTE. | LAS PERSONAS QUE ESTEN EN CONTACTO CON ESTOS QUIMICOS, DEBEN ESTAR PREVIAMENTE CAPACITADAS Y ESTAN OBLIGADAS A USAR LOIS EPP CORRESPONDIENTES A SUS ACTIVIDADES. |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | IMPACTO | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | NO | NO | NO | NO |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | SUPERVISOR |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | DURANTE LA PLANEACIÓN DE LA OBRA | PLANEACIÓN Y DISEÑO DE LAS OPERACIONES UNITARIAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  |  | PUESTA EN MARCHA DE LA PTAP Y DE LAS OPERACIONES UNITARIAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | HASTA LA TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS | FINALIZACIÓN DE LA VIDA UTIL DE LAS OPERACIONES UNITARIAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |  |  | FINALIZACIÓN DE LA VIDA UTIL DE LA PTAP Y LAS OPERACIONES UNITARIAS PARA TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN, ANALISIS FISICO-QUIMICO DE LODOS Y VERTIMIENTOS. |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN, ANALISIS FISICO-QUIMICO DE VERTIMIENTOS | N/A |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | DURANTE EL TRASLAPE | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | SEMANAL |

| Nº |  | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | ESPÉCIFICO | ESPÉCIFICO |
| FUENTE |  | EXTERNO | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | AMBIENTAL | SANCIONATORIO |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | MANEJO INADECUADO DE AGUAS SUBTERRANEAS | MANEJO INADECUADO DE AGUAS SUBTERRANEAS |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | IMPACTOS NEGATIVOS EN EL ECOSISTEMA DEPENDIENTE DEL CUERPO DE AGUA INTERVENIDO | AL NO CUMPLIR CON LAS NORMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES, SE INICIARÁ UN PROCESO SANCIONATORIO QUE CORRESPONDERA A LA GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN. |
| PROBABILIDAD |  | 3 | 3 |
| IMPACTO |  | 3 | 3 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 6 | 6 |
| CATEGORÍA |  | ALTO | ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | CONTRATISTA E INTERVENTOR | CONTRATISTA, INTERVENTOR Y ENTIDAD CONTRATANTE |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL | SE DEBE TRAMITAR EL PERMISO EN LOS TIEMPOS ADECUADOS Y SIGUIENDO TODOS LOS PASOS SOLICITADOS POR LA ANLA Y LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL COMPETENTE |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 |
|  | IMPACTO | 2 | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 3 | 2 |
|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | NO |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR, CONTRATISTA E INTERVENTOR | CONTRATISTA, INTERVENTOR Y ENTIDAD CONTRATANTE |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | DURANTE LA PLANEACIÓN DE LA OBRA | DURANTE LA PLANEACIÓN DE LA OBRA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | HASTA LA TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS | HASTA LA TERMINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTOR | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTOR |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA CAPTACIÓN DE AGUA | SEMANAL HASTA LA APROBACION DEL TRAMITE |

RIESGOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

| Nº |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL |  | GENERAL | GENERAL | GENERAL | GENERAL |  |  | ESPECIFICO |
| FUENTE |  | EXTERNO |  | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |  |  | EXTERNO |
| ETAPA |  | EJECUCIÓN |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN |  |  | EJECUCIÓN |
| TIPO |  | RIESGO FINANCIER O |  | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO | R. ECONÓMICO | R.ECONÓMICO |  |  | R. ECONÓMICO |
| DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | FALTA DE CONSECUCIÓN DE RECURSOS QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRASTISTA |  | EL CONTRATISTA DEBE AL MOMENTO DE PRESENTAR SU OFERTA TENER EN CUENTA TODOS LOS IMPUESTOS, TASAS, ESTAMPILLAS Y CONTRIBUCIONE S QUE REGIRÁN LA CONTRATACIÓN. LOS PRECIOS DE LA CONTRATACIÓN SE ENTIENDEN FIJOS Y FIRMES, LOS CUALES NO SERÁN OBJETO DE POSTERIORES REAJUSTES | LA INADECUADA PROYECCIÓN DE COSTOS ECONÓMICOS INCURRIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AL MOMENTO DE PRESENTAR SU PROPUESTA A LA ADMINISTRACIÓ N, COMO POR EJEMPLO LOS COSTOS DE BIOSEGURIDAD. | LOS EFECTOS FAVORABLES Y DESFAVORABLE S DE LA ALTERACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FINANCIACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA VARIACIÓN EN EL ENTORNO DEL MERCADO Y LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA ADELANTAR EL OBJETO CONTRACTUAL. | CAMBIOS EN LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS DE COLOMBIA.; ESTA VARIABLE DEBE SER CONTEMPLADA Y PREVISTA DE ACUERDO A LA SITUACIÓN EN EL MOMENTO EN EL CUAL EL CONTRATISTA PRESENT A SU OFERTA PERO PROYECTADA AL MOMENTO EN EL CUAL SE VA A EJECUTAR LA OBRA. |  |  | ALZA INESPERADA DEL VALOR CONTRACTUAL DE ALGÚN (OS) INSUMO (S) DE LOS UTILIZADOS EN LAS OBRAS.. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO, INICIACIÓN DEBIDO PROCESO (EFECTIVIDAD GARANTÍAS CONTRACTUALES, APLICACIÓN DE MULTAS O CADUCIDAD DEL CONTRATO O DECLARATORIA DE INCUMPLIMEINTO TOTAL O PARCIAL, EFECTIVIDAD DE LA CLÁUSULA PENAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROBABILIDAD |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |
| IMPACTO |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 |
| CATEGORÍA |  | ALTO |  | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO |  |  | ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE AGINA? |  | 100% AL CONTRATISTA |  | 100% AL CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA | 100% AL CONTRATISTA |  |  | 100% AL CONTRATISTA |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | LA ADMINISTRACIÓN EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL |  | DEBIDO PROCESO | LOS PRECIOS CONTRATADOS SON FIJOS Y FIRMES, TENIENDO EN CUENTA QUE | LA ADMINISTRACIÓ N EXIGE INDICADORES FINANCIEROS ACORDES AL | EL SUPERVISOR CONTRATO MONITOREAR EJECUCIÓN CONTRATO |  | DEL DEBE LA DEL | LOS PRECIOS CONTRATADOS SON FIJOS Y FIRMES, TENIENDO EN CUENTA QUE |
|  |  | PROCESO CONTRACTUAL EL SUPERVISOR Y/O EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE LA OFERTA |  |  | SON LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN CASO DE PRESENTARSE DICHO ACONTECIMIENT O DEBERA ASUMIR LOS SOBRECOSTOS PRESENTADOS. | PROCESO CONTRACTUAL |  |  |  | SON LOS PRECIOS OFERTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A SU ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, EN CASO DE PRESENTARSE DICHO ACONTECIMIENT O DEBERA ASUMIR LOS SOBRECOSTOS PRESENTADOS. EL SUPERVISOR Y/O EL INTERVENTOR DEL CONTRATO DEBE MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENT O | PROBABILIDAD | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | IMPACTO | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 4 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |
|  | CATEGORÍA | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO | BAJO |  |  | BAJO |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI |  | SI | SI | SI | SI |  |  | SI |
| PERSONA RESPONSIBLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | SUPERVISOR INTERVENTOR- CONTRATISTA | Y/O | SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR- CONTRATISTA | SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR- CONTRATISTA | SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR- CONTRATISTA | SUPERVISOR INTERVNTOR- CONTRATISTA | Y/O |  | SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR- CONTRATISTA |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | UNA VEZ SE INFORME LA NOVEDAD POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PERIODICIDAD ¿CUAND O? | MENSUAL |  | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL | MENSUAL |  |  | MENSUAL |

# RIESGOS JURÍDICOS

| FUENTE |  |  |  |  | EXTERNO |  |  | EXTERNO |  |  |  | EXTERNO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA |  |  |  |  | EJECUCIÓN |  |  | EJECUCIÓN |  |  |  | EJECUCIÓN |  |
| TIPO |  |  |  |  | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICIOS |  |  | RIESGO BIOLOGICOS Y/O DE LA NATURALEZA |  |  |  | RIESGOS SOCIALES O POLÍTICIOS |  |
| DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  |  |  |  | OCURRENCIA DE SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO, PAROS O HUELGAS, O LOS EFECTOS DERIVADOS Y OCASIONADOS POR LOS MISMOS |  |  | RIESGOS DE FUERZA MAYOR SIEMPRE Y CUANDO SE ENCUENTREN ASEGURADOS, REFERIDOS AL IMPACTO ADVERSO SOBRE LA EJECUCIÓN Y/O OPERACIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS DERIVABLES DE DESASTRES BIOLOGICOS DEL COVID19 Y/O SUS CEPAS, MAS LOS RIESGOS ASEGURABLES DE LA NATURALEZA. |  |  |  | CAMBIO DE RÉGIMEN POLÍTICO. ESTA SITUACION EN EL CASO QUE SE PRESENTE LA ENTIDAD DEBE REUNIRSE CON EL CONTRATISTA PARA ANALIZAR LAS NUEVAS CONDICIONES SI ES QUE ELLO AMERITA |  |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  |  |  |  | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALES- PRÓRROGAS |  |  | INCUMPLIMIENTO PRÓRROGAS |  | CONTRACTUALES- |  | INCUMPLIMIENTO CONTRACTUALES- PRÓRROGAS |  |
| PROBABILIDAD |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |
| IMPACTO |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
| CATEGORÍA |  |  |  |  | BAJO |  |  | BAJO |  |  |  | BAJO |  |
| ¿A QUIEN SE LE AGINA? |  |  |  |  | 50% ENTIDAD - 50% CONTRATISTA |  |  | 50% ENTIDAD - 50% CONTRATISTA |  |  |  | 50% ENTIDAD 50% CONTRATISTA | - |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  |  |  |  | SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL |  |  | SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL (HACER EFECTIVAS PÓLIZAS) |  |  |  | SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR EFECTIVA Y OPORTUNA SOBRE EL OBJETO CONTRACTUAL |  |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  | PROBABILIDAD |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  |  | IMPACTO |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |
|  |  | VALORACIÓN DEL RIESGO |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |
|  |  | CATEGORÍA |  |  | BAJO |  |  | BAJO |  |  |  | BAJO |  |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  |  |  |  | SI |  |  | SI |  |  |  | SI |  |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  |  |  |  | SUPERVISOR CONTRATISTA | Y/O | INTERVNTOR- | SUPERVISOR CONTRATISTA | Y/O | INETRVENTOR | - | SUPERVISOR Y/O INTERVNTOR- CONTRATISTA |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  |  |  |  | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |  |  | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |  |  |  | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  |  |  |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  |  |  | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO Y LIQUIDACION DEL MISMO |  |
| MONITOREO REVISIÓN | Y | COMO SE MONITOREO? | REALIZA | EL | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR |  |  | EN LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA |  |  |  | EN LOS INFORMES SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTOR | DE |
|  |  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? |  |  | MENSUAL |  |  | MENSUAL |  |  |  | MENSUAL |  |

| Nº |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | GENERAL | GENERAL |  | GENERAL | GENERAL | ESPECIFICO |
| FUENTE |  | INTERNO | INTERNO |  | INTERNO - EXTERNO | EXTERNO | EXTERNO |  |
| ETAPA |  | SELECCIÓN | CONTRATACIÓN |  | EJECUCIÓN | EJECUCION | EJECUCION |  |
| TIPO |  | OPERACIONAL | OPERACIONAL |  | OPERACIONAL | OPERACIONAL | OPERACIONAL |  |
| DESCRIPCIÓN( QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | RIESGO DERIVADO DE QUE LOS PROPONENTES NO TENGAN LA CAPACIDAD JURÍDICA EN LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA | FALTA DE LA DEBIDA REPRESENTACIÓN LEGAL |  | QUE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE REALICE EN TIEMPOS DISTINTOS A LOS PROGRAMADOS POR RAZONES NO IMPUTABLES A LAS PARTES. COVID 19 | EXPEDICION DE DECRETOS QUE RESTRINGEN LA LIBRE CIRCULACION POR EL TERRITORIO NACIONAL | TRAMITES DE DOCUMENTOS Y PERMISOS DE IMPORTACION |  |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | INHABILIDAD DE LOS OFERENTES | LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO |  | GENERACIÓN DE PRÓRROGAS Y ENTORPECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LAS ÁREAS QUE PRESENTAN LA NECESIDAD | RETRASO EN LAS ENTREGAS | RETRASO EN LAS ENTREGAS |  |
| PROBABILIDAD |  | 3 | 1 |  | 3 | 2 | 3 |  |
| IMPACTO |  | 3 | 1 |  | 2 | 3 | 3 |  |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 6 | 2 |  | 5 | 5 | 6 |  |
| CATEGORÍA |  | ALTO | BAJO |  | MEDIO | MEDIO | ALTO |  |
| ¿A QUIEN SE LE AGINA? |  | 100%A LOS OFERENTES | 100% PROPONENTE |  | CONTRATISTA 50%, CONTRATANTE 50% | CONTRATISTA 50%, CONTRATANTE 50% | 100% CONTRATISTA |  |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | VERIFICAR LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LOS PROPONENTES QUE PRESENTEN OFERTAS. | SOLICITARLE AL PROPONENTE LA DEBIDA REPRESENTACIÓN JURÍDICA. |  | SUPERVISIÓN CONSTANTE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO | PREVEER LA EXISTENCIA DESDE EL INICIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO | PREVEER CON OPORTUNIDAD TRAMITES DE IMPORTACION Y LEGALIZACION DE LOS BIENES |  |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | IMPACTO | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 |  |
|  | CATEGORÍA | BAJO | BAJO |  | BAJO | BAJO | BAJO |  |
| AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SI | SI |  | SI | SI | SI |  |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR | COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR |  | SUPERVISOR | CONTRATISTA | CONTRATISTA |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | DURANTE LA EVALUACIÓN DEL PROCESO |  | EN EL MOMENTO DE EVALUAR EL PROCESO | UNA VEZ SE CONOCE EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO | CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA | ADJUDICACION |  |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | DURANTE EL TÉRMINO DE EVALUACIÓN. |  | HASTA ANTES DE LA ADJUDICACIÓN | DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN Y DURANTE LA EJECUCIÓN DEL MISMO. | SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCION | ACTA DE RECIBO A SATISFACCION |  |
| MONITOREO Y REVISIÓN | COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | CON LA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL PRESENTADA POR LOS OFERENTES EN LAS OFERTAS. |  | VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ JURÍDICO EVALUADOR | A TRAVÉS DE LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | ABASTECIMIENTO CONSTANTE | VERIFICACION DEL CONTRATISTA DE LAS REGLAMENTACION QUE SURGEN EN LA EJECUCION Y ANTERIOR A ELLO |  |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. |  | AL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN | MENSUALMENTE | SEMANAL | SEMANAL |  |

RIESGOS DE CORRUPCION

| Nº |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLASE |  | EXTERNO |  | INTERNO/EXTERNO | EXTERNO | INTERNO / EXTERNO |
| FUENTE |  | PROCESO DE SELECCIÓN |  | EJECUCIÓN CONTRACTUAL | MANEJO FINANCIERO | SEGUIMIENTO Y CONTROL |
| ETAPA |  | PRECONTRACTUAL |  | EJECUCIÓN | EJECUCIÓN (INICIO) | EJECUCIÓN / LIQUIDACIÓN |
| TIPO |  | CORRUPCIÓN / LEGAL |  | CORRUPCIÓN / FINANCIERO | CORRUPCIÓN / FINANCIERO | CORRUPCIÓN / REPUTACIONAL |
| DESCRIPCIÓN (QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) |  | INCLUSIÓN DE REQUISITOS SASTRE PARA FAVORECER A UN PROPONENTE ESPECÍFICO. |  | USO DE MATERIALES DE MENOR CALIDAD A LOS PACTADOS PARA GENERAR AHORRO ILÍCITO. | DESVÍO DEL ANTICIPO A FINES PERSONALES O DIFERENTES A LA OBRA. | OFRECIMIENTO DE DÁDIVAS AL SUPERVISOR PARA OMITIR FALLAS EN LA OBRA. |
| CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO |  | NULIDAD DEL PROCESO, DEMANDAS DE TERCEROS Y PLIEGO DE CARGOS. |  | AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD DE LA TROPA Y PÉRDIDA DE RECURSOS. | OBRA INCONCLUSA (ELEFANTE BLANCO) Y DETRIMENTO PATRIMONIAL. | RECIBO DE OBRA DEFECTUOSA Y RESPONSABILIDAD PENAL/DISCIPLINARIA |
| PROBABILIDAD |  | 3 |  | 3 | 4 | 3 |
| IMPACTO |  | 5 |  | 5 | 5 | 4 |
| VALORACIÓN DEL RIESGO |  | 8 |  | 8 | 9 | 7 |
| CATEGORÍA |  | EXTREMO |  | EXTREMO | EXTREMO | ALTO |
| ¿A QUIEN SE LE ASIGNA? |  | ENTIDAD (EJÉRCITO) |  | CONTRATISTA / SUPERVISOR | CONTRATISTA | SUPERVISOR / INTERVENTOR |
| TRATAMIENTO / CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS |  | PUBLICACIÓN DE PREPLIEGOS PARA OBSERVACIONES CIUDADANAS | ENSAYOS DE LABORATORIO EXTERNOS Y AUDITORÍAS TÉCNICAS DE MATERIALES. |  | CONSTITUCIÓN DE FIDUCIA O CUENTA CONJUNTA Y PLAN DE INVERSIÓN DETALLADO. | ROTACIÓN DE SUPERVISORES Y CANALES DE DENUNCIA ANÓNIMOS. |
| IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO | PROBABILIDAD | 1 | 2 |  | 2 | 1 |
|  | IMPACTO | 5 | 4 |  | 5 | 4 |
|  | VALORACIÓN DEL RIESGO | 6 | 6 |  | 7 | 2 |
|  | CATEGORÍA | MEDIO | MEDIO |  | ALTO | BAJO |
| ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? |  | SÍ (RETRASA INICIO) | SÍ (PARALIZA OBRA) |  | SÍ (SUSPENDE OBRA) | SÍ (AFECTA CALIDAD FINAL) |
| PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO |  | COMITÉ EVALUADOR | INTERVENTORÍA / SUPERVISOR |  | ORDENADOR DEL GASTO | OFICINA DE CONTROL INTERNO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIE EL TRATAMIENTO |  | DESDE ESTUDIOS PREVIOS | ACTA DE INICIO |  | FIRMA DEL CONTRATO | ACTA DE INICIO |
| FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO |  | ADJUDICACIÓN | LIQUIDACIÓN |  | AMORTIZACIÓN TOTAL | LIQUIDACIÓN |
| MONITOREO Y REVISIÓN | ¿COMO SE REALIZA EL MONITOREO? | REVISIÓN DE SECOP II | COMITÉS DE OBRA SEMANALES |  | SEGUIMIENTO BANCARIO/FIDUCIA | AUDITORÍAS ALEMANAS SORPRESA |
|  | PERIODICIDAD ¿CUANDO? | DIARIA (EN LICITACIÓN) | SEMANAL |  | MENSUAL | TRIMESTRAL |