Código Dependencia: depe_var
Acceso: Reservado (ac_res), Público (ac_pub), Clasificado (ac_cla).

Memorando

Bogotá, D.C.

PARA:	nombredestinatario
dptodestinatario

DE:		dptoremitente

ASUNTO:	r_asunto

Cordial saludo,

La Subdirección Administrativa y Financiera, en ejercicio de sus competencias, parti- cularmente a través del Grupo de Gestión Contractual – GGC, se permite dar res- puesta al memorando con radicado No. 3-2026-017574 del 30 de marzo de 2026, en los siguientes términos:

En las comunicaciones emitidas a las diferentes dependencias se deja constancia de la trazabilidad de las actuaciones adelantadas en el marco de las solicitudes de informe de presunto incumplimiento. En este sentido, mediante memorando No. 3-2026- 015685 del 16 de marzo de 2026, dirigido a la Dirección de Energía Eléctrica, se expusieron las gestiones realizadas respecto del contrato GGC-727-2022, evidenciando las actuaciones adelantadas desde el año 2025 orientadas a la eventual apertura de un proceso sancionatorio.

Sin embargo, como indica la Dirección de Energía Eléctrica el 15 de diciembre de 2025, mediante memorando 3-2025-056030, la Dirección de Energía Eléctrica estableció́ como compromiso de la actualización del informe del contrato 727-2022, el 17 de diciembre de 2025, hecho que desde el Grupo de Gestión Contractual se entendió como fecha estipulada para la actualización del informe del contrato GGC-727-2022, siendo este un compromiso que no se llevó a cabo por parte de la Dirección.

Ahora bien, en desarrollo de los procedimientos sancionatorios previstos en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, resulta necesario optimizar los tiempos de gestión. Por tal razón, desde la coordinación del Grupo de Gestión Contractual, el cómputo de términos se realiza a partir del envío de la actuación a través del sistema ARGO a la dependencia competente, en tanto los tiempos internos de asignación de actividades al interior de cada área no son susceptibles de control ni estandarización por parte de este Grupo.

Finalmente, en relación con el informe de presunto incumplimiento del contrato objeto de análisis, se informa que, a la fecha, se encuentra en proceso de revisión la citación para la apertura del procedimiento sancionatorio, cuya expedición se proyecta para el mes de mayo de 2026.

Agradecemos su atención y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional.

Cordialmente,

| Tabla_Firmantes |  |
| --- | --- |

ley_texto

rad_padre

anexo_r

copias_r

Elaboró: res_proyecto
Reviso: res_reviso
Aprobó: res_aprobacion