ESTUDIOS PREVIOS PARA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

# RESPONSABLE DEL ESTUDIO PREVIO

| Dependencia que elabora el estudio: | DIRECCIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – TIC DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD SUBDIRECCION CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS |
| --- | --- |
| Nombre del Directivo que presenta el estudio: | JAIME ALBERTO PINEDA RAMIREZ Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GLORIA EUGENIA GARCIA PINILLOS Directora de Urgencias y Emergencias en Salud. Subdirector Centro Regulador de Urgencias y Emergencias |
| Número de Requerimiento: | B-PIN 2024110010200 |
| Número de solicitud SISCO | 52563 |

# CÓDIGO DEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS- UNSPSC

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE |
| --- | --- | --- |
| 43000000 Difusión de tecnologías de Información y telecomunicaciones | 43230000 Software | 43231500 Software funcional específico de la empresa |
| 43232400 Difusión de tecnologías de Información y telecomunicaciones | 43232400 Software | 43232400 Programas de desarrollo |
| 43233700 Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología. | 43233700 Servicios informáticos | 43233700 Software de administración de sistemas |
| 81112200 Servicios basados en ingeniería, investigación y tecnología. | 81112200 Servicios informáticos | 81112200 Mantenimiento y soporte de Software |
| 80000000 Servicios de gestión, servicios profesionales de empresa, y servicios administrativos | 80110000 Servicios de recursos humanos | 80111500 Desarrollo de recursos humanos |
| 83000000 Servicios públicos y servicios relacionados con el sector público | 83120000 Servicios de información | 83121600 Centros de información |

# GENERALIDADES DE LA CONTRATACIÓN

## DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD A SATISFACER

La Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 2 ha señalado: “Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes consagrados en la Constitución (…) las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares” y en su artículo 49, inciso 1, manifiesta. “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.  Adicionalmente en el Artículo 209 señala que “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)”.

Para la prestación de los servicios de salud, las normas vigentes consagran que la “atención inicial de urgencias” es obligatoria en cualquier Institución Prestadora de Servicios de Salud del país, este opera como una garantía fundamental para todas las personas, tal como lo consagra el artículo 168 de la Ley 100 de 1993, reiterado por el artículo 67 de la Ley 715 de 2001. La normativa advierte que el incumplimiento de esta disposición será sancionado por la Superintendencia Nacional de Salud, incluso, en el Código Penal se tipifica esta conducta en el artículo 131, OMISIÓN DE SOCORRO: “El que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses". De conformidad con el artículo 49 de la Constitución Política, su prestación como servicio público esencial obligatorio, se ejecuta bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado, en esa misma ley se establece en el artículo 14 que para acceder a servicios y tecnologías de salud no se requerirá ningún tipo de autorización administrativa entre el prestador de servicios y la entidad que cumpla la función de gestión de servicios de salud cuando se trate de atención de urgencia.

A través del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social” el Ministerio de Salud Pública, expidió el Decreto Único Reglamentario del sector salud y de protección social en su Capítulo 2 reglamenta la Atención de Urgencias, Emergencias y Desastres, ratificando el artículo 1, 2, 3, y 4 Art. 1 del Decreto 412 de 1992 respecto al campo de aplicación en servicios de salud, públicos y privados, la obligatoriedad de la atención inicial de urgencias, y las responsabilidades de las entidades de salud con respecto a la atención inicial de urgencia.

En el artículo 54 de la Ley 715 de 2001 “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros”, reglamentado por el Decreto 3690 de 2004, dispuso que “el servicio de salud a nivel territorial debe prestarse mediante la integración de redes que permitan la articulación de las unidades prestadoras de servicios de salud, la utilización adecuada de la oferta en salud y la racionalización del costo de las atenciones en beneficio de la población, así como la optimización de la infraestructura que la soporta.”

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta el Acuerdo Distrital No. 257 de 2006, dictó las normas básicas de estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, el Concejo de Bogotá, reorganizó la estructura general de la Administración Distrital y como consecuencia de lo anterior señaló como misión del Sector Salud: Dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la población del Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Sumado a lo previo, el Decreto 4747 de 2007 “Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones” que regula aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras disposiciones. Esta norma implica los deberes y componentes para el adecuado funcionamiento del sistema de salud, enfatizando la importancia de la coordinación entre los diferentes actores involucrados, incluyendo la relación que debe existir entre la red de prestación de servicios, el modelo de atención y los procesos de referencia y contrarreferencia, los cuales son elementos clave para garantizar que los pacientes reciban una atención de calidad, oportuna y adecuada de acuerdo con sus necesidades.

En concordancia con lo anterior, con la expedición de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 “Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”, se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS, determinándose la necesidad de fortalecer institucionalmente a las entidades estatales para la respuesta territorial ante situaciones de emergencias y desastres, así como la respectiva red de urgencias que permita su atención, lo cual hace parte del desarrollo del “Eje Programático de Emergencias y Desastres” de que trata el numeral 6 del artículo 15 de la Resolución 425 de 2008 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, “Por la cual se define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan de Salud Territorial, y las acciones que integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas a cargo de las entidades territoriales ”

La Ley estatutaria 1751 de 2015 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones” que tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección en sus artículos 1 y 2 refiere que el derecho fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo. Comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. El Estado adoptará políticas para asegurar la igualdad de trato y oportunidades en el acceso a las actividades de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación para todas las personas.

El artículo 7 de la Ley 1966 de 2019 "Por medio del cual se adoptan medidas para la gestión y transparencia en el sistema de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones" expresa que los departamentos, en coordinación con los municipios de su jurisdicción, y los distritos, deben reorganizar la oferta de prestación de servicios de salud, considerando a los prestadores públicos, privados y mixtos.

Por su parte, el Acuerdo Distrital 641 de 2016 “Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones”, efectuó la organización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, estableciendo como misión del sector salud: formular, adoptar, dirigir, planificar, coordinar, ejecutar, y evaluar las políticas para el mejoramiento de la situación de salud de la población del Distrito Capital, mediante acciones en salud pública, prestación de servicios de salud y dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud, e integra el sector salud en entidades adscritas; Fondo Financiero Distrital de Salud, Empresas Sociales del Estado: Subred Integrada de Servicios de Salud, Norte, Sur Occidente, Sur, Centro Oriente, y entidades vinculadas; Sociedad de Economía Mixta Capital Salud EPS – SAS, entidades sin ánimo de lucro mixta: Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica, Instituto Distrital de Ciencia Biotecnología e Innovación en Salud, y Organismos; Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud y Comité Directivo de la Red.

La Secretaría Distrital de Salud como organismo del Sector Central con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación, adaptación, adopción e implementación de políticas, planes, programas, proyectos y estrategias conducentes a garantizar el derecho a la salud de los habitantes del Distrito Capital; cuenta con una estructura organizacional establecida para el desarrollo del objeto y funciones básicas.

El Acuerdo Distrital 927 de 2024, “por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2024-2027 “Bogotá Camina Segura” se adopta el Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C., para el período 2024-2027, el cual constituye el marco de acción de las políticas, programas, estrategias y proyectos de la Administración Distrital. En su capítulo II objetivo estratégico “BOGOTÁ CONFÍA EN SU BIEN-ESTAR”

Artículo 10.4. Programa 10. Salud Pública Integrada e Integral: Para el BIEN-ESTAR de las personas, con el desarrollo de este programa, se busca la articulación intersectorial y transectorial mediante los mecanismos de coordinación y cooperación para favorecer el desarrollo de alianzas y potenciar acciones de gobernanza y Atención Primaria Social para la afectación positiva de los determinantes sociales de las inequidades en salud dadas por condiciones socioeconómicas y ambientales; y del acceso a servicios básicos y características personales sobre hábitos aprendidos y estilos de vida. En este sentido, a través del fortalecimiento de la autoridad sanitaria y la participación ciudadana, se adelantarán acciones orientadas a lograr una gestión en salud coordinada para incidir en la capacidad de la ciudad en atender las diferentes enfermedades tanto físicas como mentales de los habitantes

Artículo 10.5. Programa 11. Salud con calidad y en el territorio: El programa desarrolla un modelo que busca la equidad y universalidad de la salud, con sostenibilidad y soportado en los conceptos de determinantes sociales de la salud, atención integral e integrada y participación social incidente.  Se hará énfasis en el sistema de cuidados y servicios sociales de Bogotá, que tiene el objetivo de promover la integración territorial, con acciones que, además de optimizar el uso del suelo, basado en estudios de suficiencia aseguren tanto una oferta accesible, asequible, diferencial y próxima de infraestructura y equipamientos como una mayor y mejor cobertura de servicios de cuidado y sociales. Por otra parte, se van a incluir mecanismos de articulación entre la oferta pública y privada que permita la gestión de conocimiento, la gestión integral del riesgo en salud pública y la definición de un modelo de urgencias territorializado, así como la gestión y desarrollo del talento humano de salud, (incluyendo el cuidado de su salud mental) y la prestación de los servicios de salud de mediana y alta complejidad de forma oportuna, continua, pertinente, humanizada, especializada, resolutiva e integral para las y los habitantes y comunidad de Bogotá D. C. De forma complementaria, se contará con las condiciones y los requisitos para la organización, operación y funcionamiento de los centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres, con la finalidad de que exista una adecuada y oportuna regulación de las urgencias y coordinación para la atención de emergencias o desastres, a través del fomento de la cooperación y la articulación de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD).

En el Artículo 43. Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2024-2027, establece En cumplimiento de lo establecido en los artículos 45 de la Ley 152 de 1994; 6 de la Ley 1438 de 2011, y en los artículos 22 y 24 de la Resolución 100 de 2024 proferida por el Ministerio de Salud y Protección Social, se incorpora el “Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2024-2027” con todos sus anexos como parte integral del presente plan, el cual es concordante con el mismo y está armonizado con el Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. El Modelo de salud de la ciudad planteado en el presente Plan de Desarrollo y en consecuencia en el Plan Territorial de Salud para Bogotá D.C. 2024-2027, se desarrollará en  cumplimiento de la normatividad vigente en salud, y operativamente funcionará a través de la actual estructura del sector salud que fue definida mediante el Acuerdo distrital 641 de 2016 “Por el cual se efectúa la reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones”.

Así mismo, la Secretaría Distrital de Salud, cuenta con una estructura organizacional establecida mediante el Decreto 641 del 22 de diciembre de 2025, cuyo artículo 20 faculta a la Dirección De Urgencias y Emergencias en Salud, a dar cumplimiento, entre otras, a las siguientes funciones: “Coordinar la formulación de los planes y programas de las Subdirecciones de Centro Regulador de Urgencias y Emergencias y Gestión de Riesgo y Emergencias y Desastres que integran la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud, Coordinar la definición de políticas y el establecimiento de programas tendientes a la prevención y atención de las urgencias emergencias y desastres en el Distrito Capital articulando a los distintos actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, para la atención de la población del Distrito Capital, Desarrollar condiciones para la prestación oportuna de los servicios de urgencia prehospitalarias públicos y privados y hacer seguimiento de la atención de urgencias y su articulación con el Plan de beneficios de Salud, administrar de manera eficiente el talento humano y los servicios físicos, financieros y de infraestructura para  el fortalecimiento del sistema de Emergencias Médicas y administrar los sistemas de información de la subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.”

De igual manera, faculta en su artículo 47 a la Dirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a dar cumplimiento, entre otras, a las siguientes funciones: “Coordinar y hacer seguimiento al plan estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación (PETIC) de la Secretaría Distrital de Salud, de conformidad con las políticas y estrategias definidas por la Comisión Distrital de Sistemas. Definir las necesidades que en materia de infraestructura de TIC requiera la Secretaría. Administrar la plataforma tecnológica de TIC de la Secretaría. Liderar la incorporación de nuevos sistemas de información que potencien los procesos y procedimientos de la SDS. Liderar los procesos de desarrollo, mantenimiento y soporte de la plataforma de TIC´s de la Secretaría, velando por la funcionalidad, confiabilidad, oportunidad y seguridad de la operación del software, hardware y comunicaciones. Implementar lo dispuesto en las normas relacionadas con las TIC en la Secretaría Distrital de Salud. Planificar, dirigir, monitorear y controlar los proyectos de inversión de TIC.”

El Alcalde Mayor delegó la ordenación del gasto del Fondo Financiero Distrital de Salud en el Secretario Distrital de Salud, por su parte, el Fondo Financiero Distrital de Salud es un establecimiento público Distrital, con personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio propio e independiente y autonomía financiera, adscrito a la Secretaría Distrital de Salud de Santafé de Bogotá con sujeción al régimen fiscal del Distrito, que funciona como una cuenta especial del Presupuesto Distrital con unidad de Caja, en la condición de Fondo Financiero del Sistema de Salud del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, mediante el artículo 1 del Decreto 706 de 1991.

El Fondo Financiero Distrital de Salud tiene como objeto especial y principal recaudar, administrar y arbitrar la totalidad de los recursos destinados a financiar el servicio público de Salud en el Distrito Capital, concretamente los provenientes del Situado Fiscal, las rentas cedidas al Distrito, el Impuesto al Valor Agregado, los destinados al Fondo de Salud Mental y Asistencia al Anciano Desamparado de Santafé de Bogotá, D.C., los seguros obligatorios de vehículos automotor, los de registro de anotación y en general los recursos con destino al sector salud que le puedan corresponder al Distrito Capital de Santafé de Bogotá.

El Modelo de Salud de Bogotá constituirá un sistema resolutivo y de calidad que garantizará atención integral a todos los habitantes de la ciudad. Fundamentado en la Atención Primaria Social, este modelo abordará los determinantes sociales de la salud y las desigualdades estructurales, con el propósito de mejorar significativamente los resultados sanitarios de las personas, familias y comunidades. Su implementación se sustentará en el fortalecimiento de la gobernanza participativa y la articulación intersectorial así mismo el reconocimiento de la diversidad territorial y poblacional, mediante la toma de decisiones informadas, la participación social transformadora, la acción intersectorial y la gestión integral del riesgo en salud, lo cual se materializa en un modelo prestacional público y privado articulado y sostenible, cercano a las personas, con la infraestructura adecuada y soportado en el aseguramiento y la tecnología, que aporte e impacte positivamente el bienestar, la calidad de vida y el goce del derecho a la salud de quienes habitan la ciudad de Bogotá.

En el marco de la misionalidad de la Secretaría Distrital de Salud y la Dirección de Urgencias de Bogotá D.C., resulta imperativo contar con un servicio de despacho robusto y eficiente que responda a la cantidad, exigencias y necesidades operativas del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) del Distrito Capital, este servicio debe orientarse al fortalecimiento integral de tres componentes estratégicos fundamentales: un talento humano suficiente y entrenado, que adopte los  protocolos, guías y lineamientos institucionales y la infraestructura tecnológica, moderna y actualizada respecto a las necesidades operativas.

En cuanto al talento humano, se requiere garantizar la disponibilidad de personal idóneo, capacitado y suficiente para ejecutar las labores de despacho y monitoreo con los más altos estándares de calidad, oportunidad y seguridad. La cualificación continua de los equipos de trabajo constituye un eje central para asegurar respuestas efectivas ante situaciones de urgencia y emergencia en salud.

Respecto a la infraestructura tecnológica, es indispensable disponer de una plataforma misional actualizada, que permita el registro y coordinación de las actividades realizadas por los diferentes perfiles en el ejercicio del despacho de los vehículos de emergencias y del monitoreo permanente y preciso de los vehículos de emergencia en operación, contribuyendo a la toma de decisiones oportunas frente a situaciones críticas que demandan coordinación y agilidad operativa.

Todo lo anterior se enmarca en el cumplimiento estricto de los lineamientos operativos no asistenciales establecidos por la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en Salud (CRUE).

Es importante señalar que la Secretaría Distrital de Salud cuenta actualmente con la plataforma SISEM, adquirida mediante el contrato CO1.PCCNTR No. 3021063-2021, cuyo objeto consistió en la “adquisición de un sistema de información que permite la articulación operativa y administrativa de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (DUES) con los diferentes actores que conforman el Sistema de Emergencias Médicas (SEM)”. Dicha plataforma y la APP Emergencias Médicas de Bogotá constituyen el principal medio tecnológico a través del cual se efectúa la gestión operativa y administrativa de la coordinación y seguimiento de los prestadores de servicios de salud, así como de los vehículos de emergencia que operan en el marco del SEM. En consecuencia, mediante el proceso a adelantar, se busca garantizar la administración funcional y el soporte técnico permanente de esta plataforma y aplicación móvil. Asimismo, se pretende actualizar las funcionalidades recibidas y desarrollar nuevos módulos (funcionalidades) que faciliten y optimicen la gestión misional de la DUES, incorporando las adecuaciones y actualizaciones tecnológicas e infraestructurales requeridas para fortalecer el servicio de despacho, mejorar el monitoreo de los vehículos de emergencia en operación y potenciar las capacidades del talento humano vinculado a estas actividades, todo ello con el fin de responder de manera eficiente y oportuna a las necesidades del Sistema de Emergencias Médicas del Distrito Capital.

Actualmente, la plataforma SISEM de la Secretaría Distrital de Salud requiere ser complementada y fortalecida con el fin de dar cumplimiento a las necesidades operativas que demanda la gestión de las urgencias y emergencias en salud del Distrito Capital. Desde esta perspectiva técnica, se hace necesario adelantar la administración funcional de la plataforma, así como su actualización mediante el desarrollo de nuevos módulos que respondan a las condiciones técnicas e integraciones requeridas por la entidad, incorporando los avances tecnológicos necesarios para favorecer la operación y la comunicación con los ciudadanos. De igual manera, se requiere el mantenimiento continuo del código fuente y la prestación de un servicio de soporte técnico especializado en modalidad 24x7, que asegure la disponibilidad, estabilidad y seguridad del sistema en todo momento. Lo anterior, con el propósito de consolidar una solución técnica integral que optimice el cumplimiento normativo y la operatividad del sistema, fortaleciendo la operación del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y permitiendo una gestión más ágil, precisa y eficiente de los procesos operativos y administrativos asociados a la atención de urgencias y emergencias en salud, en beneficio de la ciudadanía del Distrito Capital.

En consecuencia, se pretende atender las diversas necesidades de la Secretaría Distrital de Salud orientadas a mantener, soportar, desarrollar y perfeccionar las diferentes aplicaciones y sistemas de información existentes, así como impulsar el desarrollo de nuevas funcionalidades que permitan optimizar la gestión integral de las urgencias y emergencias en salud de la ciudad. Estos desarrollos deberán ser capaces de soportar de manera robusta y eficiente los flujos de intercambio de datos entre los diferentes prestadores de servicios de salud del Distrito Capital, facilitando la integración, la trazabilidad y la disponibilidad oportuna de la información en tiempo real, todo lo anterior, en estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 926 de 2017, normativa que reglamenta el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en Colombia y que fija los estándares técnicos, operativos e institucionales que deben observar las entidades territoriales en la organización, coordinación y funcionamiento de sus sistemas de emergencias médicas, garantizando así una respuesta articulada, eficaz y conforme a los marcos regulatorios vigentes en materia de salud pública.

De acuerdo con lo anterior, resulta necesario que la Secretaría Distrital de Salud, a través del Fondo Financiero Distrital de Salud, adelante el proceso para la administración funcional, soporte técnico, mantenimiento y desarrollo de nuevas funcionalidades de la plataforma tecnológica SISEM, con el propósito de mantener este sistema de información actualizado, seguro y alineado con los requerimientos tecnológicos actuales de la ciudad. Lo anterior contribuirá de manera significativa a la implementación de la arquitectura empresarial institucional, así como al intercambio recíproco, oportuno y confiable de información entre los diferentes sistemas y actores que conforman el sistema de urgencias y emergencias en salud del Distrito Capital. Esta actualización y fortalecimiento tecnológico son fundamentales no solo para garantizar la operatividad continua y la eficiencia en la gestión de la información, sino también para asegurar el cumplimiento de los marcos normativos vigentes en materia de tecnologías de la información y la gestión de urgencias y emergencias en salud definidas en el modelo de atención, así como para optimizar los procesos administrativos y operativos de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (DUES), respondiendo así a las demandas crecientes de una ciudad que exige servicios de emergencia cada vez más ágiles, integrados y de alta calidad.

  - Generalidades, especificaciones y necesidad de fortalecer la gestión del despacho y coordinación de vehículos de emergencias

Con el fin de satisfacer la necesidad, la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud requiere contratar el servicio de despacho, con el objetivo de desarrollas los siguientes servicios:

| COMPONENTE | DESCRPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| 1.Servicio de Despacho en cumplimiento de lineamientos de la DUES | El proveedor debe prestar el Servicio promedio de 10.000 despacho mes para lo cual se debe gestionar y disponer de canales de atención 24/7 y del talento humano capacitado en los protocolos, lineamientos y procedimiento de atención de la entidad relacionados con la gestión de incidentes de urgencias y emergencias en salud. De igual manera se requiere cumplir con la cantidad de personas y de perfiles definidos por la entidad para despachar, direccionar y realizar monitoreo de la operación y de seguimiento de los vehículos de emergencias de Bogotá y los disponibles en el SEM. |
| 2.Administración Funcional de la plataforma SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá | El proveedor debe garantizar la gestión, operación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y sus aplicaciones de la plataforma SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá para garantizar el funcionamiento, seguridad y alineación con los objetivos organizacionales. Esto Incluye configurar usuarios, gestionar cambios, actualizar funcionalidades, brindar soporte técnico in situ 24x7, actualizaciones, mantenimiento y ajustes de parametrización y seguridad para asegurar la disponibilidad continua de los sistemas. |
| 3.Desarrollos en la plataforma SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá | Se requiere actualización de software para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica garantizar la correcta operación y sostenibilidad de la plataforma y la aplicación. Se debe realizar ajuste y desarrollo de funcionalidades, e integraciones entre la plataforma SISEM y la APP Emergencias Médicas Bogotá, así como con otras plataformas. Desarrollo e integración de servicio de Mensajería con los servicios despachados a los usuarios, se estima un máximo de 10.000 notificaciones mensuales. Asistente digital que permita gestiones de búsqueda y facilite la consulta de datos, lineamientos, y gestión de la operación entre los usuarios involucrados, de tal manera se facilite la organización secuencial y el acceso 24/7 a la documentación técnica y a la respuesta a dudas dentro de estos contenidos. |

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE de la Secretaría Distrital de Salud es la encargada de coordinar la atención de las urgencias médicas, las emergencias y los desastres del Distrito Capital desde el componente de salud a través del Sistema de Emergencias Médicas. En virtud del literal a. del artículo 5 de la Resolución 1220 de 2010 del Ministerio de Protección Social en la que se estableció como función conjunta de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el deber de contribuir en la atención adecuada y oportuna de los pacientes que requieren atención de situaciones de urgencia y de acuerdo a Resolución 926 de 2017, el Sistema de Emergencias Médicas–SEM es un modelo integrado que busca la articulación de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para garantizar la respuesta oportuna a las víctimas de enfermedad, accidentes de tránsito, traumatismo o paro cardiorrespiratorio que requieran atención médica de urgencias. Teniendo como premisa, "llevar el paciente indicado, al hospital adecuado en el momento oportuno", lo que se asocia con la disminución de la mortalidad y la discapacidad por emergencias médicas, en este acápite se precisa que no solo se trata de pacientes con patologías o afecciones físicas, si no también mentales, dado el concepto de salud integral expuesto.

De esta forma, los servicios contratados para fortalecer la gestión efectuada desde la Central de Despacho, permitirá la asignación y despacho los vehículos de emergencias para las solicitudes derivadas de la Central de Contacto de Orientación y Regulación de urgencias u otros canales de ingreso, identificadas con la necesidad de asignación de vehículo de emergencia, actividades de seguimiento y registro operativo de estos vehículos en cumplimiento de los lineamientos y procedimientos definidos por la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud.

Así mismo, el seguimiento y monitoreo en tiempo real del estado de los vehículos de emergencias, así como la documentación detallada de todo el proceso, desde la asignación del vehículo de emergencia hasta la llegada del paciente al hospital, debe contribuir a la priorizar adecuadamente los servicios y los vehículos, disminuir los tiempos de desplazamiento y de las gestiones efectuadas, todo lo anterior mediante el uso adecuado de las herramientas dispuestas por sistema Distrital de Emergencias y la DUES para el monitoreo y comunicación permanente con el personal en campo.

Se requiere de la actualización y desarrollo de módulos y funciones en el sistema misional de la DUES, SISEM actualmente no disponibles como la integración de los registros asistenciales de los prestadores con el módulo CORE, módulos de seguimiento a prestadores privados, mensajería a los usuarios y otros que permitan, reducir tiempo en la recepción de datos de las gestiones en la escena, el seguimiento a los estados, disponibilidad y desplazamientos de los vehículos habilitados en el distrito de manera integrada con el QR de ambulancias de Bogotá.

3.3 Mejoramiento de las Condiciones de los Servicios

El proceso de contratación a realizar busca integrar el apoyo tecnológico, la administración funcional, el soporte 24x7 y desarrollos en la herramienta informática de la DUES, adecuaciones en la infraestructura de la central de despacho del CRUE y la contratación del talento humano a través del operador de servicios, para que, de manera articulada, coordinada se gestione los vehículos de emergencias disponibles para la atención de traslados primarios de la ciudad, de tal manera se facilite la gestión y los procesos operativos para el despacho y monitoreo de los vehículos de emergencia, esta gestión refleja múltiples beneficios, para la entidad, dentro de los que se destacan:

- Talento humano disponible para las actividades asignadas.

- Informar a los ciudadanos los vehículos de emergencias asignados.

- Disminución de los servicios cancelados y no encontrados.

- Incrementar los puntos de despacho del centro operativo del CRUE.

- Redistribuir las frecuencias y los vehículos asignados a los despachos del centro operativo del CRUE.

- Administración funcional, actualizar, desarrollar y automatizar funciones de la Plataforma SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá.

- Disponer de una sala de seguimiento de los vehículos de emergencias de Bogotá y de actividades permanentes de capacitación y fortalecimiento de competencias en el uso de las plataformas de la DUES para el talento humano.

- Reducción de tiempos de gestión y oportunidad en la asignación y despacho de vehículos de emergencia.

- Mayor agilidad: Permite una respuesta más rápida a las necesidades de la operación gracias al soporte técnico permanente 24x7 de la plataforma misional SISEM y a la incorporación de desarrollos tendientes a la automatización.

- Seguridad mejorada: La gestión centralizada y las políticas de seguridad ayudan a proteger la infraestructura y los datos.

- Mayor flexibilidad: Se puede ajustar la infraestructura según las demandas, en la nube pública.

- Optimización de las actividades administrativas y del recurso humano ante la disminución de actividades manuales y el favorecimiento de la gestión de la información y manejo de bases de datos de la Direccion de Urgencias y Emergencias en Salud.

## 3.4 Volumetrías que justifican la necesidad del servicio a contratar

El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) enfrenta una demanda que supera su capacidad instalada: aproximadamente el 36% de las llamadas a la línea 123 son atendidas de forma inmediata. A continuación, se presentan las volumetrías de los incidentes trasferidos al CRUE entre el año 2021 a 2025 y las gestiones realizadas para la atención de estos incidentes, correspondientes a orientaciones telefónicas y a los despachos de vehículos de emergencias (ambulancias, vehículos de salud mental, vehículos APH con médico).

Entre los años 2021 a 2025 el promedio de incidentes de salud trasferidos al CRUE anualmente fue de 643.195, con un aumento sostenido entre 2023 y 2025, observándose un incremento del 7% en 2025 con relación al 2024, el promedio de incidentes diarios trasferidos al CRUE durante 2025 fue de 1.913.

Anualmente el porcentaje de incidentes clasificados por el CRUE con prioridad final crítica y alta ha oscilado entre el 58% al 78%.

En promedio el 76% de los incidentes trasferidos al CRUE son gestionados vía telefónica, al 24% de los cuales se realiza la asignación del despacho de un vehículo de atención (ambulancias – vehículos de salud mental, vehículos de APH con médico a partir de 2025).

Respecto a la gestión de incidentes con asignación de despachos de ambulancias  fue en promedio del 22%, para incidentes  con clasificación de prioridad final crítica y alta se realizó en promedio el 83% del total de asignaciones de despachos de ambulancia en el periodo, para los de prioridad final media y baja el promedio fue del 17%, lo que obedece a la conducta definida por  el médico regulador teniendo en cuenta condiciones o situaciones de valencia social (abandono, habitante de calle, población vulnerable, figura pública).

A partir de los despachos de ambulancias el promedio de atenciones (valoraciones y traslados de paciente a servicios de urgencias) es de 81.424 entre los años 2021 y 2025.

A partir de los despachos de ambulancias un promedio de 65.981 finalizaron sin atención a pacientes debido a diferentes circunstancias como la cancelación, desistimiento, traslados por otros recursos, no se encontró el lugar de ocurrencia del incidente, falsa alarma, la ambulancia acompaño el incidente, pero no se requirió la intervención o por fallecimiento del paciente previo a la llegada de la tripulación de la ambulancia y no realizó intervención directa.

Tabla 1. Volumetrías incidentes trasferidos al CRUE – Gestiones telefónicas y Despachos de vehículos de emergencia 2021 – 2025

| Año | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incidentes trasferidos CRUE | 645.996 | 593.434 | 626.134 | 651.957 | 698.455 |
| Prioridad Final: Crítica y Alta | 374.270 | 415.275 | 431.188 | 449.915 | 477.446 |
| % | 58% | 70% | 69% | 69% | 68% |
| Prioridad Final: Media y Baja | 271.726 | 178.159 | 194.946 | 202.042 | 221.009 |
| % | 42% | 30% | 31% | 31% | 32% |
| Gestión de incidentes CRUE | 658.961 | 608.493 | 645.266 | 670.973 | 716.466 |
| Gestiones Telefónicas | 505.922 | 442.934 | 475.119 | 508.670 | 582.807 |
| % | 77% | 73% | 74% | 76% | 81% |
| Asignación despachos vehículos de emergencias | 153.039 | 165.559 | 170.147 | 162.061 | 133.659 |
| % | 23% | 27% | 26% | 24% | 19% |
| Asignación Despachos ambulancias | 146.140 | 156.283 | 153.935 | 147.815 | 123.382 |
| % | 22% | 26% | 24% | 22% | 17% |
| Asignación Despachos ambulancias PF Crítica y Alta | 125.880 | 130.835 | 124.552 | 119.969 | 101.566 |
| Asignación Despachos ambulancias PF Media y Baja | 20.260 | 25.448 | 29.383 | 27.846 | 21.816 |
| % Asignación Despachos incidentes PF Crítica y Alta | 86% | 84% | 81% | 81% | 82% |
| %Asignación Despachos incidentes PF Media y Baja | 14% | 16% | 19% | 19% | 18% |
| Atenciones prehospitalarias por tripulaciones ambulancias | 78.178 | 86.092 | 84.455 | 82.905 | 75.492 |
| % Atenciones con relación a los incidentes trasferidos | 12% | 15% | 13% | 13% | 11% |
| Despachos ambulancias sin paciente | 69.615 | 72.533 | 71.658 | 66.789 | 49.309 |
| % Despachos sin paciente con relación al total de asignaciones de despachos | 48% | 46% | 47% | 45% | 40% |

Fuentes: P72 tiempos – P72 Llamadas - BDAT SIDCRUE

### 3.5 Comportamiento despachos vehículos de emergencias realizados por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) 2021 - 2025

Del total de despachos de vehículos de atención en el periodo el 92,7% correspondieron a ambulancias (TAB y TAM), el 6,9% vehículos de salud mental, el 0,3% vehículos APH – MED implementados a partir del año 2025.

Tabla 2. Asignación de despachos vehículos de atención, CRUE, Bogotá D.C. 2021 - dic 2025

| Año | Despachos vehículos | Ambulancias | % | Vehículos SM | % | APH - MED | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 153.039 | 146.140 | 95,5% | 6.899 | 4,5% | N/A | N/A |
| 2022 | 165.559 | 156.283 | 94,4% | 9.276 | 5,6% | N/A | N/A |
| 2023 | 170.147 | 153.935 | 90,5% | 16.212 | 9,5% | N/A | N/A |
| 2024 | 162.061 | 147.815 | 91,2% | 14.246 | 8,8% | N/A | N/A |
| 2025 | 133.659 | 123.382 | 92,3% | 7.625 | 5,7% | 2.649 | 2% |
| Total | 784.465 | 727.555 | 92,7% | 54.258 | 6,9% | 2.649 | 0,3% |

Fuente: Plantilla 72 Llamadas DUES

Durante el periodo de enero de 2021 a diciembre de 2025 se realizó un total de 737.026 despachos de las ambulancias públicas y privadas reguladas por el CRUE, el promedio anual fue de 147.405 despachos.

Los despachos que finalizaron en atenciones a pacientes correspondieron a 407.122 (resultado de la suma de valoraciones (82.596) 11,2% y traslados a los servicios de urgencias (324.526) 44,0%. El promedio anual de valoraciones fue de 16.519 y de traslados 64.905.

Por otra parte, la gestión de despachos de ambulancias donde no se culminó en la atención a un paciente debido a la cancelación del servicio por el paciente, la no ubicación del lugar de ocurrencia o por una falsa alarma entre otras causas, representaron el 44,8% (329.904) del total de despachos en el periodo, el promedio anual fue de 65.981, con una reducción sostenida entre 2024 y 2025.

El porcentaje de despachos de la red pública fue del 90,6% en el periodo, de la red privada correspondió al 9,4%, identificándose un aumento de los despachos para las ambulancias privadas en 2025 con relación al 2024, las cuales también presentaron una significativa reducción de los despachos sin paciente en el año 2025. (tabla 3).

Tabla 3. Total, despachos y atenciones en salud, equipos atención prehospitalaria, incidentes gestionados CRUE, enero 2021 – diciembre 2025, Bogotá D.C

| Total Despachos y atenciones 2021 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Año |  | Valoración |  | % |  | Traslado |  | % |  | Desp Sin Paciente |  | % |  | Total Despachos |  | % |  |
| 2.021 |  | 19.733 |  | 13,4% |  | 58.445 |  | 39,5% |  | 69.615 |  | 47,1% |  | 147.793 |  | 100% |  |
| 2.022 |  | 19.230 |  | 12,1% |  | 66.862 |  | 42,2% |  | 72.533 |  | 45,7% |  | 158.625 |  | 100% |  |
| 2.023 |  | 15.831 |  | 10,1% |  | 68.624 |  | 44,0% |  | 71.658 |  | 45,9% |  | 156.113 |  | 100% |  |
| 2.024 |  | 14.097 |  | 9,4% |  | 68.808 |  | 46,0% |  | 66.789 |  | 44,6% |  | 149.694 |  | 100% |  |
| 2.025 |  | 13.705 |  | 11,0% |  | 61.787 |  | 49,5% |  | 49.309 |  | 39,5% |  | 124.801 |  | 100% |  |
| Total |  | 82.596 |  | 11,2% |  | 324.526 |  | 44,0% |  | 329.904 |  | 44,8% |  | 737.026 |  | 100,0% |  |
| Despachos y atenciones red pública 2021 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año |  | Valoración |  | % |  | Traslado |  | % |  | Desp Sin Paciente |  | % |  | Total Despachos |  | % Despachos subredes |  |
| 2021 |  | 18.696 |  | 14,6% |  | 53.854 |  | 42,0% |  | 55.822 |  | 43,5% |  | 128.372 |  | 87% |  |
| 2022 |  | 18.349 |  | 12,6% |  | 62.695 |  | 43,0% |  | 64.738 |  | 44,4% |  | 145.782 |  | 92% |  |
| 2023 |  | 15.408 |  | 10,4% |  | 65.372 |  | 44,3% |  | 66.852 |  | 45,3% |  | 147.632 |  | 95% |  |
| 2.024 |  | 13.285 |  | 9,7% |  | 61.793 |  | 45,3% |  | 61.339 |  | 45,0% |  | 136.417 |  | 91% |  |
| 2.025 |  | 12.834 |  | 11,7% |  | 51.979 |  | 47,6% |  | 44.436 |  | 40,7% |  | 109.249 |  | 88% |  |
| Total |  | 78.572 |  | 11,8% |  | 295.693 |  | 44,3% |  | 293.187 |  | 43,9% |  | 667.452 |  | 90,6% |  |
| Despachos y atenciones red privada 2021 - 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año |  | Valoración |  | % |  | Traslado |  | % |  | Desp Sin Paciente |  | % |  | Total Despachos |  | % Despachos privadas |  |
| 2021 |  | 1.037 |  | 5,3% |  | 4.591 |  | 23,6% |  | 13.793 |  | 71,0% |  | 19.421 |  | 13% |  |
| 2022 |  | 881 |  | 6,9% |  | 4.167 |  | 32,4% |  | 7.795 |  | 60,7% |  | 12.843 |  | 8% |  |
| 2023 |  | 423 |  | 5,0% |  | 3.252 |  | 38,3% |  | 4.806 |  | 56,7% |  | 8.481 |  | 5% |  |
| 2.024 |  | 812 |  | 6,1% |  | 7.015 |  | 52,8% |  | 5.450 |  | 41,0% |  | 13.277 |  | 9% |  |
| 2.025 |  | 871 |  | 5,6% |  | 9.808 |  | 63,1% |  | 4.873 |  | 31,3% |  | 15.552 |  | 12% |  |
| Total |  | 4.024 |  | 5,8% |  | 28.833 |  | 41,4% |  | 36.717 |  | 52,8% |  | 69.574 |  | 9,4% |  |

Fuente: Despachos y traslados SIDCRUE, equipo técnico DUES

La actividad de despacho y de seguimiento efectuado a los vehículos de emergencia favorecen la productividad y registro adecuado de las gestiones efectuadas con cada vehículo de emergencia, por tanto, se registra a continuación la data de los despachos y atenciones consolidadas.

Tabla 4. Productividad vehículos de atención red pública, CRUE, Bogotá D.C. 2024 - 2025

Fuente: Despachos y Atenciones SIDCRUE

Para los despachos de ambulancias donde no se culminó en una atención a pacientes, se observó una disminución del 27,6% en 2025, respecto a 2024, en donde la principal reducción fue en los despachos donde la ambulancia no encontró el lugar del incidente, los despachos donde el traslado o la valoración fue realizada por otro recurso y los despachos cancelados.

3.6 Número de vehículos de emergencia disponibles en el Programa de Atención Prehospitalaria

Entre el año 2024 a 2025 la oferta promedio de ambulancias 24h, contó con una oferta contractual diferencial, para el año 2023 e inicios de 2024 se contaban 100 ambulancias ofertadas, de las cuales se contó con una disponibilidad real promedio de 65 (año 2023) y 66 (año 2024) ambulancias disponibles. Teniendo en cuenta este comportamiento en el año 2024 se decidió reducir la oferta y establecer horarios diferenciales en relación con la demanda de solicitudes de atención, dicha propuesta operativa se planteó con una reducción progresiva en el número de vehículos ofertados, disminuyendo el número de vehículos en horario de menor demanda de solicitudes de atención, generando un promedio de ambulancias ofertadas de 77 a 84 ambulancias en 24h, evidenciándose un aumento en el cumplimiento de la oferta del 72% a partir de los nuevos convenios interadministrativos con las cuatro subredes integradas de servicios de salud en 2024 y  2025.

El número de vehículo disponible está determinado por la gestión administrativa y operativa de cada subred integradas de servicios de salud, que permita garantizar el total de vehículos ofertados, al efectuar el análisis del número de vehículos no disponibles respectos a los ofertados se evidencia un menor número de vehículos no disponibles durante el año 2025, 24 vehículos, mientras que en el año 2023 fueron 35 vehículos no disponibles, evidenciando un mejor uso del recurso y eficiencia en la gestión del programa de atención prehospitalaria, sin embargo, se requiere continuar fortaleciendo las actividades de seguimiento, gestión de contratación y resolutividad de las novedades presentadas con el talento humano de las subredes.

Tabla 5. Ambulancias de la red pública disponibles en turnos de 24 horas, para la atención prehospitalaria. CRUE Bogotá D.C.2023 – 2025

| Oferta Ambulancias Red Pública | 2023 24h | Convenio antiguo Ene-julio 2024 24h | Nuevos convenios 2024 24h | Enero - Dic 2025 24h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD OFERTADA | 100 | 100 | 77 | 84 |
| NORTE | 30 | 30 | 24 | 29 |
| SUR OCCIDENTE | 30 | 30 | 21 | 26 |
| SUR | 20 | 20 | 16 | 15 |
| CENTRO ORIENTE | 20 | 20 | 16 | 14 |
| CANTIDAD REAL SEGUN TIEMPO OPERATIVO | 65 | 66 | 55 | 60 |
| NORTE | 21 | 22 | 19 | 22 |
| SUR OCCIDENTE | 18 | 19 | 13 | 17 |
| SUR | 14 | 15 | 13 | 11 |
| CENTRO ORIENTE | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Porcentaje de cumplimiento de oferta APH | 65% | 66% | 72% | 71% |
| Número de vehículos no ofertados APH | 35 | 34 | 21 | 24 |

Fuente: Estadísticas grupo Técnico y Financiero Subdirección y Dirección DUES - Despachos y Atenciones SIDCRUE

3.6.1 Número de vehículos disponibles de salud mental

Para 2025, los vehículos de salud mental 24h, mientras para el año 2023 e inicios de 2024 de 20 vehículos, se contó con una disponibilidad real promedio de 17 (año 2023) y 16 (año 2024). A partir de los nuevos convenios en 2024 se decidió reducir la oferta y establecer horarios diferenciales en relación con la demanda de solicitudes de atención, dicha propuesta operativa se planteó con una reducción progresiva en el número de vehículos ofertados, disminuyendo el número de vehículos en horario de menor demanda de solicitudes de atención, generando un promedio de ambulancias ofertadas de 15 entre agosto y diciembre de 2024 y de 7 en 2025, evidenciándose un porcentaje promedio de cumplimento de la oferta del 62% en 2024 y del 82% en 2025. El número de vehículos disponibles está determinado por la gestión administrativa y operativa de cada subred (Sur Occidente y Norte), que permita garantizar el total de vehículos ofertados, al efectuar el análisis del número de vehículos NO disponibles respecto a los ofertados se videncia una reducción de solo (1) uno en 2025.

Tabla 6. Vehículos de salud mental disponibles en turnos de 24 horas, para la atención prehospitalaria. CRUE Bogotá D.C.2023 – 2025

| Oferta Vehículos SM | 2023 24h | Convenio antiguo 2024 24h | Nuevos convenios 2024 24h | Ene_Dic 2025 24 h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD OFERTADA SM | 20 | 20 | 15 | 7 |
| SUR OCCIDENTE | 20 | 20 | 15 | 7 |
| NORTE | No aplica | No aplica | No aplica | 2 |
| CANTIDAD REAL SEGUN TIEMPO OPERATIVO SM | 17 | 16 | 9 | 6 |
| SUR OCCIDENTE | 17 | 16 | 9 | 5 |
| NORTE | No aplica | No aplica | No aplica | 1 |
| Porcentaje de cumplimiento de oferta SM | 85% | 79% | 62% | 82% |
| Número de vehículos no ofertados SM | 3 | 4 | 6 | 1 |

Fuente: Estadísticas grupo Técnico y Financiero Subdirección y Dirección DUES - Despachos y Atenciones SIDCRUE

3.6.2 Atenciones prehospitalarias día realizadas por ambulancias subredes

El número de traslados día por cada una de las ambulancias disponibles de las cuatro Subredes Integrales de Servicios de Salud SISS de acuerdo con los tiempos operativos presentaron un aumento gradual, teniendo en cuenta como línea de base el año 2023, donde se realizaban 3 (tres) traslados por ambulancia/día, pasando a 5 (cinco) en 2025, las valoraciones se han mantenido en 1 (una) por cada ambulancia/día y los despachos sin pacientes de 3 por ambulancia/día a 4 por ambulancia/día en 2025.

Gráfico 1. Despachos de ambulancia disponibles – día SISS, CRUE – 2025

Fuente: Base TFS - Despachos, atenciones y traslados Sidcrue

3.6.3 Atenciones día realizadas por Vehículos de Salud Mental, subredes

El número de valoraciones día por cada uno de los vehículos disponibles de salud mental de acuerdo con los tiempos operativos presentaron un aumento gradual, teniendo en cuenta como línea de base el año 2023, donde se realizaban 2 (dos) valoraciones por vehículo/día pasando a 4 (cuatro) en 2025 por parte de las subredes Sur Occidente y Norte.

Gráfico 2. Despachos vehículos SM vehículo/día, CRUE 2025

Fuente: Base  TFS  - Despachos, atenciones y traslados Sidcrue

### 3.7 Comportamiento de incidentes que ingresaron y despachos ejecutados por hora al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias – año 2024 y 2025

Durante 2025, la franja horaria con mayor número de incidentes trasferidos con prioridad inicial crítica y alta fue de 9:00 - 21:00 con el 57% respecto al total de incidentes, el promedio por hora para los de crítica en esta franja fue de 14,3 y de 70,2 para los de alta.  El promedio del total de incidentes en la franja de 9:00 – 21:00 fue de 99,5, el número máximo de incidentes fue de 110,7 sobre las 18 horas, en 2024 fue de 105,6 sobre las 18 horas.

Gráfico 3. Distribución de incidentes por hora que fueron transferidos al CRUE por prioridad inicial, Bogotá D.C. enero – diciembre de 2024 – 2025

Fuente: Premier One Plantilla 72 Tiempos

3.8 Estimación de necesidades de despacho respecto al inicio de operación del Centro de contacto de orientación y regulación de urgencias en salud

En relación con las atenciones en los servicios de urgencias de la ciudad registrados en los RIPS suministrados por el área de planeación sectorial de la SDS, se identificó que, para el año 2023 el 17,85% de la población residente en la ciudad de Bogotá fue atendida en los Servicios de urgencias con 2’604.665 atenciones documentadas en RIPS

Se identificó que de los 2.604.665 de atenciones realizadas en este servicio durante el año 2023 (1.411.152 individuos atendidos) solo fueron direccionados desde el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en el Distrito Capital 141.551 atenciones (156.110 personas), lo cual equivale apenas al 5,43% del total de las atenciones.

Si bien no es indispensable que todas las atenciones en los servicios de urgencias lleguen direccionados desde el Sistema de Emergencias Médicas, se identifica dentro de los grandes grupos de causas de atención registradas en los RIPS de urgencias una alta frecuencia de eventos que podrían haberse evitado con un mejor seguimiento con atención integral en los servicios de consulta ambulatoria de bajo nivel de complejidad tales como las atenciones por enfermedades osteomusculares o del tejido conectivo (187.730 atenciones a 133.498 individuos), las enfermedades intestinales de origen infeccioso (145.037 atenciones a 113.032 individuos durante el año 2023), las infecciones de vías urinarias (73.149 atenciones a 53.926 individuos) y las atenciones en salud oral (62.048 atenciones a 45.563 individuos). Estos grupos de enfermedades fueron responsables, en conjunto del 17,97% del total de atenciones en el servicio de urgencias para el año 2023.

De acuerdo con la caracterización de los 84 servicios de urgencias del Distrito Capital, realizada por la Dirección de Urgencias y Emergencias para 2023 y 2024, del total de pacientes que ingresaron a los servicios el 1% fueron clasificados con triage I, el 11% con triage II, el 60% triage III, el 21% triage IV, un 2% triage V, un 5% la condición de salud de los pacientes no correspondía a una urgencia.

A partir del total de atenciones en los servicios de urgencias se realizó un estimado de 1.800 a 6.300  llamadas  que se gestionarían por el centro de contacto de las cuales un 6% requerirían despacho de ambulancias, el 15% se trasladarían por sus propios medios teniendo en cuenta la disponibilidad de ambulancia y condiciones o  preferencias del paciente,  un 79% de los pacientes serán atendidos con diversas modalidades de acuerdo a su condición  de salud y como  atención en casa, teleconsulta, consulta prioritarita y consulta programada. Para los pacientes con triage I se estima que el 90% sean traslados y un 10% deba trasladarse por sus propios medios, para los pacientes con triage II se estima trasladar el 50%, el 10% con atención en casa y un 25% se trasladaría por sus propios medios.

Tabla 7. Estimación de despachos CRUE para Triage I y II y regulación de incidentes derivados a otras modalidades de atención

| Año | n° mes | Mes | Llamadas estimadas | Despachos TAB y TAM (Triage I 1%) (90%) | Despachos TAB y TAM (Triage II -11%) (50%) | Total Despachos TAB- TAM | Traslado propios medios | Otras modalidades atención |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | Mes 1 | Octubre | 1.833 | 16 | 101 | 117 | 272 | 1443 |
|  | Mes 2 | Noviembre | 2.005 | 18 | 110 | 128 | 298 | 1579 |
|  | Mes 3 | Diciembre | 2.177 | 20 | 120 | 139 | 323 | 1714 |
| 2026 | Mes 4 | Enero | 2.348 | 21 | 129 | 150 | 349 | 1849 |
|  | Mes 5 | Febrero | 2.520 | 23 | 139 | 161 | 374 | 1985 |
|  | Mes 6 | Marzo | 2.692 | 24 | 148 | 172 | 400 | 2120 |
|  | Mes 7 | Abril | 2.864 | 26 | 158 | 183 | 425 | 2255 |
|  | Mes 8 | Mayo | 3.036 | 27 | 167 | 194 | 451 | 2391 |
|  | Mes 9 | Junio | 3.207 | 29 | 176 | 205 | 476 | 2526 |
|  | Mes 10 | Julio | 3.379 | 30 | 186 | 216 | 502 | 2661 |
|  | Mes 11 | Agosto | 3.551 | 32 | 195 | 227 | 527 | 2796 |
|  | Mes 12 | Septiembre | 3.723 | 34 | 205 | 238 | 553 | 2932 |
|  | Mes 13 | Octubre | 3.895 | 35 | 214 | 249 | 578 | 3067 |
|  | Mes 14 | Noviembre | 4.067 | 37 | 224 | 260 | 604 | 3202 |
|  | Mes 15 | Diciembre | 4.238 | 38 | 233 | 271 | 629 | 3338 |
| 2027 | Mes 16 | Enero | 4.410 | 40 | 243 | 282 | 655 | 3473 |
|  | Mes 17 | Febrero | 4.582 | 41 | 252 | 293 | 680 | 3608 |
|  | Mes 18 | Marzo | 4.754 | 43 | 261 | 304 | 706 | 3744 |
|  | Mes 19 | Abril | 4.926 | 44 | 271 | 315 | 731 | 3879 |
|  | Mes 20 | Mayo | 5.097 | 46 | 280 | 326 | 757 | 4014 |
|  | Mes 21 | Junio | 5.269 | 47 | 290 | 337 | 782 | 4149 |
|  | Mes 22 | Julio | 5.441 | 49 | 299 | 348 | 808 | 4285 |
|  | Mes 23 | Agosto | 5.613 | 51 | 309 | 359 | 833 | 4420 |
|  | Mes 24 | Septiembre | 5.785 | 52 | 318 | 370 | 859 | 4555 |
|  | Mes 25 | Octubre | 5.956 | 54 | 328 | 381 | 885 | 4691 |
|  | Mes 26 | Noviembre | 6.128 | 55 | 337 | 392 | 910 | 4826 |
|  | Mes 27 | Diciembre | 6.300 | 57 | 347 | 403 | 936 | 4961 |

Fuente: Caracterización servicios de urgencias – proyecciones llamadas de acuerdo con atenciones en servicios de urgencias Bogotá D.C. RIPS 2023

3.9 CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

3.9.1 Servicio de Despacho en cumplimiento de los lineamientos de la Dirección de Urgencias y Emergencias - DUES

Se requiere el servicio promedio de 10.000 despacho mes, el despacho de los vehículos de emergencia contempla la gestión del talento humano de la sala de despacho y apoyo en central de regulación del CRUE y el cumplimiento de los lineamientos, guías y procedimientos definidos por la entidad para la asignación y seguimiento de los vehículos de emergencia de la ciudad y de los operativos en el SEM de Bogotá para su asignación a los incidentes clasificados y derivados con la necesidad de despacho. Entre las actividades a realizar por el talento humano, esta:

- Realizar seguimiento a la disponibilidad de vehículos de emergencias de Bogotá en el SEM.

- Asignar vehículos de emergencia (tipo y cantidad) a los incidentes recibidos, en relación con los flujos de atención, lineamientos y procedimientos establecidos, dejando el registro correspondiente en la(s) plataformas tecnológicas correspondientes.

- Realizar seguimiento y cambios de estado de los vehículos de emergencia en la(s) plataforma tecnológica correspondiente.

- Evaluar las condiciones clínicas del paciente reportadas por la tripulación del vehículo.

- Definir las indicaciones de manejo a los tripulantes de los vehículos de emergencia de transporte asistencial de complejidad baja.

- Direccionar el vehículo de emergencia a la institución con la complejidad de acuerdo con lo requerido por la condición de salud y evolución del paciente, cercanía al lugar del incidente, entre otros en cumplimiento de los lineamientos y procedimientos establecidos por la entidad.

- Realizar seguimiento a la disponibilidad y señal de los canales de comunicación y de radio entre los vehículos ofertados y la central de despacho.

- Seguimiento a la ubicación, disposición de vehículos de emergencias en las bases asignadas, desplazamientos y uso de rutas adecuadas de los vehículos de emergencia que participan en el Programa de Atención Prehospitalaria y SEM, mediante sistema AVL y sistema de monitoreo y control de los vehículos de emergencia.

- Realizar actividades de seguimiento a actores del SGSSS (EPS – IPS) mediante la plataforma misional de la DUES y herramientas adicionales disponibles.

- Se debe realizar informe de atención a los tipos de incidentes clasificados como prioritarios o de valencia social, así como, a todos los requeridos por la entidad.

- Se debe garantizar el uso adecuado y apropiación de la plataforma misional SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá.

- Se debe garantizar el uso adecuado, la articulación y reporte oportuno en la plataforma de despacho distrital y herramientas de video u otras ayudas tecnológicas dispuestas por el sistema distrital de emergencias.

Se requiere que el proveedor garantice procesos de gestión del siguiente talento humano necesario para la prestación de los servicios contratados: en relación con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico.

Talento humano operativo:

- 4 médicos 24/7

- 2 médicos de apoyo para central de Regulación

- 15 despachadores en el día, 10 en la noche

- 3 Psicólogas 24/7

- 2 Enfermeros 24/7

- 2 TARM de línea de despacho 24/7

- 7 Gestores 24/7,

- (Para el día 2 de información, 1 de red complementarios y 1 en red de emergencias y 3 en seguimiento a AVL/GPS)

- 1 Gestor externo 24/7

- 1 Técnico en sistemas de soporte 24/7 que ejerza de manera adicional actividades de formación para el uso adecuado de las plataformas.

Talento humano Administrativo (4):

- 1 coordinador administrativo,

- 1 formador perfil enfermera.

- 1 psicóloga clínica formadora y de descarga emocional,

- 1 médico coordinador y de seguimiento a la calidad de la operación.

Es indispensable garantizar el total de talento humano operativo definido, por lo anterior, se debe contar con personal entrenado adicional de tal manera se supla novedades de asistencia y rotación del talento humano.

Nota 1: Ver características, condiciones del perfil y actividades a desempeñar por el del talento humano se describen en el Punto 6. Talento humano necesario para la operación.

Nota 2: Transcurrido un (1) día hábil contado a partir de la firma del acta de inicio, el proveedor se compromete a dar inicio al proceso de selección, evaluación y vinculación del talento humano requerido para la correcta ejecución de la operación. Dicho proceso deberá adelantarse en estricta observancia de las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico, asegurando que el personal seleccionado cuente con el perfil, las competencias y la idoneidad necesarias para el desempeño de sus funciones. Lo anterior, con el propósito de garantizar el inicio efectivo y oportuno de la operación a partir del primer día del mes de agosto de 2026.

## 3.9.2 Administración funcional de plataforma web en la nube (SISEM) y APP Emergencias Médicas Bogotá

La plataforma SISEM y la APP Emergencias Médicas Bogotá es el sistema de información misional de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (DUES), está orientada a la gestión operativa y administrativa de las funciones de la DUES, entre estas la operación y control del del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la ciudad. En las funcionalidades que se gestionan desde estas herramientas, se encuentra:

El seguimiento y gestión de apoyo en procesos de referencia y contrarreferencia de paciente, seguimiento clínico a la condición de salud de pacientes, seguimiento a prestadores de servicios de salud con servicio de trasporte asistencial de pacientes y atención prehospitalaria de Bogotá, coordinación de los vehículos de emergencias disponibles y en operación al sistema de emergencias médicas de la ciudad - SEM (traslados primarios), fortalecimiento de competencias de la comunidad y personal del SEM para la gestión del riesgo y preparación para la respuesta ante situaciones de emergencias y desastres, programas tendientes a la prevención y atención de las urgencias emergencias y desastres en el Distrito Capital, articulación con los CRUE de otros departamentos, distritos o municipios y la coordinación de la respuesta y atención en salud de situaciones de urgencias, emergencias y desastres.

Algunos componentes principales con los que cuenta la arquitectura de la plataforma SISEM son; Esta desplegada en Google Cloud Platform (GCP), con almacenamiento en nube, basada en microservicios, utilizando contenedores orquestados mediante Kubernetes, Keycloak y múltiples servicios auxiliares como MinIO, ElasticSearch, RabbitMQ entre otros, con comunicación a través de APIs y mecanismos de autenticación y autorización centralizados.

Desarrollado el backend en Node JS y el front en Angular con escalamiento automático, servicios integrados administrados de monitoreo, registro y seguimiento para aplicaciones, sistemas que se ejecutan en Google Cloud, uso de herramientas Cloud SQL for PostgreSQL para la migración de la base de datos, como soporte para datos geoespaciales utiliza PostgreSQL con la extensión PostGIS, MongoDB con su funcionalidad geoespacial y SQLite con módulo de extensión SpatiaLite, implementa proceso de ETL para extraer datos de diferentes fuentes, dispone de balanceador de carga que permite tráfico de direccionamiento IPv6, cuenta con registro Cloudflare como ICANN acreditado y una capa adicional de seguridad (WAF).

El código fuente y derechos de autor de la plataforma SISEM y de la APP Emergencias Médicas Bogotá es de propiedad de la Secretaría Distrital de Salud. Por lo anterior, el contratista deberá garantizar el adecuado funcionamiento, operación, soporte y evolución de la plataforma SISEM y su aplicación móvil en las condiciones técnicas especificas descritas en el anexo técnico. De igual manera, se requiere del creciendo en tamaño y alcance de la plataforma SISEM y la APP Emergencias Médicas Bogotá, que permita satisfacer las demandas en constante evolución de la entidad y de los usuarios finales.

Servicios de soporte y mantenimiento del software SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá a desarrollar:

- Gestión de soporte y atención de incidentes

- Gestión preventiva y monitoreo

- Gestión del conocimiento y coordinación

- Gestión de mantenimientos y cambios

- Continuidad y disponibilidad del servicio

- Acompañamiento técnico a iniciativas institucionales

- Administración en GCP (infraestructura, aplicación, seguridad y licenciamiento)

- Integraciones y datos

- Niveles de servicio (SLA/ANS) – Misión crítica

- Administración funcional permanente 7 días, 24 horas los 365 días año y Gestión técnica del sistema:

- Monitoreo permanente de infraestructura y aplicaciones

- Gestión de la operación por ambientes

- Garantizar servicios y actualizaciones de GCP y Google Maps

- Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Base

- Seguridad, Ciberresilencia y operación

- Cumplimiento con lineamientos de Seguridad de la información de la entidad

- Atención a solicitudes internas entre la Entidad y el Proveedor

- Gestión formal de incidentes y requerimientos, mesa de ayuda 24/7

3.9.3 Desarrollos en la plataforma SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá

Se requiere el fortalecimiento y evolución de las funcionalidades del sistema de información SISEM, realizar los desarrollos e integraciones que permitan generar o desplegar las funcionalidades y los mecanismos operativos definidos entre las partes.

Adicionalmente el contratista deberá garantizar y asumir los costos de la integración tecnológica en la plataforma y APP SISEM y el correcto funcionamiento de las soluciones desarrolladas o ajustadas, dentro de la infraestructura tecnológica institucional de la Secretaría Distrital de Salud. El contratista debe desarrollar evoluciones funcionales, adecuaciones tecnológicas sobre la plataforma SISEM y la APP Emergencias Médicas de Bogotá, así como, asumir los costos del consumo de servicios y/o data requerida para habilitar, fortalecer y poner en funcionamiento el 100% de los programas y líneas de acción y funcionalidades de estas herramientas tecnológicas de la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

Las evoluciones y mejoras mencionadas en el presente documento se ejecutarán durante la vigencia del contrato, conforme a los requerimientos que formule la Secretaría Distrital de Salud (SDS), atendiendo sus prioridades institucionales. Estas se implementarán sobre los componentes y módulos existentes de la plataforma, garantizando la continuidad operativa del servicio, la seguridad de la información, la interoperabilidad entre sistemas, el adecuado desempeño de la solución tecnológica y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

De esta forma, los servicios contemplados y la actualización de la plataforma misional SISEM y el modelo operativo propuesto favorecerá la articulación y documentación de las gestiones efectuadas en las herramientas tecnológicas operacionales misionales y en las dispuestas por el Distrito Capital para la respuesta coordinada, eficiente y oportuna a las emergencias que ocurren en Bogotá, D.C.

Por tanto, este proceso de contratación permitirá favorecer la gestión y respuesta de salud ante las solicitudes del Sistema de Emergencias Médicas, permitiendo la capacidad instalada y el talento humano suficiente para la gestión, documentación y respuesta a estas solicitudes.

# MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

Contratación Directa – Causal Contrato Interadministrativo.

## JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 dispone que:

"La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa (…)".

Así mismo, el literal c) del numeral 4º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, modificado por los artículos 92 y 95 de la Ley 1474 de 2011, sobre la modalidad de selección de contratación directa, señala:

"c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.

Se exceptúan los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública cuando las instituciones de educación superior públicas o las Sociedades de Economía Mixta con participación mayoritaria del Estado, o las personas jurídicas sin ánimo de lucro conformadas por la asociación de entidades públicas, o las federaciones de entidades territoriales sean las ejecutoras. Estos contratos podrán ser ejecutados por las mismas, siempre que participen en procesos de licitación pública o contratación abreviada de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 2 del presente artículos. En aquellos eventos en que el régimen aplicable a la contratación de la entidad ejecutora no sea el de la Ley 80 de 1993, la ejecución de dichos contratos estará en todo caso sometida a esta ley, salvo que la entidad ejecutora desarrolle su actividad en competencia con el sector privado o cuando la ejecución del contrato interadministrativo tenga relación directa con el desarrollo de su actividad. En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan relación directa con el objeto del contrato principal.

Estarán exceptuados de la figura del contrato interadministrativo, los contratos de seguro de las entidades estatales"

El artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, prescribe:

“Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. Cuando la totalidad del presupuesto de una entidad estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasión de un convenio o contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberá deducirse del presupuesto de la segunda para determinar la capacidad contractual de las entidades estatales.”

En consecuencia, de lo anterior, la modalidad de selección aplicable al presente proceso debe ser la Contratación Directa, de acuerdo con lo establecido en el literal C. del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 modificado por el Articulo 92 de la ley 1474 de 2011 y en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015, por tratarse de un contrato interadministrativo.

La viabilidad jurídica para celebrar un contrato interadministrativo se encuentra plenamente fundamentada, toda vez que ETB S.A. E.S.P. ostenta la calidad de entidad estatal según lo dispuesto en el literal a) del numeral 1° del artículo 2° de la Ley 80 de 1993.

La naturaleza jurídica de ETB la configura como una sociedad comercial por acciones, constituida como Empresa de Servicios Públicos bajo el régimen de la Ley 142 de 1994. Su clasificación como sociedad de economía mixta deriva de su condición de persona jurídica con participación pública mayoritaria, circunstancia que la habilita para participar en la modalidad de contratación interadministrativa prevista en la normatividad vigente.

- FACTOR TÉCNICO

Conveniencia técnica

Con el fin de dar respuesta a las necesidades de la entidad, se requiere un servicio de despacho con una gestión promedio de 10.000 despachos mensuales, canales de atención operativos y administración de software las 24 horas del día los 7 días de la semana, respaldados por personal capacitado en los protocolos y procedimientos de atención de incidentes de urgencias y emergencias para el despacho, direccionamiento y seguimiento de las unidades de emergencia disponibles en Bogotá y en el Sistema de Emergencias Médicas (SEM); así como la administración integral de la plataforma SISEM y la APP Emergencias Médicas Bogotá, plataforma en nube, de consumo web, que comprende por medio de un proveedor experto en tecnologías de la información modernas y con el soporte técnico, mesa de ayuda presencial permanente, 24/7, que garantice las actualizaciones, mantenimiento, parametrización, el desarrollo y mejora de funcionalidades con sus respectivas integraciones y el cumplimiento y adopción de los lineamientos de seguridad institucionales en estas herramientas tecnológicas adquiridas por la entidad adicionalmente se requiere adquirir un servicio de mensajería con capacidad de hasta 10.000 notificaciones mensuales y un asistente digital que garantice el acceso permanente a documentación técnica y la resolución ágil de consultas operativas. Frente a estas necesidades, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. ESP se presenta como el operador idóneo, en tanto es una entidad pública distrital con un amplio portafolio de soluciones tecnológicas que abarca desde servicios esenciales como voz, conectividad, internet y data center, hasta soluciones integrales que, mediante el uso estratégico de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, generan valor agregado y responden de manera efectiva a las necesidades del proyecto.

- Experiencia

Dada la naturaleza del servicio a contratar, la entidad requiere de un operador con experiencia comprobada que cuente con la capacidad y tecnológica necesaria para garantizar la adecuada ejecución del proyecto.

En este sentido, un elemento adicional que refuerza la conveniencia de adelantar el proyecto con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. ESP, es que esta:

- Ha realizado el mantenimiento preventivo y correctivo de sistemas de información de la Superintendencia de Notariado y Registro y realizado los desarrollos de estos.

- Brinda a la ciudadanía la plataforma tecnológica para el servicio de la línea de Emergencias “Número Único de Emergencias NUSE123”.

- Es la red de Fibra Óptica más grande en Bogotá. Provee servicios de conectividad a la Secretaría de Seguridad Justicia y Convivencia en zonas rurales de Bogotá como son: vía Choachí y vía la Calera, así como en Ciudad Bolívar y Usme.

- Provee Red y canales del Sistema de Emergencias Distrital.

- Las redes más grandes en el distrito como la red de la secretaria de Educación y la red de cámaras de la Secretaría de Seguridad Justicia y Convivencia y de la Secretaría de Movilidad.

- Brindan fácil integración a la línea de emergencias a cualquier entidad distrital que brinde servicios de apoyo a la ciudadanía.

- Es una entidad que opera a la medida de los requerimientos del cliente, atendiendo sus requerimientos de acuerdo con sus necesidades.

De igual manera, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. ESP dispone de un equipo de profesionales interdisciplinarios, lo que resulta relevante para la ejecución de contratos relacionados con el objeto del proyecto, aspectos que se detallan a continuación:

Tabla 8. Experiencia de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. ESP

| ENTIDAD | CONTRATO | VALOR | DURACION | OBJETO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Superintendencia de Notariado y Registro | Contrato interadministrativo no. 505 de 6 de noviembre de 2009 | $3.135.679.451 | 12 meses | Mediante el presente contrato ETB se obliga para con la SUPERINTENDENCIA a prestar bajo la modalidad del outsourcing informático, los servicios de mesa de ayuda (help desk), soporte técnico y mantenimiento preventivo y correctivo con inclusión de repuestos a la plataforma tecnológica, de la Superintendencia de Notariado y Registro y Oficinas de Registro de instrumentos públicos a nivel nacional, descrita en los estudios previos y en la oferta presentada por ETB |  |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | Contrato interadministrativo no. 382 del 29 de noviembre de 2013 | $6.332.325.715 | 8 meses | prestación de servicio para el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio. |  |
| Superintendencia de Notariado y Registro | Contrato interadministrativo no. 996 de 29 de diciembre de 2014 | $850.779.169 | 12 días | Contratar la operación de los servicios de conectividad, hosting dedicado para correo y portal institucional en CDP, hosting dedicado del sistema de información registral - SIR en CDA y colocación en CDP, hosting para capacitación y pruebas aplicación SIR en CDA, mesa de ayuda integral (ofimática y funcional) hosting dedicado para herramientas CA administración soporte y mantenimiento del SIR, que garanticen la continuidad en la prestación del servicio en la Superintendencia de Notariado y Registro así como la transferencia de conocimiento y entrega incluida la plataforma de colocación a quien la SNR designe |  |
| Superintendencia de Notariado y Registro | Contrato interadministrativo no. 190 de 13 de agosto de 2014 | $9.995.655.894 | 4 meses 15 días | Contratar la operación de los servicios de conectividad, hosting dedicado para correo y portal institucional en CDP, hosting dedicado del sistema de información registral - SIR en CDA y colocación en CDP, hosting para capacitación y pruebas aplicación SIR en CDA, mesa de ayuda integral (ofimática y funcional), hosting dedicado para herramientas CA administración soporte y mantenimiento del SIR, que garanticen la continuidad en la prestación del servicio en la Superintendencia de Notariado y Registro asi como la transferencia de conocimiento y entrega incluida la plataforma de colocación a quien la SNR designe |  |
| Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible | 560 de 2014 | $1.335.403.190 | 1 año, 11 meses, 28 días. | Contratar los servicios de administración de la plataforma tecnológica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mesa de ayuda, bolsa de recursos, mantenimiento preventivo equipos tecnológicos de la entidad y el software asociado a cada uno de ellos con personal calificado y certificado para tal fin. |
| Superintendencia de Notariado y Registro | Contrato interadministrativo no. 011 de 09 de enero de 2015 | $5.558.878.940 | 4 meses 15 días | Contratar la operación de los servicios de conectividad, hosting dedicado para correo y portal institucional en CDP, hosting dedicado del sistema de información registral - SIR en CDA y colocación en CDP, hosting para capacitación y pruebas aplicación SIR en CDA, hosting dedicado para herramienta CA, que garanticen la continuidad en la prestación del servicio de la Superintendencia de Notariado y Registro, asi como entrega incluida la plataforma de colocación, a quien la SNR designe. |
| Superintendencia de Notariado y Registro | Contrato interadministrativo no. 354 de 22 de mayo de 2015 | $1.849.069.315 | 1 mes 15 días | Contratar la operación de los servicios de conectividad, hosting dedicado para correo y portal institucional en CDP, hosting dedicado del sistema de información registral - SIR en CDA y colocación en CDP, hosting para capacitación y pruebas aplicación SIR en CDA, hosting dedicado para herramienta CA, que garanticen la continuidad en la prestación del servicio de la Superintendencia de Notariado y Registro, asi como entrega incluida la plataforma de colocación, a quien la SNR designe. |
| Superintendencia de Notariado y Registro | Contrato interadministrativo no. 396 de 8 de julio de 2015 | $4.157.103.753 | 3 meses 10 días | Contratar la operación de los servicios de conectividad, hosting dedicado para correo y portal institucional en CDP. hosting dedicado del sistema de información registral - SIR en CDA y colocación en CDP, hosting para capacitación y pruebas aplicación SIR en CDA, hosting dedicado para herramienta CA, que garanticen la continuidad en la prestación del servicio de la Superintendencia de Notariado y Registro, asi como entrega incluida la plataforma de colocación, a quien la SNR designe |
| Superintendencia de Notariado y Registro | Contrato interadministrativo no. 464 del 16 de octubre de 2015 | $6.330.816.056 | 6 meses 15 días | Contratar la operación de los servicios de conectividad, hosting dedicado para correo y portal institucional en CDP, hosting dedicado del sistema de información registral – SIR en CDA y colocación en CDP, hosting para capacitación y pruebas aplicación SIR, servicio de administración de infraestructura exadata y exalogic en centro de datos de la SNR, fábrica de software para aplicativos SNR, soporte técnico y mantenimiento (preventivo y correctivo) de la UPS y plantas eléctricas, que garanticen la continuidad en la prestación del servicio de la Superintendencia de Notariado y Registro así como, entrega incluida de la plataforma de colocación, a quien la SNR designe. |
| Dirección de contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. | Contrato interadministrativo no. 4220000-428 2017 | $4.200.000.000 | 13 meses | Contratar la administración y operación del centro de contacto línea 195 Bogotá. |
| Alcaldía de Barranquilla | CONTRATO INTERADMINI STRATIVO No. CD-09-2024 6525 | $ 3.000.000.000 | 1 mes | Contrato interadministrativo para el soporte, mantenimiento y actualización de los canales virtuales que integran los servicios de atención al ciudadano para la promoción y difusión de las diversas campañas y planes sociales de interés general para la comunidad proporcionados por la Alcaldía a través de las distintas líneas de atención al ciudadano. |

Fuente: Equipo técnico de la Dirección de Urgencias y Emergencias – DUES

Los contratos anteriormente citados, así como las actividades vinculadas con la atención de urgencias y emergencias, comprenden diversos componentes a nivel distrital y nacional que, desde una perspectiva técnica, se materializan en servicios de gestión de urgencias y emergencias, administración y desarrollos de sistemas de información, atención al ciudadano gestión de personal e integración tecnológica. En cada uno de estos componentes, ETB acredita experiencia a través de los contratos referenciados en el cuadro anterior, según se describe a continuación:

- Actividades relacionadas con soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de plataformas tecnológicas y outsourcing informático, contrato interadministrativo no. 505 de 6 de noviembre de 2009 suscrito con la Superintendencia de Notariado y Registro y Contrato interadministrativo no. 382 del 29 de noviembre de 2013, suscrito con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

- Actividades relacionadas con plataforma tecnológica y mesa de ayuda, contrato Interadministrativo No. 560 de 2014, suscrito con el Ministerio De Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- Actividades relacionadas con la operación de servicios de conectividad, hosting dedicado, administración y soporte de plataformas tecnológicas, contrato interadministrativo no. 996, 190 de 2014, 011, 354 y 396 de 2015, suscrito con la Superintendencia de Notariado y Registro.

- Actividades relacionadas con la administración y operación del centro de contacto de líneas de emergencias y agendamiento de citas, contrato Interadministrativo No. 420000-428-2017, suscrito con la Dirección de contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

- Actividades relacionadas con el soporte, mantenimiento y actualización de los canales virtuales que integran los servicios de atención al ciudadano, CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CD-09-2024-6525, suscrito con Alcaldía de Barranquilla.

De lo expuesto anteriormente se evidencia que los servicios descritos en las necesidades técnicas de la SDS, junto con los valores agregados ofrecidos por ETB, conforman una solución integral orientada a satisfacer los requerimientos planteados, a saber: “Contratar servicios técnicos, administrativos y financieros para gestionar el despacho de los vehículos de emergencias en el marco del Sistema de Emergencias Médicas de Bogotá.”

El conocimiento del negocio y la experiencia que tiene la ETB en la administración y operación de líneas que incluyen componente de emergencias, administración de personal, el mantenimiento, administración, soporte y desarrollo de plataformas tecnológicas y sistemas de información, así como su conocimiento y experticia sobre la Línea NUSE 123, es una fortaleza para el despacho de vehículos de emergencia del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud de la Secretaría Distrital de Salud, ya que, conocen el manejo y funcionamiento de todo el sistema que componen las emergencias médicas del Distrito capital, lo cual facilita la operación y respuesta a los ciudadanos con los diferentes sistemas de información de las demás instituciones del sector salud que Integran el SEM en el Distrito Capital.

- FACTOR JURÍDICO

Naturaleza jurídica de la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. y objeto social.

La EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. - ETB. es una sociedad comercial, por acciones, constituida como una empresa de servicios públicos, de carácter mixto conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 y Ley 1341 de 2009, que se encuentra en la capacidad de satisfacer la necesidad de la Entidad en desarrollo de su objeto social, tal como se expone a continuación:

ETB tiene la idoneidad para ejecutar este contrato, toda vez que los requerimientos de tipo técnico exigidos por la Entidad pueden ser satisfechos a partir del desarrollo del objeto social de la ETB, con lo cual se encuentra en capacidad de ejecutar esta contratación, tal como se evidencia:

Objeto social: (…) “la realización y ejecución de procesos productivos de software y hardware que formen parte de un sistema informático y/o de comunicaciones; la administración, gestión o capacitación, así como el soporte técnico y funcional de soluciones tecnológicas en sistemas o sistemas informáticos; el diseño, desarrollo o implementación y realización de mantenimiento de soluciones; la integración de equipos, servicios y sistemas de informática y telecomunicaciones, incluyendo prestación de servicios de Outsourcing, incluidos los servicios de call center;”

(…)

Adicionalmente, de acuerdo con la información contenida en el Certificado de Existencia y Representación Legal, ETB S.A. E.S.P no se encuentra disuelta y cuenta con un término de duración indefinida, lo que garantiza estabilidad y continuidad operacional a largo plazo, encontrando que esta condición elimina los riesgos asociados al vencimiento del término social que pudieran interrumpir el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como las contingencias de contenido legal derivadas de una eventual disolución por vencimiento del plazo, brindando plena seguridad jurídica durante la vigencia de la relación contractual. Finalmente, se verifica que la empresa no registra inhabilidades ni incompatibilidades que limiten su capacidad para contratar.

Ahora bien, luego de la revisión y análisis frente al objeto del contrato y el objeto social de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S. P se evidenció que estos guardan relación respecto a la necesidad a satisfacer planteada y justificada por la entidad previamente, toda vez que se encuentran facultados para la ejecución de prestación de servicios de administración y operación de líneas que incluyen componente de emergencias, administración de personal, el mantenimiento, administración, soporte y desarrollo de plataformas tecnológicas y sistemas de información, así como su conocimiento y experticia sobre la Línea NUSE 123, call center, contact center; y todos los servicios asociados a estos, con sujeción a las especificaciones referidas en el anexo técnico que hace parte integral del presente proceso.

Aunado a lo anterior, es menester expresar el contenido de Circular Conjunta 14 de 2011 emitido por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la República, respecto de la contratación directa, leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y sus causales urgencia manifiesta y contratos interadministrativos, en atención a ello, se expresa que la contratación directa es excepcional y debe garantizar transparencia, economía y selección objetiva, esta requiere estudios previos detallados y acto administrativo de justificación que demuestren la imposibilidad o inconveniencia de realizar convocatoria pública. Para efectuar este tipo de contratación, se requieren de causales que lo justifiquen, tales como:

Urgencia manifiesta: Esta solo procede ante situaciones que requieran acción inmediata para garantizar continuidad del servicio, estados de excepción, calamidad o desastre. El objeto contractual debe relacionarse directamente con los hechos que la fundamentan.

Contratos interadministrativos: las obligaciones deben corresponder al objeto legal de la entidad ejecutora, prohibiendo la celebración directa para obras, suministros o fiducia con instituciones de educación superior. La subcontratación debe respetar principios de selección objetiva e inhabilidades. Además, establecen recomendaciones en cuanto a la contratación directa en aplicación de la Ley de garantías, pues está prohibida la celebración de convenios interadministrativos en los 4 meses previos a elecciones por parte de autoridades territoriales.

Realizado el análisis integral de los aspectos técnicos, de experiencia y jurídicos, se determina que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. ESP (ETB) cuenta con

Solidez empresarial: ETB es una empresa consolidada con amplia trayectoria en el sector de telecomunicaciones y servicios tecnológicos.

Capacidad técnica: Cuenta con infraestructura especializada para la prestación de servicios de administración y operación de líneas que incluyen componente de emergencias, administración de personal, el mantenimiento, administración, soporte y desarrollo de plataformas tecnológicas y sistemas de información, así como su conocimiento y experticia sobre la Línea NUSE 123, Call Center y Contact Center, lo que garantiza la estabilidad operativa requerida por la Entidad.

Recurso Humano Calificado: Dispone de personal capacitado que asegura la continuidad y calidad en la prestación de los servicios.

Disponibilidad de Servicios: Su oferta técnica y comercial satisface integralmente la necesidad a satisfacer planteada y justificada por la entidad previamente.

Con base en este análisis, resulta viable proceder con la contratación directa de ETB, fundamentada en el conocimiento y experiencia en los procesos operativos del Sistema de Emergencias Médicas, lo que constituye un valor diferencial significativo, con sujeción en la aplicación de los principios de eficacia y eficiencia administrativa, orientados al cumplimiento de los objetivos institucionales, la protección del interés público y la consecución efectiva de los fines del Estado.

Por consiguiente, la contratación con ETB representa una decisión beneficiosa para la Secretaría Distrital de Salud, ya que esta empresa aporta una combinación de experiencia técnica, respaldada por un equipo de profesionales calificados, y un modelo operativo que garantiza el cumplimiento de los requisitos de oportunidad, calidad y costo-efectividad.

En este contexto, la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (DUES) realizó un estudio de mercado, cuyos resultados se encuentran consolidados en el Anexo N.° 1 - Análisis Económico del Sector. Dicho estudio describe y justifica el valor estimado del presente proceso de contratación, el cual fue determinado a partir de las siguientes fuentes de referencia:

- Históricos de contratación de otras entidades públicas, consultados a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), SECOP 1 y SECOP II.

- Procesos de contratación similares adelantados por otras entidades estatales.

- Valores del talento humano tomando como referencia las tarifas actualmente reconocidas por la Secretaría Distrital de Salud para este tipo de perfiles.

Es importante señalar que, pese a haberse cursado las solicitudes de cotización a través del SECOP II, no se recibió respuesta alguna por parte de los proveedores del mercado, a pesar de que el estudio de sector evidenció la existencia de empresas privadas que ofrecen los servicios requeridos por la entidad, conforme a lo justificado en la necesidad y el anexo técnico. Ante la ausencia de cotizaciones, se procedió a establecer un acercamiento con ETB, a fin de presentar la necesidad identificada. Como resultado de dicha gestión, ETB remitió una cotización que se ajusta tanto a los requerimientos técnicos institucionales como a la conveniencia presupuestal.

### En consecuencia, tomando como base el análisis precedente y obedeciendo la realidad actual, es relevante contratar los servicios técnicos, administrativos y financieros para gestionar el despacho de los vehículos de emergencias en el marco del Sistema de Emergencias Médicas de Bogotá, además de brindar los servicios de administración y desarrollos de la plataforma tecnológica encargada de estos despachos, teniendo en cuenta la problemática y limitaciones definidas, la necesidad planteada, las especificaciones anteriores y las características de descritas en el Anexo técnico, considerando la naturaleza jurídica de la ETB- S.A ESP, la SDS decide celebrar un contrato interadministrativo con esta para contratar servicios técnicos, administrativos y financieros para gestionar el despacho de los vehículos de emergencias en el marco del Sistema de Emergencias Médicas de Bogotá.

# 4. CONDICIONES QUE REGIRÁN EL FUTURO CONTRATO

## OBJETO POR CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES

### OBJETO

### Contratar servicios técnicos, administrativos y financieros para gestionar el despacho de los vehículos de emergencias en el marco del Sistema de Emergencias Médicas de Bogotá.

### ALCANCE

Gestionar las solicitudes con necesidad de despacho de vehículos de emergencias derivadas de la sala de recepción de urgencias y del sistema de emergencias distrital en relación con los flujos de atención establecidos, mediante la asignación de los vehículos de emergencia (tipo y cantidad) a los incidentes recibidos, el seguimiento y direccionamiento de estos en relación con los lineamientos establecidos por la entidad.

Para lo cual se debe disponer del talento humano necesario para la prestación de los servicios contratados, teniendo en cuenta los horarios establecidos y el comportamiento de la operación en horas de mayor y menor demanda, contando con la capacidad requerida para dar cumplimiento a los indicadores ANS definidos en el servicio.

De igual manera se requiere proveer productos de software y de servicios complementarios que permitan la renovación de la infraestructura tecnológica de la plataforma SISEM y APP Emergencias médicas Bogotá, que permita soportar de forma óptima la gestión del despacho, seguimiento y coordinación operativa de los vehículos de emergencias del Sistema de Emergencias Médicas de Bogotá y los procesos misionales de la Dirección de urgencias y Emergencias en Salud, esto incluye; la administración funcional, soporte y mantenimiento de las herramientas previamente mencionadas, así como, las herramientas tecnológicas y el talento humano suficiente y experto que permita desarrollar nuevas funcionalidades significativas, la optimización del rendimiento y de la arquitectura para manejar mayor carga, mejorar la estabilidad, escalabilidad y experiencia de usuario.

De igual manera se requiere realizar desarrollos e integraciones en el sistema de información SISEM y la APP Emergencias Médicas Bogotá durante el tiempo definido por la entidad, para lo cual se debe considerar que durante la ejecución del contrato la entidad sumará sistemas de información del sector e intersectoriales con el fin de mejorar la toma de decisiones.

## 4.2 OBLIGACIONES DE LAS PARTES

En cumplimiento del objeto descrito anteriormente, se considera necesario el desarrollo de las siguientes obligaciones:

### 4.2.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA ETB

- Entregar dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, plan de trabajo y cronograma de actividades del periodo de ejecución del contrato, el cual debe surtir aprobación del supervisor o interventor y dar cumplimiento del objeto del contrato.

- Garantizar el correcto funcionamiento y disponibilidad de la plataforma de sistemas SISEM y su integración y funcionalidad con la aplicación móvil (APP Emergencias Médicas Bogotá) en la infraestructura tecnológica institucional de la Secretaría Distrital de Salud.

- Gestionar y ejecutar los despachos y direccionamiento de los vehículos de emergencia, conforme a los lineamientos y protocolos definidos por la DUES, sin interrupciones en la prestación del servicio, reportando del número de despachos realizados, tiempos de respuesta, novedades operativas y demás indicadores definidos por la entidad para la medición del servicio.

- Realizar el monitoreo permanente de la operación de despacho, asegurando el seguimiento en tiempo real de los vehículos de emergencia disponibles en el SEM y despachos ejecutados, reportando cualquier novedad que afecte la operación a las instancias correspondientes.

- Presentar certificación expedida por el área de contratación y/o talento humano del contratista, del talento humano contratado y del cumplimiento de los perfiles definidos en el anexo técnico, dentro de los diez (15) días hábiles posterior a la firma del acta de inicio. Esta información se debe actualizar de forma mensual reportando las novedades de ingreso y salida del talento humano.

- Presentar al supervisor del contrato, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio, plan de capacitaciones del talento humano que incluya: el inicio de la operación de despacho de vehículos de emergencia, actualización técnica, inducción y reinducción del talento humano y reentrenamientos en el uso de sistema de información SISEM   contenidos técnicos y procesos documentales de la entidad.

- Realizar las capacitaciones y evaluaciones de desempeño del talento humano según lo establecido en el plan de capacitaciones.

- Realizar actividades de promoción y prevención al talento humano de manera permanente y continua, que incluya actividades de bienestar, descarga emocional, mejora de clima laboral y pausas activas.

- Entregar la dotación de elementos de puestos de trabajo y elementos de protección personal durante la ejecución del contrato en cumplimiento de la normatividad de seguridad y salud en el trabajo.

- Presentar la declaración de aplicabilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI firmado por un auditor interno o externo en la que se legitime la aplicabilidad y cumplimiento de los controles definidos.

- Cumplir con los estándares de seguridad de la información definidos por la entidad.

- Ejecutar el mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo de la plataforma SISEM conforme a un plan de mantenimiento previamente aprobado por la entidad.

- Cumplir con el servicio de soporte técnico y con el protocolo establecido para el seguimiento y manejo adecuado a las fallas técnicas, reportando las fallas presentadas, las soluciones de soporte técnico ejecutadas, contemplando el tiempo de respuesta estipulado en los ANS y anexo técnico.

- Generar y operar una mesa de ayuda especializada para la atención de requerimientos e incidentes de la plataforma SISEM, y de la APP Emergencias Médicas Bogotá, que preste el soporte técnico 24 X 7 durante el término de ejecución del contrato que permita dar respuesta a los incidentes, requerimientos, cambios y/o problemas que se presenten durante la operación y resolver las fallas técnicas que se presenten en la plataforma, garantizando la restauración del servicio en los tiempos definidos.

- Contar y ejecutar con planes de contingencia para garantizar la continuidad del servicio a la entidad en caso de ser necesario.

- Planificar, gestionar e implementar las actualizaciones de la plataforma SISEM, incluyendo actualizaciones de software base, componentes y funcionalidades y desarrollar e implementar las nuevas funcionalidades requeridas en la plataforma SISEM y APP, conforme a las especificaciones técnicas y funcionales acordadas con la entidad.Construir y actualizar los flujos de trabajo, historias de usuarios, secuencia de procesos, tareas y procedimientos del sistema de información SISEM y la aplicación móvil Emergencias Médicas de Bogotá en el tiempo establecido por la entidad, buscando la automatización, optimización de los flujos de trabajo e interacciones rápidas y eficientes en cumplimiento de los lineamientos de la entidad.Cumplir con los Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) en las fichas técnicas de los indicadores establecidos y generar Planes de Mejora para aquellos indicadores que no den cumplimiento a la meta establecida.

- Entregar al supervisor del contrato dentro de los quince (15) días calendario de cada mes el Informe de la ejecución de actividades establecidas en el contrato y el avance de la ejecución del plan de trabajo con sus respectivos soportes.

- Garantizar que los datos personales entregados por la Entidad y/o beneficiarios del servicio reciban adecuado tratamiento, manejo de la información y confidencialidad en cumplimiento de la normatividad vigente y las políticas de seguridad de la información establecidas por SDS.

- Responder a los requerimientos en los términos definidos en cada solicitud manteniendo en custodia la información de todos los registros, requerimientos, soportes y demás información recopilada durante el periodo de ejecución del contrato en la infraestructura de la entidad.

- Contar con un área específica y personal calificado para el control de calidad que permita el seguimiento, control y reporte de la calidad de las gestiones ejecutadas.

- Contar con un sistema de control de acceso de elementos tecnológicos o de uso personal en la sala de despacho.

- Recibir, custodiar, utilizar y conservar en buen estado todos los equipos que le sean entregados por la entidad para la operación de los puntos Premier One y Vesta para la ejecución del contrato. Al término del contrato, el contratista deberá devolver dichos bienes en las condiciones en que le fueron entregados, salvo el desgaste natural por el uso adecuado. En caso contrario, deberá asumir los costos de reparaciones y/o reposiciones correspondientes.

- Cumplir con los requerimientos definidos a la finalización del contrato, así como, entregar informe final de actividades, dentro de los 15 días calendario a la terminación de este, cumpliendo con el formato y contenido solicitado por la entidad.

- Entregar el código fuente y manuales de uso de todos los desarrollos realizados, con su respectiva documentación técnica.

# OBLIGACIONES GENERALES DEL FFDS Y/O SDS

Además de las inherentes al objeto, el FONDO se compromete en especial a:

- Exigir al Contratista la ejecución idónea del objeto del contrato, bajo las condiciones y características técnicas previstas.

- Ejercer el control sobre el cumplimiento del objeto del contrato a través del Supervisor del mismo.

- Pagar el valor del contrato en la forma pactada.

- De manera oportuna dar autorización para el ingreso a la SDS de los equipos, herramientas, materiales y/o insumos, al igual que al personal del contratista que sea reportado de manera adecuada y cumpla con los requerimientos de Seguridad y Control, si hay lugar a ello.

- Suministrar los elementos y/o espacios necesarios para la ejecución del objeto contractual si a ello hubiere lugar.

- Aprobar la Garantía única que en debida forma constituya el contratista.

- Exigir la certificación de pago de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

- Cumplir con las demás señaladas en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, Decretos Reglamentarios y demás normas concordantes.

- Aplicar las sanciones y correctivos establecidos en la Ley, el Estudio Previo y el mismo contrato, en caso de incumplimiento total o parcial por parte del contratista, adelantando las acciones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y de las garantías a que hubiere lugar.

- Notificar por escrito al garante de los hechos o circunstancias no previsibles que sobrevengan con posterioridad a la celebración del contrato y que, conforme al criterio consignado en el inciso 1° del artículo 1058 del Código de Comercio, signifiquen agravación del riesgo o variación de su identidad local según lo establece el artículo 1060 del Código de Comercio.

- Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando haya lugar).

- Liquidar el contrato, si a ello hubiere lugar.

### OBLIGACIONES GENERALES DE LA ETB

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se deriven de la normatividad existente, en especial las previstas en el Estatuto General de Contratación Estatal y de las que se deriven del contenido del presente estudio previo, el contratista deberá asumir las siguientes obligaciones:

- Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, observando en todo momento, el régimen de contratación; acatando la Constitución, la Ley y demás normas pertinentes.

- Reportar cualquier novedad o anomalía, de manera inmediata al supervisor y/o interventor del contrato.

- Acatar las directrices que durante el desarrollo del contrato le imparta la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, a través del supervisor y/o interventor del contrato.

- Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de autoridad competente.

- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la Secretaría Distrital de Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, a través de la persona responsable del control en la ejecución del contrato, acerca de la ocurrencia de tales peticiones o amenazas y a las demás autoridades competentes, para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

- Pagar por su cuenta los salarios, subsidios, prestaciones sociales, afiliación y pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social –EPS, Pensión y ARL- y de los Aportes Parafiscales –SENA, ICBF, Cajas de Compensación-, y Subsidio Familiar, a que hubiere lugar, de todos sus empleados, en especial del personal destinado para el cumplimiento del objeto del presente contrato, de acuerdo con las disposiciones del Régimen Laboral Colombiano, debiendo presentar en su oportunidad, la respectiva certificación de cumplimiento, expedida por el Revisor Fiscal o su representante legal –según el caso

- Responder ante terceros por los daños que se ocasionen y que provengan de causas que le sean imputables

- Desempeñar las demás actividades que sean necesarias para lograr un total y adecuado cumplimiento de sus obligaciones, aunque no estén específicamente señaladas y que sean de la naturaleza del contrato

- Utilizar los mecanismos que sean necesarios para poder garantizar la autenticidad, integridad y conservación de los documentos electrónicos, cuando a ello hubiere lugar

- Contar con sus equipos de cómputo y herramientas de trabajo para la cabal ejecución del objeto contractual, cuando a ello hubiere lugar.

- Garantizar que los compromisos, productos, acciones, intervenciones y demás aspectos técnicos, se ejecuten dando pleno cumplimiento a los Lineamientos y políticas establecidos por la Secretaría Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud y a las instrucciones que se impartan a través del supervisor y/o interventor

- Llevar a cabo el tratamiento establecido para los riesgos asignados en la matriz correspondiente.

- Constituir la garantía única, de conformidad con lo establecido en el Estudio Previo y el Contrato, y mantenerla vigente hasta su liquidación, según lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

- Las demás obligaciones que se deriven de las características técnicas, estudios previos, anexo técnico, insumos y de la propuesta presentada, documentos que forman parte integral del presente contrato y aquellas que estén directamente relacionadas con el objeto del contrato.

- Garantizar el cumplimiento de la normatividad legal vigente y los requisitos de la política de Teletrabajo establecidos por el Gobierno Nacional. El contratista debe implementar cuando se requiera la política de teletrabajo según la Ley 1221 de 2008 y el Decreto 884 de 2012 en caso de ser requerido y de común acuerdo con la entidad.

## 4.3 PLAZO DE EJECUCIÓN

| Cantidad | Unidad de Tiempo |
| --- | --- |
| 3 | meses |

El plazo de ejecución está definido en tres (3) meses, contados a partir de la fecha de firma del acta de inicio hasta el 30 de septiembre de 2026, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías exigidas. Este plazo contempla el tiempo de operación, la liquidación y cierre.

## SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

## La supervisión del contrato resultante del presente proceso de selección será realizada por el Director de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Director (a) de Urgencias y Emergencias de Bogotá (DUES), Subdirector del Centro Regulador de Urgencias y Emergencia en Salud (CRUE) de la Secretaría Distrital de Salud, y/o quien designe el Secretario Distrital de Salud - Director Ejecutivo del Fondo Financiero Distrital de Salud, quien podrá apoyarse técnicamente en los colaboradores de la Dependencia a su cargo. El supervisor designado tiene la competencia funcional y la idoneidad para ejercer la citada designación según el manual de funciones de la entidad.

Las obligaciones que ejercerá el supervisor, de conformidad con lo establecido en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, serán:

Actividades Generales: a.1.) Conocer y entender los términos y condiciones del contrato. a.2.) Advertir oportunamente los Riesgos que puedan afectar la eficacia del contrato y tomar las medidas necesarias para mitigarlos de acuerdo con el ejercicio de la etapa de planeación de identificación de Riesgos y el manejo dado a ellos en los Estudios Previos. a.3) Hacer seguimiento del cumplimiento del plazo del contrato y de los cronogramas previstos en el contrato. a.4.) Identificar las necesidades de cambio o ajustes al contrato. a.4.) Manejar la relación con EL CONTRATISTA. a.5.) Aprobar el plan de actividades presentado por el contratista y verificar su cumplimiento; a.6.) Administrar e intentar solucionar las controversias que surjan con ocasión de la ejecución del presente contrato; a.7.) Dar a conocer a EL CONTRATISTA sobre todos los procesos, procedimientos, manuales, así como la organización y funcionamiento del FONDO con el fin de socializarlo en su actividad y entorno; a.8.) Dar cumplimiento a lo previsto en la Resolución No. 1096 de septiembre 8 de 2011 por la cual se establece el procedimiento para la asignación y control de bienes muebles de propiedad del FONDO; a.9.) Dar a conocer a EL CONTRATISTA la Carta de Valores del FONDO, el Decálogo del Buen Servicio y Circular número 028 de 2012 relacionada con atención ciudadana; a.10.) Socializar al CONTRATISTA el Sistema Integrado de Gestión y la importancia de su participación para el cumplimiento de la Plataforma estratégica del FONDO; a.11.) Revisar si la ejecución del contrato cumple con los términos del mismo y las necesidades del FONDO; a.12.) Informar al FONDO de posibles incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA y elaborar y presentar los soportes correspondientes; a.13.) Solicitar los informes necesarios y convocar a las reuniones requeridas para cumplir con su función; a.14.) Informar y denunciar a las autoridades competentes cualquier acto u omisión que afecte la moralidad pública con los soportes correspondientes; a.15.) Suscribir el acta de inicio y las demás generadas durante la ejecución del contrato para documentar las reuniones, acuerdos y controversias entre las partes, así como las actas parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de liquidación y de recibo final; a.15.) Cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación de EL FONDO. B) Seguimiento Administrativo: b.1.) Revisar que el expediente electrónico o físico del contrato esté completo, sea actualizado constantemente y cumpla con la normativa aplicable; b.2.) Coordinar con el responsable en EL FONDO la revisión y aprobación de garantías, la revisión de los soportes de cumplimiento de las obligaciones contractuales; b.3.) Exigir al CONTRATISTA mensual y/o periódicamente la presentación de informes de avance de ejecución de las obligaciones contractuales, junto con los soportes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; b.4) Expedir certificado de cumplimiento de las obligaciones contractuales durante la ejecución del contrato y remitir copia a la Subdirección de Contratación oportunamente; b.5) Elaborar y remitir a la Subdirección de Contratación un informe trimestral detallado y soportado del avance y ejecución del contrato, con los correspondientes soportes y preparar los informes que soliciten los organismos de control; C) Seguimiento Técnico: c.1.) Verificar el cumplimiento de las normas técnicas aplicables; c.2.) Estudiar las solicitudes y requerimientos técnicos de EL CONTRATISTA y dar recomendaciones al FONDO sobre el particular; c.4.) Elaborar la documentación y el soporte necesario frente a la necesidad de hacer efectivas las garantías del contrato. D) Seguimiento Financiero y Contable: d.1.) Hacer seguimiento de la gestión financiera del contrato por parte del FONDO, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja; d.2.) Revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos AL CONTRATISTA, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato; d.3.) Documentar los pagos y ajustes que se hagan al contrato y controlar el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación del mismo; d.4.) Verificar que las actividades adicionales que impliquen modificación del contrato (prórrogas, adiciones, reinicios, suspensiones, cesiones), y demás novedades contractuales, cuenten con autorización y se encuentren justificados técnica, presupuestal y jurídicamente, efectuando solicitud escrita, debidamente sustentada y soportada respecto de su viabilidad, a la Subdirección de Contratación con quince (15) días hábiles de anticipación, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados; d.5.) Coordinar las instancias necesarias para adelantar los trámites para la liquidación del contrato y entregar los documentos soporte que le correspondan para efectuarla.

## VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

De acuerdo con lo establecido en el Estudio de mercado la Entidad ha estimado que el presupuesto oficial, para ejecutar de forma integral el contrato que tiene por objeto “Contratar servicios técnicos, administrativos y financieros para gestionar el despacho de los vehículos de emergencias en el marco del Sistema de Emergencias Médicas de Bogotá.” asciende a la suma de DOS MIL SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS M/CTE ($ 2.078.182.523), suma que incluye: IVA, Impuestos, tasas, gravámenes, así como contribuciones a que haya lugar, y todos los costos directos o indirectos derivados de la ejecución del contrato. La suma anterior se obtiene de la oferta presentada por la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A.- ESP (ETB S.A. - ESP) del 29 de septiembre de 2025 teniendo en cuenta que corresponde al único oferente del servicio requerido. Ver tabla 9.

Tabla 9.  Distribución de presupuesto del Fondo Financiero Distrital de Salud para el contrato de los servicios técnicos, administrativos y financieros para gestionar el despacho de los vehículos de emergencias en el marco del Sistema de Emergencias Médicas de Bogotá.

| Vigencia 2026 (3 mes) | TOTAL |
| --- | --- |
| $ 2.078.182.523 | $ 2.078.182.523 |

Fuente: Equipo técnico de la Dirección de Urgencias y Emergencias – DUES

El valor del contrato a celebrar será hasta por la suma de DOS MIL SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS M/CTE ($ 2.078.182.523), el cual se da producto del análisis económico del sector (Ver Anexo 1).

## 4.6 FORMA DE PAGO

El valor del contrato se pagará por la SDS-FFDS al CONTRATISTA de la siguiente manera:

Tabla 15. Discriminado del pago y del porcentaje asignado a cada componente:

| CENTRO DE DESPACHO |  |  | PROMEDIO MES |  | TOTAL MESES |  |  | PORCENTAJE POR COMPONENTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Servicio de Despacho en cumplimiento de lineamientos de la DUES X 2 MESES |  |  | $ 363.494.208 |  | $ 726.988.416 |  |  | 40 |
| 2.Administración Funcional de la plataforma SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá X 3 MESES |  |  | $ 264.298.634 |  | $ 792.895.902 |  |  | 20 |
| 3.Desarrollos en la plataforma SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá X 3 MESES |  |  | $ 75.495.850 |  | $ 226.487.550 |  |  | 40 |
|  |  |  | SUBTOTAL |  | $ 1.746.371.868 |  |  |  |
|  |  |  | IVA 19% |  | $ 331.810.655 |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO A 3 MESES |  | $ 2.078.182.523 |  |  |  |

Fuente: Equipo técnico de la Dirección de Urgencias y Emergencias – DUES

El valor del contrato se pagará por la SDS-FFDS al contratista de la siguiente manera:

Un (1) primer pago por valor de $1.000.000.000 IVA incluido, a la entrega de los siguientes productos:

- El informe de Actividades; Informe de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y avance con sus respectivos soportes.

- El cronograma de actividades aprobado por la supervisión para la prestación de los servicios contratados.

- Certificado de contratación y de cumplimiento del perfil de los agentes y personal vinculado a la operación con los siguientes datos: (i) nombres completos, (ii) número de identificación, (iii) nivel de educación, (iv) relación de experiencia laboral, (v). perfil que desempeña del talento humano para la ejecución de los servicios contratados aprobado por la supervisión.

- Cronograma de desarrollos e integraciones avalado por la supervisión.

- El protocolo de los servicios de soporte técnico, aprobado por la supervisión.

- Reporte de incidentes, consolidado de seguimiento y gestión de las fallas técnicas identificadas en la plataforma y APP.

Dos (2) pagos mensuales vencidos por parte del FFDS-SDS al contratista, derivados del análisis de la ejecución del contrato y las metas propuestas y acordadas para dar respuesta a las necesidades de la entidad.  Se aplicarán los descuentos establecidos acorde con la medición mensual de los indicadores de niveles de servicio, resultado de los servicios efectivamente prestados con sus respectivos soportes y certificación de la supervisión de ejecución y recibo a satisfacción.

Los dos (2) pagos relacionados en el párrafo anterior, cada uno por un valor máximo $ 539.091.261millones, con la radicación de cada factura se debe anexar los siguientes productos:

- Certificado de contratación y de cumplimiento del perfil de los agentes y personal vinculado a la operación con los siguientes datos: (i) nombres completos, (ii) número de identificación, (iii) nivel de educación, (iv) relación de experiencia laboral, (v). perfil que desempeña.

- Informe de ejecución de actividades donde reporte el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato y avance con sus respectivos soportes recibido a satisfacción por la entidad.

- Consolidado de fallas reportadas, seguimiento y gestión de las fallas técnicas que se presentaron durante la ejecución hasta su respectivo cierre.

- Informe de Cumplimiento de Indicadores y Acuerdos de Niveles de Servicio ANS.

Nota: Los indicadores aplicados generaran descuentos en relación con lo definido en los Acuerdo de Niveles de Servicios (ANS).

Los recursos serán reconocidos de acuerdo con el resultado de la medición mensual de los indicadores de los Acuerdos de Niveles de Servicios (ANS), que serán los siguientes:

- Servicio de despacho

Equivale al 40% del valor máximo mensual el cual corresponde al promedio de cumplimiento de los siguientes indicadores de efectividad de los servicios prestados:

1.1 proporción de despachos cancelados: equivale al 25% del valor máximo mensual. Mide la proporción de despachos que se cancelan antes de concretar la atención.

La base para el cálculo de este indicador será de acuerdo con:

  - Rotación Agentes: Equivale al 15% del valor máximo mensual, el cual corresponde al porcentaje del recurso humano que se retira por voluntad propia/sobre el número total de recurso humano contratado.

La base para el cálculo de este indicador será de acuerdo con:

Nota 1: El supervisor del contrato realizará el análisis de las gestiones efectuadas y el cálculo de los indicadores definidos.

- Administración funcional de la plataforma SISEM y APP

2.1 Cumplimiento de ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) de incidentes y requerimientos: equivale al 20% del valor máximo mensual. Mide el porcentaje de incidentes y requerimientos atendidos y cerrados dentro de los tiempos definidos según su prioridad.

La base para el cálculo de este indicador será de acuerdo con:

>= 90% no aplica descuento.

<89 Se paga proporcional al resultado.

- Desarrollos en la plataforma SISEM y APP

3.1 Cumplimiento de cronograma de desarrollos e integraciones: equivale al 20% del valor máximo mensual. Mide el cumplimiento de hitos y entregas dentro del cronograma aprobado.

La base para el cálculo de este indicador será de acuerdo con:

>= 95% no aplica descuento.

<95 Se paga proporcional al resultado.

3.2 Porcentaje de cambios implementados exitosamente: equivale al 20% del valor máximo mensual. Mide cuántos cambios se ejecutan sin reversión ni falla mayor asociada.

La base para el cálculo de este indicador será de acuerdo con:

- Nota: El supervisor del contrato o quien este delegue revisa y aprueba el informe mensual de servicios de mesa de ayuda entregado por el proveedor.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los desembolsos se efectuarán dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrega de la factura, una vez se cuente con el respectivo PAC.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectuar el (los) pago(s) se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será verificada por parte del supervisor: a. Factura debidamente diligenciada, conforme los requisitos establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario.  b. Certificación por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. C Certificación de ingreso al Almacén (cuando aplique)

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan de los documentos requeridos para el pago, el término para éste solamente empezara a contarse desde la fecha en que se presenten en debida forma o se haya aportado el último de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por tanto derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza.

Nota: Se deberán aplicar las disposiciones contenidas en la Ley 2010 de 2019 y Decreto 358 de 2020, en el caso de estar obligados a la implementación de la Factura Electrónica.

4.7 PRODUCTOS

- Flujos de trabajo, historias de usuarios, secuencia de procesos, tareas y procedimientos del sistema de información SISEM en el tiempo establecido por la entidad.

- Plan de trabajo y cronograma de actividades del periodo de ejecución del contrato, el cual debe surtir aprobación del supervisor o interventor y dar cumplimiento del objeto del contrato, con el cronograma detallado de la ejecución de los desarrollos requeridos.

- Soporte de la capacitaciones y evaluaciones de desempeño del talento humano según lo establecido en el plan de capacitaciones.

- Protocolo de soporte técnico para el seguimiento y manejo adecuado a las fallas técnicas.

- Código fuente de todos los desarrollos realizados, con su respectiva documentación técnica y manuales de uso.

- Reporte de los Acuerdos de Niveles de Servicio.

4.8 SOPORTE PRESUPUESTAL

PARA LA VIGENCIA 2026 PRECIOS CORRIENTES:

La Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar el contrato con cargo al rubro código No. O23117190520240200 Denominado: “Mejoramiento del sistema de Emergencias Médicas de Bogotá D.C en el nuevo Modelo de atención en salud más Bien-Estar.”, para la vigencia 2025, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 3960 del 11 de Julio de 2025.

| CDP | VALOR TOTAL CDP | VALOR POR COMPROMETER | SALDO DEL CDP |
| --- | --- | --- | --- |
| 3960 | $ 5.200.000.000 | $ 5.200.000.000 | $ 0.0 |

Fuente: Equipo técnico de la Dirección de Urgencias y Emergencias – DUES

Nota: El saldo a comprometer corresponde al valor del presupuesto estimado para esta vigencia y el saldo a liberar es la diferencia entre el CDP y el valor estimado.

PARÁGRAFO: En el evento de existir saldo en el CDP que ampara el presente contrato, éste debe ser liberado por la Dirección Financiera en el momento de expedir el registro presupuestal.

PARA LA VIGENCIA 2026 PRECIOS CONSTANTES

La Entidad cuenta con la disponibilidad presupuestal para amparar el contrato con cargo al rubro código No. O23117190520240200 Denominado: “Mejoramiento del sistema de Emergencias Médicas de Bogotá D.C en el nuevo Modelo de atención en salud más Bien-Estar.”, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 93 del 11 de Julio de 2025.

| Servicio por contratar | Modalidad de Contratación | Vr. Vigencia 2026 | Precio Constante 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Contratar servicios técnicos, administrativos y financieros para gestionar el despacho de los vehículos de emergencias en el marco del Sistema de Emergencias Médicas de Bogotá. | Contratación Directa | $ 5.200.000.000 | $ 5.200.000.000 |

Fuente: Equipo técnico de la Dirección de Urgencias y Emergencias – DUES

| CDP | VALOR TOTAL CDP | VALOR POR COMPROMETER | SALDO DEL CDP |
| --- | --- | --- | --- |
| xx | $ 5.200.000.000 | $ 5.200.000.000 | $ 0.0 |

Fuente: Equipo técnico de la Dirección de Urgencias y Emergencias – DUES

PARÁGRAFO: En el evento de existir saldo en el CDP que ampara el presente contrato, éste debe ser liberado por la Dirección Financiera en el momento de expedir el registro presupuestal.

## 4.9 ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGACIÓN, ASIGNACIÓN DE RIESGOS ENTRE LAS PARTES CONTRATANTES.

La SDS- FFDS, ha analizado los posibles riegos que pueden afectar el presente proceso contractual, tales como: su objeto, los participantes, la disponibilidad de recursos, la suficiencia del presupuesto estimado, las condiciones de acceso al lugar de prestación del servicio, el entorno socioambiental, las actuales condiciones políticas, los factores ambientales, el sector y el mercado del objeto del proceso, la normatividad aplicada y la experiencia propia de la SDS.

Como resultado del citado análisis, se diligenció la matriz adoptada al interior de la SDS, resultado que se evidencia en el anexo No. 3.

4.10 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS

Las garantías que los contratistas pueden otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones son:

- Contrato de seguro contenido en una póliza.

- Patrimonio autónomo.

- Garantía bancaria y las cartas de crédito stand by.

El contratista deberá constituir garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual con los amparos, porcentajes y vigencias que a continuación se discriminan, a nombre del Fondo Financiero Distrital de Salud, NIT 800.246.953-2, Dirección: Carrera 32 12-81 de la ciudad de Bogotá, D. C.

| AMPARO | PORCENTAJE | VIGENCIA |
| --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 20% del valor del contrato | Plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato en la plataforma SECOP II |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 20% del valor del contrato | Plazo de ejecución del contrato y seis (06) meses más, contados a partir de la suscripción del contrato en la plataforma SECOP II |
| PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION LABORALES | 20% del valor del contrato | Plazo de ejecución del contrato y tres (03) años más, contados a partir de la suscripción del contrato. |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 5% del valor del contrato | Plazo de ejecución del contrato contado a partir de la suscripción del contrato en la plataforma SECOP II. |

Fuente: Equipo técnico de la Dirección de Urgencias y Emergencias – DUES

Nota 1: el 20% del valor del contrato, correspondiente al amparo de PAGOS DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACION LABORALES, tiene en cuenta las característica propias de la contratación de despacho de vehículos de emergencias, implica alta rotación de personal, alto riesgo psicosocial, relacionado con trabajo bajo presión y alta carga emocional relacionado directamente con la gestión de solicitudes de urgencias y emergencias, adicionalmente, el seguimiento continuo al cumplimiento de indicadores.

Nota 2: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar, modificar o prorrogar la garantía única de cumplimiento, en el evento que se aumente el valor del contrato o se prorrogue o suspenda su vigencia y hasta la liquidación del mismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

## 4.11 COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES

En consonancia con las responsabilidades ambientales que competen a todos los niveles de la Administración Pública, se ha verificado que, en la ejecución del presente contrato de conformidad con su objeto, obligaciones reciprocas entre contratante y contratista, así como los productos o entregables, no se genera ningún impacto ambiental, social ni económico que pudiera afectar la sostenibilidad ambiental. La anterior conclusión surge tras la consulta y evaluación de los elementos citados, de conformidad con lo previsto en la “Guía de compras públicas sostenibles con el ambiente” expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, por cuanto el objeto contractual a ser contratado no se encuentra dentro de las categorías con niveles significativos de gasto e impacto ambiental en el sector público.

## 4.12 APLICABILIDAD DEL DECRETO 634 DE 2023 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CONTRATACIÓN DEL DISTRITO CAPITAL

En aras de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 332 de 2020, modificado por el Decreto Distrital 634 de 2023, se ha incluido dentro del presente estudio previo en el numeral 15 OBLIGACIONES DE LAS PARTES, literal A. “OBLIGACIONES DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD – SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD”, la obligación número: 12, así mismo se han incluido en el literal B. “OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA”, las obligaciones de los numerales 18, 19 y 20. Lo anterior, con el fin de promover la participación de las mujeres en la ejecución de los contratos y convenios celebrados por el Distrito Capital, como una herramienta de generación de ingresos para las mujeres, orientada a la reducción de su pobreza monetaria y a la implementación progresiva de una estrategia de contratación pública que propenda por el reconocimiento social y económico del trabajo de las mujeres y su acceso a las oportunidades económicas en condiciones de equidad, siempre y cuando se cumpla con el perfil solicitado para la ejecución del presente objeto.

| ______________________________ Nombre: Gloria Eugenia García Pinillos Cargo: Directora de Urgencias y Emergencias en Salud | __________________________________ Nombre: Luis Alexander Moscoso Osorio Cargo: Subsecretario de Servicios de Salud y Aseguramiento |
| --- | --- |

Elaboró:   Heiner Garzón. - Referente Financiero-DUES.

Elvira Mercado- Abogada contratista-DUES.

Cesar Granados-Profesional especializado-DUES.

Adriana Bermeo- Profesional especializado-DUES.

Ingrid Paola Rincón-Profesional especializado-DUES.

Luis Alberto Valencia-Ingeniero contratista-Dirección TIC.

Jaime Montejo-Profesional especializado-DUES.

Elkin Camargo-ingeniero contratista- DUES.

James Maya- ingeniero contratista- DUES.

Diana Torres-profesional-CRUE.

Clara Mojica- Abogada contratista-DUES.

John Herber Sosa Rodriguez-Ingeniero contratista-Dirección TIC

Revisó: Gloria Eugenia García Pinillos - Directora Urgencias y Emergencias en Salud.

José Darío Vargas - Subdirector Centro Regulador Urgencias y Emergencias.

Anexo 1. Análisis del Sector / Estudio de Mercado

Anexo 2. Compromiso Anticorrupción

Anexo 3. Matriz de Riesgos