FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA 2023 - 2026

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA - CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de la acción: | 4 |  |  |
| Nombre de la acción: | Guía para la estimación del caudal ambiental en aguas superficiales acorde a los servicios ecosistémicos adoptada. |  |  |
| Plazo de Ejecución: | 2026 | Entidad Líder | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| Porcentaje de avance: | 90% | Fecha estimada de finalización: | 2026 |
| Acciones desarrolladas: | - Espacios de dialogo social para articular la propuesta construida desde espacios previos (con Academia, Institutos de investigación y Autoridades Ambientales) con diferentes actores sectoriales. - Mesas de trabajo interministeriales en el marco del CNA (Minas, DNP, Agricultura, Vivienda, Salud, Ideam). - Espacios con ministerios, organizaciones comunitarias y organizaciones sectoriales. - Construcción de soportes técnicos conforme al procedimiento de expedición normativa. - Análisis tecnico con la DGIRH – Minambiente respecto a la propuesta técnica construida. |  |  |
| Productos alcanzados: | - Propuesta técnica Guia para la estimación del caudal ambiental en aguas superficiales acorde a los servicios ecosistémicos. - Iniciativa normativa acorde al procedimiento INA09 - Memoria justificativa acorde al procedimiento INA09 - Documento técnico de soporte que consolida el aprestamiento técnico - Borrador de resolución acorde al procedimiento INA09 |  |  |
| Justificación en caso de NO cumplir con la entrega del producto en el plazo fijado en el Plan de Acción del CNA | Se encuentra en tiempos, actualmente se encuentra en revisión interna. |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | Consejo Nacional del agua, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Organizaciones comunitarias, Acolgen, Andesco, CEERA. |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Nelson Mauricio Anillo / Rafael de Jesús Sierra Montealegre |  |  |
| Fecha del reporte: | 10 de Marzo de 2026 |  |  |
| Soportes de cumplimiento (Anexos) | Documento técnico de soporte asociado a la formulación de la guía. |  |  |