FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA A DICIEMBRE DE 2024

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Realizar un estudio que analice el uso de subproductos (biosólidos, arenas, biogás, entre otros) generados de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y de agua potable, para identificar su potencial en el ciclo productivo. |  |  |
| Plazo de Ejecución: | 2024 - 2 | Entidad Líder | DNP |
| Porcentaje de avance: | Hito 1: 50% Hito 2: 30% Hito 3: 10% Hito 4: 10% Total avance 90% | Fecha estimada de finalización: | 2024 |
| Acciones desarrolladas: | - Formulación del estudio (50 %) El DNP contrató una consultoría, la cual realizó con el objetivo de profundizar lo relacionado con los subproductos (biosólidos, arenas, biogás, nutrientes, entre otros) generados en los procesos de tratamiento de aguas residuales y de agua potable, para determinar los lineamientos necesarios para implementar y seleccionar tecnologías adecuadas para el país, que cumplan con los estándares de calidad exigidos en la normativa; este estudio tuvo una duración de 5 meses. |  |  |
|  | - Revisión y aprobación del DNP (30 %) En marzo del presente año el DNP recibió y aprobó el estudio conforme a lo establecido en los términos de referencia. |  |  |
|  | 3. Difusión de resultados en CNA (0%) Debido a unos ajustes solicitados a la cartilla esta socialización no se pudo realizar; no obstante, se propone realizar esta socialización en los espacios de las mesas técnicas que se realicen en el mes de junio. |  |  |
|  | - Publicación (10 %) En diciembre de 2025 se realizó la publicación, en el Observatorio del Sistema de Ciudades – OSC del DNP. |  |  |
| Productos alcanzados: | Conforme a lo mencionado anteriormente, se presenta un avance del 90% https://osc.dnp.gov.co/resources/agua/Consolidado_documento_subproductos.pdf |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Ministerio de Salud y Protección Social |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Natalia Uscategui- Subdirección de Agua y Saneamiento Dirección de Desarrollo Urbano Paula Rojas – Subdirectora de Gestión Ambiental Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible |  |  |
| Fecha del reporte: | 31/12/2025 |  |  |