FICHAS DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA A DICIEMBRE DE 2025

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Brindar acompañamiento en la implementación de un proyecto piloto para el uso de aguas residuales domésticas tratadas. |  |  |
| Plazo de Ejecución: | 1 año | Entidad Líder | MinVivienda |
| Porcentaje de avance: | 80% | Fecha estimada de finalización: |  |
| Acciones desarrolladas: | Estudios y diseños |  |  |
| Productos alcanzados: | El proyecto cuenta con diseños, su ejecución está pendiente por el BID |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | Minambiente - BID |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio |  |  |
| Fecha del reporte: | 3 de marzo de 2026 |  |  |
| Observaciones: | Minambiente como punto focal, deberá definir continuidad del proyecto. |  |  |