FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA A DICIEMBRE DE 2023

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Proponer acciones en municipios vulnerables al desabastecimiento hídrico que afecte a los sistemas de acueducto, dirigidas a comunicar el riesgo, reducirlo y adaptarse. |  |  |
| Plazo de Ejecución: | 2024 - 2 | Entidad Líder | DNP |
| Porcentaje de avance: | Hito 1: 50% Hito 2: 25% Hito 3: 20% Total de avance: 95% | Fecha estimada de finalización: | 2026 |
| Acciones desarrolladas: | 1. Envío de boletines, comunicados de prensa o notas técnicas relacionadas con el fenómeno de El Niño 2023 a los 207 municipios (2023) ( 50%) En mayo 26 de 2023, en coordinación con las entidades del CNA se publicó el BOLETÍN No 1 DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA PREPARACIÓN PARA LA ALTA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL FENÓMENO DEL NIÑO 2023 |  |  |
|  | 2. Incluir información sobre el riesgo de desabastecimiento en la estrategia de nuevos mandatarios (2024) ( 25%) Desde la DADS Se aportaron insumos para los materiales de difusión de la estrategia “Juntos por el Territorio” la cual aporta al fortalecimiento de los gobiernos y las comunidades locales, a través de orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo municipales y departamentales. Este proceso fue adelantado bajo la coordinación por la Subdirección de Planeación Territorial del DNP y contó con la participación de otras entidades. Los insumos específicamente se relacionan con recomendaciones para incluir en los planes de desarrollo programas y proyectos para desarrollar el Ordenamiento alrededor del agua y la biodiversidad y la gestión del riesgo de desastres en condiciones de altas y bajas precipitaciones (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/SisPTOrientaciones/Orientaciones%20-%20Ordenamiento%20Territorial.pdf ) |  |  |
|  | 3. Envío de piezas de comunicación sobre medidas para reducir el riesgo de desabastecimiento, en articulación con la estrategia de comunicación del CNA (2023-2026) ( 20%) En atención a la conmemoración del día mundial del agua del 22 de marzo de 2024, en DNP se realizó la producción de un video corto para redes sociales incluyendo los mensajes propuestos por UNESCO. |  |  |
| Productos alcanzados: | 1 boletín 26 de mayo de 2023 por fenómeno del niño 1 PDF con recomendaciones como parte de la estrategia “Juntos por el Territorio” 1 video sobre día del agua 22 de marzo de 2024. |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | Comunicaciones del CNA Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Natalia Uscátegui- Subdirectora de Agua y Saneamiento Dirección de Desarrollo Urbano Paula Rojas – Subdirectora de Gestión Ambiental Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible |  |  |
| Fecha del reporte: | 31/12/2025 |  |  |