FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA A DICIEMBRE DE 2024

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Evaluar la eficiencia de la remoción de carga contaminante que se realiza en los sistemas de tratamiento de aguas residuales existentes en el país |  |  |
| Plazo de Ejecución: | 2024 - 2 | Entidad Líder | DNP |
| Porcentaje de avance: | Hito 1: 10% Hito 2: 0% Hito 3: 0% Hito 4: 0% | Fecha estimada de finalización: | 2026 |
| Acciones desarrolladas: | - Informe 2023 No se ha elaborado |  |  |
|  | - Informe 2024 -2 En construcción del indicador y recolección de información |  |  |
|  | - Informe 2025 |  |  |
|  | - Informe 2026 |  |  |
| Productos alcanzados: | Dado que el acceso a la información para analizar la eficiencia de remoción se ha dificultado, ya que la información reportada al SUI como fuente primaria es incompleta o no guarda consistencia, y en los requerimientos realizados a las corporaciones autónomas regionales, en algunos casos, han manifestado no tener información o no han dado respuesta; se ha contemplado como alternativa con el MVCT la de evaluar la información para las empresas grandes ubicadas en Bogotá. Medellín, Cali y Barranquilla, principalmente, y tener un reporte a finales de junio de 2025. |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Autoridades Ambientales Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Natalia Uscátegui - Subdirectora de Agua y Saneamiento Dirección de Desarrollo Urbano |  |  |
| Fecha del reporte: | 05/06/2025 |  |  |