FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA A DICIEMBRE DE 2024

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Articulación para la elaboración de lineamientos para el manejo de aguas lluvias, la gestión de escorrentía y los excedentes hídricos urbanos, incluyendo sistemas urbanos de drenaje sostenible y Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) en el ordenamiento territorial. |  |  |
| Periodo de Ejecución: | 2024 -2 | Entidad Líder | DNP |
| Porcentaje de avance: | Hito 1: 20% Hito 2: 40% Hito 3: 20% Hito 4: 0% Total: 80% | Fecha estimada de finalización: | 2025 |
| Acciones desarrolladas: | Hito 1. Mesas de trabajo con Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para elaboración de la Norma que defina los lineamientos para la implementación del manejo de aguas lluvias, la gestión de escorrentía y los excedentes hídricos urbanos, incluyendo sistemas urbanos de drenaje sostenible (incluyendo los responsables de financiamiento, operación y mantenimiento de los SUDS) En cumplimiento de la acción 2.9 del CONPES 4004, en 2022 se publicó un documento elaborado conjuntamente MVCT y DNP que contiene la Guía metodológica para la formulación e implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible y se encuentra en el siguiente link: https://minvivienda.gov.co/viceministerio-de-agua-y-saneamiento-basico/reglamento-tecnico-sector/guias |  |  |
|  | Hito 2. Elaborar una guía con los lineamientos y orientaciones para gestionar la variabilidad climática a partir de iniciativas, medidas y acciones con enfoque de Soluciones basadas en la Naturaleza, a partir de las experiencias identificadas (40%): En primer semestre de 2024, se gestionó la suscripción de un contrato para elaborar la guía. Según la fecha de entrega de los productos, en agosto de 2024 se contaría con una versión de la guía que deberá surtir el proceso de ajuste previo a su publicación. En el segundo semestre de 2024 se terminó la elaboración de la primera versión de la Guía con lineamientos y orientaciones para gestionar los eventos asociados a fenómenos asociados a la variabilidad climática a partir de soluciones basadas en la naturaleza. |  |  |
|  | Hito 3. Publicación de los lineamientos y orientaciones para gestionar la variabilidad climática desde el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza (20%) La guía se encuentra publicada en la página web del DNP: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/PublishingImages/La_Entidad/Directivos/Direccciones/ambiente-y-desarrollo-sostenible/SbN/Guia_SbN_.pdf |  |  |
|  | Hito 4. Socializar los lineamientos y orientaciones a los actores públicos y privados pertenecientes a los sectores de la RNSbN, sector privado y entes territoriales (20%). |  |  |
| Productos alcanzados: | Guía metodológica para la formulación e implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible lineamientos y orientaciones para gestionar la variabilidad climática desde el enfoque de soluciones basadas en la naturaleza |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | Dirección de ecosistemas del MADS, sobre SBN. |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Natalia Uscategui- Subdirectora de Agua y Saneamiento Dirección de Desarrollo Urbano Paula Rojas – Subdirectora de Gestión Ambiental Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible |  |  |
| Fecha del reporte: | 31/12/2025 |  |  |