FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA 2023 - 2026

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA - CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de la acción: | 18 |  |  |
| Nombre de la acción: | Generar insumos para la evaluación de la demanda hídrica en áreas priorizadas |  |  |
| Plazo de Ejecución: | 2 años | Entidad Líder | Ideam |
| Porcentaje de avance: | Hito 2023 100% Hito 2024 100% Hito 2025 100% | Fecha estimada de finalización: | Dic 2025 |
| Acciones desarrolladas: | Se establece un marco metodológico para la recolección de información asociada a demanda hídrica. Se propiciaron espacios de acercamiento con tres (3) corporaciones (Corpoamazonía, Corpomojana, CorpoGuajira) priorizadas por el IDEAM. (hito 1) Diseño de encuesta para el levantamiento de la información sobre las necesidades para la estimación de la demanda en seis regiones priorizadas. Recolección de información. Identificación de necesidades. (hito 2) Se identifica los módulos del RURH y FUNIAS como herramienta que puede incidir en la calidad de la información para la estimación de la demanda a partir de los reportes de las Autoridades Autónomas regionales. Se establece una hoja de ruta para la modificación algunos de las variables que allí reportadas y pueden contribuir con la mejora de la información de la demanda de agua a nivel regional (hito 2) Durante el segundo semestre de 2025 se publicó en el portal del IDEAM el documento “Gestión de información para la evaluación de la demanda hídrica”. La elaboración de esta guía se enmarca en un proceso más amplio de fortalecimiento institucional orientado a mejorar la gestión y calidad de la información asociada a la demanda de agua en el país. En este contexto, durante 2024 el IDEAM realizó una evaluación sobre la gestión de la información de demanda hídrica por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR). Los resultados de este ejercicio evidenciaron la necesidad de fortalecer la calidad, consistencia y disponibilidad de esta información. Este diagnóstico constituye el punto de partida para la formulación y publicación de la guía, y resalta la importancia de avanzar en la implementación de metodologías estandarizadas para la estimación y reporte de la demanda hídrica. (hito 2) |  |  |
| Productos alcanzados: | 2023: Documento con la identificación de necesidades y aspectos a mejorar en la estimación de la demanda en tres (3) regiones priorizadas. (hito 1) 2024: Documento con la identificación de necesidades y aspectos a mejorar la estimación de la demanda en 6 regiones priorizadas y diferentes a 2023. (hito 2) 2025: Documento con la hoja de ruta para modificación de la modificación de algunas variables en el RURH y FUNIAS que contribuye a mejorar la información para la estimación de la demanda de hídrica 2025 II: Documento aprobado y publicado en el portal institucional del IDEAM. ¦ Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales |  |  |
| Justificación en caso de NO cumplir con la entrega del producto en el plazo fijado en el Plan de Acción del CNA |  |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | 2023: Tres (3) corporaciones: Corpoamazonía, Corpomojana y CorpoGuajira. 2024: Seis (6) Corporaciones: Cortolima, Corpochivor, Corponor, CAM Corpocaldas, Cornare. 2025: El documento elaborado es resultado de reflexión interna sobre los módulos que opera en el SIRH, no involucró un trabajo con otras entidades, sin embargo, durante el 2025 se ha tenido la oportunidad de compartir espacios con el MINAMBIENTE y el CNA donde se ha socializado algunas de estas reflexiones. |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Fabio Andrés Bernal Quiroga |  |  |
| Fecha del reporte: | 10/03/2026 |  |  |
| Soportes de cumplimiento (Anexos) | Link a documento publicado: ¦ Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales |  |  |

Enlace de descarga de este formato editable:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CSYV9GVmYqNHlRQXx2ClWV7nZ9lZGVCa