FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA 2023 - 2026

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA - CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de la acción: | 19 |  |  |
| Nombre de la acción: | Implementar iniciativas para la reconversión productiva de actividades agropecuarias a través del uso eficiente del agua y la biodiversidad. |  |  |
| Plazo de Ejecución: | 2026 | Entidad Líder | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
| Porcentaje de avance: | 100% | Fecha estimada de finalización: |  |
| Acciones desarrolladas: | Hito 1. Generación de modelos para la reconversión productiva de actividades agropecuarias mediante el uso eficiente del agua y la biodiversidad (30%) Avance reportado: 30 % En el marco de este hito, el sector agropecuario ha formulado y adoptado diversos instrumentos de política pública que orientan el desarrollo de iniciativas y proyectos dirigidos a la reconversión productiva y al uso eficiente del agua y la biodiversidad, entre los que se destacan los siguientes: - Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sectorial Agropecuario (PIGCCS Agro) Resolución 355 de 2021 El Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sectorial Agropecuario tiene como propósito generar las condiciones necesarias para que los productores agropecuarios enfrenten de manera efectiva los impactos y efectos del cambio climático sobre sus sistemas productivos. Este instrumento orienta la identificación, articulación e implementación de medidas sectoriales para: - Mitigar la generación de gases de efecto invernadero (GEI). - Reducir la vulnerabilidad del sector frente a la variabilidad y el cambio climático. - Incrementar la productividad agropecuaria. - Contribuir a la seguridad alimentaria y al bienestar de la población rural. - Conservar la base natural que sustenta la producción agropecuaria. El PIGCCS Agro responde a lo dispuesto en la Ley 1931 de 2018 (Ley de Cambio Climático) y a los compromisos nacionales derivados de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) presentada por Colombia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este instrumento fue adoptado mediante la Resolución 355 de diciembre de 2021, disponible en: https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCI%C3%93N%20NO.%20000355%20DE%202021.pdf 2. Lineamientos de Política de Ganadería Bovina Sostenible (GBS) Resolución 126 de 2022 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, FEDEGÁN y otros actores del sector ganadero, formuló el documento de política “Lineamientos para la Ganadería Bovina Sostenible 2021–2050”, el cual propone la implementación de acciones de corto, mediano y largo plazo orientadas a: - Garantizar el crecimiento y la competitividad de la ganadería bovina. - Promover prácticas productivas sostenibles y más eficientes. - Contribuir al bienestar de la población rural. - Asegurar la producción de alimentos sanos e inocuos. Estos lineamientos fueron adoptados mediante la Resolución 126 del 16 de abril de 2022, la cual se encuentra disponible en: https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCI%C3%93N%20NO.%20000126%20DE%202022.pdf Con la expedición de esta resolución se avanza en la implementación del Plan de Acción de la Ganadería Bovina Sostenible, como instrumento clave para la reconversión productiva del subsector ganadero. 3. Actividades agropecuarias de bajo impacto en páramos y reconversión productiva a) Resolución 1294 de 2021 “Por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de actividades agropecuarias de bajo impacto y ambientalmente sostenibles en páramos y se adoptan otras disposiciones”. Esta resolución define las actividades agropecuarias de bajo impacto que pueden desarrollarse en los ecosistemas de páramo y establece orientaciones para la producción sostenible y la conservación de los servicios ecosistémicos que estos territorios proveen. De manera complementaria, se adelanta la construcción de un documento metodológico para la identificación de dichas actividades, en coordinación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y entidades adscritas y vinculadas al sector agropecuario. b) Directrices para la reconversión productiva en áreas de páramo Mediante una resolución específica se establecen las directrices para el diseño, capacitación y puesta en marcha de los programas de reconversión productiva de las actividades agropecuarias de alto impacto en áreas de páramo, en cumplimiento de los artículos 6, 10 y 18 de la Ley 1930 de 2018. Estas directrices se desarrollan en un documento técnico que define principios, estrategias y un contexto general de la producción agropecuaria en los páramos de Colombia. Hito 2. Implementación de modelos para la reconversión productiva de actividades agropecuarias mediante el uso eficiente del agua y la biodiversidad (70%) Avance reportado: 70 % Con recursos propios del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Grupo de Sostenibilidad Ambiental y Cambio Climático de la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, se han implementado las siguientes acciones: - Implementación proyecto para fortalecer la producción ganadera sostenible en el país a través del acompañamiento a los pequeños ganaderos campesinos, asociados en las zonas denominadas estratégicas para la conservación del país enfocados principalmente en el arco de deforestación de la amazonia. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en cooperación con WWF, implementa el Convenio 703 de 2023 para fortalecer la ganadería sostenible mediante el acompañamiento a pequeños ganaderos campesinos en zonas estratégicas para la conservación, con énfasis en el arco de deforestación de la Amazonía. El convenio promueve la reconversión ganadera sostenible a través del fortalecimiento organizativo, la planificación predial multipropósito, la implementación de prácticas productivas de bajo impacto, el apoyo a la trazabilidad y el acceso a mercados con compromisos de cero deforestación, así como el fortalecimiento institucional de las Mesas de Ganadería Sostenible. La intervención beneficia directamente a 450 familias ganaderas en los departamentos de Caquetá, Guaviare, Meta y Cesar, con inversiones directas en aproximadamente 4.500 hectáreas y un impacto indirecto sobre 27.000 hectáreas, contribuyendo a la reducción de la deforestación y a la sostenibilidad productiva del sector ganadero. - Proyecto “Recuperación y protección de la producción agropecuaria y de ecosistemas estratégicos” Convenio MADR 441 de 2023 – MADR / FAO Suscrito entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y la FAO, tiene como objetivo fortalecer la recuperación y protección de la producción agropecuaria y de ecosistemas estratégicos, mediante la implementación de modelos de agricultura sostenible y resiliente al cambio climático, la gestión del riesgo y la difusión de información agroclimática para la toma de decisiones en el sector agropecuario. El convenio, con vigencia entre agosto de 2023 y diciembre de 2026, constituye un instrumento estratégico para el fortalecimiento de las políticas sectoriales en materia de sostenibilidad ambiental, cambio climático y gestión integral del riesgo, en coherencia con la NDC de Colombia y la normativa nacional vigente. Principales líneas de acción y resultados Implementación de modelos productivos sostenibles y resilientes: Se han desarrollado acciones de recuperación y fortalecimiento de medios de vida rurales, reconversión productiva y producción agropecuaria de bajo impacto en ecosistemas estratégicos como La Guajira, La Mojana, Pacífico colombiano, San Andrés, Providencia y el Páramo de Santurbán. Estas acciones incluyen asistencia técnica, entrega de insumos, implementación de sistemas productivos adaptados a sequías e inundaciones, y acompañamiento predial a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes en contextos de alta vulnerabilidad climática y social. Fortalecimiento de la agricultura de bajo impacto en páramos: En el Páramo de Santurbán se han consolidado modelos productivos sostenibles, procesos de certificación en Buenas Prácticas Agrícolas y Negocios Verdes, y mecanismos comunitarios de comercialización, contribuyendo al cumplimiento de fallos judiciales y a la normatividad para el desarrollo de actividades agropecuarias compatibles con la conservación de los ecosistemas de páramo. Gestión del riesgo agroclimático y comunicación social: El proyecto ha fortalecido la Estrategia Nacional de Mesas Técnicas Agroclimáticas (MTA), consolidando una mesa nacional y mesas territoriales en la mayoría de los departamentos del país. Esta estrategia ha permitido mejorar los sistemas de alerta temprana, promover acciones anticipatorias y facilitar el acceso oportuno a información agroclimática para productores y tomadores de decisión, con enfoques de género e interculturalidad. Adicionalmente, se han implementado iniciativas de monitoreo climático comunitario que fortalecen la toma de decisiones productivas a nivel local. Aporte al fortalecimiento institucional y de política pública: El convenio ha apoyado la formulación de planes sectoriales de preparación, respuesta y recuperación frente a fenómenos de variabilidad y cambio climático, así como el desarrollo de metodologías y sistemas para la evaluación de daños y pérdidas en el sector agropecuario. En el marco de una adenda en negociación, se proyecta el diseño de documentos de política pública de gestión integral del riesgo, pesca y acuicultura, a partir de procesos técnicos y participativos de alcance nacional. Valor para el reporte de hitos En conjunto, el proyecto UTF/COL/158/COL aporta de manera directa a la implementación de modelos de reconversión productiva, al fortalecimiento de la resiliencia climática de los sistemas agropecuarios y al desarrollo de capacidades institucionales y comunitarias, consolidándose como un instrumento clave para el avance de la reforma rural integral desde el enfoque de sostenibilidad, cambio climático y gestión del riesgo. |  |  |
| Productos alcanzados: | - Documento técnico “Modelos de producción sostenible, resiliente al clima y debajo impacto en ecosistemas estratégicos de páramo y de bosque húmedo tropical” - Documentos de política. |  |  |
| Justificación en caso de NO cumplir con la entrega del producto en el plazo fijado en el Plan de Acción del CNA | Se cumplió con lo definido en los hitos de la actividad |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Direcciones Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria Cadenas Pecuarias Pesqueras y acuícolas |  |  |
| Fecha del reporte: | 12/03/2026 |  |  |
| Soportes de cumplimiento (Anexos) | Documento de Proyectos |  |  |

Enlace de descarga de este formato editable:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CSYV9GVmYqNHlRQXx2ClWV7nZ9lZGVCa