FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA 2023 - 2026

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA - CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de la acción: | 20 |  |  |
| Nombre de la acción: | Mejorar la estimación de la demanda hídrica en el sector para fortalecer el uso eficiente del agua a través de diferentes instrumentos |  |  |
| Plazo de Ejecución: | 2026 | Entidad Líder | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
| Porcentaje de avance: | 25% | Fecha estimada de finalización: | 2030 |
| Acciones desarrolladas: | Hito 1. Definir los insumos para la estimación de los módulos de consumo de agua en actividades priorizadas por el sector (50 %) Avance reportado: 25 % En el marco de este hito, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha avanzado en la estructuración de los insumos técnicos de mayor escala y alcance nacional para la futura estimación de módulos de consumo de agua en sistemas productivos priorizados, a través del proyecto CSICAP – Iniciativas climáticamente inteligentes para la adaptación del sector agropecuario frente al cambio climático en sectores productivos priorizados. El proyecto CSICAP fue aprobado por el Comité Ejecutivo del Fondo Verde del Clima (FVC) el 29 de marzo de 2022, validando técnicamente su diseño, teoría de cambio, marco lógico y coherencia con los compromisos climáticos de Colombia, en particular la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC). Se trata del primer y único proyecto del sector agropecuario colombiano aprobado por este mecanismo financiero internacional. El proyecto tiene cobertura nacional, con intervención prevista en 219 municipios de 22 departamentos, y prioriza los sistemas productivos de arroz, maíz, papa, caña de azúcar y caña panelera, banano, plátano, café y ganadería de carne y leche. Aporte técnico del proyecto CSICAP al hito El proyecto CSICAP constituye la principal base técnico-científica para la definición futura de los módulos de consumo de agua en el sector agropecuario, dado que contempla, entre otros, los siguientes desarrollos técnicos: - Medición directa del consumo de agua en sistemas productivos agrícolas y ganaderos, tanto en manejos convencionales como en prácticas sostenibles y climáticamente inteligentes. - Estimación de huellas hídricas (azul, verde y gris) para tecnologías y prácticas priorizadas en distintas zonas agroclimáticas del país. - Desarrollo de plataformas agroclimáticas y de modelamiento productivo, integrando información climática, edáfica y productiva para la toma de decisiones. - Implementación de modelos de planificación del uso eficiente del agua en cuencas estratégicas asociadas a los principales sistemas productivos. - Generación de insumos técnicos para el diseño de instrumentos sectoriales orientados a la eficiencia hídrica, la adaptación al cambio climático y la modernización productiva. Desde el punto de vista técnico-jurídico, el proyecto cuenta con Acuerdo de Cooperación Técnica No Reembolsable y Contrato de Préstamo suscritos en junio de 2024 entre la CAF (organismo acreditado ante el FVC), el MADR y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No obstante, el proyecto no ha iniciado su fase de ejecución técnica, debido a que se encuentra pendiente la aprobación por parte del Fondo Verde del Clima del cambio de Agencia Implementadora solicitado por el Ministerio. Esta situación ha impedido el inicio de los desembolsos y, por tanto, la implementación operativa de las actividades técnicas previstas. El primer desembolso ha sido objeto de tres prórrogas, estableciéndose como fecha límite septiembre de 2026 para el cumplimiento de las condiciones contractuales. En consecuencia, el avance del hito se concentra en la fase de diseño, aprobación técnica y estructuración de los instrumentos habilitantes, quedando condicionada la generación de resultados operativos a la activación del proyecto. Hito 2. Implementar pilotos de aprovechamiento de aguas lluvias y uso seguro de aguas residuales tratadas en actividades agrícolas (50 %) Avance reportado: 0 % Al cierre del período evaluado, este hito no presenta avances de ejecución. De acuerdo con la programación técnica del proyecto CSICAP, los pilotos de aprovechamiento de aguas lluvias y uso seguro de aguas residuales tratadas se encuentran previstos para fases posteriores de implementación, una vez se consoliden los insumos técnicos derivados de las mediciones de consumo de agua, las huellas hídricas, el modelamiento productivo y la planificación hídrica a escala territorial. El inicio de estos pilotos está directamente condicionado a la entrada en operación del proyecto CSICAP, actualmente suspendido en espera de la aprobación del ajuste institucional por parte del Fondo Verde del Clima. El proyecto CSICAP constituye el instrumento estructural del sector agropecuario para la generación de información técnica robusta sobre consumo de agua, eficiencia hídrica y adaptación al cambio climático. Su activación es determinante para avanzar de manera sustantiva en ambos hitos, particularmente en la transición desde la fase de planificación técnica hacia la implementación de pilotos territoriales y la consolidación de módulos de consumo de agua diferenciados por sistema productivo y región. |  |  |
| Productos alcanzados: |  |  |  |
| Justificación en caso de NO cumplir con la entrega del producto en el plazo fijado en el Plan de Acción del CNA | La entrega del producto no se realizó dentro del plazo definido debido a que su desarrollo depende de la activación del proyecto CSICAP, principal instrumento técnico del sector agropecuario para la generación de insumos sobre consumo y uso eficiente del agua. Aunque el proyecto fue aprobado por el Fondo Verde del Clima y cuenta con instrumentos contractuales suscritos, su ejecución técnica no ha iniciado al encontrarse pendiente la aprobación del cambio de Agencia Implementadora por parte del Fondo. Esta situación ha impedido el inicio de las mediciones y análisis técnicos requeridos, por lo que la entrega del producto sin dichos insumos comprometería su calidad y validez técnica. |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | Entidades adscritas y vinculadas al sector |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria |  |  |
| Fecha del reporte: | 12/03/2026 |  |  |
| Soportes de cumplimiento (Anexos) | No aplica |  |  |

Enlace de descarga de este formato editable:

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CSYV9GVmYqNHlRQXx2ClWV7nZ9lZGVCa