FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA 2023 - 2026

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA - CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de la acción: | 21 |  |  |
| Nombre de la acción: | ACCIÓN META DEPENDENCIA ENCARGADA 21 "Ajuste y definición de las actividades tendientes al cumplimiento de las siguientes estrategias: 1. Conservación de áreas estratégicas asociadas al desarrollo de los distritos, que proveen servicios ecosistémicos, especialmente de regulación y aprovisionamiento del recurso hídrico. 2. Sensibilización y educación ambiental a los usuarios de los sobre los servicios ecosistémicos, recursos naturales y buenas prácticas para la conservación del agua y del suelo 3. Identificación y gestión del riesgo de desastres y la variabilidad y cambio climático en los distritos. 4. Monitoreo y evaluación del estado de los recursos naturales en los distritos." |  |  |
| Plazo de Ejecución: | 2026 | Entidad Líder | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |
| Porcentaje de avance: | 15 | Fecha estimada de finalización: |  |
| Acciones desarrolladas: | Ajuste y definición de las actividades tendientes al cumplimiento de las siguientes estrategias: - Conservación de áreas estratégicas asociadas al desarrollo de los distritos, que proveen servicios ecosistémicos, especialmente de regulación y aprovisionamiento del recurso hídrico. - Sensibilización y educación ambiental a los usuarios de los sobre los servicios ecosistémicos, recursos naturales y buenas prácticas para la conservación del agua y del suelo - Identificación y gestión del riesgo de desastres y la variabilidad y cambio climático en los distritos. - Monitoreo y evaluación del estado de los recursos naturales en los distritos. Hito 1: Documento con la definición de contenidos y alcance del Plan (25%) Hito 2: Documento revisado y ajustado por los Ministerios (25%) Hito 3: Implementación del Plan de acción intersectorial (25%) Hito 4: publicación del documento (25%) |  |  |
| Productos alcanzados: | Borrador del Plan de Acción Intersectorial para la gestión integral y eficiente del agua y el suelo en los distritos de ADT formulado, se encuentra en verificación y actualización. |  |  |
| Justificación en caso de NO cumplir con la entrega del producto en el plazo fijado en el Plan de Acción del CNA | La Agencia de Desarrollo Rural ha venido trabajando en el marco de las funciones de seguimiento revisando el cumplimiento del PUEAA para capacitar y lograr en su totalidad su implementación. Para ello se tiene un borrador de una Guía de orientación al usuario para formular los PUEAA. Se indica que se han desarrollado estrategias relacionadas con lo dispuesto en el Plan, las cuales pueden contemplarse en la actualización del plan macro del Consejo Nacional del Agua, para lo cual se solicita que debdo a la no implementación del plan referenciado, se elimine del Plan de Acción del CNA. |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | ADR, UPRA, MADR - DOSPR |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Dirección de Innovación, Desarrollo tecnológico y Protección Sanitaria, con insumos indicados por la Dirección de Ordenamiento y Uso Productivo del Suelo. |  |  |
| Fecha del reporte: | 12/03/2026 |  |  |
| Soportes de cumplimiento (Anexos) | No aplica |  |  |