FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA A DICIEMBRE DE 2024

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Documento de lineamientos y recomendaciones relacionados con la GIRH |  |  |
| Plazo de Ejecución: | Avances con corte a 2024 - 2 | Entidad Líder | DNP |
| Porcentaje de avance: | Hito 1: 60% | Fecha estimada de finalización: | 2026 |
| Acciones desarrolladas: | 1. Elaborar y socializar un documento con recomendaciones relacionados con la PGIRH El 06 diciembre 2023, el DNP participó en el “Taller diagnóstico para la reformulación de la política nacional para la gestión integral del recurso hídrico”, realizado con las entidades del CNA. Se realizaron los aportes de pertinencia en relación con el PND y los elementos más relevantes de la evaluación de la PGIRH realizada por DNP en el año 2022. En septiembre de 2024, el DNP participó en el segundo taller de actualización de la PGIRH, el cual tuvo como objetivo profundizar en la recopilación de los aportes de las entidades para construir el diagnóstico de la actualización. En colaboración con el Ministerio de Ambiente se construyó el documento “AVANCE DE LOS INSUMOS DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA AL PROCESO DE ACTUALIZACION DE LA PNGIRH” en cual consolida los aportes de las entidades en los talleres realizados con el CNA. Adicionalmente, en el mes de octubre de 2024, se realizaron aportes de parte del DNP (DADS, DDU y DOT) al proyecto de decreto “Por el cual se adiciona al Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en desarrollo de lo dispuesto de la Ley 2294 de 2023, articulo 34 por medio del cual se crea los Consejos Territoriales del Agua” |  |  |
| Productos alcanzados: | Documento de aportes y comentarios al proyecto de decreto por medio del cual se crea los Consejos Territoriales del Agua. Octubre de 2024: Documento “DOCUMENTO DE AVANCE DE LOS INSUMOS DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA AL PROCESO DE ACTUALIZACION DE LA PNGIRH” |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | Entidades del CNA MADS |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Natalia Uscátegui Ruiz - Subdirectora de Agua y Saneamiento Dirección de Desarrollo Urbano Paula Rojas – Subdirectora de Gestión Ambiental Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible |  |  |
| Fecha del reporte: | 31/12/2025 |  |  |