FICHA DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCION DEL CONSEJO NACIONAL DEL AGUA A DICIEMBRE DE 2024

| SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DEL PLAN DE ACCIÓN DEL CNA 2023 - 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre del proyecto: | Definir e implementar una estrategia de articulación interinstitucional para fortalecer el conocimiento, el monitoreo y la gestión al agua subterránea en territorios priorizados, por altos índices de escasez o efectos de la variabilidad y cambio climático. Hitos: 1. Avance en la priorización de acuíferos a nivel nacional - dic 2023 2. Definición de territorios priorizados (Uno por año. Para el año 2023 - Departamento de La Guajira, 2024 Guajira y Sabana de Bogotá). 3. Construcción de la Estrategia para cada territorio. (2023 - 2026) 4. Implementación de la Estrategia. (2023 - 2026) 5. Construcción de lineamientos para identificación y categorización de zonas de recarga y para abastecimiento de aguas subterráneas en municipios con estrés hídrico. (2024 - 2025). 6. Red Nacional de Isotopía (2024 – 2026) |  |  |
| Plazo de Ejecución: | 2023 - 2026 | Entidad Líder | Minambiente/ MinVivienda/ IDEAM/ SGC |
| Porcentaje de avance: | Hito 1 y 2: 100% Hitos 3 y 4: 60% Hitos 5: 100% Hito 6: 70% | Fechas estimada de finalización: | 2026 |
| Acciones desarrolladas: | Hito 1 y 2: Para diciembre de 2024 se cumplió con la priorización de sistemas acuíferos y territorios para focalizar el trabajo de articulación interinstitucional entorno al conocimiento, el monitoreo y la gestión de aguas subterráneas: Departamento de La Guajira y en la Sabana de Bogotá, este última debido a la situación de desabastecimiento que se registró en 2024. No se priorizaron acuíferos en 2025 Hitos 3 y 4: Con respecto a la definición e implementación de estrategias, a junio de 2025, Minambiente realizó asistencia técnica tanto a la SDA como a la CAR para la formulación de PMA Acuíferos de la Sabana (priorizado). Hito 5: A Diciembre de 2025 SGC, IDEAM y Minambiente avanzaron en la construcción del documento técnico para la identificación de zonas potenciales de recarga de acuíferos. Adoptada mediante Resolución 0017 de 2026. Hito 6: Avances Red Isotópica Agua Lluvia 2025 (IDEAM) |  |  |
| Productos alcanzados: | La Guía Metodológica para la Identificación de Zonas Potenciales de Recarga fue expedida el 14 de enero de 2026 con Resolución 0017. |  |  |
| Entidades con las que se articularon acciones: | Minambiente/ MinVivienda/ IDEAM/ SGC |  |  |
| Nombre de quien reporta: | Liliana Otálvaro |  |  |
| Fecha del reporte: | Marzo de 2026 |  |  |