De conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, se requiere de la elaboración de los documentos y estudios previos y del sector, que sirvan de soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato.

- DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, mediante el Decreto 1294 de 2021, Articulo 27, le asiste la responsabilidad de ejecutar las actividades necesarias para conformar, mantener, administrar, operar y vigilar la seguridad Aeronáutica y Aeroportuaria, relacionada con las telecomunicaciones y ayudas a la navegación aérea que sea de su competencia; así mismo, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia en su parte Decimocuarta indican que uno de los sistemas que conforman ayudas visuales aeronáutica son las señales verticales, las cuales permiten al piloto y tripulación la orientación de cada uno de los servicios en las pistas, calles de rodaje y plataformas, estos sistemas por encontrase a la intemperie es necesario realizarles mantenimientos preventivos y correctivos que permitan minimizar su deterioro y garantizar su operación en procura de la seguridad operacional de la aviación.

En consideración a que estos sistemas se encuentran instalados a la intemperie y expuestos permanentemente a condiciones ambientales que aceleran su desgaste y deterioro, se hace necesario adelantar acciones de reposición, adecuación, modernización y mantenimiento, con el fin de preservar sus condiciones de visibilidad, legibilidad, confiabilidad y operación, en procura de garantizar la seguridad operacional en los aeropuertos adscritos a la Dirección Regional Oriente.

Actualmente, en los aeropuertos de la jurisdicción de la Dirección Regional Oriente, se evidencia la necesidad de contratar el suministro e instalación de componentes para la señalización vertical aeroportuaria, así como la modernización de letreros existentes, de conformidad con los estándares técnicos y de seguridad operacional exigidos por los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y según las cantidades definidas en el Formato 7 – Propuesta Económica.

En el artículo 18 del Decreto 1294 de 2021, corresponde a la Dirección Regional Oriente gestionar los procesos necesarios para asegurar la adecuada prestación de los servicios en su jurisdicción, incluyendo la ejecución de acciones orientadas a satisfacer los requerimientos de mantenimiento de los activos e infraestructura asociada a los servicios a su cargo, en coordinación con el nivel central y de acuerdo con los procedimientos vigentes. En ese sentido, la Dirección Regional Oriente requiere contratar el suministro, fabricación, modificación e instalación de letreros y componentes de señalización vertical aeroportuaria para los aeropuertos Germán Olano de Puerto Carreño y el PDZ de Paz de Ariporo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio, fortalecer la infraestructura de ayudas visuales y mantener los niveles de seguridad requeridos para las operaciones de aterrizaje, rodaje y parqueo de aeronaves.

- OBJETO

63600C1171 ADQUIRIR E INSTALAR SEÑALES VERTICALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE.

  - CÓDIGOS UNSPSC

El futuro contrato del presente Proceso de Contratación está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la siguiente tabla:

| Segmento | Familia | Clase | Clasificación UNSPSC | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (55) Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios | (12) Etiquetado y accesorios | (17) Señalización | 55121719 | Componentes de señalización |
| (55) Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios | (12) Etiquetado y accesorios | (17) Señalización | 55121721 | Caracteres de señalización |
| (55) Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios | (12) Etiquetado y accesorios | (17) Señalización | 55121725 | Kits de señalización |
| (55) Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios | (12) Etiquetado y accesorios | (17) Señalización | 55121704 | Señales de seguridad |
| (55) Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios | (12) Etiquetado y accesorios | (17) Señalización | 55121705 | Señales auto adhesivas |
| (55) Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios | (12) Etiquetado y accesorios | (17) Señalización | 55121715 | Banderas o accesorios |
| (55) Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios | (12) Etiquetado y accesorios | (17) Señalización | 55121714 | Pendones |
| (55) Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios | (12) Etiquetado y accesorios | (17) Señalización | 55121718 | Señales informativas |
| (55) Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios | (12) Etiquetado y accesorios | (17) Señalización | 55121703 | Señales iluminadas |
| (55) Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios | (12) Etiquetado y accesorios | (17) Señalización | 55121907 | Tablero de Avisos |
| (55) Publicaciones impresas, publicaciones electrónicas y accesorios | (12) Etiquetado y accesorios | (17) Señalización | 55121908 | Soportes o Stand para señales |

  - CONTRATACIÓN REGISTRADA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES DE LA VIGENCIA

| SI | X |
| --- | --- |
| NO |  |

  - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Las especificaciones técnicas detalladas de la contratación se encuentran definidas en el Formato 8 “Especificaciones Técnicas”

- MODALIDAD DE SELECCIÓN.

De conformidad con lo establecido en el capítulo 2​ Disposiciones Especiales del Sistema de Compras y Contratación Pública, Sección 1​ Modalidades de Selección, del Decreto 1082 de 2015, la modalidad aplicable al presente proceso de selección es:

| MODALIDAD DE SELECCIÓN |  | Marcar con una X |
| --- | --- | --- |
| Licitación Pública | Licitación Pública – Obra Pública |  |
|  | Licitación pública (Diferente a Obra Pública) |  |
|  | Presentación de oferta de manera dinámica mediante subasta inversa |  |
| Selección Abreviada | Subasta inversa presencial |  |
|  | Subasta inversa electrónica |  |
|  | De menor cuantía | X |
|  | Por Acuerdo Marco de Precios |  |
|  | Por Bolsa de Productos |  |
| Concurso de Méritos | Concurso de méritos abierto |  |
|  | Concurso de méritos con precalificación |  |
| Mínima Cuantía | Grandes Superficies |  |
|  | Mínima Cuantía |  |
| Contratación Directa | Urgencia manifiesta |  |
|  | Contratación de empréstitos |  |
|  | Contratos o convenios interadministrativos |  |
|  | Para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas |  |
|  | Cuando no exista pluralidad de oferentes |  |
|  | Para el arrendamiento o adquisición de inmuebles |  |

  - Proceso Cobijado por un Acuerdo Marco de Precios

| SI |  |
| --- | --- |
| NO | X |

- TIPO DE CONTRATO A SUSCRIBIR

Teniendo en cuenta el alcance del objeto y actividades a ejecutar, el tipo de contrato a suscribir es:

| Tipología |  | Marcar con una X |
| --- | --- | --- |
| Prestación de servicios |  | X |
| Consultoría | Interventoría |  |
|  | Supervisión |  |
|  | Estudios y/o diseños |  |
| Obra pública |  |  |
| Compraventa |  |  |
| Suministro |  |  |
| Seguros |  |  |
| Arrendamiento |  |  |
| Otro (indicar) |  |  |
| Orden de Compra | Compraventa |  |
|  | Prestación de Servicios |  |
|  | Suministro |  |
|  | Seguros |  |
|  | Otro (indicar) |  |

  - DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. NO APLICA

  - DE LOS CONTRATOS DE COMPRAVENTA O SUMINISTRO: NO APLICA

    - CERTIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE BIENES EN EL ALMACÉN: NO APLICA

- VISITA: NO APLICA

  - Objetivo de la Visita: NO APLICA

  - Dinámica de la Visita:  NO APLICA.

- ESTUDIO DEL SECTOR

En cumplimiento de los principios de la Contratación Estatal, como parte de la planeación del proceso de contratación y materialización del cumplimiento de los deberes de planeación, responsabilidad y transparencia consagrados en la Ley 80 de 1993 por lo tanto se realizó Estudio de Mercado y Análisis de Sector de acuerdo con el objeto a contratar.

    - ASPECTOS GENERALES:

Las actividades económicas de producción y distribución de bienes y servicios son muy diversas y las realizan las empresas o el sector público. Estas actividades se clasifican en cuatro sectores de la producción también llamados sectores de ocupación que a su vez pueden subdividirse en sectores parciales por actividad. Estos sectores económicos están interrelacionados y se necesitan mutuamente.

El sector de la aviación en el país, se estima que la industria del transporte aéreo incluyendo las aerolíneas y su cadena de suministro aportan US $2.2 mil millones del PIB en Colombia. Los gastos generados por turistas extranjeros aportan aún más US $5.3 mil millones del PIB del país totalizando así US $7.5 mil millones.

Se requiere fortalecer este sector dado que viene creciendo, y mejorando la conectividad de las diferentes regiones. La conectividad aérea en Colombia apoya la competitividad económica, el aumento de la productividad, la mejora de la eficiencia y fomenta la innovación. A su vez, la relación es recíproca; la competitividad operativa y regulatoria de los entes gubernamentales es fundamental para el desarrollo de la conectividad aérea.

El mercado de la aviación en Colombia tiene un gran potencial para seguir creciendo, particularmente en términos de conectividad doméstica y diversificando las conexiones internacionales directas. Como se detalla en este informe, algunas prioridades incluyen:

- Mejorar la capacidad aeroportuaria, particularmente en el actual Aeropuerto Internacional El Dorado;

- Brindar transparencia asegurando la participación de la industria en la planificación e implementación de proyectos aeroportuarios.

- Reducir impuestos y cargos que encarecen el transporte aéreo.

    - ESTUDIO DE LA OFERTA:

Debe incluir la información contenida en la Guía de CCE.

El estudio de la oferta debe permitir identificar empresas que puedan ser potenciales proveedores, lo cual se puede realizar teniendo en cuenta fuentes de información internas y externas (Proveedores que la entidad ha tenido en vigencias anteriores, Plataformas SECOP I y II, buscando procesos con objetos similares, páginas de Internet. - Federaciones, asociaciones y agremiaciones, entre otros)

Dado que en el proceso de contratación la entidad debe establecer requisitos habilitantes relacionados con la capacidad financiera de los oferentes y teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 en el Articulo 2.2.1.1.1.5.3 Requisitos habilitantes contenidos en el RUP, numerales 3. “Capacidad Financiera” y 4. “Capacidad Organizacional”, la dependencia debe realizar un análisis de los indicadores financieros de una muestra de empresas del sector económico relativo al objeto de la contratación (no aplica para procesos de mínimas cuantías, acuerdos marco de precios y excepcionalmente para contrataciones directas)

Los indicadores financieros para tener en cuenta son:

Capacidad Financiera – miden la fortaleza financiera del interesado:

  - Índice de liquidez: activo corriente dividido por el pasivo corriente.

  - Índice de endeudamiento: pasivo total dividido por el activo total.

  - Razón de cobertura de intereses: utilidad operacional dividida por los gastos de intereses.

Capacidad Organizacional – miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado:

- Rentabilidad del patrimonio: utilidad operacional dividida por el patrimonio.

- Rentabilidad del activo: utilidad operacional dividida por el activo total.

Para la consecución de la información financiera, se debe tener en cuenta los datos publicados en las bases de datos públicas con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior o del último año que se disponga información.

Esta información de indicadores financieros debe incorporarse en el estudio de oferta.

Para la solicitud de estos indicadores, debe estar determinado el valor del presupuesto, que se obtuvo a partir del estudio de mercado y definir plazo de ejecución, de acuerdo con los tiempos estimados del proceso.

Cuando el valor del contrato esté determinado por el presupuesto oficial asignado en el PAA, deberá justificarse el mismo (por necesidad de cantidades adicionales, por ejemplo; por corresponder a una bolsa)

    - ESTUDIO DE LA DEMANDA:

Este numera tiene como propósito analizar el tipo de consumidor en el sector objetivo del estudio: Clientes o empresas que hayan utilizado el producto o servicio y posibles consumidores o utilizadores del producto o servicio. Para tal efecto se realizó una búsqueda en el sistema electrónico de contratación pública (SECOP II), identificando entidades estatales que hayan realizado contrataciones similares, de tal forma que se considere pertinente su análisis para el presente estudio del sector.

Se relaciona a continuación contratos similares realizados por la aeronáutica civil:

Existen contratistas naturales y jurídicos en la región con la capacidad técnica, financiera y organizacional para ejecutar la adquisición del presente proceso OBJETO: ADQUIRIR E INSTALAR SEÑALES VERTICALES DE LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL ORIENTE.

El contratista debe cumplir y ejecutar el contrato, según las especificaciones técnicas, cronograma y precio acordado con la entidad.

  - ESTUDIO DE MERCADO Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

Se anexan los correos electrónicos con las solicitudes de cotización:

Una vez obtenida la información de las empresas (número telefónico y correo institucional) se procede a enviar correo electrónico con la invitación formal incluyendo el formato 7. Propuesta económica para su diligenciamiento, formato 8. Especificaciones Técnicas y el formato 36. Carta de invitación a cotizar. Tras enviar el correo electrónico, se contactó telefónicamente a las firmas para acusar el recibido de la invitación.

- PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

El valor del presupuesto oficial para el presente proceso es de (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE) ($452.508.000) (Incluido IVA)

  - PROPUESTA ARTIFICIALMENTE BAJA

En el presente proceso se consideran ofertas con precios artificialmente bajos, todas aquellas que se encuentren por debajo del 80% del valor del precio techo unitario establecido por la entidad para cada ITEM, y se dará traslado del informe de evaluación para que, dentro del término establecido en el cronograma del proceso, presenten a la Entidad las razones y/o justificaciones que sustentan el valor ofertado, con los soportes a que haya lugar en el término de traslado del informe de evaluación, so pena de rechazo.

El Comité técnico evaluador analizará las explicaciones recibidas, conforme a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.22.4 del Decreto 1082 de 2015, y considerará como no atendido el requerimiento frente a aquellas que no fueron presentadas, so pena rechazo.

  - LISTA DE PRECIOS DE REFERENCIA

Para el presente proceso se contará con lista de precios de referencia, la cual se desarrollará en el Formato 7A “Lista de Precios”. Las ofertas que superen los precios de referencia establecidos incurrirán en causal de rechazo.

| SI |  |
| --- | --- |
| NO | X |

Notas:

- La ejecución del presupuesto oficial o monto de la bolsa se hará por monto agotable, mediante requerimientos periódicos hasta agotar el valor del contrato o hasta el vencimiento del plazo, lo primero que suceda.

- Cuando se establezca valor de una bolsa a monto agotable, dicho monto es inmodificable y fijo, por lo tanto, no será ofertable y se sumará al valor de la oferta económica del formato 7.

- El valor correspondiente asignado para la bolsa de repuesto no se tendrá en cuenta para realizar el cálculo del método de evaluación de la oferta económica ya que es un valor de referencia. El puntaje asignado a la propuesta económica se calculará a partir de la oferta realizada en el formato 7.

- El valor establecido por la entidad para la “bolsa a monto agotable” define los precios de referencia que se requieran acorde a las necesidades de la entidad durante la ejecución del contrato. En todo caso, no se podrá superar el valor máximo establecido como precios techo.

  - VIGENCIAS FUTURAS:

| SI |  |
| --- | --- |
| NO | X |

  - CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Los recursos para atender el objeto de la presente contratación provienen del presupuesto de la Aeronáutica Civil, correspondiente a la presente vigencia fiscal de 2026, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación No. 13726 expedido el 22-04-2026.

- CONDICIONES DEL CONTRATO

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El plazo de ejecución del contrato será de ciento cincuenta (150) días, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías contado a partir de la suscripción del acta de inicio.

  - LUGAR DE EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL:

El lugar de ejecución del contrato es en los Aeropuertos Germán Olano de Puerto Carreño y el PDZ de Paz de Ariporo, previa coordinación con el supervisor del contrato.

  - FORMA DE PAGO

| Tipo | Marcar con una X |
| --- | --- |
| Contra entrega |  |
| Mensualidades Vencidas |  |
| Actas Parciales | X |
| La establecida en el A.M.P |  |
| Otra (Indicar) |  |

EXPLIQUE:

La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

| Tipo | Marcar con una X |
| --- | --- |
| Contra entrega |  |
| Mensualidades Vencidas |  |
| Actas Parciales | X |
| La establecida en el A.M.P |  |
| Otra |  |

EXPLIQUE:

Actas Parciales

La Unidad pagará al contratista el cien por cierto (100%) del valor del contrato de la siguiente manera:

La Unidad pagara según entregue el contratista, basado en el formato #8 actas de recibo parciales mensuales, de acuerdo a las actividades realizadas durante la ejecución del contrato atendiendo las solicitudes efectuadas por el supervisor del contrato, previa presentación de la factura comercial, acompañada del informe con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del mismo, suscrita por el supervisor del contrato, certificado de cumplido para pago, declaración juramentada, planilla de seguridad social y pantallazo de cuenta cargada en el SECOP II.

Para el primer pago adicionalmente deberá anexar copia del contrato firmado en SECOP II, contrato complementario, póliza

firmada, pantallazo de aprobación de póliza en SECOP II, copia de ARL y copia de compromiso presupuestal.

Para el pago final del contrato se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas.

Cuando el contrato se suscriba con personas jurídicas se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación suscrita por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en la que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.

Cuando el contrato se suscriba con personas naturales se debe acreditar el pago de seguridad social y aportes legales mediante certificación, de acuerdo con la normativa aplicable, en la que conste el pago de sus aportes y el de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, junto con las planillas de pago respectivas.

Notas:

- La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

- La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

- Los pagos deberán tramitarse y publicarse a través de la plataforma SECOP II.

- Para el último pago se deben cumplir las condiciones anteriormente señaladas y prórroga de las garantías a que haya lugar, debidamente aprobadas por la Unidad, cuando a ello hubiere lugar

    - ANTICIPO

| SI |  | % |
| --- | --- | --- |
| NO | X |  |

  - FOMENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – ARTICULO 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del decreto 1082 de 2015, el contratista destinará para el cumplimiento del contrato la provisión de hasta el (5% hasta el 10%) de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, garantizando las condiciones de calidad, sin perjuicio de los Acuerdos Comerciales vigentes.

| SI |  |
| --- | --- |
| NO | X |

- ANÁLISIS DE RIESGOS

  - RIESGOS PREVISIBLES DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

En cumplimiento del artículo 4⁰ de la ley 1150 de 2007 y siguiendo la metodología establecida en el CONPES 3714 de 2017 y la Guía de Colombia Compra Eficiente “Manual para Identificación y Cobertura de Riesgos en los Procesos de Contratación”, se realizará un análisis de riesgos del proceso contractual objeto del presente proceso, los cuales están contenidos en el Formato 9 “Matriz de Riesgos”.

  - ANÁLISIS DE LOS RIESGOS AMPARADOS EN GARANTÍAS

De acuerdo con el objeto del contrato a celebrar, la naturaleza y características, se identifican los siguientes riesgos a amparar de acuerdo con la información consignada en la siguiente tabla:

- CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE Y SU JUSTIFICACIÓN:

  - Requisitos Habilitantes de Contenido Jurídico

Los descritos en el complemento al pliego de condiciones, conforme a las disposiciones normativas vigentes aplicables al presente proceso de contratación.

  - Requisitos Habilitantes de Contenido Financiero

Los definidos por la Dirección Financiera mediante memorando, conforme al análisis del comportamiento del sector de acuerdo con la naturaleza del proceso de contratación, su valor, plazo y forma de pago.

  - Requisitos Habilitantes de Contenido Técnico

De conformidad con lo analizado en el estudio del sector, el objeto, la cuantía del proceso, entre otros aspectos, se determinan los siguientes requisitos técnicos habilitantes para el proceso de contratación:

Requisitos

Experiencia general del proponente

Experiencia específica del proponente

Experiencia del equipo de trabajo

Aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento

  - Experiencia general del proponente

La AEROCIVIL verificará la experiencia general del proponente con la información relacionada en el Formato No.19A –Experiencia General del Proponente, donde debe diligenciar la información de hasta tres (3) contratos registrados en el RUP e identificados en al menos cuatro (04) de los códigos UNSPSC requeridos y que, sumados su valor total, expresado en SMMLV, sea igual o mayor al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial.

| Clasificación UNSPSC | Descripción |
| --- | --- |
| 26121500 | Alambre eléctrico |
| 25191500 | Sistemas y equipo de apoyo para transporte aéreo |
| 32151500 | Dispositivos de control de indicación y de señalización |
| 39111600 | Iluminación exterior y artefactos |
| 46161500 | Control de trafico |
| 55121700 | Señalización |

En caso de consorcio y unión temporal, la experiencia se acreditará con la experiencia total de al menos un integrante o la sumatoria de las experiencias de algunos o todos los integrantes.

Los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberán diligenciar el FORMATO 19 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, adjuntando las certificaciones respectivas, las cuales deberán contener el nombre del contratante, del contratista, objeto, fecha de inicio, fecha de terminación y valor del contrato, las cuales deben cumplir con lo exigido en el artículo 480 del Código de Comercio.

Si el valor del contrato está pactado en una moneda extranjera se convertirá a pesos colombianos, tomando como referencia la tasa de cambio oficial vigente a la fecha de celebración del contrato, luego se procederá a actualizar dicha suma en SMLMV al año de apertura del proceso contractual.

Consideraciones para la acreditación de la experiencia general

  - Las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, deberán indicar en el FORMATO 19 EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE, el correspondiente número de inscripción en el Registro Único de Proponentes – RUP de cada uno de los contratos aportados como experiencia.

  - Las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, deberán acreditar con Registro Único de Proponentes – RUP que cada uno de los contratos aportados como experiencia se encuentren inscritos y clasificados en el “Clasificador de Bienes, Obras y Servicios de las Naciones Unidas”.

  - Para las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, el valor ejecutado de los contratos aportados será el reportado en el Registro Único de Proponentes – RUP.

  - Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el resultado de multiplicar el valor ejecutado por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes (cuando dos o más de sus integrantes conformen un proponente plural para participar en el presente proceso).

  - Si el contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutó bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el porcentaje de participación a considerar será el reportado en el Registro Único de Proponentes – RUP.

  - En caso de existir discrepancias entre la información registrada en el formulario de experiencia y los documentos soporte de esta, prevalecerá lo consignado en los documentos soporte. Así mismo, aplica para las discrepancias que se presenten entre la información registrada en el RUP y los documentos que sobre la misma experiencia aporte el proponente en su oferta, toda vez que en este caso prevalecerá la consignada en el RUP.

En caso de consorcio y unión temporal, la experiencia se acreditará con la experiencia total de al menos un integrante o la sumatoria de las experiencias de algunos o todos los integrantes.

    - Experiencia específica del proponente

La AEROCIVIL verificará la experiencia específica del proponente con hasta tres (3) certificaciones de contratos o actas de liquidación o actas de terminación de contratos celebrados con entidades públicas o privadas, ejecutados y terminados; debidamente registrados en el RUP e identificados en cuatro (04) de los códigos UNSPSC requeridos en la experiencia general; que sumados su valor total, expresado en SMMLV, sea igual o mayor al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial, y cuyo objeto, actividades u obligaciones contractuales esté relacionadas con:

SUMINISTRO, INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VERTICAL AEROPORTUARIA

Acreditación de la experiencia requerida

Los Proponentes acreditarán para cada uno de los contratos aportados la siguiente información mediante certificaciones o Actas de Liquidación suscritas por el contratante, que acrediten el cumplimiento del proponente en contratos celebrados con entidades públicas o privadas, que se encuentren EJECUTADOS, que cumplan los siguientes requisitos:

- a) Contratante

- b) Objeto del contrato

- c) La fecha de iniciación de la ejecución del contrato.

- d) La fecha de terminación de la ejecución del contrato.

- e) Nombre y cargo de la persona que expide la certificación.

- f) El porcentaje de participación del integrante del contratista plural.

  - g) El porcentaje de participación en el valor ejecutado en el caso de contratistas plurales. A. Certificación de facturación expedida con posterioridad a la fecha de terminación del contrato emitida por el revisor fiscal o contador público del Proponente que acredita la experiencia, según corresponda, con la copia de la tarjeta profesional del contador público o revisor fiscal y certificado de antecedentes disciplinarios vigente, expedido por la Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan sus veces en el país donde se expide el documento del profesional.

  - B. Copia de la declaración del impuesto a las ventas (IVA) del Proponente o alguno de sus integrantes correspondiente al periodo de ejecución del contrato.

    - Experiencia del equipo de trabajo

El proponente, deberá allegar junto con su propuesta los documentos aquí exigidos para cada profesional requerido y ofrecido.

El proponente debe disponer de un equipo de trabajo mínimo requerido, compuesto por los siguientes roles, cantidades y porcentajes mínimos de dedicación:

| No. | Perfil o Rol | Cantidad de profesionales | % Dedicación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Director de proyecto | 1 | 50% |
| 2 | Técnico operativo | 2 | 100% |
| 3 | SST | 1 | 100% |

- Requisitos del personal

Todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:

| EQUIPO DE TRABAJO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROL | FORMACIÓN ACADEMICA | EXPERIENCIA |  |
|  |  | GENERAL | ESPECIFICA |
| Director de Proyecto | Ingeniero electrónico o eléctrico | 5 años de experiencia con tarjeta profesional vigente | Experiencia mínima en cuatro (04) proyectos relacionados con instalación y/o mantenimiento de señales verticales en aeropuertos nacionales. |
| Técnico Operativo | Técnico o tecnólogo electricista o electrónico | 3 años de experiencia con tarjeta profesional vigente CONTE TE-2, TE-4, TE-6 | Experiencia mínima en tres (03) proyectos relacionados con instalación y/o mantenimiento de señales verticales en aeropuertos nacionales. |
| SST | Profesional o tecnólogo o técnico en salud ocupacional | 2 años de experiencia | Licencia vigente de seguridad y salud en el trabajo. |

Para la verificación el oferente deberá adjuntar a la oferta, Hoja de Vida de cada profesional y técnico, certificaciones técnicas, acta de grado o diplomas, junto con la última planilla de seguridad social vinculados con la empresa oferente.

Para los perfiles del Equipo de Trabajo, tanto para la formación profesional como de postgrados, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Se aceptan profesiones relacionadas en cada perfil sin interesar el énfasis que cada institución le dé a la profesión.

- Se aceptan las posibles combinaciones de profesiones allí relacionadas.

- Documentos soporte del Equipo de trabajo:

| Carta de intención | Suscrita por cada uno de los profesionales, integrantes del equipo de trabajo, donde autorizan presentar su hoja de vida para el proceso, indicando el número y objeto correspondiente y datos de contacto (teléfono y correo electrónico). |
| --- | --- |
| Título profesional | Copia del Diploma o Acta de Grado o Título Profesional, expedido por la respectiva Universidad; acreditado según la legislación de cada estado. Los títulos de educación superior otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. |
| Matrícula profesional | Copia de la matricula o tarjeta profesional para profesionales colombianos, según la normatividad legal aplicable. |
| Certificado vigencia de la matrícula profesional | Certificado de la vigencia de la matricula profesional o equivalente, vigente a la fecha de cierre del presente proceso, para profesionales colombianos para la evaluación de los roles a presentar con la propuesta. |
| Título posgrado | Copia del Diploma o Acta de Grado, expedido por la respectiva Universidad o Institución de Educación, debidamente acreditada conforme a la legislación de cada Estado. Los títulos otorgados por instituciones extranjeras deben presentarse convalidados por el Ministerio de Educación Nacional. |
| Certificaciones | Copia de las certificaciones obtenidas y exigidas como formación académica según el ROL a desempeñar, debidamente expedidas por las organizaciones o instituciones autorizadas. |
|  | Certificaciones de experiencia expedidas por la entidad o la empresa contratante en las que se indique: - Cargo - Tiempo Laborado - Objeto u Objetivo del cargo - Contratante - Contacto |
| Documento de identificación | Ejemplar legible de la cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o pasaporte. |
| Permiso temporal para ejercer sin matrícula a personas tituladas y domiciliadas en el exterior | Los profesionales extranjeros deberán presentar el correspondiente permiso temporal para ejercer sin matrícula profesional, a la suscripción del acta de inicio. |
| Otro | (Indicar) |

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.

- Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios.

- En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:

| Postgrado con título | Requisitos de Experiencia General | Requisitos de Experiencia Específica |
| --- | --- | --- |
| Especialización | Veinticuatro (24) meses | Doce (12) meses |
| Maestría | Treinta y seis (36) meses | Dieciocho (18) meses |
| Doctorado | Cuarenta y ocho (48) meses | Veinticuatro (24) meses |

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.

- Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.

- No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.

- El costo del personal relacionado debe estar incluido dentro del valor de la propuesta.

- Se deben presentar las certificaciones correspondientes para validar la información, se tendrán en cuenta las certificaciones de experiencia de contratos efectuados a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

- Se aclara que para acreditar la experiencia especifica del Equipo de trabajo, no es indispensable que, dentro del título de los objetos de los contratos aportados, se incluya explícitamente las palabras que describen el objeto de este proceso, no obstante, sí es necesario como soporte que el contratista anexe información contractual que permita evidenciar claramente el cumplimiento de lo solicitado.

- En caso de que las certificaciones adjuntadas no contengan la totalidad de la información aquí relacionada, el proponente podrá adjuntar documentos complementarios como: contratos, actas de liquidación, acta de recibo final entre otros, que demuestren la experiencia del profesional.

- El personal calificado será el que realice las actividades contratadas, y por lo tanto los informes deberán estar suscritos y avalados por los responsables de cada actividad funcional.

- Para documentos expedidos en el exterior, se deberá cumplir con lo dispuesto en el pliego de condiciones para estos casos.

- No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución.

- El equipo de trabajo mínimo solicitado se requiere sin perjuicio de que el contratista disponga de un recurso humano adicional para la ejecución del contrato.

- En todo caso la AEROCIVIL se reserva el derecho de verificar la documentación presentada.

- No se tendrán en cuenta los contratos en ejecución.

    - Aspectos técnicos de obligatorio cumplimiento

- Formato 8 - Especificaciones Técnicas

Contiene la totalidad de condiciones y especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios solicitados por la Entidad y que debe cumplir el contratista para el logro del objeto del presente proceso. Los requerimientos descritos en dicho formato técnico son los mínimos exigidos por la Entidad, de obligatorio cumplimiento y se constituirán en obligaciones para el contratista. Con la presentación y firma del Formato No. 14 Carta de Presentación de la Oferta, se entiende que el proponente conoce y acepta todos los requisitos allí establecidos. En tal sentido, no será necesario aportar el formato No. 8 con la propuesta y en consecuencia no será objeto de verificación del comité evaluador.

- Certificado de Representación y/o Agenciamiento y/o Distribución Autorizada de los Bienes.

El proponente debe anexar junto con la propuesta el Certificado de Representación y/o Agenciamiento y/o Distribución Autorizada de los Bienes, expedido por el Fabricante o por el Distribuidor Autorizado por el Fabricante de los bienes ofrecidos, en el cual se indique que está autorizado para distribuir estos bienes objeto de la presente contratación. La fecha de expedición de la certificación debe ser de máximo tres (3) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de contratación. Este Certificado puede estar dirigido a cualquiera de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal en caso de presentar la oferta bajo esta modalidad.

En caso de que el proponente no sea fabricante y de presentarse más de un (1) distribuidor autorizado, el proponente deberá aportar toda la cadena de certificaciones que demuestren las autorizaciones iniciando desde el fabricante del bien, para cada uno de los bienes.

- Certificado de Garantía de los Bienes o Servicios.

El proponente debe anexar junto con la propuesta documento suscrito por el Representante Legal, mediante la cual se compromete, en caso de resultar adjudicatario, a otorgar un tiempo de garantía para los bienes y/o servicios de mínimo (01) año y bajo las condiciones descritas en el Formato 8 Especificaciones Técnicas.

- Fichas Técnicas

El Proponente para cumplir con lo solicitado en las Fichas técnicas de la AEROCIVIL deberá aportar los catálogos del fabricante o la ficha del fabricante de los bienes ofertados, donde se pueda verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos técnicos solicitados por la Entidad. El ofrecimiento técnico constituye un criterio de comparación de las ofertas, por lo tanto, el proponente deberá asegurarse de aportar dicho ofrecimiento técnico junto con la oferta so pena de rechazo.

En el caso en que el catálogo o ficha técnica no contenga alguno de los requisitos solicitados, dicha verificación se podrá hacer contra certificación expedida por el fabricante de los bienes ofertados

Nota 1: La oferta no puede estar condicionada. Si el proponente en propuesta presenta algún condicionamiento, este no será tenido en cuenta por la Entidad

En el evento que una o algunas de las características técnicas descritas en las fichas técnicas sean modificadas, se evaluará como no cumple.

e. Disponibilidad de Equipos y Herramientas

El oferente debe garantizar a través de factura de compraventa, que acredite la disponibilidad permanente de equipos y herramientas para atender los servicios de mantenimiento que sean requeridos.

El equipo mínimo, con el cual debe contar de manera permanente en su taller, (anexar certificado de patronaje de los equipos de medida y calibración ONAC, no mayor a un año a partir de la presentación de la propuesta); si no se anexan estas certificaciones, la propuesta será no admisible.

Equipo Mínimo Requerido

| Equipos de medida requeridos | QTY |
| --- | --- |
| Pinza eléctrica voltamperica AC/DC (capacidad hasta 1000 amp) | Certificado vigente ONAC no mayor a un año (1) |
| Medidor de resistencia de aislamiento hasta 5 KV | Certificado vigente ONAC no mayor a un año (1) |
| Camara termográfica | Certificado vigente ONAC no mayor a un año (1) |
| Multímetro AC/DC | Certificado vigente ONAC no mayor a un año (1) |
| Luxómetro | Certificado vigente ONAC no mayor a un año (1) |

f. Taller eléctrico

En atención a que el objeto contractual comprende actividades de diagnóstico, adecuación, ensamble, pruebas eléctricas, almacenamiento temporal y alistamiento de elementos asociados a la señalización aeroportuaria, la Entidad requiere que el futuro contratista garantice la disponibilidad de un taller eléctrico en la ciudad de Villavicencio durante la ejecución del contrato.

En la presentación de la oferta se debe anexar un compromiso de la planta física correspondiente al taller eléctrico, el cual podrá ser propio (si el establecimiento está registrado en el certificado de existencia y representación legal no es necesario anexar dicho soporte) con su respectivo registro fotográfico, en la ciudad de Villavicencio.

  - FACTORES DE EVALUACIÓN O SELECCIÓN

    - Factores Ponderables

Para efectos de la asignación de puntaje se considerarán únicamente las propuestas hábiles (aquellas que cumplan los requisitos mínimos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos). El ofrecimiento más favorable para la Entidad es aquél que teniendo en cuenta los factores de escogencia determinados, obtenga el mayor puntaje.

La Entidad determinará la oferta más favorable teniendo en cuenta: (a) la ponderación de los elementos de calidad y precio soportados en puntajes o fórmulas; o (b) la ponderación de los elementos de calidad y precio que representen la mejor relación de costo-beneficio. La entidad otorgará hasta un máximo de 100 puntos distribuidos, así:

| Criterio de ponderación | Puntaje |
| --- | --- |
| Propuesta Económica o Precio | 70,00 |
| Factor Técnico de Calidad | 19,75 |
| Apoyo a la Industria Nacional | 10,00 |
| Emprendimiento o Empresas de Mujeres | 0,25 |
| TOTAL PUNTOS | 100,00 |

      - Factor Técnico de Calidad

La ponderación del Factor Técnico de Calidad se realizará con base en los compromisos adicionales ofrecidos por el proponente, los cuales aporten valor agregado a la correcta ejecución del contrato y a la continuidad operativa de los sistemas objeto de este, así como al fortalecimiento de la industria nacional, mediante la promoción e incentivo de la fabricación de bienes producidos en el territorio colombiano.

- El Factor de Calidad, con una ponderación total de (19,75) puntos, será asignado a los proponentes que se comprometan expresamente a cumplir con las siguientes condiciones, de acuerdo con los criterios y puntajes que se describen a continuación:

| Criterio | Puntaje | SI/NO |
| --- | --- | --- |
| Presentación de Certificado de Productor de Bienes Nacionales vigente, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, correspondiente a los equipos que serán intervenidos en el marco del presente contrato. | 5 puntos |  |
| Garantía adicional o extendida sobre los equipos y servicios suministrados por un año adicional al tiempo que se solicita en las especificaciones técnicas. | 14,75 puntos |  |
| Total, Puntaje | 19.75 puntos |  |

Garantía adicional o extendida sobre los equipos y servicios suministrados 1 año adicional al tiempo descrito en las especificaciones técnicas. (HASTA 14,75 PUNTOS):

El proponente podrá ofertar un mayor tiempo de garantía, adicional al requerido por la Entidad, hasta un máximo de veinticuatro (12) meses; posterior al año (12 meses) de garantía obligatoria solicitado por la Entidad en el presente pliego de condiciones. 12 meses adicionales de garantía 14,75 puntos.

- ACUERDOS COMERCIALES

La Aeronáutica tiene notas distintas en los Acuerdos Comerciales, las cuales se enumeran a continuación de mayor a menor grado de exclusión:

- Estados AELC, Canadá, Chile, Estados Unidos, Corea

- Excluye toda la contratación

- Unión Europea, Israel, Panamá

- Aplica únicamente trato nacional y no discriminación a todos sus Procesos de Contratación; excepto los Procesos de Contratación relacionados con la infraestructura para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del espacio aéreo a los cuales no les aplica ninguna disciplina del Acuerdo.

- Alianza Pacífico

- Excluye únicamente los Procesos de Contratación relacionados con la infraestructura para el sistema aeroportuario o para el sistema nacional del espacio aéreo.

De conformidad con el Manual   para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación publicado por Colombia Compra Eficiente, se realizó la siguiente verificación para establecer si la presente contratación se encuentra cobijada por los mismos, a fin de asignar el puntaje establecido para estimular la industria nacional.

| Acuerdo Comercial |  | Entidad Estatal incluida | Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial | Excepción aplicable al Proceso de Contratación | No. Excepción | Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alianza Pacífico | Chile | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
|  | Perú | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
|  | México | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
| Costa Rica |  | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
| Canadá |  | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
| Chile |  | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
| Estados Unidos |  | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
| Triángulo Norte | Guatemala | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
|  | Salvador | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
|  | Honduras | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
| Estados AELC | Islandia, Liechtenstein | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
|  | Noruega, Suiza | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
| México |  | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
| Unión Europea | Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
|  | Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
|  | Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
| Comunidad Andina de Naciones | Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
| Corea |  | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
| Israel |  | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |
| Reino Unido e Irlanda del Norte |  | SI | NO | N/A | N/A | NO |  |

*Excepción: No. 45 - Las contrataciones de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL.

- INSTANCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO

De acuerdo con la complejidad, cuantía y alcance técnico del contrato, se deberá precisar:

| INSTANCIA DE SEGUIMIENTO | APLICA (Marcar con una X) | CONDICIONES DE IDONEIDAD | NOMBRE Y CARGO |
| --- | --- | --- | --- |
| Supervisor | X | Dirección Técnica | EDUAR ALEXANDER HERRERA Técnico Aeronáutico ATSEP V-11 |
| Apoyo a la supervisión | X | Ingeniero Electricista. | FELIPE C. DÁVILA C CPS Infraestructura |

|  | NOMBRE Y CARGO | ÁREA EJECUTORA | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONARIO ESTRUCTURADOR DEL PROYECTO (1) | FELIPE C. DÁVILA C. Soporte Técnico | CPS Infraestructura |  |
| JEFE O DIRECTOR DEPENDENCIA SOLICITANTE | CARLOS MARIO SCHILLER. Director Regional Oriente | Dirección Regional Oriente |  |

Nota: Los documentos deben constar en la carpeta correspondiente al área solicitante, en Términos de Referencia BOG 7