            - ACTA DE PRORROGA 3 SUSPENSIÓN

| Contrato: | No. FDLSF-CIN-156-2019. |
| --- | --- |
| Tipo de contrato: | Interventoría |
| Objeto del contrato: | REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO |
| Fecha de suscripción: | 25 de septiembre de 2019 |
| Término de ejecución: | Ocho (8) Meses |
| Fecha de Inicio: | 16 de octubre de 2019 |
| Fecha de terminación inicial: | 15 de junio de 2020 |
| Fecha de Suspensión: Plazo de suspensión: Plazo inicial: Plazo final: Fecha Prorroga No.1 a la suspensión Plazo de la prorroga No. 1 a la suspensión: Plazo inicial de la prorroga No. 1 a la suspensión: Plazo final la prorroga No. 1 a la suspensión: Fecha Prorroga No. 2 a la suspensión Plazo de la prorroga No. 2 a la suspensión: Plazo inicial de la prorroga No. 2 a la suspensión Plazo final de la prorroga No. 2 a la suspensión Fecha Prorroga No. 3 a la suspensión Plazo de la prorroga No. 3 a la suspensión: Plazo inicial de la prorroga No. 3 a la suspensión Plazo final de la prorroga No. 3 a la suspensión Fecha de reinicio: | 3 de abril de 2020 Dieciocho (18) días calendario 3 de abril de 2020 20 de abril de 2020 20 de abril de 2020 Ocho (8) días calendario 21 de abril de 2020 28 de abril de 2020 28 de abril de 2020 Trece (13) días calendario 29 de abril de 2020 11 de mayo de 2020 11 de mayo de 2020 Dieciséis (16) días calendario 12 de mayo de 2020 27 de mayo de 2020 28 de mayo de 2020 |
| Valor total del contrato: | $ 444.644.166,40 |
| Contratista: | INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS |

Nota 1: El contratista se obliga a ampliar, modificar o prorrogar las garantías y seguros, en el evento que se adicione el valor del contrato o se prorrogue o suspenda o se produzca cualquier novedad contractual en su vigencia, esto, de conformidad con las normas legales vigentes y teniendo en cuenta la fecha de publicación de la presente acta.

LEONEL SANCHEZ HERNANDEZ en su calidad de Alcalde Local (E) del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE, CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA identificado con cedula de ciudadanía No. 79.939.003, en representación legal de INTERVENTORÍA Y CONSTRUCIVILES SAS, quien se denominará EL CONTRATISTA, acuerdan mediante la plataforma SECOP II prorrogar la suspensión de la ejecución del contrato de interventoría N.º 156-2019, relacionado anteriormente, conforme a la justificación contenida en la solicitud del contratista y aval del apoyo a la supervisión, el cual hace parte integral de este documento y de la presente modificación electrónica.