FDLM – XXX - 2026

ANEXO 1

ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO

El presente Anexo Técnico describe los aspectos técnicos del proyecto los cuales las entidades deberán tener en cuenta para ejecutar el contrato de obra que se derive del proceso de selección cumpliendo para ello con las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto, de conformidad con lo que corresponde a una contratación directa, teniendo en cuenta los principios de economía, celeridad y calidad.

Por lo anterior:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL – ALCALDIA DE LOCAL DE LOS MARTIRES

La Alcaldía Local tiene como misión “ser una dependencia de la Secretaría Distrital de Gobierno responsable de apoyar la ejecución de las competencias asignadas a los Alcaldes o Alcaldesas Locales. En este sentido, deberán coordinar la acción del Distrito en las localidades y participar en la definición de las políticas de promoción y gestión del desarrollo de su territorio. Asimismo, fomentar la organización de las comunidades, la participación ciudadana en los procesos de la gestión pública, la promoción de la convivencia y la resolución de conflictos.”.

Con el propósito de atender los principios de transparencia, economía y responsabilidad, orientados a la adecuada planeación, inversión y ejecución de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, la Alcaldía Local adelanta la gestión contractual de conformidad con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente, facultad que junto con la de ordenar los gastos y pagos con cargo al presupuesto de los Fondos de Desarrollo Local, ha sido delegada por el Alcalde Mayor de Bogotá a los Alcaldes Locales mediante Decreto Distrital 374 de 2019.

Dentro de las competencias de los alcaldes locales, expuestas en el artículo 5 del citado Acuerdo 740 de 2019, en consonancia con los principios de concurrencia, subsidiariedad, complementariedad y coordinación, los Alcaldes Locales tienen las siguientes:

“1. Administrar las alcaldías locales y los Fondos de Desarrollo Local.”

“2. Adelantar el diseño, construcción y conservación de la malla vial local e intermedia, del espacio público y peatonal local e intermedio; así como de los puentes peatonales y/o vehiculares que pertenezcan a la malla vial local e intermedia, incluyendo los ubicados sobre cuerpos de agua. Así mismo, podrán coordinar con las entidades del sector movilidad su participación en la conservación de la malla vial y espacio público arterial, sin transporte masivo. 4. Adelantar la construcción y mantenimiento de parques vecinales y de bolsillo.”

Por su lado, el Articulo 7 Literal a), del referido Acuerdo 740 de 2019 les asigna a las alcaldías locales como funciones misionales, entre otras, las siguientes:

“3. Planear estratégicamente los asuntos propios relativos a sus competencias y la ejecución de los recursos de los Fondos de Desarrollo Local, en el marco de los Planes de Desarrollo Local y de los lineamientos y prioridades del Distrito Capital relativos a su localidad.”

“4. Contribuir a las metas del Plan Distrital de Desarrollo, en el marco de las competencias de las autoridades locales.”

Por ello, conforme quedo establecido en el estudio previo que hace parte integral del convenio, el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires (FDLM) requiere intervenir las vías locales de forma óptima y efectiva, con el fin de dar pronta solución al problema de movilidad que aqueja a la comunidad.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV

Es una entidad técnica descentralizada y adscrita al sector movilidad de Bogotá D.C, encargada de conservar la malla vial local, intermedia y rural, así como la ciclo-infraestructura y de atender situaciones imprevistas que dificultan la movilidad. Además, brinda apoyo interinstitucional y realiza obras complementarias para la mejora de la seguridad vial y la adecuación del espacio público peatonal cuando sea requerido, con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Es así, que la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV) es una entidad del orden Distrital con experticia técnica en la ejecución de obras de conservación del Espacio Público para la movilidad Espacio Público para la Movilidad -  EPM, para su planeación, ejecución y seguimiento de las mismas ha desarrollado el Sistema de Información Geográfica Misional y de Apoyo  (SIGMA) cuya base de datos es actualizada permanentemente por un equipo especializado en diagnóstico; la calidad de los datos permite determinar las estrategias de intervención más adecuadas  para la conservación de la malla vial y el espacio público; a la fecha el 95% de la malla vial local e intermedia esta diagnosticada, por tal motivo ha desarrollado estrategias colaborativas con las entidades distritales que destinan recursos para la conservación del sistema de movilidad (art. 92 del POT) con objeto de aunar esfuerzos para realizar intervenciones con un mayor impacto en la movilidad y seguridad vial en el menor tiempo posible gracias a que la UAERMV es una ejecutora directa de las obras lo que permite agilidad en los procesos que concluyen con la ejecución de las obras.

Bajo el anterior entendido, en cumplimiento de las misionalidades de las dos entidades que celebran el presente convenio y con el propósito de llevar a cabo proyectos de infraestructura para el mejoramiento integral del Sistema de Movilidad del Distrito Capital, en el marco del Plan de Desarrollo para el periodo 2024-2027: “BOGOTA CAMINA SEGURA” (Acuerdo 927 de 2024), del Plan de Ordenamiento Territorial POT (Decreto 555 de 2021), del Plan de Desarrollo Local y sustentado técnicamente en los diferentes manuales, guías, procedimientos, cartillas, normatividad y demás documentos citados en el presente documento técnico, el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV han acordado para el cumplimiento de la metas definidas en sus planes de acción 2026, aunar esfuerzos para lograr la intervención del espacio público y mejorar la movilidad de la localidad de Los Mártires.

La implementación del convenio, entonces, comprenderá como mínimo el desarrollo de las actividades señaladas en el presente documento.

Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLES, FINANCIEROS Y JURÍDICOS PARA LA GESTIÓN E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PARA LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES.

- OBJETIVOS DEL CONVENIO:

  - Adelantar actividades para realización de diagnósticos, priorizaciones y diseños, así como la determinación de presupuestos, cronogramas, de proyectos que sean priorizados de manera conjunta.

  - Desarrollar las intervenciones definidas en el presente anexo técnico.

  - Realizar actividades de diagnóstico, diseño, rehabilitación y mantenimiento de los segmentos viales - ClV's y de acuerdo con la priorización de la localidad para el mejoramiento de la movilidad de los usuarios del sistema de movilidad y el de la calidad de vida de los habitantes de la localidad

- LOCALIZACION GENERAL:

De conformidad con la necesidad planteada y las obligaciones pactadas, la ejecución del convenio será en todos los elementos del Espacio Público para la Movilidad ubicados o de competencia de la localidad de Los Mártires, en la ciudad de Bogotá D.C.

| NUMERO | UPZ | CLASIFICACION | AREA (Ha) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Santa Isabel | Residencial Consolidado | 200 | 30.8% |
| 102 | La Sabana | Comercial | 451 | 69.2% |
| Tabla Nº 1 UPZ DE LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES |  |  |  |  |

El proyecto se desarrollará únicamente en zona urbana.

- DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

Según lo reportado por el aplicativo SIGIDU, la malla vial de la Localidad de Los Mártires, cuenta con 213.5Km-carril, distribuidos de la siguiente manera:

Grafica 1. Consolidado malla vial urbano.

Según la información reportada por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, con fecha de corte de diciembre 2025, el estado actual de la malla vial de la Localidad de Los Martires es:

Grafica 1. Consolidado malla vial urbano.

Lo que implica que todas las acciones que se pretenden realizar continuarán mejorando todo el estado de la infraestructura reportado como “pobre” y “justo”, así como la incidencia importante que tendrá en implementar condiciones adecuadas para la malla vial reportada como “grave”, “muy pobre” y “fallado”.

A continuación, se relaciona el estado actual de malla vial urbana, con reporte por parte del IDU de diciembre 2025.

- Localización:

El proyecto no posee una ubicación única y específica dado que las obras a ejecutar se encuentran situadas en diferentes Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) de la Localidad, por lo cual se considera que el área de influencia directa e indirecta del proyecto es la Localidad de Los Mártires y sus UPZ que la conforman.

A continuación, se presenta el mapa de la localidad donde se observan las UPZ y su delimitación:

Figura 1.1. Localización de la Localidad.

- ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:

Las intervenciones del Espacio Público se aplicarán a la siguiente infraestructura:

- Red de infraestructura peatonal (Decreto 555 de 2021-art. 153):

- Franjas de circulación peatonal del espacio público para la movilidad,

- Franja de Paisajismo y para la resiliencia urbana;

- Zonas de permanencia y conexión peatonal del espacio público peatonal y para el encuentro,

- Áreas de circulación de la infraestructura de acceso y tránsito del sistema de movilidad

- Red de cicloinfraestructura (Decreto 555 de 2021-art. 151)

- Franjas de cicloinfraestructura por donde circulan bicicletas, patinetas o vehículos de micromovilidad y

- Áreas de servicios complementarios a estos vehículos

- Red Vial (Decreto 555 de 2021-art. 152)

- Malla vial local

- Malla vial intermedia

El alcance de la intervención estará enmarcado en la estrategia de calles completas y franjas funcionales de la red vial (Decreto 555 de 2021-Art. 154), es decir que para los proyectos priorizados deberán incluirse las áreas aferentes que tengan impacto en los niveles de servicio de la infraestructura a adecuar, modificar, mantener y conservar.

  - Tipos de intervención del Espacio Público para la Movilidad - EPM y/o actividades a desarrollarse en el convenio

En consecuencia, se presentan los tipos de intervención o actividades que pueden desarrollarse, sin embargo, para cada polígono se establecerá el alcance de la intervención requerida y los detalles de la misma, considerando una logística eficiente en procura de aprovechar los recursos de la manera más efectiva.

- Obras de Conservación y Mejoramiento del Espacio Público para la Movilidad - EPM Existente.

  - Mantenimiento rutinario

    - Sello de fisuras,

    - Sello de Grietas

    - Limpieza de pozos y sumideros

.

  - Mantenimiento Periódico:

    - Parcheo

    - Bacheo

    - Cambios de carpeta

    - Cambios de Losas

  - Rehabilitación..

  - Adecuación y mejoramiento de áreas y/o elementos que hacen parte del Sistema de Espacio Público peatonal y para el encuentro y el espacio público que hace parte del Sistema de Movilidad en el suelo urbano y rural.

- Segmentos Priorizados Objeto del Convenio

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, el alcance técnico del convenio comporta las intervenciones a los siguientes segmentos viales:

| CIV | PKID | ACTIVIDAD | EJE | DESDE | HASTA | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | AREA | CANTIDAD ESTIMADA | COSTO UMV | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14000876 | 183305 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CLL 6A | CRA 20 A | CRA 21 | 42.54 | 6.46 | 274.81 | 137.40 | $ 274,749.00 | $ 37,751,666.55 |
| 14000799 | 183307 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CLL 7 | CRA 21A | CRA 22 | 33.46 | 9.96 | 333.26 | 166.63 | $ 274,749.00 | $ 45,781,645.67 |
| 14000796 | 18320 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CRA 21 | CLL 7 | CLL 8 | 101.05 | 9.63 | 973.11 | 486.56 | $ 418,582.00 | $ 203,663,478.95 |
| 14000738 | 183207 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CRA 21 | CLL 8 | CLL 9 | 97.32 | 8.91 | 867.12 | 433.56 | $ 274,749.00 | $ 119,120,341.29 |
| 14000543 | 183456 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CLL 12B | CRA 19A | CRA 19B | 65.94 | 4.89 | 322.45 | 161.22 | $ 274,749.00 | $ 44,295,940.45 |
| 14000468 | 183459 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CLL 12B | CRA 22 | CRA 23 | 61.46 | 5.63 | 346.02 | 173.01 | $ 274,749.00 | $ 47,534,297.02 |
| 14000454 | 183460 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CLL 12B | CRA 23 | CRA 24 | 64.78 | 6.12 | 396.45 | 198.23 | $ 274,749.00 | $ 54,462,615.07 |
| 14000508 | 183232 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CRA 23 | CLL 12 | CLL 12B | 154.41 | 5.91 | 912.56 | 456.28 | $ 274,749.00 | $ 125,362,899.58 |
| 14001700 | 524578 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CLL 12 | CRA 19B | CRA 20 | 22.09 | 6.08 | 134.31 | 67.15 | $ 274,749.00 | $ 18,450,384.45 |
| 1400620 | 183178 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CRA 19ABIS | CLL 11 | CLL 12 | 96.06 | 6.73 | 646.48 | 323.24 | $ 274,749.00 | $ 88,810,388.78 |
| 14000595 | 183179 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CRA 19A | CLL 12 | CLL 12B | 143.91 | 5.9 | 849.07 | 424.53 | $ 274,749.00 | $ 116,640,429.34 |
| 14000673 | 183177 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CRA 19A | CLL 10 | CLL 11 | 93.36 | 8.08 | 754.35 | 377.17 | $ 274,749.00 | $ 103,628,289.23 |
| 14000674 | 183393 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CLL 10 | CRA 19A | CRA 20 | 100.64 | 7.94 | 799.08 | 399.54 | $ 274,749.00 | $ 109,773,435.26 |
| 14000572 | 183198 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CRA 20 | CLL 12 | CLL 12A | 42.75 | 5.14 | 219.74 | 109.87 | $ 274,750.00 | $ 30,186,095.63 |
| 14000556 | 183199 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CRA 19B | CLL 12A | CLL 12B | 74.6 | 5.86 | 437.16 | 218.58 | $ 274,751.00 | $ 60,054,524.08 |
| 14000527 | 183457 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CLL 12B | CRA 19B | CRA 21 | 82.96 | 5.39 | 447.15 | 223.58 | $ 274,752.00 | $ 61,428,282.85 |
| 14000502 | 183202 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CRA 21 | CLL 12B | CLL 13 | 72 | 5.28 | 380.16 | 190.08 | $ 274,753.00 | $ 52,225,050.24 |
| 14000537 | 183201 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CRA 21 | CLL 12A | CLL 12B | 74.86 | 5.86 | 438.68 | 219.34 | $ 274,754.00 | $ 60,264,487.41 |
| 14000503 | 183458 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CLL 12B | CRA 21 | CRA 22 | 117.66 | 5.56 | 654.19 | 327.09 | $ 274,755.00 | $ 89,870,931.77 |
| 14000543 | 183456 | MANTENIMIENTO PERIODICO | CLL 12B | CRA 19A | CRA 19B | 65.94 | 4.89 | 322.45 | 111.72 | $ 274,756.00 | $ 30,694,816.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $ 1,500,000,000.00 |

Nota 1: El valor estimado del convenio interadministrativo se encuentra debidamente soportado y justificado en el análisis del sector y el estudio de mercado, el cual hace parte integral del presente documento

NOTA 2: La UAERMV podrá apoyar con mayor recurso en especie, en los ítems presentes o en los que se requieran, si su presupuesto misional y capacidad operativa lo permiten, en caso de que se requiera durante la ejecución de las intervenciones. Lo anterior, para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas del convenio.

NOTA 3: En el evento en que se ejecuten actividades o valores mayores o menores a los establecidos en la formulación del proyecto y en la propuesta de la UAERMV se cancelaran únicamente los valores ejecutados con soportes.

NOTA 4: Dicho presupuesto se estimó con las áreas y metros lineales establecidos en el momento del diagnóstico elaborado por la UAERMV, no obstante, las áreas que se conciliarán o descontarán del presupuesto serán las que efectivamente se ejecuten, hasta agotar el presupuesto, lo cual puede llegar a que al final del balance de ejecución se ejecuten un mayor o menor número de segmentos viales de los inicialmente proyectados, sin que esto lleve a ningún incumplimiento para ninguna de las partes.

NOTA 5: En el caso de que alguno de los segmentos priorizados en el convenio, sean objeto de intervención o reserva por parte de otra entidad del distrito o cualquier otra circunstancian que imposibilite su intervención en el desarrollo del convenio, se procederá a modificar y/o incluir otros segmentos previa recomendación del comité Técnico para la aprobación de la supervisión de la UAERMV y FDLT. sin que esto lleve a ningún incumplimiento para ninguna de las partes

Tanto la planeación como las intervenciones de los elementos del Espacio Público para la Movilidad (Espacio Público para la Movilidad - EPM), se harán conjuntamente entre el Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires (FDLM) y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial (UAERMV), el seguimiento de las obras estará a cargo del Comité Técnico Operativo (CTO), buscando:

- Atender y diagnosticar, los elementos priorizados por el FDLM y que no están incorporados en otros procesos de contratación.

- Asegurar la atención a los diferentes elementos del Espacio Público para la Movilidad -  EPM, en los cuales se hayan identificado condiciones de servicio inseguras para los usuarios más vulnerables según las la jerarquía de las personas usuarias del Espacio Público para la Movilidad -  EPM, para lo cual se podrán realizar o tener en cuenta mediciones de tránsito, estadísticas de siniestros viales y demás información de que se disponga o que pueda obtenerse y también con la aplicación de estrategias del Sistema de Movilidad (Decreto 555 de 2021-art. 93).

- PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO

El plazo del convenio es de doce (12) meses

Tabla 10 Cronograma Convenio

El tiempo de ejecución de la obra está programado para un total de (12) doce meses. Durante los primeros (3.5) tres meses y medio se llevará a cabo la gestión de recursos y la tramitación de los permisos requeridos ante las entidades competentes. En los (8.5) ocho y medio meses siguientes, se realizará la ejecución física de las obras.

Nota1 : En el desarrollo del presente convenio se podrá ajustar el plazo de las etapas atendiendo los diferentes trámites administrativos previo a la ejecución de las obras

Nota 2: La apropiación de los recursos por parte de la UAERMV se deberá desarrollar de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo 940 de 2024 “ Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y se dictan otras disposiciones” en el cual de acuerdo con el ARTÍCULO 28.- AJUSTES PRESUPUESTALES POR CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS ENTRE ENTIDADES DISTRITALES. Cuando las entidades de la Administración Central, los Establecimientos Públicos, las Unidades Administrativas Especiales con Personería Jurídica, el Concejo de Bogotá D.C., la Veeduría Distrital, la Personería de Bogotá D.C., la Contraloría de Bogotá D.C., el Ente Autónomo Universitario, los Fondos de Desarrollo Local, las Empresas Industriales y Comerciales del Distrito y las Subredes Integradas de Servicios de Salud - ESE celebren convenios y/o contratos interadministrativos entre sí que afecten sus presupuestos, se efectuarán los ajustes mediante resolución del/a Jefe/a del organismo respectivo o por Acuerdo de sus Juntas o Consejos Directivos o por Decreto del Alcalde Local en los casos a que a ello hubiere lugar, previos los conceptos requeridos por la Secretaría Distrital de Hacienda.

Los actos administrativos a que se refiere el inciso anterior deberán ser remitidos a la Secretaría Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto, con la documentación requerida para la aprobación de las operaciones presupuestales en ellos contenidas, requisito sin el cual no podrán ser incorporados en el Presupuesto.

Por lo cual hasta no contar con lo establecido en el parágrafo anterior la UAERMV no podrá realizar la adquisición de Insumos para el desarrollo de convenio en la etapa de ejecución física de la Obra.

- PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES – POA – CRONOGRAMA

Una vez se de inicio al convenio, la UAERMV deberá formular y presentar el POA el cual mínimo deberá contemplar las actividades de carácter administrativo y de calidad, situación que debe darse previo al inicio de la ejecución técnica y de las etapas que se desarrollan en el convenio.

El plan operativo  y cronograma deberán contemplar la programación detallada de las actividades requeridas para la ejecución del convenio, de acuerdo con el plazo máximo definido; además de planteamientos técnicos operativos y de calidad descritos en el presente anexo. El POA deberá ser presentado por parte de la UAERMV dentro de los (10) días siguientes a la suscripción del acta de inicio para aprobación del supervisor del FDLCH.

Ante circunstancias o riesgos previsibles que impidan el normal desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los plazos, estas no generarán costos adicionales.

En cumplimiento del objeto contractual, la UAERMV debe presentar para revisión y aval de la supervisión o del apoyo designado a la supervisión, el POA, donde establecerá todas las actividades, para la correcta ejecución de cada etapa, los involucrados, los responsables, los entregables, las codependencias entre actividades, los criterios y tiempos de recibo y entrega de los productos. Deberá tener reflejado las fases y sus traslapos.

Este POA, deberá ser revisado periódicamente, con todos los involucrados y actualizado a todos los interesados, para su seguimiento y control.

Este POA debe cumplir con los requisitos de la normatividad vigente en el sector vial a nivel nacional y deberá contener las labores de seguimiento para las obras a desarrollar y deberá considerar como mínimo los siguientes temas:

Se deberá presentar un cronograma por la UAERMV, en el cual se especificará las actividades generales y las especificas por cada segmento vial a intervenir en el desarrollo del presente convenio.

6.1 SEGUIMIENTO Y CALIDAD A LAS INTERVENCIONES DESARROLLADAS UAERMV

Para garantizar la calidad de las intervenciones que se ejecuten en el marco del convenio, la UAERMV estará sujeta de los manuales, procesos y procedimientos establecido por la entidad; estos documentos serán entregados al supervisor del convenio, designado por el FDLM para facilitar el seguimiento, vigilancia y control a las actividades que se ejecuten.

6.2 CONTROL DOCUMENTAL

Acorde al Plan de Calidad de la UAERMV, donde se encuentran descritos los controles y criterios de entrega de los documentos, que emitirá en marco de la ejecución del convenio, deberá definir su tipología, los tipos de documentos a realizar, el control de trazabilidad, deberán ser legibles, siempre deben estar firmados por las personas autorizadas para su aprobación, deben conservar los requerimientos de la gestión de calidad, (manual, procedimientos, instructivos, registros), el control documental de los informes, registros, documentos, actas, formatos, bitácoras (por  segmentos viales ), o cualquier documento resultante de la ejecución del convenio. Documentos internos y de orden externo, deberá asegurar que los documentos lleguen a manos del interesado de la comunicación emitida y quien debe tomar las decisiones en virtud de ser requeridas.

6.3 CONTROL DE REGISTRO

Se deberán definir juntamente con el supervisor o el apoyo designado a la supervisión los requisitos para realizar el cumplimiento de sus obligaciones en desarrollo del Convenio, como y cuando deberá entregar los controles del desarrollo del Convenio, y la respectiva trazabilidad que regirá en las comunicaciones y de las actividades, establecidos por la UAERMV para tal fin.

6.4 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Se deberá cumplir el normograma establecido por la UAERMV para el desarrollo de las intervenciones de acuerdo con su misionalidad.

6.5 INFRAESTRUCTURA

La UAERMV deberá asegurar que cuenta con los recursos físicos y profesionales, de equipos, e instalaciones, servicios de apoyo, laboratorios, equipos de topografía, acorde a la magnitud y alcance del objeto del Convenio en todas sus fases de ejecución.

6.6 PLANIFICACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO

La UAERMV deberá establecer para cada actividad o grupos de actividades los controles que implementará para su vigilancia y control, la aceptación por calidad de materiales y actividades y la periodicidad de verificación, así como los responsables de entrega y recibo, como se llevará a cabo este control y como revisará y aprobará al interior las mismas, debe entregarse un documento (de acuerdo al procedimiento establecido por la UAERMV) y socializarse esta información en comité con las partes.

Dicho documento será claro y detallado, tendrá la especificación, criterios de revisión, correcciones y aprobaciones, debe definir si es actividad o material, debe contener la manera detallada de las inspecciones o pruebas o ensayos requeridos, la periodicidad o frecuencia con la que se realizarán. Responsables de toma de decisiones.

Dicho plan de inspección y ensayo deberá contener los materiales y actividades del proyecto que cumplan con el alcance de este, y definir las periodicidades de los ensayos de laboratorio requeridos, las especificaciones técnicas para las actividades a ejecutar.

6.7 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

La UAERMV deberá establecer los procesos, mecanismos y metodologías para establecer y rastrear el estado del proyecto, avance, cumplimiento de especificaciones técnicas, etc. Definirá los registros a usar para la trazabilidad de las actividades y productos de las obras, acorde a los requerimientos contractuales y precontractuales, estas evidencias deberán ser incluidas en los informes mensuales a presentar a la supervisión.

6.8 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

La UAERMV garantizara la calidad de las obras de acuerdo con los establecido en los manuales, procesos y procedimientos de la UAERMV.

6.9 CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

De acuerdo con los manuales, procesos y procedimientos de la UAERMV se identificarán los equipos, periodicidad y controles que presentarán para el seguimiento y medición de los equipos utilizados por la UAERMV. Equipos de laboratorio de suelos, de topografía, manómetros, entre otros, la UAERMV deberá identificar los equipos que utilizará para asegurar que las actividades ejecutadas cumplen las especificaciones técnicas exigidas. Se deberán entregar los certificados de calibración y/o verificación de equipos y los registros de verificación de los equipos antes del uso de las intervenciones por parte de la UAERMV.

6.10 PROCESOS POR CONTROLAR Y PRODUCTOS ESPERADOS

La UAERMV deberá implementar los procesos y procedimientos internos encaminados a garantizar el seguimiento y la calidad de las intervenciones, como un mecanismo de control y seguimiento de las actividades realizadas, considerando que los procedimientos aquí descritos son, en todo caso, el mínimo de las actividades a ser realizadas para el cumplimiento de sus funciones, por lo cual y en complemento a lo aquí establecido, la UAERMV está obligado a verificar y controlar que su personal cumpla de manera estricta lo establecido en los Documentos del Proceso, Estudios Previos, Anexo Técnico, Contrato y demás documentos. La aplicación de los procedimientos aquí descritos, en adición con todos aquellos que, a juicio de la UAERMV, resulten pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, deberán estar orientados al cumplimiento de los resultados previstos en el Convenio y en sus capítulos y apéndices.

La UAERMV deberá garantizar la supervisión continúa a cada una de las actividades de obra en ejecución según la programación del proyecto.

6.11 PROCESO REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO

Corresponde a las actividades contempladas las cuales deberá verificar el cumplimiento cabal como ejecutor de Obra, acorde con lo establecido para el efecto en los Capítulos, Apéndices y Anexos del Proceso.

La UAERMV deberá verificar, vigilar y controlar que se realicen todas las actividades propias del desarrollo del Convenio, su cumplimiento en cuanto a calidad, alcance, tiempo y presupuesto.

La UAERMV deberá entregar:

Se deberá entregar, todos los diagnósticos, y diseños que se generen durante la ejecución del convenio.

Entrega de un documento (hoja de vida del Segmento) donde se demuestre la condición exacta del segmento vial intervenido. (registro fotográfico antes y después, datos iniciales, áreas a intervenidas, actas de vecindad, y demás datos necesarios, los cuales serán registrados en la hoja de vida del segmento, (cuando apliquen).

# INSTANCIAS DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO Y A LOS CONTRATOS DERIVADOS

El convenio contempla unas instancias de coordinación, seguimiento y recomendaciones, para lo cual se tendrán en cuenta los procesos y procedimientos definidos en el presente anexo técnico:

## COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO

Una vez suscrita el acta de inicio y previo al inicio de las intervenciones se deberá organizar un Comité Técnico Operativo – CTO, que tendrá a su cargo la planeación, coordinación y seguimiento de las intervenciones.

El Comité Técnico Operativo del Convenio, es un órgano de seguimiento del Convenio, integrado por los delegados de la FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL – UAERMV.

- Revisar el avance del convenio y efectuar seguimiento al cumplimiento de actividades, metas y cronogramas establecidos.

- Elaborar y aprobar el reglamento del comité técnico operativo.

- Revisar el avance del convenio y efectuar seguimiento al cumplimiento de actividades, metas y cronogramas establecidos.

- Tomar medidas correctivas para corregir las dificultades, en la ejecución de convenio.

- Revisar y recomendar las prórrogas o modificaciones del convenio.

- Adelantar la planeación de la ejecución del Convenio de sus componentes, etapas y actividades.

- Diseñar, revisar y aprobar el plan general de trabajo y el cronograma establecido para la ejecución y seguimiento del desarrollo del convenio.

- Definir los protocolos de entrega y recibo de las actividades desarrolladas por parte de las entidades.

- Coordinar la ejecución del convenio.

- Establecer las actividades y proyectos que se desarrollarán en virtud del convenio.

- Verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos, por cada una de las partes en el comité anterior.

- Aprobar, realizar seguimiento y evaluar las actividades del convenio, las cuales serán aprobadas por consenso y la decisión quedará consignada en las actas de reunión. Se llevará un registro de las actividades programadas y se someterá a evaluación periódica.

- Aprobar las priorizaciones, así como la determinación de presupuestos (actas de cantidades aprobadas por la supervisión del FDLM y UAERMV), cronogramas y procedimientos, que se requieran para la ejecución del convenio. En el marco del proceso de priorización de los segmentos, el comité técnico operativo, definirá la inclusión, exclusión y/o modificación de estos o la necesidad de obras adicionales.

- Proponer, crear, analizar y mejorar metodologías y recomendar acciones de mejora.

NOTA: El comité operativo no reemplazará las funciones de la supervisión del convenio.

### Conformación del Comité Técnico Operativo

Por parte del Fondo de Desarrollo Local:

a. El alcalde Local o su designado (a).

b. Dos (2) profesionales con experiencia en las actividades propias del convenio designados

Por parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL:

El superviosr del convenio  de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL — UAERMV

d. Dos (2) profesionales con experiencia en las actividades propias del convenio designados

En el caso que se realicen designaciones por parte de los miembros del comité técnico operativo, estas deberán indicar con precisión la sesión para la cual se designa o si será permanente. Se entenderá para todos los efectos que la delegación o designación conlleva la voz y el voto.

### Sesiones del Comité Operativo

Este comité deberá instalarse y llevar a cabo sus sesiones una vez se dé inicio a la ejecución del convenio.

El Comité, deberá reunirse como mínimo una vez al mes, según el plazo estipulado en el convenio o cuando alguna de las partes lo convoque, para resolver situaciones que requieran la atención o decisión de los integrantes. De las reuniones, se levantarán actas firmadas por los asistentes nombrados, donde se consignarán los acuerdos y compromisos.

El quorum para deliberar y decidir en el marco del citado comité es la mitad más uno de sus miembros y sus decisiones constarán en actas suscritas por quienes participen en la sesión.

El Comité Técnico, tendrá un secretario permanente, quien será el encargado de citar reuniones, llevar actas y comunicar a las partes, el desarrollo del convenio. Igualmente tendrá un Coordinador o Relator, quien será el encargado de moderar las reuniones.

En caso de que algún miembro del comité no pueda concurrir a las reuniones respectivas, lo hará en su lugar un delegado, previamente designado por el (los) ordenador (es) del gasto, quien, en este caso, tendrá los mismos derechos y atribuciones del titular. De acuerdo con lo anterior, el delegado deberá contar con el poder suficiente de decisión y disposición.

Si el Comité Técnico Operativo lo considera pertinente, podrán asistir como invitados personas expertas en temas relacionados con el objeto del Convenio o de entidades relacionadas con los sectores vinculados con las intervenciones priorizadas, según se identifique por parte de la FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES en el documento técnico de soporte generado o como resultado del debate de las mesas técnicas del comité o del seguimiento del convenio o de las solicitudes realizadas con la comunidad. En cualquier caso, la citación será realizada por el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES. Los invitados en todo caso tendrán voz, pero no voto.

El Comité Técnico Operativo tendrá reuniones con periodicidad mensual, y la Secretaría Técnica estará a cargo de la FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES a través del SUPERVISOR O DELEGADO, quien mantendrá memoria de actas y realizará las convocatorias pertinentes.

Nota: En la fase de ejecución de las obras el comité técnico operativo deberá revisar los costos de las actividades y los presupuestos estimados para cada tipo de intervención; y a su vez, en caso de ser necesario deberá evaluar y/o aprobar los ajustes de los mismos y/o costos de nuevos ítems y/o actividades, con el fin de redefinir el alcance en las metas para cada Tipo de actividad.

# MARCO NORMATIVO

El presente Anexo Técnico contiene los aspectos más relevantes a tener en cuenta en los convenios interadministrativos para realizar intervenciones en el Espacio Público para la Movilidad (EPM), que se celebren entre la Unidad Administrativa de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, más conocida como UAERMV y las diferentes entidades del Distrito Capital que tienen dentro sus competencias realizar intervenciones en el Espacio Público para la Movilidad, perteneciente al Sistema de Movilidad (Art. 92. Decreto 555 del 2021)

A continuación, presentamos los artículos del Decreto 555 del 2021  que proporcionan los conceptos en los que se enmarca el presente convenio, así como de los artículos aplicables:

- P.O.T.  Art. 88. Estructura funcional y del cuidado

Componentes:

- Sistema de Espacio Público Peatonal para el Encuentro.

- Sistema de Movilidad.

- Sistema del Cuidado y de Servicios Sociales

- Sistemas de Servicios Públicos.

- P.O.T.  Art. 92. Sistema de Movilidad

Componentes:

- Espacio Público para la Movilidad

- Red de infraestructura peatonal,

- la red de cicloinfraestructura

- La red vial:

- Malla arterial de integración regional

- arterial

- Intermedia

- Local

- Las vías rurales.

- Red del Transporte Público de Pasajeros

- Red de Transporte Aéreo.

- Red de Transporte de Carga y para la Actividad Logística

- P.O.T.  Art. 93. Estrategias del Sistema de Movilidad

1. Optimizar y completar las infraestructuras para la movilidad

- Consolidación de una red de infraestructura peatonal.

- Adecuación de infraestructura para modos activos, limpios y sostenibles.

- Reducción de los conflictos entre los diferentes actores viales, medidas para la gestión de la velocidad y diseño de infraestructura con enfoque de Visión Cero.

- Conformación de anillos y corredores de integración para darle continuidad a los flujos regionales, logísticos y de carga.

- Consolidación de la malla vial arterial para dar continuidad a los flujos y dinámicas de movilidad.

- Conectividad de la malla vial intermedia para dar soporte a los flujos de escala estructurante y la accesibilidad a la escala de proximidad, y cualificación de la malla de proximidad y del cuidado para garantizar la accesibilidad y el uso, goce y disfrute del espacio público para la movilidad.

- Intervención de los perfiles viales a partir del concepto de calles completas para consolidar el espacio público para la movilidad.

- Mejoramiento de la malla vial rural para dar accesibilidad y conectividad al territorio rural.

2.  Promover modos de transporte limpios y sostenibles

- Construcción de una red férrea y de corredores de alta capacidad, para garantizar la prestación efectiva del servicio del transporte público, urbano, rural y regional

- Conformación de una red de corredores verdes para consolidar dinámicas de movilidad de cero y bajas emisiones y entornos vitales.

- Construcción de corredores de cable aéreo para mejorar las condiciones de conectividad y accesibilidad de difícil acceso y con valores ambientales y de patrimonios.

- Consolidación de las áreas y nodos de integración modal para optimizar viajes, la accesibilidad, conectividad al transporte que contribuyan al aprovechamiento eficiente del suelo de su zona de influencia para la localización de servicios sociales.

- P.O.T.  Art. 153. Lineamientos generales para la intervención en el espacio público para la movilidad.

Las intervenciones en el espacio público para la movilidad deben seguir los siguientes lineamientos:

- Distribuir el espacio del perfil de la calle de acuerdo con la pirámide invertida de movilidad en el siguiente orden: i) circulación peatonal incluyendo las necesidades de movilidad de las personas con discapacidad ii) ciclistas y usuarios de vehículos de micromovilidad, iii) transporte público, iv) transporte de carga y especial, y v) transporte en vehículo particular.

- Implementar medidas de regulación y pacificación del tránsito que permitan la reducción de los riesgos de accidentalidad (siniestralidad), generen cruces seguros, gestionen la velocidad y den continuidad de circulación a los usuarios vulnerables conforme a los lineamientos que establezca la Secretaría Distrital de Movilidad y el plan de movilidad sostenible y segura en el marco de la visión Cero.

- Responder al entorno donde se localice, activar el espacio público, promover la multimodalidad, dar continuidad al urbanismo existente y generar espacios para el encuentro, la permanencia y la recreación de todos los usuarios de la calle.

- Implementar acciones para prevenir el atropellamiento que pueden incluir pasos de fauna, señalización y/o reductores de velocidad, en zonas de alto tráfico vehicular y de alta accidentalidad (siniestralidad) que se intercepten con zonas de potencial cruce de fauna y en la construcción o mejora del espacio público para la movilidad que pueda generar alteración de la conectividad ecológica.

- Propender por preservar los individuos arbóreos con condiciones fitosanitarias adecuadas en el ámbito de los proyectos de construcción, soterramiento, instalación o mejoramiento de infraestructura de transporte y servicios públicos.

- Incluir vegetación y arborización que favorezca la conectividad ecológica, mejore el ambiente urbano, aporte a la disminución de la concentración de material particulado y que permita evitar la re-suspensión del material particulado, además de atenuar el impacto del ruido en las actividades humanas. La selección de especies arbóreas y la intervención de la calle deben garantizar condiciones para que los árboles se desarrollen de manera adecuada, no vulneren la seguridad y estabilidad de las construcciones e infraestructura, y no afecten su nivel de servicio.

- Los predios privados que colinden con cualquiera de las franjas que conforman la calle, podrán abrir ventanas y accesos peatonales. Solo se podrá habilitar el acceso vehicular en el marco de las normas señaladas en el presente plan.

- Las redes secas de servicios públicos deberán instalarse bajo la franja de circulación peatonal, salvo que su ancho sea insuficiente, en cuyo caso podrán instalarse debajo de otras franjas cumpliendo con las normas y reglamentos técnicos aplicables, de acuerdo con lo señalado en la Resolución 011 de 2013 de la Secretaría Distrital de Planeación o la que la modifique, adicione, sustituya y asegurando su compatibilidad con la conservación del arbolado urbano y la circulación en óptimas condiciones de todos los usuarios de la red vial

- La instalación de infraestructuras y mobiliario para los sistemas de transporte no debe afectar la circulación peatonal, la operación y los niveles de servicio del sistema de movilidad.

- La intervención en la cualificación de las franjas de circulación peatonal se someterá al modelo básico de intervención que se encuentra incorporado en el Manual de Normas Comunes a los Tratamientos Urbanístico hasta que se adopte el Manual de espacio público.

- P.O.T.  Art. 156. Cualificación del Sistema Vial.

Todas las vías del sistema vial que lo requieran deberán ser objeto de cualificación de sus condiciones estructurales, urbanísticas y ambientales por parte de las entidades del sector movilidad, que se repartirán las funciones así:

Todas las intervenciones que se desarrollen en las mallas del espacio público para la movilidad deberán respetar los trazados y determinaciones urbanísticas contenidas en el plan y en los instrumentos de planeación y actos administrativos que lo reglamenten.

Parágrafo 1. Las mallas intermedia y local en terrenos en proceso de urbanización deberán ser construidas y cedidas gratuitamente al Distrito por parte del urbanizador responsable, y deberá ajustarse a las determinaciones técnicas establecidas para la misma, en el presente Plan y/o en los planes parciales y licencias urbanísticas respectivas. El seguimiento y acompañamiento técnico de este tipo de obras y de las que se desarrollen en la malla arterial por parte de los urbanizadores estará a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU-.

Parágrafo 2. Las calles de la malla local e intermedia podrán intervenirse con esquemas de financiación público comunitaria y con apoyo del sector privado. Sin perjuicio de las demás fuentes de financiación e instrumentos contemplados en el presente plan, estos esquemas podrán contemplar como aporte el trabajo de los residentes y propietarios de las zonas a intervenir, y los aportes públicos podrán financiar la intervención con contraprestaciones dinerarias cobradas por plazos a los predios colindantes con las obras realizadas.

Parágrafo 3. En el desarrollo de proyectos que se hagan como parte de las estrategias de intervención de la estructura funcional y del cuidado, otras entidades públicas, y terceros autorizados por la administración distrital podrán intervenir el espacio público para la movilidad en el marco de lo definido en la estructuración y modelo de gestión de cada intervención.

En complemento con los artículos del POT, a continuación, se referencian otros artículos y decretos de carácter distrital que sirven de marco legal para el presente convenio.

- DECRETO 497-2023 Plan de Movilidad Sostenible y Segura - PMSS - para Bogotá Distrito Capital

OBJETIVOS SECTORIALES:

1. Consolidar un sistema de movilidad sostenible y descarbonizado, pasando de una ciudad dependiente de buses y automóviles a un sistema multimodal de transporte público desde lo Regional a lo Local, basado en una red de metro con 5 líneas, alimentado por 2 Regiotram, 22 Corredores Verdes de alta y media capacidad, 7 Cables Aéreos, 499 km de Cicloinfraestructura nuevos y a su vez en la escala Local con el Sistema Integrado de Transporte Público - SITP.

2. Implementar una red de espacio público para la movilidad que tenga como eje principal al peatón aplicando la estrategia de calles completas.

3. Fortalecer la red de transporte de carga y logística terrestre, férrea y aérea de la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca a través del desarrollo de la gobernanza regional en articulación con la Agencia Regional de Movilidad - ARM.

4. Contribuir a la construcción de un territorio inteligente, seguro y cuidador para mejorar la experiencia de viaje, los servicios para la ciudadanía y la competitividad en la Ciudad Región.

En todo caso y para todos los efectos, las intervenciones objeto del convenio interadministrativo darán cumplimiento a las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias de cada proyecto que sea priorizado, de conformidad con lo previsto en los estudios previos, teniendo en cuenta los principios de economía, celeridad y calidad.

# RUTA OPERATIVA

La estrategia colaborativa de la UAERMV con el fondo de desarrollo local consiste básicamente en atender ágilmente las priorizaciones que por su importancia para la comunidad deben ser intervenidos en el menor tiempo posible.

Así las cosas, el convenio comporta la ejecución de dos etapas, ETAPA I DE ALISTAMIENTO ADMINISTRATIVO, PLANEACIÓN – ELABORACIÓN DE DISEÑOS, PRESUPUESTO Y DE GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE PERMISOS Y/O LICENCIAS Y AUTORIZACIONES y EPATA II la EJECUCIÓN del convenio.

## ETAPA I DE ALISTAMIENTO ADMINISTRATIVO, PLANEACIÓN – ELABORACIÓN DE DISEÑOS, PRESUPUESTO Y DE GESTIÓN Y OBTENCIÓN DE PERMISOS Y/O LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

Teniendo como insumo los segmentos definidos previamente, la UAERVM realizara los estudios, diseños, presupuesto y la gestión y obtención de permisos, licencias y/o autorizaciones que se requieran (si aplica).

Finalizada esta etapa se contará con los siguientes productos que serán entregados por la UAERMV:

1. Diagnósticos definitivos para la intervención a realizar lo cual estará conformado como mínimo por los documentos técnicos de soporte.

2. Presupuesto definitivo de acuerdo con las condiciones pactadas por segmento para la etapa de ejecución de obras.

3. Cronograma de ejecución ajustado por segmento.

NOTA:  En caso de presentarse inconvenientes en la obtención de permisos, licencias o autorizaciones que pongan en riesgo la ejecución del convenio, la UAERMV procederá a comunicar a la supervisión del FDLM y al comité operativo, con el fin de tomar las decisiones a que haya lugar para evitar exceder el plazo contractual.

10.1.1 Priorización de Proyectos/Intervenciones del convenio

Durante la ejecución del convenio las partes de común acuerdo en el marco de la priorización de los segmentos a intervenir en la instancia del comité operativo podrán definir la inclusión, exclusión y/o modificación de estos o la necesidad de obras adicionales.

10.1.2 Políticas de Operación

La UAERMV, a partir de la priorización de segmentos realizada en conjunto procederá a realizar visitas de campo, Validar en SIGMA, estimar presupuestos y alcance de intervenciones previo al inicio de las intervenciones, y hacer el seguimiento a las mismas, aplicando las siguientes políticas de operación:

- Se seguirán los lineamientos generales para la intervención en el espacio público para la movilidad definidos en Decreto 555 de 2021-art. 153, y en el marco legal del Convenio.

- Deben atenderse las áreas priorizadas y definir la adecuación, y/o estrategia(s) de intervención requerida.

- Se establecerá un plan de trabajo

- Atender las Acciones de Movilidad, con objeto de prevenir siniestros derivados de deficiencias en el Espacio Público para la Movilidad -  EPM identificadas.

- Definir las vías, que requieran cambio de carpeta.

- Realizar el mantenimiento rutinario, periódico y rehabilitación de acuerdo al diagnóstico de la UAERMV.

- Realizar monitoreo de las áreas intervenidas en el marco del convenio de acuerdo con establecido en el presente Anexo Técnico.

Las actividades descritas anteriormente pueden ser revaluadas o reorganizadas por el comité técnico operativo, de acuerdo con las necesidades objeto del convenio.

10.1.3 Filtros y Reservas

La UAERMV, con la priorización de los elementos del Espacio Público para la Movilidad -  EPM a intervenir, deberá realizar la solicitud de reserva de los mismos ante la Dirección Técnica Estratégica -DTE- del IDU quien hará el cruce de información a nivel de base de datos (filtros) para establecer la pre-viabilidad de intervención y reserva inicial de los elementos preseleccionados.

10.1.4 Especificaciones Técnicas y Manuales

Dado el rol de entidad ejecutora de la UAERMV, la ejecución de las etapas del convenio, estarán sujetas a los siguientes procedimientos de planificación de conservación de la infraestructura; para la Intervención de la Infraestructura y Herramientas de Gestión y medición del proceso de la UAERMV, según aplique.

- Procedimientos para la Planificación de conservación de la infraestructura.

| Tipo de Documento | Documento |
| --- | --- |
| Caracterización de Proceso | PCI-CP-001 V1 Caracterización proceso de planificación de la conservación de la infraestructura |
| Instructivo | PCI-IN-001_V1 Instructivo de toma de fotografías del diagnóstico vial |
| Procedimiento | PCI-PR-001 V1 Procedimiento evaluación de vías |
| Procedimiento | PCI-PR-002 V1 Procedimiento asistencia técnica a localidades |
| Procedimiento | PCI-PR-004 V1 Procedimiento de seguimiento a las intervenciones ejecutadas |
| Procedimiento | PCI-PR-005 V1 Procedimiento de priorización de espacio público |

- Procedimientos para la Intervención de la Infraestructura

| Tipo de Documento | Documento |
| --- | --- |
| Instructivo | INFRA-IN-014-V1 Instructivo para la recolección y consolidación de información de obras |
| Procedimiento | INFRA-PR-001-V1 Procedimiento Programación de Intervenciones de la Malla Vial |
| Procedimiento | INFRA-PR-002-V1 Procedimiento Intervención de la Malla Vial |
| Procedimiento | INFRA-PR-003-V1 Procedimiento Para Realizar Acciones de Movilidad |
| Procedimiento | INFRA-PR-004-V1 Procedimiento Gestión Social en Obra |
| Procedimiento | INFRA-PR-005-V2 Procedimiento Gestión ambiental en obra |
| Procedimiento | INFRA-PR-006 -V1 Procedimiento solicitud y despacho de baños portátiles |
| Procedimiento | INFRA-PR-007-V1 Procedimiento Atención de emergencias o situaciones imprevistas |
| Procedimiento | INFRA-PR-008-V1 Procedimiento Gestión social en obras de espacio público |
| Procedimiento | INFRA-PR-009-V1 Procedimiento Intervención de Espacio Público- |
| Procedimiento | INFRA-PR-010-V1 Procedimiento Gestión Social en Obra en obras de bioingeniería |
| Procedimiento | INFRA-PR-012-V1 Procedimiento para atención de solicitudes interinstitucionales sin PK |
| Procedimiento | INFRA-PR-013-V1 Procedimiento para realizar acciones de movilidad en espacio público |
| Procedimiento | INFRA-PR-014-V1 Procedimiento para realizar acciones de movilidad en ciclo infraestructura |

- Herramientas de Gestión y medición del proceso.

Para todos los proyectos listados se establecerán indicadores de gestión para el control de todas las fases del convenio, partiendo de los definidos en el Sistema de Gestión de la UAERMV:

| Tipo de Documento | Documento |
| --- | --- |
| Indicador | INFRA-IND-001-V1 Cumplimiento de Metas de Intervención de Vías |
| Indicador | INFRA-IND-002-V1 Población Satisfecha |
| Indicador | INFRA-IND-003-V1 Nivel Promedio de Satisfacción |
| Indicador | INFRA-IND-004-V1 cumplimiento de metas de ciclorutas |
| Indicador | INFRA-IND-005-V1 cumplimiento de metas de espacio público |

# ETAPA II DE EJECUCIÓN

En esta etapa se desarrollarán todas las actividades necesarias para garantizar la ejecución oportuna y con calidad de las obras aprobadas de acuerdo con el cronograma definido.

En consecuencia, se llevará a cabo por parte de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, las actividades de conservación, para la infraestructura del espacio público para la movilidad.

Al finalizar esta etapa, se entregarán los siguientes productos:

Se deberá entregar, todos los diagnósticos, y diseños cumpliendo con las especificaciones técnicas el IDU que se generen durante la ejecución del convenio.

Entrega de un documento (hoja de vida del Segmento) donde se demuestre la condición exacta del segmento vial intervenido. (registro fotográfico antes y después, datos iniciales, áreas a intervenidas, actas de vecindad, inventario de redes de las empresas de servicios públicos, y demás datos necesarios, los cuales serán registrados en la hoja de vida del segmento, (cuando apliquen).

# ESTRUCTURA ECONÓMICA Y CONTROL FINANCIERO DEL CONVENIO

El FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES (FDLM), desembolsará al asociado el valor del convenio en un único desembolso equivalente al 100% de sus aportes previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio, tal como se indica en la forma de desembolso del convenio y estudio previo del mismo.

Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior es importante aclarar que para la realización del desembolso. Un (01) único desembolso equivalente al 100% de sus aportes previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio. Una vez perfeccionado y cumplidos los requisitos de ejecución del presente convenio, el FDLM realizará el traslado de los recursos a la UAERMV, conforme con lo establecido en el numeral 3.2.1.3. Ajuste por Convenios o Contratos entre Entidades Distritales, del Manual de Programación, Ejecución y Cierre Presupuestal del Distrito Capital, adoptado mediante Resolución No. SDH-000191 del 22 de septiembre de 2017 y la programación del Programa Anual Mensualizado de Caja- PAC.

En virtud de lo anterior, cada parte del convenio contemplará las siguientes acciones:

Responsabilidades de la entidad aportante FDLM:

a.  Expedir el Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP, previo a la firma del convenio interadministrativo por las partes, hasta por el monto del compromiso a adquirir.

b.  Expedir el Certificado de Registro Presupuestal (CRP), como legalización del convenio interadministrativo.

c.  Ordenar los giros pactados en el convenio interadministrativo, a través de orden de pago sin situación de fondos (SSF), la cual tendrá como beneficiaria a la entidad receptora (UAERMV) previo Ajuste por Suscripción de Convenios o Contratos entre Entidades Distritales por parte de la UAERMV, este procedimiento deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en la Circular No. 07 de 2024 de la Secretaría Distrital de Hacienda o en sus modificaciones, por medio de la cual se actualizan los lineamientos para el registro en el sistema de Operación Financiera SAP/BogData de operaciones sin situación de fondos, el FDL - Entidad aportante- debe remitir oficio de solicitud de la programación de la operación sin situación de fondos (SSF) celebrado entre el FDL y la UAERMV, dirigido al jefe de la oficina de gestión de pagos de la Dirección Distrital de Tesorería a través del correo de radicación virtual radicacionhaciendabogota@shd.gov.co con copia al correo pagos@shd.gov.co. Dicho oficio debe ser suscrito por los ordenadores del gasto y responsables del presupuesto de los FDL y la UAERMV. Por último, el FDL debe enviar a la UAERMV el soporte del giro de los recursos sin situación de fondos, generado por el aplicativo de la Secretaría de Hacienda — Tesorería Distrital.

Responsabilidades de la entidad receptora UAERMV:

a.  Una vez perfeccionado el convenio interadministrativo, y si el mismo aumenta la apropiación de los proyectos de inversión, solicitar concepto favorable a la Secretaría Distrital de Planeación, a la luz de los proyectos formulados y de las metas y objetivos que se reformulen para dar cumplimiento al objeto del convenio.

b.  Elaborar el acto administrativo mediante el cual se efectúa el ajuste en el Presupuesto de Gastos, por el monto que recibe de la entidad aportante, y lo presenta para su aprobación y firma al Representante Legal de la entidad.

c.  Solicitar a la Secretaria Distrital de Hacienda - Dirección Distrital de Presupuesto aprobación de la operación presupuestal contenida en el acto administrativo, el cual debe estar firmado por el Representante Legal; para ello, anexará la documentación que soporta dicha operación.
Requisitos para efectuar un Ajuste por Suscripción de Convenios o Contratos entre Entidades Distritales:

a.  Solicitud formal y justificación técnica y económica, firmadas por el Representante Legal de la entidad receptora (UAERMV), la cual debe contener entre otros aspectos, la imputación presupuestal de gastos, descripción del rubro que se va a adicionar, monto del ajuste presupuestal y fuente de financiación, que igualmente debe especificarse en el clausulado del convenio interadministrativo.

b.  Copia del convenio interadministrativo debidamente firmado por las partes.

c.  Copia del certificado de disponibilidad presupuestal y certificado de registro presupuestal expedidos por el FDLM.

d.  Concepto previo favorable expedido por la Secretaría Distrital de Planeación, cuando corresponda a proyectos de inversión.

e.  Acto Administrativo firmado por el Representante Legal.

De igual manera es importante tener en cuenta que con base en el articulo 47 del decreto 192 del 2021, los rendimientos generados en la administración de recursos de convenios interadministrativos suscritos entre Fondos de Desarrollo Local y entidades privadas o entidades del Sector Descentralizado del nivel distrital, pertenece a los respectivos Fondos de Desarrollo Local en lo que corresponde a su aporte y, en consecuencia, se incluirán como rendimientos del Fondo de Desarrollo Local.

Los rendimientos de que trata el presente artículo deben ser liquidados mensualmente, sin perjuicio de que el régimen de inversiones permita plazos mayores, y consignados por las entidades receptoras en la Dirección Distrital de Tesorería dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su liquidación, plazo que se contará desde la fecha en que la entidad financiera responsable de dicha liquidación entregue el extracto físico o electrónico confirmatorio de la liquidación.

Ahora bien, es necesario precisar que el valor está sujeto al agotamiento del techo presupuestal definido. Teniendo en cuenta lo anterior, se precisa que el valor corresponde a una bolsa que será objeto de legalización por parte de la UAERMV con las actas de avances de obra por segmento.

| BOLSA EJECUCIÓN | BOLSA IMPREVISTOS | VALOR TOTAL CONVENIO |
| --- | --- | --- |
| 88% | 12% | 100% |

- La BOLSA DE IMPREVISTOS: corresponderá al 12% del valor entregado por el FDLM y se legalizará en las actas de avance de obra mensual. Esta bolsa será destinada a los imprevistos por posibles reposiciones de redes de servicios públicos, o ampliación del alcance en los segmentos viales priorizados como “fijos”, resultado del diagnóstico definitivo realizado en campo. Si no surgen modificaciones presupuestales a las inicialmente pactadas en el Convenio, este monto de imprevistos será utilizado para la ejecución de los segmentos viales

- En ese sentido y en armonía con los principios de transparencia y eficiencia, la UAERMV, ha presentado la tabla de costos por tipo de intervención que será la tarifa aplicable al convenio, así:

Nota 1: En el evento en que se ejecuten actividades o valores mayores o  menores a los establecidos en la formulación del proyecto y en la propuesta de la UAERMV se cancelaran únicamente los valores ejecutados con soportes.

Nota 2: Dicho presupuesto se estimó con las áreas y metros lineales establecidos en el momento del diagnóstico elaborado por la UAERMV, no obstante, las áreas que se conciliarán o descontarán del presupuesto serán las que efectivamente se ejecuten, hasta agotar el presupuesto, lo cual puede llevar a que al final del balance de ejecución se ejecuten un mayor o menor número de segmentos viales de los inicialmente proyectados, sin que esto lleve a ningún incumplimiento para ninguna de las partes.

NOTA 3: La UAERMV podrá apoyar con mayor recurso en especie, en los ítems presentes o en los que se requieran, si su presupuesto misional y capacidad operativa lo permiten, en caso de que se requiera durante la ejecución de las intervenciones. Lo anterior, para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas del convenio.

NOTA 4: En caso que se presente cambios de vigencias en el Convenio, se contará con la posibilidad de ajustar valores a través del  Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles (ICOCIV), que puede ser consultado en la página del DANE (https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-costos-de-la-construccion-de-obras-civiles-icociv). Esta situación será avalada por parte del Comité en virtud de su competencia.

# CIERRE Y ENTREGA DEL CONVENIO

La UAERMV realizará entregas de obra parcial de acuerdo con los segmentos intervenidos una vez terminadas las obras, mediante acta de recibo final y físico por segmento. Cumplidas la totalidad de actividades de ejecución de obra, se deberá iniciar la etapa de cierre administrativo del convenio, la cual comporta el informe final actividades de la UAERMV, el informe final de supervisión por parte del FDLM, el acta de terminación del convenio para proceder a la solicitud de liquidación del convenio.

# SEGUIMIENTO Y CALIDAD DE LAS INTERVENCIONES

Este proceso está encaminado a verificar la calidad de las obras ejecutadas y garantizar la conservación de las mismas para un mejor desempeño de operación del bien y reducción del nivel de riesgo de daños humanos y materiales.  Para ello, la UAERMV deberá elaborar un documento que consolide los componentes del plan de seguimiento y sostenibilidad, como se ha enunciado en el desarrollo del POA. Este documento será entregado al FDLM

Teniendo en cuenta lo anterior, la UAERMV, deberá garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados de acuerdo con las especificaciones técnicas, procediendo a subsanar las deficiencias que se presenten en las intervenciones ejecutadas como acciones de movilidad (bacheo, parcheo y fresado) durante un periodo de seis (6) meses, después del cierre de los trabajos de cada calzada intervenida, y la entrega del segmento al FDLM. En caso de presentarse un deterioro por deficiencias la UAERMV realizará a todo costo y a su cargo, las reparaciones y/o mejoramientos que se requieran durante este plazo.

Además, aplicará una vez se cumplan con las etapas de ejecución de la intervención, el procedimiento de seguimiento a las intervenciones ejecutadas mediante visitas técnicas de diagnóstico visual por la metodología PCI, con el fin de identificar las acciones requeridas de mantenimiento. Lo anterior para garantizar un índice de prestación de servicio – IPS adecuado, de la siguiente manera:

- Para las actividades de rehabilitación de cinco (05) años, para lo cual realizará a todo costo y a su cargo, las actividades de conservación que se requieran.

- Para las actividades de cambio de carpeta de (02) dos años para lo cual realizará a todo costo y a su cargo, actividades de conservación que se requieran.

De las acciones que se realicen se deberá remitir el respectivo informe al FDLM.

La ejecución de las actividades tipo parcheo se enmarcan en acciones de movilidad. la cual se entiende como el conjunto de actividades superficiales y temporales tendientes a solucionar y garantizar de forma provisional las condiciones de movilidad y seguridad vial.

Con base en lo anterior Las Acciones de Movilidad tienen un CARÁCTER TEMPORAL ya que como se menciona, no requieren de un diseño y son de tipo puntual y superficial y su durabilidad se verá afectada por la incidencia de los siguientes elementos:

o	El tráfico y tipos de vehículos,

o	Las condiciones climáticas,

o	Las estructuras hidráulicas de la vía (drenajes, sumideros, alcantarillado),

o	las condiciones del espacio público asociado (con presencia de árboles, zonas verdes, confinamientos, etc.).

o	El deterioro de redes subterráneas de servicios públicos.

o	tiempo en que fue construida la vía

Los parches son actividades de mantenimiento que se realizan dentro del ciclo de vida de la conservación a los CIVs intervenidos en su totalidad, durante el período de diseño de los mismos, es decir es una acción que evita dentro del proceso de la conservación el deterioro prematuro y no es una acción a largo plazo.

De acuerdo al proceso misional de la UAERMV denominado portafolio oferta institucional la actividad tipo parcheo es el proceso de reparación en pequeñas áreas afectadas de la carpeta asfáltica, mediante la demolición, retiro y reemplazo de la misma y se encuentra catalogado como un mantenimiento periódico que no comprometen masivamente las capas inferiores de la estructura del pavimento, con el objetivo de lograr que se alcance o aumente su vida útil, recuperando su condición de servicio inicial, constituyéndose así en una práctica preventiva o correctiva. por lo cual no requieren diseño previo para su implementación

# PRESENTACIÓN DE INFORMES

## INFORME POA

El POA deberá ser presentado por parte de la UAERMV dentro de los (10) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio para aprobación del supervisor del FDLM, Y deberá contener todo lo relacionado en el numera l 7 del presente anexo técnico.

## INFORMES DE EJECUCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE

La UAERMV presentará al supervisor del convenio por parte del FDLM, reportes semanales ejecutivos de acuerdo con el formato que para tal efecto le indique e informes mensuales de ejecución técnica, administrativa, financiera, jurídica y contable del convenio, a partir de la orden de inicio, en medio magnético editable. Estos informes deberán ser firmados por los responsables de su diligenciamiento y el supervisor del contrato por parte del FDLM.

Al ejecutarse al 100% las actividades contractuales y dentro del plazo previsto para la etapa de cierre del convenio, el se deberá presentar un informe final del convenio en el que se consolide la información del proceso desarrollado incluyendo las actividades en cada una de las etapas del convenio y según lo dispuesto dentro del Manual de contratación y supervisión vigente.

## CONTENIDO DE LOS INFORMES SEMANALES

Este informe de avance deberá realizarlo la UAERMV en formato suministrado por el supervisor del convenio por parte del FDLM, el lunes siguiente al periodo reportado, en el que se reporte el avance programado y ejecutado técnico y financiero del convenio.

## CONTENIDO DE LOS INFORMES MENSUALES

Además de las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las obligaciones del convenio, el informe contendrá:

1. Las actividades ejecutadas de acuerdo con el cronograma aprobado, donde se evidencie el porcentaje de ejecución, con los respectivos soportes y registro fotográfico y/o fílmico (que permita establecer el antes, durante y después de las obras ejecutadas), y deberá ser entregado dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente al período reportado. El período reportado se realizará con corte al último día de cada mes.

2. Datos completos del convenio.

3. Descripción general de la obra: segmento, condiciones iniciales, ajustes, acuerdos y condiciones finales de ejecución.

4. Descripción de la ejecución administrativa de acuerdo con las obligaciones contractuales.

5. Informe financiero, que deberá contener mínimo la siguiente información:

- Valor del convenio.

- Valor desembolsado por el FDLM

- Valor ejecutado

- Saldo del convenio

- Estado de Bolsa de imprevistos y soportes.

6. Conclusiones y recomendaciones.

7. Anexos: las actas de comité técnico operativo y demás documentos resultados de las actividades desarrolladas.

## INFORME FINAL DEL CONVENIO

La UAERMV entregará a la supervisión del FDLM, al terminar la ejecución del convenio, un informe final que contenga la información consolidada del convenio

Este informe debe ser entregado dentro del mes siguiente a la fecha de terminación del plazo del convenio, sin perjuicio de los informes adicionales que le sean solicitados por el supervisor del FDLM.

El Informe final contendrá como mínimo, lo siguiente:

- Capítulo I. Antecedentes y descripción general de los segmentos intervenidos

- Capítulo II. Licencias y /o permisos requeridos y gestionados

- Capítulo III. Georreferenciación de los segmentos intervenidos.

- Capítulo IV. Metodología de construcción, cantidades de obra ejecutadas que incluyan la abscisa o localización geográfica, discriminando actividades de obra ejecutadas y obras adicionales, relación de metas contractuales ejecutadas, y la justificación y validación de las obras no ejecutadas dentro del proyecto.

- Capítulo V. Control de calidad. En este capítulo se deben anexar los registros relacionados con el cumplimiento de especificaciones técnicas, control equipos de medición, resultados de ensayos de laboratorio, entre otros, de acuerdo con la normatividad vigente aplicable. Adicionalmente, se anexará la relación de los segmentos identificando el plazo de calidad indicando fecha de inicio y fecha final.

- Capítulo VI. Aspectos logísticos: personal, equipo utilizado, cumplimiento de seguridad industrial, salud ocupacional y bioseguridad.

- Capítulo VII. Las actas de Comité técnico operativo

- Capítulo VIII. Cumplimiento de aspectos

- Capitulo IX. Aspectos presupuestales y legales del proyecto – balance de ejecución presupuestal. Modificaciones realizadas. Actualización y verificación de garantías en aspectos contractuales y post- contractuales.(si aplica)

- Capítulo X. Anexos. Estos deben ser:

- Presupuesto inicial y final de los segmentos intervenidos.

- Hojas de Vida por CIV´s intervenido

- Memorias y Diseños de las obras

- Registros fotográficos (antes, durante y después) y/o fílmicos de lo ejecutado (con fechador).

- Plan Operativo de Actividades POA y cronograma  inicial y final

- Informes periódicos de ejecución técnica y financiera

- Bitácora de obra: Registro de actividades donde se describa el desarrollo diario de actividades realizadas al proyecto la obra.

- Informe de Gestión ambiental.

- Comunicaciones oficiales.

- Actas de entrega y recibo de los segmentos intervenidos en el marco del convenio

- Acta de terminación del Convenio

- Los demás documentos que se consideren pertinentes por parte del FDLM.

# MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y GESTIÓN DOCUMENTAL

La UAERMV será la responsable de recibir, organizar y cargar al expediente digital, todos los documentos originales suscritos que den cuenta de la ejecución del convenio y la implementación de la ruta operativa prevista en el anexo técnico y entregarlo, posteriormente, al supervisor del convenio por parte del FDLM

Cada documento de soporte deberá incorporarse en el expediente, de manera cronológica y sin que se genere duplicidad documental, para ello es pertinente incorporar los documentos de manera oportuna, una vez se haya formalizado cada actividad y etapa del convenio

En todo caso los expedientes deberán ser estructurados durante la implementación de cada etapa del proceso y radicados junto con el informe final, previa aprobación del supervisor del FDLM.

- FORMA DE PAGO

La forma de pago se encuentra establecida en el numeral 4. FORMA Y REQUISITOS PARA LA REALIZACION DE DESEMBOLSOS del documento de estudios previos.

| Revisó | Dependencia | Firma |
| --- | --- | --- |
| Juan Alfredo Torres Prieto | Infraestructura |  |
| Formulador Técnico | Dependencia | Firma |
|  | Infraestructura |  |