“Por la cual se aprueba el plan de inversiones y actualizaciones tecnológicas y se ordena exceptuar del pago de la contraprestación periódica de que trata el parágrafo transitorio 2 del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009 a la empresa CABLEMAS SAS., identificada con NIT.  900.539.589-5”

LA VICEMINISTRA DE CONECTIVIDAD DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confieren el numeral 6 del artículo 1.1. de la Resolución 1725 de 2020 y

CONSIDERANDO QUE:

I.	ANTECEDENTES

  - A través de la Ley 2108 de 2021, denominada “Ley de Internet como Servicio Público Esencial y Universal" o "Por medio de la cual se modifica la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras disposiciones”, el Legislador estableció el acceso a Internet como un servicio público de telecomunicaciones de carácter esencial, con el fin de propender por la universalidad para garantizar y asegurar la prestación del servicio de manera eficiente, continua y permanente, permitiendo la conectividad de todos los habitantes del territorio nacional, en especial de la población que, en razón a su condición social o étnica se encuentren en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales y apartadas.

  - Mediante el artículo 11 de la Ley 2108 de 2021, el Legislador agregó el parágrafo transitorio 2 al artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, estableciendo que “(...) los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que proveen el servicio de acceso Internet fijo residencial minorista que, al 31 de diciembre de 2020 tengan por lo menos un (1) usuario y menos de treinta mil (30.000) usuarios reportados en el Sistema de Información Integral del Sector de TIC – Colombia TIC, se exceptúan del pago de la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por cinco (5) años, de acuerdo con los requisitos y las condiciones establecidas en ese mismo precepto contados desde la aprobación del plan de inversiones por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

  - En la misma norma, el legislador atribuyó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la facultad de expedir la reglamentación para definir, entre otras condiciones, las inversiones que deberán realizar estos proveedores durante el tiempo de la exención y las condiciones para mantener el beneficio, así como los mecanismos de verificación de su cumplimiento.

  - En cumplimiento del citado mandato, a través de la Resolución 3401 de 2021 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones reglamentó las condiciones y los mecanismos de verificación, para la aplicación de la exención del pago de la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de que trata el parágrafo transitorio 2 del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009.

  - El artículo 2 de la Resolución 3401 de 2021 estableció las condiciones adicionales que deben cumplir los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para acceder a la excepción del pago de la contraprestación periódica única; entre estas se encuentran, presentar un plan de inversiones que contenga, como mínimo, cronograma para la realización de las inversiones y despliegue de red requerida; la descripción de la tecnología y red a desplegar; la cobertura del servicio, el potencial de usuarios a atender y el detalle de las inversiones proyectadas durante la ejecución del plan.

  - Por su parte, el parágrafo 1 del mencionado artículo dispuso que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones será el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de la excepción.

  - A su vez, el artículo 3 de la Resolución 3401 de 2021, estableció que los proveedores beneficiarios de la excepción del pago de la contraprestación periódica única deberán presentar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informes trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del plan de inversiones aprobado, sin perjuicio de los informes y requerimientos de información que le solicite el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control, así como autoliquidaciones informativas de contraprestaciones en los términos establecidos por la normativa vigente. Adicionalmente, deberán reportar la información correspondiente al Sistema de Información Integral del Sector de TIC (Colombia TIC), conforme a lo dispuesto en la Resolución 3484 de 2012 y las normas que la modifiquen o sustituyan.

  - A su turno, el artículo 4 de la misma Resolución dispuso que el Ministerio, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, verificará el cumplimiento del plan de inversiones aprobado

  - De conformidad con los artículos 1 y 2 de la Resolución MinTIC No. 917 del 22 de mayo de 2015, modificados por los artículos 1 y 2 de la Resolución MinTIC No. 1090 del 13 de junio de 2016 respectivamente, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deben constituir y aportar garantías para amparar el cumplimiento en el pago de las contraprestaciones que deben pagar a favor del Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Las clases, presupuestos, condiciones y requisitos de constitución de las garantías exigidas se encuentran señalados en los artículos 4 y siguientes de la referida Resolución.

  - El Ministerio de Tecnologías de la Información y las comunicaciones expidió la Resolución 204 del 23 de enero de 2026, por medio de la cual se determinan las garantías y el seguimiento del cumplimiento de los planes de inversión en el marco de las excepciones de pago de la contraprestación periódica de que tratan los parágrafos transitorios 2°, 3° y 4° del artículo 36 de la ley 1341 de 2009. Esto, debido a que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones beneficiarios de la excepción al pago de la contraprestación periódica única contemplados en los mencionados parágrafos transitorios, prestan un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado y, en consecuencia, tienen la obligación entre otras, de ejecutar los planes de inversión aprobados con arreglo a los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad consagrados en el artículo 209 la Constitución Política, de tal manera que se garantice la masificación y acceso a internet, el mejoramiento en la prestación del servicio y el uso eficiente de los recursos públicos.

II.	SOLICITUD DE EXCEPCIÓN PRESENTADA POR LA SOCIEDAD EME INGENIERÍA SA BIC.

  - Mediante comunicación enviada con radicado No. 251059217 el día 20 de mayo de 2025, a través de su Representante Legal HECTOR FABIO FERNANDEZ IZQUIERDO, la empresa CABLEMAS SAS., identificada con NIT. 900.539.589-5 presentó solicitud de excepción de la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de lo previsto en el parágrafo transitorio 2 del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, adicionado por el artículo 11 de la Ley 2108 de 2021 y reglamentado por la Resolución 3401 de 2021.

  - Producto del análisis realizado a la información allegada por el operador, la Dirección de Industria de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones determinó que Es necesario verificar el archivo “ANEXO 2 GEORREFERENCIACIÓN.dwg”, dado que no fue posible visualizar su contenido. En consecuencia, se solicita remitir dicho archivo en formato .kmz, de manera que sea posible identificar la red proyectada a desplegar, junto con los principales elementos de infraestructura correspondientes incluidos en el detalle del plan de inversiones y los tres nodos mencionados.”. En consecuencia, este Ministerio emitió el requerimiento mediante el radicado No. 251127697 del 29 de octubre del 2025.

  - Dicho requerimiento fue subsanado por CABLEMAS SAS., mediante el radicado No. 251150045 del 01 de diciembre de 2025, en el cual se ajustó el detalle de inversiones y se aclaró la información relativa al potencial de usuarios, conforme a lo establecido en la normativa vigente.

2.4.	La sociedad CABLEMAS SAS., aportó a este Ministerio el plan de inversiones y actualizaciones tecnológicas para Proyecto Expansión de Redes, el cual contiene la siguiente información:

- Cronograma para la realización de inversiones y actualizaciones tecnológicas presentado de manera anual en un periodo de cinco (5) años, el cual tiene como objeto Proyecto Expansión de Redes.

| MUNICIPIO DE MEDELLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES / HITOS | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 |  |  |  | AÑO 3 |  |  |  | AÑO 4 |  |  |  | AÑO 5 |  |  |  |
| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| LIDERAR – PLANIFICAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liderazgo y compromiso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Políticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roles y líneas de autoridad definidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acciones para abordar riesgos y oportunidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos de la calidad y planificación para el logro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación de cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HACER - OPERAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Competencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toma de decisiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comunicaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Información documentada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación y control operacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos para los productos y servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y desarrollo de los productos y servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de procesos y bienes surtidos por terceros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción y provisión del servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de las salidas no conformes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAR - EVALUAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento, medición, análisis y evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditoria interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión por la dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTUAR – MEJORAR - CERRAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No conformidad y acción correctiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejora continua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Señaló que la tecnología desplegada para la prestación del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista es FTTH (Fiber To The Home), permitiendo ofrecer velocidades de 80 Mbps en condiciones simétricas, conforme se indica en la siguiente tabla:

| Departamento | Municipio | Sector | Zona | Categoría principal | Tecnología específica | Velocidad simétrica | VELOCIDAD Downstream | VELOCIDAD Upstream |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antioquia | Medellin | Corregimiento – San Cristóbal VEREDA PAJARITO | Rural | INTERNET FIJO | GPON – FTTH | SI | 80 | 900 |

- Indicó que el potencial de usuarios a atender mediante la ampliación de cobertura con redes de fibra óptica de que trata el plan de inversiones es de 1.600 nuevos usuarios, de acuerdo con el siguiente detalle:

| Departamento | Municipio | Sector | Zona | Potencial de Accesos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antioquia | Medellín | Corregimiento – San Cristóbal VEREDA PAJARITO | Rural | 1.600 |

- El detalle de las inversiones técnicas que requiere para dar cumplimiento al plan de inversiones y actualizaciones tecnológicas, están estimadas en doscientos noventa y un millones seiscientos sesenta y cinco mil pesos ($1.218.984.599) de conformidad con el siguiente cronograma:

| ACTIVIDAD/ HITO | AÑO | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fibra 6 Hilos | AÑO 1 | $ 2.174.204,00 | $ 2.174.204,00 | $ 2.174.204,00 | $ 2.174.204,00 | $ 8.696.816,00 |  |
| Fibra 12 Hilos | AÑO 1 | $ 2.263.200,00 | $ 2.263.200,00 | $ 2.263.200,00 | $ 2.263.200,00 | $ 9.052.800,00 |  |
| Fibra 24 Hilos | AÑO 1 | $ 3.588.000,00 | $ 3.588.000,00 | $ 3.588.000,00 | $ 3.588.000,00 | $ 14.352.000,00 |  |
| Fibra 48 Hilos | AÑO 1 | $ 6.072.000,00 | $ 6.072.000,00 | $ 6.072.000,00 | $ 6.072.000,00 | $ 24.288.000,00 |  |
| Fibra Drop | AÑO 2 | $ 26.390.000,00 |  |  |  | $ 26.390.000,00 |  |
|  | AÑO 3 |  | $ 23.780.000,00 |  |  | $ 23.780.000,00 |  |
|  | AÑO 4 |  |  | $ 22.910.000,00 |  | $ 22.910.000,00 |  |
|  | AÑO 5 |  |  |  | $ 17.110.000,00 | $ 17.110.000,00 |  |
| Cinta Bandit | AÑO 1 | $ 3.792.988,00 | $ 3.792.988,00 | $ 3.792.988,00 | $ 3.792.988,00 | $ 15.171.952,00 |  |
| Cajas De Empalme | AÑO 1 | $ 523.538,00 | $ 523.538,00 | $ 523.538,00 | $ 523.538,00 | $ 2.094.152,00 |  |
| Cajas Nap 8 Puertos | AÑO 1 | $ 2.608.200,00 | $ 2.608.200,00 | $ 2.608.200,00 | $ 2.608.200,00 | $ 10.432.800,00 |  |
| Cajas Nap 16 Puertos | AÑO 1 | $ 4.789.881,00 | $ 4.789.881,00 | $ 4.789.881,00 | $ 4.789.881,00 | $ 19.159.524,00 |  |
| Olt Gpon De 16 Puertos Con Tranceiver C++ | AÑO 1 | $ 10.819.200,00 | $ 10.819.200,00 | $ 10.819.200,00 | $ 10.819.200,00 | $ 43.276.800,00 |  |
| Olt Gpon De 8 Puertos Con Tranceiver C++ | AÑO 1 | $ 3.256.800,00 | $ 3.256.800,00 | $ 3.256.800,00 | $ 3.256.800,00 | $ 13.027.200,00 |  |
| Odf De 48 Hilos | AÑO 1 | $ 422.625,00 | $ 422.625,00 | $ 422.625,00 | $ 422.625,00 | $ 1.690.500,00 |  |
| Wdm Edfa 22*16 De 16 Puertos | AÑO 1 | $ 6.900.000,00 | $ 6.900.000,00 | $ 6.900.000,00 | $ 6.900.000,00 | $ 27.600.000,00 |  |
| Odf De 48 Puertos Para Wdm Pasivos | AÑO 1 | $ 422.625,00 | $ 422.625,00 | $ 422.625,00 | $ 422.625,00 | $ 1.690.500,00 |  |
| Mikrotik Ccr101612g Router Corecloud Core Router | AÑO 1 | $ - | $ - | $ - | $ 5.520.000,00 | $ 5.520.000,00 |  |
|  | AÑO 2 | $ - | $ - | $ 5.520.000,00 | $ 5.520.000,00 | $ 11.040.000,00 |  |
| Aire Acondicionado | AÑO 1 | $ - | $ - | $ - | $ 6.900.000,00 | $ 6.900.000,00 |  |
| Fusionadora | AÑO 1 |  |  | $ 3.964.050,00 | $ 3.964.050,00 | $ 7.928.100,00 |  |
|  | AÑO 2 | $ 3.964.050,00 | $ 3.964.050,00 | $ - | $ - | $ 7.928.100,00 |  |
| Rack | AÑO 1 | $ - | $ - | $ 5.934.000,00 | $ - | $ 5.934.000,00 |  |
| Helicoidales | AÑO 1 | $ - | $ - | $ 1.601.080,00 | $ - | $ 1.601.080,00 |  |
| Cornetas | AÑO 1 | $ - | $ - | $ 627.900,00 | $ - | $ 627.900,00 |  |
| Onu 5g | AÑO 2 | $ 22.000.000,00 | $ 27.500.000,00 | $ 33.000.000,00 | $ 49.500.000,00 | $ 132.000.000,00 |  |
|  | AÑO 3 | $ 41.250.000,00 | $ 41.250.000,00 | $ 27.500.000,00 | $ 24.750.000,00 | $ 134.750.000,00 |  |
|  | AÑO 4 | $ 27.500.000,00 | $ 30.250.000,00 | $ 30.250.000,00 | $ 27.500.000,00 | $ 115.500.000,00 |  |
|  | AÑO 5 | $ 5.500.000,00 | $ 13.750.000,00 | $ 19.250.000,00 | $ 24.750.000,00 | $ 63.250.000,00 |  |
| Conector Mecanico Sc/Apc-55 | AÑO 2 | $ 4.740.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 4.740.000,00 |  |
|  | AÑO 3 | $ 5.285.100,00 | $ - | $ - | $ - | $ 5.285.100,00 |  |
|  | AÑO 4 | $ 4.360.800,00 | $ - | $ - | $ - | $ 4.360.800,00 |  |
|  | AÑO 5 | $ 1.730.100,00 | $ - | $ - | $ - | $ 1.730.100,00 |  |
| Roseta Optica Con Enfrentador Sc - Apc | AÑO 2 | $ 6.480.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 6.480.000,00 |  |
|  | AÑO 3 | $ 6.615.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 6.615.000,00 |  |
|  | AÑO 4 | $ 5.670.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 5.670.000,00 |  |
|  | AÑO 5 | $ 3.105.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 3.105.000,00 |  |
| Tensores | AÑO 2 | $ 6.971.875,00 | $ - | $ - | $ - | $ 6.971.875,00 |  |
|  | AÑO 3 | $ 7.193.250,00 | $ - | $ - | $ - | $ 7.193.250,00 |  |
|  | AÑO 4 | $ 3.395.375,00 | $ - | $ - | $ - | $ 3.395.375,00 |  |
|  | AÑO 5 | $ 2.593.250,00 | $ - | $ - | $ - | $ 2.593.250,00 |  |
| Baterias 12v 100ah | AÑO 1 | $ - | $ - | $ 1.828.500,00 | $ 1.828.500,00 | $ 3.657.000,00 |  |
| Inversores 600w | AÑO 1 | $ - | $ - | $ - | $ 1.702.000,00 | $ 1.702.000,00 |  |
|  | AÑO 2 | $ 1.702.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 1.702.000,00 |  |
| Switch Crs326-24g-2s+ | AÑO 1 | $ - | $ - | $ - | $ 2.964.000,00 | $ 2.964.000,00 |  |
|  | AÑO 2 | $ 1.482.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 1.482.000,00 |  |
| Patchcord Lc/Upc Sc/Apc 5 Mt | AÑO 1 | $ - | $ 252.000,00 | $ - | $ - | $ 252.000,00 |  |
| Ups Forza/Línea 2000va/1800w, 4S- Fdc-2000t | AÑO 1 |  | $ 2.200.000,00 | $ 2.200.000,00 | $ 2.199.625,00 | $ 6.599.625,00 |  |
| Servicio Trans/Portador-Arrenda//lease capacidad (Mb) | AÑO 2 | $ 92.196.000,00 |  |  |  | $ 92.196.000,00 |  |
|  | AÑO 3 | $ 92.196.000,00 |  |  |  | $ 92.196.000,00 |  |
|  | AÑO 4 |  | $ 92.196.000,00 |  |  | $ 92.196.000,00 |  |
|  | AÑO 5 |  |  |  | $ 92.196.000,00 | $ 92.196.000,00 |  |
| GRAN TOTAL |  |  |  |  |  |  | $ 1.218.984.599,00 |  |

- Que el detalle de las inversiones a efectuar por parte de la sociedad CABLEMAS SAS., identificada con NIT. 900.539.589 - 5, es el siguiente:

| TIPO | DETALLE DEL GASTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HARDWARE | Fibra 6 Hilos | 6,2 | Km. | $ 8.696.814 |
| HARDWARE | Fibra 12 Hilos | 4 | Km. | $ 9.052.800 |
| HARDWARE | Fibra 24 Hilos | 5 | Km. | $ 14.352.000 |
| HARDWARE | Fibra 48 Hilos | 4 | Km. | $ 24.288.000 |
| HARDWARE | Fibra Drop | 311 | Km. | $ 90.190.000 |
| HARDWARE | Cinta Bandit | 167 | m. | $ 15.171.950 |
| HARDWARE | Cajas De Empalme | 15 | u. | $ 2.094.150 |
| HARDWARE | Cajas Nap 8 Puertos | 48 | u. | $ 10.432.800 |
| HARDWARE | Cajas Nap 16 Puertos | 77 | u. | $ 19.159.525 |
| HARDWARE | Olt Gpon De 16 Puertos Con Tranceiver C++ | 2 | u. | $ 43.276.800 |
| HARDWARE | Olt Gpon De 8 Puertos Con Tranceiver C++ | 1 | u. | $ 13.027.200 |
| HARDWARE | Odf De 48 Hilos | 3 | u. | $ 1.690.500 |
| HARDWARE | Wdm Edfa 22*16 De 16 Puertos | 2 | u. | $ 27.600.000 |
| HARDWARE | Odf De 48 Puertos Para Wdm Pasivos | 3 | u. | $ 1.690.500 |
| HARDWARE | Mikrotik Ccr101612g Router Corecloud Core Router | 3 | u. | $ 16.560.000 |
| HARDWARE | Aire Acondicionado | 3 | u. | $ 6.900.000 |
| HARDWARE | Fusionadora | 2 | u. | $ 15.856.200 |
| HARDWARE | Rack | 3 | u. | $ 5.934.000 |
| HARDWARE | Helicoidales | 130 | u. | $ 1.601.080 |
| SERVICIO | Cornetas | 42 | u. | $ 627.900 |
| HARDWARE | Onu 5g | 1600 | u. | $ 445.500.000 |
| HARDWARE | Conector Mecanico Sc/Apc-55 | 3400 | u. | $ 16.116.000 |
| HARDWARE | Roseta Optica Con Enfrentador Sc - Apc | 1600 | u. | $ 21.870.000 |
| HARDWARE | Tensores | 7010 | u. | $ 20.153.750 |
| HARDWARE | Baterias 12v 100ah | 4 | u. | $ 3.657.000 |
| HARDWARE | Inversores 600w | 4 | u. | $ 3.404.000 |
| HARDWARE | Switch Crs326-24g-2s+ | 3 | u. | $ 4.446.000 |
| HARDWARE | Patchcord Lc/Upc Sc/Apc 5 Mt | 21 | u. | $ 252.000 |
| HARDWARE | Ups Forza En Línea 2000va/1800w, 4 Salidas Fdc-2000t | 3 | u. | $ 6.599.625 |
| HARDWARE | Servicio Transporte/Portador-Arrenda//lease capacidad (Mb) | 2560 | Mb | $ 368.784.000 |
| Total, proyecto |  |  |  | $ 1.218.984.594 |

III. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD

  - De acuerdo con el marco normativo expuesto, se verificó que el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, esto es, la sociedad CABLEMAS SAS., identificada con NIT. 900.539.589-5, se encuentra incorporada en el Registro Único de TIC, con el expediente 96001149, para la prestación del Servicio de Valor Agregado y Telemáticos, subcategoría Proveedor de Servicio de Internet (ISP) de acuerdo con la consulta realizada en el aplicativo web que para tal efecto tiene habilitado el Ministerio.

  - En atención a la solicitud de la Subdirección para la Industria de las Comunicaciones, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Sistemas de Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante radicado No. 262036927 del 13 de febrero de 2026, certificó que la sociedad CABLEMAS SAS., a través del radicado V2162459244114137-0155462OK, reportó un total de 5465 accesos de internet fijo residencial a diciembre de 2020, conforme con los registros contenidos en el aplicativo HECaa (Herramienta de Cargue, Análisis y Auditoría), que hace parte del portal Colombia TIC. Dicho número de accesos se encuentra dentro de los límites establecidos en el parágrafo transitorio 2 del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, adicionado por el artículo 11 de la Ley 2108 de 2021

  - Al efectuar la comparación entre los costos estimados en el plan de inversiones presentado por la sociedad CABLEMAS SAS., y los valores de referencia contenidos en el Requerimiento de Información (RFI) elaborado por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se evidenció que la propuesta presentada por dicha sociedad se encuentra dentro de un rango prudente y técnicamente consistente con los costos promedio a nivel nacional  asociados al despliegue de infraestructura bajo tecnología de fibra óptica, razón por la cual resulta económicamente viable.

  - Validado el número de usuarios del servicio de acceso a internet fijo residencial reportado por la sociedad CABLEMAS SAS., a través de la plataforma HECAA, correspondiente al tercer trimestre de 2025, se identificó un total de 7173 accesos, según consta en el radicado V3462460990135615-0338671OK. Asimismo, teniendo en cuenta que el plan de inversiones proyecta un crecimiento de 200 accesos durante los cinco (5) años de ejecución, se determinó que el valor aproximado objeto del beneficio de excepción al pago de la contraprestación periódica única asciende a doscientos sesenta y un millones novecientos dieciséis mil quinientos setenta y dos pesos ($261.916.572) conforme a la siguiente distribución:

| Potencial de accesos | Usuarios | Valor aproximado a exceptuar |
| --- | --- | --- |
| Accesos reportados tercer trimestre 2025 | 7.173 |  |
| Potencial de accesos AÑO 1 | 40 | $ 51.808.700 |
| Potencial de accesos AÑO 2 | 40 | $ 52.096.007 |
| Potencial de accesos AÑO 3 | 40 | $ 52.383.314 |
| Potencial de accesos AÑO 4 | 40 | $ 52.670.622 |
| Potencial de accesos AÑO 5 | 40 | $ 52.957.929 |
| Valor aproximado por exceptuar durante ejecución del plan |  | $ 261.916.572 |

  - Al analizar la relación entre dicho valor aproximado objeto del beneficio de excepción al pago de la contraprestación periódica y la inversión total proyectada por la sociedad CABLEMAS SAS., identificada con NIT. 900.539.589-5 se evidencia proporcionalidad entre el monto que será objeto de excepción y los recursos que la sociedad destinará a la ejecución del plan de inversiones, lo cual refleja una utilización eficiente, razonable y técnicamente justificada del beneficio de excepción al pago de la contraprestación periódica única, conforme a lo previsto en el parágrafo transitorio 2 del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, reglamentado por la Resolución 3401 de 2021.

  - Así las cosas, de acuerdo con la revisión efectuada a la documentación allegada por la sociedad CABLEMAS SAS., identificada con NIT. 900.539.589-5, la Dirección de Industria de Comunicaciones, establece que la sociedad interesada cumple con los requisitos exigidos en el artículo en el artículo 2 de la Resolución 3401 de 2021, por lo que es procedente aprobar el plan de inversiones presentado para la prestación del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista y, en consecuencia, resulta viable acceder de manera favorable con la solicitud de excepción del pago de la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

  - En lo que concierne a las garantías previstas en la Resolución MinTIC 917 de 2015 y sus modificaciones, en virtud del parágrafo transitorio 2 del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009 adicionado por el artículo 11 de la Ley 2108 de 2021, no existe la obligación de pago de la contraprestación periódica derivada de la provisión del servicio de acceso a internet fijo residencial minorista, en consecuencia, no existe riesgo asegurable frente al mencionado servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante aclarar que, la excepción de que trata el presente acto administrativo aplica de manera exclusiva respecto del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista. Por tanto, en relación con los demás servicios que la sociedad CABLEMAS SAS., tenga habilitados ante el Ministerio y que no se encuentren contemplados por la excepción aquí reconocida, deberá constituir, presentar y mantener la garantía correspondiente, en los términos establecidos en la Resolución 917 de 2015 y demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.

  - Por su parte, en virtud de lo dispuesto en la Resolución 204 de 2026, la sociedad CABLEMAS SAS., deberá constituir y presentar una garantía que ampare el riesgo de incumplimiento derivado de la ejecución del plan de inversión aprobado en los términos establecidos en la mencionada Resolución y demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.

En mérito de lo expuesto,

#### IV. RESUELVE

ARTÍCULO 1. Aprobación del plan. Aprobar el plan de inversiones y actualizaciones tecnológicas para la prestación del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista presentado por la sociedad CABLEMAS SAS., identificada con NIT. 900.539.589-5, que se detalla a continuación:

  - Cronograma para la realización de inversiones y actualizaciones tecnológicas presentado de manera anual en un periodo de cinco (5) años, el cual tiene como objeto Proyecto Expansión de Redes.

| MUNICIPIO DE MEDELLIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDADES / HITOS | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 |  |  |  | AÑO 3 |  |  |  | AÑO 4 |  |  |  | AÑO 5 |  |  |  |
| Trimestre | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| LIDERAR – PLANIFICAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liderazgo y compromiso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Políticas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Roles y líneas de autoridad definidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acciones para abordar riesgos y oportunidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivos de la calidad y planificación para el logro. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación de cambios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HACER - OPERAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recursos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Competencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toma de decisiones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comunicaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Información documentada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planificación y control operacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requisitos para los productos y servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño y desarrollo de los productos y servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de procesos y bienes surtidos por terceros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Producción y provisión del servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Control de las salidas no conformes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICAR - EVALUAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguimiento, medición, análisis y evaluación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auditoria interna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión por la dirección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTUAR – MEJORAR - CERRAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Generalidades |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No conformidad y acción correctiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejora continua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Señaló que la tecnología desplegada para la prestación del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista es FTTH (Fiber To The Home), permitiendo ofrecer velocidades de 80 Mbps en condiciones simétricas, conforme se indica en la siguiente tabla:

| Departamento | Municipio | Sector | Zona | Categoría principal | Tecnología específica | Velocidad simétrica | VELOCIDAD Downstream | VELOCIDAD Upstream |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antioquia | Medellín | Corregimiento – San Cristóbal VEREDA PAJARITO | Rural | INTERNET FIJO | GPON – FTTH | SI | 80 | 900 |

  - Indicó que el potencial de usuarios a atender mediante la ampliación de cobertura con redes de fibra óptica de que trata el plan de inversiones es de 1.600 nuevos usuarios, de acuerdo con el siguiente detalle:

| Departamento | Municipio | Sector | Zona | Potencial de Accesos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Antioquia | Medellín | Corregimiento – San Cristóbal VEREDA PAJARITO | Rural | 1.600 |

  - El detalle de las inversiones técnicas que requiere para dar cumplimiento al plan de inversiones y actualizaciones tecnológicas, están estimadas en doscientos noventa y un millones seiscientos sesenta y cinco mil pesos ($1.218.984.599) de conformidad con el siguiente cronograma:

| ACTIVIDAD/ HITO | AÑO | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | TOTAL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fibra 6 Hilos | AÑO 1 | $ 2.174.204,00 | $ 2.174.204,00 | $ 2.174.204,00 | $ 2.174.204,00 | $ 8.696.816,00 |  |
| Fibra 12 Hilos | AÑO 1 | $ 2.263.200,00 | $ 2.263.200,00 | $ 2.263.200,00 | $ 2.263.200,00 | $ 9.052.800,00 |  |
| Fibra 24 Hilos | AÑO 1 | $ 3.588.000,00 | $ 3.588.000,00 | $ 3.588.000,00 | $ 3.588.000,00 | $ 14.352.000,00 |  |
| Fibra 48 Hilos | AÑO 1 | $ 6.072.000,00 | $ 6.072.000,00 | $ 6.072.000,00 | $ 6.072.000,00 | $ 24.288.000,00 |  |
| Fibra Drop | AÑO 2 | $ 26.390.000,00 |  |  |  | $ 26.390.000,00 |  |
|  | AÑO 3 |  | $ 23.780.000,00 |  |  | $ 23.780.000,00 |  |
|  | AÑO 4 |  |  | $ 22.910.000,00 |  | $ 22.910.000,00 |  |
|  | AÑO 5 |  |  |  | $ 17.110.000,00 | $ 17.110.000,00 |  |
| Cinta Bandit | AÑO 1 | $ 3.792.988,00 | $ 3.792.988,00 | $ 3.792.988,00 | $ 3.792.988,00 | $ 15.171.952,00 |  |
| Cajas De Empalme | AÑO 1 | $ 523.538,00 | $ 523.538,00 | $ 523.538,00 | $ 523.538,00 | $ 2.094.152,00 |  |
| Cajas Nap 8 Puertos | AÑO 1 | $ 2.608.200,00 | $ 2.608.200,00 | $ 2.608.200,00 | $ 2.608.200,00 | $ 10.432.800,00 |  |
| Cajas Nap 16 Puertos | AÑO 1 | $ 4.789.881,00 | $ 4.789.881,00 | $ 4.789.881,00 | $ 4.789.881,00 | $ 19.159.524,00 |  |
| Olt Gpon De 16 Puertos Con Tranceiver C++ | AÑO 1 | $ 10.819.200,00 | $ 10.819.200,00 | $ 10.819.200,00 | $ 10.819.200,00 | $ 43.276.800,00 |  |
| Olt Gpon De 8 Puertos Con Tranceiver C++ | AÑO 1 | $ 3.256.800,00 | $ 3.256.800,00 | $ 3.256.800,00 | $ 3.256.800,00 | $ 13.027.200,00 |  |
| Odf De 48 Hilos | AÑO 1 | $ 422.625,00 | $ 422.625,00 | $ 422.625,00 | $ 422.625,00 | $ 1.690.500,00 |  |
| Wdm Edfa 22*16 De 16 Puertos | AÑO 1 | $ 6.900.000,00 | $ 6.900.000,00 | $ 6.900.000,00 | $ 6.900.000,00 | $ 27.600.000,00 |  |
| Odf De 48 Puertos Para Wdm Pasivos | AÑO 1 | $ 422.625,00 | $ 422.625,00 | $ 422.625,00 | $ 422.625,00 | $ 1.690.500,00 |  |
| Mikrotik Ccr101612g Router Corecloud Core Router | AÑO 1 | $ - | $ - | $ - | $ 5.520.000,00 | $ 5.520.000,00 |  |
|  | AÑO 2 | $ - | $ - | $ 5.520.000,00 | $ 5.520.000,00 | $ 11.040.000,00 |  |
| Aire Acondicionado | AÑO 1 | $ - | $ - | $ - | $ 6.900.000,00 | $ 6.900.000,00 |  |
| Fusionadora | AÑO 1 |  |  | $ 3.964.050,00 | $ 3.964.050,00 | $ 7.928.100,00 |  |
|  | AÑO 2 | $ 3.964.050,00 | $ 3.964.050,00 | $ - | $ - | $ 7.928.100,00 |  |
| Rack | AÑO 1 | $ - | $ - | $ 5.934.000,00 | $ - | $ 5.934.000,00 |  |
| Helicoidales | AÑO 1 | $ - | $ - | $ 1.601.080,00 | $ - | $ 1.601.080,00 |  |
| Cornetas | AÑO 1 | $ - | $ - | $ 627.900,00 | $ - | $ 627.900,00 |  |
| Onu 5g | AÑO 2 | $ 22.000.000,00 | $ 27.500.000,00 | $ 33.000.000,00 | $ 49.500.000,00 | $ 132.000.000,00 |  |
|  | AÑO 3 | $ 41.250.000,00 | $ 41.250.000,00 | $ 27.500.000,00 | $ 24.750.000,00 | $ 134.750.000,00 |  |
|  | AÑO 4 | $ 27.500.000,00 | $ 30.250.000,00 | $ 30.250.000,00 | $ 27.500.000,00 | $ 115.500.000,00 |  |
|  | AÑO 5 | $ 5.500.000,00 | $ 13.750.000,00 | $ 19.250.000,00 | $ 24.750.000,00 | $ 63.250.000,00 |  |
| Conector Mecanico Sc/Apc-55 | AÑO 2 | $ 4.740.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 4.740.000,00 |  |
|  | AÑO 3 | $ 5.285.100,00 | $ - | $ - | $ - | $ 5.285.100,00 |  |
|  | AÑO 4 | $ 4.360.800,00 | $ - | $ - | $ - | $ 4.360.800,00 |  |
|  | AÑO 5 | $ 1.730.100,00 | $ - | $ - | $ - | $ 1.730.100,00 |  |
| Roseta Optica Con Enfrentador Sc - Apc | AÑO 2 | $ 6.480.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 6.480.000,00 |  |
|  | AÑO 3 | $ 6.615.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 6.615.000,00 |  |
|  | AÑO 4 | $ 5.670.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 5.670.000,00 |  |
|  | AÑO 5 | $ 3.105.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 3.105.000,00 |  |
| Tensores | AÑO 2 | $ 6.971.875,00 | $ - | $ - | $ - | $ 6.971.875,00 |  |
|  | AÑO 3 | $ 7.193.250,00 | $ - | $ - | $ - | $ 7.193.250,00 |  |
|  | AÑO 4 | $ 3.395.375,00 | $ - | $ - | $ - | $ 3.395.375,00 |  |
|  | AÑO 5 | $ 2.593.250,00 | $ - | $ - | $ - | $ 2.593.250,00 |  |
| Baterias 12v 100ah | AÑO 1 | $ - | $ - | $ 1.828.500,00 | $ 1.828.500,00 | $ 3.657.000,00 |  |
| Inversores 600w | AÑO 1 | $ - | $ - | $ - | $ 1.702.000,00 | $ 1.702.000,00 |  |
|  | AÑO 2 | $ 1.702.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 1.702.000,00 |  |
| Switch Crs326-24g-2s+ | AÑO 1 | $ - | $ - | $ - | $ 2.964.000,00 | $ 2.964.000,00 |  |
|  | AÑO 2 | $ 1.482.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 1.482.000,00 |  |
| Patchcord Lc/Upc Sc/Apc 5 Mt | AÑO 1 | $ - | $ 252.000,00 | $ - | $ - | $ 252.000,00 |  |
| Ups Forza/Línea 2000va/1800w, 4S- Fdc-2000t | AÑO 1 |  | $ 2.200.000,00 | $ 2.200.000,00 | $ 2.199.625,00 | $ 6.599.625,00 |  |
| Servicio Trans/Portador-Arrenda//lease capacidad (Mb) | AÑO 2 | $ 92.196.000,00 |  |  |  | $ 92.196.000,00 |  |
|  | AÑO 3 | $ 92.196.000,00 |  |  |  | $ 92.196.000,00 |  |
|  | AÑO 4 |  | $ 92.196.000,00 |  |  | $ 92.196.000,00 |  |
|  | AÑO 5 |  |  |  | $ 92.196.000,00 | $ 92.196.000,00 |  |
| GRAN TOTAL |  |  |  |  |  |  | $ 1.218.984.599,00 |  |

  - Que el detalle de las inversiones a efectuar por parte de la sociedad CABLEMAS SAS., identificada con NIT. 900.539.589 - 5, es el siguiente:

| TIPO | DETALLE DEL GASTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HARDWARE | Fibra 6 Hilos | 6,2 | Km. | $ 8.696.814 |
| HARDWARE | Fibra 12 Hilos | 4 | Km. | $ 9.052.800 |
| HARDWARE | Fibra 24 Hilos | 5 | Km. | $ 14.352.000 |
| HARDWARE | Fibra 48 Hilos | 4 | Km. | $ 24.288.000 |
| HARDWARE | Fibra Drop | 311 | Km. | $ 90.190.000 |
| HARDWARE | Cinta Bandit | 167 | m. | $ 15.171.950 |
| HARDWARE | Cajas De Empalme | 15 | u. | $ 2.094.150 |
| HARDWARE | Cajas Nap 8 Puertos | 48 | u. | $ 10.432.800 |
| HARDWARE | Cajas Nap 16 Puertos | 77 | u. | $ 19.159.525 |
| HARDWARE | Olt Gpon De 16 Puertos Con Tranceiver C++ | 2 | u. | $ 43.276.800 |
| HARDWARE | Olt Gpon De 8 Puertos Con Tranceiver C++ | 1 | u. | $ 13.027.200 |
| HARDWARE | Odf De 48 Hilos | 3 | u. | $ 1.690.500 |
| HARDWARE | Wdm Edfa 22*16 De 16 Puertos | 2 | u. | $ 27.600.000 |
| HARDWARE | Odf De 48 Puertos Para Wdm Pasivos | 3 | u. | $ 1.690.500 |
| HARDWARE | Mikrotik Ccr101612g Router Corecloud Core Router | 3 | u. | $ 16.560.000 |
| HARDWARE | Aire Acondicionado | 3 | u. | $ 6.900.000 |
| HARDWARE | Fusionadora | 2 | u. | $ 15.856.200 |
| HARDWARE | Rack | 3 | u. | $ 5.934.000 |
| HARDWARE | Helicoidales | 130 | u. | $ 1.601.080 |
| SERVICIO | Cornetas | 42 | u. | $ 627.900 |
| HARDWARE | Onu 5g | 1600 | u. | $ 445.500.000 |
| HARDWARE | Conector Mecanico Sc/Apc-55 | 3400 | u. | $ 16.116.000 |
| HARDWARE | Roseta Optica Con Enfrentador Sc - Apc | 1600 | u. | $ 21.870.000 |
| HARDWARE | Tensores | 7010 | u. | $ 20.153.750 |
| HARDWARE | Baterias 12v 100ah | 4 | u. | $ 3.657.000 |
| HARDWARE | Inversores 600w | 4 | u. | $ 3.404.000 |
| HARDWARE | Switch Crs326-24g-2s+ | 3 | u. | $ 4.446.000 |
| HARDWARE | Patchcord Lc/Upc Sc/Apc 5 Mt | 21 | u. | $ 252.000 |
| HARDWARE | Ups Forza En Línea 2000va/1800w, 4 Salidas Fdc-2000t | 3 | u. | $ 6.599.625 |
| HARDWARE | Servicio Transporte/Portador-Arrenda//lease capacidad (Mb) | 2560 | Mb | $ 368.784.000 |
| Total, proyecto |  |  |  | $ 1.218.984.594 |

ARTÍCULO 2. Excepción de la contraprestación periódica. Exceptuar a la sociedad CABLEMAS SAS., identificada con NIT. 900.539.589-5, del pago de la contraprestación periódica sobre los ingresos que la misma obtenga solo por la provisión del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista, de que trata el artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, por el término de cinco (5) años, contados desde la fecha de firmeza de la presente Resolución. Para los demás servicios que la sociedad CABLEMAS SAS., tenga habilitados y que no sean objeto de la presente excepción, subsiste la obligación de autoliquidar y pagar la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de que trata el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 y las normas que lo desarrollen; y demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.

Parágrafo 1. Como consecuencia de la excepción del pago de la contraprestación periódica de que trata el presente artículo y durante el término de aplicación de esta, no es procedente exigir el amparo del pago de la contraprestación periódica derivada de la provisión del servicio de acceso a internet fijo residencial minorista, en las garantías establecidas en la Resolución 917 de 2015 y demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen, debido a que, al no existir la obligación principal, no hay lugar al amparo en la obligación subsidiaria.

Parágrafo 2. La excepción de que trata el presente acto administrativo aplica exclusivamente al servicio de acceso a internet fijo residencial minorista. Para los demás servicios que la sociedad CABLEMAS SAS., tenga habilitados y que no sean objeto de la presente excepción, subsiste la obligación de constituir, presentar y mantener las garantías correspondientes, en los términos de la Resolución 917 de 2015 y demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.

ARTÍCULO 3. Garantías sobre el plan de inversión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 204 de 2026, la sociedad CABLEMAS SAS., identificada con NIT. 900.539.589-5, se obliga a constituir y presentar a favor del Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, una garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones derivadas del plan de inversión aprobado en el artículo 1 de la presente resolución. Como mecanismo de cobertura del riesgo a asegurar, se podrá presentar únicamente un contrato de seguro contenido en una póliza de cumplimiento de disposiciones legales.

La garantía deberá ser presentada por la CABLEMAS SAS., dentro del mes siguiente a la fecha de firmeza del presente acto administrativo, de conformidad con las siguientes condiciones particulares:

- Afianzado o tomador: CABLEMAS SAS

- Asegurados y beneficiarios: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones NIT 899.999.053-1 y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones NIT 800.131.648-6.

- Amparos y/o riesgo: Cumplimiento de disposiciones legales.

- Término de la garantía: Será a partir de la fecha de firmeza de la presente resolución, hasta la fecha en que concluya la ejecución del plan de inversiones aprobado y un (1) año más. La garantía deberá presentarse por anualidades sucesivas y sin solución de continuidad. Para esto, el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones deberá presentar treinta (30) días antes del vencimiento del término de cubrimiento de la garantía que se encuentre vigente, la respectiva prórroga o una nueva garantía para el periodo subsiguiente.

- Objeto: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del plan de inversiones aprobado mediante la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución 204 de 2026. Así mismo, se debe citar de manera expresa el número de la presente Resolución.

- Valor a asegurar: El monto garantizado será del cien por ciento (100%) del valor del plan de inversiones aprobado mediante la presente resolución.

A petición de la CABLEMAS SAS., y previa certificación expedida por la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio, el monto de la garantía podrá ser reducido en el valor del plan de inversiones que efectivamente se haya ejecutado.

- Presentación: La póliza deberá encontrarse firmada por el representante legal de la compañía aseguradora y por el representante legal del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, o por quien esté debida y legalmente autorizado para este fin.

- Anexos:

- Original de la certificación o recibo de pago expedido directamente por la compañía aseguradora, que constate el valor cancelado por concepto de pago de la prima. No serán válidas las certificaciones o constancias de no expiración por falta de pago ni documentos emitidos por terceros.

- Las condiciones generales de la garantía o clausulado

ARTÍCULO 4. Presentación de informes y declaraciones informativas de las contraprestaciones. La sociedad CABLEMAS SAS., identificada con NIT. 900.539.589-5 deberá presentar informes trimestrales sobre los avances del plan de inversiones y de actualizaciones tecnológicas aprobado para la prestación del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los términos previsto en el artículo 3 de la Resolución 3401 de 2021.

Parágrafo 1. Estos informes deben ser presentados, dentro de los quince (15) días calendario siguientes al vencimiento del respectivo trimestre, en la herramienta tecnológica que la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control disponga para tal efecto.

Parágrafo 2. Sin perjuicio de lo anterior y en ejercicio de sus funciones, la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control podrá solicitar información adicional que estime necesaria al proveedor, conforme a las directrices que en materia de procedimientos, formatos, plazos y criterios técnicos para la verificación del cumplimiento de los planes de inversión haya establecido o que establezca.

Parágrafo 3. Durante el término de la excepción del pago de la contraprestación periódica la sociedad CABLEMAS SAS., deberá incluir en la presentación de las autoliquidaciones de la contraprestación periódica, los ingresos que obtenga por la provisión del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista de manera informativa, de conformidad con lo previsto en la Resolución MinTIC 290 de 2010, modificada por las Resoluciones 2877 de 2011 y 5635 de 2024 y las demás normas que la modifiquen, subroguen o deroguen.

Parágrafo 4. Para los demás servicios que no sean objeto de esta excepción, se deberá gestionar la autoliquidación y el pago del valor de la contraprestación, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.6.1.1.6 del Decreto 1078 de 2015, si a ello hubiere lugar.

ARTÍCULO 5. Cumplimiento de obligaciones. La sociedad CABLEMAS SAS., identificada con NIT. 900.539.589-5 además de cumplir con las disposiciones establecidas en la presente resolución, deberá dar cumplimiento con la reglamentación aplicable a la prestación del servicio de acceso a Internet expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

ARTÍCULO 6. Terminación de la excepción de pago. De conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Resolución 3401 de 2021, en cumplimiento de las funciones de vigilancia, inspección y control, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, podrá dar por terminada la excepción en el pago de la contraprestación ante el incumplimiento por parte de CABLEMAS SAS., del plan aprobado en la presente resolución, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Asimismo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá dar por terminada la excepción en el pago de la contraprestación periódica otorgada en virtud de los parágrafos transitorios 2°, 3° y 4° del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, cuando no se presente la garantía a que se refiere la Resolución 204 de 2026, o cuando no se subsanen las inconsistencias advertidas por el Ministerio dentro del plazo concedido para tal efecto, conforme a los criterios de presentación, suficiencia o términos legales previstos.

Parágrafo. La excepción en el pago, dejará de ser aplicable si posterior al 31 de diciembre de 2020, los proveedores beneficiarios llegan a ser controlantes de manera directa o indirecta de otra(s) sociedad(es) o controlados manera directa o indirecta por parte de otra(s) sociedad (es) a través de cualquier operación o figura jurídica, sin limitarse a adquisiciones, fusiones, escisiones o cualquier forma de transformación societaria, de conformidad con el parágrafo transitorio 2 del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, las demás normas que la desarrollen; y demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.

ARTÍCULO 7. Comunicación. Comunicar a través de la Dirección de Industria de Comunicaciones del Ministerio, la presente Resolución a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, a la Subdirección Financiera – Grupo Interno de Trabajo de Cartera y a la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para lo de sus competencias.

ARTÍCULO 8. Notificaciones. Notificar la presente resolución a la sociedad CABLEMAS SAS., identificada con NIT. 900.539.589-5 a través de su representante legal, apoderado o a la persona debidamente autorizada para el efecto; entregándole copia íntegra de la misma, advirtiéndole que contra esta sólo procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la diligencia de notificación del presente acto, en los términos del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 9. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su firmeza.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada a los XX días del mes de marzo de 2026

(Firmado Digitalmente)

GLORIA PATRICIA PERDOMO RANGEL

Viceministra de Conectividad

| Proyectó: Revisó: | Sirly Dayari Triana Contreras – Contratista SICOM Diana Lucia Torres F – Contratista SICOM Rafael |
| --- | --- |
| Revisó: | Aspectos Financieros - Julian Camilo Gaitán Nieto – Subdirección para la Industria de Comunicaciones Julieth Alejandra Sepúlveda Peñaloza – Profesional Especializado SICOM Luis Agustín Pineda Zola – subdirector de Industria de Comunicaciones Catherine Díaz Gómez– Asesora Despacho Viceministerio de Conectividad Gabriela Posada Venegas – Asesora Despacho Viceministerio de Conectividad |

Aprobó:             Armando Sixto Palencia Pérez -Director de Industria de Comunicaciones

Datos de notificación:

| PRST: | CABLEMAS SAS. |
| --- | --- |
| Código: | 96001149 |
| NIT: | 900.539.589-5 |
| Representante Legal: | Héctor Fabio Fernández I. |
| Correo Electrónico: | notificaciones@cablemas.com.co |
| Ciudad: | Bogotá D.C. |

Consulta realizada en el siguiente enlace: https://bpm-integraciones.mintic.gov.co/