“Por la cual se aprueba el plan de inversiones y actualizaciones tecnológicas y se ordena exceptuar del pago de la contraprestación periódica de que trata el parágrafo transitorio 4 del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009 a la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. identificada con NIT. 900.867.741-5”

LA VICEMINISTRA DE CONECTIVIDAD DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial las que le confieren el numeral 6 del artículo 1.1. de la Resolución 1725 de 2020, y

CONSIDERANDO QUE:

- ANTECEDENTES

  - A través del artículo 149 de la Ley 2294 de 2023 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida”, el legislador agregó el parágrafo transitorio cuarto al artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, estableciendo que “los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que proveen el servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista que, al 31 de diciembre de 2023 tengan por lo menos un (1) acceso y menos de treinta mil (30.000) accesos a nivel nacional, se exceptúan del pago de la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por cinco (5) años, contados desde la aprobación del plan de inversiones por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”.

  - El mencionado artículo atribuyó al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la facultad de expedir la reglamentación para definir, entre otras condiciones, el contenido del plan de inversiones que deberán realizar estos proveedores y las condiciones para mantener el beneficio, así como los mecanismos de verificación de su cumplimiento.

  - En cumplimiento del citado mandato, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió el Decreto 1373 de 2023, mediante el cual adicionó el Titulo 28 al Decreto 1078 de 2015 y reglamentó las condiciones y los mecanismos de verificación, para la aplicación de la excepción del pago de la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de que trata el parágrafo transitorio cuarto del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009.

  - El artículo 2.2.28.3 del Decreto 1078 de 2015 estableció las condiciones adicionales que deben cumplir los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para acceder a la excepción del pago de la contraprestación periódica única; entre estas se encuentran, no haber sido beneficiario previamente de la excepción prevista en el parágrafo transitorio segundo del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009; presentar un plan de inversiones que contenga, como mínimo, la descripción de la tecnología y red a desplegar, la cobertura geográfica del servicio, el potencial de accesos a atender y el detalle de las inversiones proyectadas durante la ejecución del plan.

  - Por su parte, el artículo 2.2.28.4 del mismo Decreto dispuso que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones será el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de la excepción.

  - A su vez, el artículo 2.2.28.6 del Decreto 1078 de 2015 estableció que los proveedores beneficiarios de la excepción del pago de la contraprestación periódica única deberán presentar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informes trimestrales sobre el avance en el cumplimiento del plan de inversiones aprobado, así como autoliquidaciones informativas de contraprestaciones, en los términos establecidos por la normativa vigente. Adicionalmente, deberán reportar la información correspondiente al Sistema de Información Integral del Sector de TIC (Colombia TIC), conforme a lo dispuesto en la Resolución 3484 de 2012 y las normas que la modifiquen o sustituyan.

  - A su turno, el artículo 2.2.28.7 del mismo Decreto dispuso que el Ministerio, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, verificará el cumplimiento del plan de inversiones aprobado y de las disposiciones legales, reglamentarias y regulatorias aplicables.

  - De conformidad con la Resolución MINTIC No. 917 del 22 de mayo de 2015, modificada por la Resolución MINTIC No. 1090 del 13 de junio de 2016, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deben constituir y aportar garantías para amparar el cumplimiento del pago de las contraprestaciones a favor del Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

  - El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones expidió la Resolución 204 del 23 de enero de 2026, por medio de la cual se determinan las garantías y el seguimiento del cumplimiento de los planes de inversión en el marco de las excepciones de pago de la contraprestación periódica de que tratan los parágrafos transitorios 2°, 3° y 4° del artículo 36 de la ley 1341 de 2009. Esto, debido a que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones beneficiarios de la excepción al pago de la contraprestación periódica única contemplados en los mencionados parágrafos transitorios, prestan un servicio público sujeto a la titularidad, reserva, control y regulación del Estado y, en consecuencia, tienen la obligación, entre otras, de ejecutar los planes de inversión aprobados con arreglo a los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad consagrados en el artículo 209 la Constitución Política, de tal manera que se garantice la masificación y acceso a internet, el mejoramiento en la prestación del servicio y el uso eficiente de los recursos públicos.

II.	SOLICITUD DE EXCEPCIÓN PRESENTADA POR WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S.

2.1 Mediante comunicación radicada con el No. 251122975 del 25 de septiembre de 2025, la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S., identificada con NIT 900.867.741-5, a través de su Representante Legal, presentó solicitud de excepción de la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el marco de lo previsto en el parágrafo transitorio 4 del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, adicionado por el artículo 11 de la Ley 2108 de 2021 y reglamentado por la Resolución 3401 de 2021.

  - Mediante comunicación radicada bajo el No 252174292 del 17 de octubre del año 2025, la Subdirección para la Industria de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitó a la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. (…) en relación con el archivo .kmz remitido, se solicita indicar la ubicación del nodo correspondiente al municipio de Candelaria, y se deben diferenciar e identificar los recorridos de fibra óptica correspondientes a 96, 48 y 12 hilos (…) así como el diligenciamiento del archivo denominado “ANEXO Plan de Inversiones.xlsx”, con el propósito de estandarizar y facilitar la presentación de la información relacionada en el plan de inversiones.”

  - En atención a dicha solicitud, la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. remitió el archivo “ANEXO Plan de Inversiones.xlsx” mediante radicado No. 251144453 del 18 de noviembre de 2025.

  - Producto del análisis de la solicitud y en ejercicio de las facultades legales asignadas, mediante comunicación radicada bajo el No 262042839 del 24 de febrero 2026, la Subdirección para la Industria de Comunicaciones del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicitó a la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. aclarar y ajustar la información presentada sobre el archivo denominado “ANEXO Plan de Inversiones.xlsx”.

  - En virtud de lo descrito, la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S remitió debidamente diligenciado el archivo “ANEXO Plan de Inversiones.xlsx” mediante el radicado No. 261022195 del 04 de marzo de 2026.

  - La sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. aportó a este Ministerio el plan de inversiones y actualizaciones tecnológicas para la prestación del servicio de acceso a Internet, el cual contiene la siguiente información:

- Plan de inversión para ampliación de cobertura del servicio de acceso a Internet fijo residencial en la zona Urbana y Rural del municipio Candelaria del departamento del Valle del Cauca, determinado en el siguiente cronograma de ejecución:

| ACTIVIDADES / HITOS | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 |  |  |  | AÑO 3 |  |  |  | AÑO 4 |  |  |  | AÑO 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIMESTRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PLANEACION E INGENIERIA DE DETALLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES TRONCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADQUISICION EQUIPOS ACTIVOS DEL NODO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADQUISICION EQUIPOS Y MATERIALES DE USUARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION RED TRONCAL Y DE ACCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION EQUIPOS DE NODO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION RED DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION EQUIPOS DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMACION Y PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUESTA EN SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE USUARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- La ampliación de cobertura se realizará mediante la implementación de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), que permite ofrecer velocidades simétricas en un rango de entre 100 y 300 Mbps, conforme se indica en la siguiente tabla:

| Departamento | Municipio | Sector | Zona | Categoría principal | Tecnología Específica | Velocidad Simétrica | Velocidad en Mbps |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Downstream | Upstream |
| Valle del Cauca | Candelaria | Campestre 1,2,3,4,5 y 6 | Urbana y Rural | Redes de Fibra Óptica | FTTH (Fiber to the Home) | SI | 100 | 300 |

- El potencial de accesos a atender mediante la ampliación de cobertura con redes de fibra óptica corresponde a 700 usuarios, de acuerdo con el siguiente detalle:

| Departamento | Municipio | Sector | Zona | Potencial De Accesos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valle del Cauca | Candelaria | Campestre 1 | Rural | 90 |
| Valle del Cauca | Candelaria | Campestre 2 | Rural | 80 |
| Valle del Cauca | Candelaria | Campestre 3 | Rural | 100 |
| Valle del Cauca | Candelaria | Campestre 4 | Rural | 50 |
| Valle del Cauca | Candelaria | Campestre 5 | Rural | 200 |
| Valle del Cauca | Candelaria | Campestre 6 | Rural | 180 |

- Las inversiones técnicas que requiere para realizar el plan de inversiones y actualizaciones tecnológicas están estimadas en seiscientos veintiséis millones ciento diez mil seiscientos veintiocho pesos ($626.110.628) de conformidad con el siguiente cronograma:

| ACTIVIDAD/ HITO | AÑO | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROUTER | AÑO 1 |  |  | $ 9.600.000,00 |  | $ 9.600.000,00 |
| OLT | AÑO 1 |  |  | $ 18.000.000,00 |  | $ 18.000.000,00 |
| TARJETA OLT 16 PON | AÑO 1 |  |  | $ 9.600.000,00 |  | $ 9.600.000,00 |
| ACCESORIOS Y RACK | AÑO 1 |  |  | $ 780.000,00 |  | $ 780.000,00 |
| ODF 96 PUERTOS | AÑO 1 |  | $ 720.000,00 |  |  | $ 720.000,00 |
| FIBRA 96 HILOS TRONCAL-CALLE | AÑO 1 |  | $ 16.800.000,00 |  |  | $ 16.800.000,00 |
| FIBRA 48 HILOS DISTRIBUCION-CALLE | AÑO 1 |  | $ 18.000.000,00 |  |  | $ 18.000.000,00 |
| FIBRA 12 HILOS DISTRIBUCION-CALLE | AÑO 1 |  | $ 72.000.000,00 |  |  | $ 72.000.000,00 |
| TROMPO PLATINA | AÑO 1 |  | $ 10.710.000,00 |  |  | $ 10.710.000,00 |
| HERRAJES HELICOIDALES DE RETENCION | AÑO 1 |  | $ 47.623.800,00 |  |  | $ 47.623.800,00 |
| HERRAJE DE SUSPENSION | AÑO 1 |  | $ 2.618.000,00 |  |  | $ 2.618.000,00 |
| ARGOLLA POSTE | AÑO 1 |  | $ 11.450.000,00 |  |  | $ 11.450.000,00 |
| TENSORES MECANICOS PARA DROP | AÑO 1 |  | $ 24.363.000,00 |  |  | $ 24.363.000,00 |
| CINTA BANDIT | AÑO 1 |  | $ 2.040.300,00 |  |  | $ 2.040.300,00 |
| HEBILLAS CINTA BANDIT | AÑO 1 |  | $ 2.518.400,00 |  |  | $ 2.518.400,00 |
| SPLITTER | AÑO 1 |  | $ 1.982.400,00 |  |  | $ 1.982.400,00 |
| EMPALME OPTICO DE 48 | AÑO 1 |  | $ 2.530.000,00 |  |  | $ 2.530.000,00 |
| CAJA NAP | AÑO 1 |  |  | $ 32.640.000,00 |  | $ 32.640.000,00 |
| FIBRA DROP | AÑO 1 |  |  | $ 9.515.177,00 | $ 9.515.177,00 | $ 19.030.354,00 |
|  | AÑO 2 | $ 9.515.177,00 | $ 9.515.177,00 | $ 9.515.177,00 | $ 9.515.177,00 | $ 38.060.708,00 |
| CX0101R0 | AÑO 1 |  |  | $ 10.500.000,00 | $ 10.500.000,00 | $ 21.000.000,00 |
|  | AÑO 2 | $ 10.500.000,00 | $ 10.500.000,00 | $ 10.500.000,00 | $ 10.500.000,00 | $ 42.000.000,00 |
| RG-EW1300G | AÑO 1 |  |  | $ 15.750.000,00 | $ 15.750.000,00 | $ 31.500.000,00 |
|  | AÑO 2 | $ 15.750.000,00 | $ 15.750.000,00 | $ 15.750.000,00 | $ 15.750.000,00 | $ 63.000.000,00 |
| ROSETA | AÑO 1 |  |  | $ 291.667,00 | $ 291.667,00 | $ 583.333,00 |
|  | AÑO 2 | $ 291.667,00 | $ 291.667,00 | $ 291.667,00 | $ 291.667,00 | $ 1.166.667,00 |
| PATCHCORD | AÑO 1 |  |  | $ 548.333,00 | $ 548.333,00 | $ 1.096.667,00 |
|  | AÑO 2 | $ 548.333,00 | $ 548.333,00 | $ 548.333,00 | $ 548.333,00 | $ 2.193.333,00 |
| BATERIAS 100 AH | AÑO 1 |  |  | $ 5.500.656,00 |  | $ 5.500.656,00 |
| PANELES 500W 40V | AÑO 1 |  |  | $ 5.896.000,00 |  | $ 5.896.000,00 |
| CONTROLADOR SOLAR MPPT 60 AMP | AÑO 1 |  |  | $ 1.180.000,00 |  | $ 1.180.000,00 |
| INVERSORES SOLAR 1500W 24V | AÑO 1 |  |  | $ 1.834.980,00 |  | $ 1.834.980,00 |
| CABLE ENCAUCHETADO # 2X10 | AÑO 1 |  |  | $ 701.880,00 |  | $ 701.880,00 |
| CABLE SOLDADOR # 2 | AÑO 1 |  |  | $ 160.152,00 |  | $ 160.152,00 |
| LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO BQUANT | AÑO 1 |  |  | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 900.000,00 |
|  | AÑO 2 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 1.800.000,00 |
|  | AÑO 3 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 1.800.000,00 |
|  | AÑO 4 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 1.800.000,00 |
|  | AÑO 5 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 1.800.000,00 |
| LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE WISPRO | AÑO 1 |  |  | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 2.400.000,00 |
|  | AÑO 2 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 4.800.000,00 |
|  | AÑO 3 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 4.800.000,00 |
|  | AÑO 4 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 4.800.000,00 |
|  | AÑO 5 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 4.800.000,00 |
| LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO SMART OLT | AÑO 1 |  |  | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 720.000,00 |
|  | AÑO 2 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 1.440.000,00 |
|  | AÑO 3 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 1.440.000,00 |
|  | AÑO 4 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 1.440.000,00 |
|  | AÑO 5 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 1.440.000,00 |
| LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SIIGO | AÑO 1 |  |  | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 450.000,00 |
|  | AÑO 2 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 900.000,00 |
|  | AÑO 3 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 900.000,00 |
|  | AÑO 4 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 900.000,00 |
|  | AÑO 5 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 900.000,00 |
| INGENIERIA E INSTALACIÓN Y SOPORTE | AÑO 1 |  | $ 23.051.664,00 | $ 13.516.324,00 | $ 4.501.885,00 | $ 41.069.873,00 |
|  | AÑO 2 | $ 4.501.885,00 | $ 4.501.885,00 | $ 4.501.885,00 | $ 4.501.885,00 | $ 18.007.540,00 |
|  | AÑO 3 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 2.640.860,00 |
|  | AÑO 4 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 2.640.860,00 |
|  | AÑO 5 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 2.640.860,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | $ 626.110.628,00 |

- El detalle de las inversiones a efectuar por parte de la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S., es el siguiente:

| TIPO | DETALLE DEL GASTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HARDWARE | ROUTER | 2 | unidad | $ 9.600.000 |
| HARDWARE | OLT | 1 | unidad | $ 18.000.000 |
| HARDWARE | TARJETA OLT 16 PON | 3 | unidad | $ 9.600.000 |
| HARDWARE | ACCESORIOS Y RACK | 1 | unidad | $ 780.000 |
| HARDWARE | ODF 96 PUERTOS | 1 | unidad | $ 720.000 |
| HARDWARE | FIBRA 96 HILOS TRONCAL-CALLE | 1 | carrete (4km) | $ 16.800.000 |
| HARDWARE | FIBRA 48 HILOS DISTRIBUCION-CALLE | 1 | carrete (5km) | $ 18.000.000 |
| HARDWARE | FIBRA 12 HILOS DISTRIBUCION-CALLE | 3 | carrete (5km) | $ 72.000.000 |
| HARDWARE | TROMPO PLATINA | 3000 | unidad | $ 10.710.000 |
| HARDWARE | HERRAJES HELICOIDALES DE RETENCION | 5800 | unidad | $ 47.623.800 |
| HARDWARE | HERRAJE DE SUSPENSION | 400 | unidad | $ 2.618.000 |
| HARDWARE | ARGOLLA POSTE | 10000 | unidad | $ 11.450.000 |
| HARDWARE | TENSORES MECANICOS PARA DROP | 9000 | unidad | $ 24.363.000 |
| HARDWARE | CINTA BANDIT | 900 | METRO | $ 2.040.300 |
| HARDWARE | HEBILLAS CINTA BANDIT | 3200 | unidad | $ 2.518.400 |
| HARDWARE | SPLITTER | 48 | unidad | $ 1.982.400 |
| HARDWARE | EMPALME OPTICO DE 48 | 23 | unidad | $ 2.530.000 |
| HARDWARE | CAJA NAP | 384 | unidad | $ 32.640.000 |
| HARDWARE | FIBRA DROP | 260 | CARRETE (1KM) | $ 57.091.060 |
| HARDWARE | ONT CX0101R0 | 700 | unidad | $ 63.000.000 |
| HARDWARE | ROUTER RUIJIE INALAMBRICO RG-EW1300G | 700 | unidad | $ 94.500.000 |
| HARDWARE | ROSETA | 700 | unidad | $ 1.750.000 |
| HARDWARE | PATCHCORD | 700 | unidad | $ 3.290.000 |
| HARDWARE | BATERIAS 100 AH | 8 | unidad | $ 5.500.656 |
| HARDWARE | PANELES 500W 40V | 8 | unidad | $ 5.896.000 |
| HARDWARE | CONTROLADOR SOLAR MPPT 60 AMP | 2 | unidad | $ 1.180.000 |
| HARDWARE | INVERSORES SOLAR 1500W 24V | 2 | unidad | $ 1.834.980 |
| HARDWARE | CABLE ENCAUCHETADO # 2X10 | 60 | unidad | $ 701.880 |
| HARDWARE | CABLE SOLDADOR # 2 | 12 | unidad | $ 160.152 |
| SOFTWARE | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO BQUANT | 54 | meses | $ 8.100.000 |
| SOFTWARE | LICENCIAMIENTO DE SOFTWAREWISPRO , | 54 | meses | $ 21.600.000 |
| SOFTWARE | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO SMART OLT | 54 | meses | $ 6.480.000 |
| SOFTWARE | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SIIGO | 54 | meses | $ 4.050.000 |
| SERVICIO | INGENIERIA E INSTALACIÓN | 1 | global | $ 67.000.000 |
| TOTAL, DETALLE DE INVERSIONES |  |  |  | ($626.110.628 |

III. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD.

  - Que, de acuerdo con el marco normativo expuesto, se verifica que el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, esto es, la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. identificada con NIT. 900.867.741-5, se encuentra incorporada en el Registro Único de TIC, con el número de expediente 
96002595 del 20 de agosto del 2015, para la prestación del Servicio de Valor Agregado y Telemáticos.

  - En atención a la solicitud de la Subdirección para la Industria de las Comunicaciones, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión y Sistemas de Información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, mediante comunicación radicada bajo el No. 262043390 del 25 de febrero de 2026, certificó que la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. a través de comunicación radicada bajo el N° V3462460686121405-0292092OK, reportó un total de 5878 accesos de internet fijo residencial a diciembre de 2023, conforme con los registros contenidos en el aplicativo HECaa (Herramienta de Cargue, Análisis y Auditoría), que hace parte del portal Colombia TIC. Dicho número de accesos se encuentra dentro de los límites establecidos en el parágrafo transitorio 4 del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, adicionado por el artículo 149 de la Ley 2294 de 2023.

  - Al efectuar la comparación entre los costos estimados en el plan de inversiones presentado por la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. y los valores de referencia contenidos en el Requerimiento de Información (RFI) elaborado por la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se evidenció que la propuesta presentada por dicha sociedad se encuentra dentro de un rango prudente y técnicamente consistente con los costos asociados al despliegue de infraestructura bajo tecnología de fibra óptica en el departamento de Norte de Santander, razón por la cual resulta económicamente viable.

  - Validado el número de usuarios del servicio de acceso a internet fijo residencial reportado por la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. a través de la plataforma HECAA, correspondiente al tercer trimestre de 2025, se identificó un total de 8.268 accesos, según consta en la comunicación radicada bajo el N° V3462460985161453-0338338OK. Asimismo, teniendo en cuenta que el plan de inversiones proyecta un crecimiento de 700 accesos durante los cinco (5) años de ejecución, se determinó que el valor aproximado objeto del beneficio de excepción al pago de la contraprestación periódica única asciende a seiscientos veintiséis millones ciento diez mil seiscientos veintiocho pesos ($626.110.628) conforme a la siguiente distribución:

| Potencial de accesos | Usuarios | Valor aproximado a exceptuar |
| --- | --- | --- |
| Accesos reportados tercer trimestre 2025 | 199 |  |
| Potencial de accesos AÑO 1 | 20 | $ 3.205.285 |
| Potencial de accesos AÑO 2 | 25 | $ 3.571.185 |
| Potencial de accesos AÑO 3 | 25 | $ 3.937.085 |
| Potencial de accesos AÑO 4 | 25 | $ 4.302.985 |
| Potencial de accesos AÑO 5 | 25 | $ 4.668.885 |
| Valor aproximado por exceptuar durante ejecución del plan |  | $ 19.685.425 |

  - Al analizar la relación entre dicho valor aproximado objeto del beneficio de excepción al pago de la contraprestación periódica y la inversión total proyectada por la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. se evidencia proporcionalidad entre el monto que será objeto de excepción y los recursos que la sociedad destinará a la ejecución del plan de inversiones, lo cual refleja una utilización eficiente, razonable y técnicamente justificada del beneficio de excepción al pago de la contraprestación periódica única, conforme a lo previsto en el parágrafo transitorio 4 del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, reglamentado por el Decreto 1373 de 2023.

  - De acuerdo con la revisión efectuada a la documentación allegada por la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S., la Dirección de Industria de Comunicaciones, establece que la sociedad interesada cumple con los requisitos exigidos en el artículo 2.2.28.3 del Decreto 1078 de 2015, adicionado por el artículo 1 del Decreto 1373 de 2023, por lo que es procedente aprobar el plan de inversiones presentado para la prestación del servicio de acceso a Internet y, en consecuencia, resulta viable acceder de manera favorable con la solicitud de excepción del pago de la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

  - En lo que concierne a las garantías previstas en la Resolución MINTIC 917 de 2015 y sus modificaciones, en virtud del parágrafo transitorio 4 del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009 adicionado por el artículo 149 de la Ley 2294 de 2023, no existe la obligación de pago de la contraprestación periódica derivada de la provisión del servicio de acceso a internet fijo residencial minorista, en consecuencia, no existe riesgo asegurable frente al mencionado servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante aclarar que la excepción de que trata el presente acto administrativo aplica de manera exclusiva respecto del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista. Por tanto, en relación con los demás servicios que la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. tenga habilitados ante el Ministerio y que no se encuentren contemplados por la excepción aquí reconocida, deberá constituir, presentar y mantener la garantía correspondiente, en los términos establecidos en la Resolución 917 de 2015 y demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.

  - Por su parte, en virtud de lo dispuesto en la Resolución 204 de 2026, la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. deberá constituir y presentar una garantía que ampare el riesgo de cumplimiento derivado de la ejecución del plan de inversión aprobado en los términos establecidos en la mencionada Resolución y demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.

En mérito de lo expuesto,

#### IV. RESUELVE

ARTÍCULO 1. Aprobación del plan. Aprobar el plan de inversiones y actualizaciones tecnológicas para la prestación del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista presentado por la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S., identificada con NIT. 900.867.741-5, que se detalla a continuación.

- Plan de inversión para ampliación de cobertura del servicio de acceso a Internet fijo residencial en la zona Urbana y Rural del municipio Candelaria del departamento del Valle del Cauca, determinado en el siguiente cronograma de ejecución:

| ACTIVIDADES / HITOS | AÑO 1 |  |  |  | AÑO 2 |  |  |  | AÑO 3 |  |  |  | AÑO 4 |  |  |  | AÑO 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRIMESTRE | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| PLANEACION E INGENIERIA DE DETALLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADQUISICION DE EQUIPOS Y MATERIALES TRONCAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADQUISICION EQUIPOS ACTIVOS DEL NODO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADQUISICION EQUIPOS Y MATERIALES DE USUARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION RED TRONCAL Y DE ACCESO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION EQUIPOS DE NODO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION RED DE DISTRIBUCIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION EQUIPOS DE ENERGÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROGRAMACION Y PRUEBAS Y PUESTA A PUNTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PUESTA EN SERVICIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE USUARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- La ampliación de cobertura se realizará mediante la implementación de fibra óptica hasta el hogar (FTTH), que permite ofrecer velocidades simétricas en un rango de entre 100 y 300 Mbps, conforme se indica en la siguiente tabla:

| Departamento | Municipio | Sector | Zona | Categoría principal | Tecnología Específica | Velocidad Simétrica | Velocidad en Mbps |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Downstream | Upstream |
| Valle del Cauca | Candelaria | Campestre 1,2,3,4,5 y 6 | Urbana y Rural | Redes de Fibra Óptica | FTTH (Fiber to the Home) | SI | 100 | 300 |

- El potencial de accesos a atender mediante la ampliación de cobertura con redes de fibra óptica corresponde a 700 usuarios, de acuerdo con el siguiente detalle:

| Departamento | Municipio | Sector | Zona | Potencial De Accesos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valle del Cauca | Candelaria | Campestre 1 | Rural | 90 |
| Valle del Cauca | Candelaria | Campestre 2 | Rural | 80 |
| Valle del Cauca | Candelaria | Campestre 3 | Rural | 100 |
| Valle del Cauca | Candelaria | Campestre 4 | Rural | 50 |
| Valle del Cauca | Candelaria | Campestre 5 | Rural | 200 |
| Valle del Cauca | Candelaria | Campestre 6 | Rural | 180 |

- Las inversiones técnicas que requiere para realizar el plan de inversiones y actualizaciones tecnológicas están estimadas en seiscientos veintiséis millones ciento diez mil seiscientos veintiocho pesos ($626.110.628) de conformidad con el siguiente cronograma:

| ACTIVIDAD/ HITO | AÑO | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ROUTER | AÑO 1 |  |  | $ 9.600.000,00 |  | $ 9.600.000,00 |
| OLT | AÑO 1 |  |  | $ 18.000.000,00 |  | $ 18.000.000,00 |
| TARJETA OLT 16 PON | AÑO 1 |  |  | $ 9.600.000,00 |  | $ 9.600.000,00 |
| ACCESORIOS Y RACK | AÑO 1 |  |  | $ 780.000,00 |  | $ 780.000,00 |
| ODF 96 PUERTOS | AÑO 1 |  | $ 720.000,00 |  |  | $ 720.000,00 |
| FIBRA 96 HILOS TRONCAL-CALLE | AÑO 1 |  | $ 16.800.000,00 |  |  | $ 16.800.000,00 |
| FIBRA 48 HILOS DISTRIBUCION-CALLE | AÑO 1 |  | $ 18.000.000,00 |  |  | $ 18.000.000,00 |
| FIBRA 12 HILOS DISTRIBUCION-CALLE | AÑO 1 |  | $ 72.000.000,00 |  |  | $ 72.000.000,00 |
| TROMPO PLATINA | AÑO 1 |  | $ 10.710.000,00 |  |  | $ 10.710.000,00 |
| HERRAJES HELICOIDALES DE RETENCION | AÑO 1 |  | $ 47.623.800,00 |  |  | $ 47.623.800,00 |
| HERRAJE DE SUSPENSION | AÑO 1 |  | $ 2.618.000,00 |  |  | $ 2.618.000,00 |
| ARGOLLA POSTE | AÑO 1 |  | $ 11.450.000,00 |  |  | $ 11.450.000,00 |
| TENSORES MECANICOS PARA DROP | AÑO 1 |  | $ 24.363.000,00 |  |  | $ 24.363.000,00 |
| CINTA BANDIT | AÑO 1 |  | $ 2.040.300,00 |  |  | $ 2.040.300,00 |
| HEBILLAS CINTA BANDIT | AÑO 1 |  | $ 2.518.400,00 |  |  | $ 2.518.400,00 |
| SPLITTER | AÑO 1 |  | $ 1.982.400,00 |  |  | $ 1.982.400,00 |
| EMPALME OPTICO DE 48 | AÑO 1 |  | $ 2.530.000,00 |  |  | $ 2.530.000,00 |
| CAJA NAP | AÑO 1 |  |  | $ 32.640.000,00 |  | $ 32.640.000,00 |
| FIBRA DROP | AÑO 1 |  |  | $ 9.515.177,00 | $ 9.515.177,00 | $ 19.030.354,00 |
|  | AÑO 2 | $ 9.515.177,00 | $ 9.515.177,00 | $ 9.515.177,00 | $ 9.515.177,00 | $ 38.060.708,00 |
| CX0101R0 | AÑO 1 |  |  | $ 10.500.000,00 | $ 10.500.000,00 | $ 21.000.000,00 |
|  | AÑO 2 | $ 10.500.000,00 | $ 10.500.000,00 | $ 10.500.000,00 | $ 10.500.000,00 | $ 42.000.000,00 |
| RG-EW1300G | AÑO 1 |  |  | $ 15.750.000,00 | $ 15.750.000,00 | $ 31.500.000,00 |
|  | AÑO 2 | $ 15.750.000,00 | $ 15.750.000,00 | $ 15.750.000,00 | $ 15.750.000,00 | $ 63.000.000,00 |
| ROSETA | AÑO 1 |  |  | $ 291.667,00 | $ 291.667,00 | $ 583.333,00 |
|  | AÑO 2 | $ 291.667,00 | $ 291.667,00 | $ 291.667,00 | $ 291.667,00 | $ 1.166.667,00 |
| PATCHCORD | AÑO 1 |  |  | $ 548.333,00 | $ 548.333,00 | $ 1.096.667,00 |
|  | AÑO 2 | $ 548.333,00 | $ 548.333,00 | $ 548.333,00 | $ 548.333,00 | $ 2.193.333,00 |
| BATERIAS 100 AH | AÑO 1 |  |  | $ 5.500.656,00 |  | $ 5.500.656,00 |
| PANELES 500W 40V | AÑO 1 |  |  | $ 5.896.000,00 |  | $ 5.896.000,00 |
| CONTROLADOR SOLAR MPPT 60 AMP | AÑO 1 |  |  | $ 1.180.000,00 |  | $ 1.180.000,00 |
| INVERSORES SOLAR 1500W 24V | AÑO 1 |  |  | $ 1.834.980,00 |  | $ 1.834.980,00 |
| CABLE ENCAUCHETADO # 2X10 | AÑO 1 |  |  | $ 701.880,00 |  | $ 701.880,00 |
| CABLE SOLDADOR # 2 | AÑO 1 |  |  | $ 160.152,00 |  | $ 160.152,00 |
| LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO BQUANT | AÑO 1 |  |  | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 900.000,00 |
|  | AÑO 2 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 1.800.000,00 |
|  | AÑO 3 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 1.800.000,00 |
|  | AÑO 4 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 1.800.000,00 |
|  | AÑO 5 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 450.000,00 | $ 1.800.000,00 |
| LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE WISPRO | AÑO 1 |  |  | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 2.400.000,00 |
|  | AÑO 2 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 4.800.000,00 |
|  | AÑO 3 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 4.800.000,00 |
|  | AÑO 4 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 4.800.000,00 |
|  | AÑO 5 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 1.200.000,00 | $ 4.800.000,00 |
| LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO SMART OLT | AÑO 1 |  |  | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 720.000,00 |
|  | AÑO 2 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 1.440.000,00 |
|  | AÑO 3 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 1.440.000,00 |
|  | AÑO 4 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 1.440.000,00 |
|  | AÑO 5 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 360.000,00 | $ 1.440.000,00 |
| LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SIIGO | AÑO 1 |  |  | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 450.000,00 |
|  | AÑO 2 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 900.000,00 |
|  | AÑO 3 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 900.000,00 |
|  | AÑO 4 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 900.000,00 |
|  | AÑO 5 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 225.000,00 | $ 900.000,00 |
| INGENIERIA E INSTALACIÓN Y SOPORTE | AÑO 1 |  | $ 23.051.664,00 | $ 13.516.324,00 | $ 4.501.885,00 | $ 41.069.873,00 |
|  | AÑO 2 | $ 4.501.885,00 | $ 4.501.885,00 | $ 4.501.885,00 | $ 4.501.885,00 | $ 18.007.540,00 |
|  | AÑO 3 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 2.640.860,00 |
|  | AÑO 4 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 2.640.860,00 |
|  | AÑO 5 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 660.215,00 | $ 2.640.860,00 |
| TOTAL |  |  |  |  |  | $ 626.110.628,00 |

- El detalle de las inversiones a efectuar por parte de la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S., es el siguiente:

| TIPO | DETALLE DEL GASTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HARDWARE | ROUTER | 2 | unidad | $ 9.600.000 |
| HARDWARE | OLT | 1 | unidad | $ 18.000.000 |
| HARDWARE | TARJETA OLT 16 PON | 3 | unidad | $ 9.600.000 |
| HARDWARE | ACCESORIOS Y RACK | 1 | unidad | $ 780.000 |
| HARDWARE | ODF 96 PUERTOS | 1 | unidad | $ 720.000 |
| HARDWARE | FIBRA 96 HILOS TRONCAL-CALLE | 1 | carrete (4km) | $ 16.800.000 |
| HARDWARE | FIBRA 48 HILOS DISTRIBUCION-CALLE | 1 | carrete (5km) | $ 18.000.000 |
| HARDWARE | FIBRA 12 HILOS DISTRIBUCION-CALLE | 3 | carrete (5km) | $ 72.000.000 |
| HARDWARE | TROMPO PLATINA | 3000 | unidad | $ 10.710.000 |
| HARDWARE | HERRAJES HELICOIDALES DE RETENCION | 5800 | unidad | $ 47.623.800 |
| HARDWARE | HERRAJE DE SUSPENSION | 400 | unidad | $ 2.618.000 |
| HARDWARE | ARGOLLA POSTE | 10000 | unidad | $ 11.450.000 |
| HARDWARE | TENSORES MECANICOS PARA DROP | 9000 | unidad | $ 24.363.000 |
| HARDWARE | CINTA BANDIT | 900 | METRO | $ 2.040.300 |
| HARDWARE | HEBILLAS CINTA BANDIT | 3200 | unidad | $ 2.518.400 |
| HARDWARE | SPLITTER | 48 | unidad | $ 1.982.400 |
| HARDWARE | EMPALME OPTICO DE 48 | 23 | unidad | $ 2.530.000 |
| HARDWARE | CAJA NAP | 384 | unidad | $ 32.640.000 |
| HARDWARE | FIBRA DROP | 260 | CARRETE (1KM) | $ 57.091.060 |
| HARDWARE | ONT CX0101R0 | 700 | unidad | $ 63.000.000 |
| HARDWARE | ROUTER RUIJIE INALAMBRICO RG-EW1300G | 700 | unidad | $ 94.500.000 |
| HARDWARE | ROSETA | 700 | unidad | $ 1.750.000 |
| HARDWARE | PATCHCORD | 700 | unidad | $ 3.290.000 |
| HARDWARE | BATERIAS 100 AH | 8 | unidad | $ 5.500.656 |
| HARDWARE | PANELES 500W 40V | 8 | unidad | $ 5.896.000 |
| HARDWARE | CONTROLADOR SOLAR MPPT 60 AMP | 2 | unidad | $ 1.180.000 |
| HARDWARE | INVERSORES SOLAR 1500W 24V | 2 | unidad | $ 1.834.980 |
| HARDWARE | CABLE ENCAUCHETADO # 2X10 | 60 | unidad | $ 701.880 |
| HARDWARE | CABLE SOLDADOR # 2 | 12 | unidad | $ 160.152 |
| SOFTWARE | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO BQUANT | 54 | meses | $ 8.100.000 |
| SOFTWARE | LICENCIAMIENTO DE SOFTWAREWISPRO , | 54 | meses | $ 21.600.000 |
| SOFTWARE | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE MONITOREO SMART OLT | 54 | meses | $ 6.480.000 |
| SOFTWARE | LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE SIIGO | 54 | meses | $ 4.050.000 |
| SERVICIO | INGENIERIA E INSTALACIÓN | 1 | global | $ 67.000.000 |
| TOTAL, DETALLE DE INVERSIONES |  |  |  | ($626.110.628 |

- Que el detalle de las inversiones a efectuar por parte de la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. identificada con NIT 900.867.741-5, es el siguiente:

| DETALLE DEL GASTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR |
| --- | --- | --- | --- |
| FIBRA 12 HILOS SPAN 100 | 49 | KM | $ 73.350.000 |
| POSTES, CABLES, CINTA BANDIT | 20 | UNIDAD | $ 2.250.000 |
| CAJAS MUFA | 17 | UNIDAD | $ 4.420.000 |
| CAJAS NAP | 105 | UNIDAD | $ 10.010.000 |
| HERRAJES MULTIFUNCIONALES | 2338 | UNIDAD | $ 5.612.000 |
| HERRAJES HELICOIDALES | 915 | UNIDAD | $ 7.326.250 |
| HERRAJES TRIANGULARES | 1560 | UNIDAD | $ 2.028.000 |
| FIBRA DROP | 39 | KM | $ 7.640.000 |
| TENSORES | 1680 | UNIDAD | $ 4.200.000 |
| CONECTORES | 1680 | UNIDAD | $ 4.200.000 |
| ONU-HUAWEI | 840 | UNIDAD | $ 117.450.000 |
| MANO DE OBRA | 2 | UNIDAD | $ 45.300.000 |
| ANTENA_LITE BEAM AC | 2 | UNIDAD | $ 700.000 |
| PANELES SOLARES 500 WATTS | 2 | UNIDAD | $ 800.000 |
| BATERIAS 100 AMPERIOS | 2 | UNIDAD | $ 1.660.000 |
| INVERSOR DC A AC 1000 WATTS | 1 | UNIDAD | $ 850.000 |
| OLT GPON 2 PUERTOS | 2 | UNIDAD | $ 1.600.000 |
| TOTAL, DETALLE DE INVERSION |  |  | $289.396.250 |

ARTÍCULO 2. Excepción de la contraprestación periódica. Exceptuar a la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S., identificada con NIT. 900.867.741-5, del pago de la contraprestación periódica sobre los ingresos que la misma obtenga por la provisión del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista, de que trata el artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, por el término de cinco (5) años, contados desde la fecha de firmeza de la presente Resolución. Para los demás servicios que la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. tenga habilitados y que no sean objeto de la presente excepción, subsiste la obligación de autoliquidar y pagar la contraprestación periódica a favor del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de que trata el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009 y las normas que lo desarrollen, modifiquen, sustituyan o adicionen.

Parágrafo 1. Como consecuencia de la excepción del pago de la contraprestación periódica de que trata el presente artículo, y durante el término de aplicación de esta, no es procedente exigir el amparo del pago de la contraprestación periódica derivada de la provisión del servicio de acceso a internet fijo residencial minorista, en las garantías establecidas en la Resolución 917 de 2015 y demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen. Esto, debido a que, al no existir la obligación principal, no hay lugar al amparo en la obligación subsidiaria.

Parágrafo 2. La excepción de que trata el presente acto administrativo aplica exclusivamente al servicio de acceso a internet fijo residencial minorista. Para los demás servicios que la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. tenga habilitados y que no sean objeto de la presente excepción, subsiste la obligación de constituir, presentar y mantener las garantías correspondientes, en los términos de la Resolución 917 de 2015 y demás normas que la modifiquen, sustituyan o adicionen.

ARTÍCULO 3. Garantías sobre el plan de inversión. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 204 de 2026, la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. identificada con NIT. 901.600.331 – 6, se obliga a constituir y presentar a favor del Ministerio / Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, una garantía que ampare el cumplimiento de las obligaciones derivadas del plan de inversión aprobado en el artículo 1 de la presente resolución. Como mecanismo de cobertura del riesgo a asegurar, se podrá presentar únicamente un contrato de seguro contenido en una póliza de cumplimiento de disposiciones legales.

La garantía deberá ser presentada por la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. dentro del mes siguiente a la fecha de firmeza del presente acto administrativo, de conformidad con las siguientes condiciones particulares:

- Afianzado o tomador: WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S.

- Asegurados y beneficiarios: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones NIT 899.999.053-1 y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones NIT 800.131.648-6.

- Amparos y/o riesgo: Cumplimiento de disposiciones legales.

- Término de la garantía: A partir de la fecha efectiva de inicio de ejecución del plan de inversiones aprobado mediante la presente resolución, hasta la fecha en que concluya la ejecución de este y un (1) año más. La garantía deberá presentarse por anualidades sucesivas y sin solución de continuidad. Para esto, a más tardar dentro de los dos (2) meses anteriores al vencimiento del contrato de seguro que se encuentre vigente, el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones deberá presentar la prórroga o una nueva garantía para el periodo subsiguiente.

- Objeto: Garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del plan de inversiones aprobado mediante la presente resolución, de conformidad con lo establecido en la Resolución 204 de 2026. Así mismo, se debe citar de manera expresa el número de la presente Resolución.

- Valor a asegurar: El monto garantizado será del cien por ciento (100%) del valor del plan de inversiones aprobado mediante la presente resolución

A petición de la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. previa certificación expedida por la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio, el monto de la garantía podrá ser reducido en el valor del plan de inversiones que efectivamente se haya ejecutado.

- Presentación: La póliza deberá encontrarse firmada por el representante legal de la compañía aseguradora y por el representante legal del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, o por quien esté debida y legalmente autorizado para este fin.

- Anexos:

  - Original de la certificación o recibo de pago expedido directamente por la compañía aseguradora, que constate el valor cancelado por concepto de pago de la prima. No serán válidas las certificaciones o constancias de no expiración por falta de pago ni documentos emitidos por terceros.

  - Las condiciones generales de la garantía o clausulado

Parágrafo. En el evento en que la compañía aseguradora decida no continuar garantizando al proveedor para el siguiente período, deberá informarlo por escrito al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con seis (6) meses de anticipación a la fecha de vencimiento de la garantía correspondiente. En caso de que la compañía aseguradora informe su decisión de no continuar garantizando al proveedor para el siguiente periodo, no se afectará la garantía correspondiente al periodo en ejecución. En caso contrario, la compañía aseguradora quedará obligada a garantizar el siguiente período.

En todo caso el proveedor deberá presentar, treinta (30) días antes del vencimiento del término de cubrimiento de la garantía, la nueva con la que sustituye la anterior.

En caso de darse el aviso de la compañía aseguradora indicando que no continuará para el siguiente período, y que el proveedor no presente la nueva garantía, se considerará un incumplimiento a los términos de la presente Resolución.

ARTÍCULO 4. Presentación de informes y declaraciones informativas de las contraprestaciones. La sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. identificada con NIT. 901600331 - 6, deberá presentar informes trimestrales sobre los avances del plan de inversiones y de actualizaciones tecnológicas aprobado para la prestación del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Parágrafo 1. Estos informes deben ser presentados dentro de los quince (15) días calendario siguientes al vencimiento del respectivo trimestre, en la herramienta tecnológica que la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control disponga para tal efecto.

Parágrafo 2. Sin perjuicio de lo anterior y en ejercicio de sus funciones, la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control podrá solicitar al proveedor la información adicional que estime necesaria, conforme a las directrices que en materia de procedimientos, formatos, plazos y criterios técnicos para la verificación del cumplimiento de los planes de inversión haya establecido o que establezca.

Parágrafo 3. Durante el término de la excepción del pago de la contraprestación periódica, la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. deberá incluir en la presentación de las autoliquidaciones de la contraprestación periódica, los ingresos que obtenga por la provisión del servicio de acceso a Internet fijo residencial minorista de manera informativa, de conformidad con lo previsto en la Resolución MINTIC 290 de 2010, modificada por las Resoluciones 2877 de 2011 y 5635 de 2024 y las demás normas que la modifiquen, subroguen o deroguen.

Parágrafo 4. Para los demás servicios que no sean objeto de esta excepción, se deberá gestionar la autoliquidación y el pago del valor de la contraprestación, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 2.2.6.1.1.6 del Decreto 1078 de 2015, si a ello hubiere lugar.

ARTÍCULO 5. Cumplimiento de obligaciones. La sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S., identificada con NIT. 900.867.741-5, además de cumplir con las disposiciones establecidas en la presente resolución, deberá dar cumplimiento con la reglamentación aplicable a la prestación del servicio de acceso a Internet expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

ARTÍCULO 6. Terminación de la excepción de pago. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.28.7 del Decreto 1078 de 2015 adicionado por el artículo 1 del Decreto 1373 de 2023, en cumplimiento de las funciones de vigilancia, inspección y control, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá dar por terminada la excepción en el pago de la contraprestación ante el incumplimiento por parte de la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S., identificada con NIT. 900.867.741-5, de las disposiciones legales, reglamentarias y regulatorias que le resulten aplicables, así como el incumplimiento del plan aprobado en la presente resolución, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.

Asimismo, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá dar por terminada la excepción en el pago de la contraprestación periódica otorgada en virtud de los parágrafos transitorios 2°, 3° y 4° del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009, cuando no se presente la garantía a que se refiere la Resolución 204 de 2026, o cuando no se subsanen las inconsistencias advertidas por el Ministerio dentro del plazo concedido para tal efecto, conforme a los criterios de presentación, suficiencia o términos legales previstos.

Parágrafo. La excepción en el pago dejará de ser aplicable si con posterioridad a la aprobación, los proveedores beneficiarios llegan a ser controlantes de manera directa o indirecta de otras sociedades o controlados de manera directa o indirecta por parte de otras sociedades a través de cualquier operación o figura jurídica, sin limitarse a adquisiciones, fusiones, escisiones o cualquier forma de transformación societaria, de conformidad con el  parágrafo transitorio 4  del artículo 36 de la Ley 1341 de 2009,  y las demás normas que la desarrollen, modifiquen, sustituyan o adicionen.

ARTÍCULO 7. Comunicación. Comunicar a través de la Dirección de Industria de Comunicaciones del Ministerio, la presente Resolución a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, a la Subdirección Financiera – Grupo Interno de Trabajo de Cartera y a la Oficina de Gestión de Ingresos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para lo de sus competencias.

ARTÍCULO 8. Notificaciones. Notificar la presente resolución a la sociedad WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S. identificada con NIT. 900.867.741-5, a través de su representante legal, apoderado o a la persona debidamente autorizada para el efecto; entregándole copia íntegra de la misma, advirtiéndole que contra esta sólo procede el recurso de reposición, el cual podrá interponer dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la diligencia de notificación del presente acto, en los términos del artículo 76 de la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO 9. Vigencia. La presente Resolución rige a partir de su firmeza.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada a los XXX del mes de abril de 2026

(Firmado Digitalmente)

GLORIA PATRICIA PERDOMO RANGEL

Viceministra de Conectividad

Proyectó:		Sirly Dayari Triana Contreras - Subdirección para la Industria de Comunicaciones

Revisó: 		Diana Lucia Torres F.  Subdirección para la Industria de Comunicaciones

Rafael Humberto Gamboa - Subdirección para la Industria de Comunicaciones

Julián Camilo Gaitán Nieto – Subdirección para la Industria de Comunicaciones

Julieth Alejandra Sepulveda Peñaloza – Subdirección para la Industria de Comunicaciones

Luis Agustín Pineda Zola – Subdirector para la Industria de Comunicaciones

Catherine Díaz Gómez– Asesora Despacho Viceministerio de Conectividad

Gabriela Posada Venegas – Asesora Despacho Viceministerio de Conectividad

Aprobó		Luis Agustín Pineda Zola – Director de Industria de Comunicaciones (E)

Datos de notificación:

PRST: 	WISP TELECOMUNICACIONES S.A.S.

Código:	96002595

NIT: 	900.867.741 - 5,

RepresentanteLegal: 	BIBIANA NIETO MUÑOZ

Correo Electrónico: 	wisptelecomunicaciones@gmail.com

Dirección:		CL 12 12 35

Ciudad: 		Restrepo -Valle del Cauca

Consulta realizada en el siguiente enlace: https://bpm-integraciones.mintic.gov.co/Consulta_RTIC/