MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato.

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

| N° | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | AUSENCIA O CARENCIA DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | 2 | 2 | 4 | RIESGO BAJO |
| 2 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | PÉRDIDA DE INFORMACIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA A CAUSA DE ERRORES HUMANOS, ALMACENAMIENTO INADECUADO O FALLAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN. | REPROCESOS PARA RESTAURAR LA INFORMACIÓN FALTANTE. | 2 | 4 | 6 | RIESGO ALTO |
| 3 | ESPECÍFICO | INTERNO | PLANEACIÓN | OPERACIONAL | INADECUADA DETERMINACIÓN DE FACTORES HABILITANTES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | FALTA DE CONCURRENCIA AL PROCESO QUE GENERE LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO. | 2 | 5 | 7 | RIESGO ALTO |
| 4 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | SE DECLARE DESIERTA LA CONVOCATORIA. | SE GENERA UN ATRASO EN LA ADJUDICACION DE LA CONVOCATORIA. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 5 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | RIESGO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS. | SE DEBE INVERTIR TIEMPO Y DINERO PARA GESTIONAR EL BAJO DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA POR ESTA CAUSA. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 6 | ESPECÍFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | PACTO VELADO (COLUSIÓN) ENTRE DOS LICITANTES O ENTRE UN LICITANTE Y UN FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD. | LAS SANCIONES DISPUESTAS POR LA LEY PARA EL OFERENTE. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 7 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | RECURSOS INTERPUESTOS P TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE. | SE RETRASA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 8 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO. | RETRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE OBLIGA A LA ENTIDAD A INICIAR ACCIONES JURIDICAS | 1 | 3 | 4 | RIESGO BAJO |
| 9 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN. | RETRASO EN LA ADJUDICACION DDEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 10 | GENERAL | EXTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | LA NO CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO | RETRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 2 | 3 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 11 | GENERAL | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | RETRASO EN EL INICIO DEL CONTRATO POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 12 | ESPECÍFICO | INTERNO | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL | QUE NO SE REALICE EL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO. | IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR LA CONTRATACIÓN. | 1 | 5 | 6 | RIESGO ALTO |
| 13 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DAÑO O PERDIDA DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. | EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE LOS BIENES DE SU PROPIEDAD. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 14 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. | RETRASO EN EL CUMPLIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 15 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | DEMORA EN LA RADICACIÓN OPORTUNA POR PARTE DEL EQUIPO DE CONSULTORÍA DE LAS FACTURAS (CORRECTAMENTE DILIGENCIADAS Y FIRMADAS). | RETRASO EN LOS PAGOS AL CONTRATISTA CONSULTOR. | 3 | 2 | 5 | RIESGO MEDIO |
| 16 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL EQUIPO. | AUSENCIA DE PERSONAL, DEMANDAS LABORALES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 17 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | REVELACIÓN A TERCEROS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SIN AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD. | GENERACIÓN DE DETERIORO REPUTACIONAL Y ACCIONES LEGISLATIVAS POR PARTE DE LA ENTIDAD. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 18 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | SOCIAL/POLÍTICO | AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A ALTERACIONES O FACTORES DE ORDEN PÚBLICO (PAROS, HUELGAS, TERRORISMO, EXTORSIÓN). | SUSPENSIÓN TEMPORAL EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 19 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DEFICIENTE. | PERJUICIOS DERIVADOS PARA LA ENTIDAD QUE IMPLICAN INICIO DE PROCESOS JURIDICOS. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 20 | ESPECÍFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | PERMITIR LA MODIFICACIÓN DE ALGÚN PRODUCTO O ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA SIN PREVIA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN. | LOS ENTREGABLES QUEDAN SUJETOS A LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD. SE GENERAN ATRASOS Y SOBRECOSTOS DE INCURRIR EN REPROCESOS. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 21 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA. | RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. | 3 | 3 | 6 | RIESGO ALTO |
| 22 | ESPECÍFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | NATURALEZA | AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A DESASTRES NATURALES. | PÉRDIDA TOTAL O PARCIAL DE LOS BIENES Y/O EQUIPOS EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN. | 1 | 4 | 5 | RIESGO MEDIO |