
MATRIZ 3 - RIESGOS
INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a asignado a la Entidad Estatal en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de riesgos

	N°
	CLASE
	FUENTE
	ETAPA
	TIPO
	DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR)
	CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO
	PROBABILIDAD
	IMPACTO
	VALORACIÓN DEL RIESGO
	CATEGORÍA 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	AUSENCIA O CARENCIA DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	2
	2
	4
	RIESGO BAJO

	2
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA A CAUSA DE ERRORES HUMANOS, ALMACENAMIENTO INADECUADO O FALLAS EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN.

	REPROCESOS PARA RESTAURAR LA INFORMACIÓN FALTANTE.
	2
	4
	6
	RIESGO ALTO

	3
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	PLANEACIÓN
	OPERACIONAL
	INADECUADA DETERMINACIÓN DE FACTORES HABILITANTES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

	FALTA DE CONCURRENCIA AL PROCESO QUE GENERE LA DECLARATORIA DE DESIERTO DEL PROCESO.

	2
	5
	7
	RIESGO ALTO

	4
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	SE DECLARE DESIERTA LA CONVOCATORIA. 
	SE GENERA UN ATRASO EN LA ADJUDICACION DE  LA CONVOCATORIA.

	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO

	5
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	RIESGO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS.
	SE DEBE INVERTIR TIEMPO Y DINERO PARA GESTIONAR EL BAJO DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA POR ESTA CAUSA. 

	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	6
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	PACTO VELADO (COLUSIÓN) ENTRE DOS LICITANTES O ENTRE UN LICITANTE Y UN FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD. 
	LAS SANCIONES DISPUESTAS POR LA LEY PARA EL OFERENTE.
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO

	7
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	RECURSOS INTERPUESTOS P TERCEROS SOBRE LA SELECCIÓN DEL OFERENTE.
	SE RETRASA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. 

	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	8
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

	RETRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN QUE OBLIGA A LA ENTIDAD A INICIAR ACCIONES JURIDICAS 
	1
	3
	4
	RIESGO BAJO

	9
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO PARA SU PRESENTACIÓN.

	RETRASO EN LA ADJUDICACION DDEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO

	10
	GENERAL
	EXTERNO
	SELECCIÓN
	OPERACIONAL
	LA NO CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DEL ADJUDICATARIO

	RETRASO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
	2
	3
	5
	RIESGO MEDIO

	11
	GENERAL
	INTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	RETRASO EN EL INICIO DEL CONTRATO POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVIOS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	12
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	CONTRATACIÓN
	OPERACIONAL
	QUE NO SE REALICE EL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO.
	IMPOSIBILIDAD DE EJECUTAR LA CONTRATACIÓN.

	1
	5
	6
	RIESGO ALTO

	13
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	DAÑO O PERDIDA DE LOS BIENES PROPIEDAD DEL CONTRATISTA EN EL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
	EL CONTRATISTA ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DE LOS BIENES DE SU PROPIEDAD.
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO

	14
	GENERAL
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	INCUMPLIENTO DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL CONTRATO.
	RETRASO EN EL CUMPLIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	15
	ESPECÍFICO 
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	DEMORA EN LA RADICACIÓN OPORTUNA POR PARTE DEL EQUIPO DE CONSULTORÍA DE LAS FACTURAS (CORRECTAMENTE DILIGENCIADAS Y FIRMADAS).
	RETRASO EN LOS PAGOS AL CONTRATISTA CONSULTOR.
	3
	2
	5
	RIESGO MEDIO

	16
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES AL EQUIPO.
	AUSENCIA DE PERSONAL, DEMANDAS LABORALES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS. 
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO 

	17
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	REVELACIÓN A TERCEROS DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SIN AUTORIZACIÓN DE LA ENTIDAD.
	GENERACIÓN DE DETERIORO REPUTACIONAL Y ACCIONES LEGISLATIVAS POR PARTE DE LA ENTIDAD.
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	18
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	SOCIAL/POLÍTICO
	AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A ALTERACIONES O FACTORES DE ORDEN PÚBLICO (PAROS, HUELGAS, TERRORISMO, EXTORSIÓN).
	SUSPENSIÓN TEMPORAL EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	19
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	CALIDAD DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DEFICIENTE. 
	PERJUICIOS DERIVADOS PARA LA ENTIDAD QUE IMPLICAN INICIO DE PROCESOS JURIDICOS.
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	20
	ESPECÍFICO
	INTERNO
	EJECUCIÓN
	OPERACIONAL
	PERMITIR LA MODIFICACIÓN DE ALGÚN PRODUCTO O ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA SIN PREVIA APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN.
	LOS ENTREGABLES QUEDAN SUJETOS A LA APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD. SE GENERAN ATRASOS Y SOBRECOSTOS DE INCURRIR EN REPROCESOS.
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	21
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	NATURALEZA
	AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA. 
	RETRASO EN LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL. 
	3
	3
	6
	RIESGO ALTO

	22
	ESPECÍFICO
	EXTERNO
	EJECUCIÓN
	NATURALEZA
	AFECTACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBIDO A DESASTRES NATURALES.
	PÉRDIDA TOTAL O PARCIAL DE LOS BIENES Y/O EQUIPOS EMPLEADOS EN LA EJECUCIÓN.
	1
	4
	5
	RIESGO MEDIO
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