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	PROCESO

	GESTIÓN CONTRACTUAL

	NOMBRE DEL FORMATO

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

	Pública
	X
	Pública Clasificada
	
	Pública Reservada
	




INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
[bookmark: _Hlk216333113]CO1.PCCNTR.8697742 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CONSTRUCCION SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S.

[bookmark: _Hlk167875027]En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

ASPECTOS GENERALES

	CONTRATANTE 
	Centro Para El Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial

	TIPO DE CONTRATO
	Prestación de servicios 

	CONTRATO NRO.
	CO1.PCCNTR.8697742 DE 2025  

	OBJETO
	Contratar el mantenimiento de la fachada del nodo industrias creativas del Centro Para El Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial.

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO
	12/12/2025

	FECHA DE INICIO
	17/12/2025

	PLAZO INICIAL
	13 días 

	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
	31/12/2025

	RAZÓN SOCIAL
	CONSTRUCCION SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S.

	CC o NIT
	900.852.646-8

	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HENRY ALFONSO PEREZ CARRASCAL

	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
	8.533.510

	LUGAR DE EJECUCIÓN
	Sabanalarga

	VALOR INICIAL 
	($102.934.753) (CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS  MCTE)

	FORMA DE PAGO
	Pago Único 

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	23025 – 10/11/2025

	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
	312725 – 18/12/2025

	VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO
	($102.934.753) (CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE).

	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
	31/12/2025

	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)
	No aplica

	VALOR TOTAL PAGADO
	CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS MCTE ($102.934.750,95). 

	VALOR TOTAL EJECUTADO
	CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS PESOS MCTE ($102.934.750,95).

	SUPERVISOR
	FELIPE ANDRES RANGEL PAVA

	APOYO A LA SUPERVISIÓN
	No aplica



ASPECTOS TÉCNICOS

1.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del N° de Contrato CO1.PCCNTR.8697742 DE 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

	OBLIGACIONES

	¿CUMPLIÓ?

	OBSERVACIONES O EVIDENCIAS

	Presentar durante los tres días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las garantías de las que trata el numeral 20 de los estudios previos].
	Si
	

SECOP II

	Disponer de la infraestructura y equipos necesarios para llevar a cabo los trabajos objeto de la presente contratación dentro del costo presentado en la oferta y de acuerdo con las especificaciones y requisitos mínimos exigidos
	
Si
	
SECOP II

	Entregar los elementos y los servicios requeridos por la entidad a través del supervisor del contrato y en las cantidades solicitadas.
	
Si
	
SECOP II

	Cumplir con las especificaciones y normatividad vigentes para este tipo de adecuaciones, Normas Técnicas y Hojas Técnicas de los productos que se vayan a utilizar
	
Si
	
SECOP II

	Entregar a satisfacción las adecuaciones contratadas de acuerdo con los materiales y calidades ofrecidas.
	
Si
	
SECOP II

	Las adecuaciones contratadas deberán desarrollarse en el horario que le indique el supervisor de contrato, previendo no causar incomodidades ni afectar ambientalmente por ruidos, polvo u todas las situaciones que se generen de la ejecución del contrato.
	
Si
	
SECOP II

	Utilizar materiales nuevos de primera calidad siendo su aplicación y uso de responsabilidad del contratista. Todos los materiales deberán ser producidos por empresas reconocidas y de amplia trayectoria y de experiencia en el mercado.
	
Si
	
SECOP II

	Evitar durante la ejecución todo daño que se pueda causar a estructuras y construcciones diferentes a las susceptibles de remodelación; cualquier daño ocasionado a estos será responsabilidad única del contratista, el cual deberá repararlos asumiendo todos los costos.
	
Si
	
SECOP II

	Realizar una capacitación dirigida al personal que ejecutará los trabajos, señalando los riesgos presentes, la forma de prevenirlos, la utilización de equipos de seguridad industrial y demás, así como a los visitantes de este.
	Si
	SECOP II

	Diligenciar completamente los análisis de precios unitarios en forma detallada. En caso de ser necesario desarrollar actividades no previstas dentro de las estipuladas en este Pliego de Condiciones, el contratista antes de iniciar el desarrollo de estas deberá presentar el A.P.U. al Supervisor y a la oficina de contratación
	Si
	SECOP II

	Todos los ítems sin excepción incluyen dentro de sus precios unitarios el costo de la limpieza, cargue y retiro de los materiales producto de las adecuaciones. Este producto será llevado por el contratista a una escombrera autorizada por el supervisor y por las autoridades de la. NO SE ACEPTARÁ NINGÚN RECLAMO POR EL CONCEPTO DE LIMPIEZA, CARGUE Y RETIRO.
	Si
	SECOP II

	Retiro y procedimientos legales el material sobrante estará a cargo del contratista y será retirado de las instalaciones en los lugares autorizados, donde no afecte los intereses del contratante de terceros o del medio ambiente. Esta disposición deberá darse al material que salga de productos de demoliciones u otras labores.
	Si
	SECOP II

	Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los productos/servicios objeto de este contrato.
	Si
	SECOP II

	Facturar de conformidad al numeral 15.2 Forma de pago de los estudios previos.
	Si
	SECOP II

	Cumplir con las condiciones y horarios exigidos en los Documentos del Proceso para el contratista.
	Si
	SECOP II

	Garantizar el Sistema de Control para suministro cuando se requiera, en las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso
	Si
	SECOP II

	Contar con una línea de servicio al cliente en las condiciones exigidas en los Documentos del Proceso.
	Si
	SECOP II

	El contratista debe transportar y entregar los artículos adquiridos en cumplimiento del objeto del contrato, en el plazo y en los lugares establecidos directamente o mediante empresa transportadora, pero en cualquier caso bajo su cuenta y riesgo, con el personal, equipos y logística idóneos para tal fin.
	Si
	SECOP II

	El contratista deberá dar cumplimiento a los Requisitos Legales Ambientales, de Eficiencia Energética y de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables, los cuales se identificarán de acuerdo con los aspectos e impactos ambientales efectivamente generados, el desempeño energético y peligros y riesgos presentes en la actividad.
	Si
	SECOP II

	Asumir la responsabilidad por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que el SENA adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.
	Si
	SECOP II

	Acatar las instrucciones, observaciones y cambios que durante el desarrollo del contrato imparta el Supervisor del contrato designado por el ordenador del gasto.
	Si
	SECOP II

	Las demás que se consideren pertinentes conforme al objeto del contrato.
	Si
	SECOP II



ASPECTOS LEGALES
1.2 Garantías contractuales
Como garantías se establecieron las siguientes:

	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

	ASEGURADORA
	MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

	NRO. DE PÓLIZA
	BQ-100111864

	CERTIFICADO O ANEXO
	0

	FECHA EXPEDICIÓN
	16/12/2025

	FECHA APROBACIÓN
	17/12/2025

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Cumplimiento
	11/12/2025
	30/04/2026
	$ 10.293.475,30

	Calidad del Servicio
	11/12/2025
	30/04/2026
	$ 10.293.475,30

	Estabilidad de la obra 
	31/12/2025
	31/12/2030
	$ 5.146.737,65



1.3 Cumplimiento del objeto

Se deja constancia de que sí se dio cumplimiento a lo señalado en el contrato, de acuerdo con las obligaciones pactadas entre las partes. El contratista entregó los bienes/servicios establecidos dentro de los plazos y condiciones técnicas definidas.

1.4 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Se verificó que sí se cumplió con todas las obligaciones relacionadas con las políticas institucionales establecidas por la Entidad. El contratista atendió de manera adecuada los lineamientos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, uso racional de la energía, políticas viales y demás criterios aplicables, conforme a lo establecido en el formato GCCON-AN-001 Anexo de Verificación de Criterios de Contratación.

Durante la ejecución contractual no se evidenciaron incumplimientos ni situaciones que vulneraran las políticas mencionadas, manteniéndose en todo momento las condiciones de seguridad, sostenibilidad y buenas prácticas exigidas por la Entidad

1.5 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

1.6 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 27 de noviembre del 2025 por parte del Representante Legal se certificó que CONSTRUCCION SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT. 900.852.646-8, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

1.7 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 12/12/2025

1.8 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció Que respecto de la liquidación del contrato se estableció: “La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.”

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

N/A

ASPECTOS FINANCIEROS

1.9 Pagos realizados

El 23 de diciembre de 2025 se expidió el certificado de desembolsos, Relación de pago de SIIF del Contrato nro.  CO1.PCCNTR.8697742 DE 2025, tal como a continuación se relaciona:

	[bookmark: _Hlk216333000]NÚMERO DE ORDEN DE PAGO
	FECHA DE PAGO
	VALOR DE PAGO

	538970825
	2025-12-29
	746.758,00

	538971025
	2025-12-29
	102.187.992,95

	 
	TOTAL
	102.934.750,95





1.10 Estado financiero

	CONCEPTO
	VALOR

	Valor inicial contrato
	$102.934.753

	Valor adición o disminución del contrato 
	$ 0,00

	Valor de las reducciones 
	$ 0,00

	Valor final del contrato
	$102.934.753

	Valor ejecutado
	$ 102.934.750,95

	Valor pagado
	$ 102.934.750,95

	Valor por pagar
	$ 0,00 

	Valor a liberar
	$ 2,05






Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.8697742 DE 2025
b) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de CERO PESOS M/CTE ($0). 
c) [bookmark: _Hlk215892767][bookmark: _Hlk216257761]Liberar a favor del SENA la suma de de $ 2,05 DOS PESOS CON CINCO CENTAVOS M/CTE.



Para constancia se firma a los 30 días del mes de diciembre 2025
[image: Imagen en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]
FELIPE ANDRES RANGEL PAVA 
Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo  
Solicitante de la liquidación

Revisó: Gabriel Eduardo Blanco Bohórquez, Líder de Contratación


Anexos:

· Copia del acta de inicio.
· Certificado de desembolsos.
· Último comprobante de pago al sistema de seguridad social 
· Certificado de recibo a satisfacción 
· Designación de las supervisiones del contrato.




[bookmark: _Toc130460921]CONTROL DE CAMBIOS

	VERSIÓN
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
	NATURALEZA DEL CAMBIO

	V2
	29/03/2023
	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas:
No cumplió,
Columna no se requirió el cumplimiento

En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: 
NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR,
NUMERO DE OBLIGACIÓN,
VALOR BRUTO VALOR,
DEDUCCIONES

Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago

	V4
	08/11/2024
	Se incluyen numerales en las generalidades,
Se incluyen notas internas para dar contexto a la información contenida en el formato.

	V5
	30/09/2025
	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA.

Se adecúa el documento para que sirva también como informe final de persona natural.

Se incluye el numeral de obligaciones de la entidad, a efectos de garantizar la adecuada conservación de bienes u obras.
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