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	PROCESO

	GESTIÓN CONTRACTUAL

	NOMBRE DEL FORMATO

	INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

	CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

	Pública
	X
	Pública Clasificada
	
	Pública Reservada
	




INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
[bookmark: _Hlk216333113]CO1.PCCNTR.8401941 DE 2025  SUSCRITO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Y CONSTRUCCION SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S.

[bookmark: _Hlk167875027]En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia, me permito presentar el informe final del mismo, de acuerdo con la siguiente información:

ASPECTOS GENERALES

	CONTRATANTE 
	Centro Para El Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial

	TIPO DE CONTRATO
	Servicio 

	CONTRATO NRO.
	CO1.PCCNTR.8401941 DE 2025  

	OBJETO
	8-9103-473 Contratar los estudios y diseños necesarios para desarrollar el proyecto de ampliación de la infraestructura física del Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial CEDAGRO, a través de la construcción de aulas convencionales.

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO
	07/10/2025

	FECHA DE INICIO
	17/10/2025

	PLAZO INICIAL
	3 meses

	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL
	31/12/2025

	RAZÓN SOCIAL
	CONSTRUCCION SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S.

	CC o NIT
	900.852.646-8

	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
	HENRY ALFONSO PEREZ CARRASCAL

	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
	8.533.510

	LUGAR DE EJECUCIÓN
	Sabanalarga

	VALOR INICIAL 
	($ 249.142.084)  (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS  MCTE)

	FORMA DE PAGO
	Parciales 

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
	18425 - 09/07/2025

	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL
	230525 – 17/10/2025

	VALOR FINAL DEL NEGOCIO JURÍDICO
	($ 249.142.084) (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS  MCTE)

	FECHA DE TERMINACIÓN FINAL
	31/12/2025

	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (Sí aplica)
	No aplica

	VALOR TOTAL PAGADO
	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE $ 249.125.898,50

	VALOR TOTAL EJECUTADO
	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS MCTE $ 249.125.898,50

	SUPERVISOR
	FELIPE ANDRES RANGEL PAVA

	APOYO A LA SUPERVISIÓN
	No aplica



ASPECTOS TÉCNICOS

1.1 Obligaciones

En virtud de la suscripción del N° de Contrato CO1.PCCNTR.8401941 DE 2025, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

	OBLIGACIONES

	¿CUMPLIÓ?

	OBSERVACIONES O EVIDENCIAS

	Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto contractual.
	Si
	

SECOP II

	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato en SECOP II, a favor de la Entidad, por el valor y vigencia establecidos en los estudios previos.
	
Si
	
SECOP II

	Disponer de la logística para la realización de los diferentes trabajos a contratar.
	
Si
	
SECOP II

	Disponer del personal capacitado, competente y calificado para desarrollar los estudios y diseños.
	
Si
	
SECOP II

	La entrega y distribución deberá efectuarse a través de sus designados autorizados, en el Almacén del centro de formación o el lugar establecido por el supervisor del contrato dentro del Departamento del Atlántico, durante el horario de la Entidad conforme sea indicado por el SENA.
	
Si
	
SECOP II

	Mantener los precios ofertados durante toda la ejecución.
	
Si
	
SECOP II

	Disponer de los canales efectivos de comunicación requeridos por la Entidad, durante el plazo de ejecución del contrato, garantizando la atención, soporte y respuesta oportuna a los usuarios, en cumplimiento a los términos definidos en las especificaciones técnicas.
	
Si
	
SECOP II

	Designar un empleado idóneo, específicamente para atender el contrato con el SENA, el cual debe tener disponibilidad de atención con los supervisores designados del contrato
	
Si
	
SECOP II

	El contratista responsable del servicio debe contar con la capacidad, infraestructura, idoneidad
y experiencia para la prestación del servicio contratado.
	Si
	SECOP II

	Suministrar y emplear por su cuenta y riesgo el personal, los equipos y elementos necesarios para la eficiente prestación del servicio.
	Si
	SECOP II

	Garantizar el cumplimiento de las normas técnicas colombianas aplicables en los estudios y diseños entregados de acuerdo con su naturaleza y exigencia, información que debe garantizarse para ser verificada en la recepción de estos..
	Si
	SECOP II

	Las omisiones o ambigüedades que se puedan presentar en las especificaciones del SENA no exoneran al proveedor de la responsabilidad de efectuar la entrega de los estudios y diseños de primera calidad, si el proveedor encuentra inexactitudes o incorrecciones en las especificaciones, deberá hacer corregir o aclarar del SENA estas discrepancias antes de iniciar la ejecución.
	Si
	SECOP II

	Garantizar que el personal a su cargo o como parte de su aliado logístico cuente y use de elementos de seguridad industrial de acuerdo con la Ley 1562 de 2012 y demás disposiciones normativas aplicables requeridas para el desarrollo de su labor, la Entidad a través de la supervisión, hará seguimiento permanente de su cumplimiento.
	Si
	SECOP II

	Allegar como anexo a cada factura electrónica un archivo en Excel en el que se especifique el valor de los ítems antes de impuesto. aa. Permanecer a paz y salvo en el pago de aportes
al sistema de seguridad social integral, parafiscales y contratación de aprendices durante todo el tiempo de ejecución del contrato y acreditar paz y salvo cada vez que lo requiera el SENA, por cuanto es un requisito previo para los pagos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Con las excepciones que señaladas a continuación: En caso tal que no se encuentre obligado a cancelar aportes parafiscales o cuota de aprendizaje por algún periodo, deberá indicar dicha circunstancia, indicando la razón y los periodos exentos. En caso de que no se encuentre obligado al pago de aportes parafiscales correspondiente al SENA o ICBF, y excepcionalmente al sistema de seguridad social en salud, en el caso de personas naturales empleadoras, en virtud de la reforma tributaria, deberá indicar dicha circunstancia.
	Si
	SECOP II

	Presentar hojas de vida del personal que sea vinculado para el cumplimiento del objeto contractual la provisión de bienes y servicios por parte de la población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, en un porcentaje mínimo de cinco por ciento (5%). De igual forma deberá anexar los soportes que acrediten dentro de cual grupo se encuentra(n) la(s) persona(s) vinculada(s), Se requerirá por parte del contratista presentación de la relación comercial con personas que acrediten ser productores o propietarios de empresas con las condiciones antes dicha; adicional a los soportes que acrediten la relación comercial, deberá allegar la documentación que permita acreditar su pertenencia a cualquiera de los grupos citados.
	Si
	SECOP II

	Presentarse al contratante en el momento en que sea requerido por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación..
	Si
	SECOP II

	Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.
	Si
	SECOP II



ASPECTOS LEGALES
1.2 Garantías contractuales
Como garantías se establecieron las siguientes:

	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

	ASEGURADORA
	SEGUROS MUNDIAL 

	NRO. DE PÓLIZA
	BQ-100108707

	CERTIFICADO O ANEXO
	0

	FECHA EXPEDICIÓN
	22/07/2025

	FECHA APROBACIÓN
	24/07/2025

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Cumplimiento
	01/10/2025
	30/04/2026
	$ 24.914.208,40

	Calidad del Servicio
	01/10/2025
	31/03/2026
	$ 24.914.208,40

	Prestaciones Sociales
	01/10/2025
	31/12/2028
	$ 12.457.104,20



1.3 Cumplimiento del objeto

Se deja constancia de que sí se dio cumplimiento a lo señalado en el contrato, de acuerdo con las obligaciones pactadas entre las partes. El contratista entregó los bienes/servicios establecidos dentro de los plazos y condiciones técnicas definidas.

1.4 Cumplimiento de los aspectos del Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

Se verificó que sí se cumplió con todas las obligaciones relacionadas con las políticas institucionales establecidas por la Entidad. El contratista atendió de manera adecuada los lineamientos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, uso racional de la energía, políticas viales y demás criterios aplicables, conforme a lo establecido en el formato GCCON-AN-001 Anexo de Verificación de Criterios de Contratación.

Durante la ejecución contractual no se evidenciaron incumplimientos ni situaciones que vulneraran las políticas mencionadas, manteniéndose en todo momento las condiciones de seguridad, sostenibilidad y buenas prácticas exigidas por la Entidad

1.5 Multas y sanciones

De conformidad con la ejecución del contrato NO se presentaron multas y/o sanciones.

1.6 Certificado de pagos de seguridad social

Mediante certificación emitida el 27 de noviembre del 2025 por parte del Representante Legal se certificó que CONSTRUCCION SERVICIOS E INGENIERIA S.A.S. identificada con NIT. 900.852.646-8, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

1.7 Designación de la supervisión

Que el ordenador del gasto realizó la designación de supervisión el 07/10/2025

1.8 Liquidación del negocio jurídico

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció Que respecto de la liquidación del contrato se estableció: “La liquidación del contrato se efectuará de mutuo acuerdo dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la terminación del mismo. En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes y se adopta mediante acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007.”

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
N/A
ASPECTOS FINANCIEROS

1.9 Pagos realizados

El 19 de diciembre de 2025 se expidió el certificado de desembolsos, Relación de pago de SIIF del Contrato nro.  CO1.PCCNTR.8401941 DE 2025, tal como a continuación se relaciona:

	[bookmark: _Hlk216333000]NÚMERO DE ORDEN DE PAGO
	FECHA DE PAGO
	VALOR DE PAGO

	510803125
	2025-12-19
	$ 39.776.404

	510803225
	2025-12-19
	$ 209.349.494,50

	 
	TOTAL
	249.125.898,50




1.10 Estado financiero

	[bookmark: _Hlk216333010]CONCEPTO
	VALOR

	Valor inicial contrato
	$249.142.084

	Valor adición o disminución del contrato 
	$ 0,00

	Valor de las reducciones 
	$ 0,00

	Valor final del contrato
	$249.142.084

	Valor ejecutado
	$ 249.125.898,50

	Valor pagado
	$ 249.125.898,50

	Valor por pagar
	$ 0,00 

	Valor a liberar
	$ 16.185,50



Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:
a) Elaborar la liquidación bilateral del contrato No. CO1.PCCNTR.8401941 DE 2025
b) Una vez perfeccionada la liquidación del contrato, pagar a favor del contratista la suma de CERO PESOS M/CTE ($0). 
c) [bookmark: _Hlk215892767][bookmark: _Hlk217539937][bookmark: _Hlk216257761]Liberar a favor del SENA la suma de de $ 16.185,50 DIECISES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE.

Para constancia se firma a los 30 días del mes de diciembre 2025
[image: Imagen en blanco y negro

Descripción generada automáticamente con confianza baja]

FELIPE ANDRES RANGEL PAVA 
Coordinador del Grupo de Apoyo Administrativo  
Solicitante de la liquidación

Revisó: Gabriel Eduardo Blanco Bohórquez, Líder de Contratación



Anexos:

· Copia del acta de inicio.
· Certificado de desembolsos.
· Último comprobante de pago al sistema de seguridad social 
· Certificado de recibo a satisfacción 
· Designación de las supervisiones del contrato.




[bookmark: _Toc130460921]CONTROL DE CAMBIOS

	VERSIÓN
	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA
	NATURALEZA DEL CAMBIO

	V2
	29/03/2023
	Se realizan modificaciones en el Punto II Aspectos Técnicos, numeral 1 obligaciones: En la tabla que se relaciona se eliminaron las columnas:
No cumplió,
Columna no se requirió el cumplimiento

En el punto IV, numeral 1 pagos realizados, se eliminaron las columnas: 
NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR,
NUMERO DE OBLIGACIÓN,
VALOR BRUTO VALOR,
DEDUCCIONES

Igualmente se modifica la columna valor neto pagado por Valor pago

	V4
	08/11/2024
	Se incluyen numerales en las generalidades,
Se incluyen notas internas para dar contexto a la información contenida en el formato.

	V5
	30/09/2025
	El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA.

Se adecúa el documento para que sirva también como informe final de persona natural.

Se incluye el numeral de obligaciones de la entidad, a efectos de garantizar la adecuada conservación de bienes u obras.
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