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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente procedimiento contractual, en atención a la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad en el contrato. 

De acuerdo con procedimiento de la referencia, nos permitimos establecer la tipificación, estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el presente procedimiento.
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	o
	Clase
	Área
	Etapa
	Tipo
	descripción (qué puede pasar y, si es posible, cómo puede pasar)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Calificación
	Prioridad
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/controles a ser implementados
	pacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución el contrato
	Persona que implementa el tratamiento
	Fecha inicio tratamiento
	Fecha término tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	probabilidad
	impacto
	Valoración del riesgo
	
	
	
	
	Forma de realizar monitoreo
	Periodicidad monitoreo / ¿Cuando?

	1
	General
	Externo
	Planeación
	Social o político
	dispersión de la normatividad
	En materia de contratación estatal, existen numerosas normas, directrices, conceptos e interpretaciones sobre el procedimiento de contratación 
	3
	1
	4 (Riesgo bajo)
	d
	Entidad
	Hacer seguimiento de las normas de contratación y de sus modificaciones
	3
	1
	4
	NO
	Asesor de Contratación
	Desde la elaboración del estudio previo
	Hasta la liquidación del contrato
	Verificando el portal de CCE
	Semanal

	2.
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	deficiente planeación de los contratos en la unidad delegataria
	Que no se armonicen los elementos a adquirir con cargo al futuro contrato con el sistema presupuestal y el Plan Anual de Adquisiciones
	2
	1
	3(Riesgo bajo)
	d
	Entidad
	El bien objeto del futuro contrato debe estar incluido dentro del Plan Anual de Adquisiciones
	2
	1
	3
	NO
	Dependencia Usuaria
	Desde la elaboración del estudio previo
	Hasta la liquidación del contrato
	Formato Plan Anual de Adquisiciones
	Previo a la apertura del proceso

	3
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	deficiente determinación de especificaciones técnicas mínimas
	Las especificaciones técnicas mínimas no permiten que se satisfaga la necesidad, existencia de errores, inconsistencias o falta de información en los diseños técnicos elaborados por la consultoría de obra encargada del proyecto
	2
	2
	4(Riesgo bajo)
	d
	Entidad
	Se efectúa verificación del estudio previo presentado realizando observaciones cuando las especificaciones no ofrecen claridad
	2
	2
	4
	SI
	Estructurador Técnico
	Con la llegada del estudio previo
	Cinco días hábiles siguientes a la recepción
	Documento solicitando aclaración
	Llegada estudio previo corregido

	4
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	manejo del proceso de contratación por personal que no está calificado
	El proceso de adquisiciones se encuentra impulsado por personal que no tiene las calidades y conocimiento de la normatividad
	1
	1
	2(Riesgo bajo)
	d
	Entidad
	Capacitar al personal de estructuradores  nombrados por cada Gerente de Proyecto del proceso en la normatividad vigente en el proceso de contratación
	1
	1
	2
	NO
	Jefe división precontractual
	Desde la elaboración del estudio previo
	Hasta la liquidación del contrato
	Acta de la capacitación
	semestral



	5
	General
	Interno
	Planeación
	Operacional
	el objeto del futuro contrato no sirve como instrumento de desarrollo de la unidad
	Los elementos, bienes o servicios a adquirir, no son sirven para dar cumplimiento a la función de la unidad delegataria 
	1
	1
	2(Riesgo bajo)
	d
	Entidad
	Los bienes y/o servicios a adquirir son un medio para cumplir la función asignada eficaz y eficientemente
	1
	1
	2
	SI
	Supervisor / Dependencia Usuaria
	Desde la ejecución hasta la liquidación
	Hasta la recepción total de los bienes y/o servicios contratados
	Entradas de almacén/ actas de recibo de los servicios
	Permanente

	6
	General 
	Interno
	Selección 
	Operacional 
	seleccionar proponentes que no cumplan con la totalidad de los requisitos habilitantes o se encuentren incursos en alguna inhabilidad o incompatibilidad
	Incumplimiento de los principios de selección objetiva y transparencia.-El bien o servicio que se pretende adquirir no cumpla con los requisitos exigidos. Violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
	1
	2
	3(Riesgo bajo)
	d
	Entidad
	Designar personal capacitado y con perfil adecuado para evaluar las propuestas con fines de incurrir en mínimos errores. 
	1
	2
	3
	NO
	Comité evaluador respectivo
	Termino de evaluación de propuestas 
	Termino de adjudicación 
	Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas 
	previo a la adjudicación 

	7
	General 
	Externo 
	Selección 
	Económico 
	presentación de ofertas artificialmente bajas
	El bien o servicio no cumple con las calidades y exigencias técnicas requeridas. -no se justifique adecuadamente El precio artificialmente bajo.
	2
	2
	4(Riesgo bajo)
	d
	Proponente
	Analizar estudio de mercado que demuestre si los precios son artificialmente bajos y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene esos precios.
	2
	2
	4
	SI
	Comité evaluador respectivo
	Termino de evaluación de propuestas 
	Termino de adjudicación 
	Revisión de evaluaciones y observaciones a las mismas 
	previo a la adjudicación 

	8
	General 
	Externo 
	Contratación 
	Operacional 
	No suscripción del contrato.
	Retraso en la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.
	2
	3
	5(Riesgo medio)
	c
	Proponente
	Adjudicación del contrato a proponente en segundo menor valor o declarar desierto El proceso si no hay más proponentes. -Hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado.
	2
	3
	5
	NO
	Jefe División precontractual
	Termino para la firma del contrato 
	Vigencia garantía de seriedad 
	Seguimiento al proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo menor valor 
	Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento del plazo de ejecución 



	9
	General 
	Externo 
	Contratación 
	Operacional 
	No se presenten las garantías requeridas en los documentos del proceso de contratación o que su presentación sea tardía.
	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.
	2
	3
	5(Riesgo medio)
	c
	Proponente
	Hacer efectiva póliza de garantía de seriedad de la propuesta en caso de haberse solicitado. -Iniciar proceso de reclamo de garantías por Incumplimiento del contrato.
	2
	3
	5
	NO
	Jefe División precontractual
	Termino para la firma del contrato 
	Vigencia garantía de seriedad 
	Seguimiento al proceso de reclamo de garantía de seriedad y/o revisión adjudicación segundo menor valor 
	Posterior a la adjudicación y previo al vencimiento del plazo de ejecución 

	10
	General 
	Interno 
	Contratación 
	Operacional 
	incumplimiento del registro presupuestal 
	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad. -Incumplimiento de pago del contrato.
	1
	1
	2(Riesgo bajo)
	d
	Entidad
	Gestión oportuna para agilizar expedición de CRP una vez suscrito el contrato.
	1
	1
	2
	SI
	Dependencia Presupuesto
	Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución 
	Termino para el cumplimiento de requisitos de ejecución 
	Verificación expedición de certificado de registro presupuestal 
	Una vez suscrito el contrato 

	11
	General 
	Interno
	Contratación 
	Operacional 
	reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del contrato
	Retraso en el inicio de la ejecución y cumplimiento del contrato, y por lo tanto no satisfacción oportuna de la necesidad.
	2
	2
	4 (Riesgo bajo)
	d
	Entidad 
	Responder y aclarar en el menor tiempo posible las observaciones presentadas
	2
	2
	4
	NO
	Jefe División precontractual
	Termino de evaluación de las propuestas 
	Termino de evaluación de las propuestas 
	Revisión de respuestas de los comités 
	Previo a la adjudicación 

	12
	General
	Interno
	Contratación
	Económico
	Sobrecostos en bienes y/o servicios
	Los bienes/ servicios objeto del futuro contrato no se encuentran acordes a los precios del mercado
	2
	1
	3(Riesgo bajo)
	d
	contratista
	Realizar un análisis de mercado que permita determinar que los bienes/servicios se encuentran de acuerdo con los precios de mercado
	2
	1
	3
	NO
	Dependencia Usuaria/ Comité Económico
	Ver plazo de ejecución
	Ver plazo de ejecución
	Estudio previo/ evaluación comité
	previo a la adjudicación

	13
	General
	Interno
	Ejecución
	Económico
	incumplimiento de los plazos de pago
	Incumplir el plazo de pago del valor del contrato al contratista, impidiendo la liquidez para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato
	1
	1
	2(Riesgo bajo)
	d
	Entidad
	Dar cumplimiento al procedimiento de la cadena presupuestal y el Programa Anual Mensual izado de Caja
	1
	1
	2
	SI
	Jefe División Presupuesto
	Ver plazo de ejecución
	mensual
	Documentos soporte para pago
	mensual



	14
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	mecanismo de cobertura del riesgo
	No exigir los amparos por los porcentajes y tiempos establecidos en la ley y el mercado, exigiendo valores y plazos indiscriminados que no corresponden a la naturaleza del contrato
	2
	1
	3(Riesgo bajo)
	d
	Entidad
	Dar cumplimiento a la normatividad sobre el porcentaje y vigencia de los amparos para cubrir el cumplimiento del contrato y realizar un análisis de mercado para aquellos amparos sujetos a los tiempos comerciales
	2
	1
	3
	SI
	Dependencia Usuaria
	Desde la elaboración del estudio previo
	Hasta el término establecido para la expedición de adendas
	Estudio previo
	Previo a la apertura del proceso

	15
	General
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	tecnológico en la publicación de los documentos del proceso
	No se publiquen los documentos dando cumplimiento a los parámetros establecidos en la legislación vigente
	1
	1
	2(Riesgo bajo)
	d
	Entidad
	Publicar los documentos con tiempo suficiente y dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente
	1
	1
	2
	NO
	Jefe División precontractual
	Desde la elaboración del estudio previo
	Hasta la liquidación del contrato
	Actos administrativos
	Dentro de los tres días siguientes a la expedición

	16
	General
	Interno
	Ejecución
	Financiero
	consecución financiación 
	El contratista no cuenta con los recursos para cumplir con los compromisos adquiridos en el contrato
	3
	1
	4(Riesgo bajo)
	d
	Contratista
	El contratista debe prever todos los costos generados en el cumplimiento del objeto del contrato y conseguir la financiación y recursos que le garanticen la liquidez para el desarrollo del mismo
	3
	1
	4
	SI
	Supervisor
	Desde la publicación de la aceptación de oferta
	Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios contratados
	Requerimientos de bienes o servicios
	permanente

	17
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	retrasos en la entrega de bienes y/o servicios
	Que no se entreguen oportunamente los bienes y/o servicios impidiendo el normal desarrollo del proceso de adquisiciones en la Unidad Delegataria
	3
	3
	6 (Riesgo alto)
	b
	Contratista
	Establecer plazos dentro del contrato para la entrega de los conceptos y determinar un procedimiento para su revisión y aprobación por parte del supervisor del contrato
	3
	3
	6
	SI
	Dependencia Usuaria
	Desde la publicación de la aceptación de oferta
	Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios contratados
	Verificación de actas de levantamiento de requerimientos
	Mensual (acuerdo lo necesitado por la dependencia)



	18
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Deficiencia en la calidad de los bienes y/o servicios adquiridos
	Que los bienes y/o servicios no correspondan a los requeridos por la entidad
	3
	3
	5 (Riesgo Medio)
	c
	Contratista
	Dar cumplimiento al estándar de calidad que será verificado por el supervisor del contrato durante la fabricación y la entrega
	3
	3
	5
	SI
	Supervisor
	Desde la publicación de la aceptación de oferta
	Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios contratados
	Verificación del material previa recepción
	Mensual/a criterio del supervisor

	19
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	Retraso en el pago a los trabajadores.
	Tratándose de servicio que amerita el concurso de varias personas se corre el riesgo que el contratista deje de cancelar salarios y prestaciones sociales a su cargo.
	3
	2
	5 (Riesgo medio)
	c
	Contratista
	Exigir al contratista el pago de los salarios y prestaciones sociales y aportes parafiscales a que tenga derecho el trabajador
	3
	2
	5
	SI
	Supervisor del contrato
	Desde la publicación de la aceptación de oferta
	Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios contratados
	Seguimiento de los pagos de los salarios y prestaciones sociales 
	mensual

	20
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Operacional
	 Accidentes de trabajo
	Durante la ejecución de los trabajos pueden presentarse accidentes 
	3
	2
	5 (Riesgo medio)
	c
	Contratista
	Exigir al contratista que los trabajadores se encuentren afiliados a EPS, ARL PENSION, y que durante la ejecución de los trabajos cumplan con las normas de seguridad industrial
	3
	2
	5
	SI
	Supervisor del contrato
	Desde la publicación de la aceptación de oferta
	Hasta la entrega total de los bienes y/o servicios contratados
	Exigir los soportes de los pagos a EPS, ARL, PENSION y los elementos de seguridad industrial
	mensual

	21
	General
	Externo
	Ejecución
	Social o político
	Alteración de precios por especulación
	Limitación en el alcance o menores actividades a ejecutar en las obras
	4
	7
	7 (Riesgo alto)
	b
	Contratista
	Analizar estudio de mercado y propuesta económicos que demuestre si los precios fueron alterados por especulación (Declaración de emergencia sanitaria) y de ser así requerir al proponente para que explique y demuestre porque sostiene esos precios.
	3
	1
	4
	SI
	Asesor de Contratación – Jefe División precontractual - Usuario
	Desde la elaboración del estudio previo
	Hasta la liquidación del contrato
	Reportes económicos Construcción DANE, Revistas Construdata
	Semanal

	22
	Especifico 
	Externo
	Ejecución
	Social o político
	Alteración de precios del cemento, del acero y de los containers (contenedores)
	Inejecución de las actividades a ejecutar en las obras
	4
	7
	7 (Riesgo alto)
	b
	Contratista
	El contratista debe realizar un estudio y análisis juicioso de los valores para presentación de su oferta
	3
	1
	4
	SI
	Asesor de Contratista
	Desde la firma del acta de inicio
	Hasta la liquidación del contrato
	Reportes económicos Construcción y seguimiento del mercado
	Semanal

	23
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Social o político
	Alteración de orden público- cierres viales
	Inejecución de las actividades a ejecutar en las obras, cuando exista una demora atribuible al contratista que sea injustificada y plenamente demostrable
	4
	7
	7 (Riesgo alto)
	b
	Contratista
	El contratista debe realizar un estudio y análisis juicioso de la zona y la contratación de trabajadores para mitigar el riesgo.
	3
	1
	4
	SI
	Asesor de Contratista
	Desde la firma del acta de inicio
	Hasta la liquidación del contrato
	Seguimiento de las condiciones de orden publico y las condiciones de corredores viales de acceso a la obra
	Semanal

	24
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Social o político
	Alteración de orden público- cierres viales
	Demora en suministro de materiales para la obra, cuando exista una demora atribuible al contratista que sea injustificada y plenamente demostrable
	4
	7
	7 (Riesgo alto)
	b
	Contratista
	El contratista debe realizar un estudio y análisis juicioso de la zona y la contratación de trabajadores para mitigar el riesgo.
	3
	1
	4
	SI
	Asesor de Contratista
	Desde la firma del acta de inicio
	Hasta la liquidación del contrato
	Seguimiento de las condiciones de orden publico
	Semanal

	25
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Social o político
	Alteración de orden público
	Atraso en la cadena logística  y de suministro de materiales/personal/maquinaria para la obra, cuando exista una demora atribuible al contratista que sea injustificada y plenamente demostrable
	4
	7
	7 (Riesgo alto)
	b
	Contratista
	El contratista debe realizar un estudio y análisis juicioso de la zona y la contratación de trabajadores para mitigar el riesgo.
	3
	1
	4
	SI
	Asesor de Contratista
	Desde la firma del acta de inicio
	Hasta la liquidación del contrato
	Seguimiento de las condiciones de orden publico
	Semanal

	26
	General
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Condiciones climáticas de la zona del proyecto - lluvias
	Afectación  en la ejecución de las actividades de obras
	3
	3
	5 (Riesgo medio)
	d
	Entidad/Contratista
	El contratista debe realizar un estudio y análisis juicioso de la zona de ubicación para mitigar el riesgo
	1
	1
	2
	SI
	Supervisor / Dependencia Usuaria
	Desde la elaboración del estudio previo
	Hasta la recepción total de los bienes y/o servicios contratados
	Seguimiento de las condiciones climáticas de la zona
	Semanal
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