MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el Proceso Contractual, en atención a lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y en los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el Proceso de Contratación y el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación incluyendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCION | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORIA | A QUIEN SE LE ASIGNA | TRATAMIENTO/CONTROLES A IMPLEMENTAR | IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO |  |  |  |  |  |  | MONITOREO Y REVISIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PORBABILIDAD | IMPACTO | VALORACION DEL RIESGO | CATEGORIA | ¿AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | COMO SE REALIZA EL MONITOREO | ¿COMO? ¿CUÁNDO? |
| 1 | General | Interno | Planeación |  | Modalidad de contratación inadecuada | Proceso viciado | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Dirección Técnica y Jurídica |  | Revisión por la dirección técnica -Revisión jurídica | Etapa Precontractual |
| 2 | General | Interno | Planeación |  | Requisitos habilitantes inapropiados | Proceso viciado | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Dirección Técnica y Jurídica |  | Revisión por la dirección técnica -Revisión jurídica | Etapa Precontractual |
| 3 | General | Interno | Planeación |  | Descripción poco clara del bien a contratar | Proceso viciado | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Dirección Técnica y Jurídica |  | Revisión por la dirección técnica -Revisión jurídica | Etapa Pre contra actual |
| 4 | General | Interno | Planeación |  | El proceso no garantice transparencia, equidad y libre competencia | Proceso viciado | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Dirección Técnica y Jurídica |  | Revisión por la dirección técnica -Revisión jurídica | Etapa Pre contra actual |
| 5 | General | Interno | Planeación |  | Deficiente análisis del sector | Proceso viciado | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Dirección Técnica y Jurídica |  | Revisión por la dirección técnica -Revisión jurídica | Etapa Pre contra actual |
| 6 | General | Interno | Planeación |  | Diseño deficiente del proceso de contratación | Proceso viciado | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Dirección Técnica y Jurídica |  | Revisión por la dirección técnica -Revisión jurídica | Etapa Pre contra actual |
| 7 | General | Interno | Selección |  | Selección de contratista que no cumple requisitos | Proceso viciado | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Dirección Técnica y Jurídica |  | Dirección Técnica - Comité técnico y evaluación jurídica | Etapa de selección |
| 8 | General | Interno | Selección |  | Selección de contratista con inhabilidad o incompatibilidad | Proceso viciado | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Dirección Técnica y Jurídica |  | Manifestación expresa del proponente en la carta de presentación de la propuesta y verificación de antecedentes | Etapa de selección |
| 9 | General | Interno | Selección |  | Seleccionar contratista con oferta artificialmente baja | Proceso viciado | 1 | 4 | 5 | Medio | Entidad | Mayor capacitación y asesoría jurídica | 1 | 4 | 5 | Medio | Si | Dirección Técnica y Jurídica |  | Comité Evaluador | Etapa de selección |
| 10 | General | Interno | Contratación |  | Que no se firme el contrato de consultoría o que se firme tardíamente | Proceso viciado | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Incluir exigencia en pliegos | 1 | 2 | 3 | Bajo | No | Dirección Técnica Jurídica |  | Secretario de infraestructura, solicitud de garantía de seriedad | Etapa de Contratación |
| 11 | General | Externo | Contratación |  | No presentación, presentación incompleta o tardía de garantías | Proceso viciado | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Incluir exigencia en pliegos | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Dirección Técnica |  | Dirección Técnica, solicitud de garantía de seriedad | Etapa de Contratación |
| 12 | General | Interno | Contratación |  | No publicación o publicación inoportuna del contrato | Proceso viciado | 2 | 2 | 4 | Bajo | Entidad | Mayor seguimiento en la entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Dirección Técnica Jurídica |  | Dirección técnica, Dirección Jurídica | Etapa de Contratación |
| 13 | General | Externo | Contratación |  | Reclamos de terceros sobre la selección del contratista | Proceso viciado | 1 | 1 | 2 | Bajo | Entidad | Mayor seguimiento en la entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Dirección Técnica y Jurídica |  | Dirección técnica, Dirección Jurídica | Etapa de Contratación |
| 14 | General | Interno | Contratación |  | No registro o registro tardío del contrato | Proceso viciado | 1 | 2 | 3 | Bajo | Entidad | Mayor seguimiento en la entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Dirección Técnica |  | Dirección técnica, Dirección Jurídica | Etapa de Contratación |
| 15 | General | Externo | Contratación |  | No entrega o entrega tardía de los documentos exigibles para la firma del contrato, diferentes a las Garantías | Demoras en la iniciación | 2 | 2 | 4 | Bajo | Contratista | Mayor seguimiento en la entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Dirección Técnica |  | Dirección Técnica | Etapa de Contratación |
| 16 | General | Externo | Ejecución |  | Alza de precio de insumos fundamentales para le ejecución de la consultoría | Retraso en las labores | 3 | 2 | 3 | Bajo | Contratista | Mayor seguimiento en la entidad | 1 | 1 | 2 | Bajo | No | Dirección Técnica |  | Dirección Técnica | Etapa de ejecución. |
| 17 | Especifico | Externo | Ejecución | Ambiental | La no vinculación oportuna de los trabajadores por parte del contratista al sistema de seguridad social integral, para iniciar las obras y cumplir con el plazo estipulado | Mayores costos | 3 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Control por parte del Supervisor de la Empresa | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Interventor y Supervisor |  | Supervisor de la Empresa | Etapa de Ejecución |
| 18 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Intensidad de lluvias superiores a la media histórica que impida o atrase la ejecución de los trabajos y afecte a la Consultoría | Mayores costos | 4 | 3 | 7 | Alto | Contratista y Empresa | Asumir Riesgo | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | N/A |  | Por medio de Informes de Interventoría, comités de obra | Etapa de Ejecución |
| 19 | Especifico | Externo | Ejecución | Naturaleza | Incidencia del factor climático de la zona donde ejecutará la consultoría | Mayores costos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Asumir Riesgo | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | N/A |  | Por medio de Informes de Interventoría, comités de obra | Etapa de Ejecución |
| 20 | Especifico | Externo | Ejecución | Tributario y Financiero | Los efectos favorables o desfavorables de las variaciones en la legislación tributaria, efectos derivados de la variación de las tarifas impositivas, la creación de nuevos impuestos, la supresión o modificación de los existentes y en general cualquier evento que modifique las condiciones tributarias existentes al momento de la presentación de la oferta | Mayores costos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Seguimiento a la Normatividad respecto a contratos de Consultoría | 1 | 2 | 3 | Bajo |  | La Empresa, Dirección Técnica Jurídica |  | Dirección Técnica Jurídica | Etapa de Ejecución |
| 21 | Especifico | Externo | Ejecución | Tributario y Financiero | Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del contrato y que sean aplicables al proyecto | Mayores costos | 2 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Seguimiento a la Normatividad respecto a contratos de Consultoría | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | La Empresa, Dirección Técnica Jurídica |  | Dirección Técnica Jurídica | Etapa de Ejecución |
| 22 | Especifico | Externo | Ejecución | Economía | Las actividades adicionales y necesarias para la funcionalidad de la Consultoría cuando fueron previamente convenidas con la Empresa a través de un documento idóneo y por el competente. El balance económico debe ser controlado por el contratista y deberá advertir al supervisor de manera oportuna la necesidad de recursos y evitar así los hechos cumplidos | Mayores costos | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Análisis de precios inadecuados | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | La Empresa |  | El gerente hace seguimiento | Etapa de Ejecución |
| 23 | Especifico | Externo | Ejecución | Financiero | Los efectos favorables o desfavorables de las condiciones financieras como consecuencia de la fluctuación en las variables del mercado. Estas sin tener en cuenta los pagos que le realice la Empresa | Mayores costos | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Análisis de precios inadecuados | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | La Empresa |  | El gerente hace seguimiento | Etapa de Ejecución |
| 24 | Especifico | Externo | Ejecución | Social | Paros, huelgas o protestas sobre la vía o vías aledañas al proyecto | Mayores costos | 1 | 2 | 3 | Bajo | Contratista y Entidad | Asumir Riesgo | 1 | 3 | 4 | Bajo | No | N/A |  | Por medio de Informes de Interventoría, comités de obra | Etapa de Ejecución |
| 25 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico y Operativo | Riesgo humano por accidente laboral que afecte al personal de la consultoría sin perjuicios a terceros | Mayores costos Terminación Tardía | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Capacitación de Personal | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista |  | Supervisor de la Empresa | Etapa de Ejecución |
| 26 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico y Operativo | Riesgo técnico, operativo o tecnológico que afecte la ejecución del contrato | Mayores costos Terminación Tardía | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Capacitación de Personal | 2 | 2 | 4 | Bajo | No | Contratista |  | Supervisor de la Empresa | Etapa de Ejecución |
| 27 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico y Operativo | Perdida, destrucción o robo de los equipos para la ejecución de la consultoría, objeto del contrato | Mayores costos Terminación Tardía | 3 | 3 | 6 | Alto | Contratista | Control por parte del contratista | 2 | 2 | 4 | Bajo | Si | Contratista |  | Supervisor de la Empresa | Etapa de Ejecución |
| 28 | Especifico | Externo | Ejecución | Técnico y Operativo | Los mayores costos y plazos generados cuando el cambio de personal no sea oportuno o no cumpla con los requisitos previamente establecidos | Mayores costos Terminación Tardía | 2 | 3 | 5 | Medio | Contratista | Mayor seguimiento en la entidad | 1 | 2 | 3 | Bajo | Si | Contratista y supervisor de la Empresa |  | Supervisor de la Empresa | Etapa de Ejecución |