SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

SUBSECRETARÍA DE SERVICIOS DE SALUD Y ASEGURAMIENTO

DIRECCIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS EN SALUD

Anexo Técnico

Servicios técnicos, operativos, administrativos y financieros para gestionar de manera integral el despacho de los vehículos de emergencia en el marco del Sistema de Emergencias Médicas de Bogotá

Año 2026

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

ANEXO TÉCNICO	2

1.	OBJETO	3

2.	ALCANCE DEL OBJETO	3

3.	PLAZO ESTIMADO	3

4.1.	Servicio de Despacho en cumplimiento de lineamientos DUES	5

4.2.	Administración funcional de plataforma web en la nube (SISEM) y APP Emergencias Médicas Bogotá	7

4.2.7	22

4.5.	Integraciones requeridas:	26

4.5.1.	Servicio de mensajería de los registros de Optimización de rutas y tiempos estimados de desplazamiento de los vehículos de emergencia	26

4.5.2.	Asistente digital o agente cognitivo	27

4.5.3.	Ajuste y actualización de Módulos existentes en SISEM y en APP Emergencias Médicas Bogotá.	27

5. LOCALIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	29

6. INDICADORES DE SERVICIOS	29

7. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA OPERACIÓN	30

8. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	46

# ANEXO TÉCNICO

# OBJETO

Contratar servicios técnicos, operativos, administrativos y financieros para gestionar de manera integral, oportuna y eficiente el despacho de los vehículos de emergencia en el marco del Sistema de Emergencias Médicas de Bogotá.

# ALCANCE DEL OBJETO

Gestionar las solicitudes con necesidad de despacho de vehículos de emergencias derivadas de la sala de recepción de urgencias y del sistema de emergencias distrital en relación con los flujos de atención establecidos, mediante la asignación de los vehículos de emergencia (tipo y cantidad) a los incidentes recibidos, el seguimiento y direccionamiento de estos en relación con los lineamientos establecidos por la entidad.

Para lo cual se debe disponer del talento humano necesario para la prestación de los servicios contratados, teniendo en cuenta los horarios establecidos y el comportamiento de la operación en horas de mayor y menor demanda, contando con la capacidad requerida para dar cumplimiento a los indicadores ANS definidos en el servicio.

De igual manera se requiere proveer productos de software y de servicios complementarios que permitan la renovación de la infraestructura tecnológica de la plataforma SISEM y APP Emergencias médicas Bogotá, que permita soportar de forma óptima la gestión del despacho, seguimiento y coordinación operativa de los vehículos de emergencias del Sistema de Emergencias Médicas de Bogotá y los procesos misionales de la Dirección de urgencias y Emergencias en Salud, esto incluye; la administración funcional, soporte y mantenimiento de las herramientas previamente mencionadas, así como, las herramientas tecnológicas y el talento humano suficiente y experto que permita desarrollar nuevas funcionalidades significativas, la optimización del rendimiento y de la arquitectura para manejar mayor carga, mejorar la estabilidad, escalabilidad y experiencia de usuario.

De igual manera se requiere realizar desarrollos e integraciones en el sistema de información SISEM y la APP Emergencias Médicas Bogotá durante el tiempo definido por la entidad, para lo cual se debe considerar que durante la ejecución del contrato la entidad sumará sistemas de información del sector e intersectoriales con el fin de mejorar la toma de decisiones.

# PLAZO ESTIMADO

El plazo de ejecución definido es de tres (3) meses, periodo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, expedición del registro presupuestal y aprobación de las garantías exigidas.

- CARACTERÍSTICAS DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

Con el fin de satisfacer la necesidad, la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud requiere contratar el servicio de despacho y el servicio de solución de software, para lo cual es importante comprender completamente el estado actual de las herramientas tecnológicas disponibles en la entidad y las posibilidades y mejora para definir claramente los objetivos que se desean lograr con la solución de software. Por eso hay que evaluar su viabilidad técnica, considerar los recursos técnicos disponibles, como la infraestructura informática, el personal de desarrollo y los conocimientos técnicos necesarios para implementar y mantener la solución de software. Así mismo, se deben considerar aspectos relacionados con la seguridad, escalabilidad, interoperabilidad, usabilidad y sostenibilidad principalmente. Con el objetivo de desarrollar los siguientes servicios y solucionar las necesidades de operación de la Entidad;

Tabla 1. Servicios para contratar

| COMPONENTE | DESCRPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO |
| --- | --- |
| 1.Servicio de Despacho en cumplimiento de lineamientos de la DUES | El proveedor debe prestar el Servicio promedio de 10.000 despacho mes para lo cual se debe gestionar y disponer de canales de atención 24/7 y del talento humano capacitado en los protocolos, lineamientos y procedimiento de atención de la entidad relacionados con la gestión de incidentes de urgencias y emergencias en salud. De igual manera se requiere cumplir con la cantidad de personas y de perfiles definidos por la entidad para despachar, direccionar y realizar monitoreo de la operación y el seguimiento de los vehículos de emergencias de Bogotá y los disponibles en el SEM. |
| 2.Administración Funcional de la plataforma SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá | El proveedor debe garantizar la gestión, operación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y sus aplicaciones de la plataforma SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá para garantizar el funcionamiento, seguridad y alineación con los objetivos organizacionales. Esto Incluye configurar usuarios, gestionar cambios, actualizar funcionalidades, brindar soporte técnico in situ 24x7, actualizaciones, mantenimiento y ajustes de parametrización y seguridad para asegurar la disponibilidad continua de los sistemas. |
| 3.Desarrollos en la plataforma SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá | Se requiere actualización de software para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica garantizar la correcta operación y sostenibilidad de la plataforma y la aplicación. Se debe realizar ajuste y desarrollo de funcionalidades, e integraciones entre la plataforma SISEM y la APP Emergencias Médicas Bogotá, así como con otras plataformas.Desarrollo e integración de servicio de Mensajería con los servicios despachados a los usuarios, se estima un máximo de 10.000 notificaciones mensuales. Asistente digital que permita gestiones de búsqueda y facilite la consulta de datos, lineamientos, y gestión de la operación entre los usuarios involucrados, de tal manera se facilite la organización secuencial y el acceso 24/7 a la documentación técnica y a la respuesta a dudas dentro de estos contenidos. |

## Servicio de Despacho en cumplimiento de lineamientos DUES

Se requiere el servicio promedio de 10.000 despacho mes, el despacho de los vehículos de emergencia contempla la gestión del talento humano de la sala de despacho y apoyo en central de regulación del CRUE y el cumplimiento de los lineamientos, guías y procedimientos definidos por la entidad para la asignación y seguimiento de los vehículos de emergencia de la ciudad y de los operativos en el SEM de Bogotá para su asignación a los incidentes clasificados y derivados con la necesidad de despacho. Entre las actividades a realizar por el talento humano, esta:

- Realizar seguimiento a la disponibilidad de vehículos de emergencias de Bogotá en el SEM.

- Asignar vehículos de emergencia (tipo y cantidad) a los incidentes recibidos, en relación con los flujos de atención, lineamientos y procedimientos establecidos, dejando el registro correspondiente en la(s) plataformas tecnológicas correspondientes.

- Realizar seguimiento y cambios de estado de los vehículos de emergencia en la(s) plataforma tecnológica correspondiente.

- Evaluar las condiciones clínicas del paciente reportadas por la tripulación del vehículo.

- Definir las indicaciones de manejo a los tripulantes de los vehículos de emergencia de transporte asistencial de complejidad baja.

- Direccionar el vehículo de emergencia a la institución con la complejidad de acuerdo con lo requerido por la condición de salud y evolución del paciente, cercanía al lugar del incidente, entre otros en cumplimiento de los lineamientos y procedimientos establecidos por la entidad.

- Realizar seguimiento a la disponibilidad y señal de los canales de comunicación y de radio entre los vehículos ofertados y la central de despacho.

- Seguimiento a la ubicación, disposición de vehículos de emergencias en las bases asignadas, desplazamientos y uso de rutas adecuadas de los vehículos de emergencia que participan en el Programa de Atención Prehospitalaria y SEM, mediante sistema AVL y sistema de monitoreo y control de los vehículos de emergencia.

- Realizar actividades de seguimiento a actores del SGSSS (EPS – IPS) mediante la plataforma misional de la DUES y herramientas adicionales disponibles.

- Se debe realizar informe de atención a los tipos de incidentes clasificados como prioritarios o de valencia social, así como, a todos los requeridos por la entidad.

- Se debe garantizar el uso adecuado y apropiación de la plataforma misional SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá.

- Se debe garantizar el uso adecuado, la articulación y reporte oportuno en la plataforma de despacho distrital y herramientas de video u otras ayudas tecnológicas dispuestas por el sistema distrital de emergencias.

Nota: El servicio será prestado en las instalaciones del Centro operativo de la Subdirección Centro regulador de Urgencias, con lo equipos de cómputo y herramientas de comunicaciones puestos a disposición por la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud. Se requiere que el proveedor garantice procesos de gestión del siguiente talento humano necesario para la prestación de los servicios contratados:

Talento humano operativo:

- 4 médicos 24/7

- 2 médicos de apoyo para central de Regulación

- 15 despachadores en el día, 10 en la noche

- 3 Psicólogas 24/7

- 2 Enfermeros 24/7

- 2 TARM de línea de despacho 24/7

- 7 Gestores 24/7,

- (Para el día 2 de información, 1 de red complementarios y 1 en red de emergencias y 3 en seguimiento a AVL/GPS)

- 1 Gestor externo 24/7

- 1 Técnico en sistemas de soporte 24/7 que ejerza de manera adicional actividades de formación para el uso adecuado de las plataformas.

Talento humano Operativo:

| Actividad desempeñada | Número de personas |
| --- | --- |
| Despachadores y TARM (tecnólogos en atención prehospitalaria o Auxiliares de enfermería) | 46 |
| Médicos | 14 |
| Psicólogos | 9 |
| Enfermeros | 6 |
| Gestores (bachilleres con experticia y habilidad en uso de herramientas ofimáticas) | 21 |
| Técnico en sistemas | 3 |
| TOTAL | 99 |

Talento humano Administrativo (4):

- 1 coordinador administrativo,

- 1 formador perfil enfermero.

- 1 psicólogo clínico formador y de descarga emocional,

- 1 médico coordinador y de seguimiento a la calidad de la operación.

Durante el primer periodo de ejecución se debe surtir los procesos precontractuales, de selección y perfeccionamiento para la contratación e inicio de actividades del talento humano desde el 1 de agosto de 2026, es indispensable garantizar el total de talento humano operativo definido, por lo anterior se debe contar con personal entrenado adicional de tal manera se supla novedades de asistencia y rotación del talento humano.

Nota: Ver características, condiciones del perfil y actividades a desempeñar por el del talento humano se describen en el Punto 6. Talento humano necesario para la operación.

## Administración funcional de plataforma web en la nube (SISEM) y APP Emergencias Médicas Bogotá

La plataforma SISEM es el sistema de información misional de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud (DUES), está orientada a la gestión operativa y administrativa de las funciones de la DUES, entre estas la operación y control del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) de la ciudad. Con esta plataforma y la APP Emergencias Médicas Bogotá se pretende fortalecer la comunicación con los prestadores de servicios de salud y las gestiones operativas del despacho e intercambio de datos entre los tripulantes de las ambulancias operativas (5.8) para el SEM y la central de despacho del CRUE. En las funcionalidades que se gestionan desde estas herramientas, se encuentra:

El seguimiento y gestión de apoyo en procesos de referencia y contrarreferencia de paciente, seguimiento clínico a la condición de salud de pacientes, seguimiento a prestadores de servicios de salud con servicio de trasporte asistencial de pacientes y atención prehospitalaria de Bogotá, coordinación de los vehículos de emergencias disponibles y en operación al sistema de emergencias médicas de la ciudad - SEM (traslados primarios), fortalecimiento de competencias de la comunidad y personal del SEM para la gestión del riesgo y preparación para la respuesta ante situaciones de emergencias y desastres, programas tendientes a la prevención y atención de las urgencias emergencias y desastres en el Distrito Capital, articulación con los CRUE de otros departamentos, distritos o municipios y la coordinación de la respuesta y atención en salud de situaciones de urgencias, emergencias y desastres.

Algunos componentes principales con los que cuenta la arquitectura de la plataforma SISEM son; Esta desplegada en Google Cloud Platform (GCP), con almacenamiento en nube, basada en microservicios, utilizando contenedores orquestados mediante Kubernetes, Keycloak y múltiples servicios auxiliares como MinIO, ElasticSearch, RabbitMQ entre otros, con comunicación a través de APIs y mecanismos de autenticación y autorización centralizados.

Desarrollado el backend en Node JS y el front en Angular con escalamiento automático, servicios integrados administrados de monitoreo, registro y seguimiento para aplicaciones, sistemas que se ejecutan en Google Cloud, uso de herramientas Cloud SQL for PostgreSQL para la migración de la base de datos, como soporte para datos geoespaciales utiliza PostgreSQL con la extensión PostGIS, MongoDB con su funcionalidad geoespacial y SQLite con módulo de extensión SpatiaLite, implementa proceso de ETL para extraer datos de diferentes fuentes, dispone de balanceador de carga que permite tráfico de direccionamiento IPv6, cuenta con registro Cloudflare como ICANN acreditado y una capa adicional de seguridad (WAF).

El código fuente y derechos de autor de la plataforma SISEM y de la APP Emergencias Médicas Bogotá es de propiedad de la Secretaria Distrital de Salud.

Basados en este contexto, la entidad requiere la contratación de prestación de servicios complementarios, entre estos la adquisición de Soporte, instalación, capacitación, migración, configuración y desarrollo de Software, por la naturaleza propia de estos servicios, se requiere labores presenciales o físicas, por parte de personal calificado para tal fin, en relación con la magnitud propia de los bienes descritos.

Por tanto, el contratista deberá garantizar el adecuado funcionamiento, operación, soporte, evolución y creciendo en tamaño y alcance de la plataforma SISEM y de la APP Emergencias Médicas Bogotá, de tal manera permita satisfacer las demandas en constante evolución de la entidad y de los usuarios finales.

ARQUIETECTURA Y DATOS TÉCNICOS

SISEM WEB

APP SISEM

Información Sobre Plataforma y Tecnología

• Tecnologías:

o Kotlin 1.9

o Jetpack Compose 1.5.3

o SwiftUI

• Versiones Sistema Operativo Android soportadas:

o Versión mínima 30, Red Velvet Cake

o Versión máxima 34, Upside Down Cake

• Versiones Sistema Operativo iOS Soportadas:

o Versión mínima para iPhones y iPad: iOS 16.0

DIAGRAMA DE DESPLIEGUE

DIAGRAMA INFRAESTRUCTURA

Orquestador

Microservicios

MongoDB

ElasticSearch

PostgreSQL

NGINX

Docker

s

Angular

Balanceador

Firewall

Navegador

Ilustración

59

Diagrama de infraestructura

REQUERIMIENTOS GENERALES

A continuación, se establecen los requerimientos y especificaciones técnicas que deben cumplir los servicios a entregar. Todos los requerimientos a continuación listados se deben incluir en los costos de las soluciones, la entidad podrá solicitar la configuración y puesta operación de cualquier funcionalidad o requerimiento sin que implique costo adicional:

a. EL proveedor deberá configurar la plataforma de nube de tal forma que soporte los servidores existentes o requeridos adicionales, verificando que los servicios que estos prestan sean accesibles por los usuarios internos y externos de la entidad.

b. Disponer de los recursos requeridos por cada servidor que opera en nube, en el ambiente de operación al que pertenece (desarrollo, pruebas, preproducción y producción).

c. Garantizar todos los servicios y productos adicionales requeridos para la operación en nube de la plataforma web (SISEM) y la APP Emergencias Médicas Bogotá, así como, su interacción con los servicios necesarios para la operación y funcionalidades descritas en los requerimientos de la entidad. Así como de los créditos necesarios para soportar la operación de los servidores virtuales y los servicios de nube asociados a la operación y funcionalidades de la plataforma y la APP durante el periodo de ejecución del contrato.

d. Backup de servidores virtuales en nube. El proveedor debe configurar los servicios de nube para que se cuente siempre con una copia por lo menos cada 24 horas de los servidores que operan en nube, de tal forma que la entidad pueda utilizar (poner en operación) esta copia en caso de requerirlo ya sea cómo un nuevo servidor virtual o restaurando el mismo servidor a la versión del último backup realizado.

e. EL proveedor deberá estimar el espacio requerido para mantener por lo menos una copia de cada servidor desplegado.

f. Disponga y configure un ancho de banda con la capacidad suficiente para que los usuarios de la entidad hagan uso de los servicios de los servidores que operarán en nube de la plataforma web (SISEM)

g. Transferencia de conocimiento y documentación. Todas las configuraciones a realizar deben ser socializadas al grupo de administradores de la infraestructura, y entregadas en documentación para futuro uso por parte de la Entidad.   La documentación debe incluir diseños de la solución implementada, las configuraciones realizadas, operaciones básicas de mantenimiento de los servicios implementados, recomendaciones y mejores prácticas para el uso óptimo de los recursos, datos de acceso y usuarios administradores.

Se deben realizar cómo mínimo 40 horas de transferencia de conocimiento, para mínimo 10 personas, que cubran los servicios implementados y funcionalidades que brinda la plataforma de nube. Esta capacitación se debe realizar en las instalaciones de la Entidad.

h. Servicio especializado para productos Microsoft, el proveedor debe brindar el servicio de soporte especializado en la implementación de productos y servicios de nube y de afinamiento e implementación de los productos Microsoft con los que cuenta la Entidad, entre los que se encuentran Office 365 y complementos de seguridad, Power BI, SharePoint Online, Project Server, etc.

j. El Proveedor debe llevar a cabo las actividades preventivas y correctivas acordadas o solicitadas por la Entidad Compradora con el fin de evitar la interrupción del servicio y garantizar la operación correcta y permanente de los requerimientos formulados por los administradores de la plataforma o la mesa de ayuda de la Entidad.

Servicios de soporte y mantenimiento del software SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá

    - Actividades de soporte de la plataforma SISEM

El contratista deberá prestar el servicio integral de soporte técnico, mantenimiento (correctivo, preventivo y perfectivo) y desarrollos evolutivos del sistema de información SISEM, operado en plataforma de nube GCP, garantizando su disponibilidad, continuidad, seguridad, rendimiento y adecuada operación, con un modelo operativo de tres (3) niveles de soporte, con administración de la infraestructura como aplicación y de las herramientas de seguridad de la nube.

Teniendo en cuenta que es un sistema misional crítico que soporta la operación continúa de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud y el Sistema de Emergencias Médicas en el Distrito. La naturaleza de la plataforma exige monitoreo proactivo, controles operativos, atención de incidentes, ajustes funcionales y gestión técnica especializada para que se garantice la alta disponibilidad, continuidad del servicio, seguridad de la información y respuesta oportuna a fallas. La ausencia de esta gestión podría generar interrupciones del servicio, perdida de información, afectación en los tiempos de atención y riesgos operativos y normativos de la entidad.

El contratista deberá asegurar la prestación del servicio de soporte conforme a las mejores prácticas de gestión de servicios de TI, bajo un esquema de disponibilidad 24x7x365 de forma presencial donde se esté ejecutando la operación para la atención de incidentes. Estas coberturas abarcan los entornos de QA y producción de la plataforma SISEM.

Las actividades a desarrollar son:

- Gestión de soporte y atención de incidentes

- El proveedor deberá proporcionar soporte técnico y mesa de ayuda 24/7/365 de la plataforma SISEM y de la APP Emergencias Médicas Bogotá, que permita dar respuesta a los incidentes, requerimientos, cambios y/o problemas que se presenten durante la operación o como mejora del servicio, estructurada por niveles (N1, N2 y N3), que permita

- Las actividades de soporte técnico deben orientarse a la prevención de problemas o riesgos con el fin de mantener la disponibilidad y la eficiencia de los servicios adquiridos.

- Establecer y mantener un canal centralizado (Punto Único de Contacto) para la recepción, registro, seguimiento y cierre de incidentes, requerimientos y consultas técnicas.

- Registrar, clasificar y priorizar los incidentes de acuerdo con su impacto y urgencia, conforme a la matriz de criticidad definida y solución inicial de incidentes (Nivel 1). Diagnosticar y resolver incidentes dentro de los tiempos de respuesta y solución (SLA) establecidos.

- Escalar incidentes al Nivel 2 o 3 cuando se requiera soporte especializado.

  - Atención de incidentes de mayor complejidad técnica (Nivel 2).

  - Soporte avanzado, corrección de errores de software y gestión de cambios (Nivel 3)

- Comunicar a la Secretaría Distrital de Salud (SDS) el estado, causa raíz y acciones correctivas aplicadas en cada incidente.

- Atender requerimientos de configuración, acceso, ajustes de parámetros o soporte funcional menor, asegurando trazabilidad y cumplimiento de los tiempos definidos.

- Emitir informes mensuales con KPIs, cumplimiento de ANS y planes de mejora. Administrar usuarios, roles, privilegios y políticas de seguridad conforme a los lineamientos de la SDS.

- El personal que ejecute el soporte técnico debe contar con un equipo de cómputo y todas las herramientas adicionales de hardware y software requeridas para la prestación optima del servicio

- Los incidentes deben ser cerrados de común acuerdo entre la Entidad y el Proveedor siempre y cuando el problema sea resuelto satisfactoriamente.

- Gestión preventiva y monitoreo

- Implementar herramientas de monitoreo continuo que permitan la detección temprana de fallas o degradaciones en los servicios.

- Configurar umbrales y alertas automáticas para anticipar afectaciones en la disponibilidad o el rendimiento.

- Ejecutar y documentar acciones preventivas, correctivas o de contención frente a alertas o eventos detectados.

- Ejecutar calendario de parches, housekeeping, reindexación BD, rotación de llaves, actualización de runtimes.

- Otras actividades preventivas solicitadas por la Entidad Compradora.

- Gestión del conocimiento y coordinación

- Documentar incidentes, configuraciones, cambios y procedimientos técnicos en los repositorios institucionales definidos por la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

- Mantener actualizada la base de conocimiento y los manuales operativos asociados al soporte.

- Transferir conocimiento al personal técnico de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) mediante sesiones de acompañamiento y formación periódicas.

- Participar en mesas técnicas, comités de seguimiento o sesiones de coordinación cuando sea requerido.

- Elaborar y presentar informes sobre los resultados de las actividades de capacitación y soporte, con el fin de brindar insumos para correctivos y toma de decisiones.

- Gestión de mantenimientos y cambios

- Coordinar e implementar los cambios o ajustes operativos aprobados por la Secretaría Distrital de Salud (SDS), asegurando control de versiones y registro de impacto.

- Planificar y ejecutar mantenimientos preventivos y correctivos, comunicando previamente la ventana de intervención.

- Brindar apoyo técnico a la Secretaría Distrital de Salud (SDS) durante verificaciones post-mantenimiento y restauración de servicios.

- Continuidad y disponibilidad del servicio

- Garantizar la operación continua de la plataforma SISEM con una disponibilidad mínima mensual del 99,999%, equivalente a una indisponibilidad máxima de 1 hora por mes.

- Solicitar y gestionar los permisos de acceso necesarios a los entornos de infraestructura, manteniendo registro conforme a las políticas de seguridad.

- Asesorar técnicamente a la Secretaría Distrital de Salud (SDS) en procesos de incorporación, configuración o reconfiguración de actores dentro de la plataforma, sin incluir desarrollo de nuevos componentes.

- Acompañamiento técnico a iniciativas institucionales

- Brindar acompañamiento técnico especializado a la Secretaría Distrital de Salud (SDS) en las iniciativas, proyectos o procesos institucionales que requieran el uso de la plataforma SISEM.

- Participar en las actividades técnicas y de coordinación necesarias para la incorporación, configuración de nuevos actores, fuentes de datos o servicios digitales en la plataforma.

- Acompañar a la Secretaría Distrital de Salud (SDS) en la definición de requerimientos técnicos, validaciones funcionales y pruebas de integración.

- Brindar acompañamiento técnico y soporte especializado a la Dirección DUES de la Secretaría Distrital de Salud (SDS) en las actividades de administración compartida de los módulos o componentes de la plataforma SISEM, conforme a los acuerdos que se definan entre las partes, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), garantizar la transferencia efectiva de conocimiento y preservar la integridad y continuidad operativa de la plataforma.

- Administración en GCP (infraestructura, aplicación, seguridad y licenciamiento)

- IaC (p. ej. Terraform) para provisión y cambios de Compute/GKE, Cloud SQL/AlloyDB, VPC, firewalls, balanceadores, Storage, Pub/Sub, Cloud Functions/Run.

- Pipelines CI/CD con revisiones y segregación de funciones.

- Observabilidad con Cloud Monitoring/Logging, métricas APM (latencia p95/p99), trazas y alertas.

- IAM con mínimo privilegio, service accounts dedicadas, gestión de secretos (Secret Manager).

- Cifrado en tránsito (TLS 1.2+) y en reposo; KMS para gestión de llaves.

- Security Command Center (SCC) o equivalente, WAF/Cloud Armor cuando aplique.

- Audit Logs habilitados y exportables a SIEM; tratamiento de vulnerabilidades (CVSS).

- Backups y DR con pruebas de restauración y ejercicios de contingencia.

- Pruebas de restauración programadas con evidencias.

- Procedimientos de contingencia (degradación controlada, colas diferidas, modo read‑only).

- Notificación inmediata de incidentes mayores y de seguridad; informe RCA con plan de remediación.

- Garantizar el licenciamiento de GSP, GPS preciso, desarrollos con API, Google Maps/Earth.

- Integraciones y datos

- Monitoreo transaccional y bitácora (éxito/error, timestamp, ID correlación).

- Reintentos y reprocesos ante fallas, con contratos de interfaz versionados.

- Pruebas de regresión para integraciones en cada release.

- Niveles de servicio (SLA/ANS) – Misión crítica

Ventanas: N1/N2 24x7x365; N3 on‑call 7×24x365 para P1. Canales: portal, correo, línea/Teams.

| Severidad | Criterio (resumen) | 1ª respuesta | Contención | Solución definitiva |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Caída total / riesgo crítico | 15 min (7×24) | 60 min | ≤ 8 h al año |
| P2 | Funcionalidad clave degradada | 30 min | 4 h | ≤ 24–48 h |
| P3 | Incidente menor con workaround / req. estándar | 4 h hábiles | — | ≤ 5 días hábiles |
| P4 | Mejora menor / documentación | 1 día hábil | — | ≤ 10 días hábiles |

Los niveles de servicio están directamente relacionados con la respuesta del proveedor. No obstante, la Secretaría de Salud cuenta con protocolos internos que serán socializados con el proveedor para garantizar su adecuada implementación.

Administración funcional permanente 7 días, 24 horas los 365 días año y Gestión técnica del sistema:

El proveedor debe garantizar la disponibilidad y control del acceso a los sistemas, especialmente considerando que se manejan datos sensibles y servicios críticos, así como, la actualización y parametrización en relación con las necesidades definidas por la entidad y requerimientos operativos de los servicios prestados en la DUES a la ciudadanía.

Todo el proceso debe estar alineado con un modelo iterativo de mantenimiento, tal como lo define el Manual de sistema información SISEM

Monitoreo permanente de infraestructura y aplicaciones, este servicio debe incluir el monitoreo continuo de los componentes de infraestructura y aplicación, utilizando herramientas de monitoreo en la nube (GCP), que permitan:

- Supervisar métricas de CPU, memoria, red y disco.

- Detectar eventos, alertas y errores de aplicación.

- Monitorear clústeres en los ambientes de desarrollo, QA y preproducción.

- Analizar registros de eventos y fallos para la toma de acciones preventivas.

- Gestión de la calidad del software.

- Verificación de los cambios implementados.

- Validación funcional y técnica del producto.

- Revisión formal del mantenimiento antes de su liberación o migración.

- Esto asegura que los cambios no afecten funcionalidades existentes ni la operación del sistema.

Gestión de la operación por ambientes, este servicio debe cubrir y entregar en la operación y mantenimiento de los ambientes:

- Ambiente de Desarrollo – Dar claridad para la entrega.

- Ambiente de QA

- Ambiente de Preproducción

Cada ambiente debe contar con monitoreo, soporte, gestión de incidentes y control de clústeres, garantizando estabilidad y disponibilidad durante todo el ciclo de vida del software.

El contratista deberá generar reportes periódicos que incluyan

- Incidentes atendidos.

- Tiempos de respuesta y solución.

- Cumplimiento de ANS.

- Tendencias de fallas y acciones preventivas, con la distribución y análisis de gestiones e información por Web y APP.

    - Garantizar servicios y actualizaciones de GCP y Google Maps

El proveedor debe garantizar el licenciamiento, pago de impuestos, consumos y uso permanente de los servicios GCP en relación con las necesidades de operación de la DUES. (La cantidad de incidentes que ingresan con necesidad de georreferenciación es aproximadamente 58.000 mensual y en promedio 10.000 despachos mes y 10.000 consumos adicionales para el direccionamiento a un centro hospitalario). Se debe tener en cuenta las fechas de licenciamiento de Google cloud y/o GCP, consumo de transacciones y consumo del servicio expuestos, actualizaciones e integraciones requeridas en Google cloud platform, restricciones de redistribución y reglas de uso definidas.

    - Gestión de Bases de Datos e Infraestructura Base

El proveedor debe garantizar la gestión e integridad de las bases de datos especializadas del sistema, la búsqueda, series de tiempo y cache, observabilidad, monitoreo, sseguridad avanzada y cumplimiento regulatorio. Se debe lograr una disponibilidad operativa de servicios críticos (99.999% de disponibilidad), optimizar tiempos de respuesta y carga en procesos de misión crítica, facilitar analítica en tiempo real para la toma de decisiones.

    - Seguridad, Ciberresilencia y operación

La plataforma SISEM WEB y APP SISEM corresponde a un sistema crítico para la operación de la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud y el Sistema de Emergencias Médicas del Distrito. Por lo anterior, se requiere la contratación de servicios especializaos en cuanto a la seguridad, ciberseguridad, administración técnica y de la operación continua bajo un esquema de 7x24x365, considerando que la plataforma opera sobre infraestructura en la nube basada en microservicios, contenedores y orquestación Kubernetes.

El proveedor deberá adquirir e implementar un software especializado en prevención y monitoreo de seguridad, que permita la detección temprana, gestión y mitigación de incidentes que puedan presentarse en el marco de los servicios de seguridad.

La herramienta deberá contar con capacidades de monitoreo en tiempo real, generación de alertas automáticas, análisis de eventos, registro de auditoría y elaboración de reportes, garantizando la trazabilidad y el control de las actividades realizadas. Asimismo, deberá cumplir con los estándares de seguridad de la información vigentes y permitir la integración con los demás sistemas tecnológicos asociados a la operación.

Lo anterior, con el fin de fortalecer los controles de seguridad, reducir riesgos y asegurar la continuidad y confiabilidad de los servicios prestados

Se requiere un servicio de que garantice la continuidad operativa y la protección de la información, con las siguientes características:

- Prevención: Implementación de controles de seguridad perimetral, monitoreo continuo y gestión de vulnerabilidades.

- Detección: Identificación temprana de amenazas mediante monitoreo SIEM, análisis de logs y correlación de eventos.

- Respuesta: Contención inmediata de incidentes de seguridad y activación de protocolos de gestión de crisis.

- Recuperación: Restauración segura de servicios mediante respaldos verificados y procedimientos DRP.

- Adaptación: Ajustes permanentes de controles de seguridad según evolución de amenazas.

  - Seguridad de la información

El contratista se compromete a garantizar la seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de toda la información generada, tratada o almacenada durante la ejecución del contrato, en cumplimiento de la normatividad nacional y de los lineamientos y políticas institucionales establecidos por la Secretaría Distrital de Salud. En este sentido, deberá implementar medidas técnicas, administrativas y jurídicas que aseguren una gestión responsable de la información, especialmente aquella clasificada como sensible o personal, conforme a lo dispuesto en la legislación colombiana vigente.

La información almacenada en la nube del sistema de seguimiento y monitoreo de los vehículos de emergencia deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- La custodia de los datos será responsabilidad exclusiva de la Dirección TIC de la Secretaria Distrital de Salud.

- Se deberá proveer los accesos de usuario requeridos para garantizar la disponibilidad y consulta de la información por parte del personal autorizado de la DUES.

- Se debe garantizar y mejorar los estándares de confidencialidad y seguridad de la información, en concordancia con la normatividad vigente.

El contratista deberá dar cumplimiento con la siguiente normatividad y estándares:

#### Normas Nacionales Aplicables

- Ley 1581 de 2012: Régimen general de protección de datos personales, la cual establece los principios y derechos para el tratamiento de datos personales, incluyendo la protección de datos sensibles y el derecho de habeas data (conocer, actualizar y rectificar datos).

- Reglamento General de Protección de Datos Personales - GDPR y leyes de protección de datos.

- Decreto 1377 de 2013: Reglamentación parcial de la Ley 1581 de 2012.

- Ley 1273 de 2009: Modificación del Código Penal en materia de delitos informáticos.

- Ley 1266 de 2008: Régimen de habeas data financiero y comercial.

- Política de Gobierno Digital (MinTIC): Requiere que las entidades públicas adopten políticas de seguridad digital para la gestión de la información.

- Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI): Parte del marco obligatorio de Arquitectura Empresarial del Estado, que establece lineamientos para la protección de activos de información en entidades públicas.

- Ley 23 de 1982 y decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC): Normativa sobre derechos de autor y uso legal del software.

#### Estándares Técnicos de Referencia

- ISO/IEC 27001: Estándar internacional para la implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información (SGSI), que sirve como referente para adoptar buenas prácticas en la protección de la información institucional.

- Guías del MinTIC: Instrucciones técnicas y operativas sobre seguridad digital, emitidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que deben ser observadas por el contratista.

El proveedor deberá implementar

- Encriptación de mensajes y archivos.

- Autenticación de usuarios.

- Acuerdo de confidencialidad.

- Gestión de usuarios y roles mediante Keycloak.

- Expiración automática de contraseñas y tokens.

- Validación de firmas JWT.

- Auditoría y registro de actividades.

- Pruebas de seguridad

Adicionalmente, deberá realizar pruebas de vulnerabilidad y análisis de seguridad en la infraestructura, aplicaciones y servicios asociados, con una frecuencia mínima semestral o cuando se presenten cambios significativos en la plataforma. Los resultados deberán ser documentados y compartidos con el contratante, incluyendo planes de remediación para las vulnerabilidades identificadas. Todas las pruebas deberán ejecutarse conforme a estándares reconocidos y sin afectar la continuidad del servicio. El proveedor será responsable de corregir las vulnerabilidades críticas en un plazo máximo de [15] días hábiles, garantizando el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y demás normativas aplicables sobre protección de datos personales.

El proveedor deberá realizar pruebas de seguridad a la infraestructura como mínimo cada seis (6) meses, asegurando la protección de la información en las redes y las instalaciones de procesamiento de información a través de una definición clara de lineamientos.

Desarrollo y cumplimiento de acciones de seguridad en la red definidas por la entidad El proveedor debe desarrollar los mecanismos de seguridad que otorguen la protección necesaria ante amenazas y permita control del tráfico de entrada y de salida para la red LAN de la entidad garantizando los estándares institucionales de comunicación segura entre las redes internas y externas de la entidad.

Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio: El proveedor debe apoyar la construcción de un plan de contingencia y continuidad del servicio contratado, debidamente documentado y probado por lo menos una vez al año. Este plan de incluir la contingencia para: Fallas en el acceso a Internet canales de comunicación, imposibilidad de usar la plataforma. El plan de contingencia y continuidad del servicio contratado debe ser avalado por el área tecnológica de la Secretaría Distrital de Salud.

4.2.7 Gestión formal de incidentes y requerimientos, que incluya:

- Clasificación y priorización según impacto operativo.

- Seguimiento hasta el cierre definitivo.

- Documentación de las acciones realizadas y solución aplicada.

- Personal técnico especializado: El servicio debe contar con personal con conocimiento técnico y funcional del sistema SISEM, APP Emergencias Médicas Bogotá, capaz de atender incidentes, ejecutar diagnósticos y aplicar soluciones sin afectar la operación.

- Atención a contingencias y eventos críticos: El soporte presencial debe garantizar respuesta inmediata ante eventos que afecten la operación del centro de despacho, regulación y seguimiento de emergencias, minimizando tiempos de indisponibilidad.

- Aseguramiento de la continuidad operativa: Todas las actividades de soporte deben orientarse a garantizar: Disponibilidad del sistema, integridad y trazabilidad de la información y estabilidad de la operación en ambientes productivos.

- Comunicación y acompañamiento al usuario: El soporte debe incluir comunicación permanente con los usuarios operativos, informando el estado de los incidentes y brindando acompañamiento durante la solución.

- Cumplimiento de Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS): El proveedor deberá cumplir con los tiempos de respuesta y solución definidos en los ANS, de acuerdo con la criticidad del incidente (crítico, alto, medio o bajo), asegurando la continuidad del servicio.

- Elaboración y entregar reportes de la gestión de la mesa de ayuda debe  contar con procedimiento de atención, diagnóstico, solución de solicitudes, seguimiento, el cual debe ser validado por la Entidad y presentar iinforme mensual detallado  de las actividades llevadas a cabo por parte del personal de soporte técnico de la mesa de ayuda, así como el reporte de la herramienta de la gestión de solicitudes, donde se relacione total de solicitudes recibidas, la gestión realizada, los tiempos de solución, la solución entregada y demás reportes solicitados por la entidad.

Las novedades sobre el servicio en la mesa de ayuda 24/7 se atenderán de acuerdo con la siguiente tabla de priorización:

Tabla 4. Prioridad de atención mesa de ayuda

| Prioridad | Descripción | Tiempo de solución de compromiso |
| --- | --- | --- |
| Crítica | Todos los usuarios y equipos que soportan los canales de atención se encuentran sin disponibilidad del servicio. No es posible utilizar la plataforma. | De inmediato a 15 minutos. |
| Alta | Cuando una parte significativa del sistema instalado no funciona o no funciona correctamente, impactando severamente el desarrollo de las actividades de la operación. | Dentro de 1 hora de reportado el incidente. |
| Media | Cuando el incidente afecta las operaciones del centro de atención, el cual puede seguir operando, aunque con una pérdida significativa en la productividad y nivel de servicio. | Dentro de las 3 horas de reportado el incidente. |
| Baja | Cuando no afecta la funcionalidad del sistema. | Dentro de las 24 horas de reporte el incidente. |

Atención a solicitudes internas entre la Entidad y el Proveedor

El Proveedor debe poner a disposición un esquema de atención que debe funcionar en el mismo horario de la operación contratada.

El Proveedor proporcionará un sistema de atención para la recepción y gestión de requerimientos, solicitud de informes de atención relacionados con la operación y los Servicios prestados.

Atención a solicitudes Externas emitir respuesta oportuna a los requerimientos trasladados por competencia o solicitudes de entes de control y demás entidades en cumplimiento de los requisitos normativos relacionados. Todas las respuestas proyectadas y emitidas deben ir copiadas a la Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud de Bogotá.

Respuesta a PQRS: El contratista deberá apoyar en la generación de respuestas a PQRDS que se radiquen hacia la prestación del servicio y que estén directamente relacionadas con las funciones del contrato.

Nota: El proveedor debe garantizar la implementación de las políticas de seguridad de la información establecidas por la entidad, desde la Dirección TIC se adelantarán las actividades de validación y seguimiento a las mismas.

  - Desarrollos en la plataforma SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá

Se requiere el fortalecimiento y evolución de las funcionalidades del sistema de información SISEM, realizar los desarrollos e integraciones que permitan generar o desplegar las funcionalidades y los mecanismos operativos definidos entre las partes.

Adicionalmente, el contratista deberá garantizar y asumir los costos de la integración tecnológica en la plataforma y APP SISEM y el correcto funcionamiento de las soluciones desarrolladas o ajustadas, dentro de la infraestructura tecnológica institucional de la Secretaría Distrital de Salud.

    - ALCANCE

El contratista debe desarrollar evoluciones funcionales, adecuaciones tecnológicas sobre la plataforma SISEM y la APP Emergencias Médicas de Bogotá, así como, asumir los costos del consumo de servicios y/o data requerida para habilitar, fortalecer y poner en funcionamiento el 100% de los programas y líneas de acción y funcionalidades de estas herramientas tecnológicas de la Secretaría Distrital de Salud (SDS).

Las evoluciones y mejoras mencionadas en el presente documento se ejecutarán durante la vigencia del contrato, conforme a los requerimientos que formule la Secretaría Distrital de Salud (SDS), atendiendo sus prioridades institucionales. Estas se implementarán sobre los componentes y módulos existentes de la plataforma, garantizando la continuidad operativa del servicio, la seguridad de la información, la interoperabilidad entre sistemas, el adecuado desempeño de la solución tecnológica y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.

    - ACTIVIDADES

- Apoyar a la Secretaría Distrital de Salud en el levantamiento, análisis y documentación de requerimientos funcionales y técnicos, asegurando claridad y viabilidad con los objetivos institucionales.

- Diseñar las soluciones funcionales y técnicas necesarias para atender los requerimientos aprobados.

- Mantener un backlog de requerimientos actualizado, priorizado y validado, con trazabilidad de su estado (propuesto, aprobado, en desarrollo, en validación, implementado), bajo la propiedad, control y aprobación exclusiva de la Secretaría Distrital de Salud.

- Implementar evoluciones y mejoras requeridas funcionales en módulos existentes, tales como:

- Ajustes a flujos de negocio y reglas de operación CORE.

  - Mejoras en tableros Power BI, visores, reportes y componentes analíticos.

  - Parametrizaciones y configuraciones funcionales del sistema SISEM.

  - Adecuaciones para la integración de nuevas fuentes de información y/o actores.

- Diseñar e implementar las nuevas funcionalidades, integraciones y mejoras en módulos existentes y/o nuevos en relación con los requerimientos y cronogramas acordados entre la entidad y el contratista, conforme a gestión formal de cambios: levantamiento → estimación → aprobación en comité → desarrollo → QA → UAT → despliegue → garantía.

- Realizar adecuaciones tecnológicas que garanticen compatibilidad, rendimiento, seguridad y escalabilidad.

- Ejecutar pruebas técnicas y funcionales en ambientes desarrollo, QA y producción, con participación del equipo designado por la Secretaría Distrital de Salud y realizar los ajustes necesarios derivados de los resultados y observaciones emitidas.

- Elaborar y mantener actualizada la documentación técnica y funcional correspondiente a cada evolución o adecuación realizada, incorporando las aclaraciones y ajustes necesarios para garantizar precisión, coherencia y trazabilidad, de manera que refleje fielmente los cambios implementados y facilite su comprensión por parte de los equipos involucrados.

- Proporcionar acompañamiento técnico especializado presencial, durante la puesta en operación y la adopción de las evoluciones, garantizando un soporte integral que incluya las aclaraciones y ajustes necesarios para asegurar la correcta implementación, el funcionamiento óptimo y la apropiación efectiva de los productos evolutivos por parte de los equipos responsables.

- Garantizar la completa transferencia de conocimiento al personal designado por la Secretaría Distrital de Salud, mediante sesiones estructuradas, documentación clara y soporte continuo, incorporando todas las aclaraciones y ajustes necesarios para asegurar la comprensión integral de las soluciones implementadas y su correcta operación.

- Entregar los formatos de control de cambios (actividades premias versiona miento y restauración) de los servicios.

- El contratista debe informar en un comunicado a los usuarios, administradores las actualizaciones y desarrollos nuevos.

    - Modelo operativo de tres niveles de soporte:

| Nivel | Responsabilidad principal | Actividades mínimas | ANS/Enfoque |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 (Service Desk) | Recepción/registro de tickets; categorización y priorización | Atención al usuario, validación, guías y workarounds; escalamiento a N2/N3 | Primera respuesta y contención |
| N2 (Aplicación/Integraciones) | Diagnóstico funcional/técnico; solución avanzada | Parametrización, análisis de logs, reprocesos, ajustes de configuración | Resolución de P2/P3 y soporte a N1 |
| N3 (Desarrollo/Arquitectura/SRE) | Corrección de código, evolutivos y operación en GCP | Fix de código, optimización BD, IaC (Terraform), CI/CD, observabilidad, hardening | Resolución de P1; despliegues y garantía |

## Integraciones requeridas:

- Integración entre la plataforma Web misional SISEM y la APP Emergencias Médicas Bogotá, permitiendo el registro y transmisión de información operativa y asistencial desde campo a la central de despacho.

- Fortalecer la integración con el sistema de despacho asistido por computador (CAD – Computer Aided Dispatch) Premir One definidas por el C4 y APP de protocolo P25 Móvil.

- Integración con sistemas de información utilizados en la central de contacto de orientación y regulación de urgencias (plataforma de recepción de solicitudes de urgencias en salud).

- Integración con AVL reportados en que permita la plataforma Radar.

- Actualizar y fortalecer la Integración con Bogotá Digital (plataforma de integración de la SDS), el sistema debe recibir datos JSON, envolverlos en un sobre estructurado y remitirlos a la Historia Clínica Electrónica Unificada (HCEUDC). Las respuestas deben ser almacenadas en bases de datos. La empresa debe garantizar conocimientos en estándares HL7/FHIR si aplica.

## Servicio de mensajería de los registros de Optimización de rutas y tiempos estimados de desplazamiento de los vehículos de emergencia

Se requiere servicio de mensajería de 10.000 mensajes/ mes para los usuarios que requirieron traslado en ambulancia, que notifique la ambulancia asignada, la ruta de desplazamiento de la ambulancia y el tiempo estimado determinado en la APP Emergencias Médicas Bogotá.

Alcance del Servicio: Envío de mensajes de texto (SMS/WAP) y provisión de enlaces para landing pages, certificando la entrega y la recepción del enlace.

Seguridad y Validación de URLs: Se debe asegurar que el proveedor aprueba o rastrea los enlaces para evitar el phishing y asegurar que el destinatario acceda al contenido seguro.

Integración de la APP (API): Definición técnica e integración de la aplicación Emergencias Medica Bogotá con la plataforma SMS para enviar mensajes, garantizando compatibilidad y seguridad en el intercambio de datos y certificando la fecha/hora de envío y la recepción sobre la URL enviada.

## Asistente digital o agente cognitivo

Se deberá crear un asistente digital que permita gestiones de búsqueda y facilite la consulta de datos, lineamientos, algoritmos y gestión de la operación entre los usuarios involucrados (administrador/ operadores/usuarios). Para lo que se requiere la creación de Chatbot impulsado por IA que automatice conversaciones y permita responder preguntas frecuentes 24/7, crean las conversaciones y respuestas automáticas, confirmar pasos en los procedimientos y lineamientos de la DUES, buscar información dentro de la APP y plataforma y enviar alertas y recordatorios, utilizando la aplicación Emergencias Medica Bogotá y sistema SISEM para su configuración.

## Ajuste y actualización de Módulos existentes en SISEM y en APP Emergencias Médicas Bogotá.

Se requiere mejora y actualización de las funcionalidades actuales el crecimiento en tamaño y alcance de la plataforma SISEM y la APP Emergencias Médicas Bogotá, de tal manera se permita satisfacer las demandas en constante evolución de la entidad y de los usuarios finales, esto mediante el desarrollo y adquisición de características técnicas que permita alto rendimiento, escalabilidad, alta disponibilidad, resiliencia, disponibilidad operativa de servicios del (99.999%).

Se debe disponer y garantizar varios equipos de desarrolladores, con el número de profesionales suficiente para garantizar los ajustes, actualizaciones, desarrollos nuevos, la apropiación y funcionamiento del modelo de operación establecido por la DUES en el tiempo establecido, la actualización de los módulos y los desarrollos relacionados con la operación y mejoramiento del sistema de emergencias médicas de Bogotá.

Al perfeccionamiento del contrato el proveedor debe entregar la estructura para la presentación de los requerimientos, la entidad entregará versión inicial de los requerimientos e historias de usuario a desarrollarse en los 5 días hábiles siguiente, por tardar al 10 día hábil del perfeccionamiento del contrato se debe llevar a cabo espacio conjunto de revisión, socialización y ajuste de los requerimientos e inicio de cronograma de desarrollos, el cual debe incluir avance de desarrollo de funcionalidades y seguimiento semanal.

La entidad acordará con el contratista el cronograma de revisión de requerimientos, desarrollo, tiempo de pruebas y paso a ambiente de producción, procesos que deben surtir dentro del plazo de ejecución del contrato de (3) meses.

Grupos de Desarrollo y Funcionalidades:

| NNo | MACRO PROCESO | PROCESO | ACTIVIDADES | MODULO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | BASE DE OPERACIÓN | CARGUE DE REPS | Cargue de REPS | CARGUE DE REPS |
|  |  | IVC CODIGO DE HABILITACIÓN | Asignación de Código Habilitación SDS Según Secuencia | CODIGOS DE HABILITACIÓN |
|  |  | CARACTERIZACIÓN | Caracterización de Prestadores Creación de Vehículos Caracterización de Vehículos | CARACTERIZACIÓN |
|  |  | SEGUIMIENTO DE VEHICULOS DE EMERGENCIA | Seguimiento AVL, Seguimiento Radio, Seguimiento al Uso de la Plataforma SISEM y App por parte de los Prestadores y por móvil. | SEGUIMIENTO |
| 22 | OFERTA DE VEHICULOS (ALIMENTA DE LA BASE DE AMBULÑANCIAS) | CONVENIOS | Reporte de Disponibilidad (5.8) de vehículos Base De Vehículos De Emergencia Activos De La Subred Reporte de Hallazgos Y Novedades | OFERTA MENSUAL DE VEHICULOS DE LAS SUBREDES |
|  |  |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
|  |  |  |  | FUERAS DE SERVICO |
|  |  |  |  | MOVILES DE REEMPLAZADAS |
|  |  |  |  | TALENTO HUMANO |
|  |  |  |  | MESA DE AYUDA |
|  |  |  |  | REPORTE DE HALLASGOZ DE VERIFICACIÓN |
|  |  |  |  | REPORTE DE NOVEDADES ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS |
|  |  |  |  | REPORTE DE NOVEDADES IVC |
| 33 | OFERTA DE VEHICULOS (ALIMENTA DE LA BASE DE AMBULÑANCIAS) | PRIVADAS | Base de Vehículos De Emergencia disponibles de prestadores Privados | CAMBIOS DE ESTADOS |
|  |  |  |  | REPORTE DE TRASLADOS |
|  |  |  |  | SOLICITUD DE CARRIL DE TRANSMILENIO |
|  |  |  |  | TALENTO HUMANO |
|  |  |  |  | ACTUALIZACIÓN DE DATOS |
|  |  |  |  | MESA DE AYUDA |
|  |  |  |  | REPORTE DE NOVEDADES IVC |
| 44 | GENERACIÓN CODIGO QR | GENERACIÓN QR AMBULANCIAS BTA | Visor de Datos de Caracterización | NA |

# 5. LOCALIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El lugar de ejecución del contrato será la Ciudad de Bogotá D.C.

El Centro de despacho está ubicado en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, en la Carrera 32 No. 12-81, Bogotá.

# 6. INDICADORES DE SERVICIOS

La ddistribución general os indicadores que se van a medir durante la ejecución del contrato son:

| CENTRO DE DESPACHO | DESCRIPCIÓN | PORCENTAJE POR COMPONENTE |
| --- | --- | --- |
| 1.Servicio de Despacho en cumplimiento de lineamientos de la DUES X 2 MESES | Oportunidad operativa, cumplimiento del modelo de despacho y estabilidad del talento humano | 40% |
| 2.Administración Funcional de la plataforma SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá X 3 MESES | Administración Funcional de la plataforma SISEM y APP Gestión del servicio, continuidad operativa y recuperación ante incidentes | 20% |
| 3.Desarrollos en la plataforma SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá X 3 MESES | Avance del plan, calidad del cambio y estabilidad del paso a producción. | 40% |

6.1.1 Proporción de despachos Cancelados (25%): Mide la proporción de despachos que se cancelan antes de concretar la atención. Permite identificar pérdidas de eficiencia del proceso y quiebres en la ejecución operativa del despacho. Tiene el mayor peso porque refleja de manera directa la eficiencia y consistencia operativa del despacho.

6.1.2 Rotación de agentes (15%): Mide la estabilidad del talento humano del servicio. Tiene un peso reforzado por la importancia de conservar personal entrenado, evitar pérdida de experiencia y proteger la continuidad del servicio.

6.2 Administración Funcional de la plataforma SISEM y AP (20%) En este componente el sujeto evaluado es la Mesa de Ayuda. La propuesta no busca medir su existencia formal, sino su impacto real en la gestión del servicio, ne relación con el cumplimiento de ANS (Acuerdo de Nivel de Servicio) de los incidentes y requerimientos registrados. Mide el porcentaje de incidentes y requerimientos atendidos y cerrados dentro de los tiempos definidos según su prioridad. Refleja la oportunidad y el cumplimiento de la Mesa de Ayuda.

6.3 Desarrollos en la plataforma SISEM y APP. En este componente se observan los avances del plan y la calidad del cambio. La idea es no medir solo si se programó o no una funcionalidad, sino si avanzó a tiempo, si salió bien y si pudo pasar a producción.

6.3.1 Cumplimiento de cronograma de desarrollos e integraciones (20%) Mide el cumplimiento de hitos y entregas dentro del cronograma aprobado. Tiene el mayor peso porque permite controlar el progreso global del componente.

6.3.2 Porcentaje de cambios implementados exitosamente (20%) Mide cuántos cambios se ejecutan sin reversión ni falla mayor asociada. Ayuda a diferenciar entre entregar y entregar bien.

# 7. TALENTO HUMANO NECESARIO PARA LA OPERACIÓN

La Central de Despacho de Vehículos de Emergencia debe contar con un equipo humano integral y comprometido, conformado por profesionales, técnicos y personal operativo y administrativo que, de manera articulada, garantizaran la atención de las urgencias y emergencias de Bogotá D.C

El talento humano vinculado debe contar con título de formación profesional, técnico y bachiller en cumplimiento con la experiencia y perfil definido por la entidad, la certificación profesional debe ser expedida por institución de educación superior o institución avalada y autorizada en Colombia, los títulos expedidos en el exterior deben estar convalidados mediante resolución por la entidad competente, estar debidamente capacitado para la atención de urgencias y emergencias, para ello, es obligatorio participar de manera activa de los cursos que oferte la Dirección Urgencias y Emergencias en Salud (Subdirección de Gestión del Riesgo), bien sea virtual y/o presencial según se oferten, aprobando cada uno de los módulos y/o talleres presenciales si es el caso.

Adicional se debe garantizar capacitación en:

- Características y contenido mínimos de los vehículos de emergencia de baja y mediana complejidad, uso adecuado de equipos biomédicos.

- Atención diferencial en salud a personas LGBTIQ+.

- Curso de El Derecho a las Mujeres a una vida libre de Violencias.

- Curso Humanización de la Atención en Salud.

- El talento humano debe realizar la inscripción, participación y aprobación de los cursos de actualización en: Uso adecuado de la frecuencia de radio y sistema de radiocomunicaciones y Misión Medica.

- Certificación y aprobación en inducción y reinducción, con contenido mínimo, en: Procedimiento de Regulación de la Urgencia Médica, Protocolos de Atención Prehospitalaria y en Salud Mental, uso adecuado del uniforme.

Acciones de bienestar a cargo del contratista

Con el propósito de garantizar condiciones laborales adecuadas, promover un ambiente organizacional saludable y fortalecer el desempeño del talento humano vinculado a la ejecución contractual, el contratista deberá implementar acciones de bienestar laboral en concordancia con la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y gestión del talento humano.

1. Bienestar físico y salud en el trabajo

El contratista deberá:

- Implementar y mantener actualizado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), conforme a la normatividad vigente.

- Identificar, evaluar y controlar los riesgos laborales asociados a la ejecución del contrato.

- Desarrollar jornadas de promoción y prevención en salud dirigidas a su personal.

- Implementar programas de vigilancia epidemiológica cuando aplique.

- Promover pausas activas y condiciones ergonómicas adecuadas en los puestos de trabajo.

- Garantizar la afiliación y el reporte oportuno a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL).

- Bienestar psicosocial y clima organizacional

El contratista deberá:

- Implementar acciones para la identificación y gestión del riesgo psicosocial.

- Promover espacios de escucha y comunicación efectiva entre líderes de las diferentes salas y equipos de trabajo.

- Desarrollar estrategias para la prevención de conflictos y del acoso laboral.

- Fomentar un ambiente laboral basado en el respeto, la cooperación y el trabajo en equipo.

- Garantizar que los líderes o coordinadores ejerzan su rol bajo principios de respeto, liderazgo constructivo y manejo adecuado de situaciones de tensión.

- Bienestar social y fortalecimiento del entorno laboral

El contratista deberá:

- Promover actividades que favorezcan la integración y el fortalecimiento del equipo de trabajo.

- Establecer mecanismos de reconocimiento al desempeño, cuando sea posible.

- Adoptar medidas que contribuyan al equilibrio entre la vida laboral y personal del talento humano, conforme a la naturaleza del servicio.

- Desarrollo de fortalecimiento de competencias

El contratista deberá:

- Garantizar procesos de inducción y reinducción para el personal vinculado a la ejecución contractual.

- Implementar procesos de capacitación y actualización técnica acordes con las funciones desarrolladas.

- Asegurar que el personal cuente con las competencias técnicas y comportamentales necesarias para la adecuada prestación del servicio.

- Promover el fortalecimiento de habilidades blandas, tales como comunicación efectiva, trabajo en equipo y resolución de conflictos.

- Responsabilidades de los perfiles de coordinación

El contratista deberá garantizar que los coordinadores, líderes o responsables operativos:

- Generen espacios formales y periódicos de retroalimentación con el personal a cargo.

- Mantengan una comunicación respetuosa y constructiva.

- Prevengan conductas que puedan interpretarse como hostiles o generadoras de conflicto.

- Actúen conforme a los principios de liderazgo, ética y responsabilidad institucional.

El cumplimiento de las acciones descritas podrá ser objeto de seguimiento por parte de la supervisión del contrato, quien verificará la implementación de las medidas adoptadas y su impacto en el ambiente laboral y en la calidad del servicio prestado.

- Seguimiento operativo y control disciplinario en la sal de despacho

En el marco de la ejecución contractual, el contratista deberá garantizar el cumplimiento de las siguientes disposiciones relacionadas con la operación en la Sala de Despacho del CRUE:

6.1. Seguimiento y control de acceso a equipos electrónicos y dispositivos móviles

El contratista deberá:

- Implementar mecanismos de control frente al uso y acceso a equipos electrónicos personales y dispositivos móviles dentro de la Sala de Despacho, de conformidad con los lineamientos institucionales definidos por la entidad.

- Socializar y hacer cumplir las restricciones establecidas respecto al ingreso y uso de dispositivos electrónicos en áreas operativas críticas.

- Adoptar medidas correctivas internas en caso de incumplimiento por parte del personal asignado.

6.2. Cumplimiento de horarios laborales y tiempos de descanso

El contratista deberá:

- Garantizar el estricto cumplimiento de los horarios laborales establecidos para el personal asignado a la Sala de Despacho.

- Organizar y supervisar los turnos de manera que se asegure la continuidad del servicio sin afectar la operación.

- Regular y controlar el cumplimiento de los tiempos de descanso programados, evitando ausencias simultáneas que comprometan la capacidad operativa.

- Implementar mecanismos de seguimiento y reporte que permitan verificar la permanencia y disponibilidad del talento humano durante el turno asignado.

El incumplimiento de estas disposiciones podrá ser objeto de seguimiento por parte de la supervisión contractual y dará lugar a las acciones correctivas correspondientes conforme a lo establecido en el contrato.

Talento Humano - Central de Despacho

El proveedor deberá contar con un equipo de atención dedicado a la gestión de solicitudes de la central de despacho, disponible en un esquema de atención 7x24x365, el cual debe ser programado en relación con el análisis y comportamiento de la demanda de solicitudes, en relación con el requerimiento diurno y nocturno definido por la entidad.

Perfiles de reserva

Se debe contar con un esquema de perfiles de reserva que deberá utilizar en caso de ausencia temporal del equipo de atención tanto de despacho como de tripulaciones, por novedades administrativas (permisos, licencias, renuncias, incapacidades), para garantizar que los Servicios operarán con la cantidad de personas del perfil definido por la Entidad durante toda la ejecución del contrato.

Las personas de reserva deben ser del mismo perfil del técnico o profesional que se ausenta temporalmente debe estar a disposición del Proveedor para suplir las ausencias temporales presentadas en la inmediatez, deben estar formadas en el uso de las herramientas necesarias para operar el servicio y contar con el conocimiento de los temas propios de la operación de la Entidad al suplir la ausencia.

Rotación del Personal

La Entidad podrá sugerir y recomendar el reemplazo de un técnico o profesional con base en criterios de rendimiento, para esto, la Entidad debe solicitar al Proveedor el cambio de un técnico o profesional de la operación junto con una justificación que incluya evidencias de errores críticos de usuario o negocio de acuerdo con la definición del indicador correspondiente.

Evaluación del Rendimiento

El Proveedor debe realizar una evaluación de la prestación del servicio mensual de cada técnico y profesional y entregar al supervisor los resultados de las evaluaciones, capacitaciones y evaluaciones realizadas. De igual manera el proveedor tendrá autonomía para realizar evaluaciones de conocimientos al talento humano.

Capacitación del talento humano

Capacitar constantemente al talento humano según la función, perfil y grupo de trabajo en que presta el Servicio a la Entidad, debe realizar capacitaciones tecnológicas cuando se realice un cambio o actualización tecnológica, con una dedicación de mínimo dos (2) horas mensuales de formación presencial y/o virtual y de acuerdo con las políticas y procedimientos de la Entidad. El costo de las capacitaciones debe ser asumido por el Proveedor.

Asignación salarial del recurso humano

El proveedor debe garantizar en la ejecución del contrato, el cumplimiento de las remuneraciones establecidas en cada servicio contratado, las cuales podrá pactar en las formas que sean amparadas por la Legislación Laboral Vigente, y podrá ejercer la libertad negocial de que trata el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo.

Los salarios deben contemplarse al 100% (salario + prestaciones + seguridad social), no se aceptarán salarios flexibilizados. Se tendrá como línea de base los honorarios actuales del Centro Regulador de Urgencia y Emergencias en Salud (CRUE), por tanto, la asignación salarial no podrá ser inferior ni desmejorar las condiciones laborales relacionadas con los ingresos económicos (honorarios) actuales recibidos por el talento humano. Se adjunta tabla con el valor de referencia de honorarios por perfil de talento humano de sala de despacho.

El proveedor debe reconocer tanto el incremento de SMMLV e IPC de acuerdo con lo estipulado por el gobierno Nacional, en el marco de la ejecución del contrato.

Horarios de disponibilidad de los servicios

Servicio prestado por el proveedor (Servicio 7x24x365) siete días a la semana, veinticuatro (24) horas del día, el centro de despacho, todos los servicios necesarios para la operación se deben prestar durante las 24 horas y se deben ajustar de acuerdo con la capacidad mínima requerida para atender las franjas horarias de mayor y menor demanda, incluye los servicios de la central de despacho y equipo de coordinación de los vehículos de emergencias se prestará de forma 100% presencial.

Requisitos del equipo de trabajo

El equipo de trabajo que ejecutará la operación deberá cumplir las siguientes condiciones:

- No encontrarse incursos en cualquiera de las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política y en la Ley Colombiana.

- El personal propuesto debe cumplir con requisitos de formación y experiencia indicados, los cuales serán aprobados por el supervisor del contrato.

- El personal relacionado debe corresponder al mínimo exigido.

- El proveedor estará a cargo del pago de los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones, bonificaciones y las demás erogaciones establecidas en las normas que regulan la materia al personal empleado.

- La supervisión podrá solicitar al proveedor el reemplazo de integrante del equipo de trabajo asignado para el desarrollo de la operación. El proveedor, entregará la nueva hoja de vida, en un término no superior a tres (3) días hábiles. El supervisor del contrato evaluará la hoja de vida del candidato objeto de reemplazo, quien deberá contar con las mismas o superiores condiciones académicas y de experiencia al del perfil señalado en este documento. En caso de aceptar el reemplazo por parte de la supervisión, el mismo deberá hacerse efectivo en un término no superior a cinco (5) días hábiles. En cualquier caso, no debe afectarse el plazo de ejecución del contrato ni la programación de las actividades.

- Se debe dar cumplimiento con lineamientos distritales tales como la participación de mujeres definidos en el Decreto 332 de 2020 y/o mujeres vulnerables o cabezas de familia, personal con discapacidad y demás normas relacionadas vigentes.

Talento humano operativo:

PROFESIONAL EN MEDICINA

| Característica | Descripción |
| --- | --- |
| Nivel de educación | Profesional en medicina |
| Experiencia | Experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como médico en servicios de urgencias |
| Habilidades y destrezas | - Aptitud de servicio y liderazgo - Conocimiento en atención prehospitalaria, urgencias y emergencias. - Dominio de protocolos de atención del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). - Conocimiento de la Red y capacidad instaladas de servicios de Urgencias de Bogotá. - Conocimiento en TRIAGE y categorización de prioridades. - Habilidad para priorizar casos según la gravedad y urgencia. - Toma de decisiones rápidas, basadas en criterios clínicos y protocolos establecidos. - Evaluación eficiente de recursos disponibles para asignación de móviles o activación de redes de apoyo. - Conocimiento en Sistema de Comando de Incidentes |
| Funciones recomendadas | - Direccionar y gestionar todas las solicitudes / pacientes / incidentes que ingresan a la sala de despacho. - Gestión de la respuesta a incidentes en salud mental - Acompañamiento y liderazgo a la orientación y toma de decisiones telefónica de la rellamada en incidentes que se encuentren en despacho en situaciones de patologías tiempo dependientes (parto extrahospitalario, paro cardio respiratorio, obstrucción de la vía aérea, ataque cerebrovascular, trauma mayor, infarto agudo de miocardio), así como pacientes críticos e incidentes de múltiples víctimas o emergencias de alto impacto. - Activar y verificar plan de contingencia ante la no disponibilidad de vehículos de emergencias en el sistema de emergencias médicas - Direccionar el vehículo de emergencia a la institución con el nivel de complejidad adecuado de acuerdo con lo requerido por la patología actual y evolución del paciente, cercanía al lugar del incidente, entre otros, consignando la decisión en la plataforma tecnológica. - Realizar seguimiento a todos los incidentes, priorizando pacientes críticos o inestables para una atención oportuna, siguiendo los procedimientos establecidos. - Analizar la concentración de incidentes para redistribuir la ubicación de móviles en pro de disminuir los tiempos de respuesta a las diferentes solicitudes. - Aplicar los procedimientos, instructivos y guías de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, con criterios de calidad según la pertinencia. - Mantener estricta y periódica comunicación con el equipo de trabajo y con el supervisor de sala. - Direccionar traslados primarios registrados por prestadores públicos y privados en el sistema misional que se disponga y en otras plataformas tecnológicas. - Indicar el manejo prehospitalario a los pacientes trasladados y atendidos por los vehículos TAB, SM y APH; complementar el manejo prehospitalario de pacientes trasladados y atendidos por vehículos TAM. - Apoyar actividades de seguimiento de vehículos, así como seguimiento de las salas operativas del CRUE cuando sea necesario - Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y las que le sean asignadas por el jefe inmediato. |

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA

| Características | Descripción |
| --- | --- |
| Nivel de educación | Profesional en Enfermería |
| Experiencia | Experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como Profesional en Enfermería en servicios de urgencias, unidades de cuidados intermedios o intensivos. |
| Habilidades y destrezas | - Comunicación clara y empática con usuarios, prestadores, operadores del SEM y demás actores del sistema. - Capacidad para brindar instrucciones precisas en situaciones de crisis. - Redacción adecuada de reportes clínicos y registros en plataformas digitales. - Coordinación del equipo de enfermería, operadores y técnicos asignados a la sala. - Resolución de conflictos y apoyo a la toma de decisiones grupales. - Supervisión y retroalimentación al personal operativo - Dominio de sistemas de información, así como otras plataformas tecnológicas. - Uso adecuado de radios, sistemas de geolocalización (AVL), y software de registro y monitoreo. - Seguimiento de reportes y control de indicadores operativos. - Capacidad para identificar eventos adversos o situaciones de alto riesgo. - Aplicación de criterios clínicos y epidemiológicos para recomendar traslados a niveles adecuados de atención. - Implementación de medidas de seguridad en la atención |
| Actividades por desarrollar | - Monitorear e identificar los incidentes pendientes de gestión asegurando la misma en los tiempos establecidos dentro de los procedimientos e instructivos del CRUE. - Elaboración de los informes de reporte de emergencia o incidentes de impacto social. - Apoyo a la gestión operativa y de información derivada de la atención de incidentes clasificados como emergencias. - Apoyo administrativo para el funcionamiento del turno: registro de talento humano, organización del talento humano por perfiles de operación, reporte de novedades de talento humano, reporte de novedades de sistemas. - Seguimiento concurrente a la ejecución de las actividades definidas dentro del procedimiento, lineamiento e instructivo de regulación de la urgencia médica a los perfiles TARM, despacho, red de emergencias, Psicólogos, medico regulador, gestor. - Registro de novedades administrativas y asistenciales a los tripulantes de los vehículos de atención prehospitalaria. - Acompañamiento en la asesoría telefónica en incidentes y rellamadas de seguimiento y cierre de incidentes en despacho. - Realizar seguimiento a los tiempos y movimientos que cumplen los perfiles dentro de las actividades realizadas en la gestión de los incidentes. - Verificar plan de contingencia ante la no disponibilidad de vehículos de emergencias en el sistema de emergencias médicas. - Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y las que le sean asignadas por el jefe inmediato. - Realizar seguimiento concurrente a los procesos y procedimientos de calidad en la prestación del servicio. - Realizar monitoreo de la prestación del servicio en la sala de despacho mediante acompañamiento, pantalla remota o de grabaciones. - Desarrollar proceso de retroalimentación de los perfiles que presente dificultades en el proceso de atención. - Llevar un registro del seguimiento que contenga el reporte estadístico del número de errores que se generaron en el mes por agente y por equipo, cantidad de Agentes en seguimiento, avances y efectos sobre las retroalimentaciones, fortalezas de cada uno detallando medidas preventivas, para cumplir con los indicadores establecidos. - Realizar el reporte de los seguimientos concurrentes - Identificar y reportar de manera inmediata cualquier desviación en el monitoreo de los indicadores establecidos por la entidad. - Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y las que le sean asignadas por el jefe inmediato. - Apoyar actividades de seguimiento de vehículos, así como seguimiento de las salas operativas del CRUE cuando sea necesario |

PROFESIONAL DE PSICOLOGÍA

| Características | Descripción |
| --- | --- |
| Nivel de educación | Profesional en Psicología con especialización en Psicología Clínica |
| Experiencia | Experiencia mínima de veinticuatro (24) meses como Psicólogo Clínico y/o en centros de contacto como Psicólogo. |
| Habilidades y destrezas | - Dominio de técnicas de primeros auxilios psicológicos (PAP) aplicados vía telefónica o en coordinación con equipos de campo. - Intervención en situaciones de riesgo como intentos de suicidio, violencia intrafamiliar, trastornos mentales agudos, entre otros. - Capacidad para contener emocionalmente al usuario y brindar herramientas de afrontamiento en el momento crítico. - Escucha activa, contención emocional y comunicación clara, incluso en situaciones de alta tensión. - Identificación de factores de riesgo asociados a conductas suicidas, violencia o trastornos mentales graves. - Aplicación de criterios técnicos para sugerir atención presencial, traslados o intervención de entidades competentes. - Dominio de sistemas de información, así como otras plataformas tecnológicas. |
| Actividades por desarrollar | - Recibir la transferencia en voz de aquellas solicitudes de salud mental ingresadas por la plataforma tecnológica asignada. - Brindar asesoría y contención telefónica a pacientes con incidentes de salud mental en triage I y II o de prioridad alta o crítica, en relación con los lineamientos y procedimientos del CRUE. - Aplicación de los documentos (Instructivo, lineamientos y procedimientos) de la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. - Proponer al médico regulador la necesidad de despacho de vehículo de salud mental para la atención psicosocial o en crisis en la escena. - Presentar los pacientes al médico regulador según la evaluación de riesgo y funcionalidad del paciente que el profesional identifico en la llamada o seguimiento. - Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y las que le sean asignadas por el jefe inmediato |

TÉCNICO DESPACHADOR

| Características | Descripción |
| --- | --- |
| Nivel de educación | Técnicos auxiliares de enfermería o tecnólogos en atención prehospitalaria. |
| Experiencia | Experiencia mínima de un (1) año como técnico en centros de despacho, líneas de emergencias o servicios hospitalarios en los servicios de urgencias, o unidades de cuidados intermedios o intensivos. |
| Habilidades y destrezas | - Conocimiento de la Ciudad, zonas geográficas de difícil acceso, obras en curso, red de urgencias. - Conocimiento de los recursos asignados al programa APH y a la jurisdicción asignada. - Conocimiento detallado del proceso de la clasificación, asignación y seguimiento de incidentes y recursos en el sistema de emergencias médicas. - Capacidad para identificar la tipología de emergencias y coordinar la movilización de recursos según la prioridad clínica y geográfica. - Habilidad en el uso de plataformas de geolocalización (AVL), Radiotracker, radio comunicaciones, software de gestión y sistemas de información de emergencias. - Fluidez, calidez y claridad en la comunicación con móviles, prestadores, operadores y otros actores del SEM. - Transmisión precisa de la información clínica, geográfica y operativa del evento. - Capacidad para trabajar bajo presión sin afectar la calidad del mensaje. |
| Actividades por desarrollar | - Realizar la asignación de los vehículos de emergencia a los incidentes en prioridad alta y critica e incidentes de prioridad media que el médico regulador indique, según los tiempos y criterios definidos en el lineamiento y procedimientos del CRUE. - Realizar seguimiento a los vehículos de emergencia cumpliendo con los tiempos estipulados en el lineamiento y procedimientos del CRUE. - Aplicación de plan de contingencia ante la no disponibilidad de vehículos de emergencias en el sistema de emergencias médicas - Recepción de novedades de las tripulaciones de vehículos de emergencia. - Coordinación eficiente de los recursos disponibles, garantizando la respuesta oportuna a las emergencias reportadas. - Presentar el 100% de valoraciones de las tripulaciones y las novedades del vehículo de emergencia o del traslado al médico regulador. - Seguimiento a los vehículos de emergencias asignados a su despacho (públicos y privados) - Registro oportuno, preciso y completo de cada incidente asignado y despachado. - Registro oportuno del cambio del estado de los recursos (vehículos de emergencia) en el sistema de despacho. - Responsable de la comunicación con red de emergencia con las diferentes agencias que la componen (Alcaldía, Policía, Movilidad, Bomberos, Cruz Roja, Transmilenio, entre otras). |

TÉCNICO DE APOYO DE SEGUIMIENTO DE LINEA

| Características | Descripción |
| --- | --- |
| Nivel de educación | Técnicos auxiliares de enfermería o tecnólogos en atención prehospitalaria. |
| Experiencia | Experiencia mínima de un (1) año como agente en centros de contacto, despacho, líneas de emergencias o servicios hospitalarios en los servicios de urgencias, o unidades de cuidados intermedios o intensivos. |
| Habilidades y destrezas | - Conocimiento detallado del proceso de recepción, clasificación, asignación y seguimiento de eventos en el sistema de emergencias médicas. - Capacidad para identificar la tipología de emergencias y coordinar la movilización de recursos según la prioridad clínica y geográfica. - Habilidad en el uso de plataformas de geolocalización (AVL), radio comunicaciones, software de gestión y sistemas de información de emergencias. - Capacidad para trabajar bajo presión sin afectar la calidad del mensaje. |
| Actividades por desarrollar | - Llevar a cabo llamadas telefónicas según indicación del médico regulador, con el fin de obtener información adicional, verificar traslados, reclasificar la severidad clínica o la prioridad de despacho, o hacer seguimiento a casos específicos. - Realizar las llamadas acordes a los lineamientos y los procedimientos del CRUEBrindar las recomendaciones básicas en los incidentes de pacientes pendientes de asignación de vehículo de emergencia. En caso de incidentes críticos de Paro Cardiorrespiratorio, parto extrahospitalario u obstrucción de vía aérea, informar a Médico Regulador para que este asuma el liderazgo del caso. - Aplicación de plan de contingencia ante la no disponibilidad de vehículos de emergencias en el sistema de emergencias médicas - Presentar el 100% de las llamadas al médico regulador. - Registro oportuno, preciso y completo de cada evento asignado y despachado. - Fluidez y claridad en la comunicación con móviles, prestadores, operadores y otros actores del SEM. - Transmisión precisa de la información clínica, geográfica y operativa del evento. - Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y las que le sean asignadas por el jefe inmediato |

GESTOR DE SEGUIMIENTO A VEHÍCULOS DE EMERGENCIA Y DATOS

| Características | Descripción |
| --- | --- |
| Nivel de educación | Bachiller. |
| Experiencia | Seis meses de experiencia administrativa en el sector salud |
| Habilidades y destrezas | - Capacidad para registrar información exacta, coherente y completa en tiempo real. - Destreza para validar datos ingresados por los diferentes actores operativos (despacho, médico, enfermero, operador, etc.) - Manejo fluido de plataformas tecnológicas, bases de datos, tableros de control, reportes operacionales y herramientas de gestión documental. - Comprensión de la estructura y flujo de los datos en el sistema de emergencias médicas. - Facilidad para aprender e implementar nuevas herramientas digitales y sistemas que optimicen la gestión de datos. - Disposición para actualizar procesos de recolección y reporte conforme a la evolución operativa. |
| Actividades por desarrollar | - Revisión y actualización de informe de retención en la Red de Urgencias Distrital de las ambulancias que participan en el Programa de Atención Prehospitalaria, con publicación en los chats del aplicativo WhatsApp de los grupos de estrategia de liberación y operación cada dos (02) horas. - Seguimiento al estado reportado por el talento humano de tripulantes de los vehículos de emergencia que participan en el Programa de Atención Prehospitalaria (5.7: no disponible, 5.63: no operativa, 5.8: disponible, entre otros) conforme a la oferta establecida en los convenios interadministrativos suscritos entre el FFDS y las SISS, así como a las ambulancias privadas para traslados primarios - Cambio en el Sistema Premier One del ingreso y salida de los vehículos de emergencia que reporta la SISS con aval de la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. - Verificar estado de los recursos adecuados en relación con datos en bitácoras e información de las tripulaciones. - Informar al médico regulador las novedades de los vehículos de emergencia reportadas por profesionales de enlaces de las SISS. - Seguimiento por medio del Radiotracker de: - Inspección visual en tiempo real de cada grupo de despacho para validar el conjunto de vehículos de emergencia acorde a la ubicación designada por la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. - Inspección visual en tiempo real para detectar la señal de encendido de los equipos de radiocomunicaciones portátil y base, así como, las novedades del talento humano concernientes con no contestar frecuencia. - Inspección visual de la ubicación de los vehículos de emergencia en tiempo real que se encuentran en estado de retención en la Red de Urgencias Distrital versus el informe de retención. - Inspección visual del histórico para el seguimiento a utilización de espacios designados por la Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias como bases de los vehículos de emergencia que participan en el Programa de Atención Prehospitalaria. - Rastreo y monitoreo del histórico de desplazamiento de incidente con tiempos de respuesta superior al esperado. - Activación de plan de contingencia ante la no disponibilidad de vehículos de emergencias en el sistema de emergencias médicas - Realizar las acciones pertinentes conducentes a verificar la disponibilidad del vehículo que no responde al llamado por el sistema de radiocomunicaciones, el Sistema tecnológico implementado para tal fin, e informe el resultado de estas al Médico Regulador de Urgencias. |

GESTOR DE RED COMPLEMENTARIA

| Características | Descripción |
| --- | --- |
| Nivel de educación | Bachiller. |
| Experiencia | Seis meses de experiencia administrativa en el sector salud |
| Habilidades y destrezas | - Capacidad para registrar información exacta, coherente y completa en tiempo real. - Destreza para validar datos ingresados por los diferentes actores operativos (despacho, médico, enfermero, operador, etc.) - Manejo fluido de plataformas tecnológicas, bases de datos, tableros de control, reportes operacionales y herramientas de gestión documental. - Comprensión de la estructura y flujo de los datos en el sistema de emergencias médicas - Facilidad para aprender e implementar nuevas herramientas digitales y sistemas que optimicen la gestión de datos. - Disposición para actualizar procesos de recolección y reporte conforme a la evolución operativa. |
| Actividades por desarrollar | - Alimentar la base de red complementaria. - Activar las empresas o entidades prestadoras del servicio a la que se encuentra los vehículos de transporte especial de pacientes para la atención de urgencias o emergencias en los sitios donde tienen cubiertos. - Alimentar base de datos de gestantes que fueron trasladadas a las IPS. - Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y las que le sean asignadas por el jefe inmediato |

GESTOR DE RED DE EMERGENCIAS

| Características | Descripción |
| --- | --- |
| Nivel de educación | Bachiller. |
| Experiencia | Seis meses de experiencia administrativa en el sector salud |
| Habilidades y destrezas | - Capacidad para registrar información exacta, coherente y completa en tiempo real. - Destreza para validar datos ingresados por los diferentes actores operativos (despacho, médico, enfermero, operador, etc.) - Manejo fluido de plataformas tecnológicas, bases de datos, tableros de control, reportes operacionales y herramientas de gestión documental. - Comprensión de la estructura y flujo de los datos en el sistema de emergencias médicas. - Facilidad para aprender e implementar nuevas herramientas digitales y sistemas que optimicen la gestión de datos. - Disposición para actualizar procesos de recolección y reporte conforme a la evolución operativa. |
| Actividades por desarrollar | - Recepcionar todas las solicitudes de las diferentes agencias o instituciones que activan la red de emergencias - Activar las instituciones que se requieren para apoyar la emergencia o urgencia para una atención oportuna - Responder oportunamente las solicitudes de carril de Transmilenio de las empresas o entidades prestadoras del servicio a la que se encuentra los vehículos de transporte especial de pacientes verificando que estén activos en el SEM y estén realizando algún traslado. - Solicitar a la empresa de Transmilenio la autorización del carril de Transmilenio de los vehículos de transporte especial y registrar en el sistema misional el código y quien autoriza e informar a la empresa o al despacho. - Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y las que le sean asignadas por el jefe inmediato |

GESTOR DE LIBERACIÓN VEHICULOS DE EMERGERGENCIA – GESTOR EXTERNO

| Características | Descripción |
| --- | --- |
| Nivel de educación | Bachiller |
| Otros | - Curso Humanización de la Atención en Salud. - Certificación y aprobación en inducción y reinducción, contenido mínimo: Procedimientos, Programa Gestión Clínica Eficiente, Cadena de custodia y Bioseguridad, uso adecuado del uniforme y EPP, características y contenido mínimos de los vehículos de emergencia de baja y mediana complejidad. |
| Experiencia | - Seis meses de experiencia administrativa en el sector salud |
| Habilidades y destrezas | - Conocimiento en normativas de tránsito y vehículos de emergencia - Manejo de sistemas de rastreo GPS y software de seguimiento - Capacidad para interpretar reportes técnicos y mecánicos - Gestión de mantenimiento preventivo y correctivo - Conocimiento en logística y despacho de unidades - Uso de herramientas de gestión como Excel, SAP, o sistemas especializados - Comunicación efectiva con técnicos, operativos y autoridades - Liderazgo y coordinación de equipos - Negociación con proveedores y talleres - Orientación al servicio y atención a emergencias |
| Actividades por desarrollar | - Verificar que las unidades estén listas y disponibles para atender incidentes. - Asegurar que los vehículos cuenten con combustible, mantenimiento al día y equipamiento necesario. - Recibir, validar y gestionar las solicitudes de activación de unidades. - Garantizar el cumplimiento de normativas y estándares de calidad. - Colaborar en el diseño y aplicación de estrategias para optimizar recursos. - Registrar e informar oportunamente las fallas operativas o necesidades técnicas reportadas por los operadores o detectadas durante inspecciones antes de liberar el vehículo. - Reportar novedades de operación a central de despacho y referente de enlace. - Apoyo en gestión de novedades. |

Talento humano Administrativo:

SUPERVISOR ADMINISTARTIVO

| Características | Descripción |
| --- | --- |
| Nivel de educación | Profesional en áreas de la salud o Administrador. |
| Experiencia | - Experiencia mínima certificada de dos (2) años de experiencia especializada relacionada. - Tarjeta profesional, inscripción o registro nacional. |
| Habilidades y destrezas | - Aptitud de liderazgo - Excelente manejo de relaciones interpersonales - Disciplina - Organización - Disposición para el trabajo bajo presión - Manejo de herramientas ofimáticas (Procesamiento de datos, hojas de cálculo, programas de e-mail) - Habilidades de consulta en Internet - Manejo de herramientas de comunicación asertiva. - Curso Humanización. |
| Funciones recomendadas | - Gestión del talento humano que incluye actividades de reclutamiento y selección, desarrollo, incorporación, desarrollo y capacitación, evaluación de desempeño, medición de la productividad y el rendimiento de los empleados, definición de objetivos del perfil y acciones de retención del talento. - Programación talento humano asegurando el 100% de la operación - Programación de grupo de apoyo y rotación de talento humano. - Gestión de las novedades y remplazo del talento humano. - Programación de jornadas de capacitación, inducción, reinducción y actualizaciones - Apoyo administrativo a la operación. - Evaluaciones de desempeño. - Reunión con cada uno de los perfiles para evaluar posibles planes de mejora y retroalimentación pertinente a las actividades a desarrollar. - Establecimiento, implementación y seguimiento de planes de mejora. - Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y las que le sean asignadas por el jefe inmediato. |

Médico Coordinador y de seguimiento a la calidad de la operación

| Características | Descripción |
| --- | --- |
| Nivel de educación | Profesional Médico con experiencia en urgencias. |
| Experiencia | Experiencia especifica certificada de por lo menos 24 meses con conocimientos en el SGSSS y sistemas de emergencias. |
| Habilidades y destrezas | - Aptitud de liderazgo - Excelente manejo de relaciones interpersonales - Disciplina - Organización - Capacidad para seguimiento de instrucciones - Disposición para el trabajo bajo presión - Habilidades de digitación - Manejo de herramientas ofimáticas (Procesamiento de datos, hojas de cálculo, programas de e-mail) - Manejo de herramientas de comunicación bajo ambiente Internet |
| Funciones recomendadas | - Distribuir y asignar las tareas específicas entre los colaboradores para lograr una adecuada operatividad en la sala de despacho, durante el turno asignado. - Propender por una adecuada regulación de la urgencia médica de los incidentes que ingresen, de acuerdo con el procedimiento, guías, instructivos establecidos por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. - Supervisar el trabajo realizado por los diferentes perfiles de la central de despacho y tomar las acciones correctivas con el fin de contribuir a la disminución del producto no conforme. - Realizar acompañamiento al talento humano de la sala de despacho, para obtener y desarrollar las destrezas, conocimientos y actitudes necesarios para el desempeño óptimo en el marco de las tareas asignadas. - Destrezas técnicas: conocimiento especializado y experto usando la tecnología, procesos, procedimientos y Lineamiento actuales. - Realizar seguimiento a la adherencia de los médicos reguladores al procedimiento, lineamiento e instructivos del CRUE. - Realizar seguimiento, análisis y evaluación de la operatividad para el reporte oportuno - Verificar la aplicación de plan de contingencia ante la no disponibilidad de vehículos de emergencias en el sistema de emergencias médicas. - Hacer seguimiento a los planes de mejora que se han levantado como resultado de hallazgos identificados durante la operación. - Elaborar y presentar informes sobre los resultados de las actividades desarrolladas, con el fin de brindar insumos para correctivos y toma de decisiones. - Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo, el área de desempeño y las que le sean asignadas por el jefe inmediato. |

FORMADOR

| Características | Descripción |
| --- | --- |
| Nivel de educación | Profesional en ciencias de la salud (Psicólogo o enfermero profesional). |
| Otros | - Tarjeta profesional, inscripción o registro nacional. Verificar la base de datos del Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud – RETHUS del Ministerio de Salud. - Curso Humanización de la Atención en Salud. - Certificación y aprobación en inducción y reinducción, con contenido mínimo: Procedimientos, lineamientos y demás documentación de la entidad, Procedimiento establecido por la entidad para Atención Prehospitalaria y en Salud Mental, Programa Gestión Clínica Eficiente, Cadena de custodia y Bioseguridad, uso adecuado del uniforme y EPP, características y contenido mínimos de los vehículos de emergencia de baja y mediana complejidad, más los temas que la subred defina. |
| Experiencia | Experiencia específica certificada de por lo menos doce (12) meses en proceso de formación en centro de contacto |
| Habilidades y destrezas | - Aptitud de liderazgo - Excelente manejo de relaciones interpersonales - Disciplina - Organización - Disposición para el trabajo bajo presión - Manejo de herramientas ofimáticas (Procesamiento de datos, hojas de cálculo, programas de e-mail) - Habilidades de consulta en Internet - Manejo de herramientas de comunicación asertiva. - Conocimiento en atención prehospitalaria, urgencias y emergencias. - Dominio de protocolos de atención del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). - Conocimiento de la Red y capacidad instaladas de servicios de Urgencias de Bogotá. - Conocimiento en TRIAGE y categorización de prioridades. |
| Actividades por desarrollar | - Actualización de contenidos de las actividades de inducción y reinducción del talento humano de la central de despacho Formación de los agentes nuevos y antiguos al inicio de la operación de acuerdo con el instrumento y contenidos acordados con la entidad - Brindar retroalimentación y hacer seguimiento a los agentes en caso de detectar fallas en la prestación del servicio. - Mantener actualizada a la operación respecto a los cambios que la Entidad implemente o requiera. - Generar los distintos informes con relación a las actividades realizadas y los resultados obtenidos. - Elaboración de manuales de capacitación y procesos operacionales de acuerdo con las directrices de la entidad. - Realizar evaluaciones periódicas de seguimiento para medir el conocimiento de los agentes. - Programar inducción y entrenamiento a los agentes en los proyectos que se atienden de la entidad. - Prestar apoyo y realizar seguimiento junto con el supervisor y líder de calidad definiendo estrategias diarias para mejorar la prestación del servicio. - Identificar posibles problemas y realizar planes de acción, medidas correctivas, preventivas y de mejora. - En el caso del formador de perfil de psicología programar en conjunto con la ARL actividades de descarga emocional, manejo de estrés, y actividades que mejoren el ambiente laboral - En el caso del formador de perfil de psicología realizar descarga emocional individual cuando sea requerido - Acudir a las capacitaciones y reuniones programadas por la Entidad. - Demás funciones solicitadas por la entidad. |

# 8. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

- Para brindar la atención desde la operación del centro de despacho, se debe identificar los accesos a las plataformas disponibles en la SDS.

- Presentar a la entidad el plan y la programación para la ejecución de las actividades de capacitación, las cuales serán desarrolladas por el equipo de formadores y la mesa de ayuda, orientadas al uso adecuado de la herramienta y de los equipos tecnológicos, dirigidas al personal involucrado en la operación (equipo administrativo y equipo operativo).

- La Infraestructura de la central de despacho y los equipos de cómputo serán aportada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.

- Garantizar usuarios únicos e intransferibles para cada uno de los profesionales, agentes o personas que hacen seguimiento a la operación y disponer de una herramienta de control de acceso por roles e identificación de cada usuario del sistema.

- Toda la operación y prestación del servicio debe ser presencial.

- El proveedor debe suscribir con la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, un acuerdo de confidencialidad de la información que se va a manejar en la operación, así mismo, se debe dar a conocer el Acuerdo de Confidencialidad al personal interno y externo vinculado a la prestación del servicio.

- Contar con procedimientos disciplinarios para sus empleados en el evento en que se incumplan las políticas y procedimientos de seguridad de la organización, de las metas y actividades estipuladas en los compromisos contractuales.

- Disponer de las herramientas y/o equipos adicionales requeridos para el seguimiento y control de actividades por parte del perfil de analista de monitoreo y funcionarios de Regulación. Así como disponer del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos dedicados a las herramientas de apoyo, visualización que se consideren para el seguimiento de la operación en la Entidad.

- Cada uno de los informes registrados debe ser alineado a los indicadores de gestión y pago definidos.

- El proveedor debe atender y dar respuesta a los cambios solicitados por la entidad, respecto a las configuraciones y actualizaciones de acuerdo a los servicios contratados.

- Se debe hacer registro, seguimiento y control de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo que se realice a los equipos dedicados al monitoreo de la operación en la Entidad.

La entidad entregará al proveedor el alcance, lineamientos y detalle los procesos de la operación, para lo cual, el proveedor debe fijar tiempos de implementación de todos los servicios, durante la fase inicial se completar los requerimientos de talento humano, los cuales deben surtir todos los procesos de capacitación definidos por la entidad.

Ante la suscripción del acta de inicio, el proveedor debe entregar un cronograma detallado con todas las actividades para llevar a cabo la operación apropiada, así como las actividades identificadas en la ruta crítica. El proveedor deberá indicar de manera detallada las actividades de gestión del talento humano, condiciones técnicas y de ambiente de trabajo y procedimientos para la gestión del talento humano, las cuales deberán cumplir como mínimo con las condiciones establecidas por la normativa vigente para los entornos de trabajo asociados a la actividad.

Durante los primeros tres meses el proveedor debe:

- Completar Integraciones a las plataformas misionales (BOGOTA DIGITAL, CCORUS, SIRC) según las indicaciones dada por la SDS.

- Integraciones con la plataforma Bogotá Digital.

Se construirá plan de desarrollos en la plataforma misional SISEM y en la APP Emergencias Médicas de Bogotá en el orden de prioridad y ejecución definidos por la entidad para esto el contratista deberá disponer del equipo de desarrollo suficiente para la entrega oportuna de los requerimientos definidos que permitan la agilidad y oportuna disposición de actividades operativas en el marco del SEM de Bogotá.

Las actividades contempladas durante la finalización del servicio no significan costos adicionales para la Entidad, ni para el Proveedor más allá de los servicios y condiciones definidas en el presente documento.

Durante la ejecución del contrato el Proveedor deberá garantizar acceso según los roles definidos en la Entidad a la consulta de las bases de datos de las atenciones realizadas, reportes e informes operativos y administrativos de la plataforma misional SISEM y APP Emergencias Médicas Bogotá, reporte de las gestiones efectuadas por la mesa de ayuda, actividades de actualización y gestiones de seguridad de la información en las plataformas, así como, los resultados a todos los indicadores de la operación del servicio con los criterios establecidos en todos los ítems del contrato, producto de la gestión realizada durante toda la ejecución del contrato.