MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso Contractual, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007 y los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a ejecutar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado la asunción del Riesgo previsible propio de este tipo de contratación aceptando su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente asignado a la Entidad Estatal en el Contrato.

De acuerdo con el procedimiento de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el presente Proceso Contractual.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

El orden de prioridad fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro, improbable, posible, probable, casi cierto) y su impacto (insignificante, menor, moderado, mayor, catastrófico) dichos riesgos fueron catalogados y clasificados teniendo en cuenta su calificación en la siguiente tabla, también es de tenerse en cuenta prioridad de tratamiento y control de riesgo así:

ESCALA DE PROBABILIDAD.

| PROBALIDAD DEL RIESGO |  |  |
| --- | --- | --- |
| PROBABILIDAD | CATEGORÍA | VALORACIÓN |
| RARO | Puede ocurrir excepcionalmente | 1 |
| IMPROBABLE | Puede ocurrir ocasionalmente | 2 |
| POSIBLE | Puede ocurrir en cualquier momento futuro | 3 |
| PROBABLE | Probablemente va a ocurrir | 4 |
| CASI CIERTO | Ocurre en la mayoría de las circunstancias | 5 |

CATEGORÍAS DEL RIESGO

| CATEGORÍA DEL RIESGO |  |
| --- | --- |
| VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |
| 8, 9 Y 10 | RIESGO EXTREMO |
| 6 Y 7 | RIESGO ALTO |
| 5 | RIESGO MEDIO |
| 2, 3 Y 4 | RIESGO BAJO |

VALORACIÓN DEL RIESGO

MATRIZ DE RIESGO

No.; Clase; Fuente; Etapa; Tipo; Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir); Consecuencia de la Ocurrencia del evento; Probabilidad; Impacto; Valoración del riesgo; categoría; ¿A quién se le asigna?; Tratamiento/ Controles a ser implementados; Impacto después del Tratamiento; ¿Afecta la ejecución del Contrato?; Persona responsable por implementar el tratamiento; Fecha estimada en que se inicia el tratamiento; Fecha estimada en que se completa el tratamiento; Monitoreo y revisión. Probabilidad; Impacto; Valoración del riesgo; Categoría; ¿Cómo se realiza el monitoreo?; Periodicidad ¿Cuándo?. 1; GENERAL; INTERNO; EJECUCIÓN; FINANCIERO; Aumento del precio del dólar; Aumento de precios de los elementos; 2; 3; 4; Riesgo bajo; Contratista-Municipio; Se realizará seguimiento periódico por parte de supervisor del contrato, con el fin de controlar la ocurrencia del riesgo.; 1; 2; 3; Riesgo Bajo; SI; SUPERVISOR DEL CONTRATO; MENSUAL; Liquidación del contrato; INFORMES DE SUPERVISION; Mensualmente. 2; GENERAL; EXTERNO; EJECUCIÓN; FINANCIERO; Modificación en la legislación tributaria creación de nuevos impuestos.; Rompimiento económico del contrato.; Raro; Menor; 3; Riesgo Bajo; Entidad; Prever los posibles cambios en las tasas de los diferentes impuestos o la imposición de nuevo a nivel nacional; Raro; Moderado; 4; Riesgo Bajo; No; Municipio; Acta de inicio; Acta de terminación; N.A.; Acorde a la fecha de entrega de los bienes. 3; GENERAL; INTERNO; EJECUCIÓN; FINANCIERO; Mora en el pago por parte de la entidad; Desequilibrio económico en el contrato; Raro; Moderado; 4; Riesgo Bajo; Entidad; Controlar los tiempos en cada dependencia en los vistos buenos para orden de pago; Raro; Moderado; 4; Riesgo Bajo; No; Supervisor; Acta de inicio; Acta de terminación; N.A.; N.A.. 4; GENERAL; INTERNO; SELECCIÓN; OPERACIONAL; Que el proceso se declare desierto.; No suscripción del contrato; Posible (3); Catastrófico (5); 8; Riesgo extremo; Municipio; Verificar los requisitos habilitantes solicitados en el proceso para garantizar que exista pluralidad de oferentes; Raro (1); Menor (2); 3; Riesgo Bajo; Si; Municipio; Elaboración de estudios previos y pliego de condiciones; Obtención de los estudios previos y pliego de condiciones; Revisión de los requisitos habilitantes tanto en estudios previos como en pliego de condiciones; Elaboración de estudios previos y pliego de condiciones. 5; GENERAL; EXTERNO; CONTRATACIÓN; OPERACIONAL; Que el contrato no se firme.; Obstruye la ejecución del objeto a contratar; Raro (1); Menor (2); 3; Riesgo bajo; Contratista; Hacer efectiva la póliza de seriedad de la oferta; Raro (1); Insignificante (1); 2; Riesgo bajo; Si; Municipio; Fecha de la resolución de adjudicación; Firma del contrato; Verificar que el contratista suscriba el contrato; Suscripción del contrato. 6; GENERAL; EXTERNO; EJECUCIÓN; OPERACIONAL; No cumplimiento de las obligaciones del contrato; Incumplimiento del objeto contractual; Posible; Menor; 5; Riesgo medio; Contratista; Verificar que el contratista cumpla con cada una de las obligaciones contractuales; Raro; Insignificante; 2; Riesgo Bajo; Si; Municipio; Firma del contrato; Liquidación del contrato; Informes del supervisor donde se verifique el cumplimiento de cada obligación contractual; Mensualmente. 7; GENERAL; INTERNO; PLANEACIÓN; FINANCIERO; No contar con el flujo de caja para la cancelación de las cuentas; Suspensión y demoras en la ejecución del contrato.; Raro; Menor; 3; Bajo; Municipio; Verificación mensual del flujo de caja; Improbable; Insignificante; 3; Bajo; NO; Municipio; Fecha inicio del contrato; Fecha final del contrato; Revisión flujo de caja; Mensualmente. 8; GENERAL; EXTERNO; EJECUCION; REGULATORIO; Actualización en norma técnica; Retraso en la ejecución del contrato; Improbable; Menor; 4; Bajo; Municipio; Revisar constantemente la normatividad relacionada con el objeto del contrato; Raro; Insignificante; 2; Riesgo bajo; Si; Municipio; Fecha en que se empiecen a implementar la nueva normatividad; Liquidación del contrato; Verificación de la normatividad; Mensualmente. 9; ESPECÍFICO; EXTERNO; EJECUCIÓN; OPERACIONAL; No cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas por la entidad; Suministro de productos de mala calidad; Posible; Menor (2); 5; Riesgo medio; Contratista; Verificar que los productos entregados cumplan con las condiciones de calidad y especificaciones técnicas; Raro (1); Insignificante (1); 2; Riesgo Bajo; Si; Municipio; Firma del contrato; Liquidación del contrato; Acta de recibo de productos entregados por el contratista; Mensualmente. 10; ESPECÍFICO; INTERNO; EJECUCIÓN; OPERACIONAL; Relaciones laborales como accidentes laborales de personal, y enfermedades de origen profesional; Sobrecosto en la ejecución del contrato e incumplimiento en la prestación del servicio contratado; Improbable; Mayor; 6; Alto; Contratista; establecer programa de salud ocupacional por parte del operador; Improbable; Insignificante; 1; Bajo; NO; contratista; Fecha inicio del contrato; Fecha final del contrato; Revisión informes de ejecución; Según lo estimado en el Contrato. 11; ESPECÍFICO; INTERNO; EJECUCIÓN; OPERACIONAL; Incumplimiento en los perfiles del personal propuesto; Incumplimiento del contrato; Posible; Mayor; 7; Alto; Contratista; Verificación continúa por parte del supervisor del personal contratado por parte del contratista.; Raro; Menor; 3; Bajo; NO; Supervisor; Fecha inicio del contrato; Fecha final del contrato; Supervisión ejecución del contrato; Durante la ejecución del contrato. 12; ESPECÍFICO; EXTERNO; EJECUCIÓN; OPERACIONAL; Falta de calidad en el servicio prestado; Deficiencia en la oportuna prestación del servicio; Posible; Menor; 5; Medio; Contratista; Monitoreo y control constante a avances y ejecución de actividades programadas; Improbable; Insignificante; 3; Bajo; NO; Supervisor; Fecha inicio del contrato; Fecha final del contrato; Revisión informes avances de ejecución; Mensualmente. 13; ESPECIFICO; EXTERNO; EJECUCIÓN; OPERACIONAL; Mano de obra calificada; Producto defectuoso o de mala calidad sin satisfacer los requerimientos de la entidad; Posible; Mayor; 6; Riesgo BAJO; CONTRATISTA; Comunicación oportuna por parte del contratista y plan de contingencia por parte del mismo .; Improbable; Insignificante; 2; Bajo; No; Municipio; Fecha inicial del contrato; Fecha final del contrato; Revisión de informes de ejecución; Según lo estimado en el contrato. 14; ESPECIFICO; EXTERNO; EJECUCIÓN; SOCIAL Y POLÍTICO; Falta de ejecución el contrato por alteraciones de orden público; No se satisface la necesidad requerida por el Municipio.; Posible; Mayor; 6; Riesgo BAJO; MUNICIPIO- CONTRATISTA; Comunicación oportuna por parte del contratista y plan de contingencia por parte del mismo; Improbable; Insignificante; 2; Bajo; No; Municipio; Fecha inicial del contrato; Fecha final del contrato; Revisión de informes de ejecución; Según lo estimado en el contrato. 15; ESPECIFICO; EXTERNO; EJECUCIÓN; AMBIENTAL; Circunstancias climatológicas que no permitan la ejecución de la obra; No se satisface la necesidad requerida por el Municipio; Posible; Mayor; 6; Riesgo alto; Contratista- Municipio; Verificar según reportes del IDEAM días benefactores para el desarrollo del contrato; Raro; Insignificante; 1; Riesgo bajo; No; Contratista; Fecha inicial del contrato; Fecha final del contrato; Revisión de informes de ejecución; Según lo estimado en el contrato. 16; ESPECIFICO; INTERNO; EJECUCION; ECONOMICOS; Variación de los precios ofertados; La propuesta económica forma parte integral del contrato, por tal razón el contratista está obligado a sostener los precios de su oferta, dado el carácter vinculante de esta, en caso de que se presenten variaciones en los precios unitarios de los repuestos y servicios ofertados, asume este riesgo en su totalidad el contratista; 1; 3; 4; Riesgo bajo; Contratista; Se realizará seguimiento periódico por parte de las instancias responsables como el supervisor del contrato, con el fin de controlar la ocurrencia del riesgo.; 1; 2; 3; Riesgo Bajo; SI; SUPERVISOR DEL CONTRATO; MENSUAL; MENSUAL; INFORMES DE SUPERVISION; MENSUAL. 17; ESPECÍFICO; EXTERNO; EJECUCIÓN; AMBIENTAL; Inadecuado manejo ambiental y/o no contar con los correspondientes permisos y licencias; Multas por incumplimiento en manejo ambientales y/o permisos; Posible (3); Mayor (4); 7; Riesgo alto; Contratista; Verificar para la ejecución del contrato, que el contratista posea las licencias, autorizaciones y permisos correspondientes; Raro (1); Insignificante (1); 2; Riesgo Bajo; Si; Municipio/Contratista; Firma del contrato; Liquidación del contrato; Informes del contratista; Cada entrega.