MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

|  | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y, cómo ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento |  |  |  | Afecta la ejecución del contrato | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |  |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Riesgo asociado al cumplimiento del contrato | No satisfacción de la Necesidad de la entidad en los términos previstos para ello | 3 | 6 | 9 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el riesgo al contratista a través de las garantías prevista en el proceso de contratación | 3 | 3 | 6 | Alto | No | Supervisor del contrato | Al firmar el acta de inicio del contrato | Fecha acta de terminación del contrato | Actas de supervisión | Mensual |
| 2 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Riesgo de daños producidos a terceros | El municipio se vea obligado a indemnizar a los destinatarios como consecuencia de actividades ejecutadas, no cumplir las normas de higiene y de bioseguridad | 4 | 4 | 8 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir el riesgo al contratista a través de las garantías prevista en el proceso de contratación | 4 | 2 | 6 | Alto | No | Supervisor del contrato | Al firmar el acta de inicio del contrato | Fecha acta de terminación del contrato | Actas de supervisión | Mensual |
| 3 | Específico | Externo | Ejecución | Riesgo operacional | Riego asociado a la calidad de la obra a construir | La obra no cumpla con las especificaciones técnicas | 3 | 6 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el riesgo al contratista a través de las garantías prevista en el proceso de contratación | 3 | 3 | 6 | Alto | No | Supervisor del contrato | Al firmar el acta de inicio del contrato | Fecha acta de terminación del contrato | Actas de supervisión | Mensual |
| 4 | Especifico | Interno | Contractual | Riesgo Operacional | Riesgo asociado a la seriedad de la oferta | No cumplimiento o aceptación del proceso contractual | 3 | 6 | 9 | Riesgo Medio | Contratista | Transferir el riesgo al contratista a través de las garantías prevista en el proceso de contratación | 3 | 3 | 6 | Alto | No | Supervisor del contrato | Al firmar el acta de inicio del contrato | Fecha acta de terminación del contrato | Actas de supervisión | Mensual |
| 5 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo operacional | Riesgo asociado al pago de salarios | No cumplimiento con el pago de los salarios a los trabajadores | 3 | 6 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el riesgo al contratista a través de las garantías prevista en el proceso de contratación | 3 | 3 | 6 | Alto | No | Supervisor del contrato | Al firmar el acta de inicio del contrato | Fecha acta de terminación del contrato | Actas de supervisión | Mensual |
| 6 | Especifico | Interno | Ejecución | Riesgo Operacional | Riesgo asociado al buen manejo del anticipo | No cumplimiento con el buen manejo del anticipo | 3 | 6 | 7 | Riesgo Alto | Contratista | Transferir el riesgo al contratista a través de las garantías prevista en el proceso de contratación | 3 | 3 | 6 | Alto | No | Supervisor del contrato | Al firmar el acta de inicio del contrato | Fecha acta de terminación del contrato | Actas de supervisión | Mensual |