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MATRIZ 3 - RIESGOS

Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad. 

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.
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Matriz de Riesgos
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	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción (Qué puede pasar y, cómo ocurrir)
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad





	Impacto
	Valoración
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/Controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	Afecta la ejecución del contrato
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Fecha estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración del riesgo
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad ¿Cuándo?

	1
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgo operacional
	Riesgo asociado al cumplimiento del contrato
	No satisfacción de la Necesidad de la entidad en los términos previstos para ello
	3
	6
	9
	Riesgo Alto 
	Contratista
	Transferir el riesgo al contratista a través de las garantías prevista en el proceso de contratación
	3
	3
	6
	Alto
	No

	Supervisor del contrato
	Al firmar el acta de inicio del contrato
	Fecha acta de terminación del contrato
	Actas de supervisión
	Mensual

	2
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Riesgo operacional
	Riesgo de daños producidos a terceros
	El municipio se vea obligado a indemnizar a los destinatarios como consecuencia de actividades ejecutadas, no cumplir las normas de higiene y de bioseguridad
	4
	4
	8
	Riesgo Medio
	Contratista
	Transferir el riesgo al contratista a través de las garantías prevista en el proceso de contratación
	4
	2
	6
	Alto
	No

	Supervisor del contrato
	Al firmar el acta de inicio del contrato
	Fecha acta de terminación del contrato
	Actas de supervisión
	Mensual

	3
	Específico
	Externo
	Ejecución
	Riesgo operacional
	Riego asociado a la calidad de la obra a construir
	La obra no cumpla con las especificaciones técnicas
	3
	6
	7
	Riesgo Alto 
	Contratista
	Transferir el riesgo al contratista a través de las garantías prevista en el proceso de contratación
	3
	3
	6
	Alto
	No

	Supervisor del contrato
	Al firmar el acta de inicio del contrato
	Fecha acta de terminación del contrato 
	Actas de supervisión
	Mensual

	4
	Especifico
	Interno
	Contractual
	Riesgo Operacional
	Riesgo asociado a la seriedad de la oferta
	No cumplimiento o aceptación del proceso contractual
	3
	6
	9
	Riesgo Medio
	Contratista
	Transferir el riesgo al contratista a través de las garantías prevista en el proceso de contratación
	3
	3
	6
	Alto
	No

	Supervisor del contrato
	Al firmar el acta de inicio del contrato
	Fecha acta de terminación del contrato
	Actas de supervisión
	Mensual

	5
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Riesgo operacional
	Riesgo asociado al pago de salarios
	No cumplimiento con el pago de los salarios a los trabajadores
	3
	6
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	Transferir el riesgo al contratista a través de las garantías prevista en el proceso de contratación
	3
	3
	6
	Alto
	No

	Supervisor del contrato
	Al firmar el acta de inicio del contrato
	Fecha acta de terminación del contrato 
	Actas de supervisión
	Mensual

	6
	Especifico
	Interno
	Ejecución
	Riesgo Operacional
	Riesgo asociado al buen manejo del anticipo
	No cumplimiento con el buen manejo del anticipo
	3
	6
	7
	Riesgo Alto
	Contratista
	Transferir el riesgo al contratista a través de las garantías prevista en el proceso de contratación
	3
	3
	6
	Alto
	No

	Supervisor del contrato
	Al firmar el acta de inicio del contrato
	Fecha acta de terminación del contrato 
	Actas de supervisión
	Mensual
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