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ANEXO No. 3

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE GARANTÍAS.

En la definición de los parámetros de mecanismos de cobertura de los riesgos deberán efectuarse dentro de los términos definidos en el SECCIÓN III SUBSECCIÓN I del Decreto 1082 de 2015.

GARANTÍAS DEL PROCESO ETAPA CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

	MECANISMO DE COBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DEL RIESGO
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA-VIGENCIA

	Garantía única
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento del contrato
	Veinte por ciento 20% del valor del contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a La vigencia del contrato y sesenta (60) días calendario más.
	Ampara el riesgo de incumplimiento durante la vigencia del contrato y sesenta (60) días calendario más. La estimación del riesgo cubre el veinte por ciento 20% del valor del contrato como quiera que se pretenda el pago parcial o definitivo de los perjuicios que cause a la entidad, en los mismos términos de la Cláusula Penal pecuniaria.

	Garantía Única

	Riesgo operativo
	Calidad de los   bienes y/o elementos incluidos repuestos.
	Cincuenta por ciento (50%) del Valor del Contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y doce (12) meses más.
	Ampara el riesgo de mala calidad de los bienes incluidos repuestos durante la vigencia del contrato y doce (12) meses más, buscando resarcir el detrimento causado a la entidad durante la vigencia del contrato.

	Garantía Única
	Riesgo operativo
	Calidad del servicio preventivo y/o correctivo
	Cincuenta por ciento (50%) del Valor del Contrato
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y doce (12) meses más.
	Ampara el riesgo de mala calidad del servicio preventivo y/o correctivo durante la vigencia del contrato y doce (12) meses más, buscando resarcir el detrimento causado a la entidad durante la vigencia del contrato.

	Garantía
	Riesgo jurídico
	No pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales
	Cinco por ciento 5% del valor total del contrato.
	Contratista
	Vigente por un término igual a la vigencia del contrato y tres (3) años más.
	Ampara a la Entidad de los perjuicios que se le ocasione como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones laborales a que este obligado el contratista derivado de la contratación del personal utilizados para la ejecución del contrato.












CLAUSULAS SANCIONATORIAS

	MECANISMO DECOBERTURA
	CLASE DE RIESGO

	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA-VIGENCIA

	Multa
	Riesgo Jurídico
	Incumplimiento parcial
	Multas cuyo valor se liquidará con base en un cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor dejado de cumplir o entregar.
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo hasta por un plazo de quince (15) días calendario, que se descontará del saldo que le adeude la Entidad. Esta sanción se impondrá mediante acto administrativo motivado, en el que se expresará las causas que dieron lugar a ella.
	Ampara la mora o incumplimiento parcial de alguna obligación derivada del contrato por causas imputables al contratista.

	Multa
	Riesgo jurídico
	La no constitución dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única.
	Multa cuyo valor se liquidará con base en un cero punto dos por ciento (0,2%) del valor del contrato.
	Contratista
	La multa se aplicará por cada día de retardo y hasta por diez (10) días calendario.
	Cuando el contratista no constituya dentro del término y en la forma prevista en el contrato, o en alguno de sus modificatorios, la póliza de garantía única.

	Cláusula Penal Pecuniaria
	Riesgo jurídico
	Incumplimiento total – declaratoria de caducidad
	Veinte por ciento (20%) del valor total de contrato
	Contratista
	El Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato cuando se trate de incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato, esta cláusula operará por el simple retardo.
	Ampara el incumplimiento parcial o definitivo del contrato por parte del contratista, se busca el pago parcial y definitivo de los perjuicios que se causen a la entidad, esta cláusula operará por el simple retardo.



OTROS RIESGOS DERIVADOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	MECANISMO DECOBERTURA
	CLASE DE RIESGO
	TIPIFICACION DE LOS RIESGOS
	ESTIMACION DEL RIESGO
	ASIGNACION DEL RIESGO
	VIGENCIA
	JUSTIFICACION COBERTURA-VIGENCIA

	Garantía Técnica
	Riesgo operativo
	Garantía técnica equipos y repuestos.
	Valor demostrado del daño
	Contratista
	Vigente por un término de doce (12) meses contados a partir de la fecha de la realización del mantenimiento.
	Ampara el riesgo de la mala calidad de los bienes y/o repuestos y/o servicios, buscando cubrir los riesgos de daños causados a la entidad durante la vigencia del contrato y doce (12) meses más.
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ANÁLISIS DEL RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO


	Número 
	Clase
	Fuente
	Etapa
	Tipo
	Descripción 
	Consecuencia de la ocurrencia del evento
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	¿A quién se le asigna?
	Tratamiento/
controles a ser implementados
	Impacto después del tratamiento
	¿Afecta el equilibrio económico del contrato?
	Persona responsable por implementar el tratamiento
	Fecha estimada en  que se inicia el tratamiento
	Fecha Estimada en que se completa el tratamiento
	Monitoreo y revisión

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Probabilidad
	Impacto
	Valoración 
	Categoría
	
	
	
	
	¿Cómo se realiza el monitoreo?
	Periodicidad 

	1
	General
	Interno
	Selección
	Operacional
	Que no se presenten oferentes al proceso de selección. 
	No satisfacción de la necesidad, declaratoria de desierta del proceso, incumplimiento a la programación contractual.
	2
	3
	5
	Riesgo Alto
	Entidad
	Verificar el estudio de conveniencia y oportunidad para establecer los factores por los cuales no se recibieron ofertas.
	2
	2
	4
	Riesgo Bajo
	No
	Estructurador del Estudio de Conveniencia y Oportunidad (ECO)
	Plazo de recepción de ofertas.
	Publicación de los estudios previos e invitación publica para recibir ofertas.
	Recepción de ofertas.
	Una vez

	2
	General
	Externo
	Selección 
	Operacional 
	Que una vez recibidas las ofertas se encuentre falsedad en los documentos que la conforman.
	Declaratoria desierta del proceso de contratación.
	1
	4
	5
	Riesgo bajo
	Proponente
	Verificación de las ofertas por parte de los comités evaluadores.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	No
	Funcionarios que conforman los comités evaluadores.
	Etapa de evaluación de las ofertas.
	Publicación del informe de evaluación.
	Verificación de las ofertas 
	De acuerdo al cronograma del proceso de contratación.

	3
	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Que no se reciban los bienes y o servicios contratados de acuerdo a las especificaciones técnicas descritas.
	Afecta el bienestar del personal policial y sus visitantes  
	2
	3
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas y exigencia de la garantía técnica.
	1
	4
	5
	Riesgo Medio
	Si
	Supervisor del contrato
	Inicio del contrato.
	Fin del contrato
	Informe de supervisión 
	Por cada evento

	


4

	Especifico
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	No se cumpla con la entrega oportuna de los elementos, bienes o servicios 
	Que no se reciban los bienes y la entidad no pueda suplir las necesidades  
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	Transferir el riesgo: a través de las cláusulas sancionatorias. 
	3
	2
	5
	Riesgo Medio
	Si
	Supervisor del contrato
	Desde el inicio del plazo de ejecución contrato. 
	Término del Contrato
	A través del seguimiento en la ejecución del contrato a través de los informes de supervisión. 
	Por cada evento

	5
	General 
	Externo
	Ejecución
	Operacional
	Que el contratista no cumpla con el contrato.
	Terminación anormal del contrato, sin el cumplimiento del objeto contractual.
	1
	4
	5
	Riesgo Medio
	Contratista
	Transferencia del riesgo, a través de las cláusulas de cumplimiento y reducir las consecuencias o el impacto de riesgo.
	1
	2
	3
	Riesgo Bajo
	Si
	Supervisor del contrato
	Desde el inicio del contrato
	Término del Contrato
	Informe de supervisión y seguimiento contractual.
	Por cada evento
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