PROGRAMA COLOMBIA SOLAR

RIESGO ORGANIZACIONAL

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

MARZO  31 DE  2026

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	4

2.	JUSTIFICACIÓN	5

3.	MARCO CONCEPTUAL	6

3.1.	Teoría de los accidentes normales NAT.	12

3.2.	Teoría de las Organizaciones de alta confiabilidad HRO.	13

3.3.	Teoría de la Desviación de Diane Vaughan.	16

3.4.	Modelo del “queso suizo” (Reason)	18

3.5.	Gestión estratégica del riesgo	20

4.	MARCO METODOLÓGICO	22

4.1.	Criterios de selección de casos	23

4.2.	Definición de unidades de análisis	24

5.	ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL	24

5.1.	Programas energéticos fallidos	25

5.1.1.	Accidente nuclear de Chernóbil (1986)	25

5.1.2.	Derrame de petróleo de Deepwater Horizon (2010)	27

5.2.	Grandes proyectos de infraestructura	28

5.2.1.	Desastre del Transbordador Espacial Challenger (1986)	29

5.2.2.	El colapso de Carillion (2018)	34

5.3.	Programas de subsidios con captura institucional	38

5.3.1.	Programa de subsidios a combustibles, implementado en Nigeria	39

5.3.2.	Subsidios energéticos implementados en Argentina	42

5.4.	Crisis sanitarias con fallas organizacionales	44

5.4.1.	Programa de vacunación contra el dengue en Filipinas (2016–2017)	45

5.5.	Escándalos regulatorios documentados	49

5.5.1.	Dieselgate (Volkswagen Emissions Scandal)	49

5.5.2.	Theranos: el fraude en la tecnología de los cuidados de salud	51

6.	MATRIZ COMPARATIVA	54

7. PATRONES ORGANIZACIONALES Y TIPOLOGÍA DEL RIESGO	59

8.	METODOLOGÍAS DE RIESGOS EN POLÍTICA PÚBLICA	62

a.	Enfoque Bardach	64

9.	MATRIZ METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS	68

10.	INDICADORES PREVENTIVOS	69

11.	RECOMENDACIONES	71

12.	ANEXOS	72

# INTRODUCCIÓN

Las dinámicas contemporáneas de las organizaciones se inscriben en un proceso multidimensional de globalización que produce transformaciones simultáneas en los ámbitos político, económico y social. En este contexto, los cambios acelerados y continuos reconfiguran las estructuras organizacionales y complejizan sus formas de operación, impulsadas por factores como la competitividad, las demandas de modernización, la búsqueda de sostenibilidad económica, la estratificación interna, así como la construcción de estatus y reputación institucional.

Bajo estas condiciones, el cumplimiento de los objetivos institucionales implica procesos permanentes de adaptación y transformación organizacional. Ello exige el diseño e implementación constante de estrategias orientadas a optimizar el uso de los recursos, al tiempo que los individuos se integran y alinean con los marcos normativos, valores y prácticas que configuran la cultura organizacional.

Para Maldonado (2020), citado por Mora (2022), en el entorno global, las organizaciones enfrentan mayores exigencias en materia de gestión del riesgo debido al incremento de la competencia y a la complejidad de los entornos en los que operan. Esta situación las obliga a adoptar decisiones orientadas a identificar, asumir y mitigar riesgos, así como a proteger su patrimonio con el fin de garantizar la continuidad de sus operaciones.

Asimismo, deben desarrollar estrategias de innovación y creatividad que fortalezcan su capacidad competitiva, incorporar nuevas tecnologías, atraer y retener talento humano cualificado, realizar inversiones en propiedad, planta y equipo y adaptarse a marcos regulatorios en constante transformación. Es así como, la progresiva complejidad e imprevisibilidad del entorno, hace que la gestión del riesgo sea un factor esencial en las organizaciones, tanto privadas como públicas, en todos los sectores (Mora, 2022). En el entorno global, los cambios y la evolución de los riesgos son constantes, y no prepararse deja desprotegida a toda la organización (ISO-Tool, 2022). Como resultado, cada vez más, los gerentes y jefes de proyectos se involucran con acciones, prácticas y rutinas a través de las cuales dan sentido a la gestión del riesgo, a sí mismos y a sus roles (Mayer et al., 2020).

En este contexto, resulta necesario un análisis multidimensional que permita comprender la relación sistémica entre el riesgo y la organización tanto en su entorno interno como externo, considerando su articulación con los objetivos estratégicos, la gestión financiera, la innovación, la tecnología, la seguridad de la información y los procesos de transformación digital.

# JUSTIFICACIÓN

En el contexto de la administración pública, la gestión de riesgos se apoya en un conjunto de marcos conceptuales, modelos normativos, estándares internacionales y metodologías especializadas que guían a las entidades en los procesos de identificación, análisis y tratamiento de los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos estratégicos y misionales.

Dichos instrumentos pueden ser implementados de forma autónoma o bajo esquemas integrados, lo que contribuye a fortalecer la coherencia institucional y favorece una toma de decisiones fundamentada en datos objetivos. Para esta labor, las instituciones pueden optar por implementar los lineamientos de las normas emitidas por la Organización Internacional de Normalización (ISO) así como las directrices del departamento de la Función Pública en materia de administración del riesgo.

No obstante, en el ámbito de la ejecución de políticas públicas, la naturaleza de los eventos que pueden materializarse y afectar el logro de los objetivos no siempre puede abordarse de manera suficiente a través de esquemas metodológicos centrados principalmente en la identificación de eventos, la estimación de probabilidades, la evaluación de impactos y el diseño de controles para su mitigación. Si bien esta perspectiva resulta útil para estandarizar procesos y fortalecer los mecanismos de control institucional, su enfoque tiende a concebir los riesgos como eventos aislados vinculados mediante relaciones causales relativamente lineales. Ello puede limitar la comprensión de las dinámicas organizacionales, políticas e institucionales más complejas que suelen emerger durante la implementación de las políticas públicas.

Específicamente en la ejecución de políticas públicas, un sistema social se manifiesta como un conjunto de actores que participan o están involucrados en una situación problemática, en la cual cada actor cumple un rol específico y persigue intereses y metas distintas que orientan sus acciones dentro del sistema (Olaya y Quintero, 2016). Esta configuración de actores y relaciones contribuye a explicar, al menos en parte, por qué la ejecución de las políticas públicas está expuesta a tensiones, resistencias y resultados no previstos (Rodríguez, 2026).

Así las cosas, un análisis de riesgo organizacional en el contexto de política pública no se puede abordar de forma lineal bajo el esquema causa-efecto, dado que impacta un sistema social. Esta noción modifica la rigurosidad de los sistemas tradicionales de gestión de riesgos porque desplaza el foco del riesgo desde los eventos hacia las dinámicas y lo concibe como una expresión emergente de las interacciones estructurales, decisiones, patrones de comportamiento y procesos de retroalimentación que sostienen y reproducen el sistema organizacional en el tiempo.

En el contexto de las políticas públicas, resulta metodológicamente pertinente desarrollar una revisión bibliográfica y un análisis documental orientados a identificar los factores críticos que inciden en la gestión del riesgo organizacional, tomando como referencia estudios de caso del

ámbito internacional. Este ejercicio permite sistematizar lecciones aprendidas, contrastar enfoques y reconocer patrones estructurales que influyen en la capacidad institucional para gestionar la incertidumbre en entornos complejos.

La finalidad de este análisis es contribuir al fortalecimiento de la capacidad organizacional del sector público para reconocer, anticipar y transformar las dinámicas que materializan los riesgos en la formulación e implementación de políticas. Desde esta perspectiva, la gestión del riesgo trasciende los enfoques tradicionales centrados en controles operativos y mecanismos reactivos, para situarse en un plano estructural que involucra decisiones estratégicas, modelos de gobernanza, cultura organizacional, patrones de comportamiento, esquemas cognitivos y dinámicas institucionales que configuran el desempeño del sistema público en el tiempo.

# MARCO CONCEPTUAL

El concepto de riesgo ha evolucionado en las ciencias sociales y organizacionales, pasando de entenderse como una amenaza externa o imprevisible a ser considerado un fenómeno asociado a la toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Como señala Gigerenzer (2002), el término proviene del vocablo italiano risicare, que significa “atreverse”, lo que vincula el riesgo con elecciones que implican responsabilidad frente a sus posibles consecuencias. En contextos institucionales, esta perspectiva resulta particularmente relevante, ya que la formulación e implementación de programas estatales implica decisiones institucionales que deben gestionar incertidumbres, evaluar consecuencias y anticipar posibles efectos adversos en contextos sociales complejos.

Con el desarrollo de la modernidad y la consolidación del pensamiento científico racional, el riesgo comenzó a conceptualizarse mediante modelos probabilísticos, cálculos estadísticos y mecanismos sistemáticos de gestión, dejando de interpretarse como una fatalidad imprevisible para entenderse como un fenómeno susceptible de medición, evaluación y administración dentro de procesos de decisión organizacional e institucional (Hacking, 1990). En este marco, la gestión del riesgo organizacional ha sido tradicionalmente abordada mediante controles internos, matrices de evaluación y mecanismos de supervisión orientados a prevenir fallas individuales. Sin embargo, cuando los eventos adversos ocurren en organizaciones altamente estructuradas y técnicamente competentes, el riesgo requiere ser comprendido como un fenómeno estructural emergente vinculado a dinámicas organizacionales, institucionales y tecnológicas que influyen en la implementación de decisiones y políticas públicas (Vaughan, 1999).

Tradicionalmente, el riesgo organizacional fue interpretado desde la teoría de la elección racional, según la cual los actores toman decisiones evaluando costos y beneficios para maximizar intereses o evitar sanciones (Coleman, 1990; Hechter & Kanazawa, 1997). Sin embargo, enfoques posteriores han mostrado que las decisiones en organizaciones complejas, incluidas las instituciones públicas, se adoptan bajo condiciones de información limitada y racionalidad restringida, donde los actores buscan soluciones satisfactorias más que óptimas (Simon, 1957; March & Simon, 1958). En la gestión pública, esto implica reconocer que el riesgo no surge únicamente de decisiones individuales, sino también de las estructuras institucionales, la división del trabajo y la fragmentación de la información, factores que pueden dificultar la identificación temprana de vulnerabilidades en los procesos de implementación.

La cultura constituye un componente central en la comprensión del riesgo organizacional, ya que los sistemas de creencias, valores y prácticas compartidas influyen en la forma en que las organizaciones interpretan los hechos y definen lo que se considera aceptable. Desde el nuevo institucionalismo, se plantea que las reglas culturales no solo orientan la acción, sino que también configuran las metas y los comportamientos considerados legítimos dentro de las organizaciones (Meyer & Rowan, 1977; Powell & DiMaggio, 1991; Zucker, 1977). En escenarios estatales esto implica que la evaluación del riesgo no depende únicamente de criterios técnicos, sino también de marcos institucionales y culturales que influyen en la manera en la que las entidades interpretan problemas, priorizan objetivos y toman decisiones.

En esta línea, la teoría de la acción situada plantea que las decisiones organizacionales deben entenderse dentro de los contextos sociales e institucionales en los que se producen, donde estructura, cultura y agencia interactúan de manera inseparable (Giddens, 1984; Bourdieu, 1977). Desde esta perspectiva, el riesgo organizacional no surge solo de decisiones individuales, sino de la interacción entre factores institucionales, organizacionales y contextuales que influyen en la interpretación de las situaciones y en los márgenes de acción disponibles para los actores involucrados en la formulación e implementación de políticas públicas.

Desde la sociología de las consecuencias no intencionadas se plantea que las acciones orientadas al cumplimiento de objetivos pueden producir efectos inesperados debido a limitaciones de conocimiento, interpretaciones erróneas o supuestos implícitos en la toma de decisiones (Merton, 1936). En marcos institucionales, esto implica que decisiones adoptadas para alcanzar metas legítimas pueden generar resultados adversos no previstos, lo que evidencia que el riesgo no siempre deriva de conductas intencionalmente incorrectas, sino de la complejidad de los sistemas institucionales donde interactúan múltiples variables. En contextos de decisión pública, esta perspectiva resulta especialmente relevante, ya que la formulación e implementación de programas estatales se desarrollan en entornos organizacionales complejos donde los efectos de las decisiones pueden diferir de los resultados esperados.

Complementariamente, la literatura sobre incrustación social señala que las decisiones organizacionales están profundamente influenciadas por redes de relaciones y sistemas de creencias que orientan el comportamiento de los actores (Granovetter, 1985). Desde esta perspectiva, el riesgo organizacional debe entenderse como un fenómeno relacional y contextual, donde las prácticas institucionalizadas pueden ampliar gradualmente los márgenes de lo aceptable. En el análisis de políticas públicas, este enfoque permite comprender cómo las dinámicas institucionales y culturales influyen en la manera en que se perciben, gestionan o incluso normalizan determinados riesgos dentro de los procesos de implementación.

Para la comprensión del riesgo organizacional en la implementación de proyectos de gobierno, Vaughan (1999) plantea que este no constituye una anomalía excepcional, sino una condición inherente al funcionamiento de las organizaciones. Desde esta perspectiva, el análisis del riesgo requiere trascender explicaciones centradas en el comportamiento individual y examinar las estructuras organizacionales, las metas institucionales y las dinámicas cognitivas que configuran la acción colectiva en contextos de ejecución estatal. En este marco, Vaughan desarrolla un conjunto de premisas y categorías que permiten comprender cómo el riesgo emerge y se reproduce en procesos de implementación de programas y proyectos públicos.

Una primera categoría corresponde a la no conformidad rutinaria como fenómeno estructural, mediante la cual se evidencia que las organizaciones pueden generar desviaciones de manera sistemática como resultado de su propia configuración interna. En la ejecución de proyectos de gobierno, la división del trabajo, la especialización técnica y las estructuras jerárquicas fragmentan la información y dificultan la identificación oportuna de riesgos. Esta fragmentación limita la capacidad de coordinación entre actores institucionales y facilita que prácticas que se apartan de los lineamientos iniciales se incorporen progresivamente en la operación del proyecto, sin ser percibidas como problemáticas.

En segundo lugar, la noción de consecuencias no anticipadas permite comprender que, durante la implementación de iniciativas públicas, decisiones orientadas al cumplimiento de metas institucionales pueden generar efectos adversos no previstos. Las presiones por resultados, los tiempos de ejecución y las restricciones presupuestales pueden llevar a adoptar decisiones que, aunque razonables en el corto plazo, incrementan la exposición al riesgo en el desarrollo del proyecto. De esta manera, el riesgo no se deriva únicamente de errores de planificación, sino de la complejidad propia de la ejecución en contextos institucionales dinámicos.

Una tercera categoría es el modelo multinivel del riesgo organizacional, que integra factores del entorno, la estructura organizacional y los procesos cognitivos. En proyectos de gobierno, el nivel macro está condicionado por marcos regulatorios, agendas políticas y presiones externas; el nivel meso por la organización institucional, la coordinación interinstitucional y la distribución de responsabilidades; y el nivel micro por la capacidad de los actores para interpretar información y tomar decisiones en contextos de incertidumbre. Esta interacción de niveles influye directamente en la forma en que se gestionan los riesgos durante la implementación.

En este contexto, la normalización de la desviación adquiere especial relevancia, ya que explica cómo pequeñas irregularidades en la ejecución de los proyectos pueden volverse aceptables cuando no generan consecuencias inmediatas. Con el tiempo, estas prácticas pueden consolidarse como parte del funcionamiento habitual, ampliando los márgenes de tolerancia frente a incumplimientos o ajustes informales y acumulando vulnerabilidades que pueden afectar el logro de los objetivos del proyecto.

Ilustración 1. Premisas de cómo emerge el riesgo según Vaughan

Fuente: Elaboración propia.

De manera complementaria, Vaughan (1999) propone entender el error, la conducta indebida y el desastre como un continuo estructural, en el que las fallas operativas no deben analizarse de forma aislada, sino como resultado de procesos acumulativos. En la implementación de proyectos de gobierno, esto implica que los errores no son únicamente atribuibles a los ejecutores, sino que reflejan condiciones institucionales, organizacionales y de diseño que facilitan su aparición y escalamiento.

Las implicaciones de este enfoque son particularmente relevantes para la gestión de proyectos públicos, ya que plantean la necesidad de orientar las estrategias de gestión del riesgo hacia el fortalecimiento de la coordinación institucional, la mejora en la circulación de información y la revisión permanente de los procesos de implementación. Esto implica no solo establecer mecanismos de control, sino también desarrollar capacidades institucionales para identificar desviaciones tempranas, anticipar efectos no previstos y ajustar las estrategias de ejecución en función de las condiciones del contexto.

En conjunto, el aporte de Vaughan (1999) permite comprender que el riesgo en proyectos de gobierno no solo proviene de factores externos o fallas individuales, sino que se construye dentro de las propias dinámicas institucionales de implementación. Esta perspectiva resulta clave para analizar la ejecución de políticas y programas, en la medida en que evidencia la necesidad de adoptar enfoques sistémicos que permitan gestionar de manera integral las vulnerabilidades inherentes a los procesos organizacionales del Estado.

Desde esta perspectiva, el análisis del riesgo organizacional exige ir más allá de los instrumentos formales de control y considerar cómo los marcos institucionales influyen en la forma en que las organizaciones interpretan problemas, priorizan objetivos y responden a señales de alerta. En la gestión pública esto implica reconocer que la prevención de fallas no depende únicamente de reglas o supervisión, sino también de la capacidad institucional para revisar de manera permanente sus propios supuestos, prácticas y procesos de decisión. En este sentido, el aporte de Vaughan (1999) radica en plantear la gestión del riesgo como un proceso de aprendizaje y ajuste institucional continuo.

Desde la perspectiva de la cultura tecnológica, Bijker (2008) sostiene que los sistemas tecnológicos solo pueden comprenderse plenamente cuando se analizan en relación con las instituciones sociales en las que operan. En sociedades altamente dependientes de infraestructuras tecnológicas, la vulnerabilidad no se explica únicamente por fallas técnicas, sino por la interacción entre tecnologías, estructuras organizacionales y marcos institucionales que influyen en la forma en que se interpretan y gestionan los riesgos. Para el análisis de políticas públicas, esta perspectiva resulta fundamental, ya que los programas estatales dependen cada vez más de sistemas tecnológicos complejos cuya estabilidad puede verse afectada tanto por condiciones técnicas como por factores institucionales.

En este contexto, los sistemas altamente interconectados presentan mayores niveles de vulnerabilidad debido a que pequeñas fallas pueden propagarse rápidamente y reducir la capacidad de anticipar o gestionar perturbaciones externas (Bijker, 2008). Asimismo, la evaluación del riesgo dentro de estos sistemas está influida por dinámicas organizacionales y culturales que condicionan la interpretación de la información y las decisiones institucionales. La noción de “flexibilidad interpretativa” señala que los mismos datos técnicos pueden ser evaluados de manera distinta según los marcos profesionales, organizacionales o políticos desde los cuales se analicen.

Desde la perspectiva de la gestión pública, estas aproximaciones permiten comprender que el riesgo y la vulnerabilidad no constituyen únicamente problemas técnicos, sino fenómenos condicionados por las estructuras institucionales y por los procesos de toma de decisiones que orientan la formulación e implementación de políticas públicas. En consecuencia, la gestión del riesgo en programas estatales requiere incorporar una mirada sistémica que considere tanto las características de las infraestructuras tecnológicas como las dinámicas organizacionales y regulatorias que influyen en su funcionamiento (Bijker, 2008).

Desde un enfoque complementario, el riesgo también ha sido entendido como una construcción social vinculada a las dinámicas de la modernidad y a los marcos institucionales que orientan su interpretación. Beck (1996) plantea que los riesgos son el resultado de procesos sociales y productivos propios de las sociedades contemporáneas, mientras que Douglas (1983) sostiene que su percepción está mediada por estructuras culturales e institucionales que definen qué se considera peligroso y qué no. En esta misma línea, Gonnet (2011) señala que la identificación y caracterización del riesgo no puede separarse de los contextos organizacionales en los que se produce, ya que los modos de observación reflejan valores, prioridades y supuestos. En la formulación de decisiones institucionales, esta perspectiva implica reconocer que el riesgo no es una realidad objetiva independiente, sino un fenómeno interpretado y gestionado a partir de marcos que influyen en la toma de decisiones, la priorización de problemas y el diseño de intervenciones estatales.

La literatura evidencia que el riesgo organizacional es inherente a todo tipo de organizaciones, incluyendo el sector salud, donde la cultura de seguridad se configura como un conjunto de valores, prácticas y comportamientos orientados a la prevención del daño y al aprendizaje continuo. Este enfoque promueve entornos institucionales basados en la confianza y el reporte de incidentes, con el fin de mejorar la calidad de la atención y reducir eventos adversos. En esta línea, Vogus, Sutcliffe y Weick (2010) señalan que la seguridad en salud debe entenderse como una construcción dinámica sustentada en principios de las Organizaciones de Alta Confiabilidad (HRO), lo cual implica desarrollar capacidades para anticipar fallas, gestionar lo inesperado y priorizar el conocimiento experto. La relevancia de este enfoque se evidencia en hallazgos como los del Instituto de Medicina, que identificó el error médico como una de las principales causas de mortalidad en Estados Unidos (IOM, 1999).

Desde esta perspectiva, la gestión del riesgo en sistemas de salud exige un enfoque integral que articule liderazgo, seguridad psicológica, mejora continua y monitoreo permanente de las operaciones, elementos clave para fortalecer la capacidad institucional frente a fallas potenciales. En escenarios donde se ejecutan programas sanitarios y se prestan servicios de interés colectivo, la gestión del riesgo adquiere especial relevancia, ya que involucra factores estructurales, operativos y humanos que inciden directamente en la continuidad y calidad del servicio. En este sentido, resulta necesario adoptar marcos normativos y sistemas de gestión que integren estándares internacionales —como ISO 31000, ISO/IEC 27001 y COSO ERM— junto con lineamientos promovidos por organismos como la OIT y la OMS, orientados a fortalecer la seguridad, la calidad y la sostenibilidad de las intervenciones institucionales dirigidas a la población.

James Reason, en el libro “Human Error”, nos plantea que el error humano no debe interpretarse como la causa última de los eventos adversos, sino como la manifestación visible de fallas latentes presentes en el diseño y funcionamiento de los sistemas organizacionales. Desde esta perspectiva, los errores individuales emergen cuando múltiples debilidades institucionales relacionadas con la organización del trabajo, la comunicación, la formación del personal o las condiciones operativas coinciden y atraviesan las barreras de control diseñadas para prevenir incidentes.

Este planteamiento resulta especialmente relevante para el análisis de la implementación de políticas públicas, en la medida en que los programas estatales suelen ejecutarse en entornos organizacionales complejos donde intervienen múltiples actores, niveles de decisión y marcos regulatorios. En estos contextos, los errores operativos que se presentan durante la ejecución de programas no deben analizarse únicamente como fallas individuales de los funcionarios responsables, sino como indicadores de posibles debilidades en el diseño institucional, en los mecanismos de coordinación o en los sistemas de supervisión.

Desde una perspectiva de gestión pública, el enfoque sistémico del error humano sugiere que las estrategias de prevención deben orientarse hacia el fortalecimiento de las condiciones organizacionales que permiten detectar y corregir desviaciones antes de que se conviertan en fallas críticas. Esto implica promover sistemas institucionales de aprendizaje organizacional, mecanismos de reporte de incidentes y procesos de revisión continua de los procedimientos de implementación.

En consecuencia, el análisis del error humano complementa el concepto de normalización de la desviación desarrollado por Vaughan (1999). Mientras este último explica cómo las organizaciones pueden incorporar gradualmente prácticas riesgosas dentro de su funcionamiento cotidiano, el enfoque de Reason permite comprender cómo dichas condiciones estructurales se manifiestan finalmente en errores operativos durante la ejecución de las actividades institucionales.

En síntesis, el riesgo organizacional en la implementación de proyectos de gobierno debe entenderse como un fenómeno estructural que emerge de la interacción entre dinámicas institucionales, organizacionales y contextuales. Los enfoques revisados evidencian que las fallas no responden únicamente a decisiones individuales, sino a condiciones propias de los sistemas de ejecución, como la fragmentación de la información, las presiones por resultados y la adaptación progresiva de las prácticas. En este sentido, la gestión del riesgo requiere una mirada sistémica que permita identificar y comprender las vulnerabilidades que se configuran durante la implementación.

## Teoría de los accidentes normales NAT.

El mensaje fundamental del padre fundador de la NAT, Charles Perrow (1984), es que la organización es esencialmente frágil, es decir, pase lo que pase tarde o temprano habrá accidentes como consecuencia de la complejidad y del nivel de integración de los sistemas creados por el hombre. Esta teoría desarrollada a raíz del accidente en la planta nuclear de Three Mile Island el 28 de marzo de 1979, menciona que los accidentes tendrán lugar como consecuencia de los errores de concepción resultantes de los bucles de retroalimentación presentes en la mayoría de las instalaciones industriales, sobre todo en aquellas que son más complejas.

Para Perrow, la retroalimentación constituirá el origen de la falta de previsión del funcionamiento de las fábricas, especialmente de errores de funcionamiento que desembocan en resultados inesperados y/o no deseados. Esta teoría de Perrow introdujo la idea de que en algunos sistemas tecnológicos los accidentes son inevitables o “normales” y definió dos dimensiones relacionadas así: por un lado, la complejidad interactiva y el acoplamiento laxo/estrecho que, según afirmó, determinan conjuntamente la susceptibilidad de un sistema a los accidentes (Perrow, 1999).

La complejidad interactiva hace referencia a la presencia de secuencias de eventos desconocidas o no planificadas e inesperadas en un sistema que no son visibles o no son inmediatamente comprensibles, es decir, se tienen muchos componentes interdependientes con interacciones que son difíciles de prever. Por su parte, un sistema estrechamente acoplado es aquel que es altamente interdependiente: cada parte del sistema está estrechamente vinculada a muchas otras partes y, por lo tanto, un cambio en una parte puede afectar rápidamente el estado de otras partes. Los sistemas estrechamente acoplados responden rápidamente a perturbaciones, pero esta respuesta puede ser desastrosa, son procesos muy interdependientes que ocurren rápidamente y dejan poco margen para intervenir. Por su parte, los sistemas débilmente acoplados o desacoplados tienen menos vínculos estrechos entre sus partes y, por lo tanto, son capaces de absorber fallas o comportamientos no planificados sin desestabilizarse (Marais, Dulac y Leveson 2004).

Desde la perspectiva de la Teoría de los Accidentes Normales (NAT), los sistemas caracterizados por alta complejidad interactiva y acoplamiento estrecho presentan una propensión estructural a sufrir fallas inevitables. Para Perrow, estos “accidentes del sistema” no son anomalías excepcionales, sino resultados inherentes a la arquitectura misma de ciertos sistemas tecnológicos complejos.

En contextos de complejidad interactiva, múltiples fallas que inicialmente parecen independientes pueden combinarse de formas inesperadas, superando la capacidad de anticipación tanto de los diseñadores como de los operadores. Además, cuando, el sistema opera bajo un esquema de acoplamiento estrecho, es decir, con escaso margen temporal o funcional entre sus componentes, las perturbaciones se propagan con rapidez, generando efectos en cascada que pueden escapar al control antes de que exista comprensión suficiente para intervenir eficazmente. En consecuencia, en este tipo de configuraciones organizacionales y tecnológicas, eventos menores o aparentemente insignificantes pueden amplificarse de manera no lineal y derivar en resultados graves, confirmando la tesis central de la NAT, donde, “en determinados sistemas complejos, el accidente no es una excepción, sino una posibilidad estructuralmente normal”.

## Teoría de las Organizaciones de alta confiabilidad HRO.

De otro lado, y con respecto a la definición de Organizaciones de Alta Confiabilidad (HRO), Roberts (1990) las identifica como el subconjunto de organizaciones peligrosas que disfrutan de un historial de alta seguridad durante largos períodos de tiempo, considera que se puede identificar este subconjunto respondiendo a la pregunta: “¿cuántas veces podría haber fallado esta organización resultando en consecuencias catastróficas y no lo hizo?” Si la respuesta es del orden de decenas de miles de veces, la organización es de “alta” confiabilidad. Según esta definición, es difícil pensar en organizaciones de baja confiabilidad, es decir, cualquier organización que no tuviera al menos este tipo de historial de seguridad sería cerrada inmediatamente, excepto en culturas o países donde consecuencias catastróficas frecuentes y la muerte son aceptables. Así las cosas, la literatura propone que la única manera de definir la seguridad o de comparar organizaciones en términos de seguridad es calcular tasas de accidentes basadas en una actividad particular durante un período operativo común (Marais, Dulac y Leveson 2004).

Los investigadores HRO contradicen la hipótesis de Perrow, al sugerir que algunos sistemas interactivamente complejos y estrechamente acoplados operan con muy pocos accidentes. Estas conclusiones se basan en estudios de dos portaaviones, el control del tráfico aéreo de los Estados Unidos, la gestión de redes eléctricas y equipos de bomberos. Sin embargo, la falla más importante en este argumento es que los sistemas que estudiaron no son interactivamente complejos ni estrechamente acoplados según las definiciones de Perrow. El control del tráfico aéreo (ATC), por ejemplo, es tan seguro precisamente porque el diseño del sistema está deliberadamente desacoplado para aumentar la seguridad (Marais, Dulac y Leveson 2004).

En las Organizaciones de Alta Confiabilidad (HRO), como el sistema de control de tráfico aéreo (ATC), la seguridad se logra organizando el trabajo de manera muy estructurada y con amplios márgenes de control. El espacio aéreo se divide en sectores y en etapas del vuelo (ruta, llegada, despegue y aterrizaje), y el paso de una aeronave de un sector a otro está estrictamente regulado. Además, los aviones mantienen suficiente distancia entre sí para que, si ocurre un error, haya tiempo de corregirlo antes de que se convierta en un accidente. También se separan distintos tipos de operaciones (por ejemplo, vuelos visuales y vuelos por instrumentos) y se utilizan sistemas de alerta adicionales, como el TCAS, que ayudan a prevenir colisiones. En conjunto, estas medidas reducen la presión del sistema y permiten manejar los riesgos de forma controlada.

Según lo descrito por Marais, Dulac y Leveson 2004, las personas en estas HRO conocen casi todo lo técnico acerca de lo que están haciendo y no se confían de la suposición de que se han preparado para toda contingencia. Bajo esta mirada, la revisión teórica sugiere que el hecho de que estos sistemas permitan un conocimiento perfecto contradice la definición de complejidad interactiva, que Perrow en su teoría definió como diseños de sistemas para los cuales las interacciones entre componentes no podían ser completamente planificadas, comprendidas, predichas o protegidas.

Las HRO no son interactivamente complejas según las propias descripciones de los investigadores HRO. Sus requisitos básicos para ser una HRO omiten, por definición, sistemas interactivamente complejos y estrechamente acoplados. En otras palabras, si se asegura el conocimiento técnico puede ser relativamente fácil reducir la probabilidad de materialización de riesgos mediante la definición e implementación de controles estandarizados de seguridad de sistema y seguridad industrial. No obstante, la complejidad surge cuando aparece la incertidumbre técnica, organizacional y social, esta condición hace que la ingeniería sea difícil, desafiante y ocasionalmente infructuosa.

Si fuera necesario resolver toda incertidumbre antes del uso u operación, como se requiere para las HRO, la mayoría de los sistemas de alto riesgo tendrían que cerrarse y funciones importantes proporcionadas en nuestra sociedad se detendrían, tal y como sucedió con el accidente del transbordador Challenger, donde se tienen más de 3000 exenciones (que permiten el vuelo aunque problemas potenciales no hayan sido completamente resueltos) de un total de más de 4000 componentes de criticidad, con este panorama es apenas comprensible difícil decidir qué problemas pendientes deben ser priorizados. Lo anterior, sin contar que muchas veces las incertidumbres no son simplemente técnicas, contienen además un entorno político y de acceso al presupuesto que se vuelve incierto y pueda cambiar de año a año, así como los objetivos corporativos.

Una característica distintiva importante en los sistemas de alto riesgo es la fuente del riesgo. En los portaaviones, el riesgo no proviene de la incertidumbre técnica ni siquiera de la estructura organizacional o de factores sociales, sino de la dificultad de la tarea que se controla, es decir, que el riesgo en el portaaviones proviene de la incertidumbre sobre el comportamiento del operador individual, para el Transbordador es la incertidumbre sobre el comportamiento de los empleados que fabrican los componentes, el entorno de la ingeniería y la toma de decisiones.

Por su parte, Cantero (2007), menciona que los estudiosos de las Organizaciones de Alta Confiabilidad parten de la concepción de que puede haber ausencia de accidentes en las organizaciones de alta confiabilidad. En este caso, la búsqueda se orienta hacia la determinación de las razones y los mecanismos organizacionales que generan funcionamientos altamente fiables. En cierta medida, la teoría HRO invierte los términos de la NAT transformando la pregunta ¿por qué se producen los accidentes?, en ¿por qué no se producen los accidentes?, con un enfoque eminentemente empírico, el grupo HRO ha focalizado sus estudios en el sistema de control de navegación aérea, la gestión de la red eléctrica, la explotación de centrales nucleares y las actividades de un portaaviones norteamericano.

Así las cosas, cada teoría desarrolla sus argumentos bajo fundamentos que difieren y se contradicen entre sí, no obstante, Marais, Dulac y Leveson 2004, mencionan en su investigación la identificación de cuatro características organizacionales primarias que supuestamente limitarán sustancialmente los accidentes y las “fallas” y simultáneamente resultarán en altos niveles de desempeño: en primer lugar, la priorización tanto de la seguridad como del desempeño y consenso sobre los objetivos en toda la organización (La Porte et.al 1991), en segundo lugar, la promoción de una “cultura de confiabilidad” en operaciones simultáneamente descentralizadas y centralizadas (Weick, 1987), en tercer lugar, el uso del aprendizaje organizacional que maximiza el aprendizaje a partir de accidentes, incidentes y casi accidentes (La Porte et.al 1991), y en cuarto lugar, el uso extensivo de redundancia (Rochlin et. al 1987).  A continuación, se describen brevemente cada una de las cuatro características:

Priorización de objetivos y consenso. En las Organizaciones de Alta Confiabilidad (HRO) se plantea que la seguridad y el desempeño pueden priorizarse simultáneamente y que existe un consenso claro sobre estos objetivos. Sin embargo, en la práctica esto casi nunca ocurre, porque los objetivos de seguridad suelen entrar en conflicto con metas como productividad, rapidez, financiamiento o supervivencia institucional. En contextos donde la seguridad es el propósito central (como portaaviones en tiempos de paz o el control aéreo) priorizarla resulta más sencillo. Pero cuando existen presiones operativas, políticas o económicas (por ejemplo, en tiempos de guerra o en el programa espacial de la NASA), la seguridad compite con otros objetivos estratégicos. Además, las presiones externas, los intereses individuales y la subcontratación generan conflictos adicionales que pueden debilitar la prioridad real de la seguridad, aunque públicamente se afirme lo contrario. En definitiva, la seguridad no es un principio absoluto sino una cuestión de gestión de riesgos y compensaciones, donde decidir cuánto riesgo es aceptable se vuelve el verdadero desafío.

Promoción de una cultura de confiabilidad. En las Organizaciones de Alta Confiabilidad (HRO), la gestión combina descentralización y centralización simultánea. Por un lado, el personal operativo está entrenado para reaccionar rápidamente ante crisis sin esperar órdenes (descentralización). Por otro, se mantienen cadenas de mando claras para conservar el control general (centralización). En contextos como los portaaviones, esta combinación funciona porque las decisiones urgentes (como abortar un aterrizaje) son simples, bien definidas y ocurren en sistemas relativamente desacoplados. Sin embargo, cuando los sistemas son altamente complejos y estrechamente acoplados, la toma de decisiones local e independiente puede generar riesgos si no existe coordinación global. El accidente del ferry de Zeebrugge muestra cómo múltiples decisiones razonables, pero no coordinadas, pueden producir un resultado catastrófico.

Uso del aprendizaje organizacional. La teoría HRO sostiene que las organizaciones de alta confiabilidad desarrollan formas avanzadas de aprendizaje organizacional, utilizando simulaciones, experiencias indirectas y análisis de incidentes para evitar depender únicamente del ensayo y error. También promueven aprender de accidentes y casi accidentes para mejorar la seguridad. Sin embargo, este enfoque tiene límites: implementar un aprendizaje organizacional efectivo es costoso y complejo, y en sistemas altamente tecnológicos y en constante cambio, la experiencia pasada puede no ser suficiente ni aplicable. En entornos como la NASA o la innovación digital, donde la tecnología evoluciona rápidamente y los riesgos son inéditos, aprender solo de errores anteriores resulta insuficiente. Además, el aumento en la complejidad, el costo y el impacto potencial de los sistemas modernos hace que el enfoque de “aprender después del accidente” sea demasiado riesgoso. Por ello, el aprendizaje debe complementarse con análisis preventivos de peligros, diseño seguro desde el inicio y técnicas de aseguramiento de la seguridad que integren factores técnicos, organizacionales y sociales.

Uso extensivo de redundancia. La teoría HRO destaca el uso extensivo de la redundancia (tanto técnica como de personal) como un mecanismo clave para garantizar la seguridad y el desempeño. En sistemas relativamente simples y desacoplados, duplicar componentes o funciones puede prevenir que una falla aislada se convierta en accidente. Sin embargo, desde la perspectiva de la NAT, la efectividad de la redundancia es limitada en sistemas complejos, estrechamente acoplados y con alta incertidumbre. En estos entornos, los accidentes no siempre se originan en fallas aleatorias de componentes, sino en interacciones disfuncionales entre partes del sistema o en errores de diseño y decisión. Además, las fallas de modo común, la falsa confianza en sistemas redundantes y la complejidad del software pueden convertir la redundancia en un factor que aumente el riesgo en lugar de reducirlo. En consecuencia, la redundancia puede mejorar la confiabilidad en ciertos casos, pero no garantiza seguridad en sistemas socio técnicos complejos, donde se requieren enfoques más integrales y sofisticados.

Teniendo en cuenta la descripción anterior sobre las teorías de NAT y HRO, debe reconocerse que ambas simplifican en exceso la causa de los accidentes. Por un lado, la HRO subestima los problemas de la incertidumbre y por el otro, la NAT reconoce la dificultad de tratar con la incertidumbre, pero subestima y simplifica en exceso las posibles maneras de enfrentarla. Ambas parecen creer que la redundancia es la única manera de manejar el riesgo (Marais, Dulac y Leveson 2004).

## Teoría de la Desviación de Diane Vaughan.

Desde la perspectiva desarrollada por Diane Vaughan, la normalización de la desviación surge como un concepto explicativo a partir de su análisis sociológico del desastre del transbordador espacial Challenger. Vaughan identificó que la tragedia no fue producto de un error aislado, sino del proceso progresivo mediante el cual, decisiones organizacionales reiteradas redefinieron como “aceptable” una condición técnica que originalmente representaba una anomalía crítica. Observó que la causa del desastre estaba relacionada con la reiterada evidencia de que los funcionarios de la NASA seguían permitiendo misiones del transbordador espacial a pesar de un fallo de diseño conocido en las juntas tóricas de los cohetes propulsores sólidos (SRB). Civil Aviation Safety Authority (2017).

La falla asociada a las juntas tóricas de los propulsores sólidos del transbordador se relacionaba con la masilla sellante empleada en el sistema: en ella se generaban cavidades que, durante el lanzamiento, permitían el paso de gases calientes que erosionaban y dañaban la junta. Cuando, tras la segunda misión, se detectó por primera vez una junta deteriorada, los directivos de la NASA que estaban presionados por fuertes limitaciones presupuestales y cronogramas rigurosos concluyeron que el inconveniente podía manejarse sin suspender los vuelos. Varias misiones posteriores se realizaron sin incidentes visibles, lo que fortaleció la percepción de que la decisión de continuar operando era adecuada. Con el tiempo, aparecieron nuevos indicios de fallas de sellado en los propulsores recuperados; sin embargo, cada lanzamiento exitoso, al no producir consecuencias inmediatas, consolidó la creencia de que era aceptable mantener las operaciones sin corregir de fondo el problema técnico. Como observó Vaughan, el hecho de que la inacción no tuviera consecuencias negativas hizo que la desviación se normalizara dentro de la cultura de la NASA. (CASA, 2017).

En el caso del Challenger, la persistencia en lanzar el transbordador pese a la evidencia previa de erosión en las juntas tóricas transformó gradualmente una desviación respecto del estándar de seguridad en un riesgo considerado tolerable. Esa reinterpretación cultural del riesgo permitió continuar operaciones hasta que, en condiciones de bajas temperaturas, los sellos endurecidos facilitaron la fuga e ignición de gases propelentes, ocasionando la explosión y la muerte de siete astronautas. Posteriormente, este patrón ha sido identificado como factor contribuyente en otros eventos de alto impacto, como el desastre del Columbia, el accidente químico de Bhopal y los siniestros nucleares de Chernóbil y Three Mile Island (Price y Williams, 2018).

Los autores mencionan que, para Vaughan, la normalización de la desviación no es un acto deliberado de negligencia, sino un proceso social y organizacional mediante el cual los miembros de una institución se habitúan progresivamente a prácticas que se apartan del estándar. Con el tiempo, la repetición sin consecuencias inmediatas reduce la percepción de riesgo, hasta que la desviación deja de percibirse como problemática. Esta insensibilización puede consolidarse durante años, ya que el evento catastrófico solo se materializa cuando múltiples factores críticos convergen simultáneamente.

El fenómeno de la normalización de la desviación se configura cuando, de manera reiterada, las organizaciones adoptan prácticas o toman decisiones que, aunque implican riesgos significativos, terminan siendo aceptadas dentro de su funcionamiento cotidiano. Estas conductas se consideran desviaciones normalizadas porque transgreden de forma continua estándares, reglas y normas previamente establecidos, sin que tales infracciones generen cuestionamientos o sanciones. Con el tiempo, esta tolerancia institucional hace que dichas prácticas se integren al quehacer habitual de la organización (Pinto et.al.2020).

En este estudio se adopta la definición propuesta por Pinto, quien describe este fenómeno como “una actitud cultural que crea deliberadamente condiciones en las que se cometen errores; en efecto, proporciona un entorno perfecto para la mala conducta corporativa” (Pinto, 2014).

## Modelo del “queso suizo” (Reason)

El desarrollo del Modelo del queso suizo se relaciona con un conjunto de debates teóricos relevantes que tuvieron lugar durante la década de 1980, impulsados por diversas investigaciones científicas y proyectos industriales desarrollados principalmente en el sector nuclear (Larouzee & Le Coze, 2020). La premisa central del modelo sostiene que los accidentes en sistemas complejos no obedecen a una causa única, sino al encadenamiento de múltiples factores causales que interactúan entre sí. Cada uno de estos factores puede constituir una condición necesaria para que ocurra el evento adverso; sin embargo, de manera aislada ninguno resulta suficiente para generar el accidente.

El Modelo del queso suizo se fundamenta en un enfoque sistémico, según el cual los actos inseguros ejecutados por los trabajadores no deben interpretarse como la causa originaria del accidente, sino como manifestaciones finales de fallas latentes y condiciones contribuyentes presentes en el sistema de trabajo (Reason et al., 2006). En esta perspectiva, los incidentes se comprenden como el resultado de la alineación de debilidades o brechas existentes en las distintas capas de defensa del sistema y se cconoce como uno de los marcos teóricos más sólidos en el análisis de accidentes organizacionales en sistemas complejos. Desarrollado por James Reason, este modelo propone una comprensión estructural del riesgo, desplazando el enfoque desde la culpabilización individual hacia la arquitectura organizacional que condiciona la ocurrencia del error. Algunos de los conceptos abordados por la teoría se definen a continuación:

Fundamentos epistemológicos. En Human Error, Reason (1990) establece una premisa fundamental: “No podemos cambiar la condición humana, pero sí podemos cambiar las condiciones en las que trabajan los humanos”. Esta afirmación introduce una ruptura paradigmática, al reconocer que el error humano es inevitable, pero sus consecuencias pueden gestionarse mediante el diseño organizacional.

Multicausalidad y ruptura del modelo lineal. Reason (1997) afirma que “los accidentes organizacionales son producto de la combinación de fallas activas y condiciones latentes”. Esta formulación rechaza la causalidad lineal simple y adopta una perspectiva sistémica y multicausal del accidente.

Fallas activas. Las fallas activas corresponden a errores operativos, lapsus, equivocaciones o violaciones cometidas por individuos en contacto directo con el sistema. Según Reason (1990), el error es “un fracaso de las acciones planificadas para lograr las consecuencias previstas”. Estas fallas suelen ser visibles, pero rara vez constituyen la causa estructural del desastre.

Condiciones latentes. El concepto de condiciones latentes representa el núcleo conceptual del modelo. Reason (1997) las describe como “Los inevitables “patógenos residentes” dentro del sistema”. Estas se originan en decisiones estratégicas, estructuras organizacionales, limitaciones de recursos, cultura institucional y políticas administrativas.

Defensas en profundidad. El modelo conceptualiza múltiples capas defensivas: tecnológicas, administrativas, humanas y culturales. Cada capa contiene vulnerabilidades estructurales. Reason (2000) sostiene que “En sistemas complejos, las defensas, barreras y salvaguardas ocupan un lugar clave. Cuando fallan, se abre la posibilidad de accidentes”.

Trayectoria de oportunidad del accidente. El accidente ocurre cuando las vulnerabilidades de distintas capas se alinean, permitiendo que una amenaza atraviese sucesivamente todas las defensas. Este proceso constituye la trayectoria de oportunidad del accidente.

Dimensión temporal del riesgo. El modelo incorpora una dimensión temporal: decisiones pasadas pueden incubar riesgos que se manifiestan años después. Las condiciones latentes pueden permanecer invisibles hasta que interactúan con una falla activa.

Resiliencia organizacional. El modelo fundamenta el concepto de resiliencia organizacional, entendida como la capacidad del sistema para absorber errores inevitables sin que estos escalen a consecuencias catastróficas. Las implicaciones para la gestión del riesgo organizacional se relacionan entonces con:

1. Enfoque sistémico del análisis de incidentes.
2. Identificación proactiva de condiciones latentes.
3. Fortalecimiento de defensas redundantes.
4. Cultura de aprendizaje organizacional.
5. Supervisión estratégica continua.
6. Evaluación integral de decisiones gerenciales.
7. Integración de factores humanos y estructurales.

Aunque la metáfora del queso suizo ha sido objeto de debate por su aparente simplificación gráfica, su valor explicativo y pedagógico sigue siendo ampliamente reconocido en la literatura académica. Su fortaleza radica en integrar dimensiones cognitivas, organizacionales y tecnológicas en un mismo marco analítico.

El Modelo del Queso Suizo ofrece una teoría integral del accidente organizacional. Su principal contribución consiste en demostrar que el riesgo es una propiedad emergente del sistema y que la gestión efectiva debe centrarse en el fortalecimiento estructural de las defensas organizacionales más que en la sanción individual del error.

## Gestión estratégica del riesgo

El riesgo se define como la posibilidad de ocurrencia de un evento interno o externo que genera incertidumbre sobre el logro de los objetivos, estos pueden tener un impacto negativo o positivo para la organización (Almeida, Teixeira, Mira da Silva y Faroleiro, 2019; Ojeka et al., 2019). Así mismo, los riesgos tienen presencia cuando se presentan diferencias entre los objetivos y los intereses de la organización, dado que los recursos no son consecuentes con los objetivos que se buscan alcanzar (Holcomb, 2006). Los riesgos deben estar enmarcados en un fin o en una actuación organizacional que, para este caso de análisis, es la estrategia, definida como un patrón o conducta en el tiempo, inmersa en lo que se planea hacer y en lo que realmente se ejecuta en una empresa (Minztberg, Ahlstrand y Lampel, 2007). Igualmente, hace referencia a las acciones, planes, medidas o marcos de actuación que establece una organización para obtener los beneficios esperados y lograr una ventaja competitiva perdurable (Porter, 2008; Pascual, 2008).

Aunque se puede pensar que los antecedentes de la gestión estratégica del riesgo están en las raíces antiguas en la edad media con la primera ley mercantil “lex mercatoria”, cuando empezaron los comerciantes a adquirir contratos de seguros marítimos para proteger mercancías y mitigar pérdidas financieras, el antecedente directo de esta teoría es la evolución de la gestión de riesgos tradicional, que se centraba casi exclusivamente en la compra de seguros y la mitigación de pérdidas financieras operativas durante los años 80. Esta visión evolucionó hacia la gestión de riesgos empresariales integrados (ERM) en los 90 y 2000, incorporando la anticipación de amenazas, el control preventivo y el impacto directo en los objetivos organizacionales.

La gestión estratégica del riesgo podemos definirla integrando los aportes de algunos de los diferentes autores que la han estudiado, como A.J. Slywotzky, quien se enfocó en identificar y mitigar riesgos estratégicos, proponiendo la gestión de "riesgos positivos",  C.K. Prahalad, desarrolló la cocreación de valor aplicándola para equilibrar riesgo-retorno mediante la participación de partes interesadas como clientes, proveedores y socios, por su parte, Igor Ansoff definió la administración estratégica como proceso de gestión del cambio, lo que subyace a la gestión del riesgo, también con los aportes de COSO (Committee of Sponsoring Organizations) que desarrolló el marco de Gestión de Riesgos Empresariales (ERM) fundamental para integrar riesgo y estrategia, y el aporte que la norma ISO 31000 hace a la teoría con un enfoque integral que convierte el riesgo en un facilitador de valor, integrándolo en la toma de decisiones, la cultura y los procesos organizativos.

La gestión estratégica del riesgo es un proceso sistemático y continuo que identifica, analiza y mitiga incertidumbres que afectan los objetivos a largo plazo de una organización, y que evitan crear valor competitivo en el mercado. Va más allá de lo operativo, integrando la gestión del riesgo en la planificación estratégica, el gobierno corporativo y la toma de decisiones para proteger y crear valor al servicio objeto de la organización. Es un proceso integral para evaluar el impacto de eventos potenciales (amenazas y oportunidades) en la dirección estratégica. El riesgo en las organizaciones se debe identificar, analizar, evaluar, y dar los tratamientos de acuerdo con cada situación (mitigar, aceptar, transferir) y debe tener monitoreo continuo, el impacto de esta gestión en la organización, es que permite alinear la rentabilidad en la medida que el riesgo es mitigado, fortalece la cultura organizacional y mejora la toma de decisiones informada, así como el desarrollo de competencias del capital humano. Este enfoque dinámico busca no solo prevenir pérdidas, sino también identificar oportunidades para la ventaja competitiva. Los tipos de riesgos estratégicos son financieros, operacionales, regulatorios, reputacionales y de mercado. Este proceso requiere de un marco que defina una estructura, roles, responsabilidades, políticas, probabilidades del riesgo y la integración con la estrategia y la gestión organizacional.

Un ejemplo clave en la aplicación de esta teoría, es una compañía tradicional fabricante de automóviles, que enfrenta el riesgo estratégico de que los vehículos eléctricos (VE) y la conducción autónoma hagan obsoletos sus motores de combustión. La alta dirección identifica el riesgo, que es la dependencia del motor a gasolina, eso reducirá la cuota de mercado y la reputación en los próximos 5-10 años. La aplicación de la teoría es la relación de mitigación / acción; la empresa reestructura su planificación estratégica para enfocar el 70% de su inversión en motores eléctricos y software, en lugar de optimizar motores diésel.

Esta aplicabilidad debe estar en constante monitoreo, se deben establecer indicadores clave de rendimiento para medir la adopción de nuevas tecnologías y la satisfacción del cliente en el nuevo segmento. Como resultado se espera que la empresa se adapte, manteniendo su relevancia y evitando la quiebra, logrando resiliencia organizacional.  Este enfoque preventivo permite a las organizaciones no solo sobrevivir a amenazas externas (cambio climático, cambios regulatorios), sino convertirlas en oportunidades.

La implementación de planes, programas y políticas públicas en Colombia enfrenta riesgos críticos como la corrupción y desvío de recursos, la desarticulación entre el nivel nacional y local, y una planeación deficiente. Otros riesgos incluyen la insuficiencia presupuestal, la falta de capacidad técnica, cambios de gobierno, seguridad digital y baja participación ciudadana.

La gestión estratégica del riesgo en políticas públicas en Colombia se aplica integrando la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos (gestión, corrupción, desastres) en el ciclo de la política, siguiendo la Guía del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Esto garantiza la continuidad de servicios, protege recursos y asegura el cumplimiento de metas mediante mapas de calor y planes de contingencia.

# MARCO METODOLÓGICO

El presente documento adopta un enfoque cualitativo de carácter aplicado, orientado a la revisión de literatura especializada y artículos de investigación para la comprensión del riesgo organizacional y el análisis de casos sobre manejo del riesgo en el contexto internacional, la identificación de patrones repetitivos en la experiencia institucional analizada y las características o factores que habilitaron culturas de riesgo. A partir de esta información, se diseñaron dos instrumentos para la identificación, análisis y prevención de la materialización de los riesgos en contextos institucionales y particularmente en programas de política pública en Colombia, especialmente en aquellos relacionados con la transición energética justa (TEJ), que busca garantizar que los procesos de transformación del sistema energético se desarrollen de manera equitativa, inclusiva y socialmente sostenible, minimizando impactos adversos sobre comunidades, territorios y trabajadores.

Metodológicamente, la información base para la construcción de los instrumentos, se deriva del enfoque de revisión y análisis documental que trasciende de la revisión bibliográfica tradicional, hacia la aplicación del proceso investigativo en la formulación de herramientas que sean útiles y aplicables para los proyectos de política pública, considerando los desafíos específicos asociados a la implementación de políticas de transición energética, tales como la gobernanza multinivel, la estructura organizacional, la definición de roles y la gestión de impactos.

La estrategia de análisis se desarrolló a partir de la búsqueda exhaustiva, selección y lectura analítica de literatura especializada y estudios de caso documentados, con el propósito de identificar indicadores, señales tempranas y dinámicas organizacionales recurrentes asociadas a la materialización del riesgo. Este proceso permitió construir una base empírica conceptual orientada a la definición de categorías analíticas aplicables.

Para la organización de la información se utilizó en primer lugar, un enfoque inductivo, mediante el cual se identificaron patrones emergentes permitiendo el entendimiento de los conceptos teóricos y prácticos y en segundo lugar, se estructuró la información revisada en categorías que sirvieron como dimensiones de análisis para los casos revisados del contexto internacional, tales como estructura organizacional, cultura institucional, toma de decisiones, fallas latentes, normalización del riesgo y señales tempranas ignoradas (Reason, 1997; Vaughan, 1999).

La integración de ambos enfoques permitió la construcción de matrices analíticas comparativas, orientadas a identificar convergencias y divergencias entre teorías y casos, así como a aislar los factores críticos que inciden en la configuración del riesgo organizacional. Estas matrices constituyen el insumo metodológico central para la aplicabilidad de la información analizada: la traducción de hallazgos en instrumentos de análisis aplicables, con énfasis en la anticipación de riesgos sociales, institucionales y territoriales en procesos de transición energética.

En este sentido, el objetivo metodológico del estudio no se limita a la interpretación teórica, sino que se orienta explícitamente a la construcción de un instrumento de identificación y prevención del riesgo organizacional, basado en la sistematización de los indicadores y patrones más recurrentes identificados en la literatura y en los casos analizados. Dicho instrumento busca facilitar procesos de diagnóstico institucional, permitiendo anticipar condiciones organizacionales que favorecen la materialización de eventos críticos.

Como resultado de este proceso, los hallazgos fueron operacionalizados en dos desarrollos metodológicos complementarios, presentados como anexos del documento. En primer lugar, se estructuró un instrumento basado en el enfoque de análisis de políticas públicas de Bardach (2012), el cual permite organizar el problema del riesgo organizacional en términos de diagnóstico, formulación de alternativas, evaluación de consecuencias y toma de decisiones, facilitando su aplicabilidad en procesos de diseño e implementación de políticas públicas de transición energética justa dado que invita a los equipos técnicos de implementación analizar el programa con una perspectiva amplia que incluye los factores y características propias del territorio.

En segundo lugar, se desarrolló un instrumento basado en la metodología del árbol de problemas, que permite representar de manera estructurada las relaciones causales entre factores de riesgo, identificando causas estructurales, factores intermedios y efectos críticos. Este instrumento contribuye a una comprensión sistémica del riesgo organizacional y a la identificación de puntos estratégicos de intervención institucional, incorporando variables sociales, territoriales y ambientales que serán clave en la implementación de los programas relacionados con la transición energética justa y sus programas como Colombia Solar.

Ambos instrumentos constituyen una operacionalización directa de los hallazgos derivados del análisis, consolidando un enfoque metodológico que articula teoría y aplicación práctica. En este sentido, el estudio propone un tránsito desde la comprensión del riesgo hacia su gestión preventiva, aportando herramientas concretas para fortalecer la toma de decisiones en organizaciones públicas, especialmente en contextos de transformación energética donde los riesgos técnicos, institucionales y sociales se encuentran profundamente interrelacionados.

En consecuencia, la metodología desarrollada permite no solo identificar patrones de riesgo organizacional, sino también estructurar mecanismos analíticos que contribuyen a evitar su materialización, ampliando los enfoques tradicionales de gestión del riesgo al incorporar una perspectiva organizacional, sistémica y preventiva (Perrow, 1984; Reason, 1997).

Finalmente, la síntesis integradora del estudio consolida estos hallazgos en matrices analíticas y herramientas aplicadas, orientadas a su utilización para la evaluación, diseño y seguimiento de programas y proyectos de política pública en Colombia, fortaleciendo así la capacidad institucional para anticipar, gestionar y mitigar riesgos organizacionales en contextos complejos.

# ANÁLISIS DE RIESGOS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

El análisis de experiencias internacionales en las que los riesgos organizacionales se han materializado constituye una herramienta fundamental para comprender cómo determinadas decisiones institucionales, fallas de gobernanza o debilidades en los sistemas de control pueden derivar en crisis de gran escala. En sectores complejos y altamente regulados, como, por ejemplo, los proyectos de energía, las grandes iniciativas y programas de infraestructura, las crisis sanitarias, los escándalos regulatorios o los programas de subsidios susceptibles de captura institucional, los riesgos rara vez se originan en un único evento, sino en la acumulación progresiva de desviaciones, incentivos mal alineados y fallas de supervisión. Esta combinación de factores sumados a la incertidumbre, derivan muchas veces en catástrofes institucionales que cobran vidas y además generan impactos económicos.

Examinar estos casos en el contexto internacional permite identificar patrones recurrentes de riesgo, comprender las dinámicas organizacionales que preceden a los eventos críticos y extraer lecciones relevantes para fortalecer los mecanismos de prevención, transparencia y control relacionados con programas y proyectos de política pública en Colombia.

De esta manera, el estudio comparado de estas experiencias no solo aporta evidencia empírica sobre cómo se materializan los riesgos en sistemas complejos, sino que también contribuye al diseño de marcos de gestión más robustos capaces de anticipar y mitigar escenarios similares en otros contextos institucionales.

## Programas energéticos fallidos

En las fallas del sector energético, más allá de su impacto técnico y ambiental, algunos desastres energéticos han revelado límites estructurales en los modelos de supervisión, en la coordinación organizacional y en la gestión estratégica de la incertidumbre.

En este contexto, el Accidente nuclear de Chernóbil (1986) y el Derrame de petróleo de Deepwater Horizon (2010). Ambos casos, desarrollados en entornos institucionales distintos (uno bajo un sistema estatal centralizado y otro en una red corporativa transnacional) permiten analizar la relación entre estructura organizacional, toma de decisiones y mecanismos de control. Se  posibilita poder identificar patrones institucionales que condicionan la anticipación, interpretación y gestión de amenazas en contextos de alta exposición tecnológica. De esta manera, la incorporación de estos dos casos en el marco teórico responde a su valor analítico para comprender las dinámicas organizacionales que preceden y acompañan la ocurrencia de fallas críticas en el sector energético.

### Accidente nuclear de Chernóbil (1986)

El accidente nuclear de Chernóbil, ocurrido el 26 de abril de 1986. Este trágico evento proporciona lecciones críticas sobre cómo la falta de comunicación efectiva, una cultura organizacional jerárquica y comportamientos de riesgo normalizados pueden culminar en una catástrofe.

La estructura organizacional dentro de la planta de Chernóbil estaba caracterizada por una rígida jerarquía institucional, común en el sistema soviético de la época. La responsabilidad y las decisiones críticas estaban centralizadas en la alta gerencia, reduciendo significativamente la agencia de los operadores. Según Orlov y Baranov (2000), esta estructura inhibía la comunicación eficaz, ya que los operadores eran raramente incentivados a cuestionar o proporcionar retroalimentación sobre las órdenes recibidas, una dinámica que fomentó el silencio en lugar de la crítica constructiva.

El proceso de toma de decisiones en la planta nuclear de Chernóbil refleja una cultura de restricciones institucionales donde las directivas de la administración superior eran seguidas con poco cuestionamiento. Durante la fatídica prueba de seguridad, el deseo de completar la tarea fue priorizado sobre las precauciones de seguridad, demostrando cómo los líderes operativos rechazaron rígidamente la iniciativa cuando surgieron discrepancias (Schmid, 2011). Esto fue exacerbado por una presión institucional para demostrar éxito a cualquier costo, situándose en otra manifestación del denominado "síndrome del cumplimiento" donde los empleados tienden a seguir órdenes sin considerar las implicaciones de seguridad (Walker, 2004).

Hubo numerosas señales tempranas que fueron ignoradas repetidamente antes del accidente. La planta nuclear de Chernóbil había experimentado con anterioridad problemas operativos y errores de diseño que no recibieron la atención necesaria para su corrección, aun cuando habían sido reportados por varias auditorías internas y externas (Smith & Beresford, 2005). Estas incluían problemas con las barras de control del reactor, dispositivos cruciales para moderar la reacción nuclear y gestionar emergencias. Sin embargo, en un ambiente donde la información era filtrada por nerviosismo institucional, las advertencias no escalaron adecuadamente.

Uno de los aspectos más insidiosos que llevaron al desastre fue la normalización del riesgo, una realidad donde prácticas que una vez se consideraron riesgosas gradualmente comenzaron a ser vistas como aceptables. Vaughan (1996) define este fenómeno en el contexto de Chernóbil como un proceso donde las desviaciones operativas de los estándares de seguridad llegaron a ser vistas como aceptables debido a la inercia organizacional y la presión para alcanzar objetivos de eficiencia y producción. Esto incluyó la desconsideración por pautas operativas efectivas y los procedimientos de prueba que, si se hubieran seguido correctamente, podrían haber prevenido la explosión.

Las fallas latentes acumuladas en Chernóbil no se convirtieron en evidentes sino hasta que fue demasiado tarde. Estas fallas incluyeron tanto características problemáticas en el diseño del reactor RBMK como deficiencias en la capacitación del personal sobre cómo lidiar efectivamente con emergencias (Perrow, 1999). Meserve (2002) comenta que estas fallas permanecieron invisibles debido a un fracaso en identificar riesgos críticos y la falta de una cultura de seguridad proactiva. Por ejemplo, las propiedades de diseño del reactor, como el coeficiente de vacío positivo, no fueron adecuadamente consideradas en los procedimientos operativos diarios.

El evento crítico fue detonante por una serie de acciones irresponsablemente acumulativas durante una prueba de seguridad nocturna que simuló un corte de suministro energético. Estas incluyeron la desconexión deliberada de sistemas de seguridad automáticos y otros procedimientos irregulares que terminaron en un aumento descontrolado de la potencia y, finalmente, una explosión (Stacey, 2006). Este evento final debe ser visto como la culminación de un largo proceso de degradación progresiva, donde tanto las fallas organizacionales como el diseño técnico jugaron roles críticos.

El accidente de Chernóbil resalta la importancia de integrar una cultura organizacional que priorice la seguridad integral, la comunicación abierta y la responsabilidad crítica dentro de estructuras jerárquicas complejas. Tras Chernóbil, las industrias nucleares mundial han tenido que reconsiderar profundamente sus paradigmas de operación y seguridad, enfatizando no solo el enfoque técnico, sino también aspectos organizativos y humanos en la gestión de tecnologías de alto riesgo (Nuclear Energy Agency [NEA], 2004).

### Derrame de petróleo de Deepwater Horizon (2010)

El desastre de Deepwater Horizon ocurrido en abril de 2010 es uno de los peores derrames de petróleo en la historia, destacando las complejidades asociadas con la gestión de riesgos en la explotación de petróleo marino de gran profundidad. Este evento es un excelente estudio de caso para analizar cómo las fallas en la estructura organizacional, la toma de decisiones y la gestión del riesgo pueden tener consecuencias devastadoras para el ambiente y las comunidades humanas.

La estructura organizacional involucrada en la plataforma de Deepwater Horizon era compleja, con múltiples partes interesadas, incluidos BP como operador principal, Transocean como propietario de la plataforma de perforación y Halliburton a cargo del cemento de la base del pozo. Según Reader y O’Connor (2014), esta estructura fragmentada condujo a una confusión en la rendición de cuentas y una falta de cohesión en la gestión de operaciones cruciales, lo cual es un factor común en grandes proyectos de ingeniería donde colaboran distintas entidades.

Las dinámicas de toma de decisiones durante las operaciones de Deepwater Horizon estuvieron marcadas por un deseo imperativo de reducir costos y acelerar el cronograma de perforación. BP estableció un ambiente donde las decisiones respecto a la seguridad fueron frecuentemente subyugadas por objetivos económicos. Como documenta Levy (2011), la alta administración a menudo priorizó la eficiencia y la celeridad en la finalización del pozo sobre las prácticas de seguridad, lo cual generó un entorno donde las preocupaciones técnicas y las advertencias de los ingenieros no siempre recibieron la atención necesaria.

Hubo numerosas señales tempranas de advertencia que fueron ignoradas antes del desastre, como evidencia de problemas con la mezcla de cemento utilizada para asegurar el pozo, que no sellaba correctamente (Bozeman & Slade, 2013). Asimismo, las pruebas de presión realizadas justo antes del incidente indicaron posibles fallos en la integridad del pozo. Empero, se decidió avanzar basándose en interpretaciones optimistas de estos resultados, mostrando un marcado sesgo de confirmación en el análisis y toma de decisiones de la operación.

La normalización del riesgo fue evidentemente prominente en la operación de Deepwater Horizon. Con el tiempo, las prácticas operativas deficientes se convirtieron en el estándar pese a estar alineadas con operaciones delicadas de alto riesgo. Vaughan (1996) plantea que tal normalización permite que prácticas inadecuadas de gestión y mantenimiento puedan ir aclimatándose dentro de la cultura organizacional, hasta el punto en que el peligro se convierte en algo aceptado o pasado por alto rutinariamente.

Las fallas latentes acumuladas incluyeron deficiencias sistemáticas en los protocolos de seguridad y respuestas de contingencia. El informe de la Comisión Nacional sobre el Derrame de Petróleo y la Perforación Marítima (2011) destaca cómo las debilidades en el diseño del pozo Macondo fueron ignoradas, acopladas con pruebas de diagnóstico irregularmente conducidas y una falta de protocolos rigurosos para mitigar fallas identificadas. Estas fallas continuaron sin resolución inclusive después de que fueran reconocidas en auditorías anteriores.

El evento crítico que resultó en el desastre fue una explosión resultante de una liberación incontrolada de petróleo y gas del pozo, liberación causada por fallos sistemáticos en la contención del pozo. La explosión marcó el clímax de una degradación progresiva de medidas de gestión del riesgo que, en retrospectiva, fueron sistemáticamente ignoradas o consideradas ínfimas en impactos potenciales (Benz, 2014).

El desastre de Deepwater Horizon resalta la importancia imperativa de integrar medidas de seguridad y sistemas de gestión del riesgo en todos los niveles de las operaciones corporativas, especialmente dentro de industrias de alta complejidad y riesgo como la extracción de petróleo marítimo. Las lecciones aprendidas de este incidente han llevado a una revisión extensiva y la implementación subsiguiente de regulaciones más estrictas y estándares de seguridad reforzados, tendientes a evitar la repetición de tal calamidad en el futuro (United States Environmental Protection Agency [EPA], 2012).

Deepwater Horizon permite examinar cómo la complejidad interorganizacional y la presión competitiva pueden erosionar la coherencia del sistema de gestión del riesgo. A diferencia de Chernóbil, donde predominaba la centralización estatal, aquí el riesgo se configuró en una red corporativa con responsabilidades distribuidas, lo que complejiza la atribución de fallas y la coordinación efectiva.

Mientras Chernóbil evidencia los riesgos asociados a la concentración jerárquica y la opacidad institucional, Deepwater Horizon muestra cómo la fragmentación organizacional y los incentivos de mercado pueden generar vulnerabilidades igualmente significativas. Ambos casos, desde estructuras distintas, convergen en un punto crítico: la incapacidad institucional de traducir información técnica disponible en decisiones preventivas oportunas.

## Grandes proyectos de infraestructura

Los grandes proyectos de infraestructura incorporan como regla general, una estructura contractual compleja que debe responder a las necesidades del proyecto, la propiedad de las obras y estructuras, el manejo y la administración del riesgo, la financiación y claro está la construcción de las obras (Rodríguez, 2007).

### Desastre del Transbordador Espacial Challenger (1986)

El 28 de enero de 1986 el transbordado espacial Challenger se desintegró en el aire frente a las costas de Florida (Estados Unidos), 73 segundos después de haber despegado en el Centro Espacial John Fitzgerald Kennedy y cobrando la vida de sus siete (7) tripulantes. Menos de minuto y medio fueron suficientes para consumar uno de los desastres espaciales más impactantes de la historia de la NASA. Esta misión (STS-51-L) tenía dos objetivos principales: por un lado, debía poner en órbita un satélite de seguimiento y retransmisión de datos que ayudaría a mejorar las redes de comunicación, y por el otro, recuperaría el satélite astronómico SPARTAN-Halley, dedicado exclusivamente al estudio del cometa Halley. Asimismo, la misión representaba un hito para la navegación aeroespacial a través del programa “Teacher in Space”, donde por primera vez en la historia de la NASA un civil (docente Christa McAuliffe) hacía parte de la tripulación y había sido seleccionada entre casi 12.000 aspirantes (Roffo, 2026).

Dentro de la información recopilada de los procesos de investigación se conoció que la noche anterior a la tragedia ingenieros de Morton Thiokol advirtieron que las bajas temperaturas podían afectar las juntas tóricas del cohete, cruciales para evitar fugas de hidrógeno. A pesar de las alertas, la NASA decidió seguir adelante con el lanzamiento para no retrasar el cronograma.

Para comprender el desastre, vale la pena considerar los antecedentes del Challenger y las características de la NASA con el fin de comprender los factores que pudieron incidir en el fatal desenlace. Diana Vaughan (1990) desarrolla un análisis sobre el sistema regulatorio de seguridad de la NASA y sus bases organizacionales, en este sentido, será necesario indagar sobre los aspectos de la organización.

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) constituye una organización singular debido a las características de su tamaño, su misión institucional, las restricciones bajo las que opera y las motivaciones que orientan su actividad. Aunque se trata de una de las agencias federales relativamente pequeñas, la NASA funciona como una estructura organizativa de gran alcance que emplea de manera directa a cerca de 18.000 personas y administra un presupuesto operativo aproximado de 15.000 millones de dólares (Hall, 2003).

Debe entenderse que la NASA, como todas las organizaciones, está sujeta a temas de restricciones y control que ocurren como consecuencia de la interacción de esta con otras organizaciones en su entorno que actúan como consumidores, proveedores, competidores y controladores (Pfeffer y Salancik, 1978).

Para el momento del desastre y teniendo en cuenta el análisis de Vaughan (1990), la estructura organizacional del programa del transbordador tenía cuatro (4) niveles jerárquicos Antes de 1983, el Nivel III estaba obligado a reportar todos los problemas, tendencias y acciones de cierre de problemas al Nivel II, excepto fallas de hardware que no representaran criticidad para el vuelo”. En 1983, el director del Programa de Seguridad, Confiabilidad y Aseguramiento de la Calidad (SR&QA) redujo los requisitos de reporte de problemas. Lo que llevó a tener menos documentación y menos condiciones de reporte que reemplazaron directivas previas que establecían que todos los problemas de seguridad debían ser reportados a los niveles superiores en la jerarquía de la NASA (Comisión Presidencial, 1986, 1: 154). Para comprender mejor los niveles se describen a partir de los análisis de Vaughan (1990):

(…) Nivel I. Administrador asociado para vuelos espaciales. Responsable de la política, presupuesto y asuntos técnicos de nivel superior.

Nivel II. Gerente, Programa Nacional de Transporte Espacial. Responsable de la línea base y los requisitos del programa del transbordador. Proporciona supervisión técnica en nombre del Nivel I.

Nivel III. Gerentes de programa para el orbitador, el propulsor de cohete sólido, el tanque externo y el motor principal del transbordador. Responsables del desarrollo, pruebas y entrega del hardware al sitio de lanzamiento.

Nivel IV. Contratistas de los elementos del transbordador. Responsables del diseño y producción del hardware. (…)

De otra parte, es importante entender el rol de la regulación para entender el manejo de algunas señales de alerta y la inacción organizacional. El sistema de regulación de la NASA tiene su origen en la Ley Nacional de Aeronáutica y del Espacio de 1958 (Congreso de EE. UU., 1959). Esta normativa estableció un marco general de supervisión en el que participaban dos actores: el Consejo Nacional de Aeronáutica y del Espacio y el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, la responsabilidad principal del control operativo y de la supervisión directa quedó en manos de la propia NASA.

Desde su creación, la agencia fue concebida como una institución con capacidad de autorregulación, encargada no solo de ejecutar sus programas, sino también de definir las reglas que orientan su funcionamiento. La ley le otorgó facultades para formular, emitir, modificar o derogar regulaciones relacionadas con sus operaciones, así como para crear comités consultivos que brindaran asesoría técnica al Administrador de la agencia en el cumplimiento de sus funciones (Vaughan, 1990). Esta autorregulación respondía al objetivo principal de la NASA relacionado con la supremacía de EE. UU en la competencia internacional por el avance científico y la supremacía militar (McDougal, 1985). Para cumplir con los objetivos científicos y los de defensa, la NASA requería un sistema regulatorio que monitoreara tanto el desarrollo técnico como la gestión para la seguridad, la confiabilidad y la calidad del diseño y desempeño de los equipos al tiempo que la NASA necesitaba fomentar la innovación (Vaughan, 1990).

Para fomentar la innovación, la NASA creó un sistema de comités consultivos integrados por líderes de la industria aeroespacial, institutos de investigación y universidades, quienes se encargarían de política y de los desarrollos tecnológicos. Para asegurar la seguridad, la NASA creó dos unidades regulatorias intraorganizacionales integradas por personal de la NASA que fueron: en primer lugar, el Programa de Seguridad, Confiabilidad y Aseguramiento de la Calidad y el Panel de Seguridad de la Tripulación del Transbordador Espacial, estas dos unidades por su parte se encargarían era asegurar la seguridad mediante un escrutinio intensivo de los aspectos técnicos de ambos, el diseño técnico y la gestión del programa (Vaughan, 1990). En temas de estructura organizacional a continuación se describe el alcance de cada una de las unidades mencionadas anteriormente:

Comités consultivos: Desarrollaban actividades con fines de consulta y asesoría al Administrador en el desempeño de sus funciones.

Programa de Seguridad, Confiabilidad y Aseguramiento de la Calidad (SR&QA): Esta unidad tenía la mayor responsabilidad frente a las condiciones de seguridad del programa, tenía un ingeniero jefe y subunidades en los centros espaciales Johnson, Kennedy y Marshall. El tema de seguridad se relacionaba con la prevención de accidentes y detección de riesgos en los sistemas de vuelo y en las operaciones, evaluando posibles peligros antes, durante y después de las misiones. Para la confiabilidad se debían verificar los componentes y el funcionamiento de los sistemas entregados por los contratistas y el aseguramiento de la calidad se dedicaba a controlar procesos, velar por el cumplimiento de los procedimientos, hacer auditorías a los contratistas, identificar y reportar fallas y problemas y realizar inspecciones.

Panel de Seguridad de la Tripulación del Transbordador Espacial (SSCSCP): Era una segunda unidad interna de la NASA que se encargaba desde 1974 de la seguridad de tripulación además del cumplimiento de sus obligaciones al ser parte de la NASA y de la Fuerza Aérea. Este panel desarrollaba reuniones donde el objetivo era identificar áreas potenciales de problemas, desarrollar soluciones y revisar cronogramas (Hammack, 1986), podía pasar que se asignaran problemas individuales a los miembros para investigación detallada, negociación y resolución. Esta unidad se apoyaba en sus propios grupos de trabajo cuando era práctico, pero establecía subpaneles o empleaba gerentes de subsistemas y especialistas técnicos de la NASA para complementar la experiencia del panel cuando era necesario (Vaughan, 1990).

Panel Asesor de Seguridad Aeroespacial (ASAP): Comité consultivo responsable de forma exclusiva de la vigilancia de la seguridad, se creó como un intento explícito del Congreso de equilibrar el sistema interno de seguridad de la NASA con un organismo regulador externo independiente compuesto por expertos aeroespaciales. La acción legislativa estuvo guiada por la noción de que la combinación de organismos regulatorios internos y externos proporcionaría la vigilancia esencial para prevenir futuros accidentes (Vaughan, 1990). Era un organismo regulador externo compuesto por nueve (9) personas (cuatro de la NASA y 5 externos líderes de la industria aeroespacial) que durante tres (3) años debían ejercer una vigilancia independiente de los riesgos de seguridad.

Con relación a las formas de comunicación, la investigación de Diana Vaughan (1990) evidenció que los miembros del panel ASAP intentaban negociar los asuntos de seguridad al nivel más bajo posible y luego ascendían, según fuera necesario: el vicepresidente del contratista o el ingeniero jefe, luego el gerente del programa de la NASA, el administrador asociado o el administrador. Ellos retroalimentaban a las personas con quienes tenían contacto. El panel enviaba declaraciones formales de hallazgos y recomendaciones a los centros y contratistas, quienes respondían por escrito a cada recomendación. Estas declaraciones eran remitidas a la sede de la NASA. El ASAP comunicaba anualmente sus hallazgos y recomendaciones al Congreso y al administrador de la NASA de forma oral y en un informe anual.

Para el Comité de Seguridad, Confiabilidad y Aseguramiento de la Calidad (SR&QA), los niveles de operación tuvieron eventos más complejos, dado que se identificaron tres fallas: en primer lugar, ítems críticos para la seguridad, donde SR&QA debía asignar las categorías de criticidad a los componentes del transbordados de acuerdo con las consecuencias de la falla. La unión del propulsor de cohete sólido (SRB) fue clasificada inicialmente como C 1-R, lo que indicaba que el sistema contaba con redundancia, es decir, un mecanismo de respaldo que podía evitar una falla. Sin embargo, en 1982 esta clasificación fue modificada a C 1, una categoría más crítica que señalaba la ausencia de redundancia e implicaba pérdida de vida o pérdida del vehículo (Centro de Vuelo Espacial Marshall, 1982: A-6A, 6B). Tras el accidente, se encontraron documentos internos de la NASA en los que la unión seguía apareciendo como C 1-R incluso después del cambio de clasificación. Esta inconsistencia llevó a que algunos directivos interpretaran, de manera equivocada, que el sistema aún contaba con respaldo. Además, el área de Seguridad, Confiabilidad y Aseguramiento de la Calidad (SR&QA) no detectó ni corrigió esta confusión (Comisión Presidencial, 1986, 1: 155–159).

En segundo lugar, están los datos de tendencia, comenzando con la décima misión del transbordador en enero de 1984 y concluyendo con la vigésimo quinta (el vuelo del Challenger), más de la mitad de las misiones experimentaron problemas con las juntas tóricas. Esta tendencia no fue identificada ni analizada por SR&QA (Comisión Presidencial, 1986, 1: 155–156).

En tercer lugar, requisitos de reporte de problemas, donde se evidenciaron tres fallas durante la investigación: 1.) SR&QA no estableció ni mantuvo requisitos claros y suficientes para reportar los problemas del transbordador hacia los niveles superiores en la jerarquía de la NASA (Comisión Presidencial, 1986, 1: 154), 2.) SR&QA no logró crear un conjunto conciso de requisitos para reportar anomalías en vuelo (eventos inesperados o desviaciones inexplicadas de la experiencia de misiones pasadas). Las reglas que estaban en vigor estaban dispersas en documentos individuales y a menudo se contradecían entre sí, causando confusión sobre qué documento aplicaba y a qué nivel de gestión debía comunicarse un problema (Comisión Presidencial, 1986, 1: 154–155) y 3.) SR&QA no logró identificar incumplimientos en los requisitos de reporte relacionados con problemas de seguridad. Según las normas de la NASA, los gerentes de proyecto de Nivel III debían informar a los niveles superiores sobre cualquier restricción de lanzamiento, medidas que se imponen cuando se detecta un riesgo serio y que obligan a tomar acciones correctivas antes de autorizar un vuelo (Comisión Presidencial, 1986, 1: 138, 159).

Tras observarse una fuerte erosión en las juntas tóricas después del lanzamiento de abril de 1985, se estableció una restricción que afectaba a los seis vuelos siguientes del transbordador (Comisión Presidencial, 1986, 1: 137). Sin embargo, antes de cada misión, el gerente del proyecto del SRB de Nivel III, Lawrence Mulloy, levantaba formalmente la restricción y autorizaba el lanzamiento. Estas decisiones no fueron comunicadas a los administradores de Nivel II ni Nivel I, lo que constituyó una violación de los procedimientos de reporte, situación que SR&QA tampoco detectó (Comisión Presidencial, 1986, 1: 138–139, 155, 159).

Además, la información sobre tendencias, estado de los riesgos y problemas de seguridad no se comunicaba con la claridad ni el énfasis necesarios. La Comisión también destacó que el personal de SR&QA estuvo ausente en decisiones críticas, como la teleconferencia previa al lanzamiento entre el Centro Marshall y Morton Thiokol, en la que ingenieros advirtieron sobre el riesgo de erosión de las juntas tóricas y recomendaron no lanzar el transbordador debido a las bajas temperaturas previstas (Comisión Presidencial, 1986, 1: 152).

De otra parte, es importante mencionar que la NASA también contaba con un proceso de regulación externo, donde, ante limitaciones para acceder directamente a la información necesaria, los reguladores suelen recurrir a la propia entidad supervisada para la recopilación e interpretación de los datos. Si bien esta dinámica puede facilitar la gestión operativa, también introduce riesgos que pueden erosionar de manera implícita la efectividad del control regulatorio. En primer lugar, la forma en que los reguladores conceptualizan y diagnostican las problemáticas puede verse condicionada por los datos suministrados por la organización regulada. En segundo término, esta asimetría o dependencia informativa puede propiciar vínculos estrechos que hagan a los reguladores más proclives a internalizar la lógica del regulado, disminuyendo así su disposición o capacidad para detectar y sancionar incumplimientos. Por último, este escenario facilita que la organización regulada pueda distorsionar u ocultar información deliberadamente, pues la dependencia establecida dificulta la identificación de posibles manipulaciones o sesgos en los datos reportados (Selznick, 1966).

Sobre lo anterior, Diana Vaughan (1990) aoje el término de interdependencia explicando que puede ser de dos tipos: competitiva, existe cuando dos organizaciones compiten por los mismos recursos escasos y cuando una tiene éxito, la otra, por definición, fracasa (Pfeffer y y simbiótica, que se presenta cuando ocurre un intercambio de recursos entre organizaciones de control social y aquellas que regulan: se intercambian diferentes recursos, funcionando la producción de una organización como el insumo de la otra (Pfeffer y Salancik, 1978: 41).

En este contexto, el desastre del Challenger puede comprenderse como el resultado de una falla donde se combinaron problemas técnicos y organizacionales. En términos inmediatos, el accidente se originó por una falla técnica: donde las juntas tóricas (dos anillos de 0,280 pulgadas de diámetro, fabricados en caucho sintético y diseñados para sellar la unión posterior del propulsor de combustible sólido) no lograron cumplir adecuadamente su función de sellado. Los resultados de las investigaciones adelantadas por la Comisión Presidencial en 1986 mencionaron que la deficiencia de diseño interactuó con múltiples factores: las bajas temperaturas, las dimensiones físicas del sistema, las propiedades de los materiales, los efectos derivados de la reutilización de componentes, las condiciones de procesamiento y la respuesta estructural de la unión ante cargas dinámicas. La combinación de estos elementos produjo un tipo de falla sistémica propio de los accidentes en sistemas técnicos complejos, similares a los descritos por Charles Perrow en su Teoría de los Accidentes Normales (NAT) (Vaughan, 1990).

No obstante, análisis posteriores evidenciaron que el problema no fue únicamente técnico, dado que tanto la Comisión Presidencial como el Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes de Estados Unidos mencionaron que la estructura organizacional de la NASA también contribuyó al desarrollo de la falla, siendo esta condición organizacional otro de los factores que interactuó para el fatal desenlace. Lo anterior, porque el proceso de investigación y entrevistas adelantado indicó que los primeros indicios de problemas con las juntas tóricas habían sido identificados en 1977, lo que sugiere que existieron oportunidades tempranas para intervenir y prevenir el desastre (Vaughan, 1990). Sin embargo, la respuesta de la NASA frente a estas señales estuvo marcada por deficiencias organizacionales relacionadas con la comunicación interna, el manejo inadecuado de la información, los procesos defectuosos de toma de decisiones técnicas y el incumplimiento de procedimientos establecidos para garantizar la seguridad (Comisión Presidencial, 1986, 1:82–150; Comité de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes, 1986a:138–178). A ello se sumó la incapacidad del sistema regulatorio encargado de supervisar la seguridad del programa del transbordador, que no logró detectar ni corregir los problemas de gestión y diseño asociados a las juntas tóricas (Vaughan, 1990). Dentro de la propia NASA, algunos funcionarios describían estas fallas institucionales con el término “quality escapes”, expresión utilizada para referirse a situaciones en las que el sistema de control no logra evitar problemas que eran potencialmente prevenibles (Comisión Presidencial, 1986, 1:156, 159).

En consecuencia, el mecanismo interno de supervisión de seguridad resultó tan ineficaz que el informe de la Comisión Presidencial llegó a denominarlo “el programa silencioso de seguridad” (1986, 1:152), evidenciando su escasa capacidad real de vigilancia sobre las operaciones del transbordador y esto combinado con factores organizacionales, de interdependencia en la regulación, ausencia de requisitos claros para el reporte de fallas y el no escalamiento de la información de riesgo, podrían ser solo algunas de las causas que desencadenaron el infortunado desastre.

### El colapso de Carillion (2018)

El 15 de enero de 2018, la empresa multinacional británica de gestión de instalaciones y servicios de construcción - Carillion entró en liquidación dejando una deuda de £7.1 mil millones y un impacto inmediato en más de 30.000 subcontratistas y proveedores, empleados, pensionados, accionistas, socios de empresas conjuntas y clientes en el Reino Unido, Canadá y otros países. Sobre las razones del colapso se han desarrollado diversas investigaciones que intentan comprender los factores que facilitaron este complejo proceso y sobre las cuales se toma información para la descripción del caso en este documento.

Antes de su colapso, Carillion, contaba con 43.000 empleados, era la segunda mayor empresa de construcción y gestión de instalaciones del Reino Unido, y tenía un gran número de contratos que prestaban servicios públicos esenciales como el Sistema de Salud Pública, defensa, educación, energía y prisiones. La empresa colapsó tras sufrir impactos financieros derivados de acuerdos PFI (Private Finance Initiative o Iniciativa de Financiación Privada). Carillion dejó varios contratos PFI parcialmente terminados y generó incertidumbre sobre la provisión de servicios públicos, obligando al gobierno a intervenir. Además, el colapso de Carillion puso en cuestión el papel de los reguladores contables, de pensiones y gubernamentales en la promoción de una buena gobernanza corporativa.

Para entender el colapso, será importante presentar un breve resumen de las características de gobernanza de la compañía, la toma de decisiones, las condiciones contractuales ejecutadas, las inversiones y el mercado.  Carillion tenía una estructura organizacional corporativa típica de una empresa multinacional, con un consejo de administración que se encargaba de supervisar la estrategia general y un equipo ejecutivo responsable de la gestión operativa. El consejo estaba compuesto por siete miembros: el director ejecutivo de la empresa, el director financiero y cinco directores no ejecutivos (Carillion plc, 2017) quienes debían garantizar la transparencia, la gestión del riesgo y el cumplimiento de las normas de gobernanza corporativa. Sin embargo, diversas investigaciones posteriores señalaron que esta estructura no ejerció una supervisión efectiva sobre las decisiones estratégicas y financieras de la empresa, lo que permitió que problemas financieros se acumularan durante varios años (House of Commons (2018).

El Código de Gobernanza Corporativa debía ser cumplido por Carillion y establecía que los directores no ejecutivos debían examinar el desempeño de la dirección en el cumplimiento de los objetivos y metas acordados y supervisar los informes sobre el desempeño, además de asegurarse de la integridad de la información financiera y de que los controles financieros y los sistemas de gestión del riesgo de la compañía fueran sólidos y defendibles (Financial Reporting Council, 2016, sección A.4).

El informe realizado por la Cámara de los Comunes en 2018 evidenció en las actas de una discusión del consejo de administración de Carillion en 2017 que se identifica “una cultura de hacer que los números cuadren” (alcanzar objetivos a cualquier costo) y una “ceguera voluntaria” entre el personal con muchos años en la empresa respecto a lo que estaba ocurriendo en el negocio. El consejo concluyó (en ese momento) que la cultura de la organización requería un “cambio radical”. Por su parte, EY, nombrada el 14 de julio para apoyar una revisión estratégica de la empresa, identificó rápidamente una “falta de responsabilidad […] profesionalización y experiencia”, una “cultura orientada hacia el interior” y una “cultura de incumplimiento” (Carillion plc, 2017).

Con relación a la cultura corporativa, Carillion debía cumplir con normas de buenas prácticas o “Payment Codes” en temas de gobernanza corporativa y pago a proveedores. Por un lado, el Código de Gobernanza del Financial Reporting Council (FRC) que buscaba asegurar que la empresa se administrara de forma responsable, ética y sostenible bajo los principios de responsabilidad, transparencia, integridad y éxito sostenible, y por el otro, el Government Prompt Payment Code (PPC) relacionado con buenas prácticas para el pago de proveedores, donde se comprometía a pagar a tiempo a los proveedores, evitar retrasos injustificados en los pagos, tener procedimientos claros y justos para pagar facturas y mantener relaciones comerciales responsables. Debe saberse que las investigaciones y estudios posteriores al colapso, se evidenció que la multinacional ignoró las señales tempranas de advertencia ignoradas sobre el incumplimiento de los códigos y este proceso condujo a la cultura organizacional hacia la adopción de prácticas desviadas que con el tiempo resultaron en el fracaso. Lo anterior, se puedo evidenciar en el estudio sobre los informes empresariales publicados desde 2001, los informes parlamentarios que contienen el análisis post-mortem del colapso, y el volumen de noticias tanto antes como después de la liquidación (Taylor & Francis, 2020)

Con relación al proceso de toma de decisiones dentro de Carillion estuvo fuertemente orientado hacia la expansión y la obtención de nuevos contratos, especialmente en proyectos de infraestructura pública. A pesar de las señales de alerta sobre el deterioro financiero como el aumento de la deuda, el debilitamiento del flujo de caja y las advertencias del director financiero, continuaron priorizando el crecimiento y la adjudicación de nuevos proyectos. En la práctica, esto significó que las advertencias internas y externas no se tradujeron en cambios significativos en la estrategia empresarial, lo que contribuyó a que los riesgos se intensificaran.

Un informe sobre el colapso de Carillion elaborado por dos comités parlamentarios criticó las acciones de los directores, auditores y organismos reguladores como la principal razón detrás del colapso (House of Commons, 2018). Lo que parece evidente es que los sistemas de control no evitaron el colapso de Carillion; sin embargo, en retrospectiva, la razón principal se remonta a una década antes de la caída real de la organización (Smyth, 2018),

Los procesos descritos no ocurrieron de forma abrupta, sino que se fueron desarrollando de forma gradual a lo largo de los años. Prácticas corporativas que al principio probablemente habrían generado reacciones dentro de la empresa, o incluso resistencia, fueron impulsadas, mantenidas y aceptadas con el tiempo incorporándolas en la forma habitual de hacer las cosas. Pinto (2014) señala que la normalización de la desviación es típicamente el resultado de una serie de decisiones deliberadas que se han institucionalizado con el tiempo. La naturaleza de la desviación normalizada es gradual y se basa en la acumulación (y en la aclimatación organizacional) a una serie de decisiones que, individualmente, pueden no señalar desastres, pero que, tomadas colectivamente y aplicadas de manera continua, eventualmente conducirán a graves repercusiones (Starbuck y Farjoun, 2005). De hecho, el ajuste progresivo reduce las probabilidades de éxito y continúa hasta que ocurre una falla grave (Starbuck y Milliken, 1988).

El colapso de Carillion comenzó a hacerse evidente en julio de 2017, cuando la empresa anunció que sus beneficios sufrirían una caída inesperada de £845 millones y que no pagaría dividendos a los accionistas (Mor et al., 2018). La reacción del mercado fue inmediata: en apenas dos días el valor de sus acciones cayó alrededor del 70 %, y el director ejecutivo de la compañía presentó su renuncia. Posteriormente, en septiembre de 2017, los estados financieros semestrales mostraron un deterioro aún mayor de la situación, con una utilidad operativa antes de impuestos de aproximadamente –£1,2 mil millones, confirmando que la empresa atravesaba una crisis financiera profunda (Carillion, 2017).

Una parte significativa de las pérdidas estaba asociada a proyectos específicos y a la expansión internacional. Aproximadamente £314 millones de las pérdidas se atribuyeron a incursiones riesgosas en nuevos mercados en Oriente Medio (Global Construction Review, 2018). A esto se sumaron £375 millones en sobrecostos relacionados con tres grandes proyectos de asociaciones público-privadas (PPP) que enfrentaron retrasos y aumento de costos: la construcción del Royal Liverpool University Hospital (£335 millones), el Midland Metropolitan Hospital (£350 millones) y un proyecto vial en Aberdeen (Goodley, 2018). Estos proyectos se convirtieron en fuentes importantes de pérdidas y deterioraron rápidamente la posición financiera de la compañía.

Sin embargo, la crisis de 2017 fue el resultado de decisiones estratégicas acumuladas durante varios años. La empresa adoptó una estrategia de crecimiento agresiva basada en adquisiciones, en lugar de crecimiento orgánico, con el objetivo de aumentar rápidamente sus ingresos y eliminar competencia en el mercado. En este proceso adquirió Mowlem por £350 millones en 2006, Alfred McAlpine por £565 millones en 2008 y Eaga por £298 millones en 2011 (House of Commons, 2018). Estas adquisiciones se realizaron a precios superiores al valor de los activos de las empresas compradas y también implicaron asumir déficits de pensiones. Como consecuencia, la deuda de Carillion aumentó de £242 millones en 2009 a aproximadamente £1.300 millones en enero de 2018, lo que debilitó gravemente su estabilidad financiera y contribuyó al colapso final de la empresa.

Aunque las adquisiciones permitieron consolidar un portafolio empresarial amplio y aparentemente sólido, la elevada exposición de Carillion a múltiples áreas de negocio no relacionadas tanto en mercados nacionales como internacionales incrementó significativamente su nivel de riesgo y contribuyó a su eventual colapso. En términos generales, la alta dirección no logró enfrentar adecuadamente el reto de comprender, coordinar y administrar un conjunto complejo de actividades diversificadas, ni de gestionar de manera efectiva las relaciones con numerosos socios del sector público y privado en distintos contextos institucionales y geográficos (Carillion, 2017).

De igual forma, la organización mostró dificultades para controlar los riesgos asociados a una estructura corporativa cada vez más extensa y heterogénea. La expansión hacia múltiples sectores y jurisdicciones generó una complejidad operativa considerable que superó la capacidad de supervisión estratégica del equipo directivo, lo que debilitó los mecanismos de gobernanza y de control de riesgos necesarios para operar en un entorno empresarial tan diversificado.

A pesar de las fluctuaciones en los resultados financieros, los directivos de Carillion continuaron incrementando los dividendos distribuidos a los accionistas con el propósito de evitar señales negativas hacia el mercado. En este sentido, la empresa pagó £77 millones en dividendos en 2014, £80 millones en 2015 y £83 millones en 2016 (Carillion, 2014). Desde la perspectiva de la teoría de señalización de dividendos, esta política buscaba transmitir una imagen de estabilidad financiera para atraer inversionistas, al tiempo que contribuía a ocultar o minimizar la percepción de problemas subyacentes en la situación económica de la compañía.

El flujo de caja de Carillion dependía principalmente de contratos de larga duración y presentaba una alta variabilidad, aunque una parte importante de los ingresos provenía de contratos con el gobierno, lo que ofrecía cierta estabilidad (House of Commons, 2018). Para gestionar su liquidez, la empresa retrasaba el pago a sus proveedores por más de 120 días y les ofrecía la posibilidad de recibir el dinero antes mediante una Facilidad de Pago Anticipado (Early Repayment Facility). Este mecanismo permitía a los proveedores adelantar el cobro de sus facturas a través de bancos asociados (Royal Bank of Scotland, Lloyds y Santander) pagando una comisión, mientras que la deuda quedaba transferida a la empresa, que posteriormente debía pagar a los bancos.

Esta práctica provocó un aumento considerable de las cuentas por pagar y del endeudamiento, lo que incrementó los riesgos financieros de la compañía. Al mismo tiempo, las cuentas por cobrar crecían más rápido que los ingresos, lo que generaba una presión adicional sobre el flujo de caja y evidenciaba problemas de liquidez. Estas señales indicaban un deterioro progresivo en la situación financiera de la empresa.

A pesar de estas alertas, los sistemas de control y supervisión no detectaron ni señalaron adecuadamente los riesgos. El auditor externo KPMG, que auditó a Carillion durante 19 años, no emitió advertencias en sus informes, mientras que los auditores internos Deloitte y EY tampoco señalaron problemas relevantes en materia de gobernanza, gestión de riesgos o controles internos. Esta larga relación con KPMG generó dudas sobre la posible pérdida de independencia del auditor. De hecho, el informe del Parlamento británico concluyó que la falta de escepticismo profesional de KPMG frente a las prácticas contables de la empresa contribuyó a que estas continuaran sin ser cuestionadas (House of Commons, 2018).

El caso de Carillion puede, por lo tanto, considerarse como un ejemplo revelador de la normalización de la desviación cuyo término fue explicado en apartes anteriores y hace referencia a un fenómeno donde los individuos dentro de una organización se vuelven gradualmente insensibles a las prácticas desviadas hasta que estas dejan de percibirse como incorrectas. Es decir, lo que en retrospectiva puede parecer muy riesgoso o irresponsable llega a ser visto como aceptable por los responsables de la toma de decisiones a través de un proceso gradual que evoluciona durante un periodo prolongado. Vaughan (1996).

## Programas de subsidios con captura institucional

El análisis del riesgo organizacional en el contexto internacional adquiere especial relevancia en programas de subsidios, ya que pueden implicar grandes volúmenes de recursos financieros y suelen estructurarse en varios niveles de gestión, desde las instancias que diseña la política, hasta aquellas que finalmente entregan los recursos a los beneficiarios.

Por medio de los subsidios, se corrigen desigualdades económicas, se apoyan sectores productivos o se garantiza el acceso de la población a bienes y servicios esenciales. Sin embargo, Cuando las estructuras institucionales presentan debilidades en los sistemas de control, transparencia o rendición de cuentas, estos programas pueden volverse vulnerables a procesos de captura institucional. Este fenómeno ocurre cuando actores con poder económico, político o administrativo logran influir en el diseño, la implementación o la distribución de los subsidios para obtener beneficios particulares, desviando así los objetivos originales de la política pública. Esta multiplicidad de niveles de decisión, sumada a la diversidad de intereses presentes en el sistema, puede generar escenarios en los que la coordinación institucional se vuelve más difícil.

Comprender los riesgos organizacionales en este tipo de programas resulta fundamental, ya que permite identificar posibles debilidades en la gestión, prevenir desviaciones en el uso de los recursos y fortalecer los mecanismos de control y transparencia.

En el contexto internacional, los programas de subsidios operan dentro de sistemas organizacionales complejos en los que intervienen organismos gubernamentales, agencias reguladoras, empresas privadas, intermediarios y, en muchos casos, instituciones multilaterales. Organizaciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, han señalado en diversos estudios que la efectividad de los subsidios depende en gran medida de la capacidad institucional de los países para administrar los recursos de manera transparente y eficiente. Cuando existen debilidades estructurales en el gobierno, como marcos regulatorios ambiguos, supervisión limitada o alta discrecionalidad en la toma de decisiones, se generan condiciones que pueden facilitar la captura institucional de estos programas.

Desde la perspectiva del riesgo organizacional, la captura institucional no suele aparecer de manera repentina, generalmente se desarrolla a través de procesos graduales en los que pequeñas decisiones, omisiones o prácticas informales comienzan a modificar el funcionamiento normal de la organización. Por ejemplo, en algunos programas de subsidios internacionales se observa que ciertos grupos de interés logran influir en los criterios de elegibilidad, en los mecanismos de asignación de recursos o en los procesos de supervisión. Este tipo de influencia puede manifestarse mediante presión política, relaciones cercanas entre actores públicos y privados o acceso privilegiado a la información. Con el tiempo, estas prácticas generan una estructura institucional en la que los beneficios se concentran en determinados actores, mientras que los grupos que originalmente debían ser beneficiarios quedan excluidos o reciben una proporción menor de los recursos. Dentro de los casos más representativos de captura de subsidios a escala internacional se encuentran:

### Programa de subsidios a combustibles, implementado en Nigeria

El programa de subsidios a los combustibles en Nigeria ha sido durante décadas una de las políticas públicas más importantes y polémicas de este país. Nigeria es uno de los mayores productores de petróleo de África, pero paradójicamente depende en gran medida de la importación de combustibles refinados debido a limitaciones en su capacidad de refinación y problemas estructurales en su sector energético. En este contexto, el subsidio a los combustibles fue implementado por el Estado como un mecanismo para mantener bajos los precios del combustible y garantizar cierto nivel de bienestar económico para la población. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta política pública se convirtió en un sistema complejo donde se combinaron intereses políticos, presiones económicas, debilidades institucionales y riesgos organizacionales que fueron acumulándose hasta generar crisis recurrentes (Adeforiti y Abang, 2023).

Desde el punto de vista organizacional, el programa de subsidios a combustibles en Nigeria se estructuró alrededor de varias instituciones estatales y actores privados. En la parte central se encontraba el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Petróleo, responsables de diseñar la política energética y asignar los recursos necesarios para cubrir el subsidio. Paralelamente operaban organismos reguladores del mercado de combustibles, como las agencias encargadas de fijar precios y supervisar la importación y distribución del petróleo refinado. También participaban empresas importadoras, compañías petroleras y distribuidores, quienes recibían compensaciones del gobierno para cubrir la diferencia entre el precio internacional del combustible y el precio subsidiado que pagaban los consumidores. Este sistema organizacional involucraba múltiples niveles de decisión y una gran cantidad de recursos financieros, lo que aumentaba significativamente la complejidad administrativa y el riesgo de fallas institucionales (Ighomereho y Ezeabasili, 2024).

La dinámica de toma de decisiones dentro del programa de subsidios estaba influenciada por factores económicos, sociales y políticos. Por un lado, el gobierno buscaba mantener el subsidio para evitar aumentos bruscos en el costo de vida de la población, ya que el combustible influye directamente en los precios del transporte, los alimentos y otros bienes básicos. Por otro lado, los organismos financieros internacionales y algunos sectores económicos presionaban al gobierno para eliminar o reducir el subsidio debido al alto costo fiscal que representaba para el Estado. En algunos años el gasto público en subsidios alcanzó miles de millones de dólares, lo que generó preocupaciones sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y la eficiencia del gasto estatal (Adeforiti y Abang, 2023). Estas tensiones provocaron decisiones políticas contradictorias, donde algunos gobiernos intentaron reducir el subsidio mientras otros lo mantenían por razones sociales o electorales.

A lo largo del tiempo, comenzaron a aparecer señales tempranas que indicaban la existencia de problemas estructurales en el programa. Una de las más evidentes fue el creciente costo fiscal del subsidio. El gobierno llegó a gastar alrededor de 8 mil millones de dólares al año para mantener bajos los precios del combustible, lo que reducía los recursos disponibles para invertir en infraestructura, educación o servicios públicos (The Guardian, 2012). A pesar de estas señales, las autoridades tardaron en tomar medidas correctivas, en parte debido a la presión social y al temor de que cualquier reforma generara protestas masivas. Otra señal temprana fue la evidencia de corrupción y mala gestión dentro del sistema de subsidios, donde algunas empresas inflaban los costos de importación o reclamaban compensaciones por combustible que nunca había sido entregado realmente al mercado.

Estas señales tempranas fueron en muchos casos ignoradas o minimizadas por los responsables de la política pública. En el interior de las instituciones se fue generando un proceso gradual de normalización del riesgo. Esto significa, que prácticas ineficientes e irregulares comenzaron a ser percibidas como algo normal dentro del funcionamiento del sistema. Por ejemplo, la existencia de intermediarios con gran influencia política, los retrasos en los pagos del subsidio y la falta de transparencia en la asignación de contratos se convirtieron en situaciones habituales. Con el tiempo, estas prácticas dejaron de ser consideradas anomalías y pasaron a formar parte de la lógica operativa del programa. Este fenómeno es común en organizaciones complejas donde las presiones políticas y económicas tienden a justificar la continuidad de prácticas riesgosas.

Como consecuencia de este proceso, se fueron acumulando fallas latentes dentro del sistema institucional. Las fallas latentes no siempre generan problemas inmediatos, pero crean condiciones que pueden desencadenar crisis en el futuro. En el caso del subsidio a combustibles en Nigeria, estas fallas incluyeron la debilidad de los mecanismos de control estatal, la falta de transparencia en el manejo de recursos, la dependencia excesiva de importaciones de combustibles y la creciente desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. Además, el subsidio generaba incentivos perversos como el contrabando de combustible hacia países vecinos, donde el precio era más alto, lo que provocaba pérdidas económicas para el Estado (Guardian Nigeria, 2024). Todo esto configuraba un sistema vulnerable a crisis políticas y sociales.

El punto crítico de esta dinámica se evidenció con mayor claridad en el año 2012, cuando el gobierno nigeriano decidió eliminar el subsidio al combustible con el objetivo de reducir el gasto público y destinar esos recursos a proyectos de desarrollo e infraestructura. La medida provocó un aumento inmediato en el precio del combustible, que pasó aproximadamente de 65 nairas por litro a más del doble. Este incremento generó un impacto directo en el costo de vida de la población, provocando aumentos en los precios del transporte y los alimentos (Swarthmore Global Nonviolent Action Database, 2012). Como resultado, surgieron protestas masivas en todo el país, conocidas como el movimiento “Occupy Nigeria”, que paralizaron la actividad económica durante varios días y obligaron al gobierno a negociar con sindicatos y organizaciones sociales. Este evento crítico, evidenció cómo las fallas acumuladas durante años dentro del sistema de subsidios habían creado una situación de alta fragilidad institucional. La falta de confianza entre el gobierno y la ciudadanía fue un factor clave en la intensidad de las protestas, ya que muchas personas temían que los recursos ahorrados por la eliminación del subsidio no se utilizaran realmente para mejorar los servicios públicos, sino que terminaran en redes de corrupción política (Swarthmore Global Nonviolent Action Database, 2012). En este sentido, la crisis no fue solamente económica sino también institucional, ya que puso en evidencia la debilidad de los mecanismos del gobierno y la falta de legitimidad de algunas decisiones gubernamentales.

En términos de análisis organizacional, el caso del subsidio a combustibles en Nigeria, muestra cómo una política pública puede evolucionar desde una solución social hacia un sistema complejo de riesgos acumulados. Inicialmente el subsidio fue concebido como un mecanismo de protección económica para la población, pero con el tiempo se transformó en una estructura institucional difícil de reformar debido a los intereses políticos, económicos y sociales involucrados. La combinación de decisiones políticas, incentivos económicos distorsionados y debilidad institucional permitió que se normalizaran prácticas riesgosas que finalmente desembocaron en episodios de crisis social.

### Subsidios energéticos implementados en Argentina

En muchos países, los gobiernos han utilizado programas de subsidios energéticos como una herramienta de política pública para proteger a la población frente a aumentos en las tarifas o para garantizar que los hogares más vulnerables puedan acceder a estos servicios. Argentina constituye uno de los casos más representativos de América Latina en este tipo de políticas, especialmente desde comienzos de los años 2000, cuando el Estado decidió intervenir activamente en el sector energético mediante transferencias económicas destinadas a reducir el costo que pagan los usuarios por el consumo de electricidad y gas (Bike 1992).

El origen del sistema moderno de subsidios energéticos en Argentina está estrechamente relacionado con la crisis económica, social y política que atravesó el país entre 2001 y 2002. En ese momento, la fuerte caída del ingreso de los hogares y la devaluación de la moneda generaron un escenario de profunda vulnerabilidad social. Como respuesta, el gobierno implementó medidas para evitar que el costo de los servicios públicos se disparara, entre ellas el congelamiento de tarifas y la entrega de subsidios a las empresas del sector energético para compensar los menores ingresos por facturación (Bike 1992). Estas transferencias permitieron mantener los precios de la electricidad y el gas relativamente bajos durante muchos años, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de la población y evitar un deterioro mayor de las condiciones de vida (Llanos 2026).

A partir de 2003, los subsidios energéticos crecieron de manera sostenida, convirtiéndose en un instrumento clave para sostener el consumo interno y garantizar el acceso a los servicios básicos (Rojas 2018). Sin embargo, también comenzaron a aparecer una serie de desafíos institucionales y organizacionales relacionados con la forma en que se diseñaban, implementaban y controlaban estos subsidios.

Desde el punto de vista organizacional, la estructura institucional encargada de administrar el sistema de subsidios energéticos en Argentina ha sido compleja y ha involucrado múltiples actores. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, han tenido la responsabilidad de diseñar las políticas tarifarias y definir el monto de los subsidios. A su vez, los organismos reguladores del sector, como el ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), se encargan de supervisar el funcionamiento de las empresas de transporte y distribución de gas, así como de garantizar el cumplimiento de las normas regulatorias (Torres 2019). Además de estas instituciones, el sistema involucra a empresas privadas y públicas dedicadas a la generación, transporte y distribución de energía, así como a los gobiernos provinciales y a los usuarios finales. Esta red institucional refleja una estructura organizacional compleja en la que intervienen diferentes niveles de decisión y múltiples intereses económicos y políticos. En este contexto, las decisiones sobre subsidios energéticos no dependen únicamente de criterios técnicos, sino también de factores políticos, fiscales y sociales que influyen en la forma en que se diseñan las políticas públicas (González 2017).

Las dinámicas de toma de decisiones dentro del sistema de subsidios energéticos en Argentina han estado marcadas por una fuerte interacción entre la política económica y la política social. En muchos momentos, las decisiones sobre tarifas y subsidios han respondido más a la necesidad de evitar conflictos sociales que a criterios de sostenibilidad financiera del sistema energético. Mantener tarifas bajas durante largos períodos fue visto por los gobiernos como una estrategia para proteger a los consumidores y sostener la estabilidad política, especialmente en contextos de alta inflación o crisis económica (Martínez 2020). Sin embargo, esta dinámica también generó tensiones dentro del propio sistema organizacional. Por un lado, las empresas del sector energético señalaban que los precios artificialmente bajos reducían los incentivos para invertir en infraestructura y producción. Por otro lado, el Estado debía destinar cada vez más recursos fiscales para sostener el sistema de subsidios, lo que generaba presiones sobre el presupuesto público (Rojas 2018), empezando a mostrar señales de riesgo organizacional relacionadas con la sostenibilidad económica y la eficiencia institucional.

Uno de los aspectos más relevantes para comprender el caso argentino es la existencia de señales tempranas que fueron ignoradas o subestimadas durante varios años. Entre estas señales, se encontraba el incremento acelerado del gasto público destinado a subsidios energéticos, que aumentó significativamente a partir de mediados de la década del 2000. Lo anterior, reflejaba no solo el aumento del consumo energético, sino también el hecho de que las tarifas permanecían congeladas mientras los costos de producción y distribución continuaban aumentando (Bike 1992).

Otra señal importante fue la caída de las inversiones en el sector energético. Cuando los precios de la energía se mantienen artificialmente bajos durante largos períodos, las empresas tienen menos incentivos para ampliar la capacidad de generación o modernizar la infraestructura. Como resultado, comenzaron a aparecer problemas en el suministro energético, especialmente durante períodos de alta demanda (Martínez 2020).

En el análisis del riesgo organizacional, este tipo de situaciones suele interpretarse como procesos de normalización del riesgo, por lo que la tendencia de las organizaciones es acostumbrarse gradualmente a situaciones problemáticas o ineficientes hasta considerarlas parte normal del funcionamiento del sistema. En el caso de los subsidios energéticos en Argentina, el crecimiento constante del gasto público y la dependencia creciente del sistema energético respecto de las transferencias estatales fueron percibidos durante mucho tiempo como una característica normal de la política económica, en lugar de interpretarse como un riesgo estructural (Llanos 2026).

Otra falla importante, estuvo relacionada con la falta de focalización de los subsidios energéticos, porque por muchos años beneficiaron tanto a los hogares de bajos ingresos como a los de ingresos altos. Esto significaba que una parte significativa de los recursos públicos destinados a subsidiar la energía terminaba favoreciendo a sectores de la población que no necesariamente necesitaban ese apoyo económico (González 2017).

A medida que estas fallas se acumulaban, el sistema energético comenzó a mostrar signos de deterioro progresivo. Entre 2003 y 2015 el consumo de electricidad y gas creció de manera significativa, mientras que la producción energética no logró acompañar ese ritmo de crecimiento. La combinación de tarifas bajas y subsidios generalizados incentivó el aumento del consumo, pero al mismo tiempo redujo los incentivos para invertir en la expansión de la oferta energética.

En términos de riesgo organizacional, este proceso puede interpretarse como una degradación progresiva del sistema. Las decisiones tomadas durante años para mantener tarifas bajas generaron beneficios políticos y sociales en el corto plazo, pero también produjeron desequilibrios estructurales que se hicieron cada vez más difíciles de sostener. Eventualmente, el sistema llegó a un punto en el que se hizo necesario implementar reformas para reducir el peso de los subsidios y corregir las distorsiones del mercado energético (Martínez 2020).

En los últimos años, el gobierno argentino ha intentado modificar el esquema de subsidios mediante diferentes estrategias, como la segmentación de tarifas y la focalización de la ayuda en los hogares más vulnerables buscando reducir con reformas el gasto público destinado a subsidios y al mismo tiempo garantizar que los sectores de menores ingresos continúen teniendo acceso a los servicios energéticos (Rojas 2018). En 2026, por ejemplo, se implementó un nuevo régimen de subsidios energéticos focalizados destinado a unificar los distintos programas existentes y dirigir la asistencia estatal principalmente a los hogares vulnerables.

En conclusión, el caso de los subsidios energéticos en Argentina muestra cómo una política pública diseñada inicialmente para proteger a la población frente a una crisis económica puede transformarse con el tiempo en un sistema complejo que genera nuevos riesgos organizacionales. La interacción entre decisiones políticas, presiones sociales y limitaciones fiscales produjo un modelo de subsidios que durante años logró garantizar el acceso a la energía, pero que también generó problemas de sostenibilidad económica e institucional. Analizar este caso desde la perspectiva del riesgo organizacional permite comprender cómo las decisiones tomadas dentro de las instituciones públicas pueden producir efectos acumulativos que, si no se corrigen a tiempo, pueden conducir a procesos de deterioro progresivo en la gestión de políticas públicas.

## Crisis sanitarias con fallas organizacionales

En el ámbito de la salud pública, las crisis sanitarias internacionales suelen surgir cuando decisiones de política, avances científicos o intervenciones médicas se implementan en contextos de alta incertidumbre, presión política y gran exposición mediática. Estas situaciones pueden revelar debilidades en la gestión del riesgo, en la comunicación institucional y en los mecanismos de gobernanza del sistema de salud. Analizar casos de crisis sanitarias permite comprender cómo interactúan factores científicos, políticos y sociales en la implementación de programas de salud pública, así como identificar lecciones importantes para mejorar la toma de decisiones, fortalecer la confianza de la población y prevenir fallas en futuras intervenciones. A continuación, se presentan dos casos internacionales que ilustran los desafíos y consecuencias que pueden surgir cuando la gestión de riesgos y la comunicación pública no se manejan de manera adecuada.

### Programa de vacunación contra el dengue en Filipinas (2016–2017)

Las infecciones por dengue han aumentado en todo el mundo en los últimos años, y la incidencia del dengue actualmente afecta a aproximadamente 400 millones de personas y causa aproximadamente 20.000 muertes anuales. Las vacunas contra el dengue que se han desarrollado en los últimos años se han probado en ensayos clínicos y ofrecen esperanza de que las epidemias de dengue puedan mitigarse. Sin embargo, una controversia rodea a la vacuna contra el dengue y está relacionada con la potenciación dependiente de anticuerpos (ADE) del dengue. La ADE del dengue ocurre después de una infección primaria por dengue. La infección primaria promueve la producción de anticuerpos en el sistema inmunitario, que son específicos de la cepa del virus del dengue, atrapan y matan esta cepa en la sangre y pueden permanecer en la sangre durante décadas. El virus del dengue está presente en cuatro cepas, y los anticuerpos específicos de la cepa de la infección primaria no pueden unirse bien con una infección secundaria de una cepa diferente. En cambio, estos anticuerpos pueden promover la replicación de una infección secundaria de una cepa diferente, con una gravedad de la enfermedad mucho mayor que la infección de la cepa primaria.

Estudios clínicos han demostrado que la vacunación contra el dengue puede simular una infección primaria y, por lo tanto, promover la potenciación dependiente de anticuerpos (ADE) en personas que no han tenido una infección primaria antes de la vacunación, pero que la presentan después de la vacunación. De igual forma, otros estudios de investigación han evidenciado Estudios clínicos también han demostrado que la vacunación de personas previamente infectadas no conlleva a un mayor riesgo de muerte si posteriormente se produce una infección secundaria. Estas problemáticas se han abordado en torno a la vacunación en el contexto del programa de vacunación contra el dengue desarrollado en la República de Filipinas entre 2016 y 2017.

El 4 de abril de 2016, Sanofi Pasteur lanzó su programa de inmunización contra el dengue en Filipinas con Dengvaxia, una vacuna tetravalente viva atenuada, durante un evento organizado por el Departamento de Salud (DOH) de Filipinas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) había estado informando grandes brotes de dengue en todo el mundo y había 176.411 casos de dengue en Filipinas en ese entonces. Dengvaxia también se registró en México, Brasil, El Salvador y otros países, pero el programa de inmunización pública con esta vacuna se realizó primero en Filipinas.

En Filipinas, se utilizaron aproximadamente 2,3 millones de dosis, donde más de 830.000 niños recibieron una dosis, más de 415.000 dos dosis y más de 365.000 las tres dosis. Dos estudios realizados por Capeding et al. y Villar et al. mostraron una eficacia de la vacuna del 80,8 % y del 91,7 %, respectivamente, para la prevención del dengue grave y del dengue hemorrágico después de una vacunación de tres dosis. Otro estudio informó una eficacia de la vacuna del 48 % en la prevención del dengue, pero esto se hizo solo después de una dosis y tuvo menos participantes de (1470) en comparación con la población total de 31.144 participantes de los otros 2 estudios.

En noviembre de 2017, después de que más de 800.000 niños de escuelas públicas en Filipinas hubieran recibido al menos una dosis de la vacuna, el fabricante anunció que el uso de la vacuna se restringiría a aquellos que ya habían estado expuestos al dengue. Se observó que con Dengvaxia, los casos de dengue irruptivo, es decir, la manifestación súbita y severa de la enfermedad, conocida médicamente como dengue hemorrágico, estaban relacionados con el estado seronegativo antes de la vacunación, y que aquellos que no habían sido infectados antes podrían estar en riesgo de dengue grave con la vacunación. Este anuncio provocó la interrupción del programa y respaldó las dudas de algunos médicos e investigadores antes del lanzamiento de la vacuna que creían podría ser riesgosa para algunos niños.

El Departamento de Salud de Filipinas dijo en un comunicado que, de marzo de 2016 a marzo de 2018, un total de 3.281 estudiantes que recibieron Dengvaxia como parte del programa de inmunización escolar fueron hospitalizados después de su vacunación por "diversas enfermedades", aunque finalmente fueron enviados a casa. El departamento de salud también reveló que se encontró que 1.967 de los 3.281 pacientes habían contraído dengue "según lo confirmado a través de pruebas clínicas y serológicas". El Grupo de Trabajo de Investigación de Dengvaxia (DITF) del Hospital General de Filipinas (PGH) se formó bajo las directivas del secretario del DOH y el director del PGH para servir como el cuerpo independiente de médicos expertos que debían evaluar las muertes de 14 niños que recibieron de una a tres dosis de la vacuna Dengvaxia. De los 14 casos evaluados, los resultados de la evaluación del DITF mostraron tres casos bajo la Categoría A1, lo que significaba consistencia con la asociación causal de la inmunización relacionada con el producto de la vacuna, dos de los cuales implicaban un fallo de la vacuna. El DITF recomendó más investigaciones para aclarar mejor la naturaleza de la asociación de la vacunación con la causa de muerte para los tres casos A1 y los casos indeterminados.

Aunque los expertos médicos fueron muy cautelosos al atribuir la causa directa de la muerte a la vacuna, ciertos grupos dentro del gobierno filipino se apresuraron en culpar principalmente a la Oficina del Fiscal Público (PAO) por generar pánico, aunque la PAO y otros señalaron a Sanofi Pasteur y a la exsecretaria de Salud Janette Garin, y a funcionarios de alto rango, de apresurar la implementación del programa de inmunización masiva, a pesar de las advertencias sobre la seguridad de la vacuna y la falta de datos definitivos. Un análisis exhaustivo sobre la desinformación acerca de la vacuna Dengvaxia realizado por Mason y Smith (2020) reveló cómo algunos sectores gubernamentales y medios de comunicación sensacionalizaron los problemas.

Un equipo del gobierno realizó autopsias, a veces frente a equipos de televisión en vivo, que supuestamente vincularon las muertes con Dengvaxia. Una investigación del Senado sobre el debate de Dengvaxia fue televisada ampliamente, pero se centró más en las acusaciones de corrupción que en la seguridad de la vacuna, dejando un vacío que se llenó con información no verificada sobre la conexión de la vacuna con las muertes de niños.

Las redes sociales como Facebook, Twitter (ahora X) y los blogs de personalidades específicas difundieron narrativas sensacionalistas y teorías de conspiración contra Dengvaxia y sus defensores. El estudio presenta ejemplos de publicaciones en redes sociales, como: "El fiasco de la vacuna contra el dengue conduce a cargos criminales para un investigador en Filipinas"; y "¡Alarmante! Expertos forenses encuentran patrones en muertes de niños a quienes se les administró Dengvaxia", para resaltar el carácter sensacionalista de la difusión de noticias.

Los medios de comunicación tradicionales también desempeñaron un papel importante en avivar el pánico relacionado con la vacuna y debilitar la confianza en las instituciones públicas con historias impactantes, titulares y videos de madres llorando por las muertes de sus hijos con una narrativa que hacía responsable a Dengvaxia, incluso cuando no habían concluido las investigaciones. Una caricatura editorial en un periódico mostró una conexión entre la "corrupción y la avaricia corporativa" con el "fiasco de la vacuna contra el dengue". Los expertos sugirieron que, en consecuencia, los "ciudadanos empobrecidos, sin educación y con pocos recursos del país sufrieron desproporcionadamente la desinformación sanitaria en torno a Dengvaxia en comparación con los grupos demográficos más pudientes". La Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM) señaló en su momento que la respuesta altamente politizada a la campaña contra Dengvaxia fue la razón principal del aumento de la reticencia a las vacunas y la desconfianza pública en Filipinas.

Bajo estas investigaciones, el programa de vacunación contra el dengue se detuvo repentinamente en diciembre de 2017 debido a la cantidad de muertes de niños que habían sido vacunados. Esta suspensión, lo que atrajo aún más la atención de los medios de comunicación y los distintos sectores políticos, y planteó importantes cuestiones éticas. El secretario de Salud reveló que la farmacéutica Sanofi Pasteur había reembolsado al gobierno aproximadamente 1.160 millones de pesos filipinos de los 1.400 millones de pesos filipinos que el Departamento de Salud le había solicitado.

El problema principal de esta controversia es que la vacuna podía aumentar el riesgo de dengue grave e incluso de muerte en personas que nunca habían tenido dengue antes. Esto se relaciona con la forma en que funciona la enfermedad. En el dengue, la primera infección suele ser menos grave, pero una segunda infección con una variante diferente del virus puede provocar síntomas mucho más severos. Los científicos plantearon que la vacuna podía actuar como si fuera una primera infección. Por lo tanto, si una persona vacunada que nunca había tenido dengue se infectaba después con el virus de forma natural, su cuerpo podía reaccionar como si estuviera enfrentando una segunda infección, lo que aumentaba el riesgo de desarrollar dengue grave.

En 2018, la OMS recomendó que la detección previa de la infección por dengue era preferible, pero que, en los casos en los que no es posible, se podrían administrar programas generales de vacunación contra el dengue a personas de nueve años o más, si la población tenía una tasa de endemicidad del dengue superior al 80 %. En junio de 2021, el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU, agencia federal que evalúa la seguridad y eficacia de las vacunas), recomendó el uso de Dengvaxia para prevenir el dengue en niños de 9 a 16 años, con infección previa por el virus del dengue confirmada por laboratorio y que viven en áreas donde el dengue es común.

Fue hasta febrero de 2019 cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos de Filipinas finalmente retiró permanentemente la licencia de la vacuna, alegando que Sanofi incumplió sus compromisos. En marzo de ese mismo año, el Departamento de Justicia se disponía a presentar cargos contra el personal de Sanofi y las autoridades sanitarias filipinas.

Este caso constituye un ejemplo relevante de los desafíos que enfrentan los programas de salud pública cuando deben operar en contextos de incertidumbre científica, alta presión política y fuerte exposición mediática. Aunque la iniciativa buscaba reducir la incidencia de una enfermedad endémica que afecta a millones de personas en el país, la implementación del programa evidenció importantes debilidades en la gestión del riesgo, la comunicación científica y la gobernanza interinstitucional.

La decisión de implementar el programa de manera acelerada, antes de contar con evidencia completa sobre los posibles efectos adversos de la vacuna en poblaciones sin infección previa, generó un escenario de vulnerabilidad institucional. A esto se sumaron problemas en la comunicación del riesgo por parte del fabricante y de las autoridades sanitarias, así como la falta de una adecuada identificación de la población objetivo, lo que derivó en la vacunación de niños cuya condición inmunológica frente al dengue no había sido verificada. Cuando posteriormente se conoció que la vacuna podía aumentar el riesgo de dengue grave en personas sin infección previa, la situación escaló rápidamente hacia una crisis sanitaria, política y comunicacional.

Las consecuencias trascendieron el programa específico de vacunación contra el dengue. La intensa cobertura mediática, las investigaciones políticas y la polarización del debate público erosionaron significativamente la confianza de la población en las instituciones de salud y en las vacunas en general. Como resultado, en los años posteriores se registró una disminución en las tasas de vacunación infantil y la reaparición de brotes de enfermedades prevenibles, como el sarampión, lo que evidencia cómo una crisis mal gestionada puede afectar de manera sistémica los programas de salud pública.

En términos de gestión de riesgos organizacionales, el caso pone de manifiesto varias lecciones importantes. En primer lugar, la necesidad de incorporar mecanismos robustos para la gestión de la incertidumbre científica en la formulación y ejecución de políticas públicas. En segundo lugar, la importancia de desarrollar estrategias claras y transparentes de comunicación del riesgo que permitan mantener la confianza ciudadana incluso en escenarios de información cambiante. Finalmente, el caso resalta la relevancia de fortalecer la coordinación entre gobiernos, organismos reguladores, comunidad científica y sector privado, con el fin de garantizar procesos de toma de decisiones más sólidos y responsables.

En síntesis, el caso de Filipinas demuestra que el éxito de un programa de salud pública no depende únicamente de la disponibilidad de una tecnología médica innovadora, sino también de la calidad de la gobernanza, la gestión del riesgo y la confianza pública en las instituciones. La experiencia ofrece una valiosa lección para futuros programas de vacunación y para la formulación de políticas públicas en contextos de incertidumbre, donde la transparencia, la prudencia científica y la coordinación institucional son elementos fundamentales para preservar la legitimidad del sistema de salud y proteger el bienestar colectivo.

## Escándalos regulatorios documentados

Los casos Dieselgate (Volkswagen Emissions Scandal) y Theranos constituyen dos ejemplos de escándalos regulatorios en organizaciones tecnológicas altamente complejas, en los cuales la innovación empresarial se desarrolló en tensión con los marcos de control institucional y ético. Ambos episodios evidencian cómo, dentro de contextos de fuerte presión competitiva, expectativas de mercado y narrativas de progreso tecnológico, pueden consolidarse dinámicas organizacionales que normalizan prácticas de ocultamiento, manipulación de información y debilitamiento de los mecanismos de supervisión. Desde la perspectiva del análisis de riesgos organizacionales, estos casos permiten examinar la acumulación de fallas latentes, la desactivación progresiva de señales de alerta y la interacción problemática entre empresas innovadoras y organismos reguladores, configurando entornos donde el riesgo sistémico se invisibiliza hasta que se materializa en crisis públicas de gran escala.

### Dieselgate (Volkswagen Emissions Scandal)

En 2015, Volkswagen (VW), una de las fuerzas dominantes en la industria automotriz global, fue desenmascarada en un escándalo que puso al descubierto prácticas engañosas en la gestión de emisiones de sus vehículos diésel. Investigaciones realizadas por la Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU. (EPA, 2015) revelaron que VW había instalado ilegalmente software en alrededor de 11 millones de vehículos en todo el mundo. Este software permitía a los autos cambiar a un modo de funcionamiento que reducía las emisiones durante las pruebas de laboratorio, pero desactivaba estas funciones en condiciones normales de conducción, resultando en emisiones de óxidos de nitrógeno hasta 40 veces superiores a las permitidas por las normativas (Hotten, 2015).

Volkswagen, con una estructura jerárquica compleja y centralizada, se caracterizaba por un estilo de gestión autoritario, donde las decisiones estratégicas eran tomadas por un pequeño grupo de altos ejecutivos (Ewing, 2015). Esta centralización del poder decisional significó que las decisiones críticas, incluidas aquellas relacionadas con el cumplimiento normativo y la sostenibilidad ambiental, no siempre se sometían a un escrutinio adecuado o a consultas más amplias dentro de la compañía.

Previo al descubrimiento del escándalo, existieron múltiples señales de advertencia que fueron aparentemente ignoradas por la organización. Informes de investigación indicaron que ingenieros y técnicos internos expresaron preocupaciones sobre la legalidad y eficacia del software instalado (Collantes & Sperling, 2016). Sin embargo, estas advertencias no se tradujeron en acciones correctivas debido a la presión interna para mantener la competitividad y los márgenes de beneficio de la empresa.

La implantación de un software de manipulación sugiere un proceso de normalización del riesgo, donde las decisiones arriesgadas se convirtieron en la norma dentro de la cultura corporativa de Volkswagen (Organización Internacional de Constructores de Automóviles, 2017). La organización optó por soluciones técnicas que comprometían valores éticos y legales en su búsqueda de liderazgo de mercado.

Las prácticas fraudulentas de VW eran síntoma de fallas latentes acumuladas en sus controles internos y en su cultura corporativa de cumplimiento. Estas incluían lagunas en la transparencia operativa y una insuficiente supervisión regulatoria interna que permitieron que las mismas continuaran durante años sin ser detectadas (Vaughan & Panda, 2018). El evento crítico se presentó cuando la EPA emitió un aviso de violación a Volkswagen, irremediablemente dañando su posicionamiento de marca y desencadenando una cascada de sanciones legales y financieras. La crisis resultante no solo llevó a una disminución significativa de la valoración de mercado de VW, sino que también motivó revisiones regulatorias en la industria automotriz en general (EPA, 2015).

A nivel de política pública, el "Dieselgate" catalizó una evaluación más amplia y profunda de las normativas sobre emisiones de vehículos, obligando a reguladores en Europa y Estados Unidos a revisar sus procedimientos de homologación (Ewing, 2015). El caso puso de manifiesto la necesidad de estándares más estrictos y mecanismos de cumplimiento más eficaces para prevenir la manipulación y el fraude a gran escala.

El escándalo de Volkswagen representa una lección crítica en términos de ética corporativa, regulación industrial y cumplimiento medioambiental. Destaca la importancia de una estructura corporativa que valore no solo la rentabilidad y el éxito comercial, sino también el cumplimiento con principios legales y éticos. Asimismo, subraya la importancia de la intervención proactiva de políticas públicas para garantizar la integridad del mercado y la protección del medio ambiente.

### Theranos: el fraude en la tecnología de los cuidados de salud

La empresa fue fundada en 2003 por Elizabeth Holmes y se promovía bajo la idea de que había desarrollado una tecnología innovadora capaz de realizar cientos de pruebas que servirían para conocer desde niveles de colesterol hasta detección de cáncer utilizando únicamente una pequeña punción en el dedo para obtener sangre y analizarla con su dispositivo “Edison”, reduciendo así no sólo los costos sino la condición invasiva de los análisis de sangre tradicionales (Griffin, 2020).

Holmes y su equipo aseguraron continuamente a los inversionistas y al público que la tecnología era eficaz, confiable y estaba preparada para transformar la industria tradicional de análisis de laboratorio. Prometía mayor accesibilidad, asequibilidad y menos dolor para los pacientes (Fiala y Diamandis, 2018). La tecnología también fue promovida como una herramienta capaz de democratizar la atención sanitaria, colocando el poder del diagnóstico directamente en manos de los pacientes y potencialmente revolucionando la atención preventiva. No obstante, con el paso del tiempo y pese a ganar confiablidad en los inversionistas, comenzaron a surgir preocupaciones internas sobre la eficacia de su tecnología. Denunciantes internos dentro de la empresa alertaron sobre la precisión y la fiabilidad del dispositivo “Edison”, que frecuentemente producía resultados de pruebas inconsistentes y erróneos (Rogal, 2020). Sin embargo, estas preocupaciones internas fueron ignoradas y los empleados fueron presionados para guardar silencio sobre las fallas de la tecnología.

La estructura organizacional de Theranos estaba altamente centralizada alrededor del liderazgo de Holmes, quien ejercía simultáneamente como fundadora, directora ejecutiva (CEO) y principal figura estratégica de la organización. El director de operaciones, Ramesh “Sunny” Balwani se unió en 2009 convirtiéndose en la persona de confianza de Holmes, quien se caracterizó por ejercer el control operativo y gran influencia en la cultura organizacional de la compañía. El atractivo de transformar el sistema de salud atrajo una gran atención y para 2014 Theranos estaba valorada en más de 9 mil millones de dólares (Carreyrou, 2020; Grybos, 2023).

La junta directiva estaba compuesta por figuras de alto perfil provenientes del ámbito político y empresarial, e incluía: ex secretarios de Estado de Estados Unidos y líderes influyentes sin experiencia técnica en biotecnología o diagnóstico clínico, lo que limitó su capacidad para supervisar adecuadamente la validez científica y operativa de la “innovación tecnológica” desarrollada como promesa de valor de la compañía, pero otorgó confiabilidad para los inversionistas. La combinación de liderazgo altamente concentrado y supervisión técnica insuficiente creó las condiciones estructurales propicias para la falta de control interno y la toma de decisiones sin escrutinio efectivo que posteriormente desencadenó en la afectación de grupos de interés como inversionistas, pacientes y agentes reguladores que no implementaron las acciones oportunas para evitar el fraude.

La cultura organizacional interna de Theranos, liderada por Holmes y el director de operaciones Sunny Balwani, fue descrita como secreta y hostil hacia quienes cuestionaban las afirmaciones de la empresa (Tourish y Willmott, 2023). Su cultura corporativa era tóxica, impulsada por el miedo y el secretismo, que obligó a los empleados a enfrentar dilemas éticos en los que tenían que elegir entre su integridad personal y la seguridad de su empleo. El uso de acuerdos de confidencialidad y tácticas de intimidación por parte del liderazgo de Theranos para suprimir las discrepancias internas resalta aún más las fallas éticas de la dirección de la empresa (Bratt, 2022).

Theranos estuvo impulsada por el ethos de la cultura de Silicon Valley conocida como “Fake it till you make it” (finge hasta lograrlo), donde se alienta a las empresas a innovar rápidamente y a ofrecer productos transformadores incluso cuando la tecnología subyacente aún no está completamente desarrollada (Mcginn, 2022). Sin embargo, aunque este enfoque puede ser tolerado en la industria de desarrollo de software, su aplicación en el ámbito de la salud resulta éticamente problemática y altamente riesgosa debido a que su impacto directo afecta de manera significativa la vida humana (Cambaza, 2024).

El fracaso de Theranos causó un daño considerable a múltiples partes interesadas. Los pacientes que dependían de resultados de pruebas inexactos fueron puestos en riesgo: algunos recibieron falsos positivos, mientras que otros fueron falsamente tranquilizados sobre su estado de salud (Das y Drolet, 2022). Esto afectó vidas individuales y generó desconfianza en el diagnóstico médico y en la innovación tecnológica. El engaño de Holmes y Balwani comprometió la integridad del sistema sanitario, generando un escepticismo generalizado sobre los avances tecnológicos en diagnóstico, particularmente en las innovaciones de pruebas en el punto de atención (Jeske, 2020).

En el estudio del caso desarrollado por Cambaza (2024), en el caso de Theranos, los pacientes fueron sometidos a resultados inexactos en análisis de sangre, lo que condujo a diagnósticos incorrectos y decisiones de tratamiento equivocadas, violando así su derecho a la salud y a la seguridad (Das y Drolet, 2022). Además, como enfatizan Diamandis et al. (2021), los resultados falsificados presentados por Theranos no constituyeron solo una falla técnica, sino también una falla ética, ya que pusieron directamente en peligro la vida de las personas que dependían de la tecnología para tomar decisiones médicas trascendentales.

Como argumentan Das y Drolet (2022), el deber principal de los innovadores en el ámbito de la salud es garantizar que sus productos sean seguros y confiables antes de llegar al mercado. Sin embargo, en lugar de ejercer esta responsabilidad, Holmes y Balwani optaron por ocultar las fallas de su tecnología, priorizando el éxito corporativo y el beneficio personal por encima de la seguridad de los pacientes. Este comportamiento es contrario a los principios de la ética de la virtud, que prioriza el bienestar de los demás y la búsqueda de la excelencia moral (Gildner et al., 2022).

Uno de los principales debates plateados en la investigación de Cambanza (2024) es el enfoque basado en derechos, el cual, se relaciona con la necesidad de encontrar un equilibrio entre el derecho a innovar y el derecho de las personas a recibir información verdadera. Elizabeth Holmes se presentó como una líder visionaria que buscaba transformar la industria de la salud mediante una tecnología innovadora, lo que inicialmente generó un amplio apoyo tanto de inversionistas como del público (Das y Drolet, 2022). Sin embargo, como señala Mcginn (2022), el desarrollo de nuevas tecnologías no puede justificarse si implica vulnerar los derechos de las partes interesadas. En el caso de Theranos, la intención de avanzar en el desarrollo tecnológico terminó afectando la seguridad de los pacientes y la transparencia hacia los inversionistas. Desde esta perspectiva, el derecho a innovar debe ir acompañado del deber de ofrecer información clara, honesta y precisa, especialmente cuando están en juego la salud de las personas y recursos financieros importantes.

En este contexto, el papel de los organismos reguladores es fundamental para proteger estos derechos. Diamandis et al. (2021) señalan que instituciones como la Food and Drug Administration (FDA) (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) y los Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid), tienen la responsabilidad de asegurar que las empresas cumplan con estándares éticos y regulatorios, particularmente cuando se trata de tecnologías que pueden afectar la salud de los pacientes.

En el caso de Theranos, la incapacidad de la empresa para garantizar resultados confiables en sus pruebas médicas debió haber sido detectada y corregida en etapas más tempranas mediante una supervisión regulatoria más efectiva. No obstante, como indica Furlow (2022), el alto nivel de secretismo que caracterizaba las operaciones de la empresa dificultó que los reguladores y otros actores externos evaluaran con precisión el verdadero estado de la tecnología. Esta falta de transparencia terminó afectando los derechos tanto de pacientes como de inversionistas y debilitó la confianza pública en las innovaciones del sector sanitario (Das y Drolet, 2022).

El evento crítico que desencadenó el colapso de Theranos se produjo en 2015, cuando el periodista John Carreyrou del Wall Street Journal publicó una investigación que revelaba que la tecnología de la empresa no funcionaba como se afirmaba. Este reportaje expuso que muchos de los análisis de sangre se realizaban en equipos convencionales y que los dispositivos propios de Theranos generaban resultados poco confiables.

Tras estas revelaciones, los organismos reguladores estadounidenses, incluyendo la Food and Drug Administration (FDA) y los Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), iniciaron investigaciones formales que confirmaron graves deficiencias en las prácticas de laboratorio de la empresa.

De acuerdo con Cambaza (2024), los organismos reguladores y las agencias de aplicación de la ley finalmente tomaron medidas contra Theranos, pero sus respuestas fueron lentas y fragmentadas. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) no intervinieron hasta después de varios años en los que ya se habían producido prácticas dudosas (Das y Drolet, 2022). Cuando el CMS determinó que las operaciones de Theranos representaban un “peligro inmediato” para la salud de los pacientes, la empresa ya había causado daños significativos a través de resultados de pruebas inexactos (Richards, 2022). Esta respuesta tardía puso de manifiesto debilidades en la supervisión regulatoria y planteó interrogantes sobre la eficiencia de las regulaciones sanitarias actuales para prevenir el fraude (Furlow, 2022).

Las autoridades concluyeron que las operaciones de Theranos representaban un riesgo inmediato para la salud de los pacientes. Posteriormente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por fraude contra Holmes y Balwani, lo que culminó en procesos judiciales y condenas penales. El caso Theranos se convirtió así en uno de los ejemplos más emblemáticos de fraude corporativo y falla regulatoria en el sector de la tecnología sanitaria, evidenciando la importancia de la supervisión independiente, la transparencia organizacional y el liderazgo ético en contextos de innovación tecnológica.

Los resultados de las investigaciones evidenciaron que dentro de la organización se desarrolló un proceso gradual de normalización del riesgo, en el cual las desviaciones respecto a los estándares científicos y regulatorios fueron progresivamente aceptadas como prácticas habituales. La presión por demostrar resultados rápidos, atraer inversión y consolidar alianzas comerciales llevó a la empresa a continuar operando aun cuando existían evidencias de que la tecnología no funcionaba de manera confiable. Lo anterior, combinado con una cultura tóxica con liderazgo despótico, la ausencia supervisión efectiva por parte de la junta directiva y la confianza excesiva en el liderazgo contribuyeron a que estas prácticas se consolidaran. Asimismo, la ausencia de controles regulatorios tempranos permitió que la empresa expandiera sus operaciones, incluyendo acuerdos con cadenas farmacéuticas como Walgreens para instalar centros de análisis clínicos.

Esta infortunada experiencia se convertiría después en un caso de estudio de advertencia sobre las cuestiones éticas, las responsabilidades de los innovadores en el sector sanitario, la seguridad de los pacientes y la integridad de los avances médicos (Hogarth et al., 2022). El escándalo de Theranos ofrece importantes lecciones para la industria de la tecnología médica, al destacar los riesgos de priorizar la innovación acelerada y el éxito financiero por encima de la transparencia, la seguridad y la responsabilidad ética (Das y Drolet, 2022). A medida que este como demuestra este caso, la promesa de la innovación puede volverse peligrosa cuando no está respaldada por prácticas científicas sólidas y mecanismos de rendición de cuentas.

# MATRIZ COMPARATIVA

En el estudio de los riesgos organizacionales, el análisis de casos reales de alto impacto constituye una herramienta fundamental para comprender cómo las fallas en la gobernanza, la toma de decisiones y los sistemas de control pueden desencadenar crisis institucionales de gran magnitud. A nivel internacional, diversos escándalos corporativos y accidentes organizacionales han evidenciado que los eventos críticos rara vez son producto de una única falla técnica o humana, sino del resultado de procesos acumulativos en los que se combinan debilidades estructurales, señales tempranas ignoradas, prácticas riesgosas que se normalizan dentro de las organizaciones y sistemas de supervisión insuficientes. En este contexto, la siguiente matriz presenta un resumen comparativo de varios casos internacionales emblemáticos analizados a partir del análisis sobre los riesgos organizacionales, tales como la estructura organizacional, las dinámicas de toma de decisiones, las señales tempranas ignoradas, los procesos de normalización del riesgo, las fallas latentes acumuladas y los eventos críticos que desencadenaron las crisis. Este ejercicio permite identificar patrones comunes de degradación organizacional y extraer lecciones relevantes para fortalecer los sistemas de gobernanza, control y gestión del riesgo en instituciones públicas y privadas.

| PROYECTO/ PROGRAMA | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | TOMA DE DECISIONES | SEÑALES TEMPRANAS IGNORADAS | PROCESOS DE NORMALIZACIÓN DE RIESGOS | FALLAS LATENTES ACUMULADAS | EVENTOS CRÍTICOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programa nuclear civil de la Unión Soviética | El programa operaba bajo un modelo altamente centralizado, con jerarquías verticales y fuerte control estatal. La toma de decisiones estratégicas se concentraba en niveles superiores, mientras que los operadores tenían margen limitado para cuestionar directrices técnicas o administrativas. La regulación y supervisión no estaban plenamente separadas del aparato operativo, lo que reducía la independencia del control. Existía fragmentación entre diseño, operación y supervisión técnica, dificultando la integración sistémica del conocimiento sobre riesgos. | La prueba de seguridad realizada el 26 de abril de 1986 se ejecutó bajo condiciones operativas inestables. La decisión de continuar respondió a: Presiones por cumplimiento del cronograma, Necesidad de completar la prueba antes de una parada programada, Cultura institucional orientada a cumplir objetivos técnicos planificados. Se priorizó la continuidad operativa sobre la reevaluación integral del riesgo. La toma de decisiones estuvo condicionada por una lógica jerárquica que limitaba la deliberación crítica. | Antes del evento crítico se presentaron: Condiciones de operación a baja potencia inestables, Necesidad de maniobras compensatorias, Alarmas y parámetros fuera de rango esperado, Información previa sobre vulnerabilidades del diseño RBMK. Estas señales fueron interpretadas como situaciones controlables dentro de la experiencia operativa habitual. No se activaron mecanismos de detención preventiva. | Se observa un proceso progresivo de aceptación de condiciones subóptimas como parte de la rutina operativa: Redefinición informal de márgenes de seguridad, Confianza excesiva en la capacidad de control técnico, Prioridad al cumplimiento del plan sobre la precaución, Minimización de desviaciones consideradas “manejables”. Lo que inicialmente constituía una anomalía operativa pasó a ser percibido como práctica tolerable. | Entre las fallas estructurales que permanecieron sin corrección se identifican: Vulnerabilidades de diseño del reactor RBMK, Insuficiente transferencia de conocimiento técnico a operadores, Deficiencias en cultura de seguridad institucional, Supervisión regulatoria débil o no independiente, Ausencia de evaluación integral de escenarios extremos. Estas condiciones permanecieron invisibles hasta que se alinearon con decisiones operativas críticas. | Durante la ejecución de la prueba, la combinación de inestabilidad del reactor, decisiones operativas y características de diseño produjo un incremento súbito de potencia que culminó en la explosión del reactor 4. El evento no fue un hecho aislado e imprevisible, sino el punto de ruptura de un proceso de degradación progresiva. La explosión reveló la fragilidad estructural del sistema organizacional que sostenía el programa. |
| Caso Deepwater Horizon | La estructura era interorganizacional y contractual. No existía una sola cadena de mando integrada, sino múltiples actores con responsabilidades diferenciadas. Esta fragmentación generaba: Distribución difusa de responsabilidades críticas, Dependencia de coordinación entre empresas, Diferencias en criterios técnicos y prioridades operativas, Separación entre operador, contratistas y supervisión regulatoria. La gobernanza del riesgo estaba dispersa entre varias organizaciones, lo que aumentaba la complejidad del control sistémico. | En los días previos al accidente se tomaron decisiones técnicas relevantes relacionadas con: Diseño del pozo, Procedimientos de cementación, Interpretación de pruebas de presión, Sustitución del fluido de perforación por agua de mar. Diversas investigaciones posteriores evidenciaron que algunas decisiones estuvieron influenciadas por presiones de tiempo y reducción de costos. La evaluación del riesgo no fue suficientemente conservadora frente a señales ambiguas. La dinámica decisional mostró una tendencia a interpretar resultados dudosos como aceptables para continuar la operación. | Antes de la explosión se presentaron: Resultados anómalos en pruebas de presión negativa, Indicadores inconsistentes sobre integridad del pozo, Debates técnicos no resueltos entre equipos. Estas señales fueron interpretadas bajo una lógica de continuidad operativa. La ambigüedad técnica favoreció decisiones optimistas sobre la estabilidad del pozo. | Se observa un proceso progresivo de aceptación de prácticas operativas que reducían márgenes de seguridad: Adaptación flexible de procedimientos, Confianza en que el sistema de prevención (BOP) actuaría como barrera final, Priorización de eficiencia y cumplimiento de cronograma, Percepción de que incidentes menores previos no habían generado consecuencias graves. Las desviaciones se integraron a la práctica cotidiana sin activar revisión estructural profunda. | Entre las condiciones estructurales que permanecieron activas se identifican: Complejidad técnica creciente en perforación en aguas ultra profundas. Debilidades en el sistema de supervisión regulatoria, Cultura corporativa con tensión entre seguridad y desempeño financiero, Dependencia excesiva en sistemas de contención tecnológica, Fragmentación contractual sin integración plena del riesgo sistémico. Estas fallas no produjeron efectos inmediatos, pero crearon un entorno de alta vulnerabilidad acumulativa. | El 20 de abril de 2010, una liberación descontrolada de gas desde el pozo Macondo provocó una explosión en la plataforma Deepwater Horizon. El sistema preventor de reventones (BOP) no logró sellar el pozo, desencadenando el mayor derrame petrolero marino de la historia. El evento fue el resultado de una degradación progresiva del control organizacional sobre el riesgo, combinada con una falla técnica en el último mecanismo de contención. La explosión reveló debilidades estructurales en la gobernanza interorganizacional del riesgo en proyectos energéticos de alta complejidad. |
| Caso Challenger | El programa del transbordador espacial de la NASA operaba bajo una estructura organizacional compleja que involucraba múltiples centros de investigación, contratistas privados y organismos gubernamentales. Entre los actores principales se encontraban la NASA, el contratista Morton Thiokol (responsable de los cohetes impulsores sólidos) y otros proveedores del sistema de lanzamiento. Esta estructura fragmentada generaba múltiples niveles jerárquicos y una distribución difusa de responsabilidades técnicas y de gestión. | Las decisiones operativas se tomaban dentro de un contexto de fuerte presión institucional para cumplir cronogramas de lanzamiento y demostrar la confiabilidad del programa espacial. La comunicación entre ingenieros y directivos estaba mediada por estructuras jerárquicas que filtraban información técnica crítica. Durante la reunión previa al lanzamiento, las preocupaciones de los ingenieros sobre los riesgos asociados a bajas temperaturas fueron minimizadas por los directivos y finalmente se autorizó el lanzamiento. | Desde misiones anteriores se habían detectado problemas en las juntas tóricas que sellaban los cohetes impulsores sólidos. Los ingenieros de Morton Thiokol habían documentado casos de erosión y deterioro de estos componentes en lanzamientos previos. Además, existían advertencias específicas sobre el comportamiento de las juntas tóricas en temperaturas bajas, las cuales aumentaban el riesgo de fallas en el sellado del combustible. Estas advertencias no fueron tratadas como un riesgo crítico. | Con el paso del tiempo, los incidentes menores relacionados con la erosión de las juntas tóricas comenzaron a ser interpretados como desviaciones aceptables del funcionamiento esperado. Este fenómeno, conocido como normalización de la desviación, llevó a que las anomalías técnicas detectadas en misiones anteriores se consideraran tolerables mientras no produjeran fallas catastróficas. Como resultado, el riesgo real del sistema fue subestimado dentro de la organización. | Se acumularon múltiples fallas estructurales: comunicación deficiente entre ingenieros y directivos, presión institucional por cumplir calendarios de lanzamiento, interpretación errónea de datos técnicos y dependencia de procesos de decisión jerárquicos que limitaban el peso de la evidencia técnica. Estas debilidades organizacionales permanecieron latentes durante varias misiones antes del accidente. | El 28 de enero de 1986, el transbordador Challenger fue lanzado bajo condiciones climáticas inusualmente frías. Las bajas temperaturas redujeron la capacidad de sellado de las juntas tóricas en uno de los cohetes impulsores sólidos. Aproximadamente 73 segundos después del lanzamiento, se produjo una fuga de gases calientes que provocó la ruptura del tanque externo de combustible y la destrucción del transbordador, causando la muerte de los siete astronautas a bordo. |
| Caso Carillion | Carillion plc era una gran empresa británica del sector de construcción y servicios de infraestructura con operaciones en varios países. Su estructura organizacional estaba compuesta por un consejo de administración, directivos ejecutivos y múltiples unidades operativas dedicadas a contratos de infraestructura pública y privada. Sin embargo, el liderazgo ejecutivo concentraba gran parte del poder estratégico y financiero. La junta directiva careció de una supervisión efectiva sobre las decisiones financieras y contables, mientras que los sistemas de gobernanza corporativa resultaron insuficientes para controlar los riesgos asociados a su expansión. | La empresa adoptó una estrategia de crecimiento agresivo basada en adquisiciones, expansión internacional y participación en grandes contratos públicos, especialmente proyectos de asociaciones público-privadas (PPP). Las decisiones estratégicas priorizaban el crecimiento rápido, el mantenimiento de dividendos atractivos para inversionistas y la expansión del portafolio de contratos, aun cuando los riesgos financieros aumentaban. La dirección utilizó prácticas contables agresivas y proyecciones optimistas de ingresos para sostener la percepción de estabilidad financiera. | Varias señales de alerta surgieron años antes del colapso. Entre ellas se encontraban el incremento sostenido de la deuda, el deterioro del flujo de caja, el aumento de las cuentas por cobrar y los retrasos en el pago a proveedores que superaban los 120 días. Asimismo, el nuevo director financiero advirtió en 2017 sobre prácticas contables agresivas en varios proyectos. Los vendedores en corto del mercado también anticipaban problemas financieros al apostar contra las acciones de la empresa. | Dentro de la organización se consolidó una práctica sistemática de retrasar los pagos a proveedores y utilizar mecanismos financieros como el reverse factoring o facilidades de pago anticipado para sostener el flujo de caja. Estas prácticas, inicialmente utilizadas como herramientas financieras, se volvieron habituales y se integraron a la operación normal de la empresa. La cultura corporativa priorizó la apariencia de estabilidad financiera y la continuidad de los dividendos, aun cuando la situación económica se deterioraba. | Se acumularon diversas debilidades estructurales: elevada deuda corporativa producto de adquisiciones, sobrecostos en grandes proyectos de infraestructura, prácticas contables agresivas, dependencia de contratos públicos de largo plazo, y una supervisión insuficiente por parte de auditores externos y organismos reguladores. Estas fallas latentes permanecieron durante años sin ser corregidas, mientras la empresa continuaba expandiendo sus operaciones. | El deterioro financiero se hizo evidente en julio de 2017 cuando Carillion anunció una pérdida inesperada de aproximadamente £845 millones asociada a varios proyectos problemáticos. Este anuncio provocó una fuerte caída en el valor de las acciones y la renuncia del director ejecutivo. Posteriormente se emitieron varias advertencias sobre beneficios y el deterioro financiero continuó hasta que la empresa entró en liquidación obligatoria en enero de 2018, marcando el colapso definitivo de la compañía. |
| Caso Volkswagen | Volkswagen es uno de los mayores fabricantes automotrices del mundo, con una estructura organizacional altamente jerárquica y centralizada. La toma de decisiones estratégicas estaba fuertemente concentrada en la alta dirección y en las divisiones de ingeniería y desarrollo tecnológico. La cultura corporativa se caracterizaba por una fuerte presión por cumplir objetivos técnicos y comerciales, lo que limitaba la capacidad de cuestionamiento interno. | Las decisiones relacionadas con el desarrollo de motores diésel se tomaban dentro de un entorno de fuerte presión para cumplir con estándares ambientales cada vez más estrictos en mercados como Estados Unidos y Europa. La dirección buscaba mantener la competitividad del motor diésel sin sacrificar rendimiento ni costos. Ante dificultades técnicas para cumplir simultáneamente con los estándares de emisiones y los objetivos de desempeño, algunos ingenieros implementaron software que manipulaba los resultados de las pruebas de emisiones. | Desde años antes del escándalo existían dudas internas sobre la capacidad de los motores diésel para cumplir con los estándares regulatorios sin comprometer el rendimiento del vehículo. Asimismo, investigadores externos y organismos regulatorios detectaron inconsistencias entre las emisiones registradas en laboratorio y las emisiones reales en carretera. Estas discrepancias fueron inicialmente minimizadas o atribuidas a errores metodológicos. | Dentro de la organización se desarrolló una práctica sistemática de utilizar software de manipulación conocido como “defeat device”, que detectaba cuándo el vehículo estaba siendo sometido a pruebas de laboratorio y activaba temporalmente un modo de bajas emisiones. Esta práctica se integró progresivamente a los procesos de desarrollo tecnológico y fue tolerada como una solución pragmática para cumplir formalmente con la regulación. | Con el tiempo se acumularon múltiples fallas estructurales: cultura corporativa orientada a resultados a cualquier costo, presión por liderazgo tecnológico en el mercado global, supervisión interna insuficiente, controles regulatorios basados principalmente en pruebas de laboratorio y falta de transparencia en los procesos de desarrollo del software automotriz. Estas debilidades permanecieron ocultas durante varios años. | El punto crítico ocurrió en 2015, cuando investigadores de la International Council on Clean Transportation (ICCT) y la Universidad de West Virginia publicaron estudios que evidenciaban niveles de emisiones significativamente mayores en condiciones reales de conducción. Tras investigaciones posteriores de la Environmental Protection Agency (EPA) de Estados Unidos, Volkswagen admitió haber instalado software manipulador en aproximadamente 11 millones de vehículos en todo el mundo, desencadenando uno de los mayores escándalos regulatorios en la industria automotriz. |
| Caso Theranos | La empresa Theranos fue fundada en 2003 por Elizabeth Holmes y operaba bajo una estructura altamente centralizada en su liderazgo. Holmes, como CEO, concentraba gran parte del poder estratégico, mientras que Sunny Balwani, como COO, controlaba las operaciones internas. La junta directiva estaba integrada por figuras políticas y empresariales de alto perfil, pero carecía de expertos en biotecnología o diagnóstico clínico, lo que limitó su capacidad de supervisión técnica. | La toma de decisiones estaba dominada por el liderazgo de Holmes y Balwani, quienes controlaban estrictamente la información sobre el funcionamiento de la tecnología. Las decisiones estratégicas priorizaban el crecimiento empresarial, la captación de inversión y la expansión comercial sobre la validación científica rigurosa. La narrativa de innovación disruptiva fue utilizada para justificar el secretismo organizacional y limitar el escrutinio interno y externo. | Desde etapas tempranas surgieron dudas internas sobre la confiabilidad del dispositivo de análisis sanguíneo Edison. Científicos y empleados técnicos reportaron resultados inconsistentes y problemas en los procesos de laboratorio. Asimismo, algunos empleados denunciaron el uso de equipos tradicionales para realizar pruebas que supuestamente eran procesadas mediante tecnología propia. Estas advertencias fueron ignoradas o reprimidas por la dirección. | A medida que la empresa continuó operando, las desviaciones técnicas se normalizaron progresivamente. El uso de tecnología no validada en pruebas clínicas comenzó a ser aceptado como parte de la operación cotidiana. La presión por cumplir metas comerciales y mantener la confianza de inversionistas generó una cultura organizacional donde los riesgos científicos y regulatorios eran minimizados o ignorados. | Se acumularon múltiples debilidades estructurales: ausencia de validación científica independiente, falta de supervisión efectiva por parte de la junta directiva, cultura organizacional de secretismo y temor, mecanismos de denuncia internos ineficaces y supervisión regulatoria insuficiente. Estas fallas permanecieron latentes durante varios años, permitiendo que la empresa continuara operando sin controles rigurosos. | El punto de inflexión ocurrió en 2015, cuando una investigación periodística del Wall Street Journal reveló que la tecnología de Theranos no funcionaba como se afirmaba. Las autoridades regulatorias iniciaron investigaciones que confirmaron graves irregularidades en los laboratorios de la empresa. Posteriormente se iniciaron procesos judiciales por fraude contra Holmes y Balwani, lo que condujo al colapso definitivo de la organización. |
| Subsidios a combustibles Nigeria | El sistema de subsidios a combustibles en Nigeria involucraba múltiples instituciones gubernamentales y actores privados. Entre los principales organismos se encontraban el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Recursos Petroleros, organismos reguladores del mercado de combustibles como las agencias encargadas de fijar precios y supervisar la importación y distribución del petróleo refinado, empresas importadoras, compañías petroleras, distribuidores, la Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), el Petroleum Products Pricing Regulatory Agency (PPPRA) y empresas privadas importadoras de combustibles. Esta estructura institucional compleja generó superposición de funciones, debilidades en la supervisión y dificultades para coordinar los mecanismos de control sobre los subsidios. | Las decisiones sobre la asignación y pago de subsidios se tomaban mediante procesos administrativos centralizados, en los cuales las empresas importadoras presentaban reclamaciones al gobierno por los costos del combustible subsidiado. Sin embargo, los procedimientos de verificación y aprobación eran poco rigurosos, lo que permitió la aprobación de pagos sin controles adecuados. En muchos casos, la toma de decisiones estuvo influenciada por intereses políticos y económicos, reduciendo la efectividad de los mecanismos de supervisión. | Durante varios años surgieron indicios de irregularidades en el sistema de subsidios. Informes de auditoría y denuncias de actores del sector señalaron discrepancias entre las cantidades de combustible importado y las cifras reportadas para recibir subsidios. También se detectaron pagos a empresas inexistentes o por volúmenes de combustible que nunca fueron entregados. Estas advertencias iniciales no generaron reformas significativas en el sistema de control. | Con el tiempo, prácticas fraudulentas como la presentación de reclamaciones falsas, la manipulación de documentos de importación y la duplicación de pagos se volvieron cada vez más frecuentes. Estas prácticas comenzaron a ser toleradas dentro del sistema administrativo y político, generando una cultura de impunidad en la gestión del subsidio. La corrupción y la falta de sanciones efectivas contribuyeron a que estas irregularidades se integraran al funcionamiento normal del programa. | Se acumularon múltiples debilidades estructurales: ausencia de mecanismos robustos de auditoría, falta de coordinación entre las instituciones responsables, sistemas de verificación ineficientes y elevada dependencia de información proporcionada por las propias empresas importadoras. Además, la debilidad institucional y la corrupción sistémica dificultaron la detección y sanción de las irregularidades. Estas fallas latentes permanecieron durante años dentro del sistema. | El punto crítico se produjo en 2012, cuando investigaciones parlamentarias y auditorías gubernamentales revelaron un fraude masivo en el programa de subsidios a combustibles. Se descubrió que miles de millones de dólares habían sido pagados de manera indebida a empresas importadoras a través de reclamaciones fraudulentas. El escándalo desencadenó protestas nacionales, investigaciones judiciales y reformas en el sistema de subsidios energéticos del país. |
| Subsidios energéticos implementados en Argentina | El sistema de subsidios energéticos en Argentina fue administrado principalmente por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía, la Secretaría de Energía, y organismos reguladores como el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Las empresas distribuidoras y generadoras de energía también participaron en la implementación del esquema de subsidios. La estructura institucional involucraba múltiples niveles administrativos y actores públicos y privados, lo que generó complejidades en la supervisión y en la coordinación de políticas energéticas. | Las decisiones sobre la asignación de subsidios energéticos respondían principalmente a objetivos de política económica y social orientados a mantener tarifas de electricidad y gas accesibles para los hogares. Sin embargo, estas decisiones se tomaban frecuentemente bajo criterios políticos y macroeconómicos, con limitada consideración de los impactos fiscales a largo plazo. La falta de mecanismos claros de focalización generó subsidios generalizados que beneficiaban tanto a hogares vulnerables como a sectores con mayor capacidad económica. | Con el tiempo comenzaron a surgir advertencias sobre el aumento sostenido del gasto público destinado a subsidios energéticos. Informes técnicos y análisis de organismos económicos señalaron el creciente peso fiscal del sistema y las distorsiones en los precios de la energía. También se identificaron problemas de eficiencia energética y desincentivos a la inversión en infraestructura. Estas señales tempranas no generaron reformas inmediatas en el sistema. | La permanencia prolongada de tarifas energéticas artificialmente bajas llevó a la consolidación de una cultura institucional y social en la cual los subsidios eran percibidos como un componente permanente del sistema energético. Esta situación redujo la percepción del riesgo fiscal asociado al crecimiento del gasto público y generó resistencia política y social a las reformas tarifarias. | A lo largo del tiempo se acumularon diversas debilidades estructurales: incremento sostenido del gasto fiscal en subsidios, deterioro de la infraestructura energética por falta de inversión, dependencia creciente del financiamiento estatal y falta de mecanismos de focalización eficientes. Estas fallas latentes afectaron la sostenibilidad financiera del sistema energético y del presupuesto público. | La situación crítica se manifestó cuando el gasto en subsidios energéticos alcanzó niveles significativamente altos dentro del presupuesto nacional, lo que generó presiones fiscales y macroeconómicas. En respuesta, distintos gobiernos iniciaron procesos de reforma tarifaria y reducción gradual de subsidios, lo que provocó fuertes debates políticos y sociales sobre la sostenibilidad del sistema energético y la necesidad de reorganizar el esquema de subsidios. |
| Caso vacunación de Filipinas | El programa de vacunación contra el dengue en Filipinas fue implementado por el Departamento de Salud de Filipinas (DOH) en colaboración con el gobierno nacional y el fabricante farmacéutico Sanofi Pasteur, productor de la vacuna Dengvaxia. La política pública involucró a múltiples actores, incluyendo agencias de salud pública, autoridades educativas y gobiernos locales encargados de la implementación del programa en escuelas. Esta estructura institucional compleja generó desafíos en la coordinación, supervisión y evaluación del programa de vacunación. | La decisión de implementar el programa de vacunación se tomó en el marco de una estrategia nacional para reducir la incidencia del dengue, una enfermedad endémica en el país. El gobierno aprobó rápidamente el uso de la vacuna Dengvaxia tras su autorización inicial, con el objetivo de inmunizar a cientos de miles de niños en edad escolar. Sin embargo, el proceso de toma de decisiones fue criticado por haberse realizado con rapidez y bajo presión política para mostrar resultados en salud pública. | Antes y durante la implementación del programa surgieron preocupaciones científicas sobre la eficacia y seguridad de la vacuna en personas que no habían sido previamente infectadas por el virus del dengue. Algunos expertos advirtieron sobre la necesidad de contar con mayor evidencia clínica y mecanismos de monitoreo más rigurosos. Estas advertencias no fueron plenamente consideradas en la implementación inicial del programa de vacunación masiva. | A medida que el programa avanzaba, la vacunación masiva fue asumida como una política pública legítima para combatir el dengue. La ausencia de mecanismos de verificación del historial de infección previa de los niños vacunados se convirtió en una práctica aceptada dentro del programa. Esta situación generó una percepción institucional de seguridad basada en la aprobación inicial del producto, reduciendo la percepción del riesgo potencial asociado a su uso. | Se acumularon diversas debilidades estructurales, entre ellas la falta de sistemas adecuados para identificar a los individuos previamente infectados por dengue, mecanismos limitados de farmacovigilancia y una comunicación institucional insuficiente sobre los posibles riesgos de la vacuna. Estas fallas latentes aumentaron la vulnerabilidad del programa frente a posibles efectos adversos y crisis de confianza pública. | El evento crítico ocurrió en 2017, cuando Sanofi anunció nuevos hallazgos científicos que indicaban que la vacuna Dengvaxia podía aumentar el riesgo de desarrollar dengue grave en personas que nunca habían sido infectadas previamente. Este anuncio generó una crisis política y sanitaria en Filipinas, provocó la suspensión del programa de vacunación, investigaciones gubernamentales y una fuerte pérdida de confianza pública en las campañas de vacunación. |

# 7. PATRONES ORGANIZACIONALES Y TIPOLOGÍA DEL RIESGO

El estudio de los fracasos organizacionales se ha consolidado como un eje central en la comprensión del riesgo en contextos institucionales y de política pública. La evidencia empírica proveniente de desastres tecnológicos, colapsos corporativos y programas públicos fallidos demuestra que los eventos críticos no responden a errores aislados, sino a procesos organizacionales complejos en los que convergen fallas estructurales, dinámicas culturales, decisiones bajo presión y debilidades en los sistemas de control (Perrow, 1984; Reason, 1997).

Desde una perspectiva sistémica, el riesgo organizacional debe entenderse como una propiedad emergente de los sistemas institucionales. Perrow (1984) advierte que, en organizaciones caracterizadas por alta complejidad e interdependencia, los fallos son, en cierta medida, inevitables debido a la interacción no lineal entre sus componentes. En complemento, Reason (1997) plantea que los accidentes ocurren cuando múltiples fallas latentes —dispersas en distintos niveles organizacionales— se alinean, permitiendo la materialización del riesgo. Por su parte, Vaughan (1996) demuestra que las organizaciones tienden a normalizar progresivamente las desviaciones, reinterpretando prácticas riesgosas como aceptables cuando no generan consecuencias inmediatas.

A partir de estos enfoques, el análisis comparado de casos internacionales en sectores como energía, infraestructura, industria y política pública permite identificar patrones organizacionales recurrentes que explican la acumulación progresiva de vulnerabilidades. Estos patrones no solo describen el comportamiento de las organizaciones, sino que constituyen la base para estructurar una tipología integral del riesgo aplicable a la gestión pública. El análisis evidencia que los fallos organizacionales comparten regularidades que trascienden sectores y contextos:

En primer lugar, los riesgos se incuban durante largos periodos antes de manifestarse, lo que confirma que los eventos críticos son la fase visible de procesos acumulativos (Turner, 1978). En segundo lugar, las organizaciones disponen de señales tempranas de advertencia que, sin embargo, son ignoradas, subestimadas o reinterpretadas. En tercer lugar, la repetición de desviaciones sin consecuencias inmediatas genera una falsa percepción de control, debilitando los estándares de seguridad. Finalmente, los sistemas de regulación y supervisión suelen actuar de manera reactiva, interviniendo una vez el daño ya se ha materializado.

Un elemento transversal a estos patrones es la desconexión entre conocimiento técnico y decisión organizacional. La evidencia muestra que, incluso cuando existe información suficiente sobre riesgos, esta no logra incidir en las decisiones estratégicas debido a presiones políticas, económicas o reputacionales. De este modo, el problema central no radica en la falta de información, sino en las limitaciones institucionales para procesarla e integrarla en la toma de decisiones.

Estos patrones revelan que el riesgo organizacional no es un fenómeno excepcional, sino una condición inherente al funcionamiento de sistemas institucionales complejos. En consecuencia, su gestión exige comprender las dinámicas internas que permiten la acumulación silenciosa de fallas.

Los patrones identificados no solo explican los fallos, sino que permiten estructurar una tipología analítica del riesgo, útil para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. Esta tipología integra tanto enfoques teóricos clásicos como marcos institucionales aplicados al sector público.

Ilustración 2. Riesgos organizacionales

Fuente: Elaboración propia.

Riesgos estructurales. Se refieren a las limitaciones derivadas del diseño institucional, las reglas formales y la distribución de competencias dentro del Estado. Estos riesgos surgen cuando existen debilidades en las capacidades institucionales, fragmentación organizacional o ausencia de mecanismos efectivos de control, lo que condiciona la implementación y efectividad de las políticas públicas desde su origen (North, 1990; Fukuyama, 2013; Acemoglu & Robinson, 2012).

Riesgos culturales. Corresponden a los efectos de los valores, normas y patrones de comportamiento compartidos dentro de las organizaciones. Se manifiestan cuando la cultura organizacional desalienta el pensamiento crítico, favorece la obediencia jerárquica o tolera prácticas ineficientes, afectando la transparencia, la innovación y la rendición de cuentas en el sector público (Schein, 2010; Douglas, 1992; Hood, 1991).

Riesgos decisionales. Se originan en los procesos de toma de decisiones bajo condiciones de racionalidad limitada, incertidumbre e información incompleta. En contextos institucionales, estos riesgos se evidencian cuando los decisores priorizan objetivos de corto plazo o están influenciados por sesgos cognitivos y presiones externas, en detrimento de criterios técnicos y estratégicos (Simon, 1997; Kahneman, 2011; March, 1994).

Riesgos estratégicos. Se presentan cuando existe una falta de alineación entre los objetivos institucionales, las capacidades organizacionales y el entorno en el que se implementan las políticas. Estos riesgos afectan la coherencia, sostenibilidad y efectividad de las estrategias públicas, especialmente cuando no se consideran adecuadamente factores internos y externos (Bryson, 2018; Mintzberg et al., 2009; Porter, 1996).

Riesgos operativos. Se relacionan con fallas en la ejecución de procesos, sistemas y actividades institucionales. Incluyen deficiencias en controles internos, errores técnicos, problemas en la gestión de la información y debilidades en la implementación, lo que impacta directamente el desempeño y los resultados organizacionales (COSO, 2017; Kaplan & Norton, 2008; Power, 2007).

En el contexto de la administración pública, la tipología se amplía incorporando categorías establecidas en marcos institucionales como el DAFP (2018), lo que permite una comprensión más integral del riesgo:

Ilustración 3. Tipos de riesgos según el DAFP.

Fuente: Elaboración propia.

Esta ampliación permite articular los enfoques teóricos del riesgo organizacional con las necesidades operativas del Estado, configurando un marco aplicable a la gestión pública. La integración entre patrones organizacionales y tipología del riesgo permite avanzar hacia un enfoque preventivo en la gestión pública. La evidencia analizada demuestra que los fallos institucionales no son impredecibles, sino el resultado de la acumulación de vulnerabilidades que pueden ser identificadas y gestionadas oportunamente. En este sentido, la gestión del riesgo en el ámbito público debe orientarse hacia:

- La identificación temprana de fallas latentes en los sistemas institucionales

- La incorporación efectiva del conocimiento técnico en la toma de decisiones

- El fortalecimiento de la independencia y capacidad técnica de los organismos reguladores

- La implementación de sistemas de monitoreo y alerta temprana

- La promoción de culturas organizacionales orientadas a la transparencia y el aprendizaje

La evidencia comparada permite concluir que los patrones organizacionales y la tipología del riesgo no constituyen dimensiones separadas, sino componentes interdependientes de un mismo fenómeno: la producción institucional del riesgo. En el ámbito de la política pública, esta relación resulta crítica, ya que los fallos organizacionales pueden traducirse en pérdidas económicas, impactos sociales y deterioro de la confianza ciudadana.

En el contexto colombiano, la incorporación de este enfoque integral en el diseño y ejecución de políticas públicas permitiría fortalecer la capacidad del Estado para anticipar y gestionar riesgos complejos. Más allá de la adopción de herramientas técnicas, el desafío radica en transformar las dinámicas organizacionales que permiten la acumulación de fallas, consolidando una gestión pública orientada a la prevención, la resiliencia y la sostenibilidad institucional.

# METODOLOGÍAS DE RIESGOS EN POLÍTICA PÚBLICA

Las metodologías para el control de riesgo en políticas públicas en Colombia son procesos sistemáticos, basados principalmente en el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), que permiten identificar, evaluar, mitigar amenazas y tratar eventos internos o externos que puedan afectar los objetivos. Incluyen la identificación de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, usando matrices de riesgo y estrategias sobre cómo evitar, mitigar o transferir riesgos, asegurando el cumplimiento de objetivos estratégicos, el uso eficiente de recursos y la transparencia. Permiten anticipar obstáculos, proteger la reputación institucional y fortalecer la gestión fiscal y la toma de decisiones. Se vinculan mediante el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y la Guía de Gestión del Riesgo de Corrupción (Función Pública).

Para el estado colombiano en la implementación de un enfoque basado en resultados de los programas de la política pública, la gestión de riesgos se consolida como una herramienta fundamental para fortalecer la toma de decisiones públicas, la transparencia, la eficacia institucional y la confianza ciudadana. Más allá de su función preventiva, la gestión de riesgos permite anticipar escenarios adversos, gestionar oportunidades y alinear la operación institucional con los objetivos estratégicos del Estado. El gobierno de Colombia ha adoptado una cultura de gestión de riesgos que permita garantizar la articulación institucional, la integridad de las políticas públicas y la protección de los recursos públicos frente a incertidumbres, presiones sociales, tecnológicas o fiscales, de acuerdo a las recomendaciones de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este sentido, se reconoce que los riesgos no solo deben gestionarse a nivel operativo, sino que requieren de un compromiso institucional desde el más alto nivel directivo.

En Colombia, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), ambos adoptados mediante el Decreto 1499 de 2017 y el Decreto 1083 de 2015 (modificado), establecen que la gestión de riesgos es un componente transversal de los sistemas de gestión pública. El dominio de control del MECI enfatiza la importancia del “Ambiente de Control”, el cual representa la base para la implementación efectiva del control interno, incluyendo la prevención del fraude, la corrupción y otras prácticas indebidas.

En Colombia la metodología de gestión de riesgos en programas de políticas públicas es liderada por Función Pública, sigue un proceso estructurado para prevenir la materialización de eventos negativos. Se basa en 4 pasos esenciales: identificación, valoración, tratamiento y monitoreo del riesgo, integrando riesgos de corrupción, cumplimiento, financieros y tecnológicos. La información de la gestión de riesgos se encuentra en la cartilla “Guía Administración del Riesgo” de Función Pública, obedece a la armonización entre el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y la Norma Técnica de Calidad NTCGP1000:2009, se sugiere adoptar la metodología planteada por la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de facilitarle a las entidades el ejercicio de la administración del riesgo. Cabe anotar que el ICONTEC a través de la norma NTC-ISO 31000 actualizó la norma NTC5254 base para el documento original. La última actualización de la cartilla es la versión 7 en septiembre 2025 del departamento administrativo de Función Pública, refuerza el enfoque integral de riesgos en entidades públicas colombianas, adopta una visión estratégica, preventiva y transversal, enfocándose en 4 tipologías: generales, preventivos fiscales, seguridad de la información e integridad.

Desde Control Interno, el modelo COSO (Committee on Sponsoring Organisations of the Treadway Commission’s), adaptado para Colombia por el Icontec mediante la Norma Técnica NTC5254, actualizada y reemplazada en 2011 por la Norma Técnica NTC-ISO31000, interpreta que la eficiencia del control está en el manejo de los riesgos, propendiendo porque el proceso y sus controles garanticen de manera razonable que los riesgos están minimizados o se están reduciendo y, por lo tanto, que los objetivos de la entidad van a ser alcanzados.

Utilizar metodologías para identificar riesgos organizacionales en programas de políticas públicas en un estado es crucial para garantizar el éxito, la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos. Estas herramientas como el árbol de problemas y el enfoque de los ocho pasos de Bardach, permiten anticipar obstáculos, reducir la incertidumbre, mejorar la toma de decisiones basada en datos y blindar los programas contra ineficiencias o actos de corrupción. Es necesario detectar los riesgos antes de que se materialicen, y trabajar en una gestión proactiva con la prevención y no reactiva a la presentación de un problema. Uno de los mayores riesgos es la pérdida o mal manejo de los recursos, lo cual se previene con la identificación de las áreas más críticas de necesidad, focalizar el gasto y asignarlos donde realmente se necesitan, evitando el desperdicio.

Las metodologías estructuradas como matrices de riesgo ayudan a ordenar la incertidumbre inherente a los proyectos públicos, asegurando que se evalúen todas las variables. Los proyectos y programas de política pública requieren un control y seguimiento a la toma de decisiones, puesto que están obligados a rendir cuentas, para evitar riesgos de corrupción. Antes del resultado que se proyecta, se debe sostener el programa, y ante la existencia de riesgos organizacionales establecer planes de contingencia como mitigación, transferencia o aceptación del riesgo, que garantizan la continuidad y cumplimiento de objetivos, y sobre todo sostener la efectividad de la acción gubernamental.

El análisis de riesgos en políticas públicas requiere herramientas que ayuden a entender el problema y cómo se toman las decisiones para resolverlo. Para ello, se pueden utilizar dos metodologías complementarias: el árbol de problemas y el enfoque de los ocho pasos de Bardach. El árbol de problemas permite identificar de forma clara el problema central, sus causas y sus efectos, facilitando comprender por qué ocurre una situación y cómo se relacionan sus distintos factores. Por su parte, el enfoque de Bardach propone una serie de pasos para analizar políticas públicas, que incluyen definir el problema, reunir información, evaluar alternativas y tomar decisiones. La combinación de estas herramientas permite identificar y analizar de manera más completa los riesgos en el diseño y la implementación de las políticas públicas.

## Enfoque Bardach

El análisis de políticas públicas constituye una herramienta fundamental para comprender y abordar problemas colectivos complejos que requieren intervención estatal. Dentro de este campo, uno de los enfoques metodológicos más influyentes es el propuesto por Eugene Bardach en su obra A Practical Guide for Policy Analysis, donde desarrolla un método estructurado conocido como el camino de los ocho pasos para el análisis de políticas públicas. Este enfoque se caracteriza por su orientación práctica y por su capacidad para integrar análisis empírico, razonamiento estratégico y evaluación normativa en la formulación de decisiones públicas.

Bardach plantea que el análisis de políticas públicas no debe entenderse exclusivamente como un procedimiento técnico, sino como una práctica analítica que combina evidencia, juicio profesional y reflexión crítica sobre las posibles consecuencias de las decisiones públicas. En este sentido, el autor señala que el análisis de políticas es “más un arte que una ciencia”, ya que implica interpretar contextos institucionales complejos, anticipar escenarios futuros y evaluar alternativas en situaciones caracterizadas por incertidumbre y múltiples actores (Bardach & Patashnik, 2020).

Este enfoque resulta particularmente pertinente para el estudio del riesgo organizacional en políticas públicas, entendido como la posibilidad de que fallas en las estructuras institucionales, en los procesos de toma de decisiones o en los mecanismos de implementación generen resultados adversos o no previstos en programas gubernamentales. En sectores estratégicos del Estado, como el energético, estas fallas pueden comprometer la eficacia de las políticas públicas, generar ineficiencias en el uso de recursos públicos o producir impactos negativos en las comunidades y territorios afectados por la política.

En este contexto, el modelo de Bardach ofrece un marco metodológico que permite estructurar el análisis del riesgo organizacional mediante un proceso iterativo que integra ocho pasos interrelacionados. El proceso comienza con la definición del problema público, etapa en la cual el analista debe delimitar con precisión la situación que requiere intervención estatal. Bardach advierte que los problemas de política pública suelen formularse inicialmente desde el lenguaje político o institucional de los actores involucrados, lo que exige un examen crítico de dicha formulación para evitar que las soluciones estén implícitas en la definición del problema (Bardach, 2012). En el caso del riesgo organizacional, esta etapa implica identificar las vulnerabilidades institucionales que pueden comprometer la implementación de una política pública, tales como fragmentación institucional, ambigüedad en los objetivos de política, debilidad en los mecanismos de supervisión o limitaciones en la capacidad administrativa de las organizaciones públicas.

Una vez definido el problema, el modelo plantea la obtención de información como segundo paso del análisis. Esta etapa consiste en recopilar evidencia empírica que permita comprender la naturaleza del problema y evaluar posibles alternativas de intervención. Bardach distingue entre datos, conocimiento e información, señalando que los datos adquieren valor analítico cuando se transforman en conocimiento significativo que influye en la interpretación del problema y en las decisiones de los actores involucrados (Bardach & Patashnik, 2020). En el análisis del riesgo organizacional, esta fase implica examinar antecedentes institucionales, revisar experiencias comparadas y analizar patrones históricos de fallas organizacionales en políticas públicas similares.

El tercer paso corresponde a la construcción de alternativas de política, proceso mediante el cual el analista identifica diferentes estrategias institucionales para abordar el problema identificado. Bardach recomienda comenzar con un conjunto amplio de alternativas y posteriormente simplificarlas mediante la identificación de estrategias básicas y variantes de implementación (Bardach, 2012). En el contexto del riesgo organizacional, estas alternativas pueden incluir reformas regulatorias, fortalecimiento de capacidades institucionales, rediseño de mecanismos de coordinación interinstitucional o mejoras en los sistemas de seguimiento y evaluación de políticas públicas.

Posteriormente, el análisis requiere la selección de criterios de evaluación, los cuales representan los valores normativos que orientan la comparación entre las alternativas disponibles. Entre los criterios comúnmente utilizados en el análisis de políticas públicas se encuentran la eficiencia, la equidad, la legalidad, la viabilidad política y la factibilidad administrativa (Bardach & Patashnik, 2020). En el análisis del riesgo organizacional, estos criterios permiten evaluar en qué medida cada alternativa contribuye a reducir vulnerabilidades institucionales y a fortalecer la capacidad de las organizaciones públicas para implementar políticas complejas.

El quinto paso del modelo consiste en la proyección de resultados, etapa en la cual el analista estima las consecuencias que podría generar cada alternativa de política pública. Este ejercicio implica analizar los posibles efectos futuros de las decisiones institucionales, considerando tanto los beneficios esperados como las consecuencias no previstas que podrían surgir durante la implementación de la política. En el caso del riesgo organizacional, la proyección de resultados permite identificar escenarios en los que determinadas decisiones institucionales podrían generar fallas de coordinación, problemas de implementación o resultados no deseados en el funcionamiento de la política pública.

El análisis continúa con la confrontación de costos y beneficios, proceso mediante el cual se comparan las distintas alternativas de política pública a partir de los resultados proyectados. Bardach señala que esta etapa permite evaluar cuál de las alternativas disponibles ofrece un balance más favorable entre los beneficios esperados y los recursos necesarios para su implementación (Bardach, 2012). En el análisis del riesgo organizacional, esta comparación debe considerar no sólo los costos financieros de cada alternativa, sino también los costos institucionales asociados a posibles fallas en la implementación de la política.

El séptimo paso del modelo corresponde a la formulación de una decisión o recomendación de política pública. Aunque el analista no siempre es el responsable directo de adoptar la decisión final, Bardach sostiene que el análisis debe estructurarse como si el propio analista tuviera que tomar la decisión, evaluando críticamente las alternativas disponibles y seleccionando aquella que ofrezca la respuesta más adecuada al problema identificado (Bardach & Patashnik, 2020). En el contexto del riesgo organizacional, esta recomendación debe orientarse a fortalecer las capacidades institucionales necesarias para prevenir o mitigar posibles fallas en la implementación de las políticas públicas.

Finalmente, el modelo culmina con la comunicación del análisis, etapa en la cual el analista debe presentar de manera clara y coherente la lógica del análisis realizado, las alternativas consideradas y las razones que sustentan la recomendación propuesta. Bardach señala que el analista debe ser capaz de explicar la “historia del problema” de forma comprensible para los responsables de la toma de decisiones, de modo que puedan evaluar adecuadamente las implicaciones de las alternativas analizadas (Bardach & Patashnik, 2020).

Ilustración 4. Ocho pasos del enfoque de Bardach

Fuente: Elaboración propia.

Para una audiencia institucional como el Ministerio de Minas y Energía, la aplicación de este enfoque metodológico permite estructurar el análisis del riesgo organizacional en políticas públicas energéticas mediante un proceso sistemático que integra evidencia empírica, evaluación crítica de alternativas y formulación de recomendaciones fundamentadas. En contextos caracterizados por alta complejidad institucional, inversiones de gran escala y múltiples actores involucrados, el modelo de Bardach ofrece una herramienta analítica que contribuye a mejorar la calidad de las decisiones públicas y a reducir la probabilidad de fallas organizacionales que puedan comprometer la efectividad de las políticas implementadas.

# MATRIZ METODOLÓGICA DE ANÁLISIS DE RIESGOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS

A partir del marco teórico desarrollado, del análisis de los casos de contexto internacional y de las metodologías del Enfoque de Bardach y el Árbol de problemas, se propone una herramienta de tipo cualitativo que facilita la indagación de riesgos organizacionales en programas de política pública desde cada factor analizado.

La matriz parte de los componentes revisados a lo largo de este documento y han sido establecidos en la herramienta como las dimensiones del riesgo. Para ello se consideraron las siguientes: estructura organizacional, toma de decisiones, señales tempranas ignoradas, procesos de normalización del riesgo, fallas latentes acumuladas, eventos críticos, gobernanza del programa, niveles de comunicación de fallas, direccionamiento estratégico, diseño y formulación del programa, capacidad institucional, implementación, información y legitimidad.

Sobre cada una de estas dimensiones se formularon 10 preguntas para indagar sobre la posibilidad de que se puedan presentar riesgos de tipo organizacional. Para este ejercicio se propuso una escala de calificación tipo Likert de 1 a 5, donde, 1 = Nunca, 2 = casi nunca, 3 = A veces, 4 = Casi siempre y 5 = Siempre. Es importante precisar que la herramienta es de tipo cualitativo y en tal sentido busca que las personas del equipo de implementación del programa respondan a las preguntas desde su percepción. La escala se propone para facilitar el cálculo del nivel de riesgo organizacional a partir de los siguientes rangos:

Tabla 2. Rangos para el nivel de riesgo organizacional

| NÚMERO | ÍNDICE | NIVEL DE RIESGO ORGANIZACIONAL |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 – 1.9 | Muy bajo |
| 2 | 2.0 – 2.9 | Bajo |
| 3 | 3.0 – 3.4 | Medio |
| 4 | 3.5 – 4.2 | Alto |
| 5 | 4.3 – 5.0 | Crítico |

Una vez se obtienen la totalidad de las respuestas, la herramienta calcula de forma automática la calificación por cada dimensión que es el resultado del promedio de todas las respuestas en ese factor y el nivel de riesgo organizacional de acuerdo con los descriptores de la Tabla 2.

Posteriormente la herramienta permite que de acuerdo con el nivel de riesgo organizacional (que para este momento es potencial), el equipo redacte los riesgos que se podrían materializar, sus causas y consecuencias. Asimismo, el riesgo identificado se debe clasificar de acuerdo con la tipología descrita en el análisis de los casos internacionales revisados.

De igual forma, la matriz cualitativa permite que se identifique si existe o no un control para el riesgo identificado, si se aplica o no y si se debe formular uno nuevo. Seguidamente y para efectos de seguimiento la herramienta dispone de campos para que el equipo de proyecto indique el nombre de la persona responsable de aplicar el control, la periodicidad de aplicación, la descripción de las evidencias que darán cuenta de la aplicación efectiva y oportuna del control, las observaciones de seguimiento y las acciones de mejora que con necesarias para fortalecer la implementación del programa al tiempo que se mitiga la materialización de los riesgos identificados.

# INDICADORES PREVENTIVOS

En el marco de la gestión del riesgo organizacional en el sector público, los indicadores preventivos constituyen herramientas analíticas orientadas a detectar señales tempranas de vulnerabilidad institucional antes de que los riesgos se materialicen en crisis administrativas, fallas operativas o desvíos en la implementación de políticas públicas. A diferencia de los indicadores reactivos, que se enfocan en medir eventos sucedidos, los indicadores preventivos permiten identificar tendencias, comportamientos organizacionales y variables críticas que incrementan la probabilidad de materialización del riesgo.

En la administración pública, estos indicadores preventivos sirven para mejorar la toma de decisiones, desviaciones tempranas, fortalecer la gobernanza y hacer seguimiento al desempeño institucional. Además, se alinean con enfoques contemporáneos como COSO ERM, la ISO 31000 gestión del riesgo y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) implementados en Colombia. (COSO, 2017; ISO, 2018; Departamento Administrativo de la Función Pública, 2020).

De esta forma, estos indicadores permiten identificar debilidades organizacionales como fallas en la coordinación, problemas en el manejo de la información o limitaciones en la capacidad institucional, las cuales pueden afectar la ejecución de políticas públicas.

Por otra parte, los indicadores preventivos están directamente relacionados con la tipología de riesgos organizacionales, ya que mientras esta permite clasificar los riesgos desde un enfoque conceptual, los indicadores facilitan su seguimiento a través de mediciones concretas. De esta manera, se logra una articulación entre el análisis teórico y la gestión práctica del riesgo.

En este sentido, su integración contribuye a que las entidades públicas puedan anticipar problemáticas institucionales que afecten su funcionamiento, optimizar sus procesos y toma de decisiones para garantizar una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados. A continuación, se presenta una propuesta de indicadores preventivos en el marco de programas de política pública:

3. Tabla de indicadores preventivos para entidades públicas

| Dimensión del riesgo | Indicador preventivo | Descripción | Método de medición | Fuente de información | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gobernanza institucional | Índice de claridad en roles y responsabilidades | Mide el nivel de definición formal de funciones entre dependencias y actores institucionales | % de procesos con roles documentados | Manuales de funciones, MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Anual |
| Coordinación interinstitucional | Nivel de articulación entre entidades | Mide el nivel de coordinación entre las entidades responsables de la implementación de programas o políticas publicas | Número de mesas técnicas activas / número de espacios esperado | Actas institucionales, informes de coordinación | Semestral |
| Planeación estratégica | Cumplimiento de metas intermedias | Permite identificar desviaciones tempranas en la ejecución de programas o proyectos | % de metas intermedias cumplidas / frente a las metas programadas | Planes estratégicos y POAI, informes de seguimiento | Trimestral |
| Gestión financiera | Variación presupuestal no planificada | Detecta riesgos de desfinanciamiento o mala asignación de recursos que pueda afectar la sostenibilidad de los programas | % de modificaciones presupuestales/ frente presupuesto inicial aprobado | Ejecución presupuestal y sistemas financieros institucionales | Trimestral |
| Capacidad institucional | Índice de rotación del personal clave | Identifica pérdida de conocimiento institucional o debilidad en capacidades técnicas | Número de salidas de personal clave / total de cargos estratégicos | Gestión de talento humano | Semestral |
| Transparencia y Control Interno | Número de alertas de control interno | Permite identificar debilidades en los mecanismos de control institucional y posibles riesgos administrativos | Número de hallazgos o alertas identificadas en auditorías internas o externas | Informes de control interno y auditoria | Trimestral |
| Gestión de información | Nivel de integración de sistemas de información | Mide la capacidad de compartir información entre áreas institucionales | % de sistemas institucionales integrados o interoperables | Sistemas de información institucional | Anual |
| Participación ciudadana | Índice de participación en procesos de política pública | Detecta riesgos de baja legitimidad social de las decisiones públicas | Número de espacios participativos realizados | Informes de participación | Semestral |
| Imagen y reputación | Nivel de quejas ciudadanas | Identifica problemas tempranos en la prestación de servicios públicos y la percepción pública de la institución | Número de PQRS registradas | Sistema de atención al ciudadano | Mensual |
| Aprendizaje institucional | Implementación de acciones correctivas | Mide la capacidad institucional para implementar mejoras derivadas de auditorías o evaluaciones recibidas | % de planes de mejora ejecutados / frente a planes de mejora formulados | Informes de gestión institucional | Semestral |

# RECOMENDACIONES

El documento permite evidenciar que el riesgo organizacional en la implementación de políticas públicas es un fenómeno estructural, dinámico y acumulativo, más que un conjunto de eventos aislados. Los casos analizados demuestran que las fallas más críticas no surgen de errores puntuales, sino de procesos graduales como la desarticulación institucional, la presión por mostrar resultados y la normalización de prácticas riesgosas.

En el caso del programa Colombia Solar, esto implica que su principal desafío no es únicamente técnico o financiero, sino organizacional. En este sentido, se requiere fortalecer la capacidad de adaptación, el monitoreo constante y el aprendizaje institucional. La gestión del riesgo debe asumirse como un proceso estratégico, continuo y transversal, cuyo enfoque no se limite a mitigar fallas, sino que permita fortalecer la capacidad del Estado para anticiparse a ellas.

Asimismo, se concluye que los enfoques tradicionales de gestión del riesgo resultan insuficientes si no se complementan con una visión integral que incorpore factores culturales, institucionales y de gobernanza. En este contexto, el monitoreo preventivo debe orientarse no solo al control de indicadores, sino a la comprensión de las dinámicas que generan el riesgo.

Desde esta perspectiva, el monitoreo preventivo debe incorporar algunos elementos clave. En primer lugar, la implementación de sistemas de alertas tempranas basados en tendencias y no únicamente en resultados finales, que permitan identificar desviaciones progresivas. En segundo lugar, el seguimiento a la normalización de desviaciones, con el fin de evitar que prácticas inadecuadas se vuelvan rutinarias dentro del programa. En tercer lugar, la integración del monitoreo con la toma de decisiones, garantizando que las alertas generen acciones concretas. En cuarto lugar, el uso de indicadores de coordinación interinstitucional que midan no solo la ejecución, sino la calidad de la articulación entre actores. Finalmente, la realización de evaluaciones periódicas independientes, que permitan identificar riesgos no visibles desde el interior del programa.

Finalmente, el documento deja una idea central: los riesgos más relevantes no son los visibles en las etapas iniciales, sino aquellos que se configuran progresivamente en el funcionamiento del programa. Por ello, más que reaccionar ante los problemas, el reto está en anticiparlos, interpretarlos y corregirlos oportunamente, lo cual resulta clave para la sostenibilidad y efectividad de la política pública en el largo plazo.

# ANEXOS

  - RO - ANEXO 1. MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGO ORGANIZACIONAL

  - RO - ANEXO 2. ÁRBOL DE PROBLEMAS

- REFERENCIAS

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty. Crown Publishing.

Adeforiti, R., & Abang, S. (2023). Analysis of fossil fuel subsidy removal policy in Nigeria. Journal of Governance and Public Affairs.

Agencia de Protección Ambiental. (2015). Volkswagen Clean Air Act civil settlement. https://www.epa.gov

Ansoff, H. I. (1979). Gestión estratégica. Palgrave Macmillan.

Ansoff, H. I., & McDonnell, E. J. (1990). Implementación de la gestión estratégica. Prentice Hall.

Bardach, E. (2012). A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving (4th ed.). CQ Press.

Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). A practical guide for policy analysis: The eightfold path to more effective problem solving (6th ed.). CQ Press.

Beck, U. (1996). La sociedad del riesgo. Paidós.

Behar-Villegas, E. (2021). Eficiencia del gasto público en América Latina. Banco Interamericano de Desarrollo.

Bijker, W. E. (2008). La vulnerabilidad de la cultura tecnológica. Redes, 14(27), 117–140.

BP. (2010). Deepwater Horizon accident investigation report. BP Exploration & Production Inc.

Bratt, S. (2022). The exploitations of NDAs in Theranos: Exposing the gaps in DTSA. Cardozo International & Comparative Law Review.

Bryson, J. M. (2018). Strategic planning for public and nonprofit organizations (5th ed.). Jossey-Bass.

Cambaza, E. M. (2024). Theranos: The ethics of innovation and deception in healthcare technology. Universidade Aberta ISCDE.

Cantero, J. (2007). La gestión del riesgo industrial bajo la óptica de la teoría de los accidentes normales. En J. Walter & F. Pucci (Eds.), La gestión del riesgo y las crisis (pp. 90–152). El Ateneo.

Carreyrou, J. (2020). Bad blood: Secrets and lies in a Silicon Valley startup. Vintage Books.

Civil Aviation Safety Authority. (2017). Safety in mind: Normalisation of deviance. https://www.flightsafetyaustralia.com

Collantes, G., & Sperling, D. (2016). El impacto del escándalo de emisiones de Volkswagen en políticas de transporte. Journal of Transportation Studies, 14(3), 211–225.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2017). Enterprise risk management: Integrating with strategy and performance.

Departamento Administrativo de la Función Pública. (2018). Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Versión 4).

Douglas, M., & Wildavsky, A. (1982). Risk and culture. University of California Press.

Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.

Ewing, J. (2015). El escándalo de Volkswagen. The New York Times. https://www.nytimes.com

Fiala, C., & Diamandis, E. P. (2018). The rise and fall of Theranos. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 56(9), 1443–1446.

Financial Reporting Council. (2016). The UK corporate governance code.

Foco en Obra. (2025). Árbol de problemas: Guía completa de análisis.

Fukuyama, F. (2013). What is governance? Governance, 26(3), 347–368.

Gigerenzer, G. (2002). Reckoning with risk: Learning to live with uncertainty. Penguin Books.

González, M. (2017). Política energética y subsidios estatales en América Latina. Siglo XXI.

Hacking, I. (1990). The taming of chance. Cambridge University Press.

Hajikazemi, S., et al. (2020). Normalising deviance in construction organizations. Construction Management and Economics, 38(12), 1122–1138.

Hall, J. L. (2003). Organizational failure at NASA. Space Policy, 19(4), 239–247.

Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3–19.

ISO Tools. (2022). Guía para la gestión de riesgos corporativos.

Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. Farrar, Straus and Giroux.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2008). The execution premium. Harvard Business Press.

March, J. G. (1994). A primer on decision making. Free Press.

Mintzberg, H., Ahlstrand, B., & Lampel, J. (2009). Strategy safari. Pearson.

Mora Navarro, O. E. (2022). Gestión de riesgos. Administración & Desarrollo, 52(1), 4–19. https://doi.org/10.22431/25005227.vol52n1.1

North, D. C. (1990). Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge University Press.

Perrow, C. (1984). Normal accidents. Princeton University Press.

Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). The external control of organizations. Harper & Row.

Porter, M. E. (1996). What is strategy? Harvard Business Review, 74(6), 61–78.

Power, M. (2007). Organized uncertainty. Oxford University Press.

Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). El futuro de la competencia.

Reason, J. (1990). Human error. Cambridge University Press.

Reason, J. (1997). Managing the risks of organizational accidents. Ashgate.

Rodríguez Fernández, M. (2007). La problemática del riesgo en proyectos. Revista e-Mercatoria, 6(1).

Schein, E. H. (2010). Organizational culture and leadership (4th ed.). Jossey-Bass.

Selznick, P. (1966). TVA and the grass roots. Harper & Row.

Simon, H. A. (1997). Administrative behavior (4th ed.). Free Press.

Slywotzky, A. J., & Drzik, J. (2007). El lado positivo.

Starbuck, W. H., & Milliken, F. J. (1988). Challenger analysis. Journal of Management Studies, 25(4), 319–340.

Thomas Bohórquez, J. E. (2025). Gobernanza del riesgo. Scripta Nova, 29(4), 355–376.

Torres, L. (2019). Regulación del sector gasífero. Revista Latinoamericana de Políticas Públicas, 12(2), 45–67.

Tourish, D., & Willmott, H. (2023). Leadership at Theranos. Organization Studies, 44(11), 1801–1824.

Turner, B. A. (1978). Man-made disasters. Butterworth.

United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. (2000). Sources and effects of ionizing radiation.

Vaughan, D. (1996). The Challenger launch decision. University of Chicago Press.

Vaughan, D. (1999). The dark side of organizations. Annual Review of Sociology, 25, 271–305.

Weick, K. E. (1987). Organizational culture and reliability. California Management Review, 29(2), 112–127.

Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2007). Managing the unexpected (2nd ed.). Jossey-Bass.

Yacila Espinoza, M. M., & Luján Johnson, G. L. (2025). Gestión de riesgos en inversión pública. Impulso, 5(9), 170–185. https://doi.org/10.59659/impulso.v.5i9.76