ACTA DE REINICIO. 3

CONTRATO DE INTERVENTORÍA CIN-708-2024

OBJETO                                            		REALIZAR           LA           INTERVENTORÍA           TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,  FINANCIERA,  AMBIENTAL,  SST, SOCIAL Y JURÍDICA, DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PROCESO LICITATORIO CUYO  OBJETO ES "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE SAN JUAN EN EL PREDIO SANTA ISABEL, CENTRO POBLADO SAN JUAN EN LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ.

FECHA DE SUSCRIPCIÓN:                 	26 de diciembre de 2024

FECHA DE INICIACIÓN:                    	11 de febrero de 2025

PLAZO DE EJECUCION:                     	6 meses

VENCIMIENTO INICIAL CONTRATO:   	10 de agosto de 2025

PRÓRROGA N° 1:                                   	1 mes y 15 días calendario

FECHA TERMINACIÓN:                    		25 de septiembre de 2025

PLAZO SUSPENSIÓN 1:                         	1 mes

FECHA SUSPENSION 1:                        	11 de septiembre al 10 de octubre de 2025

ADICIÓN N° 1			 	$ 181.889.689 M/CTE

PRÓRROGA N° 2:                                   	3 meses

FECHA TERMINACIÓN:                    	25 de enero de 2026

PLAZO SUSPENSIÓN 2:                       	25 días calendario

FECHA SUSPENSION 2:                       	26 de diciembre de 2025 a 19 de enero de 2026

FECHA DE REINICIO:                        	20 de enero de 2026

ADICIÓN N°. 2			 	$ 60.964.322

PRÓRROGA N° 3:                                   	1 mes y 12 días calendario

FECHA TERMINACIÓN:                    	31 de marzo de 2026

PLAZO SUSPENSIÓN 3:                       	veinticuatro (24) días calendario

FECHA SUSPENSION 3:                       	27 de marzo de 2026 a 19 de abril de 2026

FECHA DE REINICIO:                        	20 de abril de 2026

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:      	24 de abril de 2026

VALOR DEL CONTRATO:                  	$575.072.621

CONTRATISTA:                                     	ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS SAS

En Bogotá D.C., a los veinte (20) días del mes de abril de 2026, se reunieron el contratista ENVIRONMENTAL AND GEOMECHANICAL SOLUTIONS EGS S.A.S., NIT 900.573.269-7, representada legalmente por YOLANDA PATRICIA VARÓN HERNÁNDEZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.082.112, y el Alcalde Local de Sumapaz, DIEGO RAMIRO GARCÍA BEJARANO, en calidad de supervisor, con el fin de suscribir la presente Acta de Reinicio No. 3 del Contrato de Interventoría No. CIN-708-2024, mediante la cual se dispone reiniciar la ejecución contractual a partir del veinte (20) de abril de 2026, en atención a la finalización del plazo correspondiente a la Suspensión No. 3.

En virtud de lo anterior, la nueva fecha de terminación del contrato será el veinticuatro (24) de abril de 2026.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por las partes el día veinte (20) de abril de 2026

ESTE DOCUMENTO HACE PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO ELECTRÓNICO   Y SE ENTIENDE ACEPTADO CON LA SUSCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE LAS PARTES A TRAVÉS DEL PORTAL SECOP II

Elaboró: Zayra Daniela Casas Lozano/Abogada Contratación FDRS

Aprobó:   Miryam Cristina Parra Duque/Abogada Contratación FDRS