| ## MDN-VGSEDB-ICFE-DG-SAF-GAS Bogotá D.C., R4D1C4D0_7 |  | R3DkODE-39. R4D1C4D0_1 R4D1C4D0_2 R4D1C4D0_3 R4D1C4D0_4 R4D1C4D0_5. |
| --- | --- | --- |

ING. IVAN DARIO MORA PAEZ

Coordinador Grupo de Gestión de la Información y TICS

Supervisor del Contrato No. 050-2026

ASUNTO: Concepto Económico sobre la viabilidad para la adición del Contrato 050-ICFE-2026 bajo la modalidad de contratación directa por prestación de servicios profesionales.

Se realiza estudio sobre la viabilidad Económica para efectuar procedimiento de adición del contrato de prestación de servicios profesionales No. 050-ICFE-2026, cuyo objeto consiste en la “PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS O AFINES PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA LOGICA (BACKEND) DE LOS MODULOS QUE COMPONEN EL SISTEMA MISIONAL SAIMF 2.0 DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO.”

De la referencia, se procede a emitir concepto Económico de conformidad con lo siguiente:

- DE LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL SUPERVISOR:

Se ha enmarcado la necesidad conforme a las consideraciones insertas en el Radicado I-Radicado I-2026-16668 Id: 220291 de fecha 21 de Mayo de 2026, suscrito por el Supervisor Contrato Prestación de Servicios Profesionales No. 050-ICFE-2026, quien aduce:

“El Instituto de Casas Fiscales del Ejército, el concepto técnico frente a la viabilidad para efectuar la adición y prórroga No. 1 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 050-ICFE-2026, suscrito con el ingeniero JESUS DAVID SANCHEZ ARNEDO, cuyo objeto es “PRESTAR CON PLENA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS O AFINES PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA LOGICA (BACKEND) DE LOS MODULOS QUE COMPONEN EL SISTEMA MISIONAL SAIMF 2.0 DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO”. Se aclara que se preservará el alcance de cumplimiento del prestador de servicio profesional el cual se refleja en dicho objeto y se solicita en consecuencia, prorrogar el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 050-ICFE 2026, con plazo de ejecución inicial hasta el 28 de mayo de 2026, para prorrogar 2 meses, es decir hasta el 28 de julio de 2026, con una adición de hasta QUINCE MILLONES DE PESOS ($ 15.000.000,00) M/CTE, de acuerdo con las siguientes consideraciones: La supervisión encuentra la adición y prórroga debidamente justificada ya que es vital continuar con las actividades orientadas a la modernización tecnológica del sistema SAIMF 2.0. En ese sentido, la estabilidad, disponibilidad y actualización permanente de sus componentes backend resultan indispensables para asegurar la correcta operación de los módulos implementados y la continuidad del servicio.

Por lo anterior, se hace indispensable continuar contando con el apoyo profesional especializado objeto del contrato, garantizando:  La continuidad del soporte y mantenimiento de la arquitectura backend de SAIMF 2.0.  La culminación de desarrollos funcionales actualmente en ejecución.  La atención de incidencias técnicas y ajustes derivados de pruebas funcionales y requerimientos de usuarios.  La implementación de mejoras de rendimiento, seguridad y trazabilidad del sistema.  La estabilidad e interoperabilidad entre los diferentes módulos del aplicativo.  La transferencia controlada y continuidad del conocimiento técnico asociado a la lógica de negocio ya implementada. Esto reduce significativamente el riesgo de reprocesos, inconsistencias y desviaciones en el alcance del proyecto., así., así:

| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 30.000.000,00 |
| --- | --- |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | Cuatro (4) meses |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 28 de mayo del 2026 |
| PLAZO DE PRORROGA 1 | Hasta el 28 julio del 2026 |
| VALOR A ADICIONAR | $ 15.000.000,00 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | $ 45.000.000,00 |

| EJECUCIÓN | DINERO | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| Monto ejecutado | $ 22.500.000,00 | 75% |
| Monto por ejecutar | $ 7.500.000,00 | 25% |

- DE LA ACEPTACIÓN DEL CONTRATISTA

El contratista mediante oficio de fecha 20 de Mayo de 2026 acepta la presente modificación contractual y sus condiciones.

- DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

La prestación de servicios profesionales objeto de adición está amparada con la Disponibilidad Presupuestal adscrita al CDP No. 8626 del 13 de enero de 2026 RUBRO A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD), emitido por el grupo Financiero del Instituto de Casas Fiscales del Ejército.

- DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES.

Una vez verificada la minuta del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 048-ICFE-2026, suscrito entre el ICFE y JESÚS DAVID SÁNCHEZ ARNEDO, se observa en la CLÁUSULA OCTAVA PLAZO DE EJECUCIÓN, que dicho término se encuentra fijado con un periodo de servicio y/o duración de CUATRO (4) MESES.

Que el valor inicial del presente contrato es de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE, incluido impuestos y demás tasas, gastos y deducciones a que haya lugar.

- DE LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

- El procedimiento de viabilidad se solicita toda vez que los SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS O AFINES PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA LOGICA (BACKEND) DE LOS MODULOS QUE COMPONEN EL SISTEMA MISIONAL SAIMF 2.0 DEL INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO” de la entidad se continúa requiriendo en el mes de Junio y Julio de la presente anualidad.

En conclusión, se considera viable técnicamente la adición a la contratación por el lapso contractual del profesional en comento.

Se solicita dar traslado del presente concepto a la Oficina de Adquisición de Bienes y Servicios para la elaboración de los respectivos conceptos económicos y jurídicos y la emisión de la adición y prorroga No.1 del Contrato de Prestación de Servicios No. 050-ICFE-2026, modificando las cláusulas segunda y octava del contrato.

DEL ESTUDIO JURIDICO A LA NECESIDAD QUE MOTIVA LA ADICIÓN Y PRORROGA.

Previo a cualquier consideración debe advertirse que se ha demostrado de acuerdo con lo expuesto que se cumple con el requisito presupuestal previo indicado en el numeral 6, del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, el cual exige: “Las entidades estatales abrirán licitaciones e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales.”, (Subrayado fuera de texto).

Lo anterior toda vez que la suma a adicionar tiene soporte presupuestal hasta por valor de QUINCE MILLONES ($ 15.000.000,00) M/CTE y teniendo en cuenta que la cuantía inicial del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 050-ICFE-2026, se circunscribió por valor de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000,00) M/CTE, por tanto se concluye que lo solicitado no supera los límites reglados en el inciso final del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que establece: “Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

La ley 80 en su artículo 14 del inciso primero nos habla sobre los medios que pueden emplear las entidades estatales para el cumplimiento contractual así:

“…1. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2o de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado…” (Subrayado fuera del texto)

Que, de la exposición del Supervisor del Contrato, se advierte la incipiente necesidad apremiante de adición y prorroga, que está soportada así:

- El procedimiento de viabilidad se solicita toda vez que los servicios profesionales especializados para la asesoría en gestión integral para el INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO de la entidad se continúa requiriendo en el mes de mayo y parte de junio de la presente anualidad.

Deberá entenderse que la ADICIÓN y PRORROGA se realiza como una modificación al contrato inicialmente celebrado, entendido esto como una herramienta indispensable para que la entidad pueda cumplir los fines estatales encomendados.

Es menester indicar que, dentro de la LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES (Adiciones –Prórrogas) el numeral 16.5 de la Circular Externa Única de la Agencia Nacional de Contratación Pública de Colombia Compra Eficiente, como sigue: La Ley de Garantías no establece restricciones para las prórrogas, modificaciones o adiciones, y la cesión de los contratos suscritos antes del periodo electoral, siempre que tales prórrogas, modificaciones, adiciones y cesiones cumplan los principios de planeación, transparencia y responsabilidad.

En este sentido, las prórrogas, modificaciones o adiciones, y la cesión de los contratos suscritos antes del período de la campaña electoral, pueden realizarse en cualquier tiempo antes o después del comienzo de la aplicación de la Ley de Garantías, siempre y cuando el contrato se encuentre vigente y se observen las demás disposiciones conforme a las cuales deben realizarse dichas actuaciones. (Subrayado y negrilla fuera de texto)

Conforme lo anterior se considera jurídicamente viable adiciona al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales la suma total de QUINCE MILLONES ($ 15.000.000,00) M/CTE y prorrogar su plazo de ejecución hasta el día 28 DE JULIO DE 2026 conforme la aceptación por parte de la Contratista, Concepto Técnico del Supervisor y Autorización del Ordenador del Gasto, previo lleno de requisitos de procedimiento contractual”.

- DE LA JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y los oficios que soportan el presente concepto, el comité económico considera que se cuenta con la disponibilidad presupuestal bajo el estudio realizado por parte de la supervisión, que a la fecha se ha realizado la ejecución del 75%%, que la adición no supera el 50% del valor total del contrato, dando cumplimento a lo contemplado en la Ley 80 de 1993 y según lo verificado en los informes de supervisión con corte almes de Abril de 2026, respaldados mediante el CDP No. 8626 de fecha 13 de enero de 2026, con cargo al Rubros: A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD), emitido por el Grupo Financiero de la Entidad.

- DE LA ACEPTACION DEL CONTRATISTA

Que el contratista mediante comunicación escrita de fecha 20 de Mayo de 2026 acepta la adición y prórroga al contrato principal hasta por la suma de QUINCE MILLONES ($ 15.000.000,00) M/CTE, con un plazo de ejecución hasta el día 28 de Julio de 2026.

- DEL BALANCE ECONÓMICO

| VALOR CONTRATO INICIAL | $ 30.000.000,00 | $ 30.000.000,00 |
| --- | --- | --- |
| VALOR ADICION |  | $15.000.000,00 |
| VALOR CORTE UNO | $ 7.500.000,00 |  |
| VALOR CORTE DOS | $ 7.500.000,00 |  |
| VALOR CORTE TRE | $ 7.500.000,00 |  |
| VALOR CORTE CUATRO | $ 7.500.000,00 |  |
| VALOR CORTE CINCO | $ 7.500.000,00 |  |
| VALOR CORTE SEIS | $ 7.500.000,00 |  |
| SUMAS IGUALES | $ 45.000.000,00 | $ 45.000.000,00 |

- DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN

La prestación de servicios profesionales objeto de adición está amparada con la Disponibilidad Presupuestal adscrita al CDP No. 8626 del 13 de enero de 2026 RUBRO: A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD).

Finalmente, persistiendo la necesidad de la Entidad a través de la Oficina de Contratos, conforme al concepto jurídico y técnico emitido por la Supervisión del Contrato, así como de la autorización del Director del ICFE, se estima pertinente dar traslado del presente concepto, con el fin de adelantar la formalización de las nuevas condiciones del contrato de prestación de servicios profesionales antes descritas.

Es así que en virtud del principio de autonomía de la voluntad que gobierna todas las relaciones contractuales, es posible pactar modificaciones a los contratos estatales, siempre que estas tiendan a mejorar el desarrollo de su ejecución sin alterar su esencia y naturaleza, tal como lo dispone la Ley 80 de 1993, en su artículo 40, parágrafo, inciso 2º, es posible adicionar los contratos hasta en el 50% más del valor del contrato inicial.

Las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y naturaleza.

Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales.

En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.

En los contratos de empréstito o cualquier otra forma de financiación de organismos multilaterales, podrán incluirse las previsiones y particularidades contempladas en los reglamentos de tales entidades, que no sean contrarias a la Constitución o a la ley.

PARÁGRAFO. - En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato.

Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales”.

Expuesto lo anterior, se estima la viabilidad económica para realizar la Adición al Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 050-ICFE-2026 de acuerdo con el sustento y soporte jurídico y técnico suministrado por la Supervisión del contrato, así como de la aprobación del Director del ICFE, previo el lleno de requisitos de procedimiento contractual.

Cordialmente,

PS. PAOLA ANDREA PRADA CORREA

Comité Económico

https://www.colombiacompra.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/circular_externa_unica_version_3_vf49-1.pdf