Para el presente Proceso de Contratación, en atención a la Ley 1150 de 2007 y a los artículos 2.2.1.1.1.3.1 y 2.2.1.1.1.6.3. del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por Riesgo la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo de este, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecución contractual.

Corresponderá al Contratista seleccionado asumir los Riesgos previsibles propios de este tipo de contratación con sus costos, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la Entidad.

De acuerdo con el proceso de la referencia, se establece la tipificación, estimación y asignación de los Riesgos previsibles que puedan afectar el Proceso de Contratación.

La tipificación, estimación y asignación de los Riesgos que puedan afectar el Proceso de Contratación o la ejecución del Contrato se realizó con base en lo señalado en el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente y el Documento CONPES 3714 de 2011.

Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y Cómo puede Ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría del Riesgo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Variaciones de las tasas de interés, de cambio, devaluación real y otras variables del mercado, frente a las estimaciones iniciales del contratista, que pueden afectar las utilidades esperadas o generar perdidas | Controversias post contractuales (liquidación) | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |
| 2 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Ocurre en los eventos climáticos, certificados por la autoridad competente, que superan las expectativas del ciclo hidrológico normal, y que generan retrasos y sobre costos en la ejecución del contrato | Retrasos en la ejecución de las obras y rompimiento del equilibrio económico del contrato | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Económicos | Variación de precios de los insumos y/o servicios | Retrasos en la ejecución de las obras y rompimiento del equilibrio económico del contrato | 4 | 3 | 7 | Riesgo Alto |
| 4 | General | Externo | Selección y Ejecución | Riesgos Económicos | El proponente presenta precios por debajo del Presupuesto Oficial, ó por debajo de los ítems del presupuesto oficial o de los insumos del APU del presupuesto oficial, tales como equipos, materiales, mano de obra, transportes, AIU EN LA PROPUESTA DEL PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | Impacto económico al proponente o contratista | 2 | 2 | 4 | Riesgo Bajo |
| 5 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Financieros | Que el contratista no cuente o se quede sin liquidez para ejecutar el contrato, compra de materiales, pago de arrendamiento de equipos (en caso de que no sean propios), pagar remuneraciones, honorarios, y/o salarios pagar insumos, y demás gastos ordinarios de la ejecución Variación de los términos de financiación, asociados a las fluctuaciones como: plazos, tasa de interés, garantías, contragarantías, refinanciación, tasas de cambio, ajustes por inflación y a las variaciones cambiarias y financieras. | Problemas de iliquidez del CONTRATISTA por no prever los costos de financiación en los que deba incurrir durante la ejecución del contrato. Grave afectación a la ejecución, que puede incluso conducir a la paralización Iliquidez del contratista, falta de capacidad de endeudamiento, e incremento de los costos de adquisición | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto |
| 6 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales y políticos | Se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros diferentes al municipio | Retrasos en la ejecución de las obras | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |
| 7 | Especifico | Externo | Ejecución | Riesgos sociales y políticos | Caso fortuito por terrorismo | Perdida y/o daño de equipos que son necesarios para la ejecución de la obra | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto |
| 8 | General | Externo | Ejecución | Riesgos sociales y políticos | Orden Público | Perjuicios o pérdida de los bienes a cargo del contratista, causados por disturbios violentos, actos terroristas, paros, huelgas y además que se impida alcanzar el objeto contractual. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo |
| 9 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | No obtención del objeto del contrato | Se presenta por la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto |
| 10 | General | Interno | Planeación | Riesgo Operacional | Errores en la etapa precontractual consignados en documentos como los estudios previos, pliegos de condiciones, entre otros, que puedan afectar la obtención del objeto contractual. | Retrasos en la planeación, revisión, ajuste y seguimiento en la fase precontractual | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo |
| 11 | General | Externo | Contratación | Riesgo Operacional | Errores cometidos por el contratista en la presentación de documentos | Retrasos en la iniciación de las obras del objeto contractual. | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto |
| 12 | General | Externo | Planeación | Riesgo Operacional | Que se den aumentos de plazo de ejecución del contrato por circunstancias no imputables a las partes | Aumento de costos operacionales y retraso en la entrega del proyecto a la comunidad | 3 | 2 | 5 | Riesgo Medio |
| 13 | Especifico | Interno | Contratación | Riesgo Operacional | Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato | Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos en el cronograma de obras | 4 | 5 | 9 | Riesgo Extremo |
| 14 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Son los efectos derivados de la inoportuna o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato | Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos en el cronograma de obras | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo |
| 15 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los suministros solicitados. | Controversias administrativas o jurídicas que pueden afectar el cronograma de obras | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |
| 16 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Ocurre en los eventos de que trata la Ley 599 de 2000 (Código penal), por cualquier daño en bienes muebles o inmuebles de la obra, que aún no han sido recibidos por la interventoría y/o Supervisión, o por falta de calidad de la misma | Insuficientes índices de calidad de las obras, retrasos en la entrega de las obras contratadas | 3 | 5 | 8 | Riesgo Alto |
| 17 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Ocurre cuando un trabajador o cualquier tipo de persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral | Controversias administrativas o jurídicas por reclamaciones que se lleven a cabo | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo |
| 18 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Ocurre en los eventos de que trata el capítulo I del título VII de la Ley 599 de 2000 (Código penal), esto es cuando se producen daños a bienes ajenos y a terceros | Controversias administrativas o jurisdiccionales por reclamaciones que se lleven a cabo | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo |
| 19 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Demoras en la obtención de permisos ambientales adicionales que causen atrasos en la ejecución de las obras | Posibles retrasos del cronograma de obras | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |
| 20 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Son los derivados de las condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de las obras | Incremento en los costos de obra | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo |
| 21 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Ocurre cuando un trabajador o cualquier tipo de persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de las obras | Problemas de estabilidad y eficacia de las obras | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo |
| 22 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual | Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos en el cronograma de obras | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo |
| 23 | General | Externo | Ejecución | Riesgo Operacional | Ocurre cuando se presentan inconsistencias en las secuencias o precedencias del programa, que puedan afectar la oportuna ejecución de la obra | Retraso en la ejecución de las obras | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo |
| 24 | Especifico | Interno | Selección y Ejecución | Riesgos Regulatorios | Expedición de nuevas normas, imposición de nuevos impuestos locales o nacionales | Revisar las actualizaciones normativas acorde a los procesos adelantados para evitar extralimitaciones y actuaciones legales que retrasen la ejecución de la obra | 1 | 3 | 4 | Riesgo Bajo |
| 25 | General | Externo | Contratación y ejecución | Riesgos de la naturaleza | Eventos naturales: terremotos, inundaciones, descargas eléctricas, deslizamientos, incendios | Afiliación SGSS y Amparo Responsabilidad civil | 3 | 3 | 6 | Riesgo Alto |
| 26 | General | Externo | Planeación, Selección, Contratación y Ejecución | Riesgos Tecnológicos | Fallas en las telecomunicaciones, o en los soportes de información y obsolescencia tecnológica | Revisión, ajuste y seguimiento en las diferentes etapas contractuales de las metodologías de almacenamiento y comunicación de la información. | 3 | 5 | 8 | Riesgo Extremo |
| 27 | General | Externo | Ejecución | Riesgos Ambiental | Faltas en el manejo socio-ambiental de las obras: (Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc). | Inconformidad con la obra por parte de la comunidad y generación de retrasos en la entrega de la obra | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo |