# ACTA DE INICIO DE FORMACION EN CONSTRUCCION BASICA Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA VÍAS TERCIARIAS

### SENA – CENTRO DE DISEÑO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL (CDITI)

UNIDAD: Área de Construcción y Obras Civiles – Dosquebradas, Risaralda

PROYECTO: Inducción en Construcción Básica e Intervención de Infraestructura Vial – Comunidad de Buenavista-Quinchía

INSTRUCTOR: JHON ALEXANDER OROZCO CHALARCA

### 1. INFORMACIÓN DE LA SESIÓN

- FECHA DE INICIO DE FORMACIÓN: Martes, 24 de marzo de 2026

- LUGAR: Vía Terciaria, Comunidad de Buena Vista

- PARTICIPANTES: Yenny Paola Guarumo (Líder Comunitaria), Instructor SENA y comunidad inscrita.

### 2. OBJETO DE LA REUNIÓN

Formalizar el primer diálogo de orientación técnica, diagnóstico visual de materiales y establecer la hoja de ruta para la formación en construcción básica y posteriormente la construcción de la placa huella.

### 3. DESARROLLO Y CRONOGRAMA TÉCNICO

- Inicio de la formación: Martes, 24de marzo.

- Finalización de la formacion: viernes,3 de abril.

- Entrega técnica (En construcción básica y construcción de Placa huella ): .

### 4. ACLARACIONES SOBRE APOYOS SOCIOECONÓMICOS Y REQUISITOS

- Naturaleza del Apoyo: Se aclara que cualquier apoyo económico por viáticos no es obligación del SENA; la base es la formación y certificación.

- Restricciones: Personas con apoyos de Jóvenes en Acción, Adulto Mayor u otros subsidios tienen limitaciones para incentivos SENA. Se requiere certificado bancario y permiso parental para menores de edad.

- Compromiso EPP: La líder se compromete a enviar el listado de tallas para los Elementos de Protección Personal.

### 5. CLARIFICACIÓN DE COMPETENCIA Y PERMISOS LEGALES

- El instructor manifiesta que si la vía pertenece a la Alcaldía o Gobernación, el SENA no puede intervenir sin los permisos y avales técnicos de dichas entidades. La comunidad manifiesta que la vía no está bajo mantenimiento vigente de estos entes.

### 6. ESTADO DE INSUMOS, MAQUINARIA Y RESPONSABILIDAD DE INVENTARIO

Se deja constancia expresa de los siguientes puntos respecto a la logística de la obra:

- Maquinaria: Se certifica que no se cuenta con mezcladora (concretera) ni rana compactadora.

- Responsabilidad de Custodia: La guarda, custodia y cuidado de las herramientas e insumos es responsabilidad exclusiva de la comunidad beneficiaria y no del instructor.

- Deslinde de Responsabilidad de Inventario Inicial: Se aclara que el inventario inicial de materiales y herramientas de formación serán entregadas a la comunidad la cual tendrá un sitio de acopio para la misma y se delegara una persona encargada de velar y responder por las herramientas e insumos de materiales de rio y demás para la construcción, la cual se hará responsable de entregar inventario entregado al instructor Jhon Alexander Orozco y debe informar si está completo.

- Estado Actual: aún no se ha entregado herramientas ni materiales para la construcción.

### 7. SEGUNDA ETAPA Y SOLICITUDES ADICIONALES

- La comunidad manifiesta tener sitio de acopio y las personas completas para la formación en construcción básica y posterior construcción de placa huellas para vías terciarias

- Quedando pendientes de la entrega por parte del proveedor los materiales de Rio.

### 8. FIRMAS DE FORMALIZACIÓN EN CONSTRUCCION BASICA Y POSTERIOR CONSTRUCCION EN PLACA HELLAS PARA VIAS TERCIARIAS. DE LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA - QUINCHIA

### FIRMAS DE FORMALIZACIÓN

| LÍDER COMUNITARIA | INSTRUCTOR SENA |
| --- | --- |
| ____________________________________ | ____________________________________ |
| YENNY PAOLA GUARUMO | JHON ALEXANDER OROZCO CHALARCA |
| C.C. | Instructor CDITI - Dosquebradas |

### 8. REGISTRO DE APRENDICES (COMUNIDAD INSCRITA - 25 CUPOS)

| No. | NOMBRE Y APELLIDOS | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | FIRMA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| 18 |  |  |  |
| 19 |  |  |  |
| 20 |  |  |  |
| 21 |  |  |  |
| 22 |  |  |  |
| 23 |  |  |  |
| 24 |  |  |  |
| 25 |  |  |  |