| PROCESO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GESTIÓN CONTRACTUAL |  |  |  |  |  |
| NOMBRE DEL FORMATO |  |  |  |  |  |
| ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD – BIENES Y SERVICIOS |  |  |  |  |  |
| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |
| Pública |  | Pública Clasificada |  | Pública Reservada |  |

MAYO DE  2026

Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol

| CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pública | X | Pública Clasificada |  | Pública Reservada |  |

ESTUDIOS PREVIOS DE NECESIDAD

# DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

## IDENTIFICACIÓN DE LA DEPENDENCIA REQUIRENTE

| ÁREA DE LA NECESIDAD | Infraestructura |
| --- | --- |
| ORDENADOR DEL GASTO | Jorge Jaime Mendoza Velázquez |
| OBJETO | Obra consistente en mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades sanitarias del Centro de Industria y Construcción |

## JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD Y ANÁLISIS DE CONVENIENCIA

El Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA es una entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, cuya responsabilidad de conformidad con lo establecido en la Ley 119de 1994, es cumplir con la función que le corresponde al estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgando formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el Gobierno Nacional.

De conformidad con el artículo 25 del Decreto 249 de 2004, “Los Centros de Formación Profesional Integral, son las dependencias responsables de la prestación de los servicios de formación profesional integral, los servicios tecnológicos, la promoción y el desarrollo del empresarismo, la normalización y evaluación de competencias laborales, en interacción con entes públicos y privados y en articulación con las cadenas productivas y los sectores económicos”

La función principal del Centro de Industria y Construcción es brindar educación formal a un gran número de aprendices. Además de la planta estudiantil, el complejo alberga funcionarios entre instructores de planta, contratistas, planta administrativa y de mantenimiento.

Ahora bien, dentro de los procesos misionales con los que cuenta el SENA, se encuentra el fortalecimiento de la política de mejoramiento de la calidad de la formación, para ello se promueve el mejoramiento de las instalaciones del Centro de formación, con el fin de lograr la cualificación y comodidad en aprendices, funcionarios y contratistas.

En virtud de los objetivos de las líneas de procesos administrativos, misionales y de formación, los centros de formación deben contar con la infraestructura adecuada para dar respuestas a los diferentes desafíos a los que se enfrenta nuestra sociedad y nuestra población educativa.

Dentro de la infraestructura del Centro de Industria y Construcción se tienen dispuestas diversas baterías sanitarias para hombres y mujeres, las cuales son apenas suficientes para la alta demanda que existe en el centro, de allí la importancia de mantener en buenas condiciones las baterías sanitarias existentes, que garantice un ambiente apto, higiénico y limpio.

Que el Centro de Industria y Construcción cuenta con las siguientes Unidades sanitarias en su interior.

Las baterías sanitarias descritas, presentan daños, deterioro o falta de funcionamiento en algunos equipos o aparatos sanitarios (lavamanos, orinales, inodoros, duchas), en sus sistemas hidráulicos y sanitarios, en paredes, pisos y puertas de ingreso, entre otros.

En tal sentido se ha evidenciado que algunas baterías sanitarias del Centro de Industria y Construcción requieren mantenimiento preventivo y, otras, mantenimiento correctivo, por cuanto no presentan un estado óptimo y evidencian deterioros significativos en algunas áreas, lo cual hace que no presten un servicio en condiciones óptimas e higiénicas.

De conformidad con lo anteriormente mencionado es necesario llevar a cabo una intervención a nivel de mantenimiento la cual genere como objetivo principal optimizar las baterías sanitarias, las cuales pueden incrementar su deterioro si no se hace su intervención oportunamente.

La realización de estos mantenimientos permitirá a las baterías sanitarias del Centro de Industria y Construcción generar un ambiente agradable, higiénico y funcional para servidores, aprendices y visitantes, además de conseguir mejores condiciones de confortabilidad dentro de la infraestructura y se garantizará a nuestro personal el desarrollo óptimo de sus funciones, lo que contribuye y garantiza el cumplimiento de la misión institucional de la entidad.

## EVIDENCIA DE LA LÍNEA O NUMERAL DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

| Código UNSPSC (cada código separado por ;) | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección (mes) | Fecha estimada de presentación de ofertas (mes) | Duración del contrato (número) | Duración del contrato (intervalo: días, meses, años) | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 76101502;72103300; 72101510;23241615; 30181604;30161604; 30181506;26131603; 30181503;30181504 | 73_9226_118 CONTRATAR LA OBRA CONSISTENTE EN MANTENIMIENTO DE UNIDADES SANITARIAS DEL CENTRO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN | 4 | 4 | 120 | 0 | CCE-10 | 0 | $80.000.000 | $80.000.000 |

## CÓDIGO ESTÁNDAR DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC).

El objeto contractual se clasifica en el(los) siguiente(s) código(s) del Clasificador de Bienes y Servicios:

| UNSPSC – Decreto 1082 de 2015 (o norma vigente) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÍTEM | GRUPO | CÓDIGO | DENOMINACIÓN (Clase o producto) |
| 1 | (F) Servicios | 76101502 | Servicios de limpieza de baños |
| 2 | (F) Servicios | 72103300 | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura |
| 3 | (F) Servicios | 72101510 | Mantenimiento o reparación del sistema de plomería |
| 4 | (D) Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles | 23241615 | Grifos |
| 5 | (D) Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles | 30181604 | Tapa del bizcocho |
| 6 | (D) Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles | 30181506 | Orinales |
| 7 | (D) Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles | 26131603 | Rejillas de agua |
| 8 | (D) Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles | 30181503 | Duchas |
| 9 | (D) Componentes y Suministros para Estructuras, Edificación, Construcción y Obras Civiles | 30181504 | Lavamanos |

## MADURACIÓN DEL PROYECTO

No aplica.

# OBJETO

Obra consistente en mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades sanitarias del Centro de Industria y Construcción.

## ALCANCE DEL OBJETO

## TIPOLOGÍA CONTRACTUAL

Contrato de obra.

## LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES, CONSULTAS O DISEÑOS.

No aplica

## CONCEPTO TÉCNICO OFICINA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA (Anexo)

No Aplica.

## CONCEPTO TÉCNICO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (Anexo)

No Aplica.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR

| ITEM | DESCRIPCION | UND |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pintura en Vinilo Para Muros Interiores, a tres manos TIPO 1 incluye todo lo necesario para su correcta instalación | M² |
| 2 | Impermeabilización con silicona borde de lavamanos contra muro incluye todo lo necesario para su correcta instalación | UND |
| 3 | Suministro e instalación de llave en acero de lavamanos tipo push cromada institucional incluye todo lo necesario para su correcta instalación | UND |
| 4 | Suministro e instalación de llave en acero inoxidable de lavamanos tipo ganso cromada institucional. | UND |
| 5 | Revisión y mantenimiento general de Push sanitarios, incluye materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND |
| 6 | Impermeabilización bases sanitarias con cemento blanco incluye todo lo necesario para su correcta instalación | UND |
| 7 | Resane de superficies irregulares con estuco plástico incluye todo lo necesario para su correcta instalación | M² |
| 8 | Demolición de enchape de pared (incluye trasiego al lugar indicado por el supervisor) | M² |
| 9 | Demolición de alistado y enchape de piso (incluye trasiego al lugar indicado por el supervisor) | M² |
| 10 | Regata en mampostería existente para red hidráulica | ML |
| 11 | Suministro e instalación red sanitaria de 1/2" PVC RDE 21 | ML |
| 12 | Suministro e instalación red sanitaria de 3" PVC | ML |
| 13 | Suministro e instalación red sanitaria de 2" PVC RDE 21 | ML |
| 14 | Alistado en mortero 1:3 E:0,05 | M² |
| 15 | Suministro e instalación de enchape cerámica pared (similar a la existente) incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación | M² |
| 16 | Suministro e instalación de enchape cerámico piso (similar a la existente) incluye boquilla y todo lo necesario para su correcta instalación | M² |
| 17 | Suministro e instalación de vidrio espejo de 6 mm para baño incluye todo lo necesario para su correcta instalación | M² |
| 18 | Mantenimiento puerta de ingreso en aluminio de baño tecno academia aprendices incluye todo lo necesario para su correcta instalación | UND |
| 19 | Desmonte, suministro e instalación de asiento básico sanitario institucional | UND |
| 20 | Desmonte y mantenimiento de bisagras puerta en madera de baño de enfermería incluye todo lo necesario para su correcta instalación | UND |
| 21 | Suministro e instalación división corredera de ducha en aluminio y acrílico para baño incluye todo lo necesario para su correcta instalación | M² |
| 22 | Desmonte de cielorraso en Drywall incluye todo lo necesario para su correcta instalación | M² |
| 23 | Suministro e instalación cielorraso en Drywall incluye todo lo necesario para su correcta instalación | M² |
| 24 | Mantenimiento general puerta de acceso a sanitarios en acero inoxidable incluye todo lo necesario para su correcta instalación | UND |
| 25 | Desmonte y mantenimiento general de orinales, limpieza de tuberías y sifones incluye todo lo necesario para su correcta instalación | UND |
| 26 | Limpieza y mantenimiento de tubería sifones piso baños nave 7, 2do piso, cambio de las rejillas existentes por rejillas sifón incluye todo lo necesario para su correcta instalación | UND |
| 27 | Desmonte y mantenimiento general de lavamanos, limpieza de tuberías y sifones incluye todo lo necesario para su correcta instalación | UND |
| 28 | Desmonte y mantenimiento de registro de duchas existentes incluye todo lo necesario para su correcta instalación | UND |
| 29 | Suministro e instalación de tapas de cajas de válvulas de paso en PVC de 20x20cm incluye todo lo necesario para su correcta instalación | UND |
| 30 | Suministrar e instalar papeleras fijas en acero inoxidable (papel higiénico), incluye materiales, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND |
| 31 | Suministro e instalación de aviso de señalización en poliestireno calibre 20, de 15 cm x 30 cm con pictogramas, texturizado braille e información de acuerdo a la norma para baños, incluye materiales, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND |
| 32 | Suministro e instalación de dispensador de jabón liquido en acero inoxidable de 800 ml de 18 cm x 11 cm incluye materiales, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND |
| 33 | Suministro e instalación de pasador manual acero inoxidable de 4.5 cm;10 cm;2 cm incluye materiales, accesorios y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. | UND |
| 34 | Suministro e instalación de sanitario institucional para personas de estatura baja en porcelana de dos piezas, dimensiones 12,3 cm x 26,5 x 31 cm, capacidad de 4,8 lts color blanco. | UND |
| 35 | Suministro e instalación de orinal de pared institucional en porcelana, dimensiones 53,6 cm x 49,9 cm x 35,2 cm y con profundidad de 30 cm. | UND |
| 36 | Suministro e instalación de sanitario institucional para en porcelana de dos piezas, color blanco. | UND |
| 37 | Limpieza, pulido mecánico, aplicación de cristalizador y secado de piso en granito. | M² |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS BIENES/SERVICIOS/OBRAS

Teniendo en cuenta que no se dispone de las cantidades específicas, en razón a que estas son variables en cuanto a las necesidades y eventualidades propias del Centro de formación, se establece que este proceso de selección se realizará por precios unitarios a monto agotable, por el total del presupuesto asignado.

El proponente deberá plasmar en la plataforma en el punto 3 lista de artículos, el valor total del presupuesto el cual será de $80.000.000, teniendo en cuenta que el proceso es a monto agotable y cotizar los valores unitarios de cada servicio.

Estos valores no podrán sobrepasar el valor techo determinado por la Entidad para cada ítem. (ver anexo estudio económico)

## OBLIGACIONES DE LAS PARTES

### Obligaciones generales del contratista

- Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.

- Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta.

- Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigidas  en los estudios previos en los términos establecidos.

- Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta.

- Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones.

- Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.

- Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.

- Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.

- Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo.

- Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad. Confidencialidad y Seguridad de la Información: El contratista se obliga a garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de toda la información recibida o generada durante la ejecución. Deberá cumplir con la política de seguridad de la información de la entidad y la guía de etiquetado, tratando los datos según su clasificación. Esta obligación incluye el deber de no divulgar, no reproducir y proteger los activos de información bajo su custodia. Al finalizar el contrato, el contratista deberá restituir o eliminar de forma segura toda la información suministrada. El incumplimiento de estas disposiciones dará lugar a las sanciones civiles, penales y contractuales pertinentes, incluyendo la afectación de la garantía de cumplimiento

- Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato.

- Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones.

- No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.

- Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso que se hayan suministrado.

- Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

### Obligaciones específicas del contratista

# 1. Allegar al SENA en los plazos establecidos los documentos requeridos para la cumplida iniciación del contrato.

# 2. Ejecutar el objeto del presente contrato en los plazos establecidos bajo las condiciones económicas, técnicas y financieras estipuladas en los términos de referencias que se deriven del contrato que se suscriba.

# 3. Desarrollar el objeto contractual en condiciones de eficiencia oportunidad y calidad de conformidad a los parámetros establecidos en el SENA.

# 4. Sin perjuicio de la autonomía técnica y administrativa atender las instrucciones y lineamientos que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del SENA.

# 5. Programar junto con el supervisor del contrato, el desarrollo de cada actividad de acuerdo a las fechas definidas por la Entidad.

# 6. Presentar y mantener vigentes los permisos o licencias exigidos por parte de la Ley o las autoridades administrativas, civiles y sanitarias, para el ejercicio del servicio prestado.

# 7. El contratista deberá entregar de manera oportuna las facturas de acuerdo con el avance de obra. Las cuentas en ningún caso podrán presentarse por sumas superiores a las tarifas ofrecidas en su propuesta y aceptadas por el SENA.

# 8. Además de las condiciones inherentes a la naturaleza del servicio y a las derivadas de las disposiciones legales vigentes sobre la materia, las siguientes:

- Asumir bajo su absoluta responsabilidad laboral, la totalidad de la carga salarial y prestacional de acuerdo con las normas legales vigentes, del personal que se requiera para la prestación de este servicio.

- Cancelar cumplidamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales de Ley, al personal que ocupe dentro de la ejecución del contrato.

- Asumir todos los gastos e impuestos, tasas y contribuciones derivados de la celebración, ejecución y liquidación del Contrato, así como el valor de la prima de la Garantía Única y sus modificaciones.

# 9. Programar, junto con el Supervisor del contrato, el desarrollo de cada actividad de acuerdo con las fechas definidas por la Entidad.

# 10. Coordinar con la persona designada por la Entidad para concretar los requerimientos específicos por actividad.

# 11. Presentar al SENA, cronogramas de obra en los comités respectivos.

# 12. Presentar previo al inicio de la ejecución los análisis de precios unitarios de su oferta (APUS) así como al finalizar la obra para efectos del balance de la misma.

# 13. Asistir a la totalidad de comités de obra.

# 14. Disponer de la logística, la infraestructura y los insumos inherentes para el desarrollo de cada una de las actividades de acuerdo al horario establecido para estas.

# 15. Prestar a entera satisfacción los servicios objeto de esta contratación en los plazos establecidos y convenidos con el SENA.

# 16. Disponer del personal especializado de acuerdo con las necesidades del SENA

# 17. El contratista debe responder por cualquier daño que ocasione durante la ejecución del contrato, por hechos propios o del personal a cargo, los cuales deberán ser solucionados de manera inmediata.

# 18. Disponer del recurso humano calificado indicado en los requisitos habilitantes técnicos del presente documento, así como la maquinaria, equipo y herramientas, suficientes y necesarias para la prestación del servicio.

# 19. Presentar para validación y aprobación de la supervisión cualquier cambio de personal presentado en etapa pre contractual, el cual deberá ser informado a la supervisión para su aval y verificación del cumplimiento del perfil mínimo solicitado.

# 20. Presentar cronograma de trabajo con el fin de disponer los espacios dentro del centro de formación y socializar a la comunidad educativa los cierres con ocasión a la intervención de las unidades sanitarias generando el menor traumatismo posible.

# 21. Cumplir con el cronograma acordado con la entidad.

### Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

1. Aportar relación del personal que ingresará a las instalaciones con su respectivo pago de seguridad social, certificados de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato.

2. Dotar con el equipo y elementos de seguridad, para garantizar una protección efectiva y poder trabajar de manera segura a todos los trabajadores que ingresen a las instalaciones a prestar el servicio de mantenimiento de Unidades Sanitarias.

3. Dar cumplimento a la normatividad Resolución 4272 de 2021, en la eventualidad que se requiera el retiro de los nidos de avispas, y que en ocasiones la suspensión y /o desplazamiento en el que se vea expuesto a un riesgo de caída mayor a 2.0 metros (cuando aplique).

4. Aportar certificación firmada por el representante legal en donde se manifieste que la empresa cuenta con el Programa de prevención y protección contra caídas de alturas de acuerdo con los requerimientos de la normatividad vigente

5. Atender el programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate (el Plan de Emergencias y elementos para la atención de una emergencia Botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización).

6.Entregar certificados vigentes de trabajo en alturas avanzado o reentrenamiento no mayor a 1 año, para los trabajadores que desarrollen actividades de 2.0mt de altura superior e inferior. así mismo la certificación de equipos de altura.

7.Aplicar los procedimientos seguros para el desarrollo de actividades críticas, permiso de trabajo, ATS/JSA/ARO, listas de chequeo, charla preoperacional, firmado por el Coordinador de alturas, eI interventor, lo cual se será previo a la actividad. Estos permisos se firmarán diarios y en campo

8.El proponente responsable por el cumplimiento de todas las condiciones relativas a la seguridad y salud en el trabajo, prevención de accidentes en la ejecución de las actividades objeto de contratación

### Obligaciones ambientales del contratista

1) Entregar Certificado de emitido por el Gestor del manejo, recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos con licencia Ambiental Vigente aplique.

2) Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018.

3) Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. Nota: La empresa aplicadora de plaguicidas en edificaciones, vehículos, productos almacenados o no y área publica, solo podrán utilizar plaguicidas registrados y permitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales, a excepción de los rodenticidas, fumigantes de granos e inmunizantes de madera en ningún otro caso podrán ser de categoría toxicológica I y II. Art 114 Decreto 1843 de 1991.

4) Elaborar e implementar el Plan de gestión ambiental de la obra que incluya las actividades para el manejo, reciclaje, reutilización y disposición de residuos (peligrosos, ordinarios, reciclables y especiales), control de emisiones, control de ruido, procedencia legal de materiales (arena, grava, arcilla, madera), señalización, manejo sustancias químicas, de uso eficiente del agua y uso eficiente de la energía. Resolución 472 de 2017 artículo 16.

5) Presentar programa de manejo de residuos de la obra que incluya residuos ordinarios, aprovechables, peligrosos, residuos de construcción y demolición, residuos vegetales. NOTA: El proveedor deberá garantizar el adecuado manejo y disposición de los residuos generados con ocasión a la obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, según aplique

6) El proveedor debe garantizar que las luminarias que se instalen/cambien sean únicamente LED de la máxima eficiencia existente en el mercado según aplique.

7) Sistemas temporizadores en grifería y duchas que permitan reducir los consumos

8) Prever la utilización de aguas lluvias y/o reusar aguas tratadas.

9)Para el diseño y suministro de sistemas de iluminación el proveedor deberá entregar certificación de cumplimiento del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público–RETILAP, expedido por organismos acreditados por la ONAC según aplique.

10) Prever desde el diseño la instalación de sistemas temporizadores que permitan reducir los consumos.

### Obligaciones del SENA

- Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.

- Rechazar los bienes y/o servicios cuando estos no cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.

- Pagar la contraprestación a la que tiene derecho el contratista, con ocasión de la correcta ejecución del negocio jurídico suscrito.

- Suministrar la información que previamente requiera el contratista en relación con el objeto del presente contrato.

- Suscribir conjuntamente con el contratista y/o la Interventoría las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación de este contrato.

- Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Para tal efecto, el Supervisor dará aviso oportuno al ordenador del gasto o a su delegado, sobre la ocurrencia de hecho constitutivo incumplimiento o mora de las prestaciones contratadas.

- Informar al proveedor la forma como se deben presentar las facturas o documento equivalente.

- Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación.

## PLAZO DE EJECUCIÓN

El término de ejecución del negocio jurídico será una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, Dos (2) meses sin exceder el treinta (30) de diciembre de dos mil veintiséis (2026) o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

## LUGAR DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El lugar de ejecución del contrato será el Centro de Industria y Construcción SENA Regional Tolima ubicado en la Cra. 45 sur No. 141-05 sector Picaleña contiguo casa de la moneda.

## DOMICILIO CONTRACTUAL

Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio en la ciudad de Ibagué, Departamento del Tolima.

## FORMA DE PAGO O PLAN DE PAGO

| Pagos que se realizarán durante el contrato | Determine el porcentaje que cada pago representa frente al valor total del contrato | Requisito para el pago |
| --- | --- | --- |
| PAGO 1 | N/A | N/A |
| PAGO 2 | N/A | N/A |
| PAGO 3 | N/A | N/A |

| Otra forma de Pago | Pagos parciales según avance de obra, hasta pagarse un 90%del valor contratado y un último pago por el 10% restante una vez recibido a satisfacción el objeto del contrato, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el mismo e Informe del Supervisor y/o interventor del contrato. |
| --- | --- |

## PAGO DE ANTICIPOS

| Se requieren anticipos: | SI: | . | NO: | X |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número de desembolsos que se realizarán durante el contrato | Determine el porcentaje que cada desembolso representa frente al valor total del contrato |  |  | Amortización |  | Requisito para el desembolso |
| DESEMBOLSO 1 | N/A |  |  | N/A |  | N/A |
| DESEMBOLSO 2 | N/A |  |  | N/A |  | N/A |
| DESEMBOLSO 3 | N/A |  |  | N/A |  | N/A |

## CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO

| El Contrato requiere interventoría: | SI: |  |
| --- | --- | --- |
|  | NO: | X |

| De no requerir interventoría, o que la misma no sea integral (jurídica, técnica, financiera, contable y administrativa), indique las condiciones de idoneidad que debe cumplir quién realizaría la supervisión: |  |
| --- | --- |
| En razón a lo anterior se recomienda al ordenador del gasto la designación de Faiver Emilio Herrera Trujillo, como supervisor del contrato, quién verificará la correcta y oportuna ejecución del objeto contractual y actuará de conformidad con lo determinado por el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad. |  |

# MODALIDAD DE SELECCIÓN

Mínima Cuantía

## JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN

Por tratarse de un contrato inferior al 10% de la menor cuantía de conformidad con los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, este último modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2001, artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 adicionado por el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y reglamentado por los artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, se contratará mediante una invitación pública en la modalidad de mínima cuantía, teniendo en cuenta como factor de selección además de los requisitos habilitantes, el menor precio de las propuestas.

## LIMITACIÓN A LAS MIPYMES

La posibilidad de limitar un proceso a MiPymes solo será procedente cuando el presupuesto sea inferior a USD 125.000.

| El Proceso de selección es inferior a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 125.000) | SI | X | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Para acreditar esta condición, el proponente deberá dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

NOTA. El SENA publicará un aviso mediante mensaje público dentro del proceso electrónico, para informar si el proceso no está limitado a MiPymes. Lo anterior, para conocimiento de todos los interesados.

### Forma de acreditación

Para que proceda la limitación se deberán recibir como mínimo tres (3) manifestaciones de interés en participar. Las manifestaciones deberán ser presentadas en el SECOP II mediante mensaje público.

El interesado deberá acreditar que tiene el tamaño empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

- Las personas naturales mediante certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.

- Las personas jurídicas mediante certificación expedida por el Representante Legal y el Contador o Revisor Fiscal, si están obligados a tenerlo, a la cual se adjuntará copia del Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente.

Para la acreditación deberán observarse los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

En todo caso, las MiPymes también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

Para efectos de la limitación a MiPymes, los proponentes aportarán la copia del Registro Mercantil, del Certificado de Existencia y Representación Legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de máximo de sesenta (60) días calendario anteriores a la prevista en el cronograma del Proceso de Contratación para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.

# VALOR ESTIMADO DEL (DE LOS) CONTRATO(S)

El valor estimado del contrato será hasta por la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00) M/CTE. IVA incluido, cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, costos directos e indirectos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o municipal o de carácter legal.

## ANÁLISIS DEL SECTOR

Para conocer el estudio del sector realizado por la entidad para el presente proceso, remítase al anexo titulado “Análisis y estudio del sector”.

El presupuesto oficial para la presente contratación es de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) M/cte. IVA

## ASPECTOS PRESUPUESTALES

| RUBRO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PRESUPUESTO |  | RUBRO | VALOR |
| Inversión | X | C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 | $80.000.000 |
| Funcionamiento |  |  |  |

| Nro. de CDP o Vigencia Futura | Fecha de CDP o Vigencia Futura | Fecha de vencimiento del CDP | Dependencia | Posición Catálogo de Gasto | Fuente | Valor en Letras | Valor en Números |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | No aplica | 922624 |  | Propios | Ochenta Millones de Pesos M/cte | $80.000.000 |

# CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE

## FORMA DE ADJUDICACIÓN

La adjudicación será total.

### Lotes

no Aplica.

## REQUISITOS HABILITANTES

### De capacidad jurídica

Podrán participar en el proceso de selección todas las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras, individualmente o en forma conjunta bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, cuya actividad comercial u objeto social esté relacionado con el objeto a contratar en el proceso de selección de conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Código de Comercio, que estén legalmente constituidas (personas jurídicas), que cumplan con todos los requisitos exigidos en el presente documento y que no se encuentren dentro de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la Constitución Política de Colombia y en la Ley. Este último hecho se debe expresar bajo la gravedad de juramento, en la carta de presentación de la propuesta.

El oferente podrá presentar oferta de las siguientes maneras:

- De manera singular.

- De manera plural bajo las modalidades de Consorcio o Unión temporal.

NOTA 1. El proponente singular o el proponente plural deberán cumplir con todos los requerimientos establecidos en el proceso de selección.

NOTA 2. El proponente singular o el proponente plural deberá presentar propuesta para la totalidad de los servicios que conforman el objeto, por lo cual, si la propuesta se presenta bajo alguna de estas dos formas (singular o plural) no se aceptará la presentación de propuestas parciales.

Propuesta de Personas jurídicas extranjeras

En caso de que el proponente sea una persona jurídica extranjera o que el consorcio o unión temporal esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil y el Código de Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Decreto 019 de 2012, las personas jurídicas extranjeras de derecho privado y las organizaciones no gubernamentales extranjeras sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior, que establezcan negocios permanentes o deseen desarrollar su objeto social en Colombia, deberán constituir en el lugar donde tengan tales negocios o en el lugar de su domicilio principal en el país, apoderados con capacidad para representarlas judicialmente.

Con tal fin se protocolizará en la notaría del respectivo circuito prueba idónea de la existencia y representación de dichas personas jurídicas y del correspondiente poder. Un extracto de los documentos protocolizados se inscribirá en el registro de la respectiva Cámara de Comercio del lugar. Para este caso, los proponentes deberán presentar con las propuestas el documento que acredite tal situación.

Las personas jurídicas extranjeras sin sucursal o domicilio en Colombia, bien sea como interesados individuales o integrantes de consorcio, unión temporal, acreditarán su existencia y representación legal, mediante el certificado equivalente al que expiden las cámaras de comercio colombianas, emitido por organismo o autoridad competente del país de origen de la persona jurídica extranjera, con una fecha de expedición no superior a tres (3) meses antes de la fecha límite de recepción de propuestas.

Así mismo, deberán presentar sus propuestas a través de apoderado facultado para tal fin, con arreglo a las disposiciones legales que rigen la materia, anexando el respectivo poder con su propuesta. Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que participen en Consorcio o Unión Temporal y, en tal caso, bastará para todos los efectos, la presentación del poder común otorgado por todos los participantes del Consorcio o Unión Temporal con los requisitos señalados en el Pliego relacionados con documentos extranjeros, particularmente con lo exigido en el Código de Comercio de Colombia. El poder a que se refiere este párrafo podrá otorgarse en el mismo acto de constitución del Consorcio o Unión Temporal.

Para el caso de extranjeros, se aplicará el principio de reciprocidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.

#### Formato – Carta de presentación de la oferta

El proponente debe suscribir la Carta de presentación de la oferta mediante la cual, de forma expresa, hace entrega de una propuesta para participar en el presente proceso de selección y en donde se compromete a suscribir el contrato y a ejecutarlo en el evento que le sea adjudicado, para lo cual los proponentes deberán suscribir el formato suministrado.

Esta carta deberá estar firmada por el proponente: persona natural, representante legal para personas jurídicas, persona designada para representarlo en caso de consorcio o unión temporal o apoderado debidamente constituido, evento en el cual se debe anexar el poder autenticado donde se especifique si se otorga poder para presentar la oferta, participar en todo el proceso de selección y suscribir el contrato en caso de resultar seleccionado.

Si la oferta es presentada por un Consorcio o una Unión temporal, en la carta de presentación se debe indicar el nombre del consorcio o unión temporal. Antecediendo a la firma, se debe indicar en forma clara el nombre de la persona que suscribe la oferta.

NOTA. La Carta de presentación de la oferta incluye la acreditación de socios que conforman la sociedad, el Acuerdo de confidencialidad, el Compromiso anticorrupción, la declaratoria de inhabilidades e incompatibilidades, el Pacto de transparencia, la autorización de notificación electrónica al que se obliga el proponente, entre otros. Por tal razón se debe utilizar el formato establecido por la entidad.

#### Documento de identificación

El proponente debe anexar fotocopia de la cédula de ciudadanía o de extranjería. Si se trata de un proponente extranjero deberá cumplir con los mismos requisitos, procedimientos, permisos y licencias previstos para el oferente colombiano y acreditar su plena capacidad para contratar y obligarse conforme a la legislación de su país.

NOTA. Si se trata de consorcio o unión temporal se deben anexar los mismos documentos de cada uno de sus integrantes y del representante del mismo.

#### Documento que acredite la situación militar definida

El proponente persona natural, cuando presente su oferta a título singular o como integrante de modalidad asociativa, deberá anexar fotocopia de libreta militar o el certificado mediante el cual acredite su situación militar definida.

#### Certificado de existencia y representación legal

Si la oferta es presentada por una persona jurídica singular o plural

Se debe adjuntar el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción, con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección. En el certificado deberá constar quién ejerce la representación legal, las facultades del mismo, el objeto social relacionado o con actividades afines al proceso, la duración de la sociedad, la cual deberá ser como mínimo igual al término de ejecución del contrato y un año más, tamaño de la empresa y domicilio social.

En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Cámara de Comercio se haga la remisión a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del Representante legal, el oferente deberá anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos y si de estos se desprende que hay limitación para presentar la propuesta en cuanto a su monto, el oferente deberá anexar la correspondiente autorización, previamente impartida por la Junta de Socios o su equivalente, en donde se otorgue esta función y lo faculte específicamente para presentar la propuesta en el presente proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en caso de resultar seleccionado.

Cuando el monto de la propuesta fuere superior al límite autorizado al Representante Legal, el oferente deberá allegar con la oferta la correspondiente autorización emitida en forma previa a la presentación de la propuesta por la junta de socios o el órgano de la sociedad que tenga esa función.

Si se trata de apoderado, el proponente deberá anexar el poder respectivo con las formalidades que establece la ley para este tipo de documentos, es decir, debidamente autenticado y con presentación personal, en el cual cuente con amplias facultades para actuar dentro del proceso. Si se trata de un poder general, además de las formalidades de ley, deberá acreditar la vigencia del mismo a través del correspondiente certificado expedido por la Notaría donde se otorgó tal poder.

NOTA 1. La responsabilidad de todos los integrantes de la forma asociativa es solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y en los artículos 1568 y 1571 del Código Civil.

NOTA 2. La forma asociativa, una vez adjudicado el proceso de selección, deberá presentar el NIT y la certificación bancaria donde se consignarán los valores del contrato.

Si la propuesta es presentada por persona natural

Tratándose de personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil, deberá allegar el certificado de inscripción con una expedición no mayor a un (1) mes, contado de manera previa a la fecha de cierre del proceso de selección y en donde conste la determinación de su actividad.

Si la oferta es presentada por persona jurídica extranjera

En caso de que el proponente singular o plural sea una persona jurídica extranjera o esté conformada por una o varias personas jurídicas extranjeras, esta(s) deberá(n) acreditar su existencia y representación legal de conformidad con lo establecido en el Código Civil, el Código de Comercio, en concordancia con el Estatuto General de Contratación Pública.

#### Documento de constitución del consorcio o la unión temporal

En caso de consorcio o unión temporal, los proponentes indicarán dicha calidad, los términos y extensión de la participación, la designación de la persona que lo representará y señalarán las reglas básicas de la relación entre ellos y su responsabilidad, conforme el parágrafo 1 del artículo 7 de la Ley 80 de 1993.

Igualmente deberá anexare el respectivo documento de constitución de consorcio o unión temporal. La omisión de este documento o la de alguna(s) de sus firmas dará lugar a la subsanación correspondiente.

Cuando el proponente sea un consorcio o una unión temporal deberá presentar el acta de constitución en donde conste, como mínimo, lo siguiente:

- El nombre del consorcio o unión temporal.

- Identificación de los integrantes del consorcio o unión temporal.

- Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o de unión temporal.

- Indicar la participación porcentual de cada uno de los integrantes en la forma asociativa correspondiente.

- Designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o la unión temporal, así como a su suplente.

- Señalamiento de las reglas básicas que regulen las relaciones entre los miembros del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades.

- Si se trata de una Unión temporal, señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la participación de cada uno de los integrantes en la propuesta y en su ejecución, y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato (Actividades), los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la entidad.

- Señalar la duración del consorcio o de la unión temporal, que en todo caso no deberá ser inferior al término de validez de la oferta más el término de ejecución del contrato y un (1) año más.

- Deberá indicar que este no podrá ser disuelto ni liquidado y, en ningún caso, podrá haber cesión del contrato entre quienes integran el consorcio o la unión temporal, ni a terceros, sin la autorización de la entidad.

- El documento de constitución debe suscribirse por todos sus integrantes y el representante del mismo.

- Se anexarán los documentos de constitución y representación legal de cada uno de sus integrantes y de sus representantes legales, de conformidad con los términos establecidos en el presente estudio previo.

NOTA 1. Para estos efectos, se sugiere diligenciar el modelo del FORMATO – CONFORMACIÓN DEL PROPONENTE PLURAL que se publica con el proceso.

NOTA 2. En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para los miembros de la unión temporal o consorcio, el representante legal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la ocurrencia o conocimiento de los hechos que dieron lugar a ella.

#### Registro Único Tributario (RUT)

El proponente persona natural o jurídica y cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar con su oferta copia del Registro Único Tributario – RUT.

#### Certificación de pago a seguridad social y aportes parafiscales

De conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de Ley 1150 de 2007, a la fecha de la presentación de la propuesta el proponente deberá aportar certificaciones del cumplimiento de sus obligaciones y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Este requisito se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este se encuentre inscrito en el Certificado de existencia y representación legal o, en su defecto, por el representante legal, el cual, en todo caso, acreditará el cumplimiento de la obligación como mínimo en los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta.

En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, esta deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución.

En el caso que las sociedades (y asimiladas) colombianas que sean contribuyentes declarantes del impuesto de renta y que se encuentren exoneradas del pago de Salud, SENA e ICBF respecto de los empleados que devenguen menos de 10 SMLMV en los términos del artículo 65 de la ley 1819 de 2016 que modificó el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, deberán ponerlo de presente por medio de un documento emanado por el representante legal y revisor fiscal.

Personas jurídicas singular o plural

El proponente, persona jurídica singular o plural, debe presentar la información establecida en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES suscrito por el revisor fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera revisor fiscal. En el documento deberá constar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar.

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el FORMATO – PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES. Esta misma previsión aplica para las personas jurídicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia, las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en el país.

La entidad no exigirá las planillas de pago, ya que bastará el certificado suscrito por el revisor fiscal, en los casos requeridos por la ley, o por el representante legal.

En caso de que la certificación deba ser suscrita por el revisor fiscal se deberán allegar los siguientes documentos: i) Documento de identificación del RF; ii) Tarjeta profesional del RF; iii) Antecedentes Junta Central de Contadores del RF.

Personas naturales

La proponente persona natural debe acreditar la afiliación al Sistema de seguridad social en salud y pensiones, aportando los certificados de afiliación respectivos. Los referidos certificados se deben presentar con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha del cierre del proceso de contratación. En caso de modificarse dicha fecha, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia de los certificados de afiliación la fecha originalmente establecida en el pliego de condiciones definitivo.

Cuando la persona natural tenga personal a cargo, el requisito se acredita con la correspondiente planilla de pago del mes anterior al cierre del proceso.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además, la afiliación al sistema de salud. Esta misma previsión aplica para las personas naturales extranjeras con domicilio en Colombia las cuales deberán acreditar este requisito respecto del personal vinculado.

#### Garantía de seriedad de la oferta

De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.9 del Decreto 1082 de 2015, los proponentes deberán otorgar una garantía de seriedad de la oferta por un valor equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta, vigente desde la presentación de la oferta y noventa (90) días calendario posteriores al cierre del proceso.

La referida garantía cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los siguientes eventos:

a)	La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la adjudicación o para suscribir el contrato sea prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.

b)	El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.

c)	La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.

d)	La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

Esta garantía debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta por noventa (90) días más y, en todo caso, debe estar vigente hasta el término de aprobación de la garantía única de cumplimiento.

En caso de que el proponente opte por contrato de seguro contenido en una póliza debe allegar las condiciones generales de la póliza.

Si el oferente favorecido con la adjudicación no suscribe el contrato, la entidad exigirá al oferente clasificado en segundo lugar la prórroga de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta hasta el término de aprobación de la garantía única de cumplimiento.

La no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de esta.

NOTA. En caso de que la oferta sea presentada por un proponente plural que no cuente con NIT, la garantía podrá estar expedida a nombre de uno solo de los integrantes. No obstante, en ella se deberán relacionar todos los integrantes del consorcio, su NIT y el porcentaje de participación de cada uno de ellos en la forma asociativa.

#### Certificado de antecedentes fiscales – CGR

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad, salvo que acredite que tiene un acuerdo de pago vigente y que está cumpliendo con el mismo.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

#### Certificado de antecedentes disciplinarios – PGN

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.

En caso de que el proponente o alguno de los integrantes del Consorcio o Unión temporal se encuentre incluido en el boletín y/o inhabilitado no podrá contratar con la entidad.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

#### Certificado de antecedentes judiciales

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

#### Certificado del Registro nacional de medidas correctivas

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

#### Certificado de Registro de inhabilidades por delitos sexuales

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) con la presentación de su oferta AUTORIZA a la entidad a consultar o generar el certificado aquí señalado.

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

#### Certificado Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM

El proponente (persona natural, representante legal de la persona jurídica, integrante de la figura asociativa o promesa de sociedad futura) deberá aportar junto con su oferta el certificado señalado por Ley 2097 de 2021 a su nombre.

Para obtener el certificado, el proponente deberá seguir las instrucciones señaladas en la página web:

https://www.redam.gov.co

En el proceso de verificación, la entidad podrá solicitar las aclaraciones que considere pertinentes y el proponente deberá presentarlas en el término establecido para el efecto.

### De carácter técnico

Cumplimiento especificaciones técnicas

Se verificará que el bien o servicio cotizado contenga y cumpla las especificaciones técnicas solicitadas en el estudio previo, de tal manera que la oferta que contenga los requerimientos mínimos señalados será ADMITIDA y las que no cumplan con las especificaciones técnicas serán RECHAZADAS. Aportar formato oferta económica.

Cumplimiento totalidad especificaciones técnicas

Se verificará que el proponente cotice la totalidad de los bienes o servicios requeridos por la Entidad. Formato oferta económica.

Oferta discriminando IVA

El proponente deberá presentar su oferta discriminando precios unitarios comprendiendo en ellos todos los costos directos e indirectos, el valor total de la oferta, incluido el IVA, no podrá superar el valor unitario techo establecido por la Entidad. La oferta económica debe ser clara y verificable matemáticamente, en ella se deben establecer por separado los precios para cada ítem ofrecido, discriminando IVA si pertenece al régimen común, en caso contrario deberá indicarlo.

Experiencia

El proponente deberá presentar hasta dos (2) contratos y/o certificaciones de contratos suscritos con entidades públicas o privadas, cuyo objeto sea construcción y/o adecuación y/o remodelación de unidades sanitarias. La sumatoria del valor de estos contratos deberá ser igual o superior del presupuesto oficial del proceso.

Tratándose de proponentes bajo la modalidad de Consorcios y/o uniones temporales la experiencia específica se acreditará en sumatoria simple de los contratos aportados por parte de los integrantes del proponente plural, de manera proporcional a su participación en el mismo.

Se deben adjuntar las certificaciones expedidas por las entidades o en su defecto copia de los contratos con las respectivas actas de liquidación o recibo a satisfacción y para el caso de experiencia en el sector privado, deberá aportar copia de las facturas o cuentas de cobro según aplique.

Las certificaciones deberán contener y especificar claramente la siguiente información de acuerdo con:

Fecha de iniciación del contrato.

- Objeto del mismo.

- Valor

- Recibo a Satisfacción del Objeto Contractual Ejecutado

- Plazo o duración del contrato.

- Fecha de terminación del contrato.

- Nombre del contratante y el nombre del contratista.

- Competencia para firma de certificaciones:

- Para contratos públicos, el ordenador del gasto de la entidad o el funcionario competente.

Para el caso de experiencia con el sector privado, deberá aportar junto con la certificación, facturas o cuentas de cobro de la prestación del servicio.

Permisos

- Entregar

#### Personal mínimo

El proponente deberá acreditar que cuenta con un personal mínimo para ejecutar el contrato aportando hoja de vida y soportes laborales y académicos que acrediten el cumplimiento del perfil mínimo requerido así:

| Descripción | Cantidad | Estudios solicitados | Experiencia especifica mínima (años) | Dedicación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingeniero Civil o Arquitecto | 1 | Ingeniero Civil o Arquitecto, se debe aportar copia del título profesional. Se debe anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de vigencia y conducta que acredite su inscripción o registro profesional. | (5 años de experiencia) la experiencia general de los profesionales es válida a partir de la expedición de la respectiva matrícula profesional | 20% |
| Maestro de Construcción | 1 | Anexar copia de la de título y matricula profesional del Consejo Nacional de Ingeniería “COPNIA” como técnico o tecnólogo constructor por práctica o estudios, con | mínimo de 5 años de experiencia laboral, contados a partir de la fecha de expedición de la matrícula. Se debe anexar (2) certificaciones que acredite la experiencia del maestro en construcción de edificaciones de uso institucional. La experiencia general es válida a partir de la expedición de la respectiva matrícula profesional, por lo tanto, se debe aportar el correspondiente certificado de vigencia para cada caso. | permanencia del 100% en obra |

Nota: Se deberá aportar copia de la cédula de ciudadanía del personal con el fin de verificar sus antecedentes.

#### De seguridad y salud en el trabajo

Pendiente validar

#### De gestión ambiental

Pendiente validar

### De carácter financiero Capacidad Residual

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de contratación (CRPC). Así:

CRP ≥CRPC

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la (s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual.

Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación (CRPC)

Si el plazo estimado del contrato es menor o igual a 12 meses, el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC=POE-Anticipo y/o pago anticipado

Donde:

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación

POE = Presupuesto oficial estimado

Si el plazo estimado del contrato es mayor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el siguiente proceso:

CRPC=POE-Anticipo y/o pago anticipadoPlazo estimado (meses)*12

El presupuesto oficial estimado (POE) corresponderá al presupuesto oficial del lote al cual se presenta oferta.

Cálculo de la capacidad residual del proponente (CRP)

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera:

CRP=CO*(E+CT+CF)100-SCE

En donde:

CRP 	=	Capacidad residual del Proponente

CO 	= 	Capacidad de Organización

E 	= 	Experiencia

CT 	= 	Capacidad Técnica

CF	= 	Capacidad Financiera

SCE 	= 	Saldos de Contratos en Ejecución

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad residual total del proponente plural.

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje:

| FACTOR | PUNTAJE MÁXIMO |
| --- | --- |
| Experiencia (E) | 120 |
| Capacidad financiera (CF) | 40 |
| Capacidad técnica (CT) | 40 |
| TOTAL | 200 |

NOTA. La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores.

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:

- Capacidad de Organización (CO):

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente:

| AÑOS DE INFORMACIÓN FINANCIERA | CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN (CO) |
| --- | --- |
| Cinco (5) años o más | Mayor ingreso operacional de los últimos 5 años |
| Entre uno (1) y cinco (5) años | Mayor ingreso operacional de los años de existencia del proponente. |
| Menos de un (1) año (*) | USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) |

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor a USD125.000, el factor (CO) del proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes documentos:

      - Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el revisor fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, acompañados de su dictamen u opinión de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995.

      - Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes al momento del cierre del Proceso de Contratación de los Contadores Públicos, Revisores Fiscales, Contadores independientes (externos), quienes suscribieron los documentos señalados en el presente literal.

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del país de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en el pliego de condiciones; ii) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y iii) debidamente firmados por el contador público colombiano que los hubiere convertido.

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa.

- Experiencia (E):

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción inscritos por el Proponente en el RUP, o en el Formato para acreditación de la Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el presupuesto oficial estimado del proceso de contratación.

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes individuales se expresa así:

E=Valor total de los contratos COPPresupuesto total estimado COP

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:

E=Valor total de los contratos (COP)(Presupuesto total estimado *% de participación)

El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural debe tener en cuenta su participación en el Proceso de Contratación objeto del cálculo de la capacidad residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla:

| MAYOR A | MENOR O IGUAL A | PUNTAJE |
| --- | --- | --- |
| 0 | 3 | 60 |
| 3 | 6 | 80 |
| 6 | 10 | 100 |
| 10 | Mayores | 120 |

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual el cual contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación.

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de construcción de obras civiles debe contener como mínimo los contratos relacionados por el Proponente en el documento que relacione su experiencia. La información del Formato para acreditar la Capacidad residual deberá ser presentada en pesos colombianos.

- Capacidad Financiera (CF):

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez del Proponente con base en la siguiente fórmula:

Índice de liquidez = Activo CorrientePasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

| MAYOR O IGUAL A | MENOR O IGUAL A | PUNTAJE |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0,50 | 20 |
| 0,51 | 0,75 | 25 |
| 0,76 | 1,00 | 30 |
| 1,01 | 1,50 | 35 |
| 1,51 | Mayores | 40 |
| Indeterminado |  | 40 |

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del proponente está contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del pliego de condiciones.

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez sea indeterminado, la entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de capacidad financiera (CF).

- Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la construcción.

Para acreditar el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

| DESDE | HASTA | PUNTAJE |
| --- | --- | --- |
| - | 0 | 0 |
| 1 | 5 | 20 |
| 6 | 10 | 30 |
| 11 | Mayores | 40 |

- Saldos Contratos en Ejecución (SCE):

El proponente debe presentar el Formato para acreditar Capacidad residual suscrito por su representante legal y su revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación del integrante que presenta el certificado, y v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en ejecución.

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:

- El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses.

- Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación.

- Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.

- Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de Contratación. Si el contrato está suspendido el proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar.

- El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del proponente en la respectiva estructura.

- Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar el Formato para acreditar Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos de acuerdo con el pliego de condiciones.

# OTROS ASPECTOS

| VISITA PROGRAMADA. Los interesados podrán realizar visita al campus previo a la presentación de ofertas y al vencimiento del plazo para presentar observaciones. | SI | X | NO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carrera 45 sur No. 141-05 sector Picaleña contiguo casa de la moneda – Centro de Industria y Construcción. La información de fecha y hora se establecerá en la plataforma Secop II |  |  |  |  |
| MUESTRA | SI |  | NO | X |
| VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN | SI |  | NO | X |

# ANÁLISIS DE RIESGOS

El análisis de riesgos se encuentra establecido en el ANEXO – MATRIZ DE RIESGOS, el cual fue elaborado con base en lo establecido por Colombia Compra Eficiente.

# GARANTÍAS

| Señale con una “X” los amparos a exigir: |  |
| --- | --- |
| X | Cumplimiento: por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y seis meses más. |
| X | Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: por el (5%) del valor del contrato, vigente por el plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más. |
| X | Póliza de Responsabilidad extracontractual: por un valor asegurado de 200 SMLMV, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato. |
| X | Calidad del servicio: por el (10%) del valor del contrato, vigente por el plazo del contrato y seis meses más |

# ACUERDOS COMERCIALES

| [Indique si el proceso está cobijado por Acuerdos Comerciales] |  |  | Entidad Estatal cubierta | Valor del Proceso de Contratación superior al umbral del Acuerdo Comercial | Excepción Aplicable al Proceso de Contratación | Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SI/NO | SI/NO | SI/NO | SI/NO |
| Alianza Pacífico | Chile |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | México |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  | Perú |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Canadá |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Chile |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Corea |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Costa Rica |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Estados Unidos |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Estados AELC |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| México |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Triángulo Norte |  | El Salvador | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  | Guatemala | N/A | N/A | N/A | N/A |
|  |  | Honduras | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Unión Europea |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Comunidad Andina |  |  | N/A | N/A | N/A | N/A |

# ANEXOS

- Matriz de Riesgos

- Análisis del sector

- APUS

- CDP

El presente documento se suscribe el 08 de mayo de 2026

JORGE JAIME MENDOZA VELAZQUEZ

Subdirector (e) Centro de Industria y Construcción

Elaboró componente jurídico: Laura Catalina Avila Cruz – Abogada contratación

Elaboró componente técnico: Juan Diego Bejarano Suarez – Contratista Profesional de Infraestructura.

Elaboró componente técnico: Faiver Emilio Herrera Trujillo – Instructor

Elaboró componente técnico ambiental: Diana Carolina Botero Olaya - Dinamizadora Ambiental y Energética.

Elaboró componente técnico SST: Andrea Alexandra Rincón - Dinamizadora SST

Revisó componente seguridad y privacidad de la información: Andrea Del Pilar González – apoyo TIC

Revisó componente financiero: Daniela Cortes – Apoyo Administrativo.

Revisó componente financiero: Jhonathan Eduard Bernal Pérez – Instructor G20

# Control de Cambios

| VERSIÓN | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA | NATURALEZA DEL CAMBIO |
| --- | --- | --- |
| 4 | 31/08/2025 | El documento ha sido actualizado para incluir la clasificación de la información, la cual debe realizarse conforme a las directrices establecidas en el documento GOR-G-015 Guía Etiquetado de Información, disponible en la herramienta de gestión del SIGA. Se realizan ajustes menores en el documento. |